

**ГОРОДСКАЯ ДУМА ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА**

**РЕШЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| О согласовании проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2018-2022 годы» |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 29 Устава города Нижнего Новгорода, статьей 18.1 Положения о бюджетном процессе в городе Нижнем Новгороде, принятого решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 29.05.2013 № 79,

**ГОРОДСКАЯ ДУМА РЕШИЛА:**

Согласовать проект постановления администрации города Нижнего Новгорода «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2018-2022 годы» (прилагается).

Глава города Е.И. Солонченко

Приложение

к решению городской Думы

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_

****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА**

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **№** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2018-2022 годы |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2014 № 2542 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Нижнего Новгорода», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 г. № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», постановлением Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 г. № 651 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2022 годы», руководствуясь  статьями 43, 52.1 Устава города Нижнего Новгорода, администрация города Нижнего Новгорода постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2018-2022 годы.

2. Департаменту общественных отношений и информации администрации города Нижнего Новгорода (Амбарцумян Р.М.) обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород».

3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Герасименко А.А.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.

Исполняющий обязанности главы

администрации города А.А.Герасименко

В.Е.Рябцев

433 02 33

 УТВЕРЖДЕНА

 постановлением администрации

 города

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Муниципальная программа города Нижнего Новгорода

«Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2018-2022 годы

(далее - программа)

1. Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода  |
| Соисполнители программы | Администрации районов города Нижнего Новгорода |
| Цели программы | Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Нижнего Новгорода на основе проведения комплексного благоустройства территорий в границах муниципального образования город Нижний Новгород  |
| Задачи программы | 1.Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Нижнего Новгорода.2.Повышение уровня благоустройства действующих и создание новых общественных территорий города Нижнего Новгорода. |
| Этапы и сроки реализации программы | Срок реализации программы 2018-2022 годы. Программа реализуется в один этап. |
| Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода  | Всего, в т.ч. | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода | 395 242 900,00 | 102 763 200,00 | 102 763 200,00 | 102 763 200,00 | 102 763 200,00 |  |
| Целевые индикаторы программы | - доля благоустроенных дворовых территорий к 2022 году от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству – 100%;- доля благоустроенных общественных пространств и мест массового отдыха населения к 2022 году от общего количества общественных территорий и мест массового отдыха населения, подлежащих благоустройству – 100%. |

2. Текстовая часть программы

2.1. Характеристика текущего состояния

Разработка муниципальной программы Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2018-2022 годы (далее – Программа) обусловлена необходимостью создания условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории города Нижнего Новгорода на основе проведения комплексного благоустройства территорий в границах муниципального образования город Нижний Новгород. Программа будет способствовать вовлечению граждан, организаций в реализацию мероприятий по формированию комфортной городской среды города Нижнего Новгорода.

Основными приоритетными направлениями по повышению эффективности в сфере формирования комфортной городской среды города являются следующие направления:

благоустройство дворовых территорий;

благоустроенных общественных территорий.

Благоустройство территории города – комплекс предусмотренных Правилами благоустройства города Нижнего Новгорода, утвержденных постановлением городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.06.2007 № 56, мероприятий по содержанию и уборке территории города, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

 Проблема благоустройства территории является одной из самых насущных, требующей каждодневного внимания и эффективного решения. Необходимо принятие комплекса мер, направленных на приведение в надлежащее состояние территорий города Нижнего Новгорода.

Текущее состояние большинства дворовых территорий не соответствует современным требованиям к местам проживания граждан, обусловленным нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации. А именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень износа, практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, отсутствуют парковки для временного хранения автомобилей, недостаточно оборудованы детские и спортивные площадки.

Благоустройство дворовых территорий невозможно осуществлять без комплексного подхода. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территории дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

Комплексное благоустройство дворовых территорий позволит поддержать их в удовлетворительном состоянии, повысить уровень благоустройства, выполнить архитектурно-планировочную организацию территории, обеспечить здоровые условия отдыха и жизни жителей.

Благоустройство муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения - второе направление Программы.

К вопросам местного значения, установленным Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», относятся создание условий для массового отдыха жителей городского округа и организация обустройства мест массового отдыха населения.

Одним из факторов, формирующих положительный имидж города, является наличие благоприятных, комфортных, безопасных и доступных условий для массового отдыха населения.

В последние годы работа администрации города Нижнего Новгорода по благоустройству велась по следующим направлениям:

1. Увеличение количества и качества объектов благоустройства, в том числе в области формирования доступной среды для маломобильных групп населения.

За последние годы капитально отремонтировано более 40 объектов озеленения: склоны под набережной Федоровского; сквер им. 1905 года; сквер им. Маркина; сквер «Звездинский»; сквер 65-летия Победы; сквер у ДК Ленина; сквер по ул.Чкалова; сквер по Бульвару Мещерскому; сквер по ул.Гордеевской; сквер по ул. Зимина; сквер "Канавинский"; скверы по пр. Ильича; Детский сквер по пр. Октября; сквер на бульваре Юбилейном; сквер на пл. Буревестника; сквер на проспекте 70 лет Октября; сквер у пам. Ленина; сквер на площади в центре Сормова; бульвар по ул. Н. Рыбакова; сквер «Автомобилистов»; сквер «Дружба»; бульвар «Заречный» (первая очередь); сквер Памяти; скверы по ул. Кировской; сквер им. Воротынского; сквер «Бурнаковский»; сквер на ул. Красных зорь; сквер им. Люкина; сквер по пр. Гагарина; сквер Казакова; сквер Хохлова; сквер «Мать и дитя»; сквер Черный пруд.

С 2012 года приведены в порядок такие центральные исторические объекты Нижнего Новгорода как Нижне-Волжская набережная, площадь у Зачатьевской башни, ул. Рождественская, площадь Лядова.

2. Комплексный подход к благоустройству.

Основой грамотного оптимального капитального ремонта объектов благоустройства является проект. Практически все крупные объекты озеленения ремонтируются на основании проекта, где предусматриваются все работы по благоустройству, начиная от обследования коммуникаций (с последующим ремонтом при необходимости), до освещения, ремонта дорожек, озеленения, размещения информационных конструкций, указателей и аншлагов.

3. Формирование системы взаимодействия органов местного самоуправления, населения, заинтересованных организаций, индивидуальных предпринимателей по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению, использованию и распространению информации о состоянии объектов озеленения на территории города, необходимости создания той или иной функциональной зоны в конкретном районе.

4. Формирование позитивного общественного мнения о результатах деятельности органов местного самоуправления в области озеленения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования, как следствие, повышение качества жизни населения муниципального образования.

Начиная с 2017 года комплексное развитие городской среды и повышение уровня благоустройства территории города Нижнего Новгорода осуществляется в рамках реализации приоритетного проекта Российской Федерации «Формирование комфортной городской среды» через программу «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2017 год (Постановление от 25.05.2017г № 2380).

Основной задачей формирования комфортной городской среды на последующие пять лет до 2022 года является продолжение работы по созданию, и развитию территорий и объектов благоустройства в городе Нижнем Новгороде.

В целях организации процесса комплексного благоустройства проведена оценка состояния (инвентаризация) сферы благоустройства на территории города Нижнего Новгорода, по результатам которой определены ключевые проблемы и общее состояние городской среды. При оценке состояния сферы благоустройства в городе Нижнем Новгороде в 2017 году определены следующие индикаторы (показатели) (Приложение № 1).

Современный город можно рассматривать как экосистему, в которой созданы наиболее благоприятные условия для жизни, но нельзя забывать про места, необходимые для общения человека с природой. Именно в рекреационных зонах должна быть создана оптимальная по своим характеристикам среда. Ключевые слова: рекреационная зона, качество жизни, экология города, озеленение, природа, качество окружающей среды. Озелененные места отдыха являются сердцем города и играют значительную роль в жизни городов-миллионников.

Использование программно-целевого метода для решения проблемы благоустройства дворовых территорий, развития и обустройства мест массового отдыха населения города Нижнего Новгорода позволит создать условия для максимально эффективного управления ресурсами, в том числе финансовыми, для достижения поставленной в рамках настоящей Программы цели.

2.2. Цели, задачи программы

Основным приоритетом и целью Программы является повышение качества и комфорта городской среды на территории города Нижнего Новгорода на основе проведения комплексного благоустройства территорий в границах муниципального образования город Нижний Новгород.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

повысить уровень благоустройства дворовых территорий муниципального образования город Нижний Новгород;

повысить уровень благоустройства действующих и создание новых общественных территорий города Нижнего Новгорода.

Реализация цели и задач Программы будет осуществляться за счет выполнения системы мероприятий по основным направлениям Программы.

Все работы по благоустройству территорий должны соответствовать требованиям обеспечения доступности для маломобильных групп населения.

2.3. Сроки и этапы реализации программы

Реализация программы рассчитана на период 2018 - 2022 годов и осуществляется в один этап.

2.4. Основные мероприятия программы.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия  | Категория расходов (кап. вложения, НИОКР и прочие расходы) | Сроки выполнения | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Краткое описание основного мероприятия |
| Задача. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Нижнего Новгорода. |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий  | Прочие расходы  | 2018-2022 годы  | Департамент благоустройства и до-рожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода, администрации районов города Нижнего Новгорода. | Выполнение работ по комплексному благоустройству дворовых территорий:1. Ремонт дворовых проездов;
2. Обеспечение освещения дворовых территорий;
3. Ремонт дворовых тротуаров;
4. Озеленение дворовых территорий;
5. Обустройство парковок для автомобилей на дворовых территориях
 |
| Задача. Повышение уровня благоустройства действующих и создание новых общественных территорий города Нижнего Новгорода. |
| 2 | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения  | Прочие расхо-ды | 2018-2022 годы | Департамент благоустройства и до-рожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода, адми-нистрации районов города Нижнего Новгорода. | Выполнение работ по комплексно-му благоустройству муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения:1. Установка скамеек;
2. Установка урн для мусора;
3. Оборудование детских и спортивных площадок;

3.1 Обустройство детской площадки на резиновом покрытии;1. Обустройство площадок для сбора твердых коммунальных отходов, в т.ч. раздельного и крупногабаритного мусора;
2. Обустройство площадок для выгула собак;
3. Установка ограждений газонов.
 |

2.5. Целевые индикаторы программы

Сведения о целевых индикаторах программы

Таблица 2

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели муниципальной программы, подпрограммы, задачи, целевого индикатора | Единица измерения | Значение показателя целевого индикатора |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Цель. Повышение качества и комфорта городской среды на территории города Нижнего Новгорода на основе проведения комплексного благоустройства территорий в границах муниципального образования город Нижний Новгород |
| 1. | Задача. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Нижнего Новгорода. |
|  | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству |  % | 32 | 49 | 66 | 83 | 100 |
| 2. | Задача. Повышение уровня благоустройства действующих и создание новых общественных территорий города Нижнего Новгорода |
|  | Доля благоустроенных общественных пространств и мест массового отдыха населения от общего количества общественных территорий и мест массового отдыха населения, подлежащих благоустройству | % | 24 | 43 | 62 | 81 | 100 |

Методика расчета целевых индикаторов программы

Таблица 2.1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п/п | Наименование показателя целевого индикатора | Единица измерения | НПА, определяющий методику расчета целевого индикатора | Расчет показателя целевого индикатора | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |
| формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, подлежащих благоустройству | % | - | D=\*100% |  - количество благоустроенных дворовых территорий, S- общее количество дворовых территорий | Ведомственная отчетность  | Мониторинг | Годовая |
| 2 | Доля благоустроенных общественных пространств и мест массового отдыха населения от общего количества общественных территорий и мест массового отдыха населения, подлежащих благоустройству | % | - | D= \*100% |  - количество благоустроенных общественных пространств и мест массового отдыха населения, S- общее количество общественных территорий и мест массового отдыха населения | Ведом-ственная от-четность | Монито-ринг | Годовая |

2.6. Меры правового регулирования

Принятие новых правовых актов не предусмотрено.

2.7. В ходе реализации программы не планируется участия муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных обществ и уставного капитала муниципального образования города Нижнего Новгорода.

2.8. Обоснование объема финансовых ресурсов

Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

Таблица 4

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель  | Расходы, руб. |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» | Всего, в том числе: | 395 242 900,00 | 102 763 200,00 | 102 763 200,00 | 102 763 200,00 | 102 763 200,00 |
| Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода | 395 242 900,00 | 102 763 200,00 | 102 763 200,00 | 102 763 200,00 | 102 763 200,00 |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода | - | - | - | - | - |
| 1 | Благоустройство дворовых территорий | Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода | 395 242 900,00 | 102 763 200,00 | 102 763 200,00 | 102 763 200,00 | 102 763 200,00 |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода  |  |  |  |  |  |
| 2 | Благоустройство муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения | Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода | - | - | - | - | - |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода  | - | - | - | - | - |

Таблица 5

Прогнозная оценка расходов на реализацию программы за счет всех источников

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источник финансирования/ ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Объем финансового обеспечения, руб. |
| 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2018-2022 годы. | Всего (1+2+3): | 395 242 900,00 | 102 763 200,00 | 102 763 200,00 | 102 763 200,00 | 102 763 200,00 |
| (1) собственные городские средства | - | - | - | - | - |
| (2) средства областного бюджета, в том числе: | 102 763 200,00 | 102 763 200,00 | 102 763 200,00 | 102 763 200,00 | 102 763 200,00 |
| Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода | 102 763 200,00 | 102 763 200,00 | 102 763 200,00 | 102 763 200,00 | 102 763 200,00 |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода | - | - | - | - | - |
| (3) средства федерального бюджета, в том числе: | 292 479 700,00 | - | - | - | - |
| Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода | 292 479 700,00 | - | - | - | - |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода | - | - | - | - | - |
| 1. Благоустройство дворовых территорий | Всего (1+2+3): | 395 242 900,00 | 102 763 200,00 | 102 763 200,00 | 102 763 200,00 | 102 763 200,00 |
| (1) собственные городские средства | - | - | - | - | - |
| (2) средства областного бюджета, в том числе: | 102 763 200,00 | 102 763 200,00 | 102 763 200,00 | 102 763 200,00 | 102 763 200,00 |
| Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода | 102 763 200,00 | 102 763 200,00 | 102 763 200,00 | 102 763 200,00 | 102 763 200,00 |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода | - | - | - | - | - |
| (3) средства федерального бюдже-та, в том числе: | 292 479 700,00 | - | - | - | - |
| Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода | 292 479 700,00 | - | - | - | - |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода | - | - | - | - | - |
| 2. Благоустройство муниципальных территорий общего пользова-ния и мест массового отдыха населения | Всего (1+2+3): | - | - | - | - | - |
| (1) собственные городские сред-ства | - | - | - | - | - |
| (2) средства областного бюджета, в том числе: | - | - | - | - | - |
| Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода | - | - | - | - | - |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода | - | - | - | - | - |
| (3) средства федерального бюдже-та, в том числе: | - | - | - | - | - |
| Департамент благоустройства и дорожного хозяйства администра-ции города Нижнего Новгорода | - | - | - | - | - |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода | - | - | - | - | - |

2.9. Анализ рисков реализации программы

При реализации программы возможно возникновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению планируемых результатов:

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства;

- финансовые риски: финансирование программы не в полном объеме в связи с неисполнением доходной части федерального, областного и муниципальных бюджетов.

В указанных случаях программа подлежит корректировке.

3. Оценка планируемой эффективности программы

Результатом реализации Программы является достижение цели по созданию условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории города Нижнего Новгорода на основе проведения комплексного благоустройства территорий в границах муниципального образования город Нижний Новгород.

В результате реализации программы будет обеспечено создание комфортной среды проживания и жизнедеятельности для человека, в объёме финансирования, выделяемого из бюджета области и бюджета города Нижнего Новгорода на соответствующие статьи расходов. Планируется формирование комфортной, рационально выстроенной городской среды с соблюдением принципа вовлеченности граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории города Нижнего Новгорода. Ожидается увеличение доли благоустроенных дворовых территорий и муниципальных территорий общего пользования, мест массового отдыха населения в городе Нижнем Новгороде (общественных территорий).

Приложение №1 к программе

ПЕРЕЧЕНЬ

дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах[[1]](#footnote-1)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ, объектов | Адреса | Площадь планируемая под благоустройство, тыс. м2 |
| Наименование района |
|  |  |  |  |

 Приложение № 2 к программе

ПЕРЕЧЕНЬ[[2]](#footnote-2)

муниципальных территорий общего пользования и мест массового отдыха населения (общественных территорий),

подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование работ, объектов | Адреса | Площадь планируемая под благоустройство, тыс. м2 |
| Наименование района |
|  |  |  |  |

Приложение № 3 к программе

ПЕРЕЧЕНЬ [[3]](#footnote-3)

объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №п/п | Адрес объекта недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельного участка | Год выполнения благоустройства за счет собственных средств собственников (пользователей) в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления |
|  |  |  |

**пояснительная записка**

к проекту решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О согласовании проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2018-2022 годы»

Представленный проект муниципальной программы разработан в целях реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» с учетом положений постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 06.04.2017 № 691/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы», постановления Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 № 651 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018-2022 годы» и рассчитан на 2018-2022 годы.

Муниципальная программа содержит 3 приложения, содержащих сведения о территориях подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах, об объектах недвижимого имущества.

Директор департамента благоустройства

и дорожного хозяйства

администрации г.Н.Новгорода В.Е.Рябцев

**финансово-экономическое обоснование**

к проекту решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О согласовании проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2018-2022 годы

Принятие проекта решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О согласовании проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2018-2022 годы осуществляется за счет средств областного и федерального бюджета города Нижнего Новгорода.

Директор департамента благоустройства

и дорожного хозяйства

администрации г.Н.Новгорода В.Е.Рябцев

Лист согласования

к проекту решения городской Думы города Нижнего Новгорода «О согласовании проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода «Об утверждении муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2018-2022 годы»

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование должности | Подпись |  Дата | Расшифровка подписи |
| Ответственный исполнитель:директор департамента благоустройства и дорожного хозяйства |  |  | В.Е.Рябцев |
| Заместитель главы администрации города |  |  | А.А. Герасименко |
| Департамент финансов |  |  | Ю.Н. Мочалкин |
| Департамент экономического развития, предпринимательства и закупок |  |  | И.Е.Егорова |

1. Перечень формируется до конца 2017 года [↑](#footnote-ref-1)
2. Перечень формируется до конца года [↑](#footnote-ref-2)
3. Перечень формируется до конца года [↑](#footnote-ref-3)