П р о т о к о л

заседания общественной комиссии по осуществлению контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2018-2022 годы

г. Нижний Новгород

19 ноября 2018года							        № ___15____

| Председатель: |  |
| --- | --- |
| Солдатенков Владимир Иванович | депутат Законодательного Собрания Нижегородской области (округ №1), куратор партийного проекта «Наш двор». |
| Присутствовали: |  |
| члены комиссии (представители) |  |
| Куполова Светлана Николаевна (представитель Буланова А.С.) | представитель Нижегородской региональной общественной организации культурно, социально-трудовой реабилитации инвалидов колясочников и опорников «Инватур» |
| Гельфонд Анна Лазаревна | доктор архитектуры, профессор, заведующий кафедрой архитектурного проектирования Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета |
| Шаров Михаил Сергеевич | глава администрации Канавинского района города Нижнего Новгорода |
| Ключева Ирина Михайловна | заместитель директора департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода |
| Корнилов Александр Алексеевич | заместитель директора департамента градостроительного развития и архитектуры администрации города Нижнего Новгорода |
| Серпов Михаил Валерьевич (представитель Кропотина В.А.) | первый заместитель главы администрации Московского района города Нижнего Новгорода |
| Смертин Максим Петрович (представитель Мочкаева А.В. | начальник управления благоустройства и содержания дорог администрации Нижегородского района города Нижнего Новгорода |
| Нагин Александр Владимирович | глава администрации Автозаводского района города Нижнего Новгорода |
| Петрухов Владимир Александрович (представитель Глазова А.А.) | первый заместитель главы администрации Ленинского района города Нижнего Новгорода |
| Исаев Владимир Олегович | глава администрации Советского района города Нижнего Новгорода |
| Сивохин Дмитрий Геннадьевич | глава администрации Сормовского района, города Нижнего Новгорода |
| Шатилов Михаил Павлович | глава администрации Приокского района города Нижнего Новгорода |
| Ухабин Роман Николаевич | заместитель директора департамента благоустройства и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода |
| заинтересованные лица: |  |
| Бебенин Алексей Сергеевич | Директор МП «Инженерные сети» |
| Харченко Вадим Борисович | И.о.первого заместителя главы Приокского района города Нижнего Новгорода |
| Крылова Елена Валерьевна | начальник отдела благоустройства администрации Приокского района города Нижнего Новгорода |

1. О рассмотрении итогов интерактивного опроса (голосования) по перечню территорий общего пользования, отобранных муниципальной общественной комиссией, для благоустройства в рамках программы «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода».

_____________________________________________________________________________________________ (В.И. Солдатенков, Р.Н.Ухабин)

СЛУШАЛИ:

В.И. Солдатенкова – депутат Законодательного Собрания Нижегородской области (округ №1), куратор партийного проекта «Наш двор».

  - На сайте администрации г.Н.Новгорода с 01.11.2018 по 15.11.2018 года

проходил интерактивный опрос (голосование) по общественным территориям, которые жители города хотят видеть благоустроенными.

Принимая во внимание  мнение жителей города, а так же то обстоятельство, что общественные территории, благоустраиваемые в 2017-2018 годах не доведены до завершения концептуального решения, планируемый уровень финансирования программы в 2019 году, срок для подготовки проектной документации, комиссия считает необходимым продолжить работы по благоустройству в 2019 году следующих общественных территорий.

Автозаводский район:

- сквер №1 по ул.Прыгунова (от ул.Смирнова до ул.Лескова),сквер №2 по ул.Прыгунова (от ул.Лескова до сквера "Памяти погибших сотрудников милиции"),сквер «Памяти погибших сотрудников милиции» по ул.Прыгунова, территория от сквера "Памяти погибших сотрудников милиции" по ул.Прыгунова до ул.Южное шоссе.

Ленинский район:

- парк «Дубки» (в границах: пр. Ленина, ул. Адмирала Нахимова, Глеба Успенского, Новикова-Прибоя).

Московский район:

- сквер по улице Просвещенская, напротив школы №115 (сквер им. Грабина в границах ул. Просвещенская д.1,2,4,9а, ул. Березовская д. 83), территория перед ТЦ «Серпантин», сквер у роддома №5 по ул. Просвещенской (в границах ул. Просвещенская, д.85 по ул. Березовская).

Нижегородский район:

- ул.Большая Покровская (от ул. Малая Покровская до ул.Октябрьская, включая территории сквера им.Свердлова);

- сквер им. 1905 года.

Приокский район:

- территория Щелковского хутора (ближайший дом № 32 Анкудиновское шоссе).

Советский район:

- пляжные зоны на «Втором озере» и на «Третьем озере» Щелоковского хутора.

Сормовский район:

- сквер по ул.Ефремова, у д.1 (Центр Сормово).

Территории, набравшие наибольшее количество голосов, и не относящиеся к объектам, благоустройство которых проходило в 2017-2018 годах, планируются для проектирования комплексного благоустройства и, возможного непосредственного выполнения работ, в 2019-2020 годах (в зависимости от «сложности» общественной территории, продолжительности подготовки проекта комплексного благоустройства, уровня финансирования в 2019 году).

Итоги интерактивного опроса (голосования) – территории, набравшие наибольшее количество голосов (от большего количества голосов к меньшему):

Автозаводский район:

- парк культуры и отдыха Автозаводского района (игровой комплекс);

- сквер №1 по ул.Прыгунова (от ул.Смирнова до ул.Лескова),сквер №2 по ул.Прыгунова (от ул.Лескова до сквера "Памяти погибших сотрудников милиции"),сквер «Памяти погибших сотрудников милиции» по ул.Прыгунова, территория от сквера "Памяти погибших сотрудников милиции" по ул.Прыгунова до ул.Южное шоссе – 2-я очередь;

- территория вдоль озера по ул.Пермякова;

- ул.Мончегорская (территория сквера по ул.Мончегорская у д.33);

- ул.Шнитникова (территория вдоль дороги от ул.Фучика до дома №20 по ул.Шнитникова);

- Территория, ограниченная домами №15,13 по пер. Рулевому и домами № 8,6 по ул.Красных Партизан.

Канавинский район:

- сквер «Канавинский» по Московскому шоссе;

- территория вокруг Мещерского озера – 2 очередь;

- сквер «Мать и Дитя» (территория между ул.Путейской и Гороховецкой);

- площадь перед кт «Канавинский»;

- набережная от Канавинского моста до Нижегородского планетария

- сквер по ул.Гордеевской (от д.14 до д.28).

Ленинский район:

- сквер (пер. Трамвайный, напротив домов №№ 21-23);

- парк «Станкозавода» (пересечение ул. Перекопская и Арктическая);

- парк «Дубки» (в границах: пр. Ленина, ул. Адмирала Нахимова, Глеба Успенского, Новикова-Прибоя) -2 очередь;

- территория вокруг озера Силикатное;

- бульвар Заречный;

- пляж на берегу затона имени 25 лет Октября;

Московский район:

- бульвар «Авиастроителей» (в границах ул. Баранова д.7,9,12, ул. Черняховского д.9,9б);

- сквер в микрорайоне «Красных Зорь» (в границах ул. Красных Зорь д. 5, 6, 7, 8, ул. Павла Орлова, д. 7, 8, ул.Героя Рябцева,д.4,6);

- сквер "Юбилейный" по ул. Страж Революции (ул. Страж Революции, д. 2, 4, 6, ул. 50 – летия Победы, д. 2, 4);

- сквер на пл. Героев ( в границах улицы проспект Героев д.43 и ул. 50-летия Победы д.25), сквер «Выставка цветов» по ул. Просвещенской (в границах д. 36 улицы 50-летия Победы и д.6 ул. Просвещенская);

- сквер по улице Просвещенская, напротив школы №115 (сквер им. Грабина в границах ул. Просвещенская д.1,2,4,9а, ул. Березовская д. 83), территория перед ТЦ «Серпантин», сквер у роддома №5 по ул. Просвещенской (в границах ул. Просвещенская, д.85 по ул. Березовская);

- сквер по ул. Березовская д.104а ( в границах ул. Березовская, д. 102, 104а, 104/1).

Нижегородский район:

- Лопатинский овраг;

- Набережная Гребного канала (от Робинзона до д.461 со стороны реки);

- парк им. Кулибина (игровой комплекс);

- сквер на пересечении ул.Ковалихинская и ул.Семашко;

- ул.Большая Покровская (от ул. Малая Покровская до ул.Октябрьская, включая территории сквера им.Свердлова)- 2 очередь

- пляж на берегу Гребного канала;

Приокский район:

- территория Щелковского хутора (ближайший дом № 32 Анкудиновское шоссе) - 2 очередь;

- лесной массив (от д.6 по ул.40 лет Победы до пр.Гагарина);

- парк "Швейцария" (ООО "Парк Приокский") (Игровой комплекс);

- прибрежная зона р.Ока (ГПП РЗ «Малиновая гряда», в районе завода НИТЕЛ);

- бульвар по пр.Гагарина (вдоль трамвайных путей от д.104 до д.146 по пр. Гагарина);

- бульвар (микрорайон «Щербинки-2», на уч. от д.186 до д.222 по пр.Гагарина).

Советский район:

- парк культуры и отдыха имени А.С.Пушкина;

- пляжные зоны на «Втором озере» и на «Третьем озере» Щелоковского хутора-2 очередь;

- пл. Советская;

- бульвар «Аллея Памяти и Славы им. Рокоссовского»;

- сквер в границах ул. Бекетова, Кузнечихинская, Чукотская (у Дома культуры «Звезда»);

- сквер по пр.Гагарина.

Сормовский район:

- парк «Светлоярский»;

- сквер имени Ленинского Комсомола по ул.Планетной;

- сквер по пр.Кораблестроителей, перед д.1-9,11а до круговой развязки;

- сквер по ул.Ефремова, у д.1 (Центр Сормово);

- сквер по ул. Культуры (у кинотеатра «Ракета»);

- сквер по ул.Культуры у д. 2-4.

РЕШИЛИ:

1. Утвердить итоги интерактивного опроса (голосования).

Голосовали: «за» - 14 человек, «против» - нет, «воздержалось» - нет. (принимается единогласно).

2. О предварительных суммах, планируемых к выделению на цели благоустройства дворовых территорий города нижнего Новгорода.

(Р.Н. Ухабин)

СЛУШАЛИ:

Р.Н.Ухабина – департамент благоустройства и дорожного хозяйства.

2.1. В настоящее время администрации районов города ведут сбор заявок от жителей многоквартирных домов для включения в программу на 2019 год. Сбор заявок продлится до 02.12.2018 года.

Довожу до сведения членов общественной комиссии о предварительной сумме, планируемой к выделению на ремонт дворовых территорий в 2019 году в размере 25 000 000,00 (двадцать пять миллионов) рублей на каждый район города. Объем финансирования влияет на количество благоустраиваемых дворовых территорий.

РЕШИЛИ:

- Принять к сведению информацию о предварительных суммах на благоустройство дворовых территорий в 2019 году.

Голосовали: «за» - 14 человек, «против» - нет, «воздержалось» - нет. (принимается).

3. О неисполнении в полном объеме работ по благоустройству общественных территорий. О направлении средств на ремонт освещения дворовых территорий.

(М.В.Серпов ,Р.Н.Ухабин, М.П.Смертин)

СЛУШАЛИ:

М.В.Серпова – администрация Московского района.

3.1. При производстве работ по благоустройству общественной территории в Московском районе города – «Сквер им.Грабина», произошел срыв запланированных работ, что привело к неисполнению муниципального контракта в большей его части (на заседании комиссии 26.10.18 озвучивалось следующее: не делать бетонную подготовку и установку спортивных элементов на территории скейтпарка, не установливать фонтан, не высаживать 173 дерева и 250 кустарников по причине излишнего количества, предусмотренного проектом).

СЛУШАЛИ:

М.П.Смертина – администрация Нижегородского района.

3.2. При производстве работ по благоустройству общественной территории в Нижегородском районе города -  «Сквер 1905 года», не будут устанавливать гранитные стелы и гранитные скамьи, а также будет  отказ от устройства освещения площадки вокруг памятника и еще некоторых видов работ.  Решение обусловлено затруднением поставки материалов.

СЛУШАЛИ:

М.П. Шатилова – администрация Приокского района.

3.3. В протоколе заседания общественной комиссии №14 от 26.10.2018 в п.1.4 отражена информация о необходимости утверждения уточненного дизайн-проекта благоустройства дворовых территорий в границах улицы 40 лет Победы (ул. 40 лет Победы д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), поскольку не принимали участие в благоустройстве дома, которые управляются ТСЖ: дома 4, 5, 11, 14 (не выразили свою волю к участию). Таким образом, дома 4, 5, 11, 14 по ул.40 Лет Победы было постановлено перенести из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году в перечень территорий 2019-2022 г.

По территории всех домов, указанных в границах улиц 40 лет Победы, проходит электрическая сеть, принадлежащая МП «Инженерные сети». Квартал нуждается в ремонте элементов освещении. Произвести ремонт можно только полностью в границах квартала. Ввиду принятия решения о направлении части средств на ремонт освещения дворовых территорий, прошу не исключать дома 4, 5, 11, 14 по ул.40 Лет Победы из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году в перечень территорий 2019-2022 г.

РЕШИЛИ:

- По вопросам неисполнения муниципальных контрактов на благоустройство общественных территорий принять информацию администраций районов. Причины неисполнения признать обоснованными.

- С учетом протокола заседания общественной комиссии №14 от 26.10.2018, обеспечить ремонт элементов освещения дворовых территорий в Автозаводском, Нижегородском, Ленинском, Сормовском и Приокском районах города Нижнего Новгорода.

Принимая во внимание, что в Приокском районе по ул.40 лет Победы необходим ремонт наружного освещения, отменить решение, принятое комиссией 26.10.2018 в п.1.4 протокола №14 в части переноса из перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году в перечень территорий 2019-2022 г. домов 4, 5, 11, 14 по ул.40 Лет Победы. Однако при приеме документов, подтверждающих факт выполнения работ по благоустройству дворовой территории, лицам, ответственным за прием, обращать внимание на необходимость отсутствия домов 4, 5, 11, 14 по ул.40 Лет Победы в документации (за исключением документов, подтверждающих ремонт наружного освещения).

Голосовали: «за» - 14 человек, «против» - нет, «воздержалось» - нет. (принимается).

4. Об объектах недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020  и инвентаризации ИЖС.

__________________________________________________________________

(М.В. Серпов, Р.Н.Ухабин)

СЛУШАЛИ:

Р.Н.Ухабина – департамент благоустройства и дорожного хозяйства.

4.1. Как было озвучено на заседании общественной комиссии 26.10.2018, согласно п.2.8 Постановления Правительства Нижегородской области от 01.09.2017 № 651 «Об утверждении государственной программы «Формирование современной городской среды на территории Нижегородской области на 2018 - 2022 годы» (далее – Программа), муниципальная программа должна содержать в том числе:

в) адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления;

г) мероприятия по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, с заключением по результатам инвентаризации соглашений с собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками (землепользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позднее 2020 года в соответствии с требованиями утвержденных в муниципальном образовании правил благоустройства;

В целях соблюдения установленных требований, предлагаю включить в

муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды города Нижнего Новгорода» на 2018-2022 годы следующие мероприятия по инвентаризации инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения:

- проведение первичной инвентаризации индивидуальной жилой застройки путем осмотра территорий улиц с индивидуальной жилой застройкой;

- заполнение Актов обследования территории (по прилагаемой форме);

Срок окончания инвентаризации – 31.12.2018 года.

Ввиду ограниченного доступа к объектам индивидуального жилищного строительства и к объектам недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельным участкам, находящимся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, инвентаризация объектов проводится в упрощенном порядке. Инвентаризации подлежат внешний вид фасадов и ограждений, и прилегающая территория.

СЛУШАЛИ:

М.В. Серпов – администрация Московского района.

Прошу включить в муниципальную программу адресный перечень объектов недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности юридических лиц, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления:

- Ул.50-летия Победы, д.32;

- Ул.Красных Зорь, д.23д;

- Ул.Шаляпина, д.25;

- Московское шоссе, д.133а.

Адресный перечень для мероприятий по инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения:

- Ул.Чаадаева;

к протоколу заседания общественной комиссии  №15 от 19.11.2018

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые подлежат благоустройству не позднее 2020 года за счет средств указанных лиц в соответствии с заключенными соглашениями с органами местного самоуправления в _________ районе г.Н.Новгорода.

| Адрес |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кадастровый номер |  |  |  |  |
| Вид права |  |  |  |  |
| Нуждается/не нуждается в благоустройстве |  |  |  |  |
| Если нуждается, что необходимо сделать |  |  |  |  |
| Отметка о заключении сошлашения (отказа от заключения соглашения) |  |  |  |  |

Дата проведения инвентаризации уровня благоустройства "____" ____________ 20__ г.

Ф.И.О., должности и подписи членов комиссии, создаваемой органами местного самоуправления муниципальных образований области:

___________________________   _________________   __________________
  (организация, должность)                     (подпись)               (Ф.И.О.)

к протоколу заседания общественной комиссии  №15 от 19.11.2018

#### АКТ

#### обследования уровня  благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, в _________________ районе г.Н.Новгорода

по состоянию на ________________

Общие сведения о территории благоустройства:

| N п/п | Наименование показателя | Значение показателя |
| --- | --- | --- |
| 1 | Адрес расположения земельного участка и индивидуального жилого дома |  |
| 2 | Кадастровый номер индивидуального жилого дома |  |
| 3 | Кадастровый номер земельного участка |  |
| 4 | Площадь земельного участка, кв. м |  |
| 5 | Наличие ограждения (да/нет) |  |
| 6. | Состояние фасада (в нормативном состоянии/не в нормативном состоянии) |  |
| 7. | Состояние прилегающей территории (требует благоустройства/не требует благоустройства) |  |
| 8. | Перечень и описание элементов благоустройства, расположенных на прилегающей территории. |  |
| 9. | Информация о подписании соглашения о благоустройстве с собственниками (пользователями) указанных домов, собственниками (землепользователями) земельных участков (с приложением скан-копии заключенного соглашения) с указанием сроков завершения благоустройства либо информация об отказе в подписании указного соглашения; |  |

Дата проведения инвентаризации уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения: "____" ____________ 20__ г.

Ф.И.О., должности и подписи членов комиссии, создаваемой органами местного самоуправления муниципальных образований области:

___________________________   _________________   __________________
  (организация, должность)                     (подпись)               (Ф.И.О.)

к протоколу заседания общественной комиссии  №15 от 19.11.2018