

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  | № \_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ┌ |  | ┐ |
| **О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.12.2022 № 7098** |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.09.2023 № 172 «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2022 № 265 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода **постановляет**:

1. Внести в муниципальную [программу](#Par36) «Развитие дорожной и транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2023 - 2028 годы, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 23.12.2022 № 7098, следующие изменения:

1.1. Раздел 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Таблицу 4 подраздела 2.7 раздела 2 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Таблицу пункта 3.1.1 подраздела 3.1 раздела 3 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Таблицу пункта 3.2.1 подраздела 3.2 раздела 3 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Таблицу 5 раздела 5 изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».

3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Скалкина Д.А.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города | Ю.В.Шалабаев |

А.О.Житников

435 58 30

3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

города

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

1. Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДТДХ) |
| Соисполнители Программы | Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – КУГИиЗР)Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДЖИИ)Администрации районов города Нижнего НовгородаМуниципальное казенное учреждение «Центр лабораторных испытаний» (далее - МКУ «ЦЛИ»)Муниципальное казенное учреждение «Центр организации дорожного движения» (далее – МКУ «ЦОДД»)Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (далее - МКУ «ГУММиД») |
| Подпрограммы Программы | «Развитие муниципального общественного транспорта»«Развитие дорожного хозяйства» |
| Цель Программы | Развитие современной, эффективной дорожной инфраструктуры и повышение комфортности муниципального общественного транспорта |
| Задачи Программы | Обеспечение экономической устойчивости и развитие метрополитена;Обеспечение содержания дорожной сети города, автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на уровне, соответствующем нормативным требованиям;Обеспечение комфортными автомобильными дорогами, транспортными развязками, пешеходными переходами и прочими искусственными сооружениями;Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостовых сооружений). |
| Этапы и сроки реализации Программы | Срок реализации Программы 2023-2028 годы. Программа реализуется в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | руб. |
| Ответственный исполнитель, соисполнители | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| Всего, в том числе: | 10 559 614 432,18 | 4 493 256 100,00 | 4 308 826 900,00 | 5 091 162 694,05 | 5 283 233 357,84 | 5 482 986 848,17 | 35 219 080 332,24 |
| ДТДХ | 4 420 299 195,13 | 2 048 776 280,40 | 2 060 034 451,40 | 2 140 239 400,00 | 2 140 239 400,00 | 2 140 239 400,00 | 14 949 828 126,93 |
| КУГИиЗР | 619 849 500,00 | 637 047 729,60 | 637 047 729,60 | 523 911 300,00 | 523 911 300,00 | 523 911 300,00 | 3 465 678 859,20 |
| ДЖИИ | 61 216 220,00 | 68 227 600,00 | 68 227 600,00 | 68 227 600,00 | 68 227 600,00 | 68 227 600,00 | 402 354 220,00 |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода (ДТДХ) | 685 679 606,62 | 211 748 490,00 | 209 775 519,00 | 231 920 000,00 | 231 920 000,00 | 231 920 000,00 | 1 802 963 615,62 |
| МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 4 534 813 002,43 | 1 437 525 700,00 | 1 243 811 300,00 | 2 036 934 094,05 | 2 229 004 757,84 | 2 428 758 248,17 | 13 910 847 102,49 |
| МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) | 223 511 503,00 | 75 742 100,00 | 75 742 100,00 | 75 742 100,00 | 75 742 100,00 | 75 742 100,00 | 602 222 003,00 |
| МКУ «Центр лабораторных испытаний» (ДТДХ) | 14 245 405,00 | 14 188 200,00 | 14 188 200,00 | 14 188 200,00 | 14 188 200,00 | 14 188 200,00 | 85 186 405,00 |
| Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета города на соответствующий год, исходя из возможностей городского бюджета и степени реализации программных мероприятий. |
| Целевые индикаторы Программы | 1. Доля поездок на метрополитене, совершенных пассажирами по электронным проездным билетам – 58%.
2. Пассажиропоток метрополитена составит 36 млн. пассажиров в год.
3. Протяженность линий метрополитена составит 27,76 км.
4. Доля искусственных дорожных сооружений, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади искусственных дорожных сооружений – 55,48%
5. Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям – 82,48%.
6. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии – 85,08%
7. Доля защищенных объектов транспортной инфраструктуры – 20%
 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

города

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации П**рограммы** за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код основного мероприятия целевой статьи расходов | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (руб.), годы |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожной и транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» | Всего: | 10 559 614 432,18 | 4 493 256 100,00 | 4 308 826 900,00 | 5 091 162 694,05 | 5 283 233 357,84 | 5 482 986 848,17 |
| ДТДХ | 4 420 299 195,13 | 2 048 776 280,40 | 2 060 034 451,40 | 2 140 239 400,00 | 2 140 239 400,00 | 2 140 239 400,00 |
| КУГИиЗР  | 619 849 500,00 | 637 047 729,60 | 637 047 729,60 | 523 911 300,00 | 523 911 300,00 | 523 911 300,00 |
| ДЖИИ | 61 216 220,00 | 68 227 600,00 | 68 227 600,00 | 68 227 600,00 | 68 227 600,00 | 68 227 600,00 |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода (ДТДХ) | 685 679 606,62 | 211 748 490,00 | 209 775 519,00 | 231 920 000,00 | 231 920 000,00 | 231 920 000,00 |
| МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 4 534 813 002,43 | 1 437 525 700,00 | 1 243 811 300,00 | 2 036 934 094,05 | 2 229 004 757,84 | 2 428 758 248,17 |
| МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) | 235 511 503,00 | 75 742 100,00 | 75 742 100,00 | 75 742 100,00 | 75 742 100,00 | 75 742 100,00 |
| МКУ «Центр лабораторных испытаний» (ДТДХ) | 14 245 405,00 | 14 188 200,00 | 14 188 200,00 | 14 188 200,00 | 14 188 200,00 | 14 188 200,00 |
| 1 | 12 1 00 00000 | Подпрограмма «Развитие муниципального общественного транспорта» | Всего: | 2 241 132 501,67 | 503 790 276,95 | 503 592 403,37 | 1 298 787 604,05 | 1 490 858 267,84 | 1 690 611 758,17 |
| ДТДХ | 1 200 989 232,78 | 488 326 170,40 | 488 326 170,40 | 601 462 600,00 | 601 462 600,00 | 601 462 600,00 |
| КУГИиЗР | 294 837 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 745 306 268,89 | 15 464 106,55 | 15 266 232,97 | 697 325 004,05 | 889 395 667,84 | 1 089 149 158,17 |
| 1.1 | 12 1 01 00000 | Обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий | КУГИиЗР | 294 837 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 12 1 02 00000 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат предприятий, в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории городского округа город Нижний Новгород  | ДТДХ | 1 002 198 232,78 | 488 326 170,40 | 488 326 170,40 | 601 462 600,00 | 601 462 600,00 | 601 462 600,00 |
| 1.3 | 12 1 03 00000 | Продление линий метрополитена | МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 731 324 358,89 | 1 482 196,55 | 1 284 322,97 | 1 007 300,00 | 1 007 300,00 | 1 007 300,00 |
| 1.4 | 12 1 05 00000 | Капитально-восстановительный ремонт подвижного состава | ДТДХ | 77 621 681,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | 12 1 06 00000 | Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры метрополитена | ДТДХ | 121 169 416,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | 12 1 К6 00000 | Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2023 году | МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 13 981 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | 12 1 К7 00000 | Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2024 году (дополнительный лимит) | МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 0,00 | 13 981 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | 12 1 К8 00000 | Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2025 году (дополнительный лимит) | МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 0,00 | 0,00 | 13 981 910,00 | 696 317 704,05 | 888 388 367,84 | 1 088 141 858,17 |
| 2 | 12 2 00 00000 | Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» | Всего:  | 8 318 481 930,51 | 3 989 465 823,05 | 3 989 465 823,05 | 3 792 375 090,00 | 3 792 375 090,00 | 3 792 375 090,00 |
| ДТДХ | 3 219 309 962,35 | 1 560 450 110,00 | 1 571 708 281,00 | 1 538 776 800,00 | 1 538 776 800,00 | 1 538 776 800,00 |
| КУГИиЗР | 325 012 500,00 | 637 047 729,60 | 637 047 729,60 | 523 911 300,00 | 523 911 300,00 | 523 911 300,00 |
| ДЖИИ | 61 216 220,00 | 68 227 600,00 | 68 227 600,00 | 68 227 600,00 | 68 227 600,00 | 68 227 600,00 |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода (ДТДХ) | 685 679 606,62 | 211 748 490,00 | 209 775 519,00 | 231 920 000,00 | 231 920 000,00 | 231 920 000,00 |
| МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 3 789 506 733,54 | 1 422 061 593,45 | 1 228 545 067,03 | 1 339 609 090,00 | 1 339 609 090,00 | 1 339 609 090,00 |
| МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) | 223 511 503,00 | 75 742 100,00 | 75 742 100,00 | 75 742 100,00 | 75 742 100,00 | 75 742 100,00 |
| МКУ «Центр лабораторных испытаний» (ДТДХ) | 14 245 405,00 | 14 188 200,00 | 14 188 200,00 | 14 188 200,00 | 14 188 200,00 | 14 188 200,00 |
| 2.1 | 12 2 01 00000 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | Всего: | 1 944 921 602,21 | 811 472 364,84 | 416 898 965,44 | 1 447 172 400,00 | 1 447 172 400,00 | 1 447 172 400,00 |
| ДТДХ | 40 879 180,28 | 66 700 210,00 | 77 958 381,00 | 45 026 900,00 | 45 026 900,00 | 45 026 900,00 |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода (ДТДХ) | 685 679 606,62 | 211 748 490,00 | 209 775 519,00 | 231 920 000,00 | 231 920 000,00 | 231 920 000,00 |
| МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 1 218 362 815,31 | 533 023 664,84 | 129 165 065,44 | 1 170 225 500,00 | 1 170 225 500,00 | 1 170 225 500,00 |
| 2.2 | 12 2 02 00000 | Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ «Центр лабораторных испытаний») | МКУ «Центр лабораторных испытаний» (ДТДХ) | 14 245 405,00 | 14 188 200,00 | 14 188 200,00 | 14 188 200,00 | 14 188 200,00 | 14 188 200,00 |
| 2.3 | 12 2 03 00000 | Укрепление материально-технической базы дорожного комплекса | КУГИиЗР | 325 012 500,00 | 637 047 729,60 | 637 047 729,60 | 523 911 300,00 | 523 911 300,00 | 523 911 300,00 |
| 2.4 | 12 2 04 00000 | Строительство (реконструкции) автомобильных дорог, транспортных развязок, пешеходных переходов и прочих искусственных сооружений | МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 803 299 844,43 | 123 872 128,61 | 146 938 601,59 | 46 942 190,00 | 46 942 190,00 | 46 942 190,00 |
| 2.5 | 12 2 05 00000 | Обеспечение антитеррористической защищенности и охраны объектов транспортной инфраструктуры | ДТДХ | 53 517 919,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| 2.6 | 12 2 06 00000 | Материально-техническое обеспечение организации дорожного движения | Всего: | 304 745 475,11 | 271 266 100,00 | 271 266 100,00 | 271 266 100,00 | 271 266 100,00 | 271 266 100,00 |
| ДТДХ | 302 418 235,11 | 270 212 500,00 | 270 212 500,00 | 270 212 500,00 | 270 212 500,00 | 270 212 500,00 |
| МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) | 2 327 240,00 | 1 053 600,00 | 1 053 600,00 | 1 053 600,00 | 1 053 600,00 | 1 053 600,00 |
| 2.7 | 12 2 08 00000 | Выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгорода | ДТДХ | 52 945 738,48 | 31 272 800,00 | 31 272 800,00 | 31 272 800,00 | 31 272 800,00 | 31 272 800,00 |
| 2.8 | 12 2 09 00000 | Освещение города Нижнего Новгорода сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности | ДЖИИ | 61 216 220,00 | 68 227 600,00 | 68 227 600,00 | 68 227 600,00 | 68 227 600,00 | 68 227 600,00 |
| 2.9 | 12 2 10 00000 | Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ «ЦОДД») | МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) | 70 894 361,00 | 74 688 500,00 | 74 688 500,00 | 74 688 500,00 | 74 688 500,00 | 74 688 500,00 |
| 2.10 | 12 2 12 00000 | Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети в исторической части Нижегородского района города Нижнего Новгорода МБУ «Центр» | ДТДХ | 633 344 700,00 | 311 263 000,00 | 311 263 000,00 | 311 263 000,00 | 311 263 000,00 | 311 263 000,00 |
| 2.11 | 12 2 13 00000 | Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ «ГУММиД») | МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 107 663 837,68 | 122 441 400,00 | 122 441 400,00 | 122 441 400,00 | 122 441 400,00 | 122 441 400,00 |
| 2.12 | 12 2 14 00000 | Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода МБУ «Стрелка» | ДТДХ | 351 276 447,22 | 171 450 000,00 | 171 450 000,00 | 171 450 000,00 | 171 450 000,00 | 171 450 000,00 |
| 2.13 | 12 2 15 00000 | Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода МБУ «Дорожник» | ДТДХ | 248 940 468,56 | 116 800 000,00 | 116 800 000,00 | 116 800 000,00 | 116 800 000,00 | 116 800 000,00 |
| 2.14 | 12 2 16 00000 | Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода МБУ «РЭД» | ДТДХ | 1 535 987 273,70 | 542 751 600,00 | 542 751 600,00 | 542 751 600,00 | 542 751 600,00 | 542 751 600,00 |
| 2.15 | 12 2 F1 00000 | Реализация федерального проекта «Жилье» | МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 687 992 200,00 | 12 724 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16 | 12 2 R1 00000 | Реализация федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» | МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 971 618 667,12 | 630 000 000,00 | 830 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17 | 12 2 R2 00000 | Реализация федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) | 150 289 902,00 |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18 | 12 2 К6 00000 | Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2023 году (дополнительный лимит) | МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 569 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации

города

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**3. Подпрограммы Программы**

3.1. Подпрограмма «Развитие муниципального общественного транспорта» (далее – Подпрограмма 1)

3.1.1. Паспорт подпрограммы 1

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 | ДТДХ |
| Соисполнители подпрограммы | КУГИиЗРМКУ «ГУММиД» |
| Задача Подпрограммы 1 | Обеспечение экономической устойчивости и развитие метрополитена |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 | 2023-2028 годы, деление на этапы не предусмотрено |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода  | руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнители | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| Всего, в том числе: | 2 241 132 501,67 | 503 790 276,95 | 503 592 403,37 | 1 298 787 604,05 | 1 490 858 267,84 | 1 690 611 758,17 | 7 728 772 812,05 |
| ДТДХ | 1 200 989 232,78 | 488 326 170,40 | 488 326 170,40 | 601 462 600,00 | 601 462 600,00 | 601 462 600,00 | 3 982 029 373,58 |
| КУГИиЗР  | 294 837 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 837 000,00 |
| МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 745 306 268,89 | 15 464 106,55 | 12 266 232,97 | 697 325 004,05 | 889 395 667,84 | 1 089 149 158,17 | 3 451 906 438,47 |

 |
| Целевые индикаторы Подпрограммы 1 | 1. Доля поездок на метрополитене, совершенных пассажирами по электронным проездным билетам – 58%.
2. Пассажиропоток метрополитена составит 36 млн. пассажиров в год.
3. Протяженность линий метрополитена составит 27,76 км.
 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к постановлению администрации

города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

3.2. Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» (далее – Подпрограмма 2)

3.2.1. Паспорт подпрограммы 2

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 | ДТДХ |
| Соисполнители подпрограммы | КУГИиЗРАдминистрации районов города Нижнего Новгорода (ДТДХ)ДЖИИМКУ «ГУММиД» (ДТДХ)МКУ «ЦОДД» (ДТДХ)МКУ «Центр лабораторных испытаний» (ДТДХ) |
| Задачи Подпрограммы 2 | Обеспечение содержания дорожной сети города и искусственных дорожных сооружений на уровне, соответствующем нормативным требованиямОбеспечение комфортными автомобильными дорогами, транспортными развязками, пешеходными переходами и прочими искусственными сооружениямиОбеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостовых сооружений) |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 | 2023-2028 годы, деление на этапы не предусмотрено |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода  | руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель, соисполнители | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| Всего, в том числе: | 8 318 481 930,51 | 3 989 465 823,05 | 3 805 234 496,63 | 3 792 375 090,00 | 3 792 375 090,00 | 3 792 375 090,00 | 27 490 307 520,19 |
| ДТДХ | 3 219 309 962,35 | 1 560 450 110,00 | 1 571 708 281,00 | 1 538 776 800,00 | 1 538 776 800,00 | 1 538 776 800,00 | 10 967 798 753,35 |
| КУГИиЗР | 325 012 500,00 | 637 047 729,60 | 637 047 729,60 | 523 911 300,00 | 523 911 300,00 | 523 911 300,00 | 3 170 841 859,20 |
| ДЖИИ | 61 216 220,00 | 68 227 600,00 | 68 227 600,00 | 68 227 600,00 | 68 227 600,00 | 68 227 600,00 | 402 354 220,00 |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода (ДТДХ) | 685 679 606,62 | 211 748 490,00 | 209 775 519,00 | 231 920 000,00 | 231 920 000,00 | 231 920 000,00 | 1 802 963 615,62 |
| МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 3 789 506 733,54 | 1 422 061 593,45 | 1 228 545067,03 | 1 339 609 090,00 | 1 339 609 090,00 | 1 339 609 090,00 | 10 458 940 664,02 |
| МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) | 223 511 503,00 | 75 742 100,00 | 75 742 100,00 | 75 742 100,00 | 75 742 100,00 | 75 742 100,00 | 602 222 003,00 |
| МКУ «Центр лабораторных испытаний» (ДТДХ) | 14 245 405,00 | 14 188 200,00 | 14 188 200,00 | 14 188 200,00 | 14 188 200,00 | 14 188 200,00 | 85 186 405,00 |

 |
| Целевые индикаторы Подпрограммы 2 | 1. Доля искусственных дорожных сооружений, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади искусственных дорожных сооружений – 55,48%
2. Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям – 82,48 км.
3. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии – 85,08%
4. Доля защищенных объектов транспортной инфраструктуры – 20%
 |

14

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к постановлению администрации

города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**5. План реализации муниципальной программы**

Таблица № 5

План реализации

муниципальной программы «Развитие дорожной и транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода»

на 2023-2028 годы на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код основного мероприятия целевой статьи расходов | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия (управление, отдел) | Срок | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее – ПНР) | Объемы финансового обеспечения, руб. |
| начала реализации | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед.изм. | Значение | Собственные городские средства | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего по муниципальной программе | 5 254 110 621,45 | 4 946 847 638,88 | 367 302 900,00 | 0,00 |
| 1. | 12 1 00 00000  | Подпрограмма «Развитие муниципального общественного транспорта» | 1 512 357 144,67 | 728 099 351,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача. Обеспечение экономической устойчивости и развитие метрополитена | 1 512 357 144,67 | 728 099 351,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | 12 1 01 00000 | Основное мероприятие. Обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий | 294 837 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Приобретение вагонов метро | Финансовое управление КУГИиЗРОтдел бюджетного учета отчетности КУГИиЗР | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Оплата лизинговых платежей по заключенным муниципальным контрактам на поставку вагонов метро | ед. | 12 | 294 837 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | 12 1 02 00000 | Основное мероприятие. Предоставление субсидий на возмещение части затрат предприятий, в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории городского округа город Нижний Новгород | 1 002 198 134,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Возмещение затрат по перевозке пассажиров МП «Нижегородское метро» | Отдел экономического анализа и реализации муниципальных программ департамента транспорта и дорожного хозяйства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Оплата субсидии на возмещение затрат по перевозке пассажиров метрополитеном | ед. | 1 | 1 002 198 134,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | 12 1 03 00000 | Основное мероприятие. Продление линий метрополитена | 3 225 007,89 | 728 099 351,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга» 1 этап - Продление линии метрополитена от станции «Московская» до станции «Стрелка», г. Нижний Новгород, 2 пусковой комплекс (ВУ-2) (выполнение работ по строительству) | МКУ «ГУММиД» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Ввод объекта | ед. | 1 | 727 491,04 | 700 398 264,42 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Выполнение работ по разработке проектной документации: «Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга» 1 этап - Продление линии метрополитена от станции «Московская» до станции «Стрелка», г. Нижний Новгород, 2 пусковой комплекс (ВУ-2) (выполнение работ по строительству)» | МКУ «ГУММиД» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту | ед. | 1 | 373 408,96 | 27 701 086,58 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Выполнение работ по разработке проектной документации: «Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная»» | МКУ «ГУММиД» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту | ед. | 1 | 1 124 107,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4. | Выполнение работ по разработке проектной документации: «Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. «Буревестник» до ст. «Сормовская»» | МКУ «ГУММиД» | 01.06.2023 | 31.12.2023 | Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту | ед. | 2 | 999 999,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | 12 1 05 00000 | Основное мероприятие. Капитально-восстановительный ремонт подвижного состава | 77 621 681,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | Модернизация (капитально-восстановительный ремонт) вагонов метрополитена | Отдел экономического анализа и реализации муниципальных программ департамента транспорта и дорожного хозяйства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Возмещение затрат по модернизации (капитально-восстановительному ремонту) вагонов метрополитена для транспортного обслуживания пассажиров | ед. | 1 | 77 621 681,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | 12 1 06 00000 | Основное мероприятие. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры метрополитена | 120 493 410,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1. | Ремонт и оснащение сходов метрополитена необходимым оборудованием и устройству наземных крытых павильонов над ними | Отдел экономического анализа и реализации муниципальных программ департамента транспорта и дорожного хозяйства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество сходов | Шт. | 6 | 112 526 410,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2. | Работы по разработке проектно – сметной документации по оснащению техническими средствами обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры метрополитена | Отдел экономического анализа и реализации муниципальных программ департамента транспорта и дорожного хозяйства | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение проектно - сметной документации | ед. | 1 | 7 967 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | 12 1 К6 00000 | Основное мероприятие. Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2023 году | 13 981 910,00 | 0,00 | 0,00 | 0,000 |
| 1.6.1. | Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» | МКУ «ГУММиД» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Авансирование контракта  | ед. | 1 | 11 994 709,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2. | Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в г. Нижнем .Новгороде от ст. «Буревестник» до ст. «Сормовская» | МКУ «ГУММиД» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Авансирование контракта | ед. | 1 | 1 176 856,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3. | Выполнение работ по разработке проектной документации: «Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная»» | МКУ «ГУММиД» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту | ед. | 1 | 288 450,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.4. | Выполнение работ по разработке проектной документации: «Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст.Буревестник до ст. Сормовская» | МКУ «ГУММиД» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту | ед. | 1 | 521 893,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 12 2 00 00000 | Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» | 3 741 753 476,78 | 4 218 748 287,88 | 367 302 900,00 | 0,00 |
| Задача. Обеспечение содержания дорожной сети города, автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на уровне, соответствующем нормативным требованиям | 836 624 332,49 | 1 109 851 087,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | 12 2 01 00000 | Основное мероприятие. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | 829 378 927,49 | 1 109 851 087,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Освещение искусственных дорожных сооружений | Администрации районов города Нижнего Новгорода всего, в том числе: | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество приобретенных кВт | тыс. кВт/ час | 623,18 | 6 335 588,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации Автозаводского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество приобретенных кВт | тыс. кВт/ час | 86,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество приобретенных кВт | тыс. кВт/ час | 204,00 | 1 985 580,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление благоустройства и улично-дорожной сети администрации Нижегородского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество приобретенных кВт | тыс. кВт/ час | 25,70 | 737 008,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество приобретенных кВт | тыс. кВт/ час | 4,79 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержание дорог администрации Советского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество приобретенных кВт | тыс. кВт/ час | 302,69 | 2 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Сбор ливневых сточных вод | Администрации районов города Нижнего Новгорода всего, в том числе: | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Объем принятых ливневых сточных вод | м3 | 67 793,06 | 3 617 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Объем принятых ливневых сточных вод | м3 | 51 413,00 | 2 494 178,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Объем принятых ливневых сточных вод | м3 | 6 ,39,00 | 375 456,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Объем принятых ливневых сточных вод | м3 | 7 324,00 | 453 805,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Объем принятых ливневых сточных вод | м3 | 3 017,06 | 294 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Содержание искусственных дорожных сооружений (автодорожные мосты и путепроводы) | Сектор искусственных сооружений департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество автомобильных мостов и путепроводов на содержании | Шт.  | 42 | 24 800 000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Содержание искусственных дорожных сооружений (переходы, лестничные сходы) | Администрации районов города Нижнего Новгорода, всего, в том числе: | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Подземных переходов | Шт.  | 19 | 29 679 018,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.2023 | 31.12.2023 | Надземных переходов | Шт.  | 58 |
| 01.01.2023 | 31.12.2023 | Лестничных сходов с искусственных дорожных сооружений | Шт.  | 5 |
| Управление жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации Автозаводского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Подземных переходов | Шт.  | 5 | 6 337 669,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Подземных переходов | Шт.  | 10 | 11 299 887,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.2023 | 31.12.2023 | Надземных переходов | Шт.  | 7 |
| 01.01.2023 | 31.12.2023 | Лестничных сходов с искусственных дорожных сооружений | Шт.  | 2 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Надземных переходов | Шт.  | 19 | 701 313,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.2023 | 31.12.2023 | Лестничных сходов с искусственных дорожных сооружений | Шт.  | 2 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Надземных переходов | Шт.  | 8 | 589 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.2023 | 31.12.2023 | Лестничных сходов с искусственных дорожных сооружений | Шт. | 1 |
| Управление благоустройства и улично-дорожной сети администрации Нижегородского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Подземных переходов | Шт. | 2 | 6 585 609,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.2023 | 31.12.2023 | Надземных переходов | Шт. | 6 |
| Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Подземных переходов | Шт. | 2 | 1 271 724,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.2023 | 31.12.2023 | Надземных переходов | Шт.  | 2 |
| Управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержание дорог администрации Советского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Подземных переходов | Шт. | 3 | 2 543 813,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.2023 | 31.12.2023 | Надземных переходов | Шт. | 5 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Надземных переходов | Шт. | 8 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5. | Содержание автомобильных дорог | Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Охрана подземных пешеходных переходов | Шт. | 2 | 6 224 290,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.2023 | 31.12.2023 | Приобретение и поставка урн | Шт. | 61 | 1 199 998,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Приобретение и установка остановочных павильонов | Шт. | 3 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Площадь содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. м2 | 1 311,116 | 117 000 000,00 | 78 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение и поставка урн | Шт. | 39 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержание дорог администрации Советского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Приобретение и установка остановочных павильонов | Шт. | 2 | 649 040,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6. | Ремонт искусственных дорожных сооружений (переходы, лестничные сходы) | Отдел искусственных сооружений департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода | 01.06.2023 | 31.12.2023 | Совмещенный метромост | Шт. | 1 | 9 584 370,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода всего, в том числе: | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Подземные переходы | Шт. | 5 | 57 737 146,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Подземные переходы | Шт. | 3 | 32 026 894,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление благоустройства и улично-дорожной сети администрации Нижегородского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Подземные переходы | Шт. | 1 | 45 979,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержание дорог администрации Советского район | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Подземные переходы | Шт. | 1 | 25 664 273,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Управление благоустройства и содержания дорог администрации Автозаводского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Площадь покрытия | тыс.м2 | 13,572 | 50 186 069,89 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Площадь покрытия | тыс.м2 | 0,55 | 8 271 892,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление благоустройства и содержания дорог администрации Ленинского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Оплата по исполнительному листу | Шт. | 1 | 11 922 556,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.2023 | 31.12.2023 | Площадь покрытия | тыс.м2 | 0,6685 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Площадь покрытия | тыс.м2 | 8,697 | 43 772 184,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление благоустройства и улично-дорожной сети администрации Нижегородского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Площадь покрытия | тыс.м2 | 7,035 | 55 319 422,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.2023 | 31.12.2023 | м3 | 215,58 |
| Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Площадь покрытия | тыс.м2 | 0,62932 | 8 737 948,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержание дорог администрации Советского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Площадь покрытия | тыс.м2 | 0,63 | 15 329 164,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского района | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Площадь покрытия | тыс.м2 | 3,401 | 16 554 350,90 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Территориальный отдел администрации города Нижнего Новгорода Новинского сельсовета | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Площадь покрытия | тыс.м2 | 3,7 | 7 597 848,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «ГУММиД» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество соглашений о компенсации с ресурсоснабжающии компаниями | шт. | 2 | 531 513,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение работ по ремонту объекта: «Автомобильная дорога «Ул. Одесская от ул. Ереванской до ул. М. Горького (Нижегородский район)» в г. Нижнем Новгороде» | км | 0,23 | 246 172 182,62 | 888 807 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнение работ по ремонту объекта: «Автомобильная дорога «Ленина пр. (от УГЖД до транспортной развязки пр. Ленина - ул. Н.-Прибоя)» (крайняя полоса) в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода» | км | 0,46 |
| Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги: «Пер. Пензенский от ул. Сутырина до ул. Песочная в Сормовском районе г.Н.Новгорода» | км | 0,44 |
| Выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога «Улица Ванеева от ул. Белинского до ул. Рокоссовского» в Советском районе г. Нижнего Новгорода» | ед. | 1 |
| Выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту объекта: «Путепровод у Мызинского моста» в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода | ед. | 1 |
| Выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога: «Ул. Грузинская от ул. Ошарская до Почаинского оврага» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода» | ед. | 1 |
| Выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога: «Ул. Пискунова от ул. Минина до ул. Алексеевская», «Ул. Пискунова от ул. Алексеевская до ул. Б. Покровская» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода» | ед. | 1 |
| Выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога: «Ул. Октябрьская от ул. Б. Покровская до ул. Варварская» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода» | ед. | 1 |
| Выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога: «Ул. Алексеевская от пл. Минина до ул. Звездинской» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода» | ед. | 1 |
| Выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога: «Ул. Малая Покровская от ул. Звездинка до Похвалинского съезда» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода» | Ед. | 1 |
| Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Автомобильная дорога: «Ул. Малая Покровская от ул. Звездинка до Похвалинского съезда» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода» | ед. | 1 |
| Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Автомобильная дорога: «Ул. Ошарская от ул. Пискунова до ул. Белинского» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода» | ед. | 1 |
| Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Автомобильная дорога: «Пер. Чернопрудский от ул. Алексеевская до ул. Ошарская» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода» | ед. | 1 |
| Выполнение проектных и изыскательских работ по объектам: «Автомобильные дороги: «Ул. Славянская от ул. Решетниковская до ул. Короленко», «Ул. Короленко от ул. Белинского до ул. М.Горького» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода» | ед. | 1 |
| Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Автомобильная дорога: «Ул. Ухтомского от пер. Камчатский до ул. Электровозной», «Ул. Ухтомского от ул. Электровозной до ул. Таллинской» в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода» | ед. | 1 |
| Выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога: «Проспект Ленина от Восточного путепровода до ул. Веденяпина» в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода» | ед. | 1 |
| Выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога: «Ул. Ярошенко» в Московском районе г. Нижнего Новгорода» | ед. | 1 |
| Выполнение работ по ремонту объекта: «Автомобильная дорога «Ул. Большая Печерская от ул. Пискунова до ул. Родионова» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода» | км | 0,16 |
| Выполнение работ по ремонту объекта: «Автомобильная дорога «Ул. Семашко от наб. Верхневолжской до пл. Свободы» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода» | км | 1,1 |
| Выполнение работ по ремонту объекта: «Автомобильная дорога «Ул. Родионова от ул. Б. Печерская до ул. Бринского с отнесенными поворотами и подходами к остановкам» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода» | км | 1,03 |
| Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги: «Ул. Стрелка от ул. Советской до собора Александра Невского» на участке от д.3 по ул. Стрелка до ул. Совнаркомовская (включая тротуары и проезды) и на участке от собора Александра Невского до ул. Совнаркомовская в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода» | Км. | 0,461 |
| Выполнение работ по ремонту объекта: «Автомобильная дорога «Ул. Трудовая от ул. Б. Печерская до ул. Белинского» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода | Км. | 0,155 |
| Выполнение работ по ремонту объекта: «Автомобильная дорога «Проезд от ул. Родионова до дома 61 Новая деревня вдоль дома 190а по ул. Родионова» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода | Км. | 0,32 |
| Выполнение работ по ремонту объекта: «Автомобильные дороги «Проспект Ленина от Восточного путепровода до ул. Веденяпина», "Ул. Переходникова от ул. Лесная до ул. Борская", «Переходникова (от транспортной развязки пр. Ленина – ул. Новикова-Прибоя до ул. Лесная)», «ул. Дьяконова от ж.д.переезда до ул. Лесная, в т.ч. д. 24, 40, 42», «Проспект Октября от пр. Молодежный до ул. Дьяконова», «ул. Веденяпина от пр. Ленина до ул. Шнитникова», «ул. Южное Шоссе от ул. Юлиуса Фучика до ул. Янки Купалы», «ул. Пермякова от пр. Бусыгина до ВОС «Волга-ВОС»», «Проспект Бусыгина от ул. Пермякова до ул. Переходникова» и «ул. Дружаева от ул. Пермякова до ул. Мельникова» (тротуары) в Автозаводском и Ленинском районах г. Нижнего Новгорода | Кв.м. | 31 548,30 |
| Выполнение работ по ремонту объекта: «Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 2157 «ул. Академика Блохиной от ул. Ошарская до ул. Ковалихинская» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода | Км | 0,15 |
| Выполнение работ по ремонту объекта: «Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 1744 «ул. Чаадаева (дорога к отделу ГИБДД)» в Московском районе г. Нижнего Новгорода | км | 0,798 |
| Выполнение работ по ремонту объекта: «Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 140 «ул. Булавина» в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода | км | 0,7 |
| Выполнение работ по ремонту объекта: «Автомобильная дорога «Наб. Гребного канала от Казанского съезда до Лысогорского съезда (с площадкой перед школой академической гребли и разворотной площадкой)» (тротуары) в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода | км | 0,7 |
| Выполнение работ по ремонту объекта: «Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 2 «проспект Ленина от Восточного путепровода до ул.Веденяпина (парковка и тротуары) в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода | км | 0,15 |
| Выполнение работ по ремонту объекта: «Искусственное дорожное сооружение Мызинский мост на автомобильной дороге 22-401 ОП МГ 2669 «Мызинский съезд» (установка парапетного ограждения) в г. Нижнем Новгороде» | Км. | 1,187 |
| Выполнение работ по ремонту объекта «Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 3613 «ул. Старая Канава от ул. Сутырина до ул. Новосельской (разворотное кольцо троллейбуса №5) в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода | км | 0,9 |
| Выполнение работ по ремонту объекта: «Автомобильная дорога «Перекопская» в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода | Км. | 0,66 |
| Выполнение работ по ремонту объекта: «Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 2668 «г.Нижний Новгород, Приокский район, ул.Ларина» | Км. | 2,06 |
| Выполнение работ по ремонту объекта: «Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 926 «шоссе Московское от Комсомольского шоссе до выезда из города» | Км. | 6,53 |
| Выполнение работ по ремонту объекта: «Автомобильная дорога «Ул. Баррикад от ул. Коминтерна до ул. Свободы» в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода | Км. | 0,447 |
| 2.1.8. | Проектные работы, экспертиза проектов | Отдел содержания улично-дорожной сети департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество смет | Шт. | 10 | 6 494 810,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдел искусственных сооружений департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Работы по обследованию мостовых сооружений | Шт. | 2 |
| Управление благоустройства и содержания дорог администрации Ленинского района | 01.06.2023 | 31.12.2023 | Количество экспертных исследований | Шт. | 1 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района | 01.02.2023 | 28.02.2023 | Количество смет | Шт. | 1 | 8 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержание дорог администрации Советского района | 01.07.2023 | 31.12.2023 | Количество экспертных исследований | Шт. | 1 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «ГУММиД» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество смет | Шт. | 50 | 76 211 927,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.9. | Реализация инициативного бюджетирования «Вам решать» («Наши дороги») | Администрации районов города Нижнего Новгорода, всего, в том числе: | 04.05.2023 | 31.12.2023 | Количество инициативных проектов | Шт. | 31 | 23 078 102,49 | 69 423 300,76 | 0,00 | 0,00 |
| Управление жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации Автозаводского района | 04.05.2023 | 31.12.2023 | Количество инициативных проектов | Шт. | 7 | 5 190 600,54 | 18 565 678,06 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района | 04.05.2023 | 31.12.2023 | Количество инициативных проектов | Шт. | 4 | 3 793 244,89 | 10 784 944,40 | 0,00 | 0,00 |
| Управление благоустройства и содержания дорог администрации Ленинского района | 04.05.2023 | 31.12.2023 | Количество инициативных проектов | Шт. | 3 | 2 157 803,02 | 6 135 053,87 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района | 04.05.2023 | 31.12.2023 | Количество инициативных проектов | Шт. | 1 | 1 055 110,81 | 2 999 888,37 | 0,00 | 0,00 |
| Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района | 04.05.2023 | 31.12.2023 | Количество инициативных проектов | Шт. | 1 | 651 624,83 | 1 852 672,77 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержание дорог администрации Советского района | 04.05.2023 | 31.12.2023 | Количество инициативных проектов | Шт. | 5 | 3 122 350,29 | 8 877 431,81 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского района | 04.05.2023 | 31.12.2023 | Количество инициативных проектов | Шт. | 7 | 4 212 736,90 | 11 977 634,68 | 0,00 | 0,00 |
| Территориальный отдел администрации города Нижнего Новгорода Новинского сельсовета | 04.05.2023 | 31.12.2023 | Количество инициативных проектов | Шт. | 3 | 2 894 631,21 | 8 229 996,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.10 | Реализация социально значимых мероприятий в рамках решения вопросов местного значения | Администрации районов города Нижнего Новгорода, всего, в том числе: | 28.08.2023 | 31.12.2023 | Количество социально значимых мероприятий | Шт. | 36 | 0,00 | 71 719 987,12 | 0,00 | 0,00 |
| Управление жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации Автозаводского района | 28.08.2023 | 31.12.2023 | Количество социально значимых мероприятий | Шт. | 5 | 0,00 | 23 084 767,77 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района | 28.08.2023 | 31.12.2023 | Количество социально значимых мероприятий | Шт. | 10 | 0,00 | 5 999 990,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление благоустройства и содержания дорог администрации Ленинского района | 28.08.2023 | 31.12.2023 | Количество социально значимых мероприятий | Шт. | 4 | 0,00 | 7 137 774,63 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района | 28.08.2023 | 31.12.2023 | Количество социально значимых мероприятий | Шт. | 3 | 0,00 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление благоустройства и улично-дорожной сети администрации Нижегородского района | 28.08.2023 | 31.12.2023 | Количество социально значимых мероприятий | Шт. | 2 | 0,00 | 5 959 246,95 | 0,00 | 0,00 |
| Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района | 28.08.2023 | 31.12.2023 | Количество социально значимых мероприятий | Шт. | 3 | 0,00 | 13 908 191,05 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержание дорог администрации Советского района | 28.08.2023 | 31.12.2023 | Количество социально значимых мероприятий | Шт. | 3 | 0,00 | 2 653 019,30 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского района | 28.08.2023 | 31.12.2023 | Количество социально значимых мероприятий | Шт. | 6 | 0,00 | 10 676 997,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.11. | Оплата земельного налога | Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района | 01.07.2023 | 31.12.2023 | Количество налоговых извещений | Шт. | 1 | 644 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | 12 2 02 00000 | Основное мероприятие. Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ «Центр лабораторных испытаний») | 14 245 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Содержание МКУ «Центр лабораторных испытаний» | МКУ «Центр лабораторных испытаний | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение функционирования МКУ «Центр лабораторных испытаний» | Количество человек | 22 | 14 245 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача. Обеспечение комфортными автомобильными дорогами, транспортными развязками, пешеходными переходами и прочим искусственными сооружениями | 357 078 344,43 | 801 247 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | 12 2 03 00000 | Основное мероприятие. Укрепление материально-технической базы дорожного комплекса | 325 012 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Приобретение специализированной дорожной техники | Финансовое управление КУГИиЗРОтдел бюджетного учета отчетности КУГИиЗР | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Оплата лизинговых платежей по заключенным муниципальным контрактам на поставку специализированной дорожной техники | ед. | 12 | 325 012 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | 12 2 04 00000 | Основное мероприятие. Строительство (реконструкции) автомобильных дорог, транспортных развязок, пешеходных переходов и прочих искусственных сооружений | 20 065 844,43 | 801 247 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Строительство автомобильной дорога от ЖК «Анкудиновский парк» в д. Анкудиновка Кстовского района Нижегородской области до участка магистральной улицы районного значения от ул. Академика Сахарова до Казанского шоссе (МРРД\_Г) в Советском районе города Нижнего Новгорода | МКУ «ГУММиД» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Протяженность дорог | км | 2,58 | 2 899 798,74 | 143 962 043,32 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2. | Реконструкция автомобильной дороги: «Ул. Маслякова от пл. Горького до Похвалинского съезда» в г. Нижнем Новгороде | Протяженность дорог | км | 0,2 | 52 400,00 | 5 187 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3. | Реконструкция автомобильной дороги: «Ул. Гоголя от ул. Малая Покровская до дома 7 по ул. Суетинская» в г. Нижнем Новгороде | Протяженность дорог | км | 0,66 | 122 400,00 | 12 113 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.4. | Реконструкция автомобильной дороги: «Ул. Обозная от ул.М.Покровская до пл. Маслякова» в г. Нижнем Новгороде | Протяженность дорог | км | 0,17 | 32 000,00 | 3 164 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.5. | Реконструкция автомобильной дороги: «Ул. Сергиевская от ул. Гоголя до ул. Добролюбова» в г. Нижнем Новгороде | Протяженность дорог | км | 0,32 | 61 300,00 | 6 071 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.6. | Реконструкция автомобильной дороги «Проезд от ул. Верхнепечерская до д.7,9,11 по ул. Нижнепечерская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» | Протяженность дорог | км | 0,2367 | 272 980,95 | 12 133 291,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7. | Реконструкция автомобильной дороги: «пер. Плотничный от ул. Сергиевской до ул. Ильинской» в г. Нижнем Новгороде | Протяженность дорог | км | 0,43 | 130 099,20 | 12 883 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.8. | Реконструкция автомобильной дороги: «ул. В.Печерская от ул. Бринского до ул. Богдановича (с мостом через Касьяновский овраг) с лестницами в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» | Протяженность дорог | км | 0,48267 | 541 264,00 | 61 805 718,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.9. | Работы по разработке проектной документации по капитальному ремонту автомобильной дороги 22-401 ОП МГ 2170 «Дамба Гребного канала от АЗС с вертолетной площадкой» на участке от створа канатной дороги до яхт-клуба «Лето» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода» | Выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | 5 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.10. | Реконструкция автомобильной дороги: «Ул. Ильинская от ул. Красносельской до ул. Добролюбова» в г. Нижнем Новгороде | Протяженность дорог | км | 0,95 | 573 000,00 | 56 718 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.11. | Строительство автомобильной дороги, соединяющей ул. Стрелка и ул. Совнаркомовскую (включая тротуары и стоянки (парковки) транспортных средств) в Канавинском районе г.Нижнего Новгорода | Протяженность дорог | км | 0,16 | 670 536,36 | 66 383 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.12. | Работы по разработке проектной документации по строительству подъезда №2 от автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-0409 к ЖК «Окский берег» в городе Нижнем Новгороде | Выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | 570 846,22 | 2 402 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.13. | Работы по разработке проектной документации по капитальному строительству объекта «Строительство автомобильной дороги соединяющей улицу Коломенскую и ул. Толбухина» | Выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | 1 110 918,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.14. | Работы по разработке проектной документации по реконструкции автомобильной дороги: «Ул. Кима от ул. Хальзовский до ул. Ясной» в Сормовском районе г.Нижнего Новгорода». | Выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | 436 228,96 | 7 969 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.15. | Работы по разработке проектной документации по реконструкции дублера пр.Ленина по ул.Баумана и Героя Попова на участке от Молитовского моста до Мызинского моста в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода | Выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | 0,00 | 139 535 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.16. | Работы по строительству надземного пешеходного перехода на участке автомобильной дороги Сормовского шоссе в районе АО ЦНИИ «Буревестник» и АО "Нижегородский завод 70-летия Победы" | Протяженность дорог | км | 0,078 | 655 942,25 | 77 616 690,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.17. | Работы по разработке проектной документации по строительству автомобильной дорога от ЖК «Анкудиновский парк» в д.Анкудиновка Кстовского района Нижегородской области до участка магистральной улицы районного значения от ул.Академика Сахарова до Казанского шоссе (МРРД\_Г) в Советском районе города Нижнего Новгорода | Выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | 5 077 060,31 | 39 475 456,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.18. | Работы по разработке проектной документации по реконструкция автомобильной дороги: «пер.Плотничный от ул.Сергиевской до ул.Ильинской» в г. Нижнем Новгороде | Выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | 284 743,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.19. | Работы по разработке проектной документации по строительству надземного пешеходного перехода на участке автомобильной дороги Сормовского шоссе в районе АО ЦНИИ «Буревестник» и АО "Нижегородский завод 70-летия Победы" | Выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | 423 501,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.20. | Строительство дороги в ЖК Торпедо | Протяженность дорог | км | 1,338 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.21. | Работы по разработке проектной документации по строительству автомобильной дороги, соединяющей ул.Стрелка и ул.Совнаркомовскую (включая тротуары и стоянки (парковки) транспортных средств) в Канавинском районе г.Нижнего Новгорода | Выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | 173 369,73 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.22. | Работы по разработке проектной документации по реконструкции автомобильной дороги «Проезд от ул. Верхнепечерская до д.7,9,11 по ул. Нижнепечерская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» | Выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | 1 879 714,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.23. | Работы по разработке проектной документации по реконструкции автомобильной дороги: «ул. В.Печерская от ул. Бринского до ул. Богдановича (с мостом через Касьяновский овраг) с лестницами в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» | Выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | 2 001 357,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.24. | Работы по разработке проектной документации по реконструкции автомобильной дороги: «Ул. Ильинская от ул. Красносельской до ул. Добролюбова» в г. Нижнем Новгороде | Выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | 437 152,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.25. | Работы по разработке проектной документации по строительству дублера пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Баумана в г. Нижнего Новгорода | Выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | 0,00 | 30 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.26. | Работы по разработке проектной документации на строительство участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода «от ул. Академика Сахарова до пересечения с ул. Генерала Ивлиева» | Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту | ед. | 1 | 509 995,55 | 18 908 995,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.27. | Строительство участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода «от. Ул. Академика Сахарова до пересечения с ул. Генерала Ивлиева» | Протяженность дорог | Км. | 2,376 | 1 038 600,04 | 102 816 604,36 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.28. | Работы по разработке проектной документации по реконструкции автомобильной дороги: «Ул. Гоголя от ул. Малая Покровская до дома 7 по ул. Суетинская» в г. Нижнем Новгороде | Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту | ед. | 1 | 19 644,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача. Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостовых сооружений) | 53 517 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | 12 2 05 00000 | Основное мероприятие. Обеспечение антитеррористической защищенности и охраны объектов транспортной инфраструктуры | 53 517 919,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1 | Защита (охрана) объектов транспортной инфраструктуры (мостов) от актов незаконного вмешательства | Сектор искусственных сооружений департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Охраняемые мосты | Шт. | 4 | 46 695 064,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.2. | Приобретение и монтаж систем видеонаблюдения на мостах города Нижнего Новгорода | Отдел искусственных сооружений департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение работ по приобретению и монтажу систем видеонаблюдения | ед. | 1 | 6 822 854,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача. Обеспечение содержания дорожной сети города, автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на уровне, соответствующем нормативным требованиям | 2 499 532 880,86 | 2 307 650 100,00 | 367 302 900,00 | 0,00 |
| 2.6. | 12 2 06 00000 | Основное мероприятие. Материально-техническое обеспечение организации дорожного движения | 304 745 475,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.1. | Муниципальное задание на выполнение работ в соответствии с классификацией работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ «СМЭУ») | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | Км. | 1661,59 | 291 924 235,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.2. | Содержание дорожного комплекса | Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ «СМЭУ») | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Приобретение специализированной дорожной техники и транспортных средств | ед. | 2 | 10 494 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.3 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации | МКУ «ЦОДД» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество смет | Ед. | 4 | 1 326 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.4 | Работы по проектированию модернизации светофорных объектов | МКУ «ЦОДД» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество объектов | ед. | 7 | 1 000 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. | 12 2 08 00000 | Основное мероприятие. Выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгорода | 52 945 738,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.1. | Муниципальное задание на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ «ОКА») | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 64,90 | 35 055 586,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.2. | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог | Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ «ОКА») | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Площадь покрытия дороги ул. Горская д. Кусаковка на территории сельского поселения Новинский сельсовет городского округа город Нижний Новгород | тыс. м2 | 3,50 | 17 980 152,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Площадь покрытия подъезда к д.Кусаковка на территории с/с Новинский | тыс. м2 | 7,20 |
| 2.8. | 12 2 09 00000 | Основное мероприятие. Освещение города Нижнего Новгорода сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности | 57 879 506,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.1. | Расходы по оплате электроэнергии, потребляемой сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности | Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры/ Финансово-экономический отдел департамента жилья и инженерной инфраструктуру | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Процент горения от всех сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности | % | 95 | 57 879 506,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. | 12 2 10 00000 | Основное мероприятие. Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ «ЦОДД») | 70 894 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.1. | Содержание МКУ «ЦОДД» | МКУ «ЦОДД» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение функционирования МКУ «ЦОДД» | Количество человек | 87 | 70 894 361,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10. | 12 2 12 00000 | Основное мероприятие. Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети в исторической части Нижегородского района города Нижнего Новгорода МБУ «Центр» | 378 863 000,00 | 254 481 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.1. | Муниципальное задание на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения МБУ «Центр» | Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ «Центр») | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 207,52 | 378 263 000,00 | 254 481 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.2. | Расходы на приобретение основных средств | Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ «Центр») | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Приобретение основных средств | Шт. | 39 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11. | 12 2 13 00000 | Основное мероприятие. Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ «ГУММиД») | 108 001 772,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.1. | Содержание МКУ «ГУММиД» | МКУ «ГУММиД» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Обеспечение функционирования МКУ «ГУММиД» | Количество человек | 90 | 108 001 772,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12. | 12 2 14 00000 | Основное мероприятие. Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода МБУ «Стрелка» | 233 826 447,22 | 117 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.1. | Муниципальное задание на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения  | Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ «Стрелка») | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 194,29 | 221 722 001,01 | 117 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.2. | Расходы на проведение мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения | Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ «Стрелка») | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Погашение задолженности в порядке правопреемства | ед. | 1 | 11 504 446,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.3 | Расходы на приобретение основных средств | Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ «Стрелка») | 01.04.2023 | 31.12.2023 | Приобретение основных средств | Шт. | 1 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13. | 12 2 15 00000 | Основное мероприятие. Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода МБУ «Дорожник» | 155 867 668,56 | 93 072 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.1. | Муниципальное задание на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения  | Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ «Дорожник») | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 241,838 | 154 350 100,00 | 93 072 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.2. | Расходы на проведение мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения | Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ «Дорожник») | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Погашение задолженности в порядке правопреемства | ед. | 1 | 1 517 568,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14. | 12 2 16 00000 | Основное мероприятие. Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода МБУ «РЭД» | 1 078 991 773,70 | 456 995 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.1. | Муниципальное задание на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения  | Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ «РЭД») | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | км | 812,35 | 986 390 492,14 | 456 995 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.2. | Расходы на проведение мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения | Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ «РЭД») | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Погашение задолженности в порядке правопреемства | ед. | 1 | 54 001 281,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.2 | Расходы на приобретение основных средств | Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ «РЭД») | 01.04.2023 | 31.12.2023 | Приобретение основных средств | шт. | 1 | 38 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15. | 12 2 F1 00000 | Основное мероприятие. Реализация федерального проекта «Жилье» | 3 826 100,00 | 316 863 200,00 | 367 302 900,00 | 0,00 |
| 2.15.1. | Строительство участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода «от ул. Академика Сахарова до пересечения с ул. Генерала Ивлиева» | МКУ «ГУММиД» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Протяженность дорог | км | 2,375 | 3 777 204,22 | 162 713 623,23 | 362 608 940,03 | 0,00 |
| 2.15.2. | Работы по разработке проектной документации на строительство участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода «от ул. Академика Сахарова до пересечения с ул. Генерала Ивлиева» | МКУ «ГУММиД» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту | ед. | 1 | 48 895,78 | 154 149 576,77 | 4 693 959,97 | 0,00 |
| 2.16. | 12 2 R1 00000 | Основное мероприятие. Реализация федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» | 51 618 667,12 | 920 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.1. | Расходы на ремонт автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта «региональная и местная дорожная сеть» | МКУ «ГУММиД» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Протяженность дорог | км | 17,93 | 46 387 909,48 | 807 792 356,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.2 | Ремонт путепровода на 4 км Московского шоссе через ул. Кузбасскую (кап.ремонт) | МКУ «ГУММиД» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Протяженность дорог | Км. | 0,072 | 5 230 757,64 | 112 207 643,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17. | 12 2 R2 00000 | Основное мероприятие. Реализация федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | 1 503 002,00 | 148 786 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17.1. | Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением, в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек | МКУ «ЦОДД» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Внедрение объектов, включенных в систему ИТС | ед. | 20 | 1 224 140,00 | 121 189 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проектирование объектов, включенных в систему ИТС | ед. | 46 | 278 862,00 | 27 597 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18. | 12 2 К6 00000 | Основное мероприятие. Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2023 году (дополнительный лимит) | 569 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.1. | Расходы на реконструкцию автомобильной дороги: «пер. Плотничный от ул. Сергиевской до ул. Ильинской» в г. Нижнем Новгороде | МКУ «ГУММиД» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Протяженность дорог | км | 0,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.2 | Расходы на реконструкцию автомобильной дороги: «Ул. Маслякова от пл. Горького до Похвалинского съезда» в г. Нижнем Новгороде | Протяженность дорог | км | 0,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.3 | Расходы на реконструкцию автомобильной дороги: «Ул. Гоголя от ул. Малая Покровская до ул. Суетинская дом 7» в г. Нижнем Новгороде | Протяженность дорог | км | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.4 | Расходы на реконструкцию автомобильной дороги: «Ул. Ильинская от ул. Красносельской до ул. Добролюбова» в г. Нижнем Новгороде | Протяженность дорог | км | 0,95 | 569 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.5 | Расходы на реконструкцию автомобильной дороги: «Ул. Обозная от ул. М.Покровская до пл. Маслякова» в г. Нижнем Новгороде | Протяженность дорог | км | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.6 | Расходы на реконструкцию автомобильной дороги: «Ул. Сергиевская от ул. Гоголя до ул. Добролюбова» в г. Нижнем Новгороде | Протяженность дорог | км | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.7 | Расходы на работы по разработку проектной документации по реконструкции автомобильной дороги: «пер. Плотничный от ул .Сергиевской до ул. Ильинской» в г. Нижнем Новгороде | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту | ед. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.8 | Расходы на работы по разработке проектной документации по реконструкции автомобильной дороги: «Ул. Ильинская от ул. Красносельской до ул. Добролюбова» в г. Нижнем Новгороде | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту | ед. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |