## Безимени-1

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **№** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ┌ | **Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2023-2028 годы** | ┐ |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 43 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.07.2014 № 2542 «Об утверждении перечня муниципальных программ города Нижнего Новгорода», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода **постановляет:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2023-2028 годы.

2. Признать утратившими силу с 01.01.2023 в части действия муниципальной программы «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы:

2.1. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019-2024 годы».

2.2. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.01.2020 № 241 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836».

2.3. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 03.11.2020 № 4082 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836».

2.4. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 14.12.2020 № 4778 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836».

2.5. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.03.2021 № 1306 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836».

2.6. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.05.2021 № 2183 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836».

2.7. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.07.2021 № 3141 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836».

2.8. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 17.09.2021 № 3994 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836».

2.9. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 11.11.2021 № 4948 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836».

2.10. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2021 № 6056 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836».

2.11. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 24.03.2022 № 1192 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836».

2.12. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 25.04.2022 № 1802 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836».

2.13. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 30.06.2022 № 3095 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836».

2.14. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 09.08.2022 № 4006 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836».

2.15. Постановление администрации города Нижнего Новгорода от 04.10.2022 № 5293 «О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836».

2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород».

3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г.

Глава города Ю.В. Шалабаев

А.А. Максимов

435 58 10

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_

1. Паспорт муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный муниципальной исполнитель программы | Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе Административно-территориальное образование Новинский сельсовет,  Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода (далее - ДБ),  Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «УМК НН»),  Муниципальное казенное учреждение «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «УИЗТ г. НН»),  Муниципальное казенное учреждение «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода»),  Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДЖИИ.) | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение надлежащего санитарного, эстетического состояния территории города | | | | | | |
| Задачи программы | Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий.  Обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры города | | | | | | |
| Этапы и сроки муниципальной реализации программы | Срок реализации программы 2023 - 2028 годы. Программа реализуется в один этап | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | Всего, в т.ч. | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 3 494 952 685,00 | 3 000 968 785,00 | 2 981 048 985,00 | 3 123 779 573,75 | 3 241 628 177,75 | 3 364 190 725,91 |
| ДБ | 40 959 321,04 | 24 354 264,24 | 31 502 016,24 | 33 010 311,26 | 34 255 667,72 | 35 550 838,45 |
| ДЖИИ | 820 244 685,00 | 1 317 725 385,00 | 1 301 902 385,00 | 1 364 236 581,73 | 1 415 704 162,24 | 1 469 230 445,96 |
| Администрации районов (ДБ) | 1 032 567 000,00 | 1 048 867 000,00 | 1 048 867 000,00 | 1 099 086 035,37 | 1 140 550 470,33 | 1 183 673 482,68 |
| МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» (ДБ) | 6 842 695,20 | 7 147 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 1 404 519 683,76 | 308 940 933,76 | 308 940 933,76 | 323 732 814,60 | 335 946 051,60 | 348 647 818,08 |
| МКУ «УМК НН» (ДБ) | 189 819 300,00 | 293 933 450,00 | 289 836 650,00 | 303 713 830,79 | 315 171 825,86 | 327 088 140,74 |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | 1. Доля площади объектов озеленения, находящихся на содержании, по отношению к общей площади объектов озеленения - 100%.  2. Доля муниципальных кладбищ, находящихся на содержании, по отношению к общему количеству муниципальных кладбищ - 100%.  3. Охват сетями дождевой канализации - 60,8%.  4. Доля отремонтированных сетей ливневой канализации города по отношению к запланированному количеству сетей ливневой канализации, требующих ремонта – 100 %.  5. Доля сооружений инженерной защиты города, отвечающих нормативным требованиям, - 71%.  6. Доля отремонтированных объектов инженерной защиты города по отношению к общему количеству объектов инженерной защиты города, требующих ремонта, - 3,5%.  7. Доля отремонтированных муниципальных пляжей к общему количеству муниципальных пляжей 100% | | | | | | |

2. Текстовая часть программы

2.1. Характеристика текущего состояния.

Разработка муниципальной программы «Благоустройство города Нижнего Новгорода» обусловлена реализацией сложившегося комплексного подхода к развитию территории города Нижнего Новгорода в сфере благоустройства, в рамках которого основными направлениями по повышению эффективности в сфере благоустройства являются обеспечение в нормативном состоянии:

сетей ливневой канализации и объектов инженерной защиты города и организация и их развитие;

не относящихся к дорожной деятельности объектов благоустройства, в том числе пляжных зон города, фонтанов, детских площадок, а также сохранение и улучшение их эксплуатационных характеристик;

территорий муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода.

На дату издания настоящей муниципальной программы общая протяженность улиц, обеспеченных сетями ливневой канализации, находящихся в муниципальной собственности, составляет 395,6 км.

Районы, наиболее обеспеченные сетями ливневой канализации: Автозаводский (112,569 км.), Нижегородский (83,665 км.). Наименее развиты сети ливневой канализации в Сормовском (9,93 км.) и Московском (10,494 км.) районах.

Основными недостаткам сетей ливневой канализации являются:

большое количество неработающих дождеприемных колодцев (заасфальтированы, завалены, разрушены);

засоры на сети ливневой канализации;

физический износ сетей ливневой канализации.

В целях решения обозначенной проблемы в период с 2023 по 2028 годы запланирован ремонт 29700 п.м ливневой канализации, разработка схемы ливневой канализации.

В составе имущества муниципальной казны города Нижнего Новгорода находятся сооружения инженерной защиты:

система берегоукрепительных сооружений (12,427 км) в виде бетонных набережных, располагающихся на правом и левом берегах рек, эти сооружения обеспечивают защиту от подмыва основания склонов в Нагорной части города и защищают территорию от подтопления в Заречной части города;

трехъярусная система дренажей глубокого заложения в виде штолен (11933 п.м), пройденных горным способом, эта система предназначена для сбора и отвода грунтовых вод на склоне правого берега;

система подпорных стенок (18023,9 м3), обеспечивающих дополнительную устойчивость береговых и овражных склонов;

система дренажей мелкого заложения: трубчатые, пластовые, насклонные и каптажи водных источников, выходящих на поверхность берегового или овражного склона (дренажи трубчатые - 4858 п.м, пластовые дренажи - 138550 м3, дренажные прорези - 4456,6 п.м);

система дорожек с твердым покрытием (откосные дорожки – 100 991,1 п.м) и водосборными лотками (лотки - 72591 п.м и быстротоки - 1854,5 п.м), предназначенных для выполаживания склонов и защиты от эрозионных процессов;

система ливневых коллекторов (36626,1 п.м), предназначенных для быстрого удаления поверхностного стока с территории города в речное русло;

лестничные сходы – 3381,2 п.м;

одернованные откосы - 1703970 м2;

гидротехнические тоннели рек Ржавка (6731 п.м) и Левинка (2854 п.м), предназначенные для транзита стоков этих речек с целью увеличения селитебной территории в Заречной части города.

Существующие сооружения (противооползневые, берегоукрепительные, гидротехнические и сети ливневой канализации) стареют, изнашиваются, приходят в ветхое состояние. Для полноценной эксплуатации существующих сооружений обеспечивается ежегодное выделение финансовых средств на содержание и текущий ремонт для поддержания указанных объектов в рабочем состоянии.

Ежегодно к летнему сезону ведется подготовка пляжей и зон отдыха, расположенных на водных объектах города. Количество эксплуатируемых пляжей определяется их соответствием требованиям постановления Правительства Нижегородской области от 14.05.2005 № 120 «Об утверждении требований охраны жизни людей на воде в Нижегородской области», а также санитарных норм и правил. На территории обеспечивается сбор мусора, проведение анализов воды и почвы, наличие кабин для переодевания, туалетов, аншлагов, буйков, оборудование детских купален.

В летний период обеспечивается функционирование 20 городских муниципальных фонтанов, включая ремонт, содержание, оплату электроэнергии, водопотребления и водоотведения.

Совместно с территориальными органами администрации города Нижнего Новгорода проводится  анализ и корректировка разработанного регламента по содержанию объектов озеленения по мере проведения работ на них, в итоге:

увеличены кратности по сбору мусора с газонов, ручного подметания дорожек, -очистка урн от мусора;

предусмотрены дополнительные виды работ, такие как мытье МАФ, мытье дорожек под давлением;

учтены дополнительные мероприятия по уходу за зелеными насаждениями.

Данные мероприятия реализованы в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и при подготовке к празднованию 800-летия города Нижнего Новгорода.

Цветники создаются по разработанным и согласованным схемам посадок, вводятся в рисунок цветников многолетние луковичные цветы для ранневесеннего цветения.

Цветники устраиваются и содержатся на основании регламента, цветники классифицируются на три вида: цветники из луковичных растений, цветники к 9 мая и остальные цветники. Для каждого из этих видов прописаны сроки устройства, сроки гарантийного обслуживания, сроки содержания, виды работ по уходу, их кратность и оптимальные сроки выполнения всех видов работ.

Все работы по озеленению направлены на формирование архитектурно-ландшафтного облика, а так же на поддержание надлежащего санитарного, эстетического состояния территории города.

Мероприятия по благоустройству и содержанию муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода разработаны в рамках развития и совершенствования ритуально-похоронного обслуживания населения города Нижнего Новгорода и направлены на повышение качества содержания, благоустройства территории муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода.

Площадь муниципальных земель, отведенных под места погребения, в составляет 590,28 га (22 муниципальных кладбища).

В рамках муниципальной программы реализуются мероприятия по благоустройству территории муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода, а именно:

услуги по сбору, транспортированию и обеспечение захоронения твердых коммунальных отходов с территории муниципальных кладбищ;

ручная расчистка территории муниципальных кладбищ от случайного мусора;

покос травы на территории муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода;

акарицидная обработка и барьерная дератизация территории муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода;

снос аварийных деревьев на территории муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода;

содержание и обслуживание общественных туалетов на территории муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода;

обустройство ограждений территории муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода;

Реализация мероприятий направлено на улучшение санитарную обстановку на территориях муниципальных кладбищ, создание комфортных условий для посещения гражданами мест захоронений своих родственников.

В муниципальную программу включено основное мероприятие «Освещение города Нижнего Новгорода сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности», состоящее из мероприятия «Расходы по оплате электроэнергии, потребляемой сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности». Данное мероприятие включает в себя оплату электрической энергии на сетях городского наружного освещения.

В соответствии со статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее – Закон), к вопросам местного значения городского округа относятся организация в границах городского округа электроснабжения населения, организация благоустройства, включая освещение улиц.

В хозяйственное ведение МП «Инженерные сети» (далее – Предприятие) передано имущество – сети наружного освещения города Нижнего Новгорода, включающее в себя опоры наружного освещения, светоточки, кабели, кронштейны, шкафы управления, подписаны акты приема-передачи имущества между Предприятием и комитетом по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода.

Собственник энергопринимающих устройств (шкафы управления, светильники и др.) обязан заключить с гарантирующим поставщиком договор энергосбережения (п.2 ст. 539 ГК РФ, Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ).

2. В муниципальную программу включено основное мероприятие «Расходы на ремонт, реконструкцию и модернизацию сетей городского наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности», состоящее из мероприятия «Финансовое обеспечение расходов по оплате энергосервисного контракта».

Согласно Федеральному закону № 261-ФЗ от 23.11.2009 «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», к первоочередным задачам по модернизации систем наружного освещения относятся установка энергоэффективных светильников, управление освещённостью по заданному расписанию или в зависимости от интенсивности естественного освещения. Решение данных задач позволит значительно уменьшить потребление электроэнергии на указанные цели.

В целях решения указанных проблем, с конца декабря 2020 года на территории города Нижнего Новгорода осуществляется реализация энергосервисного контракта на выполнение мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение эффективности использования энергетических ресурсов при эксплуатации системы наружного освещения на территории города Нижнего Новгорода.

2.2. Цели, задачи муниципальной программы.

Целью программы является обеспечение надлежащего санитарного, эстетического состояния территории города.

Для достижения цели программы требуется решение следующих задач:

обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий;

обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры города.

2.3. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Реализация программы рассчитана на период 2023- 2028 годов и осуществляется в один этап.

2.4. Целевые индикаторы муниципальной программы.

Таблица 1

Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели муниципальной программы, подпрограммы, задачи, целевого индикатора | Единица измерения | Значение показателя целевого индикатора | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель. Обеспечение надлежащего санитарного, эстетического состояния территории города | | | | | | | |
| 1.1. | Задача. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий | | | | | | | |
|  | Доля площади объектов озеленения, находящихся на содержании, по отношению к общей площади объектов озеленения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля муниципальных кладбищ, находящихся на содержании, по отношению к общему количеству муниципальных кладбищ | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Задача. Обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры города | | | | | | | |
|  | Охват сетями дождевой канализации | % | 60,5 | 60,6 | 60,65 | 60,70 | 60,75 | 60,8 |
|  | Доля отремонтированных сетей ливневой канализации города по отношению к запланированному количеству сетей ливневой канализации, требующих ремонта | % | 17 | 33 | 50 | 67 | 83 | 100 |
|  | Доля сооружений инженерной защиты города, отвечающих нормативным требованиям | % | 70,5 | 70,6 | 70,7 | 70,8 | 70,9 | 71 |
|  | Доля отремонтированных объектов инженерной защиты города по отношению к общему количеству объектов инженерной защиты города, требующих ремонта | % | 2,5 | 3 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,5 |
|  | Доля отремонтированных муниципальных пляжей к общему количеству муниципальных пляжей | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 2

Методика расчета целевых индикаторов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя целевого индикатора | Единица измерения | НПА, определяющий методику расчета целевого индикатора | Расчет показателя целевого индикатора | | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора | | |
| формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Доля площади объектов озеленения, находящихся на содержании, по отношению к общей площади объектов озеленения | % | - | D = S1 /S2 x 100% | S1 - площадь объектов озеленения, находящихся на содержании;  S2 - площадь объектов озеленения | Сведения администраций районов | Официальный запрос | Годовая |
| 2. | Доля муниципальных кладбищ, находящихся на содержании, по отношению к общему количеству муниципальных кладбищ | % | - | D = N1 /N x 100% | N – общее количество муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода;  N1 - количество кладбищ, находящихся на содержании | Ведомственная отчетность | Запрос информации от МКУ «УМК НН» | Годовая |
| 3. | Охват сетями дождевой канализации | % | - | D = DН + DН1 | DН - доля сетей дождевой канализации в нормативном состоянии;  DН1 - доля отремонтированных сетей дождевой канализации текущего года | Результаты обследования | Визуальный осмотр, телеметрия | Годовая |
| 4. | Доля сооружений инженерной защиты города, отвечающих нормативным требованиям | % | - | D = ZН + ZН1 | ZН - доля сооружений инженерной защиты города в нормативном состоянии;  ZН1 - доля отремонтированных сооружений инженерной защиты города текущего года | Результаты обследования | Визуальный осмотр, телеметрия | Годовая |
| 5. | Доля отремонтированных сетей ливневой канализации города по отношению к запланированному количеству сетей ливневой канализации, требующих ремонта | % | - | D = (100 / Lтр) x Lвып | Lтр - необходимый объем работ по ремонту сетей ливневой канализации;  Lвып - предполагаемый объем работ по ремонту сетей ливневой канализации на выделяемое финансирование | Результаты обследования | Визуальный осмотр, телеметрия | Годовая |
| 6. | Доля отремонтированных объектов инженерной защиты города по отношению к общему количеству объектов инженерной защиты города, требующих ремонта | % | - | D = (100 / Ктр) x Квып | Ктр - необходимый объем работ по ремонту объектов инженерной защиты города;  Квып - предполагаемый объем работ по ремонту объектов инженерной защиты города на выделяемое финансирование | Результаты обследования | Визуальный осмотр, телеметрия | Годовая |
| 7. | Доля отремонтированных муниципальных пляжей к общему количеству муниципальных пляжей | % | - | D = P1 /P x 100% | P - общее количество муниципальных пляжей;  P1 - количество отремонтированных муниципальных пляжей. | Сведения администраций районов и муниципальных учреждений | Официальный запрос | Годовая |

2.5. Меры правового регулирования.

Таблица 3

Сведения об основных мерах правового регулирования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид правового акта | Основные положения правового акта (суть) | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Ожидаемые сроки принятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Основное мероприятие. Капитальный ремонт, ремонт, реконструкция и содержание прочих объектов благоустройства (включая сети ливневой канализации и сооружения инженерной защиты) города Нижнего Новгорода.  Основное мероприятие. Благоустройство, содержание и ремонт объектов благоустройства (общественные территории, объекты озеленения) территории города Нижнего Новгорода | | | |
| 1.1. | Постановление администрации города Нижнего Новгорода | Порядок и условия организации летнего отдыха и обеспечения безопасности населения на водных объектах города Нижнего Новгорода:  план мероприятий по организации летнего отдыха и обеспечению безопасности населения на водных объектах в городе Нижнем Новгороде;  перечень пляжей на территории города Нижнего Новгорода;  состав комиссии по приемке пляжей в эксплуатацию на летние периоды;  требования к информации, содержащейся на щитах, устанавливаемых на пляжах;  поручения по реализации плана мероприятий по организации летнего отдыха и обеспечению безопасности населения на водных объектах в городе Нижнем Новгороде | Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода,  администрации районов города Нижнего Новгорода,  МКУ «Горкомэкологии» | Май 2023, май 2024, май 2025, май 2026, май 2027, май 2028 |
| 1.2. | Постановление администрации города Нижнего Новгорода | Порядок организации своевременного проведения противопаводковых мероприятий и предотвращения затопления и разрушений паводковыми и грунтовыми водами жилых домов, объектов инженерной инфраструктуры, предупреждения чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасной экологической обстановки в городе Нижнем Новгороде | Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода | Декабрь 2023, декабрь 2024, декабрь 2025, декабрь 2026, декабрь 2027, декабрь 2028 |
| 2. | Основное мероприятие. Капитальный ремонт, ремонт, реконструкция и содержание прочих объектов благоустройства (включая сети ливневой канализации и сооружения инженерной защиты) города Нижнего Новгорода. | | | |
| 2.1. | Постановление администрации города Нижнего Новгорода | Порядок и условия организации работ по благоустройству на территории города в связи с подготовкой к праздникам Весны и Труда и Дня Победы в Великой Отечественной войне (утверждено постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.03.2022 № 1275 «О проведении мероприятий по благоустройству и санитарной очистке территории города Нижнего Новгорода») | Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода | - |

2.6. Участие в реализации муниципальной программы муниципальных унитарных предприятий,

хозяйственных обществ, акции, доли в уставном капитале которых принадлежат

муниципальному образованию город Нижний Новгород,

общественных, научных и иных организаций не планируется.

2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов.

Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации программы

за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код основного мероприятия целевой статьи рас-ходов | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, руб. | | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» | | | | | Всего, в том числе: | 3 494 952 685,00 | 3 000 968 785,00 | 2 981 048 985,00 | 3 123 779 573,75 | 3 241 628 177,75 | 3 364 190 725,91 |
| ДБ | 40 959 321,04 | 24 354 264,24 | 31 502 016,24 | 33 010 311,26 | 34 255 667,72 | 35 550 838,45 |
| ДЖИИ | 820 244 685,00 | 1 317 725 385,00 | 1 301 902 385,00 | 1 364 236 581,73 | 1 415 704 162,24 | 1 469 230 445,96 |
| Администрации районов (ДБ) | 1 032 567 000,00 | 1 048 867 000,00 | 1 048 867 000,00 | 1 099 086 035,37 | 1 140 550 470,33 | 1 183 673 482,68 |
| МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» (ДБ) | 6 842 695,20 | 7 147 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 1 404 519 683,76 | 308 940 933,76 | 308 940 933,76 | 323 732 814,60 | 335 946 051,60 | 348 647 818,08 |
| МКУ «УМК НН» (ДБ) | 189 819 300,00 | 293 933 450,00 | 289 836 650,00 | 303 713 830,79 | 315 171 825,86 | 327 088 140,74 |
| 1.1. | | 10 П 01 | | Объекты благоустройства (общественные территории, объекты озеленения) территории города Нижнего Новгорода | Всего, в том числе: | 1 032 192 500,00 | 1 032 192 500,00 | 1 032 192 500,00 | 1 081 613 171,71 | 1 122 418 420,39 | 1 164 855 879,03 |
| ДБ | 28 934 321,04 | 12 329 264,24 | 19 477 016,24 | 20 409 562,47 | 21 179 539,48 | 21 980 315,56 |
| Администрации районов города (ДБ) | 983 700 000,00 | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 | 1 047 879 316,80 | 1 087 411 912,40 | 1 128 525 811,83 |
| МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» (ДБ) | 6 842 695,20 | 7 147 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 12 715 483,76 | 12 715 483,76 | 12 715 483,76 | 13 324 292,44 | 13 826 968,51 | 14 349 751,63 |
| 1.2. | | 10 П 02 | | Организация и содержание мест захоронения в городе Нижнем Новгороде | Всего, в том числе: | 161 343 500,00 | 264 240 750,00 | 260 143 950,00 | 272 599 464,60 | 282 883 630,17 | 293 579 162,37 |
| МКУ «УМК НН» (ДБ) | 161 343 500,00 | 264 240 750,00 | 260 143 950,00 | 272 599 464,60 | 282 883 630,17 | 293 579 162,37 |
| 1.3. | | 10 П 03 | | Прочие объекты благоустройства (включая сети ливневой канализации и сооружения инженерной защиты) города Нижнего Новгорода | Всего, в том числе: | 383 835 500,00 | 286 035 350,00 | 286 035 350,00 | 299 730 527,14 | 311 038 246,96 | 322 798 275,57 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 334 968 500,00 | 237 168 350,00 | 237 168 350,00 | 248 523 808,56 | 257 899 689,04 | 267 650 604,72 |
| Администрации районов города (ДБ) | 48 867 000,00 | 48 867 000,00 | 48 867 000,00 | 51 206 718,57 | 53 138 557,92 | 55 147 670,85 |
| 1.4. | | 10 П 04 | | Обеспечение деятельности МКУ «УИЗТ г. НН» | Всего, в том числе: | 56 578 100,00 | 59 057 100,00 | 59 057 100,00 | 61 884 713,60 | 64 219 394,05 | 66 647 461,72 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 56 578 100,00 | 59 057 100,00 | 59 057 100,00 | 61 884 713,60 | 64 219 394,05 | 66 647 461,72 |
| 1.5. | | 10 П 05 | | Обеспечение деятельности МКУ «УМК НН» | Всего, в том числе: | 28 475 800,00 | 29 692 700,00 | 29 692 700,00 | 31 114 366,19 | 32 288 195,69 | 33 508 978,37 |
| МКУ «УМК НН» (ДБ) | 28 475 800,00 | 29 692 700,00 | 29 692 700,00 | 31 114 366,19 | 32 288 195,69 | 33 508 978,37 |
| 1.6. | | 10 П 07 | | Снос самовольных построек объектов движимого имущества | Всего, в том числе: | 12 025 000,00 | 12 025 000,00 | 12 025 000,00 | 12 600 748,78 | 13 076 128,25 | 13 570 522,89 |
| ДБ | 12 025 000,00 | 12 025 000,00 | 12 025 000,00 | 12 600 748,78 | 13 076 128,25 | 13 570 522,89 |
| 1.7. | | 10 П 08 | | Освещение города Нижнего Новгорода сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности | ДЖИИ | 159 197 785,00 | 159 197 785,00 | 159 197 785,00 | 166 820 066,18 | 173 113 567,84 | 179 658 809,56 |
| 1.8. | | 10 П 09 | | Расходы на ремонт, реконструкцию и модернизацию сетей городского наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности | Всего, в том числе: | 661 046 900,00 | 1 158 527 600,00 | 1 142 704 600,00 | 1 197 416 515,55 | 1 242 590 594,40 | 1 289 571 636,40 |
| ДЖИИ | 661 046 900,00 | 1 158 527 600,00 | 1 142 704 600,00 | 1 197 416 515,55 | 1 242 590 594,40 | 1 289 571 636,40 |
| 1.9. | | 10 П К3 | | Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2023 году | МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 1 000 257 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. | | 10 П К4 | | Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2024 году | МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2.8. Анализ рисков реализации муниципальной программы.

Наиболее приоритетными рисками реализации программы (по высокой вероятности возникновения и тяжести последствий) являются риски, связанные с возникновением экстремальных природных ситуаций, требующих применения мер экстренного реагирования, введения особых режимов, незапланированного увеличения объемов реабилитационных работ и необходимости привлечения дополнительного финансирования для их осуществления. Достаточно серьезными (вследствие умеренно высокой вероятности возникновения и тяжести последствий) являются риски, связанные со вспышками массового размножения хозяйственно-опасных вредных организмов. Для смягчения последствий таких рисков необходимы разработка специальных планов реагирования (что обеспечит оперативное принятие управленческих решений) и создание резервов как материально-технических, так и финансовых ресурсов.

К основным рискам также относятся: нормативно-правовые, финансово-экономические, социально-экономические. Нормативно-правовые и организационные риски заключаются в изменении структуры и задач территориальных подразделений органов местного самоуправления, участвующих в реализации подпрограммных мероприятий, изменении нормативно-правовой базы.

Минимизировать возможные отклонения в выполнении программных мероприятий и исключить негативные последствия позволит осуществление рационального управления реализацией программы, своевременное внесение изменений в программу, взвешенный подход при принятии решений о корректировке нормативных правовых актов, действующих в сфере реализации программы.

Минимизировать действие данного риска возможно за счет принятия мер для более эффективного распределения и использования имеющихся финансовых средств.

К этой же группе относятся риски, связанные с социально-экономическими факторами, недостаточность местных трудовых ресурсов и квалифицированных кадров, а также пассивное сопротивление отдельных граждан и общественных организаций проведению мероприятий программы. Для снижения вероятности и тяжести последствий этой группы рисков необходимо совершенствование планирования работ, регулирование договорных отношений.

3. Оценка планируемой эффективности муниципальной программы

В результате реализации программы будет обеспечено санитарное, эстетическое состояние территории города, выполнены мероприятия по благоустройству городских территорий, обеспечена надежность работы инженерной инфраструктуры города, в объеме финансирования, выделяемого из бюджета города Нижнего Новгорода на соответствующие статьи расходов.

Таблица 5

План реализации муниципальной программы

«Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2023 - 2028 годы на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код основного мероприятия целевой статьи рас-ходов | Наименование подпрограммы, задачи, основные мероприятия, мероприятия | | Ответственный за выполнение мероприятия (управление, отдел) | Срок | | | | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее - ПНР) | | | | | Объемы финансового обеспечения, руб. | | | |
| начала реализации | | окончания реализации | | Наименование ПНР | | Ед. изм. | | Значение | Собственные городские средства | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего по муниципальной программе «Благоустройство города Нижнего Новгорода» | | | | | | | | | | | | | | 1 686 769 542,60 | 1 808 183 142,40 |  |  |
| Задача. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий | | | | | | | | | | | | | | 384 610 200,00 | 808 925 800,00 |  |  |
| 1. | 10 П 01 | Основное мероприятие. Объекты благоустройства (общественные территории, объекты озеленения) территории города Нижнего Новгорода | | | | | | | | | | | | 282 192 500,00 | 750 000 000,00 |  |  |
| 1.1. | Содержание объектов благоустройства и общественных территорий | | Всего: | | | | | | | | | | | 250 000 000,00 | 750 000 000,00 |  |  |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Содержание объектов озеленения | | кв.м | | 22152171,13 | | 210 996 919,20 | 632 990 757,60 |  |  |
| Ремонт объектов озеленения | | шт. | | 391 | | 5 253 080,80 | 15 759 242,40 |  |  |
| Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) | | м3 | | 5295,85 | |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | | кв.м | | 36618,84 | | 29 675 000,00 | 89 025 000,00 |  |  |
| Содержание цветников | | кв.м | | 42575,34 | |
| Администрация Автозаводского района | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Содержание объектов озеленения | | кв.м | | 4703470,82 | | 25 000 000,00 | 75 000 000,00 |  |  |
| Ремонт объектов озеленения | | шт. | | 1 | | 500 000,00 | 1 500 000,00 |  |  |
| Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) | | м3 | |  | |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | | кв.м | | 9353,83 | | 6 025 000,00 | 18 075 000,00 |  |  |
| Содержание цветников | | кв.м | | 11119,58 | |
| Администрация Канавинского района | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Содержание объектов озеленения | | кв.м | | 2011521,00 | | 25 500 000,00 | 76 500 000,00 |  |  |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | | кв.м | | 3955,34 | | 3 750 000,00 | 11 250 000,00 |  |  |
| Содержание цветников | | кв.м | | 5773,72 | |
| Администрация Ленинского района | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Содержание объектов озеленения | | кв.м | | 2866483,00 | | 15 750 000,00 | 47 250 000,00 |  |  |
| Ремонт объектов озеленения | | шт. | | 30 | | 250 000,00 | 750 000,00 |  |  |
| Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) | | м3 | | 200 | |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | | кв.м | | 4127,97 | | 2 750 000,00 | 8 250 000,00 |  |  |
| Содержание цветников | | кв.м | | 4722,9 | |
| Администрация Московского района | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Содержание объектов озеленения | | кв.м | | 1622912,35 | | 17 000 000,00 | 51 000 000,00 |  |  |
| Ремонт объектов озеленения | | шт. | | 335 | | 500 000,00 | 1 500 000,00 |  |  |
| Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) | | м3 | | 3371 | |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | | кв.м | | 1377,51 | | 2 500 000,00 | 7 500 000,00 |  |  |
| Содержание цветников | | кв.м | | 3334,08 | |
| Администрация Нижегородского района | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Содержание объектов озеленения | | кв.м | | 1280420,00 | | 69 250 000,00 | 207 750 000,00 |  |  |
| Ремонт объектов озеленения | | шт. | | 22 | | 1 250 000,00 | 3 750 000,00 |  |  |
| Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) | | м3 | | 724,85 | |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | | кв.м | | 8238,6 | | 6 375 000,00 | 19 125 000,00 |  |  |
| Содержание цветников | | кв.м | | 8448,6 | |
| Администрация Приокского района | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Содержание объектов озеленения | | кв.м | | 1553734,00 | | 17 500 000,00 | 52 500 000,00 |  |  |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | | кв.м | | 1735,16 | | 1 500 000,00 | 4 500 000,00 |  |  |
| Содержание цветников | | кв.м | | 480,00 | |
| Администрация Советского района | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Содержание объектов озеленения | | кв.м | | 787227,66 | | 16 246 919,20 | 48 740 757,60 |  |  |
| Ремонт объектов озеленения | | шт. | | 3 | | 1 253 080,80 | 3 759 242,40 |  |  |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | | кв.м | | 2527,03 | | 2 875 000,00 | 8 625 000,00 |  |  |
| Содержание цветников | | кв.м | | 3393,06 | |
| Администрация Сормовского района | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Содержание объектов озеленения | | кв.м | | 7270463,3 | | 24 000 000,00 | 72 000 000,00 |  |  |
| Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) | | м3 | | 1000 | | 1 500 000,00 | 4 500 000,00 |  |  |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | | кв.м | | 5083,4 | | 3 750 000,00 | 11 250 000,00 |  |  |
| Содержание цветников | | кв.м | | 5083,4 | |
| Территориальный отдел администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Содержание объектов озеленения | | кв.м | | 55939,00 | | 750 000,00 | 2 250 000,00 |  |  |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | | кв.м | | 220 | | 150 000,00 | 450 000,00 |  |  |
| Содержание цветников | | кв.м | | 220 | |
| ДБ | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Количество территориальных органов администрации города для перераспределения средств на содержание объектов озеленения | | ед. | | 9 | | 2 364 326,20 | 7 092 978,60 |  |  |
| МКУ "Горкомэкологии Нижнего Новгорода" | | 01.09.2023 | 31.12.2023 | | Содержание объектов озеленения | | кв.м | | 2080,00 | | 1 710 673,80 | 5 132 021,40 |  |  |
| 1.2. | Содержание и ремонт объектов благоустройства за городские средства. | | ДБ | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Количество территориальных органов администрации города для перераспределения средств на содержание объектов озеленения за городские средства. | | ед. | | 9 | | 19 477 016,24 |  |  |  |
| МКУ «УИЗТ г.НН» | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Содержание Волжско-Окских склонов, включая противооползневые сооружения | | кв.м. | | 77010 | | 12 715 483,76 |  |  |  |
| 2. | 10 П 02 | Основное мероприятие. Организация и содержание мест захоронения в городе Нижнем Новгороде | | | | | | | | | | | | 102 417 700,00 | 58 925 800,00 |  |  |
| 2.1. | Транспортировка мусора с территории муниципальных кладбищ города (коммунальная услуга) | | МКУ «УМК НН» | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Объем мусора | | м3 | | 33360 | | 22 378 806,25 |  |  |  |
| 2.2. | Содержание муниципальных кладбищ города | | МКУ «УМК НН» | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Ручная расчистка территории кладбищ от случайного мусора | | кол-во кладбищ | | 22 | | 15 900 217,08 |  |  |  |
| Расчистка дорог от снега и льда | | кв.м/раз | | 177183/45 | |
| Площадь акарицидной обработки и барьерной дератизации | | га | | 590,28 | |
| Содержание (обслуживание) общественных туалетов | | Ед. | | 15 | |
| Реализация мероприятия по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского на территории муниципального кладбища «Румянцевское» | | га | | 3 | |
| Снос (вырубка) аварийных и сухостойных деревьев | | шт. | | 510 | |
| 2.3. | Сопровождение программного комплекса ГИС «Управление кладбищем» | | МКУ «УМК НН» | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Сопровождение программного комплекса ГИС «Управление кладбищем» | | шт. | | 1 | | 1 123 800,00 |  |  |  |
| Оцифровка архивов | | шт. | | 50 | |
| 2.4. | Ремонт мест захоронений | | МКУ «УМК НН» | | 01.03.2023 | 31.12.2023 | | Ремонт дороги «Марьина Роща» | | кв.м | | 1300 | | 4 226 365,20 |  |  |  |
| 01.04.2023 | 31.12.2023 | | Ремонт ограждения «Высоковсое» (покраска) | | кв.м | | 182 | |
| 01.04.2023 | 31.12.2023 | | Ремонт ворот кладбище "Красная Этна" | | шт. | | 1 | |
| 01.05.2023 | 31.12.2023 | | Ремонт дороги «Копосово-Высоково» | | кв.м | | 687 | |
| 2.5. | Прочие работы и услуги | | МКУ «УМК НН» | | 01.02.2023 | 31.12.2023 | | Инвентаризация существующих мест захоронений | | га | | 90 | | 5 887 453,57 |  |  |  |
| Количество экспертиз сметной документации в ГБУ НО «Нижегородсмета» | | шт. | | 7 | |
| 2.6. | Реализация мероприятий в рамках проекта «Память поколений» | | МКУ «УМК НН» | | 01.03.2023 | 31.12.2023 | | Количество муниципальных кладбищ, на которых реализуются мероприятия | | шт. | | 20 | | 3 101 357,90 | 58 925 800,00 |  |  |
| 2.7. | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности (строительство кладбища) | | МКУ «УМК НН» | | 01.02.2023 | 31.12.2023 | | Строительство муниципального кладбища «Новое Стригинское» II очередь) (1 этап) | | % | | 13 | | 49 799 700,00 |  |  |  |
| Задача. Обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры города | | | | | | | | | | | | | | 440 413 600,00 | 0,00 |  |  |
| 3. | 10 П 03 | Основное мероприятие. Прочие объекты благоустройства (включая сети ливневой канализации и сооружения инженерной защиты) города Нижнего Новгорода | | | | | | | | | | | | 383 835 500,00 | 0,00 |  |  |
| 3.1. | Содержание сооружений ливневой канализации, за исключением Волжско-Окских склонов | | МКУ «УИЗТ г.НН» | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Содержание ливневых насосных станций и очистных сооружений | | ед. | | 31 | | 30 899 986,24 |  |  |  |
| Промывка коллекторов и смотровых колодцев сети системы ливневой канализации | | п.м. | | 4949 | |
| шт. | | 140 | |
| 3.2. | Оплата потребления электроэнергии ливневыми насосными станциями и очистными сооружениями | | МКУ «УИЗТ г.НН» | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Потребление электроэнергии ливневыми насосными станциями и очистными сооружениями | | кВт\*час | | 700000 | | 4 500 000,00 |  |  |  |
| 3.3. | Вывоз мусора с несанкционированных свалок | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | 01.04.2023 | 31.12.2023 | | Вывоз мусора | | Куб.м | | 2 912,94 | | 3 495 533,20 |  |  |  |
| Администрация Канавинского района | | 01.04.2023 | 31.12.2023 | | Вывоз мусора | | Куб.м | | 524,17 | | 629 000,00 |  |  |  |
| Администрация Нижегородский района | | 01.08.2023 | 31.12.2023 | | Вывоз мусора | | Куб.м | | 847,50 | | 1 017 000,00 |  |  |  |
| Администрация Приокского района | | 01.08.2023 | 31.12.2023 | | Вывоз мусора | | Куб.м | | 164,17 | | 197 000,00 |  |  |  |
| Администрация Сормовского района | | 01.04.2023 | 31.12.2023 | | Вывоз мусора | | Куб.м | | 1377,11 | | 1 652 533,20 |  |  |  |
| 3.4. | Прочие работы и услуги, в том числе разработка проектно-сметной документаций (далее - ПСД) и проведение экспертизы сметной документации в ГБУ НО «Нижегородсмета». | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Количество экспертиз сметной документации | | шт. | | 8 | | 799 000,00 |  |  |  |
| Администрация Ленинского района | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Количество экспертиз сметной документации | | шт. | | 2 | | 199 000,00 |  |  |  |
| Администрация Нижегородского района | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Количество экспертиз сметной документации | | шт. | | 3 | | 300 000,00 |  |  |  |
| Администрация Приокского района | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Количество экспертиз сметной документации | | шт. | | 3 | | 300 000,00 |  |  |  |
| МКУ «УИЗТ г.НН» | | 15.07.2023 | 31.12.2023 | | Количество ПСД | | шт. | | 1 | | 3 024 069,19 |  |  |  |
| 3.5. | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства, в том числе инженерной защиты города, за исключением Волжско-Окских склонов | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Административно-территориальное деление города, на котором содержатся и ремонтируются прочие объекты благоустройства | | ед. | | 9 | | 40 592 466,80 |  |  |  |
| Содержание монументов/стел | | ед. | | 22 | |
| Обслуживание и ремонт газового оборудования | | система | | 2 | |
| Администрация Автозаводского района | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Административно-территориальное деление города, на котором содержатся и ремонтируются прочие объекты благоустройства | | ед. | | 1 | | 2 906 000,00 |  |  |  |
| Содержание монументов/стел | | ед. | | 12 | |
| Администрация Канавинского района | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Административно-территориальное деление города, на котором содержатся и ремонтируются прочие объекты благоустройства | | ед. | | 1 | | 6 092 000,00 |  |  |  |
| Администрация Ленинского района | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Административно-территориальное деление города, на котором содержатся и ремонтируются прочие объекты благоустройства | | ед. | | 1 | | 5 495 000,00 |  |  |  |
| Администрация Московского района | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Административно-территориальное деление города, на котором содержатся и ремонтируются прочие объекты благоустройства | | ед. | | 1 | | 3 688 000,00 |  |  |  |
| Содержание монументов/стел | | ед. | | 10 | |
| Администрация Нижегородского района | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Административно-территориальное деление города, на котором содержатся и ремонтируются прочие объекты благоустройства | | ед. | | 1 | | 11 620 000,00 |  |  |  |
| Администрация Приокского района | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Административно-территориальное деление города, на котором содержатся и ремонтируются прочие объекты благоустройства | | ед. | | 1 | | 550 000,00 |  |  |  |
| Технические обслуживание и ремонт газового оборудования | | система | | 1 | |
| Администрация Советского района | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Административно-территориальное деление города, на котором содержатся и ремонтируются прочие объекты благоустройства | | ед. | | 1 | | 6 090 000,00 |  |  |  |
| Развешивание и демонтаж флагов | | ед. | | 1450 | |
| Администрация Сормовского района | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Административно-территориальное деление города, на котором содержатся и ремонтируются прочие объекты благоустройства | | ед. | | 1 | | 3 901 466,80 |  |  |  |
| Обслуживание и ремонт газового оборудования | | система | | 1 | |
| Территориальный отдел администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Административно-территориальное деление города, на котором содержатся и ремонтируются прочие объекты благоустройства | | ед. | | 1 | | 250 000,00 |  |  |  |
| МКУ «УИЗТ г.НН» | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Административно-территориальное деление города, на котором содержатся и ремонтируются прочие объекты благоустройства | | ед. | | 9 | | 262 578 371,68 |  |  |  |
| 3.7. | Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (вывоз мусора) | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Объем мусора | | Куб.м | | 2140,0 | | 1 605 000,00 |  |  |  |
| Администрация Канавинского района | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Объем мусора | | Куб.м | | 200,0 | | 150 000,00 |  |  |  |
| Администрация Нижегородского района | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Объем мусора | | Куб.м | | 1333,3 | | 1 000 000,00 |  |  |  |
| Администрация Сормовского района | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Объем мусора | | Куб.м | | 400,0 | | 300 000,00 |  |  |  |
| Территориальный отдел администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Объем мусора | | Куб.м | | 206,7 | | 155 000,00 |  |  |  |
| 3.8. | Аренда туалетов | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Аренда туалетов | | шт. | | 51 | | 1 280 000,00 |  |  |  |
| Администрация Канавинского района | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Аренда туалетов | | шт. | | 3 | | 80 000,00 |  |  |  |
| Администрация Нижегородского района | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Аренда туалетов | | шт. | | 48 | | 1 200 000,00 |  |  |  |
| 3.10. | Капитальный ремонт и реконструкция сооружений | | МКУ «УИЗТ г.НН» | | 01.05.2023 | 31.12.2023 | | Реконструкция гидротехнических тоннелей реки Ржавка в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода | | процент | | 100 | | 33 966 072,89 |  |  |  |
| 3.12. | Увеличение стоимости основных средств на объектах благоустройства | | Администрация Приокского района | | 26.08.2023 | 01.10.2023 | | Поставка и установка МАФ (знаки / таблички) | | шт. | | 5 | | 100 000,00 |  |  |  |
| 3.13. | Увеличение стоимости материальных запасов | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Закупка хозяйственного инвентаря | | ед. | | 2990 | | 995 000,00 |  |  |  |
| Администрация Автозаводского района | | 10.03.2023 | 01.05.2023 | | Закупка хозяйственного инвентаря | | ед. | | 300 | | 100 000,00 |  |  |  |
| Администрация Канавинского района | | 24.03.2023 | 31.12.2023 | | Закупка хозяйственного инвентаря | | ед. | | 600 | | 200 000,00 |  |  |  |
| Администрация Ленинского района | | 10.03.2023 | 31.12.2023 | | Закупка хозяйственного инвентаря | | ед. | | 300 | | 100 000,00 |  |  |  |
| Администрация Нижегородского района | | 26.04.2023 | 01.05.2023 | | Закупка хозяйственного инвентаря | | ед. | | 900 | | 300 000,00 |  |  |  |
| Администрация Приокского района | | 08.04.2023 | 01.05.2023 | | Закупка хозяйственного инвентаря | | ед. | | 300 | | 100 000,00 |  |  |  |
| Администрация Сормовского района | | 08.04.2023 | 01.05.2023 | | Закупка хозяйственного инвентаря | | ед. | | 300 | | 100 000,00 |  |  |  |
| Территориальный отдел администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет | | 01.10.2023 | 31.12.2023 | | Закупка хозяйственного инвентаря | | ед. | | 290 | | 95 000,00 |  |  |  |
| 4. | 10 П 04 | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «УИЗТ г. НН» | | | | | | | | | | | | 56 578 100,00 |  |  |  |
| 4.1. | Содержание МКУ «УИЗТ г. НН» | | МКУ «УИЗТ г. НН» | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями | | Учреждений | | 1 | | 56 578 100,00 |  |  |  |
| Штатная численность сотрудников | | Чел. | | 52 | |
| Задача. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий | | | | | | | | | | | | | | 861 745 742,60 | 999 257 342,40 |  |  |
| 5. | 10 П 05 | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «УМК НН» | | | | | | | | | | | | 28 475 800,00 |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | МКУ «УМК НН» | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями | | Учреждений | | 1 | | 28 475 800,00 |  |  |  |
| Штатная численность сотрудников | | Чел. | | 52 | |
| 6. | 10 П 07 | Основное мероприятие. Снос самовольных построек объектов движимого имущества. | | | | | | | | | | | | 12 025 000,00 |  |  |  |
| 6.1. | Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода | | ДБ | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Количество территориальных органов администрации города для перераспределения средств | | ед. | | 8 | | 12 025 000,00 |  |  |  |
| 7. | 10 П 08 | Основное мероприятие «Освещение города Нижнего Новгорода сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности» | | | | | | | | | | | | 159 197 785,00 |  |  |  |
| 7.1. | Расходы по оплате электроэнергии, потребляемой сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности | | Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры ДЖИИ, финансово-экономический отдел ДЖИИ | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Процент горения от всех сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности | | % | | 95 | | 159 197 785,00 |  |  |  |
| 8. | 10 П 09 | Основное мероприятие «Расходы на ремонт, реконструкцию и модернизацию сетей городского наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности» | | | | | | | | | | | | 661 046 900,00 |  |  |  |
| 8.1. | Финансовое обеспечение расходов по оплате энергосервисного контракта | | Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры ДЖИИ, финансово-экономический отдел ДЖИИ | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Финансирование выполненных работ | | % | | 100 | | 143 403 600,00 |  |  |  |
| 8.2. | Финансовое обеспечение расходов по концессионному соглашению в отношении объектов наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности | | Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры ДЖИИ, финансово-экономический отдел ДЖИИ | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Финансирование платежей по концессионному соглашению | | % | | 100 | | 352 314 000,00 |  |  |  |
| 8.3. | Расходы на ремонт, реконструкцию электрических сетей и установок освещения города Нижнего Новгорода, а также на приобретение оборудования в целях выполнения данных работ | | Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры ДЖИИ, финансово-экономический отдел ДЖИИ | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Количество кабельных линий, переустроенных в подземном исполнении (пр.Ленина, пр.Гагарина) | | км. | | 10,64 | | 165 329 300,00 |  |  |  |
| 9. | 10 П К3 | Основное мероприятие "Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2023 году" | | | | | | | | | | | | 1 000 257,60 | 999 257 342,40 |  |  |
| 9.1. | Создание террасного парка в Почаинском овраге с проведением работ по реконструкции коллектора дождевой канализации и выполнением работ по инженерной защите склонов (далее - Объект) | | МКУ «УИЗТ г. НН» | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | | Выполнение работ по Объекту | | процент | | 20 | | 1 000 257,60 | 999 257 342,40 |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_