## Безимени-1

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **№** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ┌ | **О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836** | ┐ |

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, также решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 22.06.2022 №118 «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:

1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836, следующие изменения:

1.1. Раздел 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. В разделе 2 таблицу 4 подраздела 2.7 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. В разделе 4 таблицу 6 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород».

3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г.

Глава города Ю.В. Шалабаев

А.А. Максимов

217 14 10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

города

от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Паспорт муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный муниципальной исполнитель программы | Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе Административно-территориальное образование Новинский сельсовет,  Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода (далее - ДБ),  Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «УМК НН»),  Муниципальное казенное учреждение «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «УИЗТ г. НН»),  Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее - департамент строительства ‎г. Н.Новгорода),  Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «Главукс Г.Н.Новгорода»),  Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (далее - ДЖИИ). | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение надлежащего санитарного, эстетического состояния территории города | | | | | | |
| Задачи программы | Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий.  Обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры города | | | | | | |
| Этапы и сроки муниципальной реализации программы | Срок реализации программы 2019 - 2024 годы. Программа реализуется в один этап | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | Всего, в т.ч. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 423 902 876,69 | 2 095 201 583,84 | 3 724 860 802,70 | 2 828 550 260,99 | 2 539 060 252,39 | 1 533 792 552,39 |
| ДБ | 631 775,76 | 15 528 016,81 | 35 883 917,43 | 5 352 953,04 | 20 325 000,00 | 20 325 000,00 |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода (ДБ) | 243 547 135,45 | 285 104 345,15 | 621 066 198,30 | 1 118 771 262,50 | 1 030 567 000,00 | 1 030 567 000,00 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 117 666 878,33 | 200 430 739,09 | 152 564 614,53 | 790 507 935,71 | 1 127 616 611,11 | 122 348 911,11 |
| МКУ «УМК НН» (ДБ) | 62 057 087,15 | 68 616 612,69 | 78 235 172,55 | 106 501 543,89 | 61 235 100,00 | 61 235 100,00 |
| ДЖИИ | 0,0 | 0,0 | 201987551,59 | 660 336 963,75 | 299 316 541,28 | 299 316 541,28 |
| МКУ «ГлавУКС Г.Н.Новгорода» (департамент строительства ‎г. Н.Новгорода) | 0,0 | 1 525 521 870,10 | 2635123348,30 | 147 079 602,10 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | 1. Доля населения города, удовлетворенная качеством благоустройства городских территорий (в общем количестве опрошенных граждан), - 60%.  2. Доля объектов озеленения, находящихся в нормативном состоянии, по отношению к общему количеству объектов озеленения - 41%.  3. Доля муниципальных кладбищ, находящихся в нормативном состоянии, по отношению к общему количеству муниципальных кладбищ - 66%.  4. Охват сетями дождевой канализации - 60,6%.  5. Доля отремонтированных сетей ливневой канализации города по отношению к общему количеству сетей ливневой канализации, требующих ремонта, - 3,6%.  6. Доля сооружений инженерной защиты города, отвечающих нормативным требованиям, - 70,6%.  7. Доля отремонтированных объектов инженерной защиты города по отношению к общему количеству объектов инженерной защиты города, требующих ремонта, - 3%.  8. Доля отремонтированных прочих объектов благоустройства к общему количеству прочих объектов благоустройства, в том числе:  Пляжи: 79% | | | | | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

города

от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов.

Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации программы

за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Код основного мероприятия целевой статьи рас-ходов | | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, руб. | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» | | | | | Всего, в том числе: | 423 902 876,69 | 2 095 201 583,84 | 3 724 860 802,70 | 2 828 550 260,99 | 2 539 060 252,39 | 1 533 792 552,39 |
| ДБ | 631 775,76 | 15 528 016,81 | 35 883 917,43 | 5 352 953,04 | 20 325 000,00 | 20 325 000,00 |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода (ДБ) | 243 547 135,45 | 285 104 345,15 | 621 066 198,30 | 1 118 771 262,50 | 1 030 567 000,00 | 1 030 567 000,00 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 117 666 878,33 | 200 430 739,09 | 152 564 614,53 | 790 507 935,71 | 1 127 616 611,11 | 122 348 911,11 |
| МКУ «УМК НН» (ДБ) | 62 057 087,15 | 68 616 612,69 | 78 235 172,55 | 106 501 543,89 | 61 235 100,00 | 61 235 100,00 |
| ДЖИИ | 0,0 | 0,0 | 201987551,59 | 660 336 963,75 | 299 316 541,28 | 299 316 541,28 |
| МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (департамент строительства ‎г. Н.Новгорода) | 0,0 | 1 525 521 870,10 | 2635123348,30 | 147 079 602,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | 10 П 01 | | Объекты благоустройства (общественные территории, объекты озеленения) территории города Нижнего Новгорода | | Всего, в том числе: | 136 713 984,55 | 155 436 417,49 | 460 932 552,59 | 1 065 936 801,55 | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 |
| ДБ | 631 775,76 | 16,81 | 30522742,33 | 0,00 | 18300000,00 | 18300000,00 |
| Администрации районов города (ДБ) | 136 082 208,79 | 155 436 400,68 | 429 809 811,18 | 1 060 759 629,31 | 981 700 000,00 | 981 700 000,00 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 0,00 | 0,00 | 599 999,08 | 5 177 172,24 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | 10 П 02 | | Организация и содержание мест захоронения в городе Нижнем Новгороде | | Всего, в том числе: | 42 432 099,55 | 55 732 370,31 | 57 120 086,02 | 84 739 243,89 | 39 472 800,00 | 39 472 800,00 |
| МКУ «УМК НН» (ДБ) | 42 432 099,55 | 48 418 131,80 | 57 120 086,02 | 84 739 243,89 | 39 472 800,00 | 39 472 800,00 |
| Администрации районов города (ДБ) | 0,0 | 7 314 238,51 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | 10 П 03 | | Прочие объекты благоустройства (включая сети ливневой канализации и сооружения инженерной защиты) города Нижнего Новгорода | | Всего, в том числе: | 197 057 861,91 | 1 806 589 472,46 | 2924333196,03 | 314 909 052,20 | 146 190 911,11 | 140 180 511,11 |
| ДБ | 0 | 15 528 000,00 | 5 361 175,10 | 4 897 368,57 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 89 592 935,25 | 172 082 395,26 | 122 693 316,75 | 115 009 863,47 | 97 323 911,11 | 91 313 511,11 |
| Администрации районов города (ДБ) | 107 464 926,66 | 93 457 207,10 | 161 155 355,88 | 47 922 218,06 | 48 867 000,00 | 48 867 000,00 |
| МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (департамент строительства ‎г. Н.Новгорода) | 0,00 | 1 525 521 870,10 | 2 635 123 348,30 | 147 079 602,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | 10 П 04 | | Обеспечение деятельности МКУ «УИЗТ г. НН» | | Всего, в том числе: | 28 073 943,08 | 28 311 252,35 | 29 271 298,70 | 29 335 400,00 | 29 335 400,00 | 29 335 400,00 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 28 073 943,08 | 28 311 252,35 | 29 271 298,70 | 29 335 400,00 | 29 335 400,00 | 29 335 400,00 |
| 1.5. | 10 П 05 | | Обеспечение деятельности МКУ «УМК НН» | | Всего, в том числе: | 19 624 987,60 | 20 005 967,01 | 21 108 978,58 | 21 762 300,00 | 21 762 300,00 | 21 762 300,00 |
| МКУ «УМК НН» (ДБ) | 19 624 987,60 | 20 005 967,01 | 21 108 978,58 | 21 762 300,00 | 21 762 300,00 | 21 762 300,00 |
| 1.6. | 10 П 06 | | Основное мероприятие «Приобретение строительной техники» | | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | 10 П 07 | | Основное мероприятие «Снос самовольных построек объектов движимого имущества» | | Всего, в том числе: | 0,00 | 25 757 575,76 | 22 474 287,63 | 10 544 999,60 | 2 025 000,00 | 2 025 000,00 |
| ДБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 584,47 | 2 025 000,00 | 2 025 000,00 |
| Администрации районов города (ДБ) | 0,00 | 25 757 575,76 | 22 474 287,63 | 10 089 415,13 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | 10 П 08 | | Основное мероприятие «Освещение города Нижнего Новгорода сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности» | | ДЖИИ | 0,00 | 0,00 | 192 439 796,70 | 506 002 089,10 | 144 981 666,63 | 144981666,63 |
| 1.9. | 10 П 09 | | Основное мероприятие «Расходы на ремонт, реконструкцию и модернизацию сетей городского наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности» | | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 17 174 498,50 | 154 334 874,65 | 154 334 874,65 | 154 334 874,65 |
| ДЖИИ | 0,00 | 0,00 | 9 547 754,89 | 154 334 874,65 | 154 334 874,65 | 154334874,65 |
| Администрации районов города (ДБ) | 0,00 | 0,00 | 7626743,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. | 10 П С1 | | Основное мероприятие «Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» | | Всего, в том числе: | 0,00 | 3368528,46 | 6107,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрации районов города (ДБ) | 0,00 | 3138923,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «УМК НН» (ДБ) | 0,00 | 192513,88 | 6107,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 0,00 | 37091,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11. | 10 П К2 | | Основное мероприятие "Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2022 году | | МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 985 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12. | 10 П К3 | | Основное мероприятие "Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2023 году | | МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 957 300,00 | 0,00 |
| 1.13. | 10 П К4 | | Основное мероприятие "Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2024 году | | МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации

города

от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 6

План реализации муниципальной программы

«Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019 - 2024 годы на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код основного мероприятия целевой статьи рас-ходов | | Наименование подпрограммы, задачи, основные мероприятия, мероприятия | | Ответственный за выполнение мероприятия (управление, отдел) | Срок | | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее - ПНР) | | | Объемы финансового обеспечения, руб. | | | |
| начала реализации | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | Значение | Собственные городские средства | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета | Прочие источники |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего по муниципальной программе «Благоустройство города Нижнего Новгорода» | | | | | | | | | | | 828 273 245,19 | 1 999 698 023,65 |  |  |
| Задача. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий | | | | | | | | | | | 489 837 473,16 | 1 004 225 848,03 |  |  |
| 1. | 10 П 01 | | Основное мероприятие. Объекты благоустройства (общественные территории, объекты озеленения) территории города Нижнего Новгорода | | | | | | | | 280 384 991,29 | 799 691 348,03 |  |  |
| 1.1. | Содержание объектов благоустройства и общественных территорий | | | | Всего: | | | | | | 250 000 000,00 | 750 000 000,00 |  |  |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Содержание объектов озеленения | кв.м | 21032259,00 | 191 592 258,81 | 574 776 776,49 |  |  |
| Ремонт объектов озеленения | шт. | 47 | 14 606 623,43 | 43 819 870,30 |  |  |
| Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) | м3 | 7789,23 |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | кв.м | 35828,27 | 30 114 851,70 | 90 344 555,10 |  |  |
| Содержание цветников | кв.м | 44986,72 |
| Посадка деревьев и кустарников | шт. | 625 | 181 786,50 | 545 359,50 |  |  |
| Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения | Ед. | 20 | 4 891 416,83 | 14 674 250,47 |  |  |
| Ремонт фонтанов | Ед. | 18 | 2 304 849,17 | 6 914 547,51 |  |  |
| Содержание пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | Ед. | 14 | 2 104 874,42 | 6 314 623,23 |  |  |
| Ремонт пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | Ед. | 13 | 845 775,58 | 2 537 326,72 |  |  |
| Услуги видеонаблюдения на общественных пространствах | объект | да | 476 920,50 | 1 430 761,50 |  |  |
| Услуги охраны на общественных пространствах | объект | 31 | 1 586 350,00 | 4 759 050,00 |  |  |
| Администрация Автозаводского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Содержание объектов озеленения | кв.м | 4495332,40 | 24 000 000,00 | 72 000 000,00 |  |  |
| Ремонт объектов озеленения | шт. | 5 | 1 771 342,20 | 5 314 026,60 |  |  |
| Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) | м3 | 1830,55 |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | кв.м | 8639,38 | 6 025 000,00 | 18 075 000,00 |  |  |
| Содержание цветников | кв.м | 11119,58 |
| Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения | Ед. | 1 | 387 375,00 | 1 162 125,00 |  |  |
| Ремонт фонтанов | Ед. | 1 | 325 292,70 | 975 878,10 |  |  |
| Содержание пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | Ед. | 1 | 107 781,33 | 323 343,98 |  |  |
| Ремонт пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | Ед. | 1 | 70 766,93 | 212 300,77 |  |  |
| Услуги видеонаблюдения на общественных пространствах | объект | 4 | 148 697,50 | 446 092,50 |  |  |
| Администрация Канавинского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Содержание объектов озеленения | кв.м | 2011521,00 | 23 829 219,75 | 71 487 659,25 |  |  |
| Ремонт объектов озеленения | шт. | 8 | 2 687 853,90 | 8 063 561,70 |  |  |
| Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) | м3 | 191,44 |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | кв.м | 3955,34 | 3 750 000,00 | 11 250 000,00 |  |  |
| Содержание цветников | кв.м | 5773,72 |
| Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения | Ед. | 4 | 770 625,35 | 2 311 876,05 |  |  |
| Ремонт фонтанов | Ед. | 3 | 1 081 261,80 | 3 243 785,40 |  |  |
| Содержание пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | Ед. | 4 | 385 128,20 | 1 155 384,60 |  |  |
| Ремонт пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | Ед. | 3 | 292 319,25 | 876 957,75 |  |  |
| Услуги видеонаблюдения на общественных пространствах | объект | 4 | 123 403,00 | 370 209,00 |  |  |
| Администрация Ленинского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Содержание объектов озеленения | кв.м | 2881473,91 | 15 100 003,30 | 45 300 009,90 |  |  |
| Ремонт объектов озеленения | шт. | 7 | 899 996,70 | 2 699 990,10 |  |  |
| Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) | м3 | 212 |  |  |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | кв.м | 4127,97 | 2 750 000,00 | 8 250 000,00 |  |  |
| Содержание цветников | кв.м | 4722,90 |
| Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения | Ед. | 1 | 212 251,40 | 636 754,20 |  |  |
| Ремонт фонтанов | Ед. | 1 | 299 685,17 | 899 055,51 |  |  |
| Содержание пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | Ед. | 3 | 577 594,80 | 1 732 784,40 |  |  |
| Ремонт пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | Ед. | 3 | 142 500,00 | 427 500,00 |  |  |
| Услуги видеонаблюдения на общественных пространствах | объект | 4 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Администрация Московского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Содержание объектов озеленения | кв.м | 1593282,40 | 14 607 879,06 | 43 823 637,21 |  | - |
| Ремонт объектов озеленения | шт. | 9 | 1 396 888,70 | 4 190 666,10 |
| Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) | м3 | 763,67 |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | кв.м | 1377,51 | 2 500 000,00 | 7 500 000,00 |  |  |
| Содержание цветников | кв.м | 3334,08 |
| Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения | Ед. | 3 | 848 942,31 | 2 546 826,92 |  |  |
| Ремонт фонтанов | Ед. | 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Услуги видеонаблюдения на общественных пространствах | объект | 2 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Администрация Нижегородского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Содержание объектов озеленения | кв.м | 1273419,00 | 58 453 320,41 | 175 359 961,21 |  | - |
| Ремонт объектов озеленения | шт. | 8 | 2 743 891,20 | 8 231 673,60 |  |  |
| Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) | м3 | 407,6 |  |  |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | кв.м | 8238,6 | 6 375 000,00 | 19 125 000,00 |  |  |
| Содержание цветников | кв.м | 8448,6 |
| Посадка деревьев и кустарников | шт. | 625 | 181 786,50 | 545 359,50 |  |  |
| Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения | Ед. | 3 | 1 528 131,67 | 4 584 395,00 |  |  |
| Ремонт фонтанов | Ед. | 2 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Содержание пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | Ед. | 1 | 452 560,20 | 1 357 680,60 |  |  |
| Ремонт пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | Ед. | 1 | 118 825,50 | 356 476,50 |  |  |
| Услуги видеонаблюдения на общественных пространствах | объект | 5 | 105 910,00 | 317 730,00 |  |  |
| Услуги охраны на общественных пространствах | объект | 1 | 1 586 350,00 | 4 759 050,00 |  |  |
| Администрация Приокского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Содержание объектов озеленения | кв.м | 1515840,00 | 16 301 858,29 | 48 905 574,87 |  |  |
| Ремонт объектов озеленения | шт. | 5 | 807 137,76 | 2 421 413,28 |  |  |
| Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) | м3 | 315,15 |  |  |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | кв.м | 1735,16 | 1 815 655,50 | 5 446 966,50 |  |  |
| Содержание цветников | кв.м | 2932,02 |
| Содержание пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | Ед. | 1 | 134 723,45 | 404 170,35 |  |  |
| Ремонт пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | Ед. | 1 | 28 545,00 | 85 635,00 |  |  |
| Услуги видеонаблюдения на общественных пространствах | объект | 5 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Администрация Советского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Содержание объектов озеленения | кв.м | 578711,00 | 16 376 326,00 | 49 128 978,00 |  |  |
| Ремонт объектов озеленения | шт. | 3 | 1 509 461,40 | 4 528 384,20 |  |  |
| Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) | м3 | 1120 |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | кв.м | 2450,91 | 2 999 196,20 | 8 997 588,60 |  |  |
| Содержание цветников | кв.м | 3352,42 |
| Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения | Ед. | 2 | 639 272,90 | 1 917 818,70 |  |  |
| Ремонт фонтанов | Ед. | 2 | 298 622,10 | 895 866,30 |  |  |
| Содержание пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | Ед. | 2 | 285 987,00 | 857 961,00 |  |  |
| Ремонт пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | Ед. | 2 | 120 032,10 | 360 096,30 |  |  |
| Услуги видеонаблюдения на общественных пространствах | объект | 3 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Администрация Сормовского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Содержание объектов озеленения | кв.м | 6682679,30 | 22 173 652,00 | 66 520 956,05 |  |  |
| Ремонт объектов озеленения | шт. | 2 | 2 790 051,57 | 8 370 154,72 |  |  |
| Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) | м3 | 2948,82 |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | кв.м | 5083,4 | 3 750 000,00 | 11 250 000,00 |  |  |
| Содержание цветников | кв.м | 5083,4 |
| Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения | Ед. | 6 | 504 818,20 | 1 514 454,60 |  |  |
| Ремонт фонтанов | Ед. | 6 | 299 987,40 | 899 962,20 |  |  |
| Содержание пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | Ед. | 2 | 161 099,44 | 483 298,30 |  |  |
| Ремонт пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | Ед. | 2 | 72 786,80 | 218 360,40 |  |  |
| Услуги видеонаблюдения на общественных пространствах | объект | 4 | 98 910,00 | 296 730,00 |  |  |
| Территориальный отдел администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Содержание объектов озеленения | кв.м | 50,00 | 750 000,00 | 2 250 000,00 |  |  |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | кв.м | 220 | 150 000,00 | 450 000,00 |  |  |
| Содержание цветников | кв.м | 220 |
| МКУ «УИЗТ г.НН» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Содержание Волжско-Окских склонов, включая противооползневые сооружения | кв.м. | 77010 | 1 294 293,06 | 3 882 879,18 |  |  |
| 1.2. | Озеленение территории города Нижнего Новгорода | | | | Администрация Нижегородского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Погашение кредиторской задолжности по содержанию объектов озеленения | да/нет | да | 13 486 734,92 |  |  |  |
| Администрация Ленинского района | 01.05.2022 | 31.12.2022 | Содержание объектов озеленения (акрицидная и дератизационная обработка) | га | 18,9506 | 153 332,88 |  |  |  |
| Администрация Московского района | 01.05.2022 | 31.12.2022 | Содержание объектов озеленения (акрицидная и дератизационная обработка) | га | 20,37 | 255 360,00 |  |  |  |
| 1.3. | Услуги по охране объектов благоустройства города Нижнего Новгорода | | | | Администрация Нижегородского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставление услуг по охране | да/нет | да | 669 107,12 |  |  |  |
| 1.4. | Прочие работы по объектам озеленения в районах города Нижнего Новгорода | | | | Администрация Советского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Погашение кредиторской задолжности по разработке проектно-сметной документации | да/нет | да | 120 000,00 |  |  |  |
| 1.5. | Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" ("Общественные пространства") | | | | Администрация Нижегородского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество территорий | шт. | 2 | 1 725 052,65 | 4 904 665,35 |  |  |
| 1.6. | Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" ("Все лучшее детям") | | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.03.2022 | 31.12.2022 | Количество детских площадок | шт. | 5 | 3 596 894,92 | 10 226 682,68 |  |  |
| Администрация Канавинского района | 01.03.2022 | 31.12.2022 | Количество детских площадок | шт. | 1 | 533 904,18 | 1 517 995,02 |  |  |
| Администрация Московского района | 01.03.2022 | 31.12.2022 | Количество детских площадок | шт. | 2 | 1 449 231,69 | 4 120 451,91 |  |  |
| Администрация Советского района | 01.03.2022 | 31.12.2022 | Количество детских площадок | шт. | 1 | 1 040 564,78 | 2 958 531,22 |  |  |
| Администрация Сормовского района | 01.03.2022 | 31.12.2022 | Количество детских площадок | шт. | 1 | 573 194,27 | 1 629 704,53 |  |  |
| 1.7. | Содержание Театральной лестницы | | | | Администрация Нижегородского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Площадь содержания Театральной лестницы | кв.м. | 344 | 0,00 |  |  |  |
| 1.8. | Увеличение стоимости основных средств | | | | Администрация Автозаводского района | 01.05.2022 | 31.12.2022 | Установка ограждения площадки для выгула собак | шт. | 1 | 451 999,20 |  |  |  |
| Администрация Канавинского района | 01.05.2022 | 31.12.2022 | Устройство газонов и дорожек сквере по ул.Гордеевская | да/нет | да | 4 726 509,60 |  |  |  |
| Администрация Нижегородского района | 01.05.2022 | 31.12.2022 | Установка ограждения и входной группы | да/нет | да | 5 200 000,00 |  |  |  |
| 1.9. | Электроснабжение, водоснабжение и водоотведение фонтанов | | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Электроснабжение фонтанов | ед. | 11 | 0,00 |  |  |  |
| Администрация Автозаводского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Электроснабжение фонтанов | ед. | 1 | 0,00 |  |  |  |
| Администрация Канавинского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Электроснабжение фонтанов | ед. | 4 | 0,00 |  |  |  |
| Администрация Московского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Электроснабжение фонтанов | ед. | 3 | 0,00 |  |  |  |
| Администрация Нижегородского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Электроснабжение фонтанов | ед. | 3 | 0,00 |  |  |  |
| 1.10. | Награждение победителей смотра-конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности» | | | | Администрация Автозаводского района | 01.06.2022 | 31.12.2022 | Предоставление грандов на награждение победителей смотра-конкурса | шт. | 1 |  | 900 000,00 |  |  |
| 1.11. | Ремонт Волжско-Окских склонов | | | | МКУ «УИЗТг.НН» | 01.03.2022 | 31.12.2022 | Перекладка коллектора | п.м. | 301 | 0,00 |  |  |  |
| Ливнево-дренажные колодцы | шт. | 11 |
| Перекладка дренажа | п.м. | 160 |
| 1.12. | Мероприятия по обустройству общественных пространств на территории Нижегородской области | | | | Администрация Канавинского района | 01.05.2022 | 31.12.2022 | Количество территорий | шт. | 1 |  | 33 660 000,00 |  |  |
| 2. | 10 П 02 | | Основное мероприятие. Организация и содержание мест захоронения в городе Нижнем Новгороде | | | | | | | | 25 813 443,89 | 58 925 800,00 |  |  |
| 2.1. | Транспортировка мусора с территории муниципальных кладбищ города (коммунальная услуга) | | | | МКУ «УМК НН» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Объем мусора | куб.м | 29,54 | 222 134,54 |  |  |  |
| 2.2. | Содержание муниципальных кладбищ города | | | | МКУ «УМК НН» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Ручная расчистка территории кладбищ от случайного мусора | кв.м. | 3049645,39 | 7 712 925,00 |  |  |  |
| Расчистка дорог от снега и льда | маш/ч | 250 |
| Площадь акарицидной обработки и барьерной дератизации | га | 588,58 |
| Содержание (обслуживание) общественных туалетов | Ед. | 15 |
| 2.3. | Сопровождение программного комплекса ГИС «Управление кладбищем» | | | | МКУ «УМК НН» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Сопровождение программного комплекса ГИС «Управление кладбищем» | Да/нет | да | 100 000,00 |  |  |  |
| 2.4. | Увеличение стоимости основных средств | | | | МКУ «УМК НН» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Благоустройство захоронений защитников Отечества на муниципальном кладбище «Ново-Сормовское» | м2 | 1094,11 | 3 353 640,00 |  |  |  |
| 2.5. | Реализация мероприятий в рамках проекта «Память поколений» | | | | МКУ «УМК НН» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (вывоз мусора) | м3 | 29024,66 | 3 101 357,89 | 58 925 800,00 |  |  |
| Снос (вырубка) аварийных и сухостойных деревьев на муниципальных кладбищах города | шт. | 689 |
| Ремонт дорог на муниципальном кладбище «Ново-Сормовское» | м2 | 11913 |
| Ремонт дорог на муниципальном кладбище «Румянцевское» | м2 | 6415,7 |
| Ремонт дорог на муниципальном кладбище «Стригинское» | м2 | 7042 |
| Обустройство межквартальных дорожек на муниципальном кладбище «Нижегородское 1 очередь» | м2 | 3323 |
| Обустройство межквартальных дорожек на муниципальном кладбище «Румянцевское» | м2 | 206,5 |
| Обустройство межквартальных дорожек на муниципальном кладбище «Сортировочное» | м2 | 1818 |
| Обустройство межквартальных дорожек на муниципальном кладбище «по ул.Пушкина» | м2 | 829,5 |
| Покос травы на территории муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода | га | 176,57 |
| Обустройство межквартальных дорожек на муниципальном кладбище «Стригинское» | м2 | 685,15 |
| Ремонт дорог на муниципальном кладбище «Марьина Роща» | м2 | 3722 |
| Очистка от валежника территории муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода | м3 | 3737 |
| 2.6. | Разработка проектно-сметной документаций (далее - ПСД) и проведение экспертизы сметной документации в ГБУ НО «Нижегородсмета». | | | | МКУ «УМК НН» | 01.03.2022 | 31.12.2022 | Количество экспертиз сметной документации | шт. | 1 | 661 290,75 |  |  |  |
| Количество ПСД | шт. | 1 |
| 2.7. | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство кладбища «Новое Стригинское» (II очередь)» | | | | МКУ «УМК НН» | 01.05.2022 | 31.12.2022 | Заключение контракта на ПСД | да/нет | да | 7 797 245,71 |  |  |  |
| Количество экспертиз сметной документации | шт. | 1 |
| Количество ПСД | шт. | 1 |
| 2.8. | Инвентаризация мест захоронений на территории муниципального кладбища «Нижегородское» (II очередь) | | | | МКУ «УМК НН» | 01.06.2022 | 31.12.2022 | Площадь инвентаризации | га | 42,6 | 2 864 850,00 |  |  |  |
| 3. | 10 П 03 | Основное мероприятие. Прочие объекты благоустройства (включая сети ливневой канализации и сооружения инженерной защиты) города Нижнего Новгорода | | | | | | | | | 154 169 788,86 | 145 608 700,00 |  |  |
| 3.1. | Содержание сооружений, за исключением Волжско-Окских склонов | | | | МКУ «УИЗТ г.НН» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Содержание ливневых насосных станций и очистных сооружений | ед. | 31 | 40 832 830,13 |  |  |  |
| Промывка коллекторов и смотровых колодцев сети системы ливневой канализации | п.м. | 4249 |
| шт. | 78 |
| 3.2. | Оплата потребления электроэнергии ливневыми насосными станциями и очистными сооружениями | | | | МКУ «УИЗТ г.НН» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Потребление электроэнергии ливневыми насосными станциями и очистными сооружениями | кВт\*час | 700000 | 4 500 000,00 |  |  |  |
| 3.3. | Ремонт сооружений, за исключением Волжско-Окских склонов | | | | МКУ «УИЗТ г.НН» | 01.02.2022 | 31.12.2022 | Ливневые колодцы | шт. | 39 | 29 797 992,00 |  |  |  |
| Перекладка коллектора | мп | 529 |
| 3.4. | Поставка газа «Вечный огонь» | | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.01.2022 | 23.06.2022 | Количество потребляемого газа | куб.м | 25408 | 564 647,29 |  |  |  |
| Администрация Приокского района | 01.01.2022 | 23.06.2022 | Количество потребляемого газа | куб.м | 12346 | 279 045,03 |  |  |  |
| Администрация Сормовского района | 01.01.2022 | 14.06.2022 | Количество потребляемого газа | куб.м | 13062 | 285 602,26 |  |  |  |
| 3.5. | Вывоз мусора с несанкционированных свалок | | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.04.2022 | 31.12.2022 | Вывоз мусора | да/нет | да | 1 887 425,17 |  |  |  |
| Администрация Канавинского района | 01.04.2022 | 31.12.2022 | Вывоз мусора | да/нет | да | 597 014,97 |  |  |  |
| Администрация Сормовского района | 01.04.2022 | 31.12.2022 | Вывоз мусора | да/нет | да | 1 290 410,20 |  |  |  |
| 3.6. | Разработка проектно-сметной документаций (далее - ПСД) и проведение экспертизы сметной документации в ГБУ НО «Нижегородсмета». | | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество экспертиз сметной документации | шт. | 31 | 4 908 009,36 |  |  |  |
| Количество ПСД | шт. | 4 |
| Администрация Автозаводского района | 01.02.2022 | 31.12.2022 | Количество экспертиз сметной документации | шт. | 1 | 596 108,64 |  |  |  |
| Администрация Ленинского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество экспертиз сметной документации | шт. | 7 | 559 324,64 |  |  |  |
| Администрация Московского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество экспертиз сметной документации | шт. | 3 | 741 954,64 |  |  |  |
| Администрация Нижегородского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество экспертиз сметной документации | шт. | 5 | 984 964,64 |  |  |  |
| Количество ПСД | шт. | 4 |
| Администрация Приокского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество экспертиз сметной документации | шт. | 6 | 722 597,54 |  |  |  |
| Администрация Советского района | 01.02.2022 | 31.12.2022 | Количество экспертиз сметной документации | шт. | 3 | 600 444,63 |  |  |  |
| Администрация Сормовского района | 01.02.2022 | 31.12.2022 | Количество экспертиз сметной документации | шт. | 6 | 702 614,63 |  |  |  |
| 3.7. | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | да/нет | да | 22 017 269,89 |  |  |  |
| Администрация Автозаводского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | да/нет | да | 5 855 558,04 |  |  |  |
| Администрация Канавинского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | да/нет | да | 1 548 682,66 |  |  |  |
| Администрация Ленинского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | да/нет | да | 824 715,20 |  |  |  |
| Администрация Московского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | да/нет | да | 9 196 842,75 |  |  |  |
| Администрация Нижегородского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | да/нет | да | 1 925 530,84 |  |  |  |
| Администрация Приокского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | да/нет | да | 430 832,06 |  |  |  |
| Администрация Советского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | да/нет | да | 819 611,20 |  |  |  |
| Администрация Сормовского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | да/нет | да | 671 601,14 |  |  |  |
| Территориальный отдел администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | да/нет | да | 743 896,00 |  |  |  |
| ДБ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | да/нет | да | 4 897 368,57 |  |  | - |
| МКУ «УИЗТ г.НН» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | да/нет | да | 33 569 097,78 |  |  |  |
| 3.8. | Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (вывоз мусора) | | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Оказание коммунальной услуги | да/нет | да | 1 551 047,32 |  |  |  |
| Администрация Канавинского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Оказание коммунальной услуги | да/нет | да | 150 000,00 |  |  |  |
| Администрация Московского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Оказание коммунальной услуги | да/нет | да | 15 830,64 |  |  |  |
| Администрация Нижегородского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Оказание коммунальной услуги | да/нет | да | 930 678,11 |  |  |  |
| Администрация Сормовского района | 01.01.2022 | 31.12.2021 | Оказание коммунальной услуги | да/нет | да | 299 538,57 |  |  |  |
| Территориальный отдел администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Оказание коммунальной услуги | да/нет | да | 155 000,00 |  |  |  |
| 3.9. | Аренда туалетов | | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Аренда туалетов | да/нет | да | 1 377 571,05 |  |  |  |
| Администрация Автозаводского района | 01.05.2022 | 31.12.2022 | Аренда туалетов | да/нет | да | 87 000,00 |  |  |  |
| Администрация Канавинского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Аренда туалетов | да/нет | да | 97 600,00 |  |  |  |
| Администрация Московского района | 01.05.2022 | 31.12.2022 | Аренда туалетов | да/нет | да | 76 800,00 |  |  |  |
| Администрация Нижегородского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Аренда туалетов | да/нет | да | 1 116 171,05 |  |  |  |
| 3.10. | Комплексное благоустройство городского парка «Приокский» (Швейцария) в г.Н.Новгороде | | | | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 22.03.2022 | 31.12.2022 | Итоговый акт | Ед. | 1 | 409 802,10 | 40 567 400,00 |  |  |
| Положительное заключение госэкспертизы 2 этапа ПСД | да/нет | да | 1 061 100,00 | 105 041 300,00 |  |  |
| 3.11. | Капитальный ремонт и реконструкция сооружений | | | | МКУ «УИЗТ г.НН» | 01.05.2022 | 31.12.2022 | Реконструкция гидротехнических тоннелей реки Ржавка в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода | процент | 100 | 6 000 000,00 |  |  |  |
| Реконструкция берегоукрепительного сооружения левого берега реки Оки в районе площади Ленина | процент | 100 | 309 943,56 |  |  |  |
| 3.12. | Услуги видеонаблюдения | | | | Администрация Канавинского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество объектов | шт. | 2 | 485 684,64 |  |  |  |
| 4. | 10 П 04 | | | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «УИЗТ г. НН». | | | | | | | 29 469 249,12 |  |  |  |
| 4.1. | Содержание МКУ «УИЗТ г. НН» | | | | МКУ «УИЗТ г. НН» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями | Учреждений | 1 | 29 469 249,12 |  |  |  |
| Штатная численность сотрудников | Чел. | 52 |
| Задача. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий | | | | | | | | | | | 338 435 772,03 | 995 472 175,62 |  |  |
| 5. | 10 П 05 | | | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «УМК НН» | | | | | | | 21 762 300,00 |  |  |  |
| 5.1. | Содержание МКУ «УМК НН» | | | | МКУ «УМК НН» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями | Учреждений | 1 | 21 762 300,00 |  |  |  |
| Штатная численность сотрудников | Чел. | 52 |
| 6. | 10 П 07 | | | Основное мероприятие. Снос самовольных построек объектов движимого имущества. | | | | | | | 10 790 803,28 |  |  |  |
| 6.1. | Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода | | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода | шт. | 480 | 10 335 218,81 |  |  |  |
| Администрация Автозаводского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода | шт. | 35 | 1 000 000,00 |  |  |  |
| Администрация Канавинского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода | шт. | 28 | 1 213 909,26 |  |  |  |
| Администрация Ленинского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода | шт. | 40 | 1 200 000,00 |  |  |  |
| Администрация Московского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода | шт. | 92 | 1 733 908,87 |  |  |  |
| Администрация Нижегородского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода | шт. | 43 | 1 459 712,95 |  |  |  |
| Администрация Приокского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода | шт. | 151 | 1 213 909,26 |  |  |  |
| Администрация Советского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода | шт. | 10 | 1 213 909,27 |  |  |  |
| Администрация Сормовского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода | шт. | 81 | 1 299 869,20 |  |  |  |
| ДБ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода | да/нет | да | 455 584,47 |  |  |  |
| 7. | 10 П 08 | | | Основное мероприятие Освещение города Нижнего Новгорода сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности | | | | | | | 149 847 794,10 | 356 186 675,62 |  |  |
| 7.1. | Расходы по оплате электроэнергии, потребляемой сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности | | | | Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры ДЖИИ, финансово-экономический отдел ДЖИИ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Потребление электроэнергии | кВт.ч | 18 352 109,70 | 144 981 666,63 |  |  |  |
| 7.2. | Расходы на устройство архитектурно-художественного освещения объектов | | | | Администрация Автозаводского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Устройство архитектурно-художественного освещения зданий | шт. | 1 | 3 000,00 | 297 000,00 |  |  |
| Администрация Канавинского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Устройство архитектурно-художественного освещения надземных пешеходных переходов | шт. | 3 | 3 000,00 | 297 000,00 |  |  |
| Администрация Нижегородского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Устройство архитектурно-художественного освещения зданий | шт. | 49 | 1 269 600,33 | 104 846 852,97 |  |  |
| Администрация Приокского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Устройство архитектурно-художественного освещения моста | шт. | 1 | 605 719,17 | 59 966 198,07 |  |  |
| Администрация Советского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Устройство архитектурно-художественного освещения моста | шт. | 1 | 1 489 097,99 | 86 567 998,96 |  |  |
| Устройство архитектурно-художественного освещения надземных пешеходных переходов | шт. | 2 |  |  |
| Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры ДЖИИ, финансово-экономический отдел ДЖИИ | 24.03.2022 | 31.12.2022 | Устройство архитектурно-художественного освещения фасадов зданий | шт. | 26 | 1 039 542,00 | 102 914 650,00 |  |  |
| 7.3. | Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» («Наша инфраструктура») | | | | Администрация Нижегородского района | 22.02.2022 | 01.10.2022 | Выполнение работ по ремонту сетей наружного освещения лестницы и пешеходной дорожки | объект | 1 | 456 167,98 | 1 296 975,62 |  |  |
| 8. | 10 П 09 | | | Основное мероприятие «Расходы на ремонт, реконструкцию и модернизацию сетей городского наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности» | | | | | | | 154 334 874,65 |  |  |  |
| 8.1. | Финансовое обеспечение расходов по оплате энергосервисного контракта | | | | Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры ДЖИИ, финансово-экономический отдел ДЖИИ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Финансирование выполненных работ | % | 100 | 154 334 874,65 |  |  |  |
| 9. | 10 П К2 | | | Основное мероприятие "Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2022 году | | | | | | | 1 700 000,00 | 639 285 500,00 |  |  |
| 9.1. | Создание террасного парка в Почаинском овраге с проведением работ по реконструкции коллектора дождевой канализации и выполнением работ по инженерной защите склонов | | | | МКУ «УИЗТ г. НН» | 10.01.2022 | 31.01.2022 | Заключение контракта на ПСД | да/нет | да | 1 700 000,00 | 639 285 500,00 |  |  |
| 01.12.2022 | 31.12.2022 | Заключение контракта на СМР | да/нет | да |
| 10.01.2022 | 31.11.2022 | Выполнение работ по контракту ПСД | процент | 100 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_