

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  | № \_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ┌ |  | ┐ |
| **О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.12.2022 № 7098** | | |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.06.2024 № 112 «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2023 №273 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов», Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, администрация города Нижнего Новгорода **постановляет**:

1. Внести в муниципальную [программу](#Par36) «Развитие дорожной и транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2023 - 2028 годы, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 23.12.2022 № 7098, следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | руб. | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель, соисполнители | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Всего, в том числе: | 12 214 372 703,92 | 25 904 788 966,22 | 29 533 045 864,80 | 6 786 726 673,90 | 6 730 520 395,97 | 6 982 823 455,79 |
| ДТДХ | 4 890 558 988,49 | 6 291 915 193,48 | 2 657 270 090,70 | 2 550 590 629,14 | 3 331 653 504,93 | 3 583 956 564,75 |
| КУГИиЗР | 781 641 435,07 | 692 346 296,09 | 1 242 900 164,50 | 1 275 479 419,76 | 842 014 866,04 | 842 014 866,04 |
| ДЖИИ | 52 801 221,08 | 48 872 780,36 | 73 140 000,00 | 73 140 000,00 | 73 140 000,00 | 73 140 000,00 |
| ДСиКР | 174 340 175,67 | 11 246 925,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода (ДТДХ) | 621 349 296,88 | 693 238 024,26 | 476 826 047,60 | 514 895 225,00 | 232 895 225,00 | 232 895 225,00 |
| МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 5 453 952 107,89 | 17 873 344 275,63 | 24 943 870 662,00 | 2 233 582 500,00 | 2 111 777 900,00 | 2 111 777 900,00 |
| МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) | 225 486 073,84 | 276 661 562,39 | 122 051 400,00 | 122 051 400,00 | 122 051 400,00 | 122 051 400,00 |
| МКУ «Центр лаборатор-ных испытаний» (ДТДХ) | 14 243 405,00 | 17 163 909,00 | 16 987 500,00 | 16 987 500,00 | 16 987 500,00 | 16 987 500,00 |

».

1.2. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» пункта 2.7 раздела 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

1.3. В разделе 3:

1.3.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» пункта 3.1.1 подраздела 3.1 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | руб.   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ответственный исполнитель, соисполнители | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | | Всего, в том числе: | 3 818 753 292,85 | 16 583 647 797,87 | 24 077 228 897,09 | 679 483 120,18 | 1 282 305 995,97 | 1 534 609 055,79 | | ДТДХ | 1 419 277 532,17 | 1 687 871 579,35 | 581 752 938,30 | 473 982 354,14 | 1 076 805 229,93 | 1 329 108 289,75 | | КУГИиЗР | 456 628 935,07 | 50 470 814,11 | 190 061 066,04 | 190 061 066,04 | 190 061 066,04 | 190 061 066,04 | | ДСиКР | 174 340 175,67 | 11 246 925,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 1 768 506 649,94 | 14 834 058 479,40 | 23 305 414 892,75 | 15 439 700,00 | 15 439 700,00 | 15 439 700,00 | |

».

1.3.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» пункта 3.2.1 подраздела 3.2 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | руб.   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ответственный исполнитель, соисполнители | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | | Всего, в том числе: | 8 395 619 411,07 | 9 321 141 168,35 | 5 455 816 967,71 | 6 107 243 553,72 | 5 448 214 400,00 | 5 448 214 400,00 | | ДТДХ | 3 471 281 456,32 | 4 604 043 614,13 | 2 075 517 152,40 | 2 076 608 275,00 | 2 254 848 275,00 | 2 254 848 275,00 | | КУГИиЗР | 325 012 500,00 | 641 875 481,98 | 1 052 839 098,46 | 1 085 418 353,72 | 651 953 800,00 | 651 953 800,00 | | ДЖИИ | 52 801 221,08 | 48 872 780,36 | 73 140 000,00 | 73 140 000,00 | 73 140 000,00 | 73 140 000,00 | | Администрации районов города Нижнего Новгорода (ДТДХ) | 621 349 296,88 | 693 238 024,26 | 476 826 047,60 | 514 895 225,00 | 232 895 225,00 | 232 895 225,00 | | МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 3 685 445 457,95 | 3 039 285 796,23 | 1 638 455 769,25 | 2 218 142 800,00 | 2 096 338 200,00 | 2 096 338 200,00 | | МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) | 225 486 073,84 | 276 661 562,39 | 122 051 400,00 | 122 051 400,00 | 122 051 400,00 | 122 051 400,00 | | МКУ «Центр лабораторных испытаний» (ДТДХ) | 14 243 405,00 | 17 163 909,00 | 16 987 500,00 | 16 987 500,00 | 16 987 500,00 | 16 987 500,00 | |

».

1.4. Таблицу 5 «План реализации Программы на 2024 год» раздела 5 изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».

3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Максимова А.А.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города | Ю.В.Шалабаев |

А.О.Житников

435 58 30

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

города

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации П**рограммы** за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код основного мероприятия целевой статьи расходов | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (руб.), годы | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожной и транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» | | | Всего: | 12 214 372 703,92 | 25 904 788 966,22 | 29 533 045 864,80 | 6 786 726 673,90 | 6 730 520 395,97 | 6 982 823 455,79 |
| ДТДХ | 4 890 558 988,49 | 6 291 915 193,48 | 2 657 270 090,70 | 2 550 590 629,14 | 3 331 653 504,93 | 3 583 956 564,75 |
| КУГИиЗР | 781 641 435,07 | 692 346 296,09 | 1 242 900 164,50 | 1 275 479 419,76 | 842 014 866,04 | 842 014 866,04 |
| ДЖИИ | 52 801 221,08 | 48 872 780,36 | 73 140 000,00 | 73 140 000,00 | 73 140 000,00 | 73 140 000,00 |
| ДСиКР | 174 340 175,67 | 11 246 925,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода (ДТДХ) | 621 349 296,88 | 693 238 024,26 | 476 826 047,60 | 514 895 225,00 | 232 895 225,00 | 232 895 225,00 |
| МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 5 453 952 107,89 | 17 873 344 275,63 | 24 943 870 662,00 | 2 233 582 500,00 | 2 111 777 900,00 | 2 111 777 900,00 |
| МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) | 225 486 073,84 | 276 661 562,39 | 122 051 400,00 | 122 051 400,00 | 122 051 400,00 | 122 051 400,00 |
| МКУ «Центр лабораторных испытаний» (ДТДХ) | 14 243 405,00 | 17 163 909,00 | 16 987 500,00 | 16 987 500,00 | 16 987 500,00 | 16 987 500,00 |
| 1 | 12 1 00 00000 | Подпрограмма «Развитие муниципального общественного транспорта» | Всего: | 3 818 753 292,85 | 16 583 647 797,87 | 24 077 228 897,09 | 679 483 120,18 | 1 282 305 997,97 | 1 534 609 055,79 |
| ДТДХ | 1 419 277 532,17 | 1 687 871 579,35 | 581 752 938,30 | 473 982 354,14 | 1 076 805 229,93 | 1 329 108 289,75 |
| КУГИиЗР | 456 628 935,07 | 50 470 814,11 | 190 061 066,04 | 190 061 066,04 | 190 061 066,04 | 190 061 066,04 |
| ДСиКР | 174 340 175,67 | 11 246 925,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 1 768 506 649,94 | 14 834 058 479,40 | 23 305 414 892,75 | 15 439 700,00 | 15 439 700,00 | 15 439 700,00 |
| 1.1 | 12 1 01 00000 | Обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий | КУГИиЗР | 294 837 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 061 066,04 | 190 061 066,04 |
| 1.2 | 12 1 02 00000 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Нижегородское метро» в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории городского округа город Нижний Новгород | ДТДХ | 1 178 265 220,00 | 1 147 715 279,35 | 141 251 218,30 | 82 158 744,14 | 1  076 805 229,93 | 1 329 108 289,75 |
| 1.3 | 12 1 03 00000 | Продление линий метрополитена | МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 723 340 718,56 | 686 180 214,72 | 19 831 716,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4 | 12 1 05 00000 | Капитально-восстановительный ремонт подвижного состава | ДТДХ | 86 070 015,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | 12 1 06 00000 | Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры метрополитена | Всего: | 154 942 296,74 | 645 172 568,66 | 630 562 786,04 | 581 884 676,04 | 0,00 | 0,00 |
| ДТДХ | 154 942 296,74 | 540 156 300,00 | 440 501 720,00 | 391 823 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| КУГИиЗР | 0,00 | 50 470 814,11 | 190 061 066,04 | 190 061 066,04 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 0,00 | 54 545 454,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | 12 1 07 000000 | Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2024 году | Всего: | 0,00 | 3 058 531 452,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ДСиКР | 0,00 | 3 047 284 527,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 0,00 | 11 246 925,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | 12 1 К6 00000 | Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2023 году | Всего: | 1 381 298 042,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ДСиКР | 174 340 175,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КУГИиЗР | 161 791 935,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 1 045 165 931,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | 12 1 К7 00000 | Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2024 году (дополнительный лимит) | МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 0,00 | 11 046 048 282,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.9 | 12 1 К8 00000 | Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2025 году (дополнительный лимит) | МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 0,00 | 0,00 | 23 285 583 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10 | 12 1 К9 00000 | Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2026 году (дополнительный лимит) | МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 439 700,00 | 15 439 700,00 | 15 439 700,00 |
| 2 | 12 2 00 00000 | Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» | Всего: | 8 395 619 411,07 | 9 321 141 168,35 | 5 455 816 967,71 | 6 107 243 553,72 | 5 448 214 400,00 | 5 448 214 400,00 |
| ДТДХ | 3 471 281 456,32 | 4 604 043 614,13 | 2 075 517 152,40 | 2 076 608 275,00 | 2 254 848 275,00 | 2 254 848 275,00 |
| КУГИиЗР | 325 012 500,00 | 641 875 481,98 | 1 052 839 098,46 | 1 085 418 353,72 | 651 953 800,00 | 651 953 800,00 |
| ДЖИИ | 52 801 221,08 | 48 872 780,36 | 73 140 000,00 | 73 140 000,00 | 73 140 000,00 | 73 140 000,00 |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода (ДТДХ) | 621 349 296,88 | 693 238 024,26 | 476 826 047,60 | 514 895 225,00 | 232 895 225,00 | 232 895 225,00 |
| МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 3 685 445 457,95 | 3 039 285 796,23 | 1 638 455 769,25 | 2 218 142 800,00 | 2 096 338 200,00 | 2 096 338 200,00 |
| МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) | 225 486 073,84 | 276 661 562,39 | 122 051 400,00 | 122 051 400,00 | 122 051 400,00 | 122 051 400,00 |
| МКУ «Центр лабораторных испытаний» (ДТДХ) | 14 243 405,00 | 17 163 909,00 | 16 987 500,00 | 16 987 500,00 | 16 987 500,00 | 16 987 500,00 |
| 2.1 | 12 2 01 00000 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | Всего: | 1 868 819 933,20 | 2 189 432 106,95 | 1 259 557 323,49 | 1 289 159 072,79 | 1 825 014 300,00 | 1 825 014 300,00 |
| ДТДХ | 41 706 426,93 | 211 143 529,94 | 420 802 452,40 | 421 893 575,00 | 421 893 575,00 | 421 893 575,00 |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода (ДТДХ) | 621 349 296,88 | 693 238 024,26 | 476 826 047,60 | 514 895 225,00 | 232 895 225,00 | 232 895 225,00 |
| МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 1 205 764 209,39 | 1 285 050 552,75 | 361 928 823,49 | 352 370 272,79 | 1 170 225 500,00 | 1 170 225 500,00 |
| 2.2 | 12 2 02 00000 | Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ «Центр лабораторных испытаний») | МКУ «Центр лабораторных испытаний» (ДТДХ) | 14 243 405,00 | 17 163 909,00 | 16 987 500,00 | 16 987 500,00 | 16 987 500,00 | 16 987 500,00 |
| 2.3 | 12 2 03 00000 | Укрепление материально-технической базы дорожного комплекса | КУГИиЗР | 325 012 500,00 | 641 875 481,98 | 711 702 822,16 | 711 702 822,16 | 651 953 800,00 | 651 953 800,00 |
| 2.4 | 12 2 04 00000 | Строительство (реконструкции) автомобильных дорог, транспортных развязок, пешеходных переходов и прочих искусственных сооружений | МКУ  «ГУММиД» (ДТДХ) | 698 694 302,92 | 563 501 008,00 | 194 275 745,76 | 783 521 327,21 | 773 861 500,00 | 773 861 500,00 |
| 2.5 | 12 2 05 00000 | Обеспечение антитеррористической защищенности и охраны объектов транспортной инфраструктуры | Всего: | 68 001 382,00 | 62 689 070,80 | 395 768 876,30 | 428 348 131,56 | 232 872 600,00 | 232 872 600,00 |
| ДТДХ | 68 001 382,00 | 62 689 070,80 | 54 632 600,00 | 54 632 600,00 | 232 872 600,00 | 232 872 600,00 |
| КУГИиЗР | 0,00 | 0,00 | 341 136 276,30 | 373 715 531,56 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6 | 12 2 06 00000 | Материально-техническое обеспечение организации дорожного движения | Всего: | 304 216 962,98 | 349 508 255,67 | 321 149 500,00 | 321 149 500,00 | 321 149 500,00 | 321 149 500,00 |
| ДТДХ | 301 782 235,11 | 347 760 255,67 | 306 149 500,00 | 306 149 500,00 | 306 149 500,00 | 306 149 500,00 |
| МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) | 2 434 727,87 | 1 748 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 | 15 000 000,00 |
| 2.7 | 12 2 08 00000 | Выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгорода | ДТДХ | 53 484 652,48 | 59 952 358,57 | 38 654 100,00 | 38 654 100,00 | 38 654 100,00 | 38 654 100,00 |
| 2.8 | 12 2 09 00000 | Освещение города Нижнего Новгорода сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности | ДЖИИ | 52 801 221,08 | 48 872 780,36 | 73 140 000,00 | 73 140 000,00 | 73 140 000,00 | 73 140 000,00 |
| 2.9 | 12 2 10 00000 | Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ «ЦОДД») | МКУ  «ЦОДД» (ДТДХ) | 72 761 443,97 | 109 788 208,85 | 107 051 400,00 | 107 051 400,00 | 107 051 400,00 | 107 051 400,00 |
| 2.10 | 12 2 12 00000 | Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети в исторической части Нижегородского района города Нижнего Новгорода МБУ «Центр» | ДТДХ | 706 523 668,91 | 997 636 600,92 | 375 444 100,00 | 375 444 100,00 | 375 444 100,00 | 375 444 100,00 |
| 2.11 | 12 2 13 00000 | Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ «ГУММиД») | МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 129 629 704,92 | 154 364 723,54 | 152 251 200,00 | 152 251 200,00 | 152 251 200,00 | 152 251 200,00 |
| 2.12 | 12 2 14 00000 | Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода МБУ «Стрелка» | ДТДХ | 386 908 336,59 | 261 086 426,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13 | 12 2 15 00000 | Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода МБУ «Дорожник» | ДТДХ | 282 971 622,41 | 685 635 362,02 | 288 067 300,00 | 288 067 300,00 | 1288 067 300,00 | 288 067 300,00 |
| 2.14 | 12 2 16 00000 | Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода МБУ «РЭД» | ДТДХ | 1 629 903 131,89 | 1 978 143 009,93 | 591 767 100,00 | 591 767 100,00 | 591 767 100,00 | 591 767 100,00 |
| 2.15 | 12 2 17 00000 | Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов | МКУ  «ГУММиД» (ДТДХ) | 0,00 | 234 134 134,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16 | 12 2 F1 00000 | Реализация федерального проекта «Жилье» | МКУ  «ГУММиД» (ДТДХ) | 700 716 600,00 | 172 235 377,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17 | 12 2 R1 00000 | Реализация федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» | МКУ  «ГУММиД» (ДТДХ) | 950 000 000,00 | 630 000 000,00 | 930 000 000,00 | 930 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18 | 12 2 R2 00000 | Реализация федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) | 150 289 902,00 | 165 125 353,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19 | 12 2 К6 00000 | Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2023 году (дополнительный лимит) | МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 640 640,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**5. План реализации муниципальной программы**

Таблица № 5

План реализации

муниципальной программы «Развитие дорожной и транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода»

на 2023-2028 годы на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код основного мероприятия целевой статьи расходов | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | | | Ответственный за выполнение мероприятия (управление, отдел) | | Срок | | | | | | Показатели непосредственного результата реализации  мероприятия (далее – ПНР) | | | | | Объемы финансового обеспечения, руб. | | | |
| начала реализации | | | окончания реализации | | | Наименование ПНР | | Ед.  изм. | | Значение | Собственные городские средства | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего по муниципальной программе | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 322 341 729,18 | 19 479 702 513,38 | 159 151 077,81 | 0,00 |
| 1. | 12 1 00 00000 | Подпрограмма «Развитие муниципального общественного транспорта» | | | | | | | | | | | | | | | | 1 309 530 256,42 | 15 306 144 717,49 | 0,00 | 0,00 |
| Задача. Обеспечение экономической устойчивости и развитие метрополитена | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 309 530 256,42 | 15 306 144 717,49 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | 12 1 02 00000 | Основное мероприятие. Предоставление субсидий на возмещение части затрат муниципального предприятия города Нижнего Новгорода «Нижегородское метро» в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории городского округа город Нижний Новгород | | | | | | | | | | | | | | | | 1 147 715 279,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Возмещение затрат по перевозке пассажиров МП «Нижегородское метро» | | | | | Отдел экономического анализа и реализации муниципальных программ департамента транспорта и дорожного хозяйства | | 01.01.2024 | | | 31.12.2024 | | | Оплата субсидии на возмещение затрат по перевозке пассажиров метрополитеном | | ед. | 1 | 1 147 715 279,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | 12 1 03 000000 | | Основное мероприятие. Продление линий метрополитена | | | | | | | | | | | | | | | 22 322 914,72 | 663 857 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга» 1 этап - Продление линии метрополитена от станции «Московская» до станции «Стрелка», г. Нижний Новгород, 2 пусковой комплекс (ВУ-2) (выполнение работ по строительству)» | | | МКУ «ГУММиД» | | | | | 01.01.2024 | | | 31.12.2024 | | Ввод объекта | | Ед. | 1 | 599 780,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Соглашения об установлении сервитутов в отношении частей земельных участков: «Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная»» | | | МКУ «ГУММиД» | | | | | 01.01.2024 | | | 31.12.2024 | | Соглашения об установлении сервитутов в отношении частей земельных участков | | Ед. | 1 | 521 567,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Постановления об установлении публичных сервитутов в отношении частей земельных участков: «Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная»» | | | МКУ «ГУММиД» | | | | | 01.01.2024 | | | 31.12.2024 | | Постановления об установлении сервитутов в отношении частей земельных участков | | Ед. | 1 | 10 692,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Организация работ по демонтажу (сносу) объектов капитального строительства, расположенных в г. Нижнем Новгороде» при строительстве объекта «Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» | | | МКУ «ГУММиД» | | | | | 01.01.2024 | | | 31.12.2024 | | Количество снесенных зданий | | Ед. | 18 | 668 757,27 | 35 474 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5 | Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга» 1 этап - Продление линии метрополитена от станции «Московская» до станции «Стрелка», г. Нижний Новгород, 2 пусковой комплекс (ВУ-2) оплата по исполнительному листу) | | | МКУ «ГУММиД» | | | | | 01.01.2024 | | | 31.12.2024 | | Оплата по исполнительному листу | | Ед. | 1 | 0,00 | 628 382 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.6. | Выполнение работ по разработке проекта горного отвода при строительстве объекта «Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьков-ская» до ст. «Сенная» | | | МКУ «ГУММиД» | | | | | 01.01.2024 | | | 31.12.2024 | | Выполнение проектно-изыскательных работ | | Шт. | 1 | 1 499 110,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.7. | Выполнение работ по корректировке проектной документации | | | МКУ «ГУММиД» | | | | | 01.01.2024 | | | 31.12.2024 | | Выполнение проектно-изыскательных работ | | Шт. | 1 | 18 723 005,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.8. | Проведение обследования состояния строительных конструкций жилого дома: ул.М.Горького, д.115 | | | МКУ «ГУММиД» | | | | | 01.01.2024 | | | 31.12.2024 | | Выполнение работ | | Ед. | 1 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | 12 1 04 00000 | Основное мероприятие. Обеспечение мероприятий по выполнению работ по переносу и переустройству инженерных сетей, коммуникаций, попадающих в зону строительства канатной транспортной системы | | | | | | | | | | | | | | | | 0,00 | 39 496 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Расходы на финансовое обеспечение мероприятий по выполнению работ по переносу и переустройству инженерных сетей, коммуникаций, попадающих в зону строительства канатной транспортной системы | | | ДТДХ | | | | | 01.01.2024 | | | 31.12.2024 | | Проведение работ | | Ед. | 1 | 0,00 | 39 496 500,010 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | 12 1 06 00000 | | Основное мероприятие. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры метрополитена | | | | | | | | | | | | | | | 124 683 507,70 | 513 019 737,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | Ремонт и оснащение сходов метрополитена необходимым оборудованием и устройству наземных крытых павильонов над ними | | | | | Отдел экономического анализа и реализации муниципальных программ департамента транспорта и дорожного хозяйства | | 01.01.2024 | | | 31.12.2024 | | | Количество сходов | | Шт. | 6 | 69 030 676,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2. | Приобретение оборудования метро | | | | | Финансовое управление КУГИиЗР | | 01.01.2024 | | | 31.12.2024 | | | Оплата лизинговых платежей | | Ед. | 8 | 50 470 814,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | Расходы на реализацию мероприятий в рамках адресной инвестиционной программы | | | | | МКУ «ГУММиД» | | 01.01.2024 | | | 31.12.2024 | | | Выполнение работ | | Ед. | 1 | 545 454,55 | 54 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4. | Расходы на финансовое обеспечение затрат по оснащению техническими средствами обеспечения транспортной безопасности метрополитена | | | | | Отдел экономического анализа и реализации муниципальных программ департамента транспорта и дорожного хозяйства | | 01.01.2024 | | | 31.12.2024 | | | Количество объектов, которые будут оснащены интеллектуальными средствами видеонаблюдения, системой контроля и управления | | Ед. | 6 | 4 636 563,00 | 459 019 737,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | 12 1 07 00000 | Основное мероприятие. Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2024 году | | | | | | | | | | | | | | | | 3 069 767,13 | 3 055 461 685,49 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1. | Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» | | | | | МКУ «ГУММиД» | | 01.01.2024 | | | 31.12.2024 | | | Проведение строительного контроля | | Ед. | 1 | 32 572,51 | 32 539 933,49 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2. | Выполнение работ по строительству объекта «Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная»» | | | | | МКУ «ГУММиД | | 01.01.2024 | | | 31.12.2024 | | | Строительство объекта | | Ед. | 1 | 2 349 377,87 | 2 347 028 497,29 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.3. | Выполнение работ по разработке проектной документации: «Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная»» | | | | | МКУ «ГУММиД | | 01.01.2024 | | | 31.12.2024 | | | Разработка проектной документации | | Ед. | 1 | 153 124,63 | 141 735 824,63 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.4. | Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в г.Нижнем Новгороде от ст. «Буревестник» до ст. «Сормовская» | | | | | МКУ «ГУММиД | | 01.01.2024 | | | 31.12.2024 | | | количество выплат юридическим лицам за изымаемые для муниципальных нужд помещения | | Ед. | 27 | 258 541,76 | 258 283 239,43 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.5. | Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» | | | | | Администрация Нижегородского района (Департамент строительства и капитального ремонта) | | 01.01.2024 | | | 31.12.2024 | | | количество выплат собственникам жилых помещений за изымаемые для муниципальных нужд жилые помещения | | ед | 5 | 11 246,93 | 11 235 678,08 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.6. | Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в г.Нижнем Новгороде от ст. «Буревестник» до ст. «Сормовская» | | | | | Финансовое управление КУГИиЗР | | 01.01.2024 | | | 31.12.2024 | | | количество выплат юридическим лицам за изымаемые для муниципальных нужд помещения | | ед |  | 264 903,43 | 264 638 512,57 |  |  |
| 1.6. | 12 1 К7 00000 | Основное мероприятие. Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2024 году (дополнительный лимит) | | | | | | | | | | | | | | | | 11 738 787,52 | 11 034 309 495,00 | 0,00 | 0,000 |
| 1.6.1. | Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» | | | | | МКУ «ГУММиД» | | 01.01.2024 | | | 31.12.2024 | | | Авансирование контракта | | ед. | 1 | 7 767 155,91 | 6 492 205 773,71 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2. | Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в г. Нижнем .Новгороде от ст. «Буревестник» до ст. «Сормовская» | | | | | МКУ «ГУММиД» | | 01.01.2024 | | | 31.12.2024 | | | Авансирование контракта | | ед. | 1 | 3 564 206,58 | 3 202 484 535,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3. | Выполнение работ по разработке проектной документации: «Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная»» | | | | | МКУ «ГУММиД» | | 01.01.2024 | | | 31.12.2024 | | | Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту | | ед | 1 | 192 841,59 | 1 339 619 186,29 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.4. | Выполнение работ по разработке проектной документации: «Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в г. Нижнем .Новгороде от ст. «Буревестник» до ст. «Сормовская»» | | | | | МКУ «ГУММиД» | | 01.01.2024 | | | 31.12.2024 | | | Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту | | ед | 1 | 214 583,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 12 2 00 00000 | Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» | | | | | | | 5 012 811 472,76 | 4 173 557 795,89 | 159 151 077,81 | 0,00 |
| Задача. Обеспечение содержания дорожной сети города, автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на уровне, соответствующем нормативным требованиям | | | | | | | | | 1 196 761 213,72 | 1 011 535 695,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | 12 2 01 00000 | Основное мероприятие. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | | | | | | | 1 179 597 304,72 | 1 011 535 695,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Освещение искусственных дорожных сооружений | | Администрации районов города Нижнего Новгорода всего, в том числе: | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество приобретенных кВт | тыс. кВт/ час | 563,909 | 7 173 675,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации Автозаводского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество приобретенных кВт | тыс. кВт/ час | 130 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество приобретенных кВт | тыс. кВт/ час | 119,829 | 1 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество приобретенных кВт | тыс. кВт/ час | 20 | 228 456,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление благоустройства и улично-дорожной сети администрации Нижегородского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество приобретенных кВт | тыс. кВт/ час | 40 | 700 719,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество приобретенных кВт | тыс. кВт/ час | 16,08 | 104 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержание дорог администрации Советского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество приобретенных кВт | тыс. кВт/ час | 238 | 2 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Сбор ливневых сточных вод | | Администрации районов города Нижнего Новгорода всего, в том числе: | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Объем принятых ливневых сточных вод | м3 | 126 075,65 | 4 711 715,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Объем принятых ливневых сточных вод | м3 | 108 072,00 | 3 504 522,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Объем принятых ливневых сточных вод | м3 | 8 052,00 | 442 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Объем принятых ливневых сточных вод | м3 | 7 324,00 | 445 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Объем принятых ливневых сточных вод | м3 | 2 627,65 | 318 833,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Содержание искусственных дорожных сооружений (автодорожные мосты и путепроводы) | | Сектор искусственных сооружений ДТДХ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество автомобильных мостов и путепроводов на со-держании | Шт. | 42 | 50 520 934,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Содержание искусственных дорожных сооружений (переходы, лестничные сходы) | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, всего, в том числе: | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Подземных переходов | Шт. | 22 | 41 971 809,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Надземных переходов | Шт. | 64 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Лестничных сходов с искусственных дорожных сооружений | Шт. | 5 |
| Управление жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации Автозаводского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Подземных переходов | Шт. | 5 | 5 621 109,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Надземных переходов | Шт. | 9 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Подземных переходов | Шт. | 10 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Надземных переходов | Шт. | 7 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Лестничных сходов с искусственных дорожных сооружений | Шт. | 2 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Надземных переходов | Шт. | 19 | 1 450 612,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Лестничных сходов с искусственных дорожных сооружений | Шт. | 2 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Надземных переходов | Шт. | 8 | 1 088 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Лестничных сходов с искусственных дорожных сооружений | Шт. | 1 |
| Управление благоустройства и улично-дорожной сети администрации Нижегородского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Подземных переходов | Шт. | 2 | 9 481 462,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Надземных переходов | Шт. | 6 |
| Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Подземных переходов | Шт. | 2 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Надземных переходов | Шт. | 2 |
| Управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержание дорог администрации Советского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Подземных переходов | Шт. | 3 | 5 441 456,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Надземных переходов | Шт. | 5 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Надземных переходов | Шт. | 8 | 388 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5. | Содержание автомобильных дорог | | Управление жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации Автозаводского района | 04.01.2024 | 31.12.2024 | Приобретение мотопомпы | шт | 1 | 534 855,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Охрана подземных пешеходных переходов | Шт. | 3 | 7 104 109,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление благоустройства и улично-дорожной сети администрации Нижегородского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | приобретение насоса | шт | 1 | 572 960,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Установка ограничителей | шт | 25 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Площадь содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | м2 | 612 423 | 46 490 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | установка остановочного павильона | шт | 1 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Площадь содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | тыс. м2 | 1311,116 | 128 000 000,00 | 88 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6. | Ремонт искусственных дорожных сооружений (переходы, лестничные сходы) | | Отдел искусственных сооружений ДТДХ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Мост | Шт. | 2 | 14 042 340,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода всего, в том числе: | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Подземные переходы | Шт. | 7 | 90 929 147,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации Автозаводского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Подземные переходы | Шт. | 1 | 23 214 025,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Надземных переходов | Шт. | 9 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Подземные переходы | Шт. | 2 | 11 164 410,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление благоустройства и содержания дорог администрации Ленинского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Надземных переходов | Шт. | 1 | 10 888 630,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление благоустройства и улично-дорожной сети администрации Нижегородского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Надземных переходов | Шт. | 2 | 21 686 490,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержание дорог администрации Советского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Подземные переходы | Шт. | 3 | 23 975 589,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.7. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | Управление жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации Автозаводского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Площадь покрытия | тыс.м2 | 22,6542 | 45 831 553,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление благоустройства и содержания дорог администрации Ленинского района | 01.04.2024 | 31.12.2024 | Площадь покрытия | тыс.м2 | 2,382 | 14 069 317,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района | 01.04.2024 | 31.12.2024 | Площадь покрытия | тыс.м2 | 1,2 | 8 140 983,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Площадь покрытия | тыс.м2 | 3,6 | 35 832 179,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление благоустройства и улично-дорожной сети администрации Нижегородского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | ремонт лестничного схода | шт | 1 | 24 972 053,29 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Площадь покрытия | тыс.м2 | 5,421 |
| Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Площадь покрытия | тыс.м2 | 0,21 | 1 209 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержание дорог администрации Советского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Площадь покрытия | тыс.м2 | 8,29 | 9 925 510,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Площадь покрытия | тыс.м2 | 2,34675 | 27 803 919,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Территориальный отдел администрации города Нижнего Новгорода Новинского сельсовета | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Площадь покрытия | тыс.м2 | 26,238 | 33 508 992,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдел строительства и ремонта автомобильных дорог ДТДХ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Площадь покрытия | тыс.м3 | 2,300 | 58 367 486,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «ГУММиД» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество соглашений о компенсации с ресурсоснабжающими компаниями | шт. | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнение работ на проектирование объекта капитального строительства: Капитальный ремонт автомобильной дороги 22-401 ОП МГ 2098 «Казанский съезд от наб. Верхневолжской до наб. Нижневолжской» на участке от ул. Красная Слобода до Георгиевского съезда в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода | ед. | 1 | 305 230 447,01 | 860 282 840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнение работ на проектирование объекта капитального строительства: Капитальный ремонт автомобильной дороги: 22-401 ОП МГ 3609 «ул. Кузьмина от ул.Светлоярской до ул. Циолковского» на участке железнодорожного переезда в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода | ед. | 1 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнение работ на проектирование объекта капитального строительства: Капитальный ремонт автомобильной дороги: 22-401 ОП МГ 3626 "ул. Коммуны от ул. Черняховского до ул. Культуры (2 участка)" на участке от ул.Мирошникова до ул. Культуры с обустройством остановочных пунктов трамвая в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода | ед. | 1 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнение работ по ремонту объекта: «Автомобильная дорога «Наб. Федоровского от ул. Суетинская до пер. Урожайного» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода, «Автомобильная дорога «Ул. Суетинская от Наб. Федоровского до ул.Гоголя» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода | км | 1,015 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога «Улица Ванеева от ул. Белинского до ул. Рокоссовского» в Советском районе г. Нижнего Новгорода» | ед. | 1 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога: «Ул.Грузинская от ул. Ошарская до Почаинского оврага» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода» | ед. | 1 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнение работ по разработке проектной документации по капи-тальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога: «Ул.Пискунова от ул.Минина до ул. Алексеевская», «Ул.Пискунова от ул. Алексеевская до ул. Б. Покровская» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода» | ед. | 1 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога: «Ул.Октябрьская от ул. Б. Покровская до ул. Варварская» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода» | ед. | 1 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога: «Ул.Алексеевская от пл. Минина до ул. Звездинской» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода» | ед. | 1 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Автомобильная дорога: «Ул. Малая Покровская от ул. Звездинка до Похвалинского съезда» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода» | ед. | 1 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Автомобильная дорога: «Ул. Ошарская от ул. Пискунова до ул. Белинского» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода» | ед. | 1 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Автомобильная дорога: «Пер. Чернопрудский от ул. Алексеевская до ул. Ошарская» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода» | ед. | 1 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Автомобильная дорога: «Ул. Ухтомского от пер. Камчатский до ул. Электровозной», «Ул. Ухтомского от ул. Электровозной до ул. Таллинской» в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода» | ед. | 1 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Капитальный ремонт объекта: «Автомобильная дорога: «Проспект Ленина от Восточного путепровода до ул. Веденяпина» в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода» | км | 0,4 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт объектов: Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 29 «Дорога на пос. Н.Доскино от ж/д переезда "Петряевка" до ж/д в пос. Н.Доскино» (устройство тротуаров) в г. Нижнем Новгороде, Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 39 «Дорога на МР "Доскино" до д. 14 по ул. Береговая» (устройство тротуаров) в г. Нижнем Новгороде. | ед. | 1 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги: «Ул. Стрелка от ул. Советской до собора Александра Невского» на участке от д.3 по ул. Стрелка до ул.Совнаркомовская (включая тротуары и проезды) и на участке от собора Александра Невского до ул.Совнаркомовская в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода» | Км. | 0,461 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнение работ на проектирование объекта: Капитальный ремонт автомобильных дорог: 22-301 ОПМГ 2128 "ул. Касьянова от Казанского шоссе до ул. В.Печерская"на участке от Казанского шоссе до примыкания к парковке ТЦ "Индиго", 22-401 ОП МГ 2601 "Проезд от ул.Касьянова до дома 6г корп.26 по ул.Касьянова (дорога к радиорынку)" в Нижегородском районе г.Нижнего Новгорода, 22-301 ОП МГ 3174 "Проезд от ул. Ген. Ивлиева к р-ку "Герц"" в Советском районе г.Нижнего Новгорода | ед. | 1 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнение работ по разработке проектной документации капитальный ремонт автомобильной дороги: 22-401 ОП МГ 2666 «Приокский р-н, пр-кт Гагарина от ул. Медицинская до кольцевой развязки дер. Ольгино» в г. Нижнем Новгороде | ед. | 1 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ремонт объекта: "Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 2157 "Ул. Академика Блохиной от ул. Ошарская до ул. Ковалихинская" в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода | км | 0,37 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт автомобильной дороги 22-401 ОП МГ 2170 «Дамба Гребного канала от АЗС с вертолетной площадкой» на участке от яхт-клуба «Лето» до разворотной площадки в Нижегородском районе в г. Нижнем Новгороде | ед. | 1 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги 22-401 ОП МГ 2170 «Дамба Гребного канала от АЗС с вертолетной площадкой» на участке от створа канатной дороги до яхт-клуба «Лето» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода» | км | 0,800 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ремонт объекта: Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 2195"Ул. Провиантская от наб. Верхневолжской до ул.Ижорская в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода | км | 0,170 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнение работ по ремонту объекта: "Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 2668 "г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Ларина" (восстановление авто-павильонов) | кв.м | 500 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнение работ по капитальному ремонту объектов: «Автомобильные дороги: «Ул. Славянская от ул. Решетниковская до ул. Короленко», «Ул. Короленко от ул.Белинского до ул. М.Горького» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода» | Км. | 0,30443 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Капитальный ремонт объекта: «Автомобильная дорога: «Ул. Грузинская от ул. Ошарская до Почаинского оврага» | км | 0,612 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Капитальный ремонт автомобильной дороги 22-401 ОП МГ 2163 "Ул. Грузинская от ул. Ошарская до Почаинского оврага" на участке от ул. Б.Покровская до Почаинского оврага в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода | км | 0,348 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Капитальный ремонт объекта: «Автомобильная дорога: «Пер. Чернопрудненский от ул. Алексеевская до ул. Ошарская» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода» | км | 0,119 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Капитальный ремонт объекта: «Автомобильная дорога: «Ул. Малая Покровская от ул. Звездинка до Похвалинского съезда» | км | 0,689 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Капитальный ремонт объекта: Автомобильная дорога: «Ул. Пискунова от ул. Минина до ул. Алексеевская», «Ул. Пискунова от ул. Алексеевская до ул. Б.Покровская», 1 этап | км | 0,225 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ремонт объектов: "Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 2120 "Наб. Верхневолжская. от Георгиевского съезда до пл. Сенной", "Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 2102 "Пл. Минина", "Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 2093 "Ул.Звездинка от пл. М.Горького до ул. Алексеевской", "Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 2090 "Пл. М. Горького", "Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 2088 "Ул. Варварская от пл. Свободы до пл. Минина", "Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 2084 "Ул. Большая Покровская от ул. М.Покровская до пл.Лядова", "Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 2116 "Ул. Ульянова от пл. Минина до ул. Нестерова" и "Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 2103 "Ул. Минина от пл. Минина до пл. Сенная (дом 1 по ул. Минина, площадка вокруг клумбы)" (Восстановление водоотводных лотков) в Нижегородском районе г.Нижнего Новгорода | п.м. | 366 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту объекта «Искусственное дорожное сооружение путепровод над проспектом Ленина на автомобильной дороге 22-401 ОП МГ 1407 «Н.-Прибоя ул. (от Мызинского моста до ул. Игарская)» в городе Нижнем Новгороде» | ед. | 1 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | ремонт объектов: "Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 2633 "Проезд от ул. М.Ямская до дома 17 по ул. Большие Овраги", "Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 2634 "Проезд от ул. М.Ямская до дома 18 по ул. Большие Овраги" в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода | км | 0,215 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | ремонт объектов: "Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 2218 "Ул.Шевченко от ул. М.Ямская до ул. Дальняя", "Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 2173 "Ул. Ереванская от ул. 3-я Ямская до ул. Дальняя" в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода | км | 0,55 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | ремонт объекта: "Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 3061 "Ул.М.Ямская" в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода | км | 0,45 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | ремонт объекта: "Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 19 "Ул. Краснодонцев от пр. Молодежный до ул. Советской Армии" (Восстановление технических тротуаров) в Автозаводском районе г.Нижнего Новгорода | кв.м | 360 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | ремонт объекта: "Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 1400 "Комсомольское шоссе (от Комсомольской площади до 7 поста)" (Восстановление технических тротуаров) в Ленинском районе г.Нижнего Новгорода | кв.м | 1652 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | ремонт объекта: "Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 1403 "Ленина пр. (от УГЖД до транспортной развязки пр. Ленина - ул. Н.-Прибоя)" (Восстановление технических тротуаров) в Ленинском районе г.Нижнего Новгорода | кв.м | 2320 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | ремонт объекта: "Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 2666 "Приокский р-н, пр-кт Гагарина от ул. Медицинская до кольцевой развязки дер. Ольгино" (Восстановление технических тротуаров) в г. Нижнем Новгороде | кв.м | 332 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнение работ по ремонту объекта: «Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 1403 «Ленина пр. (от УГЖД до транспортной развязки пр. Ленина – ул. Н.-Прибоя)» (Восстановление тротуаров) в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода | кв.м | 12810 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ремонт объекта: "Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 3803 "Пр. Кораблестроителей дорога к д. 37 ул. Машинная от пр. Кораблестроителей" в Сормовском районе г.Нижнего Новгорода | км | 0,21 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ремонт объекта: "Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 1403 "Ленина пр. (от УГЖД до транспортной развязки пр. Ленина - ул. Н.-Прибоя)" (Устройство системы ливневой канализации) в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода | км | 2,98 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ремонт объекта: "Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 1403 "Ленина пр. (от УГЖД до транспортной развязки пр. Ленина - ул. Н.-Прибоя)" (Установка дорожных знаков) в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода | км | 2,98 |
| 01.01.2024 | 31.12.2025 | Проектирование и капитальный ремонт автомобильной дороги 22-401 ОП МГ 145 «Ул. Зои Космодемьянской» от ул. Аркадия Гайдара до Стригинского водоотводного канала в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода | шт | 1 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | на ремонт объекта: "Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 2085 "Ул.Большая Печерская от ул. Пискунова до ул. Родионова" в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода | км | 1,29 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по капитальному ремонту объекта «Искусственное дорожное сооружение: «Путепровод по Московскому шоссе у кинотеатра «Москва» на автомобильной дороге 22-401 ОП МГ 933 Путепровод по Московскому шоссе у кинотеатра «Москва»» | ед | 1 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнение работ на разработку предпроектной документации объекта капитального строительства: Капитальный ремонт автомобильной дороги 22-401 ОП МГ 3032 «Ул. Бекетова» в г. Нижнем Новгороде | ед | 1 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнение работ на разработку предпроектной документации объекта капитального строительства: Капитальный ремонт автомобильной дороги 22-401 ОП МГ 2083 «Ул. Белинского от пл.Лядова до ул. М. Горького» в г. Нижнем Новгороде | ед | 1 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнение работ по разработке проектной документации на капитальный ремонт объекта: Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 3138 «Заезд к дому 225 по ул. Ванеева от ул. Ванеева» в Советском районе г. Нижнего Новгорода | ед. | 1 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Капитальный ремонт объекта: Автомобильная дорога: «Ул. Пискунова от ул. Минина до ул. Алексеевская», «Ул.Пискунова от ул. Алексеевская до ул. Б.Покровская» в Нижегородском районе г.Нижнего Новгорода | км | 0,96218 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ремонт объекта: Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 2184 "Лысогорский съезд от ул. Родионова до наб. Гребного канала" в Нижегородском районе г. Нижнего Новгород | км | 1,5 |
| 01.01.2024 | 31.12.2024 | Ремонт объекта: Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 2089 "Георгиевский съезд от пл. Минина до наб. Нижневолжской" в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода | км | 0,88 |
| 2.1.8. | Проектные работы, экспертиза проектов | | Отдел содержания улично-дорожной сети ДТДХ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество смет | Шт. | 10 | 88 212 767,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации Автозаводского района | 01.02.2024 | 31.12.2024 | Количество смет | Шт. | 1 | 599 994,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление благоустройства и содержания дорог администрации Ленинского района | 01.02.2024 | 31.12.2024 | Количество смет | Шт. | 1 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района | 01.02.2024 | 31.12.2024 | Количество смет | Шт. | 1 | 95 543,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление благоустройства и улично-дорожной сети администрации Нижегородского района | 01.04.2024 | 31.12.2024 | Количество смет | Шт. | 1 | 11 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района | 01.04.2024 | 31.12.2024 | Количество смет | Шт. | 2 | 1 199 513,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержание дорог администрации Советского района | 01.04.2024 | 31.12.2024 | Количество смет | Шт. | 1 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «ГУММиД» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество смет | Шт. | 50 | 104 603 380,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.9. | Реализация инициативного бюджетирования «Вам решать» («Наши дороги») | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, всего, в том числе: | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество инициативных проектов | Шт. | 27 | 21 930 559,71 | 62 352 855,89 | 0,00 | 0,00 |
| Управление благоустройства и содержания дорог администрации Автозаводского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество инициативных проектов | Шт. | 7 | 6 512 248,97 | 18 515 609,88 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество инициативных проектов | Шт. | 3 | 2 658 545,19 | 7 558 760,90 | 0,00 | 0,00 |
| Управление благоустройства и содержания дорог администрации Ленинского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество инициативных проектов | Шт. | 3 | 1 795 018,73 | 5 103 587,56 | 0,00 | 0,00 |
| Управление благоустройства и улично-дорожной сети администрации Нижегородского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество инициативных проектов | Шт. | 3 | 2 057 011,67 | 5 848 471,29 | 0,00 | 0,00 |
| Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество инициативных проектов | Шт. | 1 | 742 426,49 | 2 110 861,33 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержание дорог администрации Советского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество инициативных проектов | Шт. | 5 | 4 246 682,66 | 12 074 157,54 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского района | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество инициативных проектов | Шт. | 5 | 3 918 626,00 | 11 141 407,39 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | 12 2 02 00000 | Основное мероприятие. Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ «Центр лабораторных испытаний») | | | | | | | 17 163 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Содержание МКУ «Центр лабораторных испытаний» | | МКУ «Центр лабораторных испытаний | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение функционирования МКУ «Центр лабораторных испытаний» | Количество человек | 22 | 17 163 909,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача. Обеспечение комфортными автомобильными дорогами, транспортными развязками, пешеходными переходами и прочим искусственными сооружениями | | | | | | | | | 680 098 289,98 | 528 134 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | 12 2 03 00000 | Основное мероприятие. Укрепление материально-технической базы дорожного комплекса | | | | | | | 641 875 481,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Приобретение специализированной дорожной техники | | Финансовое управление КУГИиЗР | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Оплата лизинговых платежей по заключенным муниципальным контрактам на поставку специализированной дорожной техники | ед. | 12 | 641 875 481,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | 12 2 04 00000 | Основное мероприятие. Строительство (реконструкции) автомобильных дорог, транспортных развязок, пешеходных переходов и прочих искусственных сооружений | | | | | | | 38 223 808,00 | 528 134 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Строительство автомобильной дороги от ЖК «Анкудиновский парк» в д. Анкудиновка Кстовского района Нижегородской области до участка магистральной улицы районного значения от ул. Академика Сахарова до Казанского шоссе (МРРД\_Г) в Советском районе города Нижнего Новгорода | | МКУ «ГУММиД» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Протяженность дорог | км | 2,580 | 4 706 609,80 | 259 796 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2. | Реконструкция автомобильной дороги: «Ул. Маслякова от пл. Горького до Похвалинского съезда» в г. Нижнем Новгороде | | Протяженность дорог | км | 0,2 | 25 300,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3. | Реконструкция автомобильной дороги: «Ул. Гоголя от ул. Малая Покровская до дома 7 по ул. Суетинская» в г. Нижнем Новгороде | | Протяженность дорог | км | 0,65634 | 25 300,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.4. | Реконструкция автомобильной дороги: «Ул. Обозная от ул.М.Покровская до пл. Маслякова» в г. Нижнем Новгороде | | Протяженность дорог | км | 0,16 | 25 300,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.5. | Реконструкция автомобильной дороги: «Ул. Сергиевская от ул. Гоголя до ул. Добролюбова» в г. Нижнем Новгороде | | Протяженность дорог | км | 0,3075 | 25 300,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.6. | Реконструкция автомобильной дороги: «Пер. Плотничный от ул. Сергиевской до ул. Ильинской» в г. Нижнем Новгороде | | Протяженность дорог | км | 0,43 | 81 365,87 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7. | Реконструкция автомобильной дороги: «Ул. Ильинская от ул. Красносельской до ул. Добролюбова» в г. Нижнем Новгороде | | Протяженность дорог | км | 0,95 | 10 100,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.8. | Строительство автомобильной дороги, соединяющей ул. Стрелка и ул. Совнаркомовскую (включая тротуары и стоянки (парковки) транспортных средств) в Канавинском районе г.Нижнего Новгорода | | Протяженность дорог | км | 0,16284 | 611 590,91 | 60 547 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.9. | Работы по разработке проектной документации по капитальному строительству объекта «Строительство автомобильной дороги соединяющей улицу Коломенскую и ул. Толбухина» | | Выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | 2 919 332,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.10 | Строительство подъезда №2 от автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-0409 к ЖК «Окский берег» в г. Нижнем Новгороде | | Протяженность дорог | Км. | 0,67 | 639 702,91 | 63 322 888,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.11 | Разработка проектной документации по объекту: "Реконструкция автомобильной дороги 22-401 ОП МГ 3033 "Ул. Ванеева от ул. Белинского до ул. Рокоссовского" на участке дома 110Д" | | Выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | 11 280 300,00 | 26 320 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.12 | Разработка проектной документации по объекту: "Строительство подъездной дороги к дому №211Б от дома №221 по ул. Ванеева в г. Нижнем Новгороде" | | Выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | 2 607 128,57 | 6 083 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.13 | Работы по разработке проектной документации по капитальному ремонту автомобильной дороги 22-401 ОП МГ 2170 «Дамба Гребного канала от АЗС с вертолетной площадкой» на участке от створа канатной дороги до яхт-клуба «Лето» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода» | | Выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.14 | Работы по разработке проектной документации на строительство участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода «от ул. Академика Сахарова до пересечения с ул. Генерала Ивлиева» | | Выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | 563 293,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.15 | Работы по разработке проектной документации по реконструкции автомобильной дороги: «Ул. Маслякова от пл. Горького до Похвалинского съезда» в г. Нижнем Новгороде | | Выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | 322 075,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.16 | Работы по разработке проектной документации по реконструкции автомобильной дороги: «Ул. Гоголя от ул. Малая Покровская до дома 7 по ул. Суетинская» в г. Нижнем Новгороде | | Выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | 215 562,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.17 | Работы по разработке проектной документации по реконструкции автомобильных дорог по ул.Циолковского,ул.Кузьмина,ул.Светлоярская со строительством транспортной развязки в разных уровнях в Сормовском районе г.Нижнего Новгорода. Реконструкция ул.Светлоярская от пересечения с ул.Станиславского до пересечения с пр.70 лет Октября | | Выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | 103 103,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.18 | Строительство автомобильной дороги, соединяющей ул. Стрелка и ул. Совнаркомовскую (включая тротуары и стоянки (парковки) транспортных средств) в Канавинском районе г.Нижнего Новгорода | | Протяженность дорог | км | 0,16284 | 698 331,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.19 | Работы по разработке проектной документации по строительству автомобильной дороги местного значения по ул.Пожарского, ул.Минина, ул.Деловая и ул.Нагорная в п.Новинки г. Нижнего Новгорода | | Выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | 161 784,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.20 | Работы по разработке проектной документации по реконструкции Канавинского моста и подходов к Канавинскому мосту в г. Нижнем Новгороде | | Выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | 321 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.21 | Работы по разработке проектной документации по реконструкци автомобильной дороги: «Ул. Обозная от ул.М.Покровская до пл. Маслякова» в г. Нижнем Новгороде | | Выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | 40 397,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.22 | Работы по разработке проектной документации Строительство подъезда №2 от автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-0409 к ЖК «Окский берег» в г. Нижнем Новгороде | | Выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | 38 145,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.23 | Работы по разработке проектной документации по реконструкции автомобильной дороги: «Ул. Сергиевская от ул. Гоголя до ул. Добролюбова» в г. Нижнем Новгороде | | Выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | 2 866 347,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.24 | Экспертиза сметной документации объекта "Реконструкция Канавинского моста и подходов к Канавинскому мосту в г. Нижнем Новгороде" | | Экспертиза смет | ед. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.52 | Работы по разработке проектной документации по строительству надземного пешеходного перехода на участке автомобильной дороги Сормовского шоссе в районе АО ЦНИИ «Буревестник» и АО "Нижегородский завод 70-летия Победы" | | Выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | 51 220,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.26 | Строительство дублера пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Баумана в г. Нижнем Новгороде | | Выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | 101 000,00 | 70 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.27 | Строительство дублера пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Баумана в г. Нижнем Новгороде | | Протяженность дорог | км | 4,7 | 707 100,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.28 | Строительство подъезда №2 от автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-0409 к ЖК «Окский берег» в г. Нижнем Новгороде | | технологическое присоединение к электросетям | ед. | 1 | 2 497,09 | 247 211,91 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.29 | Работы по разработке проектной документации по реконструкции автомобильной дороги «Проезд от ул. Верхнепечерская до д.7,9,11 по ул. Нижнепечерская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» | | Выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | 1 879 714,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.30 | Реконструкция автомобильной дороги «Проезд от ул. Верхнепечерская до д.7,9,11 по ул. Нижнепечерская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» | | Протяженность дорог | км | 0,2367 | 44,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.31 | Работы по разработке проектной документации по реконструкции автомобильной дороги: «ул. В.Печерская от ул. Бринского до ул. Богдановича (с мостом через Касьяновский овраг) с лестницами в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» | | Выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | 2 001 357,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.32 | Реконструкция автомобильной дороги «Проезд от ул. Верхнепечерская до д.7,9,11 по ул. Нижнепечерская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» | | Протяженность дорог | км | 0,2367 | 59 587,88 | 5 899 200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.33 | Реконструкция автомобильной дороги: «ул. В.Печерская от ул. Бринского до ул. Богдановича (с мостом через Касьяновский овраг) с лестницами в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» | | Протяженность дорог | км | 0,48267 | 140 575,60 | 13 917 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.34 | Строительство автомобильной дороги от ЖК «Анкудиновский парк» в д. Анкудиновка Кстовского района Нижегородской области до участка магистральной улицы районного значения от ул. Академика Сахарова до Казанского шоссе (МРРД\_Г) в Советском районе города Нижнего Новгорода | | Протяженность дорог | км | 2,580 | 1 475 810,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.35 | Разработка проектной документации по объекту: "Реконструкция автомобильной дороги 22-401 ОП МГ 3033 "Ул. Ванеева от ул. Белинского до ул. Рокоссовского" на участке дома 110Д до дома 231 по ул. Ванеева в Советском районе г. Нижнего Новгорода | | Выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | 193 536,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.36 | Разработка проектной документации по объекту: "Строительство подъездной дороги к дому №211Б от дома №221 по ул. Ванеева в г. Нижнем Новгороде" | | Выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 2 | 113 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.37 | Работы по разработке проектной документации по строительству автомобильной дороги, соединяющей ул. Стрелка и ул. Совнаркомовскую (включая тротуары и стоянки (парковки) транспортных средств) в Канавинском районе г.Нижнего Новгорода | | Выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | 206 970,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.38 | Работы по разработке проектной документации по строительству автомобильной дороги, соединяющей автомобильную дорогу 22-401 ОП МГ 2218 "Ул. Шевченко от ул. М.Ямская до ул. Дальняя" и автомобильную дорогу 22-401 ОП МГ 2633 "Проезд от ул. М.Ямская до дома 17 по ул.Большие Овраги" в Нижегородском районе г.Нижнего Новгорода | | Выполнение проектно-изыскательских работ | Ед. | 1 | 146 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.39 | Работы по разработке проектной документации на автодорожные подходы к совмещенному мосту через р.Ока в городе Нижнем Новгороде | | Выполнение проектно-изыскательских работ | ед. | 1 | 2 856 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача. Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостовых сооружений) | | | | | | | | | 59 731 400,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | 12 2 05 00000 | Основное мероприятие. Обеспечение антитеррористической защищенности и охраны объектов транспортной инфраструктуры | | | | | | | 59 731 400,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1. | Защита (охрана) объектов транспортной инфраструктуры (мостов) от актов незаконного вмешательства | | Сектор искусственных сооружений ДТДХ | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Охраняемые мосты | Шт. | 4 | 59 731 400,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача. Обеспечение содержания дорожной сети города, автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на уровне, соответствующем нормативным требованиям | | | | | | | | | 3 076 219 568,66 | 2 633 887 400,00 | 159 151 077,81 | 0,00 |
| 2.6. | 12 2 06 00000 | Основное мероприятие. Материально-техническое обеспечение организации дорожного движения | | | | | | | 358 177 579,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.1. | Муниципальное задание на выполнение работ в соответствии с классификацией работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | | ДТДХ (МБУ «СМЭУ») | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | Км. | 1661,59 | 333 842 840,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.2. | Содержание дорожного комплекса | | ДТДХ (МБУ «СМЭУ») | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Приобретение специализированной дорожной техники и транспортных средств | ед. | 3 | 13 917 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.3. | Выполнение работ по разработке проектов остановочных павильонов | | МКУ «ЦОДД» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Количество проектов | Ед. | 2 | 2 098 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.4. | Содержание дорожного комплекса | | МКУ «ЦОДД» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Установка ограждения | п.м. | 74 | 260 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.5. | Расходы на экспертизу проектно-сметной документации | | МКУ «ЦОДД» | 01.04.2024 | 31.12.2024 | Выполнение работ | ед. | 1 | 589 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.6. | Выполнение работ по модернизации светофорных объектов | | МКУ «ЦОДД» | 01.04.2024 | 31.12.2024 | Количество светофоров | шт | 1 | 7 469 323,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. | 12 2 08 00000 | Основное мероприятие. Выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгорода | | | | | | | 59 952 358,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.1. | Муниципальное задание на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | | ДТДХ (МБУ «ОКА») | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | тыс.м2 | 272,671 | 59 952 358,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8. | 12 2 09 00000 | Основное мероприятие. Освещение города Нижнего Новгорода сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности | | | | | | | 47 801 623,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.1. | Расходы по оплате электроэнергии, потребляемой сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности | | Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры/ Финансово-экономический отдел департамента жилья и инженерной инфраструктуру | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Процент горения от всех сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности | % | 95 | 47 801 623,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. | 12 2 10 00000 | Основное мероприятие. Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ «ЦОДД») | | | | | | | 108 588 208,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.1. | Содержание МКУ «ЦОДД» | | МКУ «ЦОДД» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение функционирования МКУ «ЦОДД» | Количество человек | 94 | 108 588 208,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10. | 12 2 12 00000 | Основное мероприятие. Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети в исторической части Нижегородского района города Нижнего Новгорода МБУ «Центр» | | | | | | | 654 779 169,33 | 344 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.1 | Муниципальное задание на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения МБУ «Центр» | | ДТДХ (МБУ «Центр») | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | тыс.м2 | 2198,467 | 631 826 600,92 | 344 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.2 | Расходы на приобретение основных средств | | ДТДХ (МБУ «Центр») | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Приобретение основных средств | Шт. | 156 | 4 749 259,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.3 | Расходы на проведение текущих ремонтных работ, не включенные в муниципальное задание | | ДТДХ (МБУ «Центр») | 01.04.2024 | 31.12.2024 | Выполнение работ | ед. | 1 | 16 915 545,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.4 | Расходы на разовые мероприятия | | ДТДХ (МБУ «Центр») | 01.04.2024 | 31.12.2024 | Количество мероприятий | Шт. | 3 | 1 287 763,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11. | 12 2 13 00000 | Основное мероприятие. Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ «ГУММиД») | | | | | | | 154 633 442,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.1 | Содержание МКУ «ГУММиД» | | МКУ «ГУММиД» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Обеспечение функционирования МКУ «ГУММиД» | Количество человек | 90 | 154 633 442,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12. | 12 2 14 00000 | Основное мероприятие. Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода МБУ «Стрелка» | | | | | | | 220 910 216,61 | 40 176 209,67 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.1 | Муниципальное задание на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | | ДТДХ (МБУ «Стрелка») | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | тыс.м2 | 2360,522 | 220 910 216,61 | 40 176 209,670 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13. | 12 2 15 00000 | Основное мероприятие. Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода МБУ «Дорожник» | | | | | | | 309 808 571,69 | 390 793 790,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.1 | Муниципальное задание на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | | ДТДХ (МБУ «Дорожник») | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | тыс.м2 | 1843,023 | 304 258 571,69 | 375 823 790,33 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.2 | Расходы на приобретение основных средств | | ДТДХ (МБУ «Дорожник») | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Приобретение основных средств | шт | 1 | 5 550 000,00 | 14 970 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14. | 12 2 16 00000 | Основное мероприятие. Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода МБУ «РЭД» | | | | | | | 1 126 143 009,93 | 852 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.1 | Муниципальное задание на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | | ДТДХ (МБУ «РЭД») | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | тыс.м2 | 7390,412 | 1 089 900 121,21 | 852 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.2 | Расходы на проведение текущих ремонтных работ, не включенные в муниципальное задание | | ДТДХ (МБУ «РЭД») | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнение работ | ед. | 1 | 29 725 313,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.3 | Расходы на разработку проектно-сметной документации, не учитываемые в нормативных затратах на оказание муниципальных услуг (выполнения работ) | | ДТДХ (МБУ «РЭД») | 01.02.2024 | 31.12.2024 | Количество смет | шт | 12 | 3 473 574,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.4 | Расходы на приобретение основных средств | | ДТДХ (МБУ «РЭД») | 01.04.2024 | 31.12.2024 | Приобретение основных средств | шт | 11 | 3 044 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15. | 12 2 17 00000 | Основное мероприятие. "Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов" | | | | | | | 234 134,13 | 233 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15.1 | Расходы на реализацию проекта комплексного развития Нижегородской агломерации в составе мероприятий: Продление линий метрополитена до ст. "Сенная" и ст. "Сормовская" (продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. "Горьковская" до ст. "Сенная",  продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. "Буревестник" до ст. "Сормовская"), Редевелопмент исторических территорий г. Нижнего Новгорода (работы по укреплению склонов и берегоукреплению ул. Черниговская, развитие УДС ул. Ильинской) | | МКУ «ГУММиД» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Протяженность дорог | Км. | 2,70384 | 234 134,13 | 233 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16. | 12 2 F1 00000 | Основное мероприятие. Реализация федерального проекта «Жилье» | | | | | | | 3 540 000,00 | 9 543 300,00 | 159 151 077,81 | 0,00 |
| 2.16.1 | Участок автомобильной дороги общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода «от ул. Академика Сахарова до пересечения с ул. Генерала Ивлиева» | | МКУ «ГУММиД» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Протяженность дорог | Км. | 2,376 | 3 540 000,00 | 9 543 300,00 | 159 151 077,81 | 0,00 |
| 2.17. | 12 2 R1 00000 | Основное мероприятие. Реализация федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» | | | | | | | 30 000 000,00 | 600 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в районах г. Нижнего Новгорода | | МКУ «ГУММиД» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Протяженность дорог | Км. | 15,228 | 24 830 243,78 | 435 794 266,95 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт объекта: «Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 926 «Шоссе Московское от Комсомольского шоссе до выезда из города г. Нижний Новгород | Км. | 6,530 |
| Ремонт объекта: «Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 2666 «Приокский р-н, пр-кт Гагарина от ул. Медицинская до кольцевой развязки дер. Ольгино» г. Нижнем Новгороде | Км. | 0,000\* |
| Выполнение работ по ремонту объекта: «Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 1407 «Н.-Прибоя ул. (от Мызинского моста до ул. Игарская)» от д. №70 по ул. Суздальская до д. №6В по ул. Новикова-Прибоя в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода | Км. | 1,380 |
| ремонт объекта: «Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 19 «Ул. Краснодонцев от пр. Молодежный до ул. Советской Армии» в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода | Км. | 0,370 |
| ремонт объекта: «Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 1403 «Ленина пр. (от УГЖД до транспортной развязки пр. Ленина - ул. Н.-Прибоя)» в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода | Км. | 2,227 |
| ремонт объекта: «Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 1400 «Комсомольское шоссе (от Комсомольской площади до 7 поста)» в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода | Км. | 1,265 |
| ремонт объекта: «Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 1420 «Волочильная (от ул. Премудрова до ул. Дружбы)» в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода | Км. | 0,182 |
| ремонт объекта: «Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 1421 «Гвоздильная» в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода | Км. | 0,142 |
| ремонт объекта: «Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 2146 «Ул. Фруктовая от ул. Родионова до ул. Яблоневой» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода | Км. | 0,430 |
| ремонт объекта: «Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 2145 «Ул. Усилова от ул. Фруктовой до ул. Ковровской с подходами к переходам, разворотным карманом у д. 3 по ул.Усилова» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода | Км. | 0,690 |
| ремонт объекта: «Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 2208 «Ул. Тверская от ул. Белинского до ул. Славянской» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода | Км. | 0,170 |
| ремонт объекта: «Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 943 «Эстакада на Московское шоссе (продолжение совмещенного моста через р.Ока)» в Канавинском районе г.Нижнего Новгорода | Км. | 1,100 |
| ремонт объекта: «Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 932 «Путепровод на 437 км по Комсомольскому шоссе учитывая съезды с путепровода» в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода | Км. | 0,162 |
| ремонт объекта: «Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 3065 «Ул. Гужевая от ул. Ошарской до кольца "Лапшиха" в Советском районе г. Нижнего Новгорода | Км. | 0,580 |
| ремонт объекта: «Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 926 «Шоссе Московское от Комсомольского шоссе до выезда из города г. Нижний Новгород | Км. | 6,530 | 479 252,50 | 47 445 997,50 | 0,00 | 0,00 |
| ремонт объекта: «Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 2666 «Приокский р-н, пр-кт Гагарина от ул. Медицинская до кольцевой развязки дер. Ольгино» г. Нижнем Новгороде | Км. | 7,500 | 1 744 451,87 | 28 378 183,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17.2 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них в районах г. Нижнего Новгорода | | МКУ «ГУММиД» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Выполнение работ по объекту: "Капитальный ремонт искусственного дорожного сооружения: "путепровод на 4 км Московского шоссе через ул.Кузбасскую" | Тыс. погонных метров | 0,07196 | 2 946 051,85 | 88 381 552,29 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.2024 | 31.12.2026 | Выполнение работ по капитальному ремонту объекта: ««Путепровод у Мызинского моста» в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода» | Тыс. погонных метров | 0,083 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18. | 12 2 R2 00000 | Основное мероприятие. Реализация федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | | | | | | | 1 651 253,54 | 163 474 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.1 | Проектирование, создание, внедрение и содержание интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек | | МКУ «ЦОДД» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Модернизация существующих светофорных объектов в городской агломерации, входящих в подсистему светофорного управления | ед. | 28 | 1 651 253,54 | 163 474 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19. | 12 2 К7 00000 | Основное мероприятие. Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2024 году (дополнительный лимит) | | | | | | | 0,00\* | 0,00\* | 0,00 | 0,00 |
| 2.19.1 | Реконструкция автомобильной дороги: «Пер. Плотничный от ул. Сергиевской до ул. Ильинской» в г. Нижнем Новгороде | | МКУ «ГУММиД» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Протяженность дорог | Км. | 0,430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19.2 | Реконструкция автомобильной дороги: «Ул. Маслякова от пл. Горького до Похвалинского съезда» в г. Нижнем Новгороде | | Протяженность дорог | Км. | 0,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19.3 | Реконструкция автомобильной дороги: «Ул. Гоголя от ул. Малая Покровская до ул. Суетинская дом 7» в г. Нижнем Новгороде | | Протяженность дорог | Км. | 0,65634 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19.4 | Реконструкция автомобильной дороги: «Ул. Ильинская от ул. Красносельской до ул. Добролюбова» в г. Нижнем Новгороде | | Протяженность дорог | Км. | 0,950 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19.5 | Реконструкция автомобильной дороги: «Ул. Обозная от ул. М.Покровская до пл. Маслякова» в г. Нижнем Новгороде | | Протяженность дорог | Км. | 0,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19.6 | Реконструкция автомобильной дороги: «Ул. Сергиевская от ул. Гоголя до ул. Добролюбова» в г. Нижнем Новгороде | | Протяженность дорог | Км. | 0,3075 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19.7 | Проектно-изыскательные работы по объекту «Реконструкция автомобильной дороги: «Пер. Плотничный от ул .Сергиевской до ул. Ильинской» в г. Нижнем Новгороде» | | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту | ед. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.19.8 | Проектно-изыскательные работы по объекту «Реконструкция автомобильной дороги: «Ул. Ильинская от ул. Красносельской до ул. Добролюбова» в г. Нижнем Новгороде» | | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту | ед. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\*При условии выделения финансирования