

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **№** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ┌  **О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.12.2022 № 7026** |  | ┐ |

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода **постановляет:**

1. Внести в муниципальную программу «Развитие цифровых технологий в городе Нижнем Новгороде» на 2023-2028 годы, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 22.12.2022 № 7026, (далее – программа) следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Паспорт программы» в строке «Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» столбец 2 изложить в следующей редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований на период реализации программы составит 1429900382,46 руб., в том числе:

руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| Всего, в том числе: | 158575143,59 | 247269095,27 | 248939610,00 | 248939610,00 | 258248065,13 | 267928858,47 | 1429900382,46 |
| департамент информационных технологий (управление делами) | 28889991,48 | 37850058,09 | 46302690,00 | 46302690,00 | 48034059,72 | 49834684,31 | 57214173,60 |
| департамент цифровой трансформации (управление делами) | 79206506,04 | 146125000,00 | 146125000,00 | 146125000,00 | 151588967,79 | 157271494,25 | 826441968,08 |
| департамент финансов | 42469288,21 | 55422920,00 | 55422920,00 | 55422920,00 | 57495317,27 | 59650610,40 | 325883975,88 |
| департамент экономики | 431500,00 | 925650,00 | 1089000,00 | 1089000,00 | 1129720,35 | 1172069,51 | 5836939,86 |
| администрации районов | 7577857,86 | 6945467,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14523325,04 |

».

1.2. В разделе 2 «Текстовая часть программы» в подразделе 2.7 «Обоснование объема финансовых ресурсов» таблицу 4 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. В разделе 4 «План реализации муниципальной программы» план реализации программы на 2024 год изложить в редакции согласно приложению   
№ 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».

3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А.

Глава города Ю.В.Шалабаев

И.В.Макарова 467 11 20

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 4

**Ресурсное обеспечение реализации программы**

**за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Код основного мероприятия целевой статьи расходов | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, руб. | | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Муниципальная программа «Развитие цифровых технологий в городе Нижнем Новгороде» на 2023-2028 годы | Всего, в том числе: | 158575143,59 | 247269095,27 | 248939610,00 | 248939610,00 | 258248065,13 | 267928858,47 |
| Департамент информационных технологий (управление делами) | 28889991,48 | 37850058,09 | 46302690,00 | 46302690,00 | 48034059,72 | 49834684,31 |
| Департамент цифровой трансформации (управление делами) | 79206506,04 | 146125000,00 | 146125000,00 | 146125000,00 | 151588967,79 | 157271494,25 |
| Департамент финансов | 42469288,21 | 55422920,00 | 55422920,00 | 55422920,00 | 57495317,27 | 59650610,40 |
| Департамент экономики | 431500,00 | 925650,00 | 1089000,00 | 1089000,00 | 1129720,35 | 1172069,51 |
| Администрации районов (управление делами) | 7577857,86 | 6945467,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | 18 П 02 00000 | Создание и развитие информационных систем администрации города | Всего, в том числе: | 78006614,00 | 141470600,00 | 141470600,00 | 141470600,00 | 146760528,50 | 152262054,10 |
| Департамент цифровой трансформации (управление делами) | 77008364,00 | 140000000,00 | 140000000,00 | 140000000,00 | 145234939,20 | 150679275,93 |
| Департамент финансов | 998250,00 | 1470600,00 | 1470600,00 | 1470600,00 | 1525589,30 | 1582778,17 |
| 2. | 18 П 03 00000 | Техническая поддержка и сопровождение информационных систем администрации города | Всего, в том числе: | 34535833,04 | 35942870,00 | 36106220,00 | 36106220,00 | 37456319,04 | 38860422,04 |
| Департамент информационных технологий (управление делами) | 911400,00 | 2676900,00 | 3796300,00 | 3796300,00 | 3938252,84 | 4085883,82 |
| Департамент цифровой трансформации (управление делами) | 2163131,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Департамент финансов | 29940802,00 | 31220920,00 | 31220920,00 | 31220920,00 | 32388345,85 | 33602468,71 |
| Департамент экономики | 431500,00 | 925650,00 | 1089000,00 | 1089000,00 | 1129720,35 | 1172069,51 |
| Администрации районов (управление делами) | 1089000,00 | 1119400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 18 П 04 00000 | Поддержка и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение информационной безопасности администрации города | Всего, в том числе: | 46032696,55 | 69855625,27 | 71362790,00 | 71362790,00 | 74031217,59 | 76806382,33 |
| Департамент информационных технологий (управление делами) | 27978591,48 | 35173158,09 | 42506390,00 | 42506390,00 | 44095806,88 | 45748800,49 |
| Департамент цифровой трансформации (управление делами) | 35011,00 | 6125000,00 | 6125000,00 | 6125000,00 | 6354028,59 | 6592218,32 |
| Департамент финансов | 11530236,21 | 22731400,00 | 22731400,00 | 22731400,00 | 23581382,12 | 24465363,52 |
| Администрации районов (управление делами) | 6488857,86 | 5826067,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

**План реализации**

муниципальной программы «Развитие цифровых технологий в городе Нижнем Новгороде»

на 2023-2028 годы на 2024 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Код основного мероприятия целевой статьи расходов | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Срок | | | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия  (далее - ПНР) | | | | Объемы финансового обеспечения, руб. | | | |
| начала реализации | | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | | Значение | Собственные городские средства | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего по муниципальной программе | | | | | | | | | | | 246726445,27 |  |  |  |
| Задача. Повышение доступности муниципальных услуг за счет внедрения современных цифровых технологий и платформенных решений на основе российского программного обеспечения | | | | | | | | | | | 0,00 |  |  |  |
| 1. | 18 П 01 00000 | Предоставление муниципальных услуг в электронной форме | | | | | | | | | 0,00 |  |  |  |
| 1.1. | Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме | | Департамент цифровой трансформации, отдел муниципальных цифровых услуг | 09.01.2024 | | 31.12.2024 | Количество муниципальных услуг, предоставляемых гражданам в электронной форме | шт. | | 30 | 0,00 |  |  |  |
| Задача. Повышение эффективности муниципального управления и вовлечение жителей в управление городом за счет внедрения современных цифровых технологий на основе российского программного обеспечения. | | | | | | | | | | | 141470600,00 |  |  |  |
| 2. | 18 П 02 00000 | Создание и развитие информационных систем администрации города | | | | | | | | | 141470600,00 |  |  |  |
| 2.1. | Развитие подсистемы «ПК «Триумф» муниципальной информационной системы «Финансы города Нижнего Новгорода» | | Департамент финансов, отдел автоматизации и информационной безопасности | 01.01.2024 | | 31.05.2024 | Количество разработанных модулей | шт. | | 1 | 1470600,00 |  |  |  |
| 2.2. | Развитие информационной системы «Согласование разрешительной документации в электронном виде» | | Департамент цифровой трансформации, отдел муниципальных цифровых услуг | 01.07.2024 | | 15.12.2024 | Количество разработанных маршрутов согласования | шт. | | 3 | 0,00 |  |  |  |
| 2.3. | Развитие официального Интернет-сайта администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.рф» | | Департамент цифровой трансформации, отдел анализа данных | 01.02.2024 | | 01.10.2024 | Количество единиц установленного и настроенного программного обеспечения | шт. | | 1 | 0,00 |  |  |  |
| 2.4. | Развитие информационной системы автоматизации контрольно-надзорной деятельности администрации города Нижнего Новгорода | | Департамент цифровой трансформации, отдел анализа данных | 01.04.2024 | | 15.12.2024 | Количество внешних информационных систем, интегрированных с информационной системой автоматизации контрольно-надзорной деятельности администрации города Нижнего Новгорода | шт. | | 2 | 3000000,00 |  |  |  |
| 2.5. | Разработка системы создания и ведения прикладных реестров | | Департамент цифровой трансформации, отдел анализа данных | 01.02.2024 | | 01.12.2024 | Количество единиц установленного и настроенного программного обеспечения | шт. | | 1 | 9000000,00 |  |  |  |
| 2.6. | Оплата работ, выполненных в 2023 году | | Департамент цифровой трансформации, отдел анализа данных | 01.01.2024 | | 31.03.2024 | Количество мероприятий, по которым производится оплата кредиторской задолженности | шт. | 1 | | 6000000,00 |  |  |  |
| 2.7. | Создание цифровых моделей города и измерительных панорам инфраструктуры для автоматического мониторинга и анализа объектов | | Департамент цифровой трансформации, отдел анализа данных | 02.09.2024 | | 20.12.2024 | Количество приобретенных аппаратно-программных комплексов | шт. | | 3 | 20000000,00 |  |  |  |
| 2.8. | Обеспечение деятельности АНО «Аналитический центр города Нижнего Новгорода» | | Департамент цифровой трансформации, отдел анализа данных | 10.01.2024 | | 01.12.2024 | Количество разработанных метрик (аналитических дашбордов) в рамках интеграционной платформы | шт. | | 15 | 102000000,00 |  |  |  |
| Задача. Обеспечение функционирования информационных систем и ресурсов администрации города, автоматизирующих основные функции муниципального управления в соответствии с действующим законодательством | | | | | | | | | | | 35942870,00 |  |  |  |
| 3. | 18 П 03 00000 | Техническая поддержка и сопровождение информационных систем администрации города | | | | | | | | | 35400220,00 |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение функционирования муниципальной информационной системы «Официальные документы города Нижнего Новгорода» | | Департамент информационных технологий, отдел эксплуатации информационных систем | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | Период обеспечения функционирования | мес. | | 12 | 660000,00 |  |  |  |
| 3.2. | Приобретение годовых подписок на программное обеспечение | | Департамент информационных технологий, отдел эксплуатации информационных систем | 09.01.2024 | | 25.12.2024 | Количество автоматизированных рабочих мест, обеспеченных лицензиями и обновлениями ПО | шт. | | 27 | 2016900,00 |  |  |  |
| Администрации районов | 09.01.2024 | | 25.12.2024 | Количество автоматизированных рабочих мест, обеспеченных лицензиями и обновлениями ПО | шт. | | 36 | 1119400,00 |  |  |  |
| Департамент экономики, управление ценовой политики | 10.01.2024 | | 31.12.2024 | Количество лицензий | шт. | | 11 | 383000,00 |  |  |  |
| 3.3. | Техническое сопровождение муниципальной информационной системы «Финансы города Нижнего Новгорода» | | Департамент финансов, отдел автоматизации и информационной безопасности | 01.01.2024 | | 31.12.2024 | Количество подсистем, обеспеченных технической поддержкой | шт. | | 4 | 31220920,00 |  |  |  |
| 3.4. | Внесение изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 13.12.2012 № 593-р в части актуализации перечня информационных систем администрации города | | Департамент информационных технологий, отдел документационного сопровождения | 01.04.2024 | | 01.06.2024 | Количество правовых актов, вносящих изменения | шт. | | 1 | 0,00 |  |  |  |
| Задача. Модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации города, соответствующей требованиям законодательства в области информационной безопасности, в целях обеспечения функционирования информационных систем и ресурсов администрации города | | | | | | | | | | | 69855625,27 |  |  |  |
| 4. | 18 П 04 00000 | Поддержка и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение информационной безопасности администрации города | | | | | | | | | 69855625,27 |  |  |  |
| 4.1. | Приобретение средств защиты информации | | Департамент информационных технологий, отдел информационной безопасности | | 01.04.2024 | 25.12.2024 | Количество приобретенных лицензий | шт. | | 796 | 5333051,91 |  |  |  |
| 4.2. | Техническая поддержка производителей средств защиты информации | | Департамент информационных технологий, отдел информационной безопасности | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Период обслуживания | мес. | | 12 | 1733671,00 |  |  |  |
| 4.3. | Организация эффективной антивирусной защиты в администрации города Нижнего Новгорода | | Департамент информационных технологий, отдел информационной безопасности | | 01.04.2024 | 30.06.2024 | Количество пользователей, обеспеченных лицензией | чел. | | 2023 | 4277179,33 |  |  |  |
| Департамент финансов, отдел автоматизации и информационной безопасности | | 01.09.2024 | 30.09.2024 | Количество пользователей, обеспеченных лицензией | чел. | | 174 | 209844,00 |  |  |  |
| 4.4. | Обеспечение защиты от сетевых атак веб-ресурсов администрации города | | Департамент информационных технологий, отдел информационной безопасности | | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Период обслуживания | мес. | | 12 | 1832485,85 |  |  |  |
| 4.5. | Развитие корпоративной системы связи администрации города Нижнего Новгорода (IP-телефония) | | Департамент информационных технологий, отдел технического сопровождения | | 01.02.2024 | 30.09.2024 | Количество приобретенных лицензий | шт. | | 5 | 1874188,00 |  |  |  |
| Администрация Советского района | | 12.04.2024 | 30.06.2024 | Количество приобретенных IP-терминалов | шт. | | 101 | 598000,00 |  |  |  |
| Территориальный отдел Новинский сельсовет | | 12.04.2024 | 30.06.2024 | Количество приобретенных IP-терминалов | шт. | | 9 | 83300,00 |  |  |  |
| 4.6. | Аренда IP-адресов | | Департамент информационных технологий, отдел информационной безопасности | | 01.07.2024 | 31.07.2024 | Количество IP-адресов | шт. | | 255 | 177987,00 |  |  |  |
| 4.7. | Приобретение и продление срока действия доменных имен и SSL- сертификатов безопасности для обеспечения функционирования информационных систем администрации города | | Департамент цифровой трансформации, отдел анализа данных | | 15.01.2024 | 01.12.2024 | Количество приобретенных/ продленных доменных имен и сертификатов безопасности | шт. | | 12 | 69579,00 |  |  |  |
| 4.8. | Проектирование и монтаж структурированных кабельных систем | | Департамент информационных технологий, отдел технического сопровождения | | 01.03.2024 | 15.12.2024 | Количество созданных структурированных кабельных систем | шт. | | 1 | 1050000,00 |  |  |  |
| Администрация Автозаводского района | | 01.02.2024 | 30.08.2024 | Количество созданных структурированных кабельных систем | шт. | | 1 | 3052113,17 |  |  |  |
| Администрация Московского района | | 03.06.2024 | 31.07.2024 | Количество разработанных проектов структурированных кабельных систем | шт. | | 1 | 255593,52 |  |  |  |
| Администрация Советского района | | 01.02.2024 | 28.06.2024 | Количество созданных структурированных кабельных систем | шт. | | 1 | 1444760,49 |  |  |  |
| 4.9**.** | Аттестация муниципальных информационных систем | | Департамент цифровой трансформации, отдел анализа данных | | 01.02.2024 | 15.12.2024 | Количество аттестованных муниципальных информационных систем | шт. | | 3 | 6055421,00 |  |  |  |
| 4.10. | Обеспечение перехода на российское программное обеспечение | | Департамент информационных технологий, отдел технического сопровождения | | 09.01.2024 | 25.12.2024 | Количество приобретенных лицензий | шт. | | 1114 | 9691135,00 |  |  |  |
| Департамент финансов, отдел автоматизации и информационной безопасности | | 09.01.2024 | 25.12.2024 | Количество приобретенных лицензий | шт. | | 388 | 8543556,00 |  |  |  |
| 4.11. | Приобретение компьютерной и копировально-печатной техники, серверов и серверного оборудования | | Департамент информационных технологий, отдел технического сопровождения | | 01.02.2024 | 15.12.2024 | Количество приобретенных единиц компьютерной, копировально-печатной техники, серверов и серверного оборудования | шт. | | 65 | 9144660,00 |  |  |  |
| Департамент финансов, отдел автоматизации и информационной безопасности | | 01.02.2024 | 31.12.2024 | Количество приобретенных единиц компьютерной, копировально-печатной техники, серверов и серверного оборудования | шт. | | 111 | 13978000,00 |  |  |  |
| Администрация Ленинского района | | 01.03.2024 | 30.06.2024 | Количество приобретенных единиц копировально-печатной техники | шт. | | 1 | 89500,00 |  |  |  |
| Администрация Нижегородского района | | 14.02.2024 | 29.03.2024 | Количество приобретенных единиц компьютерной и копировально-печатной техники | шт. | | 3 | 243000,00 |  |  |  |
| 4.12. | Обеспечение юридически значимого обмена информацией при использовании электронного документооборота | | Департамент информационных технологий, отдел эксплуатации информационных систем | | 01.04.2024 | 30.09.2024 | Количество приобретенных ключей электронной подписи | шт. | | 27 | 58800,00 |  |  |  |
| Администрация Канавинского района | | 13.05.2024 | 30.06.2024 | Количество приобретенных ключей электронной подписи | шт. | | 10 | 19800,00 |  |  |  |
| Администрация Ленинского района | | 01.03.2024 | 30.06.2024 | Количество приобретенных ключей электронной подписи | шт. | | 20 | 40000,00 |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_