

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **№** |  |

┌ ┐

**О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего**

**Новгорода от 27.12.2022 № 7120**

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода, утвержденным постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, администрация города Нижнего Новгорода **постановляет**:

1. Внести в муниципальную программу «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» на 2023-2028 годы, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.12.2022 № 7120, следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» раздела 1 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | руб. | | | | | | |
| Ответственный исполнитель (соисполнители) | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год |
| Всего, в том числе: | 3 034 840 218,31 | 297 982 880,00 | 305 612 291,20 | 172 965 185,05 | 178 829 569,91 | 184 928 530,16 |
| ДС | 859 816 272,75 | 101 793 500,00 | 109 331 700,00 | 48 986 399,95 | 50 647 283,90 | 52 374 603,23 |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода (ДС) | 1 424 950 400,32 | 177 222 400,00 | 177 222 400,00 | 113 192 558,04 | 117 030 351,89 | 121 021 657,50 |
| МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» (ДС) | 233 618 800,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Нижегороджилагентство» | 516 454 744,80 | 18 966 980,00 | 19 058 191,20 | 10 786 227,06 | 11 151 934,12 | 11 532 269,43 |

».

1.2. Таблицу 4 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» пункта 2.7 раздела 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 1.

1.3. В разделе 3:

1.3.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» пункта 3.1.1 подраздела 3.1 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | руб. | | | | | | |
| Ответственный исполнитель (соисполнители) | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| Всего, в том числе: | 2 951 721 502,51 | 218 966 980,00 | 219 058 191,20 | 123 978 785,10 | 128 182 286,01 | 132 553 926,93 |
| ДС | 776 697 556,95 | 22 777 600,00 | 22 777 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода (ДС) | 1 424 950 400,32 | 177 222 400,00 | 177 222 400,00 | 113 192 558,04 | 117 030 351,89 | 121 021 657,50 |
| МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» | 233 618 800,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Нижегороджилагентство» | 516 454 744,80 | 18 966 980,00 | 19 058 191,20 | 10 786 227,06 | 11 151 934,12 | 11 531 269,43 |

».

1.3.2. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» пункта 3.2.1 подраздела 3.2 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | руб. | | | | | | |
| Ответственный исполнитель (соисполнители) | 2023  год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год |
| Всего, в том числе: | 83 118 715,80 | 79 015 900,00 | 86 554 100,00 | 48 986 399,95 | 50 647 283,90 | 52 374 603,23 |
| ДС | 83 118 715,80 | 79 015 900,00 | 86 554 100,00 | 48 986 399,95 | 50 647 283,90 | 52 374 603,23 |

».

1.4. Таблицу 5 «План реализации Программы на 2023 год» раздела 5 изложить в новой редакции согласно приложению № 2.

2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить [опубликование](garantF1://36510270.0) настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».

3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение постановления на [официальном сайте](garantF1://8400900.7) администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Скалкин Д.А.

Глава города Ю.В.Шалабаев

Т.В.Гераськина

439 12 24

Приложение № 1

к постановлению администрации

города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код основного мероприятия целевой статьи расходов | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, руб. | | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Обеспечение граждан города Нижнего Новгорода доступным и комфортным жильем» | | | Всего, в том числе: | 3 034 840 218,31 | 297 982 880,00 | 305 612 291,20 | 172 965 185,05 | 178 829 569,91 | 184 928 530,16 |
| ДС | 859 816 272,75 | 101 793 500,00 | 109 331 700,00 | 48 986 399,95 | 50 647 283,90 | 52 374 603,23 |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода (ДС) | 1 424 950 400,32 | 177 222 400,00 | 177 222 400,00 | 113 192 558,04 | 117 030 351,89 | 121 021 657,50 |
| МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» (ДС) | 233 618 800,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Нижегороджилагентство» (ДС) | 516 454 744,80 | 18 966 980,00 | 19 058 191,20 | 10 786 227,06 | 11 151 934,12 | 11 532 269,43 |
| 1. | Подпрограмма «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города» | | Всего, в том числе: | 2 951 721 502,51 | 218 966 980,00 | 219 058 191,20 | 123 978 785,10 | 128 182 286,01 | 132 553 926,93 |
| ДС | 776 697 556,95 | 22 777 600,00 | 22 777 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода (ДС) | 1 424 950 400,32 | 177 222 400,00 | 177 222 400,00 | 113 192 558,04 | 117 030 351,89 | 121 021 657,50 |
| МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» (ДС) | 233 618 800,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Нижегороджилагентство» (ДС) | 516 454 744,80 | 18 966 980,00 | 19 058 191,20 | 10 786 227,06 | 11 151 934,12 | 11 532 269,43 |
| 1.1. | 09 1 01 00000 | Выплата собственникам возмещения за изымаемые для муниципальных нужд жилые помещения | Всего, в том числе: | 1 424 950 400,32 | 177 222 400,00 | 177 222 400,00 | 113 192 558,04 | 117 030 351,89 | 121 021 657,50 |
|  | Администрации районов города Нижнего Новгорода (ДС) | 1 424 950 400,32 | 177 222 400,00 | 177 222 400,00 | 113 192 558,04 | 117 030 351,89 | 121 021 657,50 |
| 1.2. | 09 1 02 00000 | Приобретение жилых помещений | Всего, в том числе: | 514 654 744,80 | 17 166 980,00 | 17 258 191,20 | 9 767 494,04 | 10 098 660,95 | 10 443 074,51 |
|  | МКУ «Нижегороджилагентство» (ДС) | 514 654 744,80 | 17 166 980,00 | 17 258 191,20 | 9 767 494,04 | 10 098 660,95 | 10 443 074,51 |
| 1.3. | 09 1 04 00000 | Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности, мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | Всего, в том числе: | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 018 733,02 | 1 053 273,17 | 1 089 194,92 |
|  | МКУ «Нижегороджилагентство» (ДС) | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 1 018 733,02 | 1 053 273,17 | 1 089 194,92 |
| 1.4. | 09 1 07 00000 | Строительство многоквартирных жилых домов | Всего, в том числе: | 233 618 800,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» (ДС) | 233 618 800,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | 09 1 F3 00000 | Реализация федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» | Всего, в том числе: | 776 697 556,95 | 22 777 600,00 | 22 777 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ДС | 776 697 556,95 | 22 777 600,00 | 22 777 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям граждан для улучшения жилищных условий» | | Всего, в том числе: | 83 118 715,80 | 79 015 900,00 | 86 554 100,00 | 48 986 399,95 | 50 647 283,90 | 52 374 603,23 |
| ДС | 83 118 715,80 | 79 015 900,00 | 86 554 100,00 | 48 986 399,95 | 50 647 283,90 | 52 374 603,23 |
| 2.1. | 09 2 01 00000 | Предоставление социальной поддержки молодым семьям | Всего, в том числе: | 9 459 852,80 | 11 559 000,00 | 11 442 800,00 | 6 476 199,02 | 6 695 774,55 | 6 924 133,11 |
|  | ДС | 9 459 852,80 | 11 559 000,00 | 11 442 800,00 | 6 476 199,02 | 6 695 774,55 | 6 924 133,11 |
| 2.2. | 09 2 02 00000 | Предоставление социальных выплат и компенсационных выплат гражданам | Всего, в том числе: | 28 002 063,00 | 35 048 900,00 | 35 048 900,00 | 19 836 373,24 | 20 508 925,50 | 21 208 379,86 |
|  | ДС | 28 002 063,00 | 35 048 900,00 | 35 048 900,00 | 19 836 373,24 | 20 508 925,50 | 21 208 379,86 |
| 2.3. | 09 2 03 00000 | Выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | Всего, в том числе: | 45 656 800,00 | 32 408 000,00 | 40 062 400,00 | 22 673 827,69 | 23 442 583,85 | 24 242 090,26 |
|  | ДС | 45 656 800,00 | 32 408 000,00 | 40 062 400,00 | 22 673 827,69 | 23 442 583,85 | 24 242 090,26 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 2

к постановлению администрации

города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 5

План реализации Программы на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код основного мероприятия целевой статьи расходов | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Срок | | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее – ПНР) | | | Объемы финансового обеспечения, руб. | | | |
| начала реализации | окончания реализации |
| Наименование ПНР | Ед. изм. | Значение | Собственные городские средства | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета | Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего по муниципальной программе | | | | | | | | | 276 788 012,35 | 1 996 807 602,23 | 36 601 153,16 | 785 892 352,94 |
| 1. | Подпрограмма «Ликвидация аварийного жилищного фонда на территории города» | | | | | | | | 244 932 496,55 | 1 988 078 018,22 | 0,00 | 785 892 352,94 |
| Задача. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установленным санитарным и техническим требованиям. | | | | | | | | | 244 932 496,55 | 1 988 078 018,22 | 0,00 | 785 892 352,94 |
| 1.1. | 09 1 01 00000 | Основное мероприятие. Выплата собственникам возмещения за изымаемые для муниципальных нужд помещения | | | | | | | 158 669 069,64 | 1 469 636 144,82 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Выплата собственникам возмещения за изымаемые жилые помещения, признанные в установленном порядке непригодными для проживания и аварийными | | Отдел планирования и финансирования ДС | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество выплат собственникам жилых помещений по заключенным соглашениям об изъятии | Ед. | 1 | 1 596 120,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | Ед. | 82 | 141 144 194,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Ленинского района | Ед. | 30 | 42 013 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Московского района | Ед. | 12 | 26 659 951,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Нижегородского района | Ед. | 9 | 22 590 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Советского района | Ед. | 6 | 2 082 080,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Автозаводского района | Ед. | 3 | 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Приокского района | Ед. | 5 | 8 066 202,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Канавинского района | Ед. | 15 | 32 063 466,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Сормовского района | Ед. | 2 | 7 198 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Обеспечение реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» за счет собственных городских средств | | Управление по учету и распределения жилья ДС | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество реализуемых этапов | Ед. | 2 | 6 587 893,68 | 621 382 448,15 | 0,00 | 0,00 |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 1 205 900,73 | 119 384 176,67 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Автозаводского района | 48 748,89 | 4 826 139,79 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Канавинского района | 136 991,60 | 13 562 168,87 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Ленинского района | 47 391,10 | 4 691 718,74 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Приокского района | 58 281,11 | 5 769 829,85 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Московского района | 105 978,50 | 10 491 873,57 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Нижегородского района | 735 109,47 | 72 775 839,63 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Советского района | 15 725,57 | 1 556 831,35 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Сормовского района | 57 674,49 | 5 709 774,87 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3. | Выплата возмещения собственникам жилых помещений за изымаемые жилые помещения по адресу: г.Нижний Новгород, ул. Краснодонцев, дом № 17 литера А | | Администрация Автозаводского района | 27.01.2023 | 31.12.2023 | Количество выплат собственникам жилых помещений по заключенным соглашениям об изъятии | Ед. | 14 | 0,00 | 29 191 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4. | Расходы по переселению граждан из признанного аварийным жилого дома № 15 литер А по ул. Ломоносова | | Администрация Советского района | 11.01.2023 | 31.12.2023 | Количество выплат собственникам жилых помещений | Ед. | 48 | 5 050 505,05 | 500 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5. | Выплата возмещения за изымаемые жилые помещения для переселения граждан из признанного аварийным дома, расположенного по адресу: г. Н.Новгород, ул. Светлогорская, д. 8/7 литера А | | Отдел планирования и финансирования ДС | 23.03.2023 | 31.12.2023 | Количество выплат собственникам жилых помещений | Ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Советского района | Ед. | 5 | 44 325,00 | 4 388 175,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.6. | Выплата возмещения за изымаемые жилые помещения для переселения граждан из признанных аварийными многоквартирных домов №№ 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12 по ул. Циолковского г.Н.Новгорода | | Отдел планирования и финансирования ДС | 23.03.2023 | 31.12.2023 | Количество выплат собственникам жилых помещений | Ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Сормовского района | Ед. | 1 | 1 080 655,00 | 1 302 345,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.7. | Выплата возмещения за изымаемые жилые помещения для переселения граждан из признанных аварийными многоквартирных домах № 43а литеры В,В1, № 47 литеры Б,Б1 по улице Алексеевская, № 10а, № 6, № 12 по улице Студеная | | Администрация Нижегородского района | 15.06.2023 | 31.12.2023 | Количество выплат собственникам жилых помещений по заключенным соглашениям об изъятии | Ед. | 55 | 1 959 475,00 | 193 988 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | 09 1 02 00000 | Приобретение жилых помещений | | | | | | | 50 528 128,10 | 278 121 236,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Обеспечение реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» за счет собственных городских средств | | МКУ «Нижегороджилагентство» | 13.01.2023 | 31.12.2023 | Количество реализуемых этапов | Ед. | 2 | 5 376 606,83 | 206 615 356,80 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2. | Содержание учреждения, осуществляющего деятельность по приобретению в муниципальную собственность жилых помещений в целях переселения граждан из аварийного жилищного фонда | | МКУ «Нижегороджилагентство» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество учреждений | Ед. | 1 | 18 515 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.3. | Приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в признанных аварийными многоквартирных домах № 43а литеры В, В1, № 47 литеры Б, Б1 по улице Алексеевская, № 10а, № 6, № 12 по улице Студеная | | МКУ «Нижегороджилагентство» | 29.03.2023 | 31.12.2023 | Количество приобретенных жилых помещений | Ед. | 7 | 388 000,00 | 38 412 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.4. | Приобретение жилых помещений для предоставления гражданам, проживающим в признанных аварийными многоквартирных домах, расположенных по адресу: г.Н.Новгород, ул. Совнаркомовская, д. 5, литера А и ул.Керченская, д. 5, литера А | | МКУ «Нижегороджилагентство» | 23.03.2023 | 31.12.2023 | Количество приобретенных жилых помещений | Ед. | 11 | 334 282,00 | 33 093 880,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.5. | Приобретение в муниципальную собственность жилых помещений для предоставления на условиях социального найма гражданам, проживающим в жилых помещениях, признанных в установленном порядке непригодными для проживания и аварийными | | Управление по учету и распределению жилья ДС | 28.04.2023 | 31.12.2023 | Количество приобретенных жилых помещений | Ед. | 5 | 25 913 439,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | 09 1 04 00000 | Основное мероприятие. Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности, мероприятия в области строительства, архитектуры и градостроительства | | | | | | | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Определение рыночной стоимости объектов недвижимости (в т.ч. изымаемых и предоставляемых взамен изымаемых объектов недвижимости) | | Управление по учету и распределению жилья ДС | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество муниципальных контрактов на определение размера возмещения собственникам помещений | Шт. | 20 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Нижегороджилагентство» |
| 1.4. | 09 1 07 00000 | Основное мероприятие. Строительство многоквартирных жилых домов | | | | | | | 17 801 091,14 | 215 817 709,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | Строительство многоквартирного дома №1 (по генплану), расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Героя Васильева, 31, земельный участок № 1 | | МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Готовность объекта | % | 100 | 5 159 669,61 | 85 687 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2. | Обеспечение реализации федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» за счет собственных городских средств | | МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество строящихся объектов | Ед. | 2 | 8 424 921,53 | 130 129 909,30 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | Строительство многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, Сормовский район, ул. Зайцева, рядом с домом № 22 | | МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Предпроектная документация по строительству объекта | Ед. | 1 | 416 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.4. | Строительство многоквартирных домов для переселения граждан из аварийных жилых домов | | МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» | 30.06.2023 | 31.12.2023 | Заключение муниципальных контрактов на выполнение предпроектной документации по строительству объектов | Ед. | 7 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | 09 1 F3 00000 | Реализация федерального проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" | | | | | | | 16 134 207,67 | 24 502 927,30 | 0,00 | 785 892 352,94 |
| 1.5.1. | Приобретение жилых помещений у застройщиков или иных лиц, не являющихся застройщиками, в многоквартирных домах в рамках реализации 3 этапа Региональной адресной программы | | МКУ «Нижегороджилагентство» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество приобретенных благоустроенных жилых помещений | Ед. | 6 | 284 019,48 | 852 058,49 | 0,00 | 26 832 360,79 |
| 1.5.2. | Приобретение жилых помещений у застройщиков или иных лиц, не являющихся застройщиками, в многоквартирных домах в рамках реализации 4 этапа Региональной адресной программы | | МКУ «Нижегороджилагентство» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество приобретенных благоустроенных жилых помещений | Ед. | 28 | 2 565 000,00 | 2 007 348,58 | 0,00 | 68 490 758,14 |
| 1.5.3. | Выплата собственникам возмещения за изымаемые жилые помещения в рамках реализации 3 этапа Региональной адресной программы | | Управление по учету и распределения жилья ДС | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество выплат собственникам жилых помещений по заключенным соглашениям об изъятии | Ед. | 15 | 330 661,26 | 788 411,10 | 0,00 | 24 828 026,63 |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | Ед. | 23 | 409 401,97 | 1 228 205,92 | 0,00 | 38 677 702,41 |
| Администрация Московского района | Ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Приокского района | Ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Автозаводского района | Ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Канавинского района | Ед. | 7 | 57 037,25 | 171 111,75 | 0,00 | 5 388 517,82 |
| Администрация Ленинского района | Ед. | 1 | 32 861,58 | 98 584,74 | 0,00 | 3 104 553,68 |
| Администрация Нижегородского района | Ед. | 3 | 135 828,80 | 407 486,39 | 0,00 | 12 832 243,37 |
| Администрация Советского района | Ед. | 10 | 156 221,55 | 468 664,65 | 0,00 | 14 758 821,56 |
| Администрация Сормовского района | Ед. | 2 | 27 452,79 | 82 358,39 | 0,00 | 2 593 565,98 |
| 1.5.4. | Выплата собственникам возмещения за изымаемые жилые помещения в рамках реализации 4 этапа Региональной адресной программы | | Управление по учету и распределения жилья ДС | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество выплат собственникам жилых помещений по заключенным соглашениям об изъятии | Ед. | 76 | 7 465 656,29 | 4 388 496,97 | 0,00 | 139 434 506,87 |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | Ед. | 155 | 1 850 935,76 | 5 552 807,55 | 0,00 | 177 689 840,03 |
| Администрация Московского района | Ед. | 30 | 265 371,26 | 796 113,88 | 0,00 | 25 475 643,79 |
| Администрация Приокского района | Ед. | 4 | 59 943,90 | 179 831,66 | 0,00 | 5 754 613,48 |
| Администрация Автозаводского района | Ед. | 29 | 112 191,08 | 336 573,33 | 0,00 | 10 770 345,91 |
| Администрация Канавинского района | Ед. | 30 | 410 716,66 | 1 232 150,01 | 0,00 | 39 428 800,04 |
| Администрация Ленинского района | Ед. | 8 | 101 418,90 | 304 256,70 | 0,00 | 9 736 214,56 |
| Администрация Нижегородского района | Ед. | 43 | 767 434,81 | 2 302 304,47 | 0,00 | 73 673 742,42 |
| Администрация Советского района | Ед. | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Сормовского района | Ед. | 11 | 133 859,15 | 401 577,50 | 0,00 | 12 850 479,83 |
| 1.5.5. | Строительство многоквартирного дома №2 (по генплану), расположенного по адресу: г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул.Героя Васильева,33, земельный участок № 2 | | МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Готовность объекта | % | 100 | 1 630 019,34 | 4 890 057,99 | 0,00 | 156 481 855,81 |
| 1.5.6. | Строительство многоквартирного дома, расположенного по адресу: г.Нижний Новгород, Автозаводский район, ул. Дружаева, д.1а (участок 1), земельный участок № 1Б | | МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Готовность объекта | % | 100 | 1 598 513,57 | 4 795 540,70 | 0,00 | 153 457 302,26 |
| 2. | Подпрограмма «Оказание мер государственной поддержки отдельным категориям граждан для улучшения жилищных условий» | | | | | | | | 31 855 515,80 | 8 729 584,01 | 36 601 153,16 | 0,00 |
| Задача. Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан для решения жилищных проблем | | | | | | | | | 31 855 515,80 | 8 729 584,01 | 36 601 153,16 | 0,00 |
| 2.1. | 09 2 01 00000 | Основное мероприятие. Предоставление социальной поддержки молодым семьям | | | | | | | 3 864 952,80 | 6 700 806,01 | 2 438 487,16 | 0,00 |
| 2.1.1. | Организация учета молодых семей для участия в основном мероприятии Подпрограммы | | Отдел планирования и финансирования ДС | 01.01.2023 | 05.06.2023 | Заявка на участие города в направлении «Обеспечение жильем молодых семей в Нижегородской области» | Ед. | 1 | - | - | - | - |
| 2.1.2. | Перечисление молодым семьям социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья | | Отдел планирования и финансирования ДС | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество молодых семей – получателей социальных выплат с использованием средств федерального бюджета | Семья | 4 | 3 811 352,80 | 6 700 806,01 | 2 438 487,16 | 0,00 |
| Количество молодых семей – получателей областной социальной выплаты | Семья | 0 |
| 2.1.3. | Перечисление компенсации процентной ставки по кредитам (займам) на покупку (приобретение) жилья, выданным до 31 декабря 2006 года | | Отдел планирования и финансирования ДС | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество получателей ежемесячной компенсации процентной ставки | Чел. | 5 | 53 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | 09 2 02 00000 | Основное мероприятие. Предоставление социальных выплат и компенсационных выплат гражданам | | | | | | | 27 990 563,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Перечисление работникам муниципальной бюджетной сферы социальной выплаты на строительство или приобретение жилья | | Отдел планирования и финансирования ДС | 01.04.2023 | 31.12.2023 | Количество работников муниципальной бюджетной сферы – получателей социальной выплаты | Чел. | 4 | 27 981 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Перечисление на счета граждан – участников социальной (льготной) ипотеки компенсации части ежемесячного платежа по полученным ипотечным жилищным кредитам (займам) | | Отдел планирования и финансирования ДС | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество граждан - получателей ежемесячной компенсации | Чел. | 3 | 8 900,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.3. | Перечисление социальной выплаты семьям, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в которых одновременно родились трое и более детей | | Отдел планирования и финансирования ДС | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество семей – получателей социальной выплаты | Семья | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | 09 2 03 00000 | Основное мероприятие. Выполнение государственных обязательств по обеспечению жилыми помещениями отдельных категорий граждан | | | | | | | 0,00 | 2 017 278,00 | 34 162 666,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения ветеранам боевых действий и иным приравненным к указанной категории гражданам, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» | | Отдел планирования и финансирования ДС | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество получателей денежной выплаты | Чел. | 4 | 0,00 | 0,00 | 8 083 008,00 | 0,00 |
| 2.3.2. | Предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан, установленных Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | | Отдел планирования и финансирования ДС | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество получателей денежной выплаты | Чел. | 10 | 0,00 | 0,00 | 20 256 156,00 | 0,00 |
| 2.3.3. | Предоставление единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения отдельным категориям граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | | Отдел планирования и финансирования ДС | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество получателей денежной выплаты | Чел. | 1 | 0,00 | 0,00 | 5 823 502,00 | 0,00 |
| 2.3.4. | Предоставление единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения гражданам, страдающих тяжелыми формами хронических заболеваний | | Отдел планирования и финансирования ДС | 14.03.2023 | 31.12.2023 | Количество получателей денежной выплаты | Чел. | 1 | 0,00 | 2 017 278,00 | 0,00 | 0,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_