

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 02.07.2020 |  |  |  | № 2236 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ┌ |  | ┐ |
| О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3773 | | |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2018 № 245 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов», решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 18.12.2019 № 222 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2020 год и на плановый период 2021 - 2022 годов», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:

1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде» на 2019 - 2024 годы», утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2018 № 3773, следующие изменения:

1.1. Строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» Паспорта программы изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Руб. | | | | | | | | Ответственный исполнитель, соисполнители | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | Всего | 19 166 275 761, 77 | 18 673 309 975, 52 | 17 804 815 157, 34 | 17 376 799 225, 05 | 17 702 160 232, 10 | 18 117 127 337, 48 | | Департамент образования | 16 059 686 910, 65 | 16 440 370 218, 37 | 16 588 194 984, 05 | 16 671 536 224, 05 | 16 980 498 567, 10 | 17 378 548 767, 48 | | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (Департамент строительства) | 3 106 588 851, 12 | 2 232 939 757, 15 | 1 216 620 173, 29 | 705 263 001,00 | 721 661 665, 00 | 738 578 570, 00 |   Объемы финансирования Программы подлежат корректировке в соответствии с решением городской Думы города Нижнего Новгорода о бюджете на очередной финансовый год. |

».

1.2. Таблицу 4 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Строку «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 1» Паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | Всего: | 9 200 714 511, 77 | 9 335 382 867,85 | 8 728 902 866, 70 | 8 211 735 469,32 | 8 362 376 735, 00 | 8 558 404 265, 00 | | Департамент образования | 7 368 815 309, 52 | 7 948 424 900,12 | 7 941 116 611, 41 | 8 186 735 469, 32 | 8 336 800 240,00 | 8 532 228 215, 00 | | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода»  (Департамент строительства) | 1 831 899 202, 25 | 1 368 957 967,73 | 787 786 255, 29 | 25 000 000,00 | 25 576 495, 00 | 26 176 050, 00 | |

».

1.4. Строку «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 2» Паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | Расходы, руб. | | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | Всего: | 9 035 134 023, 35 | 8 260 748 486, 04 | 7 971 011 607, 04 | 8 056 551257, 57 | 8 235 637 560, 10 | 8 428 694 075, 48 | | Департамент образования | 7 760 444 374, 48 | 7 414 766 696,62 | 7 542 177 689, 04 | 7 376 288 256, 57 | 7 539 552 390, 10 | 7 716 291 555, 48 | | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода»  (Департамент строительства) | 1 274 689 648, 87 | 845 981 789, 42 | 428 833 918, 00 | 680 263 001,00 | 696 085 170, 00 | 712 402 520, 00 | |

».

1.5. Строку «Объем бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств бюджета города Н.Новгорода» Паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 3 за счет средств бюджета города Н.Новгорода | |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | Расходы, руб. | | | | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | Всего: | 930 427 226, 65 | 1 077 178 621, 63 | 1 104 900 683, 60 | 1 108 512 498, 16 | 1 104 145 937, 00 | 1 130 028 997, 00 | | Департамент образования | 930 427 226, 65 | 1 077 178 621, 63 | 1 104 900 683, 60 | 1 108 512 498, 16 | 1 104 145 937, 00 | 1 130 028 997, 00 | |

».

1.6. Таблицу 6 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород».

3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сачкову Л.А.

|  |  |
| --- | --- |
| Исполняющий полномочия  главы города | Ю.В.Шалабаев |

Е.А.Платонова

435 22 77

4

Приложение № 1

к постановлению администрации

города

от 02.07.2020 № 2236

Таблица 4

# Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель |  |  |  |  |  |  |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Развитие образования в городе Нижнем Новгороде | всего | 19 166 275 761,77 | 18 673 309 975,52 | 17 804 815 157,34 | 17 376 799 225,05 | 17 702 160 232,10 | 18 117 127 337,48 |
| Департамент образования | 16 059 686 910,65 | 16 440 370 218,37 | 16 588 194 984,05 | 16 671 536 224,05 | 16 980 498 567,10 | 17 378 548 767,48 |
| Департамент строительства | 3 106 588 851,12 | 2 232 939 757,15 | 1 216 620 173,29 | 705 263 001,00 | 721 661 665,00 | 738 578 570,00 |
| Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» | всего | 9 200 714 511,77 | 9 335 382 867,85 | 8 728 902 866,70 | 8 211 735 469,32 | 8 362 376 735,00 | 8 558 404 265,00 |
| Департамент образования | 7 368 815 309,52 | 7 948 424 900,12 | 7 941 116 611,41 | 8 186 735 469,32 | 8 336 800 240,00 | 8 532 228 215,00 |
| Департамент строительства | 1 831 899 202,25 | 1 386 957 967,73 | 787 786 255,29 | 25 000 000,00 | 25 576 495,00 | 26 176 050,00 |
| 1.1.Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образования | Департамент образования | 6 611 693 315,95 | 7 128 245 270,79 | 7 125 882 321,41 | 7 371 501 179,32 | 7 510 312 700,00 | 7 686 366 500,00 |
| 1.2.Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми | Департамент образования | 625 638 909,79 | 740 829 100,00 | 740 829 100,00 | 740 829 100,00 | 750 366 580,00 | 767 956 360,00 |
| 1.3.Строительство и реконструкция дошкольных образовательных организаций | Департамент строительства | 317 534 582,78 | 65 900 619,32 | 26 786 700,00 | 25 000 000,00 | 25 576 495,00 | 26 176 050,00 |
| 1.4.Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) | всего | 150 022 650,66 | 153 024 649,37 | 74 405 190,00 | 74 405 190,00 | 76 120 960,00 | 77 905 355,00 |
| Департамент образования | 131 483 083,78 | 79 350 529,33 | 74 405 190,00 | 74 405 190,00 | 76 120 960,00 | 77 905 355,00 |
| Департамент строительства | 18 539 566,88 | 73 674 120,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных организациях | Департамент образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.Реализация федерального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | Департамент строительства | 1 365 236 171,86 | 1 108 283 928,37 | 760 999 555,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.Реализация федерального проекта «Жилье» | Департамент строительства | 130 588 880,73 | 139 099 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» | всего | 9 035 134 023,35 | 8 260 748 486,04 | 7 971 011 607,04 | 8 056 551 257,57 | 8 235 637 560,10 | 8 428 694 075,48 |
| Департамент образования | 7 760 444 374,48 | 7 414 766 696,62 | 7 542 177 689,04 | 7 376 288 256,57 | 7 539 552 390,10 | 7 716 291 555,48 |
| Департамент строительства | 1 274 689 648,87 | 845 981 789,42 | 428 833 918,00 | 680 263 001,00 | 696 085 170,00 | 712 402 520,00 |
| 2.1Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам | Департамент образования | 7 506 790 055,99 | 7 145 470 874,19 | 7 285 931 933,44 | 7 120 042 500,97 | 7 277 397 660,10 | 7 447 991 500,48 |
| 2.2.Строительство и реконструкция организаций общего образования | Департамент строительства | 21 666 414,07 | 407 012 711,75 | 324 758 518,00 | 665 263 001,00 | 86 594 440,00 | 88 624 355,00 |
| 2.3.Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) | всего | 426 128 439,91 | 508 573 960,50 | 190 058 870,00 | 100 983 470,00 | 103 312 130,00 | 105 733 930,00 |
| Департамент образования | 235 432 160,14 | 98 359 788,83 | 85 983 470,00 | 85 983 470,00 | 87 966 230,00 | 90 028 300,00 |
| Департамент строительства | 190 696 279,77 | 410 214 171,67 | 104 075 400,00 | 15 000 000,00 | 15 345 900,00 | 15 705 630,00 |
| 2.4.Обеспечение изучения предмета технологии и дополнительного профессионального образования | Департамент образования | 11 409 885,25 | 223 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях | Департамент образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных организаций | Департамент образования | 3 562 343,83 | 170 262 433,60 | 170 262 285,60 | 170 262 285,60 | 174 188 500,00 | 178 271 755,00 |
| 2.7.Реализация федерального проекта «Современная школа» | Всего | 1 063 326 955,03 | 29 204 906,00 | 0,00 | 0,00 | 594 144 830,00 | 608 072 535,00 |
| Департамент образования | 1 000 000,00 | 450 000,00 |  |  |  |  |
| Департамент строительства | 1 062 326 955,03 | 28 754 906,00 | 0,00 | 0,00 | 594 144 830,00 | 608 072 535,00 |
| 2.8.Реализация федерального проекта «Цифровая образовательная среда» | Департамент образования | 2 249 929,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи, ресурсное обеспечение сферы образования» | всего | 930 427 226,65 | 1 077 178 621,63 | 1 104 900 683,60 | 1 108 512 498,16 | 1 104 145 937,00 | 1 130 028 997,00 |
| Департамент образования | 930 427 226,65 | 1 077 178 621,63 | 1 104 900 683,60 | 1 108 512 498,16 | 1 104 145 937,00 | 1 130 028 997,00 |
| 3.1.Оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями (организациями) дополнительного образования | Департамент образования | 502 788 480,93 | 620 086 831,95 | 628 088 268,35 | 629 873 609,82 | 644 398 350,00 | 659 504 100,00 |
| 3.2.Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) | Департамент образования | 6 763 792,19 | 10 854 103,54 | 21 789 440,00 | 21 789 440,00 | 22 189 597,00 | 22 709 760,00 |
| 3.3.Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в организациях дополнительного образования | Департамент образования | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей | Департамент образования | 192 460 518,88 | 287 424 424,80 | 322 744 075,25 | 323 566 948,34 | 301 202 020,00 | 308 262 700,00 |
| 3.5.Организация и проведение общегородских мероприятий | Департамент образования | 44 925 668,00 | 64 827 924,49 | 38 862 600,00 | 38 764 500,00 | 39 658 400,00 | 40 588 100,00 |
| 3.6.Обеспечение функций органов местного самоуправления | Департамент образования | 24 462 270,21 | 24 033 266,80 | 23 977 200,00 | 23 977 200,00 | 24 530 110,00 | 25 105 137,00 |
| 3.7.Мероприятия по развитию кадровой системы муниципальных образовательных организаций | Департамент образования | 16 841 900,00 | 17 867 100,00 | 18 884 200,00 | 19 985 900,00 | 20 446 770,00 | 20 926 100,00 |
| 3.8.Мероприятия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | Департамент образования | 41 160 700,00 | 43 354 100,00 | 43 354 100,00 | 43 354 100,00 | 44 353 840,00 | 45 393 560,00 |
| 3.9.Обеспечение бухгалтерского, налогового учета и статистического учета, методическое обеспечение и информационная поддержка образовательных организаций | Департамент образования | 34 146 296,44 | 7 200 800,00 | 7 200 800,00 | 7 200 800,00 | 7 366 850,00 | 7 539 540,00 |
| 3.10.Реализация федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» | Департамент образования | 100 000,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 3.11.Реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка | Департамент образования | 66 777 600,00 | 1 530 070,05 |  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации

города

от 02.07.2020 № 2236

Таблица 6

# План

# реализации муниципальной программы «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде на 2019 - 2024 годы»

# в 2020 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия (управление, отдел) | Срок | | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее - ПНР) | | | Объемы финансового обеспечения, руб. | | | |
| начала реализации | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед.изм. | Значение | Собственные городские средства | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа «Развитие образования в городе Нижнем Новгороде (2019-2024 годы)» Всего по муниципальной программе | | | | |  |  |  | 4 603 716 921,11 | 13 568 944 016,68 | 500 065 285,38 | 0,00 |
| 1. | Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» | | | | | | | 2 207 059 871,27 | 6 639 030 257,25 | 486 190 285,38 | 0,00 |
| Задача: Обеспечение государственных гарантий доступности общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным образовательным программам | | | | | | | |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образования | | | | | | | 1 903 952 114,79 | 5 224 293 156,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Финансовое обеспечение деятельности МДОУ на выполнение муниципального задания по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования по общеобразовательным программам дошкольного образования. | Департамент образования, отдел планирования, исполнения бюджета и статистической отчетности, руководители образовательных учреждений | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Предоставление общедоступного бесплатного дошкольного образования | Чел. | 76 017 | 1 903 952 114,79 | 5 171 342 456,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2. | Субсидирование деятельности частных ДОО | Департамент образования, отдел планирования, исполнения бюджета и статистической отчетности | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Предоставление 11 частным ДОО субсидий на возмещение затрат | Чел. | 896 | 0,00 | 52 950 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | Основное мероприятие. Предоставление компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми | | | | | |  | 148 108 600,00 | 592 720 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Осуществление выплат компенсации части родительской платы за присмотр и уход | Департамент образования, отдел планирования, исполнения бюджета и статистической отчетности, руководители образовательных учреждений | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Компенсация платы за присмотр и уход | Чел. | 66 000 | 148 108 600,00 | 592 720 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Задача. Развитие и модернизация системы дошкольного образования. | | | | | | |  |  |  |  |
| 1.3. | Основное мероприятие. Строительство и реконструкция дошкольных образовательных организаций | | | | | | | 28 891 927,58 | 629 762 492,69 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Обеспечение реализации федеральных проектов» Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» и «Жилье» за счет собственных городских средств | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 09.01.2019 | 31.12.2020 | Количество строящихся объектов | Ед. | 10 | 10 980 373,30 | 119 407 185,95 |  | 0,00 |
| 1.3.2. | Детское дошкольное учреждение на 300 мест в застройке земельного участка вдоль ул. Бурнаковская, напротив дома № 26А и Бурнаковского рынка в Московском районе г. Н.Новгорода | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 09.01.2020 | 01.03.2020 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Ед. | 1 | 3 685 875,77 | 35 667 233,75 | 0,00 | 0,00 |
| Общее количество мест | Мест | 300 |
| Количество мест для детей в возрасте до 3 лет. | Мест | 30 |
| 1.3.3. | Детское дошкольное учреждение на 280 мест на территории по пр.Гагарина (в районе Нижегородской сельскохозяйственной академии) в Приокском районе г.Н.Новгорода | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 09.01.2020 | 01.10.2020 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Ед. | 1 | 2 898 584,57 | 119 043 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общее количество мест | Мест | 280 |
| Количество мест для детей в возрасте до 3 лет. | Мест | 80 |
| 1.3.4. | Отдельно стоящий корпус МБДОУ «Детский сад № 12 «Катюша» на 4 групповые ячейки, расположенный по адресу: г. Н.Новгород, Автозаводский район, Южное шоссе, 50б | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 09.01.2020 | 31.03.2020 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Ед. | 1 | 1 039 455,66 | 43 049 621,87 | 0,00 | 0,00 |
| Количество мест для детей в возрасте до 3 лет | Мест | 60 |
| 1.3.5. | Отдельно стоящий корпус МБДОУ «Детский сад № 7» на 4 групповые ячейки, расположенный по адресу: г. Н.Новгород, Канавинский район, ул. Движенцев, 9а | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 09.01.2020 | 31.03.2020 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Ед. | 1 | 1 036 749,07 | 39 124 555,08 | 0,00 | 0,00 |
| Количество мест для детей в возрасте до 3 лет | Мест | 60 |
| 1.3.6. | Отдельно стоящий корпус МБДОУ «Детский сад № 368» на 4 групповые ячейки, расположенный по адресу: г. Н.Новгород, Ленинский район, пр. Ленина, 49а | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 09.01.2020 | 29.02.2020 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Ед. | 1 | 1 048 374,06 | 22 119 210,19 | 0,00 | 0,00 |
| Количество мест для детей в возрасте до 3 лет | Мест | 60 |
| 1.3.7. | Отдельно стоящий корпус МБДОУ «Детский сад № 115» на 4 групповые ячейки, расположенный по адресу: г. Н.Новгород, Московский район, ул. Шаляпина, 5а | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 09.01.2020 | 31.03.2020 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Ед. | 1 | 1 013 499,02 | 53 150 695,39 | 0,00 | 0,00 |
| Количество мест для детей в возрасте до 3 лет | Мест | 60 |
| 1.3.8. | Отдельно стоящий корпус МАДОУ «Детский сад № 469» на 4 групповые ячейки, расположенный по адресу: г. Н.Новгород, Нижегородский район, ул.Германа Лопатина, д.3,корп.4 | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 09.01.2020 | 31.03.2020 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Ед. | 1 | 1 055 257,79 | 20 455 938,85 | 0,00 | 0,00 |
| Количество мест для детей в возрасте до 3 лет | Мест | 60 |
| 1.3.9 | Отдельно стоящий корпус МБДОУ «Детский сад № 119» на 4 групповые ячейки, расположенный по адресу: г. Н.Новгород, Приокский район, ул. Жукова, 23 | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 09.01.2019 | 31.03.2020 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Ед. | 1 | 1 311 660,76 | 53 786 017,11 | 0,00 | 0,00 |
| Количество мест для детей в возрасте до 3 лет | Мест | 60 |
| 1.3.10 | Отдельно стоящий корпус МБДОУ «Детский сад № 434 «Родничок» на 4 групповые ячейки, расположенный по адресу: г. Н.Новгород, Советский район, ул. Корнилова, 12 | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 09.01.2020 | 31.03.2020 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Ед. | 1 | 1 033 647,81 | 30 374 143,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество мест для детей в возрасте до 3 лет | Мест | 60 |
| 1.3.11 | Отдельно стоящий корпус МБДОУ «Детский сад № 364 «Звездочка» на 4 групповые ячейки, расположенный по адресу: г. Н.Новгород, Сормовский район, ул. Энгельса, 25 | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 09.01.2020 | 31.03.2020 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Ед. | 1 | 1 070 996,06 | 27 819 958,03 | 0,00 | 0,00 |
| Количество мест для детей в возрасте до 3 лет | Мест | 60 |
| 1.3.12 | Отдельно стоящий корпус МАДОУ «Детский сад № 114» на 4 групповые ячейки, расположенный по адресу: г. Н.Новгород, Московский район, ул. Народная, 38Б | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 09.01.2020 | 29.02.2020 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Ед. | 1 | 973 345,67 | 14 491 959,48 | 0,00 | 0,00 |
| Количество мест для детей в возрасте до 3 лет | Мест | 60 |
| 1.3.13 | Детское дошкольное учреждение в жилом районе «Мещерское озеро» в Канавинском районе г. Н.Новгорода | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 09.01.2020 | 31.03.2020 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Ед. | 1 | 1 134 284,04 | 51 272 933,99 | 0,00 | 0,00 |
| Общее количество мест | Мест | 320 |
| Количество мест для детей в возрасте до 3 лет | Мест | 80 |
| 1.3.14 | Строительство ДОУ в пос. Новое Доскино Автозаводского района г.Н.Новгорода | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Выполнение предпроектных проработок | Да/нет | Да | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.15 | Детское дошкольное учреждение (ДДУ) № 9(номер по генплану)по адресу: г. Нижний Новгород, Ленинский район, ул.Глеба Успенского | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 28.01.2020 | 31.12.2020 | Оплата земельного налога | Да/нет | Да | 106 522,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.16 | Проведение аварийно-восстановительных работ в здании МБДОУ «Детский сад № 60» расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, ул.Рубинчика д. № 17А | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 27.02.2020 | 25.12.2020 | Выполнение восстановительных работ | % | 100 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.17 | ДОУ около деревни Новопокровская и МР Кузнечиха в Советском районе (по генплану 38) | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Оплата земельного налога | Да/нет | Да | 153 302,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Основное мероприятие. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) | | | | | | | 85 352 828,90 | 67 671 780,03 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | Мероприятия по мат-техн.обеспечению деятельности МДОУ | Департамент образования, отдел планирования, исполнения бюджета и статистической отчетности, отдел капитального ремонта и развития материальной базы образовательных учреждений, руководители образовательных учреждений | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Приобретение оборудования для дошкольных образовательных учреждений | Количество учреждений | 290 | 36 371 598,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.2. | Проведение ремонтных работ в МДОУ | Департамент образования, отдел планирования, исполнения бюджета и статистической отчетности, отдел капитального ремонта и развития материальной базы образовательных учреждений, руководители образовательных учреждений | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Проведение ремонитных работ в МДОУ | Количество учреждений | 160 | 42 978 931,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.3. | Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 91 «Кроха», г. Н.Новгород, ул.Дьяконова, д. № 2а | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 25.03.2020 | 31.12.2020 | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли | % | 100 | 169 145,45 | 1 939 400,00 |  |  |
| 1.4.4. | Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 22», г. Н.Новгород, пр.Молодежный, д. № 34 | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 25.03.2020 | 31.12.2020 | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли | % | 100 | 189 545,45 | 2 327 300,00 |  |  |
| 1.4.5. | Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 74 «Радуга», г. Н.Новгород, ул.Ватутина, д. № 14а | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 25.03.2020 | 31.12.2020 | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли | % | 100 | 169 145,45 | 1 939 400,00 |  |  |
| 1.4.6. | Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 6 «Светлячок», г. Н.Новгород, ул.Вольская, д. № 1 | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 25.03.2020 | 31.12.2020 | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли | % | 100 | 260 945,45 | 3 685 000,00 |  |  |
| 1.4.7. | Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 231», г. Н.Новгород, ул.Гороховецкая, д. № 24а | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 25.03.2020 | 31.12.2020 | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли | % | 100 | 325 345,55 | 3 103 100,00 |  |  |
| 1.4.8. | Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 433», г. Н.Новгород, ул.Есенина , д. № 7а | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 25.03.2020 | 31.12.2020 | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли | % | 100 | 312 045,45 | 4 654 600,00 |  |  |
| 1.4.9. | Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 290», г. Н.Новгород, пр.Ленина , д. № 50а | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 25.03.2020 | 31.12.2020 | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли | % | 100 | 209 945,45 | 2 715 200,00 |  |  |
| 1.4.10 | Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 275», г. Н.Новгород, ул.Таганская , д. № 9а | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 25.03.2020 | 31.12.2020 | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли | % | 100 | 169 145,45 | 1 939 400,00 |  |  |
| 1.4.11. | Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 278», г. Н.Новгород, ул.Композиторская , д. № 3 | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 25.03.2020 | 31.12.2020 | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли | % | 100 | 209 945,45 | 2 715 200,00 |  |  |
| 1.4.12 | Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 74», г. Н.Новгород, ул.Коминтерна , д. № 54 | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 25.03.2020 | 31.12.2020 | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли | % | 100 | 189 545,45 | 2 327 300,00 |  |  |
| 1.4.13 | Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 115», г. Н.Новгород, ул.Хохломская , д. № 5 | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 25.03.2020 | 31.12.2020 | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли | % | 100 | 189 545,45 | 2 327 300,00 |  |  |
| 1.4.14 | Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 302», г. Н.Новгород, ул.Черняховского , д. № 14а | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 25.03.2020 | 31.12.2020 | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли | % | 100 | 169 145,45 | 1 939 400,00 |  |  |
| 1.4.15 | Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 136», г. Н.Новгород, ул.Грузинская , д. № 12в | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 25.03.2020 | 31.12.2020 | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли | % | 100 | 169 145,45 | 1 939 400,00 |  |  |
| 1.4.16 | Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 38», г. Н.Новгород, пер.Крутой , д. № 11с | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 25.03.2020 | 31.12.2020 | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли | % | 100 | 220 145,45 | 2 909 200,00 |  |  |
| 1.4.17 | Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 230», г. Н.Новгород, ул.Гоголя , д. № 16а | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 25.03.2020 | 31.12.2020 | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли | % | 100 | 312 045,45 | 4 654 600,00 |  |  |
| 1.4.18 | Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 205», г. Н.Новгород, ул.Луганская , д. № 8 | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 25.03.2020 | 31.12.2020 | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли, системы электроснабжения, системы отопления | % | 100 | 664 505,45 | 6 882 000,00 |  |  |
| 1.4.19 | Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 276 «Антошка», г. Н.Новгород, ул.Пушкина, д. № 13/6 | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 25.03.2020 | 31.12.2020 | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли | % | 100 | 312 045,45 | 4 654 600,00 |  |  |
| 1.4.20 | Капитальный ремонт структурное подразделение МБОУ «Школа № 18» детский сад , г. Н.Новгород, ул.Белинского, д. № 35а | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 25.03.2020 | 31.12.2020 | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли | % | 100 | 558 885,45 | 1 939 400,00 |  |  |
| 1.4.21 | Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 30 «Зоренька», г. Н.Новгород, ул.Внутриквартальная, д. № 4 | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 25.03.2020 | 31.12.2020 | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли | % | 100 | 209 945,45 | 2 715 200,00 |  |  |
| 1.4.22 | Капитальный ремонт МАДОУ «Детский сад № 11 «Семицветик», г. Н.Новгород, ул.Иванова Василия, д. № 15а | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 25.03.2020 | 31.12.2020 | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли | % | 100 | 209 945,45 | 2 715 200,00 |  |  |
| 1.4.23 | Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 90 «Ягодка», г. Н.Новгород, ул.Мокроусова, д. № 10а | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 25.03.2020 | 31.12.2020 | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли | % | 100 | 169 145,45 | 1 939 400,00 |  |  |
| 1.4.24 | Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад № 102», г. Н.Новгород, ул.Коминтерна, д. № 193а | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 25.03.2020 | 31.12.2020 | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли | % | 100 | 163 045,45 | 1 823 000,00 |  |  |
| 1.4.25 | Капитальный ремонт с переоборудованием здания в 12 групповой детский сад, расположенный по адресу г. Н.Новгород, ул. Сергея Есенина, д.№ 39а | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 31.01.2020 | 31.03.2020 | Оплата работ, выполненных в прошлом году | Да/нет | Да | 449 999,57 | 3 262 170,43 |  |  |
| 1.4.26 | Капитальный ремонт здания № 2 (ул. Трамвайная д.83), МАДОУ «Детский сад № 453» | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 31.01.2020 | 31.03.2020 | Оплата работ, выполненных в прошлом году | Да/нет | Да | 0,00 | 625 009,60 |  |  |
| Задача. Создание условий для получения дошкольного образования детьми с ограниченными возможностями здоровья | | | | | | | |  |  |  |  |
| 1.5. | Основное мероприятие. Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных организациях | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1. | Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в дошкольных образовательных организациях | Департамент образования, руководители образовательных учреждений | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Количество оборудованных учреждений | Количество учреждений | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | Основное мероприятие. «Реализация федерального проекта»Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» | | | | | | | 5 979 500,00 | 20 257 928,53 | 486 190 285,38 | 0,00 |
| 1.6.1. | Детское дошкольное учреждение у д.№7 по ул.Усилова в Нижегородском районе г.Н.Новгорода | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 01.04.2020 | 30.06.2020 | Положительное заключение госэкспертизы ПСД | Да/нет | Да | 496 300,00 | 1 681 222,25 | 40 349 334,10 | 0,00 |
|  | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта | Ед. | 1 |
| 1.6.2. | Детское дошкольное учреждение по ул. Куйбышева в Московском районе г. Н.Новгорода | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 09.01.2020 | 31.07.2020 | Положительное заключение госэкспертизы ПСД | Да/нет | Да | 496 300,00 | 1 681 222,25 | 40 349 334,10 | 0,00 |
| 01.08.2020 | 31.12.2020 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта | Ед. | 1 |
| 1.6.3. | Детское дошкольное учреждение ул. Молитовская в Ленинском районе г. Н.Новгорода | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 09.01.2020 | 31.07.2020 | Положительное заключение госэкспертизы ПСД | Да/нет | Да | 496 300,00 | 1 681 222,25 | 40 349 334,10 | 0,00 |
| 01.08.2020 | 31.12.2020 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта | Ед. | 1 |
| 1.6.4. | Детское дошкольное учреждение ул. Красноуральская в Автозаводском районе г. Н.Новгорода | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 09.01.2020 | 31.07.2020 | Положительное заключение госэкспертизы ПСД | Да/нет | Да | 496 300,00 | 1 681 222,25 | 40 349 334,10 | 0,00 |
| 01.08.2020 | 31.12.2020 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта | Ед. | 1 |
| 1.6.5. | Детское дошкольное учреждение в ЖК «Новая Кузнечиха» в Советском районе г.Н.Новгорода | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 01.04.2020 | 30.06.2020 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта | Ед. | 1 | 874 500,00 | 2 962 954,32 | 71 110 903,72 | 0,00 |
| 1.6.6. | Детское дошкольное учреждение по ул.Верховая в Приокском районе г.Н.Новгорода | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 09.01.2020 | 30.06.2020 | Положительное заключение госэкспертизы ПСД | Да/нет | Да | 874 500,00 | 2 962 954,32 | 71 110 903,72 | 0,00 |
| 01.07.2020 | 31.12.2020 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта | Ед. | 1 |
| 1.6.7. | Детское дошкольное учреждение по ул.Есенина,31, 35 в Канавинском районе г.Н.Новгорода | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 09.01.2020 | 30.06.2020 | Положительное заключение госэкспертизы ПСД | Да/нет | Да | 874 500,00 | 2 962 954,32 | 71 110 903,72 | 0,00 |
| 01.07.2020 | 31.12.2020 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта | Ед. | 1 |
| 1.6.8. | Детское дошкольное учреждение по ул.Ванеева, у дома № 221 в Советском районе г.Н.Новгорода | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 09.01.2020 | 30.06.2020 | Положительное заключение госэкспертизы ПСД | Да/нет | Да | 496 300,00 | 1 681 222,25 | 40 349 334,10 | 0,00 |
| 01.07.2020 | 31.12.2020 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта | Ед. | 1 |
| 1.6.9. | Детское дошкольное учреждение по ул.Генерала Зимина, у дома № 40 в Канавинском районе г.Н.Новгорода | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 09.01.2020 | 30.06.2020 | Положительное заключение госэкспертизы ПСД | Да/нет | Да | 874 500,00 | 2 962 954,32 | 71 110 903,72 | 0,00 |
| 01.07.2020 | 31.12.2020 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта | Ед. | 1 |
| 1.7. | Основное мероприятие. «Реализация федерального проекта «Жилье» | | | | | | | 34 774 900,00 | 104 324 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7.1. | Детское дошкольное учреждение (№ 13 по генплану), расположенное по адресу: Нижегородская область, г.Нижний Новгород, Сормовский район, проспект Кораблестроителей | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 01.09.2020 | 01.10.2020 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Ед. | 1 | 34 774 900,00 | 104 324 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Общее количество мест | Мест | 290 |
| 2. | Подпрограмма «Развитие общего образования» | | | | | | | 1 414 506 228,21 | 6 834 885 959,43 | 13 875 000,00 | 0,00 |
| Задача. Обеспечение государственных гарантий по обеспечению общедоступного и бесплатного начального, основного общего и среднего образования по основным образовательным программам | | | | | | | |  |  |  |  |
| 2.1. | Обеспечение предоставления общедоступного и бесплатного начального, основного общего и среднего общего образования по основным общеобразовательным программам | | | | | | | 965 838 330,19 | 6 179 632 544,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Финансовое обеспечение получения начального, общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных ОО | Департамент образования, отдел планирования, исполнения бюджета и статистической отчетности, руководители образовательных учреждений | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Предоставление общедоступного бесплатного образования | Чел. | 129 713 | 965 838 330,19 | 6 086 930 444,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Финансовое обеспечение получения начального, общего, основного общего, среднего общего образования в частных ОО | Департамент образования, отдел планирования, исполнения бюджета и статистической отчетности | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Предоставление. 9частным ОО субсидий на возмещение затрат | Чел. | 2 135 | 0,00 | 92 702 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача. Развитие и модернизация системы начального общего, основного общего и среднего общего образования | | | | | | | |  |  |  |  |
| 2.2. | Основное мероприятие. Строительство и реконструкция организаций общего образования | | | | | | | 141 406 211,88 | 268 125 207,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Обеспечение реализации федеральных проектов «Современная школа» за счет собственных городских средств | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Количество строящихся объектов | Ед. | 1 | 125 337 894,05 | 24 584 527,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.2. | Строительство общеобразовательной школы на 525 мест на территории по пр. Гагарина (в районе Нижегородской сельскохозяйственной академии) в Приокском районе г.Н.Новгорода | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Ед. | 1 | 3 330 082,61 | 227 774 520,00 | 0,00 | 0,00 |
| Количество мест | Мест | 675 |
| 2.2.3. | Строительство пристроя к зданию МБОУ «Школа № 117» в Сормовском районе г. Н.Новгорода | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 09.01.2020 | 01.08.2020 | Подготовка ПСД (в т.ч.положительное заключение госэкспертизы) | Ед. | 1 | 40 832,88 | 3 956 639,38 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.4. | Устройство перехода между основным зданием и физкультурно-оздоровительным комплексом МАОУ «Школа № 30 им. Л.Л.Антоновой» в Нижегородском районе г.Н.Новгорода | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 09.01.2020 | 01.04.2020 | Подготовка ПСД (в т.ч.положительное заключение госэкспертизы) | Ед. | 1 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.5. | Строительство здания организации начального и среднего (полного) общего образования на 1225 мест (№36 по генплану) в Советском районе ЖК «Новая Кузнечиха» | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Оплата земельного налога | Да/нет | Да | 499 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.6. | Пристрой к зданию МБОУ СОШ № 120 в Ленинском районе г.Н.Новгорода | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 09.01.2020 | 31.01.2020 | Выполнение предпроектных проработок | Да/нет | Да | 189 788,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.7. | Строительство здания школы в пос.»Березовая Пойма» в Московском районе Г.Н.Новгорода | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Выполнение предпроектных проработок | Да/нет | Да | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.8. | Строительство здания мастерских и спортивного зала школы № 71 | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Подготовка ПСД по объекту (в т.ч.положительное заключение гос.экспертизы корректировки ПСД) | Ед. | 1 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.9. | Пристрой к школе № 168 в МР «Сортировочный» в Канавинском районе г.Нижнего Новгорода | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 09.01.2020 | 01.06.2020 | Корректировка ПСД (в т.ч. гос.экспертиза корректировки ПСД) | Да/нет | Да | 11 308 279,34 | 11 809 520,25 |  |  |
| 2.3. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) | | | | | | | 126 320 752,54 | 382 253 207,96 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Мероприятия по мат-техн.обеспечению деятельности МОУ | Департамент образования, отдел планирования, исполнения бюджета и статистической отчетности, отдел капитального ремонта и развития материальной базы образовательных учреждений, руководители образовательных учреждений | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Приобретение оборудования для образовательных учреждений | Количество учреждений | 135 | 41 660 909,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.2. | Проведение ремонтных работ в МОУ | Департамент образования, отдел планирования, исполнения бюджета и статистической отчетности, отдел капитального ремонта и развития материальной базы образовательных учреждений, руководители образовательных учреждений | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях, увеличение стоимости материальных запасов | Количество учреждений | 95 | 56 698 879,16 |  | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.3. | Капитальный ремонт здания МБОУ «Школа № 135», г.Н.Новгород пр.Гагарина, д. 154 | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 09.01.2020 | 01.06.2020 | Выполнение работ по завершению комплексного капитального ремонта объекта, капитальный ремонт системы электроснабжения | % | 100 | 194 200,00 | 22 173 165,08 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.4. | Капитальный ремонт здания МБОУ «Школа № 100», г.Н.Новгород ул.Снежная, д.2 | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 09.01.2020 | 25.12.2020 | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли, ремонт системы электроснабжения | % | 100 | 582 700,00 | 13 308 633,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.5. | Капитальный ремонт здания МАОУ «Гимназия № 67», г.Н.Новгород ул.Софьи Перовской, д.5 | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 09.01.2020 | 25.12.2020 | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли | % | 100 | 42 751,19 | 3 375 198,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.6. | Капитальный ремонт здания МБОУ «Школа № 3», г.Н.Новгород ул.Маслякова, д.№ 1 | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 09.01.2020 | 25.12.2020 | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по капитальному ремонту кровли | Ед. | 1 | 167 494,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7. | Капитальный ремонт здания МБОУ «Гимназия № 1», г.Н.Новгород, пл.Минина и Пожарского, д.5 | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 09.01.2020 | 04.06.2020 | Выполнение работ по комплексному капитальному ремонту объекта | % | 100 | 6 324 704,74 | 25 808 244,97 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.8. | Капитальный ремонт здания МБОУ «Школа № 141», г.Н.Новгород, ул.Вождей революции, д.29 | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 09.01.2020 | 15.06.2020 | Выполнение работ по комплексному капитальному ремонту объекта | % | 100 | 1 190 771,50 | 27 464 618,46 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.9. | Капитальный ремонт здания МБОУ «Школа № 127», г.Н.Новгород, ул.Октября, д.22а | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 09.01.2020 | 10.06.2020 | Выполнение работ по комплексному капитальному ремонту объекта | % | 100 | 5 533 686,73 | 24 533 104,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.10 | Капитальный ремонт здания МБОУ «Школа № 121», г.Н.Новгород, ул.Тонкинская, д.2 | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 01.02.2020 | 25.12.2020 | Выполнение работ по комплексному капитальному ремонту объекта | % | 100 | 4 564 600,00 | 86 727 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.11 | Капитальный ремонт здания МАОУ «Школа № 156 им. Б.И.Рябцева», г.Н.Новгород, ул.Красносормовская, д.4Б | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 01.02.2020 | 25.12.2020 | Выполнение работ по комплексному капитальному ремонту объекта | % | 100 | 6 719 000,00 | 127 661 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.12 | Капитальный ремонт здания МБОУ «Школа № 73», г.Н.Новгород, Московское шоссе, д.207а | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 01.02.2020 | 25.12.2020 | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли | % | 100 | 663 400,00 | 12 605 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.13 | Капитальный ремонт здания МАОУ «Школа № 70», г.Н.Новгород, ул. Коминтерна, д.21 | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 01.02.2020 | 25.12.2020 | Выполнение работ по капитальному ремонту кровли | % | 100 | 552 900,00 | 10 504 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.14 | Капитальный ремонт здания МБОУ «Школа № 32», г.Н.Новгород, ул. Академика Лебедева д.3 | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 01.02.2020 | 25.12.2020 | Выполнение работ по капитальному ремонту системы электроснабжения | % | 100 | 1 424 650,00 | 27 065 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.15 | Капитальный ремонт здания МБОУ «Школа № 168 имени И.И. Лабузы», г.Н.Новгород, ул. Путейская,д.23Б | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 09.01.2020 | 31.03.2020 | Оплата работ, выполненных в прошлом году | Да/нет | Да | 104,69 | 1 025 742,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | Основное мероприятие. Обеспечение изучения предмета технологии и дополнительного профессионального образования | | | | | | | 223 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Финансовое обеспечение деятельности межшкольных учебных комбинатов на выполнение муниципального задания по изучению предмета технологии и дополнительного профессионального образования. | Департамент образования, отдел планирования, исполнения бюджета и статистической отчетности, руководители образовательных учреждений | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Предоставление общедоступного бесплатного дополнительного профессионального образования | Чел. | 0 | 223 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача. Создание условий для получения образования детьми с ограниченными возможностями здоровья. | | | | | | | |  |  |  |  |
| 2.5. | Основное мероприятие. Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях. | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1. | Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в общеобразовательных организациях | Департамент образования, отдел общего образования, руководители образовательных учреждений | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Количество оборудованных учреждений | Количество учреждений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6. | Основное мероприятие. «Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям учащихся муниципальных общеобразовательных организаций» | | | | | | | 170 262 433,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.1. | Расходы на осуществление денежной выплаты и выплаты компенсации затрат одному из родителей (законному представителю) на питание ребенка, обучающегося в общеобразовательных организациях г.Н.Новгорода, в том числе обеспечение организации выплаты компенсации | Департамент образования | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Компенсация затрат за питание в школе, ежемесячная денежная выплата | Чел. | 13 001 | 170 262 433,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. | Основное мероприятие «Реализация федерального проекта «Современная школа» | | | | | | | 10 454 906,00 | 4 875 000,00 | 13 875 000,00 | 0,00 |
| 2.7.1. | Строительство здания школы в микрорайоне «Цветы», ул.Академика Сахарова в Приокском районе Г.Н.Новгорода | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 09.01.2020 | 01.04.2020 | Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию | Ед. | 1 | 10 004 906,00 | 4 875 000,00 | 13 875 000,00 | 0,00 |
| Количество мест | Мест | 1 500 |
| 2.7.2. | Создание центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» | Департамент образования | 01.04.2020 | 31.12.2020 | На ремонт помещений | Количество учреждений | 1 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Основное мероприятие. «Реализация федерального проекта «Цифровая образовательная среда» | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.1. | Расходы на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | Департамент образования | 09.01.2020 | 31.12.2020 | На ремонт помещений | Количество учреждений |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи; ресурсное обеспечение сферы образования» | | | | | | | 982 150 821,63 | 95 027 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача. Обеспечение доступности дополнительного образования, развития и модернизации системы дополнительного образования | | | | | | | |  |  |  |  |
| 3.1. | Основное мероприятие. Оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями (организациями) дополнительного образования | | | | | | | 620 086 831,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1.1. | Финансовое обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования на выполнение муниципального задания по предоставлению дополнительного образования. | Департамент образования, отдел планирования, исполнения бюджета и статистической отчетности, руководители образовательных учреждений | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Получение услуг дополнительного образования | Чел. | 39 175 | 620 086 831,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2. | Основное мероприятие. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) | | | | | | | 10 854 103,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.2.1. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений (организаций) | Департамент образования, отдел планирования, исполнения бюджета и статистической отчетности, отдел капитального ремонта и развития материальной базы образовательных учреждений, руководители образовательных учреждений | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Приобретение оборудования и проведение ремонтных работ в образовательных учреждениях | Количество учреждений | 15 | 10 854 103,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3. | Основное мероприятие. Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в организациях дополнительного образования | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.3.1. | Мероприятия по обеспечению доступной среды для детей с ограниченными возможностями здоровья в организациях дополнительного образования | Департамент образования, отдел дополнительного образования и воспитания, руководители образовательных учреждений | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Реализация мероприятий по созданию условий для получения детьми-инвалидами качественного образования | Количество учреждений | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача. Развитие системы муниципальной поддержки оздоровления и отдыха детей. | | | | | | | |  |  |  |  |
| 3.4. | Основное мероприятие. Обеспечение организации отдыха и оздоровления детей | | | | | | | 253 617 824,80 | 33 806 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.1. | Организация работы лагерей с дневным пребыванием в образовательных организациях | Департамент образования, отдел дополнительного образования и воспитания, руководители образовательных учреждений | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Количество отдохнувших детей | Чел. | 25094 | 49 128 430,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.2. | Организация отдыха детей в загородных оздоровительных центрах, организация палаточных лагерей | Департамент образования, отдел дополнительного образования и воспитания | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Предоставление компенсации части стоимости путевок | Чел. | 5 900 | 105 504 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.3. | Возмещение части расходов по приобретению родителями путевок в детские санатории, санаторно-оздоровительные центры (лагеря) круглогодичного действия, расположенные на территории РФ | Департамент образования, отдел дополнительного образования и воспитания | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Предоставление возмещения части стоимости путевок | Чел. | 1 844 | 0,00 | 33 806 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.4. | Финансовое обеспечение загородных оздоровительных центров | Департамент образования, отдел планирования, исполнения бюджета и статистической отчетности, руководители образовательных учреждений | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение деятельности учреждений | Чел. | 1 690 | 98 731 302,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4.5. | Организация и проведение конкурсов, фестивалей по направлению «отдых и оздоровление детей» | Департамент образования | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Проведение городского фестиваля «Радуга лета», конкурса «Лучший лагерь» | Количество учреждений | 20 | 253 844,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача. Обеспечение реализации муниципальной программы | | | | | | | |  |  |  |  |
| 3.5. | Основное мероприятие. Организация и проведение общегородских мероприятий | | | | | | | 64 827 924,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.1. | Организация и проведение городских фестивалей, конкурсов, праздников и торжественных мероприятий для детей и молодежи; педагогических конференций | Департамент образования, отдел дошкольного образования, отдел общего образования, отдел дополнительного образования и воспитания | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Проведение городских конкурсов, вручение золотых медалей, проведение педагогической конференции, приобретение новогодних подарков | Количество учреждений | 468 | 61 029 924,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.2. | Организация и проведение мероприятий по безопасности дорожного движения | Департамент образования, отдел общего образования | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Проведение конкурсов «Безопасность дорог-2017», «Азбука дорог-2017», «Юные знатоки дорожного движения» | Количество учреждений | 24 | 218 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.3. | Выплаты стипендии одаренным детям города Нижнего Новгорода | Департамент образования, отдел общего образования | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Выплата стипендий | Чел. | 30 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5.4. | Целевая контрактная подготовка специалистов для системы образования города | Департамент образования, отдел общего образования | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Оплата за обучение студентов | Чел. | 8 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6. | Основное мероприятие. Обеспечение функций органов местного самоуправления | | | | | | | 24 033 266,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6.1. | Выполнение функций по управлению муниципальной системы образования департамента образования: текущий контроль за деятельностью подведомственных организаций. | Департамент образования, отдел дошкольного образования, отдел общего образования, отдел дополнительного образования и воспитания | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Организационное обеспечение функционирования образовательной сети города Н.Новгорода. Контроль за деятельностью подведомственных организаций. | Количество учреждений | 494 | 24 033 266,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7. | Основное мероприятие. Мероприятия по развитию кадровой системы муниципальных образовательных организаций. | | | | | | | 0,00 | 17 867 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.7.1. | Проведение аттестации педагогических работников муниципальных образовательных и частных образовательных учреждений | Департамент образования, отдел общего образования | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Проведение аттестации педагогических работников | Чел. | 3 000 | 0,00 | 17 867 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8. | Основное мероприятие. Мероприятия по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан | | | | | | | 0,00 | 43 354 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.8.1. | Содержание отделов опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан | Департамент образования, администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Всего, в том числе: |  | 9 | 0,00 | 43 354 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Департамент образования | Количество отделов | Ед. | 1 | 0,00 | 3 083 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Автозаводского района города Нижнего Новгорода | Количество отделов | Ед. | 1 | 0,00 | 8 765 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Канавинского района города Нижнего Новгорода | Количество отделов | Ед. | 1 | 0,00 | 4 955 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Ленинского района города Нижнего Новгорода | Количество отделов | Ед. | 1 | 0,00 | 4 505 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Московского района города Нижнего Новгорода | Количество отделов | Ед. | 1 | 0,00 | 4 522 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Нижегородского района города Нижнего Новгорода | Количество отделов | Ед. | 1 | 0,00 | 4 020 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Приокского района города Нижнего Новгорода | Количество отделов | Ед. | 1 | 0,00 | 3 553 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Советского района города Нижнего Новгорода | Количество отделов | Ед. | 1 | 0,00 | 4 505 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Сормовского района города Нижнего Новгорода | Количество отделов | Ед. | 1 | 0,00 | 5 440 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9. | Основное мероприятие. Обеспечение бухгалтерского, налогового и статистического учета, методическое обеспечение и информационная поддержка образовательных организаций. | | | | | | | 7 200 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9.1. | Материально-техническое обеспечение МАУ «ЦМИМО» | Департамент образования, отдел планирования, исполнения бюджета и статистической отчетности | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Обеспечение деятельности образовательных организаций | Количество учреждений | 493 | 7 200 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10. | Основное мероприятие. ««Реализация федерального проекта «Успех каждого ребенка» | | | | | | |  |  |  |  |
| 3.10.1 | Формирование современных управленческих и организационно-экономических механизмов в системе дополнительного образования | Департамент образования, отдел дополнительного образования и воспитания, руководители образовательных организаций. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Получение услуг дополнительного образования | Чел. | 937 | 1 530 070,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |