****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **№** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ┌  **О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 22.12.2022 № 7026** |  | ┐ |

В соответствии со статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода **постановляет:**

1. Внести в муниципальную программу «Развитие цифровых технологий в городе Нижнем Новгороде» на 2023-2028 годы», утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 22.12.2012 № 7026 (далее – программа), следующие изменения:

1.1. В разделе 1 «Паспорт программы» в строке «Объемы бюджетных ассигнований программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода» столбец 2 изложить в следующей редакции:

**«**Общий объем бюджетных ассигнований на период реализации программы составит 973 551 250, 19 руб., в том числе:

руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель (соисполнитель) | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| Всего, в том числе: | 165670490,00 | 162996000,00 | 162996000,00 | 154714942,18 | 160551762,46 | 166622055,55 | 973551250,19 |
| департамент информационных технологий (управление делами) | 28820795,00 | 30422400,00 | 30422400,00 | 28303367,51 | 29796946,24 | 31350268,12 | 179116176,87 |
| департамент цифровой трансформации (управление делами) | 84043270,00 | 88466600,00 | 88466600,00 | 82304574,67 | 86647816,22 | 91164787,43 | 521093648,32 |
| департамент финансов | 45008100,00 | 43398000,00 | 43398000,00 | 43398000,00 | 43398000,00 | 43398000,00 | 261998100,00 |
| департамент экономики | 673550,00 | 709000,00 | 709000,00 | 709000,00 | 709000,00 | 709000,00 | 4218550,00 |
| администрации районов | 7124775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7124775,00 |

».

1.2. В разделе 2 «Текстовая часть программы» в подразделе 2.7 «Обоснование объема финансовых ресурсов» таблицу 4 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. План реализации программы на 2023 год изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».

3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Егорова С.А.

Глава города Ю.В.Шалабаев

И.В.Макарова

467 11 20

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 4

**Ресурсное обеспечение реализации программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Код основного мероприятия целевой статьи расходов | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, руб. | | | | | |
| 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  | Муниципальная программа «Развитие цифровых технологий в городе Нижнем Новгороде» на 2023-2028 годы | Всего, в том числе: | 165670490,00 | 162996000,00 | 162996000,00 | 154714942,18 | 160551762,46 | 166622055,55 |
| Департамент информационных технологий (управление делами) | 28820795,00 | 30422400,00 | 30422400,00 | 28303367,51 | 29796946,24 | 31350268,12 |
| Департамент цифровой трансформации (управление делами) | 84043270,00 | 88466600,00 | 88466600,00 | 82304574,67 | 86647816,22 | 91164787,43 |
| Департамент финансов | 45008100,00 | 43398000,00 | 43398000,00 | 43398000,00 | 43398000,00 | 43398000,00 |
| Департамент экономики | 673550,00 | 709000,00 | 709000,00 | 709000,00 | 709000,00 | 709000,00 |
| Администрации районов (управление делами) | 7124775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | 18 П 02 00000 | Создание и развитие информационных систем администрации города | Всего, в том числе: | 79895676,00 | 84048080,00 | 84048080,00 | 78263474,59 | 82340695,51 | 86581005,26 |
| Департамент цифровой трансформации (управление делами) | 78895676,00 | 83048080,00 | 83048080,00 | 77263474,59 | 81340695,51 | 85581005,26 |
| Департамент финансов | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 | 1000000,00 |
| 2. | 18 П 03 00000 | Техническая поддержка и сопровождение информационных систем администрации города | Всего, в том числе: | 37825423,45 | 36234551,00 | 36234551,00 | 35713990,58 | 36080902,35 | 36462490,60 |
| Департамент информационных технологий (управление делами) | 916700,00 | 2126000,00 | 2126000,00 | 1977916,25 | 2082291,59 | 2190841,95 |
| Департамент цифровой трансформации (управление делами) | 5080173,45 | 5347551,00 | 5347551,00 | 4975074,33 | 5237610,76 | 5510648,65 |
| Департамент финансов | 30052000,00 | 28052000,00 | 28052000,00 | 28052000,00 | 28052000,00 | 28052000,00 |
| Департамент экономики | 673550,00 | 709000,00 | 709000,00 | 709000,00 | 709000,00 | 709000,00 |
| Администрации районов (управление делами) | 1103000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 18 П 04 00000 | Поддержка и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение информационной безопасности администрации города | Всего, в том числе: | 47949390,55 | 42713369,00 | 42713369,00 | 40737477,01 | 42130164,60 | 43578559,69 |
| Департамент информационных технологий (управление делами) | 27904095,00 | 28296400,00 | 28296400,00 | 26325451,26 | 27714654,65 | 29159426,17 |
| Департамент цифровой трансформации (управление делами) | 67420,55 | 70969,00 | 70969,00 | 66025,75 | 69509,95 | 73133,52 |
| Департамент финансов | 13956100,00 | 14346000,00 | 14346000,00 | 14346000,00 | 14346000,00 | 14346000,00 |
| Администрации районов (управление делами) | 6021775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 5

**План реализации**

муниципальной программы «Развитие цифровых технологий в городе Нижнем Новгороде» на 2023-2028 годы» на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Код основного мероприятия целевой статьи расходов | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия | Срок | | | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия  (далее - ПНР) | | | Объемы финансового обеспечения, руб. | | | |
| начала реализации | | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | Значение | Собственные городские средства | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета | Прочие  источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего по муниципальной программе | | | | | | | | | | 165670490,00 |  |  |  |
| Задача. Повышение доступности муниципальных услуг за счет внедрения современных цифровых технологий и платформенных решений на основе российского программного обеспечения | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 1. | 18 П 01 00000 | Предоставление муниципальных услуг в электронной форме | | | | | | | | 0,00 |  |  |  |
| 1.1. | Организация предоставления муниципальных услуг в электронной форме | | Департамент цифровой трансформации, отдел муниципальных цифровых услуг | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | Количество муниципальных услуг, предоставляемых гражданам в электронной форме | шт. | 25 | 0,00 |  |  |  |
| Задача. Повышение эффективности муниципального управления и вовлечение жителей в управление городом за счет внедрения современных цифровых технологий на основе российского программного обеспечения. | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 2. | 18 П 02 00000 | Создание и развитие информационных систем администрации города | | | | | | | | 79895676,00 |  |  |  |
| 2.1. | Развитие подсистемы «ПК «Триумф» муниципальной информационной системы «Финансы города Нижнего Новгорода» | | Департамент финансов, отдел автоматизации и информационной безопасности | 01.01.2023 | | 31.05.2023 | Количество разработанных модулей | шт. | 1 | 1000000,00 |  |  |  |
| 2.2. | Развитие и техническое сопровождение информационной системы «Интеграционная платформа информационных систем и ресурсов администрации города Нижнего Новгорода» | | Департамент цифровой трансформации, отдел анализа данных | 03.07.2023 | | 31.12.2023 | Количество интегрируемых систем | шт. | 3 | 7220000,00 |  |  |  |
| 2.3. | Развитие и техническое сопровождение мобильного приложения «Мой Нижний Новгород» | | Департамент цифровой трансформации, отдел анализа данных | 03.07.2023 | | 31.12.2023 | Количество разработанных мини-приложений | шт. | 7 | 7211810,00 |  |  |  |
| 2.4. | Развитие и техническое сопровождение информационной системы «Согласование разрешительной документации в электронном виде» | | Департамент цифровой трансформации, отдел муниципальных цифровых услуг | 10.07.2023 | | 31.12.2023 | Количество разработанных маршрутов согласования | шт. | 3 | 6650000,00 |  |  |  |
| 2.5. | Развитие и техническое сопровождение официального Интернет-сайта администрации города Нижнего Новгорода «НижнийНовгород.рф» | | Департамент цифровой трансформации, отдел анализа данных | 11.09.2023 | | 31.12.2023 | Количество доработанных модулей | шт. | 3 | 3800000,00 |  |  |  |
| 2.6. | Автоматизация учета работ по содержанию и благоустройству территории и объектов недвижимости в районах города | | Департамент цифровой трансформации, отдел анализа данных | 03.04.2023 | | 21.04.2023 | Количество территориальных органов администрации города, осуществляющих внесение данных в систему | шт. | 8 | 117516,00 |  |  |  |
| 2.7. | Обеспечение деятельности АНО «Аналитический центр города Нижнего Новгорода» | | Департамент цифровой трансформации, отдел анализа данных | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | Количество разработанных метрик (аналитических дашбордов) в рамках интеграционной платформы | шт. | 10 | 53896350,00 |  |  |  |
| Задача. Обеспечение функционирования информационных систем и ресурсов администрации города, автоматизирующих основные функции муниципального управления в соответствии с действующим законодательством | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 3. | 18 П 03 00000 | Техническая поддержка и сопровождение информационных систем администрации города | | | | | | | | 37825423,45 |  |  |  |
| 3.1. | Техническое сопровождение информационной системы автоматизации контрольно-надзорной деятельности администрации города Нижнего Новгорода | | Департамент цифровой трансформации, отдел анализа данных | 10.04.2023 | | 31.12.2023 | Количество видов контроля | шт. | 6 | 2230173,45 |  |  |  |
| 3.2. | Техническое сопровождение автоматизированной информационной системы «Прием, диспетчеризация и контроль исполнения заявок жителей в сфере ЖКХ города Нижнего Новгорода» («Наш Нижний») | | Департамент цифровой трансформации, отдел анализа данных | 01.04.2023 | | 31.12.2023 | Период обслуживания | мес. | 8 | 2850000,00 |  |  |  |
| 3.3. | Обеспечение функционирования муниципальной информационной системы «Официальные документы города Нижнего Новгорода» | | Департамент информационных технологий, отдел эксплуатации информационных систем | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | Период обеспечения функционирования | мес. | 12 | 653400,00 |  |  |  |
| 3.4. | Обновление и информационное обслуживание версии информационной системы «ГРАНД-Смета» | | Департамент информационных технологий, отдел эксплуатации информационных систем | 01.04.2023 | | 14.12.2023 | Количество лицензий | шт. | 6 | 263300,00 |  |  |  |
| Департамент экономики, управление ценовой политики | 10.01.2023 | | 31.12.2023 | Количество обновлений | шт. | 4 | 673550,00 |  |  |  |
| Администрация Автозаводского района | 03.02. 2023 | | 15.12.2023 | Количество автоматизированных рабочих мест | шт. | 3 | 147000,00 |  |  |  |
| Администрация Канавинского района | 30.01.2023 | | 12.08.2023 | Количество автоматизированных рабочих мест | шт. | 4 | 212000,00 |  |  |  |
| Администрация Ленинского района | 13.06.2023 | | 03.12.2023 | Количество автоматизированных рабочих мест | шт. | 3 | 123000,00 |  |  |  |
| Администрация Московского района | 28.02.2023 | | 10.06.2023 | Количество автоматизированных рабочих мест | шт. | 2 | 106000,00 |  |  |  |
| Администрация Нижегородского района | 01.03.2023 | | 17.05.2023 | Количество автоматизированных рабочих мест | шт. | 3 | 136000,00 |  |  |  |
| Администрация Приокского района | 14.02.2023 | | 08.04.2023 | Количество автоматизированных рабочих мест | шт. | 2 | 103000,00 |  |  |  |
| Администрация Советского района | 27.01.2023 | | 22.06.2023 | Количество автоматизированных рабочих мест | шт. | 2 | 108000,00 |  |  |  |
| Администрация Сормовского района | 14.02.2023 | | 09.08.2023 | Количество автоматизированных рабочих мест | шт. | 3 | 168000,00 |  |  |  |
| 3.5. | Техническое сопровождение муниципальной информационной системы «Финансы города Нижнего Новгорода» | | Департамент финансов, отдел автоматизации и информационной безопасности | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | Количество подсистем, обеспеченных технической поддержкой | шт. | 4 | 30052000,00 |  |  |  |
| 3.6. | Внесение изменений в распоряжение администрации города Нижнего Новгорода от 13.12.2012 № 593-р в части актуализации перечня информационных систем администрации города | | Департамент информационных технологий, отдел документационного сопровождения | 01.04.2023 | | 24.05.2023 | Количество правовых актов, вносящих изменения | шт. | 1 | 0,00 |  |  |  |
| Задача. Модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации города, соответствующей требованиям законодательства в области информационной безопасности, в целях обеспечения функционирования информационных систем и ресурсов администрации города | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 4. | 18 П 04 00000 | Поддержка и модернизация информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение информационной безопасности администрации города | | | | | | | | 47949390,55 |  |  |  |
| 4.1. | Техническая поддержка производителей средств защиты информации | | Департамент информационных технологий, отдел информационной безопасности | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Период обслуживания | мес. | 12 | 1525427,50 |  |  |  |
| 4.2. | Техническая поддержка производителя АПКШ «Континент» | | Департамент информационных технологий, отдел информационной безопасности | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Период обслуживания | мес. | 12 | 811574,28 |  |  |  |
| 4.3. | Организация эффективной антивирусной защиты в администрации города Нижнего Новгорода | | Департамент финансов, отдел автоматизации и информационной безопасности | | 01.07.2023 | 15.09.2023 | Количество пользователей, обеспеченных лицензией | чел. | 174 | 182000,00 |  |  |  |
| 4.4. | Развитие системы защиты корпоративной сети передачи данных администрации города Нижнего Новгорода | | Департамент информационных технологий, отдел информационной безопасности | | 01.02.2023 | 01.04.2023 | Количество приобретенных программно-аппаратных комплексов защиты информации | шт. | 2 | 523000,00 |  |  |  |
| 4.5. | Развитие корпоративной системы связи администрации города Нижнего Новгорода (IP-телефония) | | Департамент информационных технологий, отдел технического сопровождения | | 01.04.2023 | 31.12.2023 | Количество приобретенных лицензий  Количество приобретенных терминалов | шт.  шт. | 7  45 | 2986980,00  324610,00 |  |  |  |
| Администрация Автозаводского района | | 03.07.2023 | 28.07.2023 | Количество приобретенных терминалов | шт. | 176 | 951290,00 |  |  |  |
| Администрация Канавинского района | | 30.01.2023 | 15.02.2023 | Количество приобретенных терминалов | шт. | 75 | 432450,00 |  |  |  |
| Администрация Нижегородского района | | 02.05.2023 | 17.07.2023 | Количество приобретенных терминалов | шт. | 125 | 699900,00 |  |  |  |
| 4.6. | Продление лицензии программного обеспечения видеоконференцсвязи сроком на 1 год | | Департамент информационных технологий, отдел технического сопровождения | | 01.02.2023 | 31.03.2023 | Количество одновременных докладчиков | чел. | 50 | 384000,00 |  |  |  |
| 4.7. | Аренда IP-адресов | | Департамент информационных технологий, отдел информационной безопасности | | 01.06.2023 | 31.12.2023 | Количество IP-адресов | шт. | 255 | 294500,00 |  |  |  |
| 4.8. | Обеспечение юридически значимого обмена информацией при оказании государственных и муниципальных услуг в электронной форме | | Департамент информационных технологий, отдел информационной безопасности | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество приобретенных носителей ключей электронной подписи | шт. | 100 | 202578,00 |  |  |  |
| 4.9. | Приобретение и продление срока действия доменных имен и SSL- сертификатов безопасности | | Департамент цифровой трансформации, отдел анализа данных | | 15.01.2023 | 31.12.2023 | Количество приобретенных/ продленных доменных имен и сертификатов безопасности | шт. | 21 | 67420,55 |  |  |  |
| 4.10. | Проектирование и монтаж структурированных кабельных систем | | Департамент информационных технологий, отдел технического сопровождения | | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Количество созданных структурированных кабельных систем | шт. | 1 | 709812,72 |  |  |  |
| Администрация Нижегородского района | | 02.02.2023 | 01.12.2023 | Количество созданных структурированных кабельных систем | шт. | 1 | 2748055,24 |  |  |  |
| Администрация Советского района | | 03.06.2023 | 28.06.2023 | Количество разработанных проектов структурированных кабельных систем | шт. | 1 | 235379,76 |  |  |  |
| 4.11. | Приобретение компьютерной и копировально-печатной техники, серверов и серверного оборудования | | Департамент информационных технологий, отдел технического сопровождения | | 01.02.2023 | 31.12.2023 | Количество приобретенных единиц компьютерной техники  Количество приобретенных единиц копировально-печатной техники  Количество приобретенных серверов и серверного оборудования | шт.  шт.  шт. | 160  27  2 | 11963612,30 |  |  |  |
| Департамент финансов, отдел автоматизации и информационной безопасности | | 01.02.2023 | 31.12.2023 | Количество приобретенных единиц компьютерной техники  Количество приобретенных единиц копировально-печатной техники  Количество приобретенных серверов и серверного оборудования  Количество приобретенных единиц коммутационного оборудования  Количество приобретенных комплектующих | шт.  шт.  шт.  шт.  шт. | 10  10  3  9  76 | 13774100,00 |  |  |  |
| Администрация Автозаводского района | | 10.03.2023 | 28.04.2023 | Количество приобретенных единиц копировально-печатной техники | шт. | 25 | 954700,00 |  |  |  |
| 4.12. | Обеспечение перехода на российское программное обеспечение | | Департамент информационных технологий, отдел технического сопровождения | | 10.05.2023 | 31.12.2023 | Количество приобретенных лицензий | шт. | 1100 | 8178000,20 |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_