****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **№** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ┌  **О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.01.2019 № 115** |  | ┐ |

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 26.10.2022 № 212 «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» администрация города Нижнего Новгорода **постановляет:**

1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» на 2019 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 23.01.2019 № 115, следующие изменения:

1.1. Раздел 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. В разделе 2:

1.2.1. Подраздел 2.1 дополнить текстом согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.2.2. Таблицу 3 подраздела 2.7 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.3. В разделе 4 таблицу 5 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород».

3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г.

Глава города Ю.В. Шалабаев

А.А. Максимов

435 58 10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

города

от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

Раздел 1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе Административно-территориальное образование Новинский сельсовет. Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «УМК НН») Муниципальное казенное учреждение «Нижегородское городское лесничество» (далее - МКУ «Нижегородлес») Муниципальное казенное учреждение «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода») Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода (далее - ДБ) Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее - департамент строительства ‎г. Н.Новгорода) Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «ГлавУКС Г.Н.Новгорода») | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Улучшение экологической ситуации на территории города | | | | | | |
| Задачи муниципальной программы | Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города Повышение эффективности отлова и содержания животных без владельцев Сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | Реализуется в 2019 - 2024 годах в один этап | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | Ответственный исполнитель, соисполнители | Расходы (руб.), годы | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Всего | 662148255,45 | 491279909,83 | 331297280,76 | 476011566,24 | 634877371,04 | 209610800,00 |
| ДБ | 40413090,16 | 4152373,48 | 38200,00 | 13874,84 | 993457,09 | 9137561,80 |
| Администрации районов города (ДБ) | 16776169,55 | 9442762,98 | 81381254,56 | 72542600,31 | 49206781,95 | 79842233,20 |
| МКУ «Нижегородлес» (ДБ) | 63113655,00 | 64798408,65 | 66631410,00 | 81363058,18 | 79841600,00 | 79841600,00 |
| МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» (ДБ) | 111338166,37 | 49983706,72 | 71720914,20 | 322092032,91 | 504835532,00 | 40789405,00 |
| МКУ ГлавУКС Г.Н.Новгорода» (департамент строительства ‎г. Н.Новгорода) | 423569902,60 | 362902658,00 | 106849102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «УМК НН» (ДБ) | 6937271,78 | 0,00 | 4676400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | Доля загрязняющих веществ с превышением ПДК по отношению к общему количеству контролируемых ингредиентов к 2020 году - 30 %  Доля общих нестандартных анализов контролируемых показателей в сравнении с установленными нормативами по отношению к общему количеству контролируемых показателей – 10% Доля площади посадки лесных культур (восстановление леса) по отношению к общей площади городских лесов, находящихся в ведении МКУ «Нижегородлес»- 0,068%. Доля площади санитарно-оздоровительных мероприятий по отношению к общей площади городских лесов, находящихся в ведении МКУ «Нижегородлес» - 21,74%.  Доля загрязняющих веществ с превышением ПДК по отношению к общему количеству контролируемых ингредиентов (по направлению природные и сточные воды) к 2020 году -30%  Доля загрязняющих веществ с превышением ПДК по отношению к общему количеству контролируемых ингредиентов (по направлению атмосферный воздух) к 2020 году - 26%  Доля загрязняющих веществ с превышением ПДК по отношению к общему количеству контролируемых ингредиентов (по направлению почва) к 2020 году - 26%  Доля нестандартных анализов контролируемых показателей в сравнении с установленными нормативами по отношению к общему количеству контролируемых показателей (по направлению природные и сточные воды) - 10%. Доля нестандартных анализов контролируемых показателей в сравнении с установленными нормативами по отношению к общему количеству контролируемых показателей (по направлению почва) - 10%. Доля загрязняющих веществ с превышением ПДК по отношению к общему количеству контролируемых ингредиентов (по направлению атмосферный воздух) - 10%. Доля животных, в отношении которых в период реализации программы проведены мероприятия по отлову и содержанию, по отношению к общей численности животных без владельцев - 100%.  Доля ликвидированных несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде к запланированному количеству свалок в границах города Нижнего Новгорода ликвидируемые в рамках федерального проекта «Чистая страна» - 100%. | | | | | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

города

от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

Поскольку ликвидация накопленного вреда окружающей среде - это одно из условий улучшения качества окружающей среды, комфортной и безопасной среды для жизни, то важным направлением работы является ликвидация несанкционированных свалок в границах городов и наиболее опасных объектов накопленного экологического вреда окружающей среде, в рамках федерального проекта «Чистая страна» национального проекта «Экология».

Перечень мероприятий, запланированных в рамках федерального проекта «Чистая страна» к реализации в части ликвидации свалок в границах городов:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| п/п | Ликвидация выявленных несанкционированных свалок в границах городов | Срок реализации |
| 1. | Рекультивация земельного участка, занятого свалкой отходов с адресным ориентиром: г. Нижний Новгород, Московский район, Московское шоссе, д. 473, д. 475 | 2022-2023 |
| 2. | Рекультивация земельного участка, занятого свалкой отходов с адресным ориентиром: г. Нижний Новгород, ул. Заовражная | 2022-2023 |

При реализации федерального проекта «Чистая страна» в части ликвидации свалок в границах городов в 2023 году достигаются следующие непосредственные результаты:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ликвидация несанкционированных свалок в границах городов | | |
| Ликвидированы несанкционированные свалки в границах городов | шт. | 2 |
| Численность населения, качество жизни которого улучшится в связи с ликвидацией несанкционированных свалок в границах городов | тысяча человек | 1 263,65\* |

\*Сведения о численности населения города Нижнего Новгорода по данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области на 01.01.2021 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации

города

от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 3

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Код основного мероприятия целевой статьи расходов | | Наименование муниципальной программы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, руб. | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» | | | | | Всего, в том числе: | 662148255,45 | 491279909,83 | 331297280,76 | 476011566,24 | 634877371,04 | 209610800,00 |
| ДБ | 40413090,16 | 4152373,48 | 38200,00 | 13874,84 | 993457,09 | 9137561,80 |
| Администрации районов города (ДБ) | 16776169,55 | 9442762,98 | 81381254,56 | 72542600,31 | 49206781,95 | 79842233,20 |
| МКУ «Нижегородлес» (ДБ) | 63113655,00 | 64798408,65 | 66631410,00 | 81363058,18 | 79841600,00 | 79841600,00 |
| МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» (ДБ) | 111338166,37 | 49983706,72 | 71720914,20 | 322092032,91 | 504835532,00 | 40789405,00 |
| МКУ «ГлавУКС Г.Н.Новгорода» (Департамент строительства и капитального ремонта) | 423569902,60 | 362902658,00 | 106849102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «УМК НН» | 6937271,78 | 0,00 | 4676400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1. | 17 П 01 | | Обеспечение деятельности МКУ «Нижегородское городское лесничество» | | Всего, в том числе: | 63113655,00 | 64785408,65 | 66621410,00 | 81363058,18 | 79841600,00 | 79841600,00 |
| МКУ «Нижегородлес» (ДБ) | 63113655,00 | 64785408,65 | 66621410,00 | 81363058,18 | 79841600,00 | 79841600,00 |
| 2. | 17 П 02 | | Проведение комплекса работ по охране, анализу и предупреждению негативного воздействия на окружающую среду города | | Всего, в том числе: | 147694921,45 | 15338089,38 | 97874562,93 | 75557192,15 | 56898684,04 | 96412400,00 |
| МКУ «ГлавУКС Г.Н.Новгорода» (Департамент строительства и капитального ремонта) | 12003542,59 | 16800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» (ДБ) | 82896947,37 | 5878526,40 | 11778708,37 | 3000717,00 | 6698445,00 | 7432605,00 |
| ДБ | 29080990,16 | 0,00 | 38200,00 | 13874,84 | 993457,09 | 9137561,80 |
| Администрации районов города (ДБ) | 16776169,55 | 9442762,98 | 81381254,56 | 72542600,31 | 49206781,95 | 79842233,20 |
| МКУ «УМК НН» | 6937271,78 | 0,00 | 4676400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3. | 17 П 03 | | Расходы на обеспечение деятельности МКУ "Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» | | Всего, в том числе: | 28441219,00 | 29758553,11 | 47972619,17 | 99544020,41 | 30614300,00 | 30614300,00 |
| МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» (ДБ) | 28441219,00 | 29758553,11 | 47972619,17 | 99544020,41 | 30614300,00 | 30614300,00 |
| 4. | 17 П 04 | | Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | | Всего, в том числе: | 11332100,00 | 6615600,00 | 4282100,00 | 2742500,00 | 2742500,00 | 2742500,00 |
| ДБ | 11332100,00 | 1298866,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» (ДБ) | 0,00 | 5316733,57 | 4282100,00 | 2742500,00 | 2742500,00 | 2742500,00 |
| 5. | 17 П G1 | | Реализация федерального проекта «Чистая страна» | | Всего, в том числе: | 0,00 | 11853507,05 | 7672606,66 | 216804795,50 | 464780287,00 | 0,00 |
| ДБ | 0,00 | 2853507,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» (ДБ) | 0,00 | 9000000,00 | 7672606,66 | 216804795,50 | 464780287,00 | 0,00 |
| 6. | 17 П G6 | | Реализация федерального проекта «Оздоровление Волги» | | Всего, в том числе: | 411566360,00 | 362885858,00 | 106849102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «ГлавУКС Г.Н.Новгорода» (Департамент строительства и капитального ремонта) | 411566360,00 | 362885858,00 | 106849102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7. | 17 П C1 | | Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | | Всего, в том числе: | 0,00 | 42893,64 | 24880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Нижегородлес» (ДБ) | 0,00 | 13000,00 | 10000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» (ДБ) | 0,00 | 29893,64 | 14880,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к постановлению администрации

города

от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 5

«План реализации муниципальной программы

«Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода»

на 2019 - 2024 годы на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код основного мероприятия целевой статьи расходов | | Наименование подпрограммы, задачи, основные мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия (управление, отдел) | Срок | | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее - ПНР) | | | Объемы финансового обеспечения, руб. | | | |
| начала реализации | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | Значение | Собственные городские средства | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета | Прочие источники |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего по муниципальной программе «Охрана окружающей среды города Нижнего Новгорода» | | | | | | | | | | 248 107 666,91 | 86 536 093,00 | 131 088 700,00 |  |
| Задача. Организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов | | | | | | | | | | 81 206 717,18 | 156 341,00 |  |  |
| 1. | 17 П 01 | | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «Нижегородское городское лесничество» | | | | | | | 81 206 717,18 | 156 341,00 |  |  |
| 1.1. | Охрана, защита, воспроизводство городских лесов | | | МКУ «Нижегородлес» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Уход в молодняках | га | 11 | 81 198 489,18 |  |  |  |
| Прочистка квартальных просек | км | 28 |
| Сбор мусора | м3 | 510 |
| Рубка аварийных деревьев | га | 152,8 |
| Уборка неликвидной древесины | га | 88,8 |
| Посадка лесных культур | га | 1 |
| Уход за лесными культурами | га | 49,7 |
| Инвентаризация лесных культур | га | 2 |
| Распространение листовок | шт. | 1000 |
| Содержание шлагбаумов | шт. | 137 |
| Содержание минерализованных полос | км | 626 |
| Очистка мест рубок | га | 90 |
| Мониторинг данных ИСДМ-Рослесхоз | га | 8814 |
| Мониторинг данных «Лесохранитель» | га | 8814 |
| 1.2. | Выплата заработной платы (с начислением на нее) работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | | | МКУ «Нижегородлес» | 30.08.2022 | 31.12.2022 | Выплата заработной платы (с начислением на нее) работникам муниципальных учреждений | Учреждений | 1 | 8 228,00 | 156 341,00 |  |  |
| Задача. Снижение техногенной нагрузки на окружающую среду города | | | | | | | | | | 166 900 949,73 | 83 137 252,00 | 131 088 700,00 |  |
| 2. | 17 П 02 | | Основное мероприятие. Проведение комплекса работ по охране, анализу и предупреждению негативного воздействия на окружающую среду города | | | | | | | 45 951 985,82 | 18 826 100,00 |  |  |
| 2.1. | Аналитический контроль состояния окружающей среды на территории города Нижнего Новгорода | | | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Приобретение лабораторного оборудования и расходных материалов для них | компл. | 1 | 116 460,00 |  |  |  |
| 2.2. | Мониторинг состояния окружающей среды на территории города Нижнего Новгорода, качество воды и почвы рекреационных зон | | | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество проведенных анализов по рекреационным зонам | шт. | 1706 | 1 422 500,00 |  |  |  |
| 2.3. | Участие в экологических форумах, семинарах, акциях | | | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество форумов, семинаров, акций | шт. | 1 | 50 000,00 |  |  |  |
| 2.4. | Увеличение стоимости не материальных активов | | | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Проведение мероприятий в рамках экологического образования и воспитания | шт. | 3 | 123 500,00 |  |  |  |
| 2.5. | Создание (обустройство) контейнерных площадок на территории городского округа город Нижний Новгород | | | Администрация Канавинского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество контейнерных площадок | шт. | 3 | 39 000,00 | 741 000,00 |  |  |
| 2.6. | Содержание контейнерных площадок для ТКО | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество контейнерных площадок | шт. | 309 | 37 708 560,65 |  |  |  |
| Администрация Автозаводского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество контейнерных площадок | шт. | 81 | 6 374 025,00 |  |  |  |
| Администрация Канавинского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество контейнерных площадок | шт. | 48 | 9 599 971,00 |  |  |  |
| Администрация Ленинского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество контейнерных площадок | шт. | 38 | 7 320 213,35 |  |  |  |
| Администрация Нижегородского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество контейнерных площадок | шт. | 23 | 2 855 179,00 |  |  |  |
| Администрация Приокского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество контейнерных площадок | шт. | 43 | 4 750 000,00 |  |  |  |
| Администрация Советского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество контейнерных площадок | шт. | 35 | 3 907 068,30 |  |  |  |
| Территориальный отдел администрации Новинский сельсовет | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество контейнерных площадок | шт. | 41 | 2 902 104,00 |  |  |  |
| ДБ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество территориальных органов администрации города для перераспределения средств на содержание контейнерных площадок | Ед. | 7 | 13 874,84 |  |  |  |
| 2.7. | Приобретение контейнеров и (или) бункеров | | | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.08.2022 | 31.12.2022 | Количество контейнеров | шт. | 7 | 33 016,00 | 628 900,00 |  |  |
| Количество бункеров | шт. | 8 |
| 2.8. | Ликвидация свалок и объектов размещения отходов | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.03.2022 | 31.12.2022 | Количество свалок (объектов) | шт. | 120 | 5 818 733,33 | 17 456 200,00 |  |  |
| Администрация Автозаводского района | 01.03.2022 | 31.12.2022 | Количество свалок (объектов) | шт. | 5 | 949 999,72 | 2 849 999,16 |  |  |
| Администрация Канавинского района | 01.03.2022 | 31.12.2022 | Количество свалок (объектов) | шт. | 40 | 650 000,00 | 1 950 000,00 |  |  |
| Администрация Ленинского района | 01.03.2022 | 31.12.2022 | Количество свалок (объектов) | шт. | 3 | 650 000,00 | 1 950 000,00 |  |  |
| Администрация Московского района | 01.03.2022 | 31.12.2022 | Количество свалок (объектов) | шт. | 21 | 323 177,70 | 969 533,10 |  |  |
| Администрация Нижегородского района | 01.03.2022 | 31.12.2022 | Количество свалок (объектов) | шт. | 39 | 1 545 058,20 | 4 635 174,61 |  |  |
| Администрация Приокского района | 01.03.2022 | 31.12.2022 | Количество свалок (объектов) | шт. | 2 | 646 747,71 | 1 940 243,13 |  |  |
| Администрация Советского района | 01.03.2022 | 31.12.2022 | Количество свалок (объектов) | шт. | 9 | 650 000,00 | 1 950 000,00 |  |  |
| Администрация Сормовского района | 01.03.2022 | 31.12.2022 | Количество свалок (объектов) | шт. | 1 | 403 750,00 | 1 211 250,00 |  |  |
| 2.9. | Разработка проектной документации по объекту «Экотропа на территории Бурнаковской низины» в Московском районе города Нижнего Новгорода | | | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.07.2022 | 31.12.2022 | Разработка проектной документации | % | 100 | 626 341,00 |  |  |  |
| 3. | 17 П 03 | | Основное мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности МКУ «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» | | | | | | | 99 519 968,41 | 24 052,00 |  |  |
| 3.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями | ед. | 1 | 99 518 702,41 |  |  |  |
| 3.2. | Выплата заработной платы (с начислением на нее) работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | | | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 30.08.2022 | 31.12.2022 | Выплата заработной платы (с начислением на нее) работникам муниципальных учреждений | Учреждений | 1 | 1 266,00 | 24 052,00 |  |  |
| 4. | 17 П G1 | | Основное мероприятие Реализация федерального проекта «Чистая страна» | | | | | | | 21 428 995,50 | 64 287 100,00 | 131 088 700,00 |  |
| 4.1. | Разработка проектной документации на рекультивацию земельного участка, занятого свалкой отходов с адресным ориентиром: г. Нижний Новгород, Московский район, Московское шоссе, д.473, 475 | | | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Разработка проектной документации | % | 100 | 2 905 000,00 | 8 715 000,00 |  |  |
| 4.2. | Разработка проектной документации на рекультивацию земельного участка, занятого свалкой отходов с адресным ориентиром: г. Нижний Новгород, Приокский район, рядом с ул. Заовражная, д.7 | | | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Разработка проектной документации | % | 100 | 1 498 297,50 | 4 494 900,00 |  |  |
| 4.3. | Рекультивация земельного участка, занятого свалкой отходов с адресным ориентиром: г. Нижний Новгород, Московский район, Московское шоссе, д.473, 475 | | | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 15.11.2022 | 31.12.2022 | Заключение контракта | объект | 1 | 13 129 486,25 | 39 388 500,00 | 117 076 900,00 |  |
| 4.4. | Рекультивация земельного участка, занятого свалкой отходов с адресным ориентиром: г. Нижний Новгород, ул. Заовражная | | | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.10.2022 | 31.12.2022 | Заключение контракта | объект | 1 | 3 896 211,75 | 11 688 700,00 | 14 011 800,00 |  |
| Задача. Повышение эффективности отлова и содержания животных без владельцев | | | | | | | | | |  | 3 242 500,00 |  |  |
| 5. | 17 П 04 | Основное мероприятие. Проведение мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | | | | | | | |  | 3 242 500,00 |  |  |
| 5.1. | Отлов и содержание животных без владельцев | | | МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Численность животных | голов | 328 |  | 3 242 500,00 |  |  |
| Задача. Сокращение доли загрязненных сточных вод, отводимых в реку Волга | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| 6. | 17 П G6 | | Основное мероприятие. Реализация федерального проекта «Оздоровление Волги» | | | | | | |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_