## Безимени-1

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **№** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ┌ |  **О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836** | ┐ |

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, также решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 28.09.2022 №172 «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» администрация города Нижнего Новгорода **постановляет:**

1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836, следующие изменения:

1.1. Раздел 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. В разделе 2:

1.2.1. Подраздел 2.4 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.2.2. Таблицу 3 подраздела 2.7 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.3. В разделе 4 таблицу 6 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород».

3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г.

Глава города Ю.В. Шалабаев

А.А. Максимов

435 58 10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

города

от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный муниципальной исполнитель программы | Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе Административно-территориальное образование Новинский сельсовет,Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода (далее - ДБ),Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «УМК НН»),Муниципальное казенное учреждение «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «УИЗТ г. НН»),Муниципальное казенное учреждение «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода»)Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее - департамент строительства ‎г. Н.Новгорода),Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «Главукс Г.Н.Новгорода»),Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (далее - ДЖИИ),Муниципальное казенное учреждение «Нижегородское жилищное агентство» (далее - МКУ «Нижегороджилагентство»),Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – КУГИ и ЗР) |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение надлежащего санитарного, эстетического состояния территории города |
| Задачи программы | Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий.Обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры города |
| Этапы и сроки муниципальной реализации программы | Срок реализации программы 2019 - 2024 годы. Программа реализуется в один этап |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | Всего, в т.ч. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 423 902 876,69 | 2 095 201 583,84 | 714 670 200,83 | 2 662 983 769,02 | 2 587 927 252,39 | 1 582 659 552,39 |
| ДБ | 631 775,76 | 15 528 016,81 | 35 883 917,43 | 1 218 174,62 | 13 482 304,80 | 13 177 248,00 |
| ДЖИИ | 0,00 | 0,00 | 201 987 551,59 | 653 009 283,48 | 299 316 541,28 | 299 316 541,28 |
| Администрации районов (ДБ) | 243 547 135,45 | 285 104 345,15 | 621 066 198,30 | 1 018 495 885,49 | 1 030 567 000,00 | 1 030 567 000,00 |
| МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» (ДБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 064 854,40 | 6 842 695,20 | 7 147 752,00 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 0,00 | 0,00 | 599 999,08 | 426 663 363,33 | 1 127 616 611,11 | 122 348 911,11 |
| МКУ «УМК НН» (ДБ) | 42 432 099,55 | 48 418 131,80 | 57 120 086,02 | 109 912 939,33 | 61 235 100,00 | 61 235 100,00 |
| МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (департамент строительства ‎г. Н.Новгорода) | 0,00 | 1 525 521 870,10 | 122 693 316,75 | 53 619 268,37 | 48 867 000,00 | 48 867 000,00 |
| Администрация Нижегородского района, МКУ «Нижегороджил-агентство» (департамент строительства ‎г. Н.Новгорода) | 0,00 | 1 525 521 870,10 | 161 155 355,88 | 195 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| КУГИ и ЗР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | 1. Доля населения города, удовлетворенная качеством благоустройства городских территорий (в общем количестве опрошенных граждан), - 60%.2. Доля площади объектов озеленения, находящихся на содержание, по отношению к общей площади объектов озеленения - 100%.3. Доля количества муниципальных кладбищ, находящихся на содержании, по отношению к общему количеству муниципальных кладбищ - 100%.4. Охват сетями дождевой канализации - 60,6%.5. Доля отремонтированных сетей ливневой канализации города по отношению к общему количеству сетей ливневой канализации, требующих ремонта, - 3,6%.6. Доля сооружений инженерной защиты города, отвечающих нормативным требованиям, - 70,6%.7. Доля отремонтированных объектов инженерной защиты города по отношению к общему количеству объектов инженерной защиты города, требующих ремонта, - 3%.8. Доля отремонтированных муниципальных пляжей к общему количеству муниципальных пляжей 100% |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

города

от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

2.4. Целевые индикаторы муниципальной программы.

Таблица 1

Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели муниципальной программы, подпрограммы, задачи, целевого индикатора | Единица измерения | Значение показателя целевого индикатора |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель. Обеспечение надлежащего санитарного, эстетического состояния территории города |
|  | Доля населения города, удовлетворенная качеством благоустройства городских территорий (в общем количестве опрошенных граждан) | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 1.1. | Задача. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий |
|  | Доля площади объектов озеленения, находящихся на содержание, по отношению к общей площади объектов озеленения | % | 41 | 41 | 41 | 100 | 100 | 100 |
|  | Доля количества муниципальных кладбищ, находящихся на содержании, по отношению к общему количеству муниципальных кладбищ | % | 66 | 66 | 66 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2. | Задача. Обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры города |
|  | Охват сетями дождевой канализации | % | 60 | 60,2 | 60,3 | 60,4 | 60,5 | 60,6 |
|  | Доля отремонтированных сетей ливневой канализации города по отношению к общему количеству сетей ливневой канализации, требующих ремонта | % | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
|  | Доля сооружений инженерной защиты города, отвечающих нормативным требованиям | % | 70 | 70,2 | 70,3 | 70,4 | 70,5 | 70,6 |
|  | Доля отремонтированных объектов инженерной защиты города по отношению к общему количеству объектов инженерной защиты города, требующих ремонта | % | 1 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2,5 | 3 |
|  | Доля отремонтированных муниципальных пляжей к общему количеству муниципальных пляжей | % | 79 | 79 | 79 | 100 | 100 | 100 |

Таблица 2

Методика расчета целевых индикаторов муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя целевого индикатора | Единица измерения | НПА, определяющий методику расчета целевого индикатора | Расчет показателя целевого индикатора | Исходные данные для расчета значений показателя целевого индикатора |
| формула расчета | буквенное обозначение переменной в формуле расчета | источник исходных данных | метод сбора исходных данных | периодичность сбора и срок представления исходных данных |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Доля населения города, удовлетворенная качеством благоустройства городских территорий (в общем количестве опрошенных граждан) | % | - | - | - | Социологический опрос | Интерактивный опрос в информационно-телекоммуникационной сети Интернет | Годовая |
| 2. | Доля площади объектов озеленения, находящихся на содержание, по отношению к общей площади объектов озеленения | % | - | D = S1 /S2 x 100% | S1 - площадь объектов озеленения, находящихся на содержание;S2 - площадь объектов озеленения  | Сведения администраций районов | Официальный запрос | Годовая |
| 3. | Доля количества муниципальных кладбищ, находящихся на содержании, по отношению к общему количеству муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода | % | - | D = S1 /S x 100% | S – общее количество муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода;S1 - количество кладбищ, находящихся на содержании | Ведомственная отчетность | Запрос информации от МКУ "УМК НН" | Годовая |
| 4. | Охват сетями дождевой канализации | % | - | D = DН + DН1 | D - доля сооружений инженерной защиты города;DН - доля сооружений в нормативном состоянии;DН1 - доля отремонтированных сооружений текущего года | Результаты обследования | Визуальный осмотр, телеметрия | Годовая |
| 5. | Доля сооружений инженерной защиты города, отвечающих нормативным требованиям | % | - | D = DН + DН1 | D - доля сооружений инженерной защиты города;DН - доля сооружений в нормативном состоянии;DН1 - доля отремонтированных сооружений текущего года | Результаты обследования | Визуальный осмотр, телеметрия | Годовая |
| 6. | Доля отремонтированных сетей ливневой канализации города по отношению к общему количеству сетей ливневой канализации, требующих ремонта | % | - | D = (100 / Lтр) x Lвып | Lтр - необходимый объем работ, подлежащий ремонту;Lвып - предполагаемый объем работ, подлежащий ремонту на выделяемое финансирование | Результаты обследования | Визуальный осмотр, телеметрия | Годовая |
| 7. | Доля отремонтированных объектов инженерной защиты города по отношению к общему количеству объектов инженерной защиты города, требующих ремонта | % | - | D = (100 / Lтр) x Lвып | Lтр - необходимый объем работ, подлежащий ремонту;Lвып - предполагаемый объем работ, подлежащий ремонту на выделяемое финансирование | Результаты обследования | Визуальный осмотр, телеметрия | Годовая |
| 8. | Доля отремонтированных муниципальных пляжей к общему количеству муниципальных пляжей | % | - | D = S1 /S x 100% | S - общее количество муниципальных пляжей;S1 -количество отремонтированных муниципальных пляжей. | Сведения администраций районов и муниципальных учреждений | Официальный запрос | Годовая |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации

города

от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов.

Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации программы

за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код основного мероприятия целевой статьи рас-ходов | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, руб. |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» | Всего, в том числе: | 423 902 876,69 | 2 095 201 583,84 | 714 670 200,83 | 2 756 444 102,75 | 2 539 060 252,39 | 1 533 792 552,39 |
| ДБ | 631 775,76 | 15 528 016,81 | 35 883 917,43 | 1 218 174,62 | 13 482 304,80 | 13 177 248,00 |
| ДЖИИ | 0,00 | 0,00 | 201 987 551,59 | 653 009 283,48 | 299 316 541,28 | 299 316 541,28 |
| Администрации районов (ДБ) | 243 547 135,45 | 285 104 345,15 | 621 066 198,30 | 1 018 495 885,49 | 1 030 567 000,00 | 1 030 567 000,00 |
| МКУ "Горкомэкологии Нижнего Новгорода" (ДБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 064 854,40 | 6 842 695,20 | 7 147 752,00 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 0,00 | 0,00 | 599 999,08 | 426 663 363,33 | 1 127 616 611,11 | 122 348 911,11 |
| МКУ «УМК НН» (ДБ) | 42 432 099,55 | 48 418 131,80 | 57 120 086,02 | 109 912 939,33 | 61 235 100,00 | 61 235 100,00 |
| МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (департамент строительства ‎г. Н.Новгорода) | 0,0 | 1 525 521 870,10 | 122 693 316,75 | 147 079 602,10 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Нижегородского района, МКУ «Нижегороджилагентство» (департамент строительства ‎г. Н.Новгорода) | 0,0 | 1 525 521 870,10 | 161 155 355,88 | 195 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| КУГИ и ЗР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | 10 П 01 | Объекты благоустройства (общественные территории, объекты озеленения) территории города Нижнего Новгорода | Всего, в том числе: | 136 713 984,55 | 155 436 417,49 | 460 932 552,59 | 982 575 088,17 | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 |
| ДБ | 631 775,76 | 16,81 | 30 522 742,33 | 0,00 | 11 457 304,80 | 11 152 248,00 |
| Администрации районов города (ДБ) | 136 082 208,79 | 155 436 400,68 | 429 809 811,18 | 957 333 061,53 | 981 700 000,00 | 981 700 000,00 |
| МКУ "Горкомэкологии Нижнего Новгорода" (ДБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 064 854,40 | 6 842 695,20 | 7 147 752,00 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 0,00 | 0,00 | 599 999,08 | 5 177 172,24 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | 10 П 02 | Организация и содержание мест захоронения в городе Нижнем Новгороде | Всего, в том числе: | 42 432 099,55 | 55 732 370,31 | 57 120 086,02 | 82 226 013,17 | 39 472 800,00 | 39 472 800,00 |
| МКУ «УМК НН» (ДБ) | 42 432 099,55 | 48 418 131,80 | 57 120 086,02 | 82 226 013,17 | 39 472 800,00 | 39 472 800,00 |
| Администрации районов города (ДБ) | 0,0 | 7 314 238,51 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | 10 П 03 | Прочие объекты благоустройства (включая сети ливневой канализации и сооружения инженерной защиты) города Нижнего Новгорода | Всего, в том числе: | 197 057 861,91 | 1 806 589 472,46 | 2 924 333 196,03 | 316 958 581,79 | 146 190 911,11 | 140 180 511,11 |
| ДБ | 0 | 15 528 000,00 | 5 361 175,10 | 1 136 475,13 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 89 592 935,25 | 172 082 395,26 | 122 693 316,75 | 115 123 236,19 | 97 323 911,11 | 91 313 511,11 |
| Администрации районов города (ДБ) | 107 464 926,66 | 93 457 207,10 | 161 155 355,88 | 53 619 268,37 | 48 867 000,00 | 48 867 000,00 |
| МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (департамент строительства ‎г. Н.Новгорода) | 0,00 | 1 525 521 870,10 | 2 635 123 348,30 | 147 079 602,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | 10 П 04 | Обеспечение деятельности МКУ «УИЗТ г. НН» | Всего, в том числе: | 28 073 943,08 | 28 311 252,35 | 29 271 298,70 | 45 377 454,90 | 29 335 400,00 | 29 335 400,00 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 28 073 943,08 | 28 311 252,35 | 29 271 298,70 | 45 377 454,90 | 29 335 400,00 | 29 335 400,00 |
| 1.5. | 10 П 05 | Обеспечение деятельности МКУ «УМК НН» | Всего, в том числе: | 19 624 987,60 | 20 005 967,01 | 21 108 978,58 | 27 686 926,16 | 21 762 300,00 | 21 762 300,00 |
| МКУ «УМК НН» (ДБ) | 19 624 987,60 | 20 005 967,01 | 21 108 978,58 | 27 686 926,16 | 21 762 300,00 | 21 762 300,00 |
| 1.6. | 10 П 06 | Приобретение строительной техники | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | 10 П 07 | Снос самовольных построек объектов движимого имущества | Всего, в том числе: | 0,00 | 25 757 575,76 | 22 474 287,63 | 7 625 255,08 | 2 025 000,00 | 2 025 000,00 |
| ДБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 699,49 | 2 025 000,00 | 2 025 000,00 |
| Администрации районов города (ДБ) | 0,00 | 25 757 575,76 | 22 474 287,63 | 7 543 555,59 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | 10 П 08 | Освещение города Нижнего Новгорода сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности | ДЖИИ | 0,00 | 0,00 | 192 439 796,70 | 499 567 679,63 | 144 981 666,63 | 144 981 666,63 |
| 1.9. | 10 П 09 | Расходы на ремонт, реконструкцию и модернизацию сетей городского наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 17 174 498,50 | 153 441 603,85 | 154 334 874,65 | 154 334 874,65 |
| ДЖИИ | 0,00 | 0,00 | 9 547 754,89 | 153 441 603,85 | 154 334 874,65 | 154 334 874,65 |
| Администрации районов города (ДБ) | 0,00 | 0,00 | 7 626 743,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. | 10 П С1 | Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | Всего, в том числе: | 0,00 | 3 368 528,46 | 6 107,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрации районов города (ДБ) | 0,00 | 3 138 923,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «УМК НН» (ДБ) | 0,00 | 192 513,88 | 6 107,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 0,00 | 37 091,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11. | 10 П К2 | Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2022 году | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 985 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 260 985 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| КУГИ и ЗР | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрация Нижегородского района, МКУ «Нижегороджилагентство» (департамент строительства ‎г. Н.Новгорода) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12. | 10 П К3 | Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2023 году | МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 957 300,00 | 0,00 |
| 1.13. | 10 П К4 | Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2024 году | МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации

города

от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 6

План реализации муниципальной программы

«Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019 - 2024 годы на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код основного мероприятия целевой статьи рас-ходов | Наименование подпрограммы, задачи, основные мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия (управление, отдел) | Срок | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее - ПНР) | Объемы финансового обеспечения, руб. |
| начала реализации | окончания реализации | Наименование ПНР | Ед. изм. | Значение | Собственные городские средства | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего по муниципальной программе «Благоустройство города Нижнего Новгорода»  | 836 511 062,18  | 1 939 889 993,65  |   |   |
| Задача. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий | 500 976 653,91  | 944 225 848,03  |   |   |
| 1. | 10 П 01 | Основное мероприятие. Объекты благоустройства (общественные территории, объекты озеленения) территории города Нижнего Новгорода | 256 724 960,35  | 739 691 348,03  |   |   |
| 1.1. | Содержание объектов благоустройства и общественных территорий  | Всего: | 230 000 000,00  | 690 000 000,00  |   |   |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Содержание объектов озеленения | кв.м | 21683219,41 | 159 678 206,52  | 479 034 619,58  |   |   |
| Ремонт объектов озеленения | шт. | 68 | 23 103 270,81  | 69 309 902,60  |   |   |
| Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) | м3 | 12761,24 |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | кв.м | 36287,26 | 29 255 886,23  | 87 767 658,72  |   |   |
| Содержание цветников | кв.м | 44731,24 |
| Посадка деревьев и кустарников | шт. | 2 820,00  | 2 179 084,73  | 6 537 254,14  |   |   |
| Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения | Ед. | 20 | 4 050 432,61  | 12 151 297,76  |   |   |
| Ремонт фонтанов | Ед. | 15 | 2 119 646,48  | 6 358 849,44  |   |   |
| Содержание пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | Ед. | 14  | 1 202 394,06  | 3 607 182,12  |   |   |
| Ремонт пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | Ед. | 12  | 688 063,55  | 2 064 190,65  |   |   |
| Услуги видеонаблюдения на общественных пространствах | объект | 45 | 746 390,00  | 2 239 170,00  |   |   |
| Услуги охраны на общественных пространствах | объект | 1  | 666 118,35  | 1 998 355,01  |   |   |
| Администрация Автозаводского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Содержание объектов озеленения | кв.м | 4495568,80 | 17 939 545,98  | 53 818 637,98  |   |   |
| Ремонт объектов озеленения | шт. | 7 | 2 207 595,07  | 6 622 785,21  |   |   |
| Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) | м3 | 2378,83 |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | кв.м | 9353,83 | 6 174 847,58  | 18 524 542,72  |   |   |
| Содержание цветников | кв.м | 11119,58 |
| Посадка деревьев и кустарников | шт. | 20  | 381 007,91  | 1 143 023,71  |   |   |
| Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения | Ед. | 1 | 321 158,05  | 963 474,16  |   |   |
| Ремонт фонтанов | Ед. | 1 | 313 923,90  | 941 771,70  |   |   |
| Содержание пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | Ед. | 1 | 83 001,51  | 249 004,51  |   |   |
| Ремонт пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | Ед. | 1 | 70 766,70  | 212 300,10  |   |   |
| Услуги видеонаблюдения на общественных пространствах | объект | 10 | 148 697,50  | 446 092,50  |   |   |
| Администрация Канавинского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Содержание объектов озеленения | кв.м | 2011521,00 | 20 174 774,31  | 60 524 322,91  |   |   |
| Ремонт объектов озеленения | шт. | 10 | 2 379 786,94  | 7 139 360,85  |   |   |
| Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) | м3 | 1222,13 |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | кв.м | 3955,34 | 3 831 578,74  | 11 494 736,24  |   |   |
| Содержание цветников | кв.м | 5773,72 |
| Посадка деревьев и кустарников | шт. | 128  | 149 804,70  | 449 414,10  |   |   |
| Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения | Ед. | 4 | 748 172,56  | 2 244 517,64  |   |   |
| Ремонт фонтанов | Ед. | 2 | 641 634,03  | 1 924 902,09  |   |   |
| Содержание пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | Ед. | 4 | 353 957,87  | 1 061 873,61  |   |   |
| Ремонт пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | Ед. | 4 | 270 344,85  | 811 034,55  |   |   |
| Услуги видеонаблюдения на общественных пространствах | объект | 10 | 214 903,00  | 644 709,00  |   |   |
| Администрация Ленинского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Содержание объектов озеленения | кв.м | 2881473,91 | 14 829 807,29  | 44 489 421,86  |   |   |
| Ремонт объектов озеленения | шт. | 11 | 1 033 312,56  | 3 099 937,68  |   |   |
| Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) | м3 | 734 |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | кв.м | 4127,97 | 2 538 242,70  | 7 614 728,10  |   |   |
| Содержание цветников | кв.м | 4722,9 |
| Посадка деревьев и кустарников | шт. | 1230 | 259 818,60  | 779 455,80  |   |   |
| Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения | Ед. | 1 | 211 379,66  | 634 138,96  |   |   |
| Ремонт фонтанов | Ед. | 1 | 290 611,20  | 871 833,60  |   |   |
| Содержание пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | Ед. | 3 | 272 599,53  | 817 798,57  |   |   |
| Ремонт пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | Ед. | 3 | 125 630,70  | 376 892,10  |   |   |
| Услуги видеонаблюдения на общественных пространствах | объект | 4 | 34 210,00  | 102 630,00  |   |   |
| Администрация Московского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Содержание объектов озеленения | кв.м | 1593282,40 | 14 427 285,44  | 43 281 856,33  |   |   |
| Ремонт объектов озеленения | шт. | 9 | 2 800 090,21  | 8 400 270,63  |   |   |
| Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) | м3 | 1177,65 |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | кв.м | 1377,51 | 1 987 498,95  | 5 962 496,85  |   |   |
| Содержание цветников | кв.м | 3334,08 |
| Посадка деревьев и кустарников | шт. | 30 | 149 999,95  | 449 999,85  |   |   |
| Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения | Ед. | 3 | 714 907,86  | 2 144 723,57  |   |   |
| Ремонт фонтанов | Ед. | 3 | 278 430,45  | 835 201,35  |   |   |
| Услуги видеонаблюдения на общественных пространствах | объект | 5 | 72 967,00  | 218 901,00  |   |   |
| Администрация Нижегородского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Содержание объектов озеленения | кв.м | 1280420,00 | 40 230 916,08  | 120 692 748,24  |   |   |
| Ремонт объектов озеленения | шт. | 22 | 9 316 177,13  | 27 948 531,39  |   |   |
| Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) | м3 | 724,85 |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | кв.м | 8238,6 | 6 659 157,74  | 19 977 473,25  |   |   |
| Содержание цветников | кв.м | 8448,6 |
| Посадка деревьев и кустарников | шт. | 1367 | 1 151 120,57  | 3 453 361,68  |   |   |
| Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения | Ед. | 3 | 1 377 225,00  | 4 131 674,99  |   |   |
| Содержание пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | Ед. | 1 | 136 778,60  | 410 335,80  |   |   |
| Услуги видеонаблюдения на общественных пространствах | объект | 5 | 105 910,00  | 317 730,00  |   |   |
| Услуги охраны на общественных пространствах | объект | 1 | 666 118,35  | 1 998 355,01  |   |   |
| Администрация Приокского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Содержание объектов озеленения | кв.м | 1515840,00 | 16 117 078,68  | 48 351 236,06  |   |   |
| Ремонт объектов озеленения | шт. | 5 | 1 321 429,80  | 3 964 289,40  |   |   |
| Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) | м3 | 592,96 |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | кв.м | 1735,16 | 1 815 655,50  | 5 446 966,50  |   |   |
| Содержание цветников | кв.м | 2932,02 |
| Содержание пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | Ед. | 1 | 134 723,45  | 404 170,35  |   |   |
| Ремонт пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | Ед. | 1 | 28 506,60  | 85 519,80  |   |   |
| Услуги видеонаблюдения на общественных пространствах | объект | 5 | 70 792,50  | 212 377,50  |   |   |
| Администрация Советского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Содержание объектов озеленения | кв.м | 578711,00 | 13 371 157,86  | 40 113 473,59  |   |   |
| Ремонт объектов озеленения | шт. | 3 | 1 641 941,95  | 4 925 825,85  |   |   |
| Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) | м3 | 2120,18 |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | кв.м | 2415,45 | 2 517 659,20  | 7 552 977,60  |   |   |
| Содержание цветников | кв.м | 3316,94 |
| Посадка деревьев и кустарников | шт. | 45 | 87 333,00  | 261 999,00  |   |   |
| Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения | Ед. | 2 | 340 649,30  | 1 021 947,90  |   |   |
| Ремонт фонтанов | Ед. | 2 | 296 163,00  | 888 489,00  |   |   |
| Содержание пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | Ед. | 2 | 95 710,20  | 287 130,58  |   |   |
| Ремонт пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | Ед. | 1 | 120 027,90  | 360 083,70  |   |   |
| Администрация Сормовского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Содержание объектов озеленения | кв.м | 7270463,3 | 21 880 816,88  | 65 642 450,61  |   |   |
| Ремонт объектов озеленения | шт. | 1 | 2 402 937,15  | 7 208 901,59  |   |   |
| Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) | м3 | 3810,64 |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | кв.м | 5083,4 | 3 731 245,82  | 11 193 737,46  |   |   |
| Содержание цветников | кв.м | 5083,4 |
| Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения | Ед. | 6 | 336 940,18  | 1 010 820,54  |   |   |
| Ремонт фонтанов | Ед. | 6 | 298 883,90  | 896 651,70  |   |   |
| Содержание пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | Ед. | 2 | 125 622,90  | 376 868,70  |   |   |
| Ремонт пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | Ед. | 2 | 72 786,80  | 218 360,40  |   |   |
| Услуги видеонаблюдения на общественных пространствах | объект | 6 | 98 910,00  | 296 730,00  |   |   |
| Территориальный отдел администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Содержание объектов озеленения | кв.м | 55939,00 | 706 824,00  | 2 120 472,00  |   |   |
| МКУ «УИЗТ г.НН» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Содержание Волжско-Окских склонов, включая противооползневые сооружения | кв.м. | 77010 | 1 294 293,06  | 3 882 879,18  |   |   |
| МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | 01.09.2022 | 31.12.2022 | Содержание объектов озеленения | кв.м | 2080,00 | 231 315,00  | 693 945,00  |   |   |
| Посадка деревьев и кустарников | шт. | 2553 | 4 784 898,60  | 14 354 695,80  |   |   |
| 1.2. |  Озеленение территории города Нижнего Новгорода | Администрация Нижегородского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Погашение кредиторской задолжности по контракту на содержание объектов озеленения | шт. | 4 | 13 532 554,92  |   |   |   |
| Администрация Ленинского района | 01.05.2022 | 31.12.2022 |  Содержание объектов озеленения (акрицидная и дератизационная обработка) | га | 18,9506 | 153 332,88  |   |   |   |
| Администрация Московского района | 01.05.2022 | 31.12.2022 |  Содержание объектов озеленения (акрицидная и дератизационная обработка) | га | 47,22 | 255 360,00  |   |   |   |
| 1.3. | Услуги по охране объектов благоустройства города Нижнего Новгорода | Администрация Нижегородского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Предоставление услуг по охране | объект | 1 | 578 800,00  |   |   |   |
| 1.4. | Прочие работы по объектам озеленения в районах города Нижнего Новгорода | Администрация Советского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Погашение кредиторской задолжности по контракту на разработку проектно-сметной документации  | шт. | 4 | 120 000,00  |   |   |   |
| 1.5. | Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» («Общественные пространства») | Администрация Нижегородского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество территорий | шт. | 2 | 1 725 052,65  | 4 904 665,35  |   |   |
| 1.6. | Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» («Все лучшее детям») | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.03.2022 | 31.12.2022 |  Количество детских площадок | шт. | 5  | 3 596 894,92  | 10 226 682,68  |   |   |
| Администрация Канавинского района | 01.03.2022 | 31.12.2022 |  Количество детских площадок | шт. | 1 | 533 904,18  | 1 517 995,02  |   |   |
| Администрация Московского района | 01.03.2022 | 31.12.2022 |  Количество детских площадок | шт. | 2 | 1 449 231,69  | 4 120 451,91  |   |   |
| Администрация Советского района | 01.03.2022 | 31.12.2022 |  Количество детских площадок | шт. | 1 | 1 040 564,78  | 2 958 531,22  |   |   |
| Администрация Сормовского района | 01.03.2022 | 31.12.2022 |  Количество детских площадок | шт. | 1 | 573 194,27  | 1 629 704,53  |   |   |
| 1.7. | Содержание Театральной лестницы | Администрация Нижегородского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Площадь содержания Театральной лестницы | кв.м. | 344 | 0,00  |   |   |   |
| 1.8. | Увеличение стоимости основных средств | Администрация Автозаводского района | 01.05.2022 | 31.12.2022 | Установка ограждения площадки для выгула собак | объект | 1 | 449 739,20  |   |   |   |
| Администрация Канавинского района | 01.05.2022 | 31.12.2022 | Устройство газонов и дорожек сквере по ул.Гордеевская | объект | 1 | 3 743 168,49  |   |   |   |
| Администрация Ленинского района | 18.08.2022 | 31.12.2022 | Поставка МАФ | шт. | 19 | 386 478,00  |   |   |   |
| 03.10.2022 | 31.12.2022 | Приобретение детского игрового оборудования | шт. | 1 | 106 114,65  |   |   |   |
| Администрация Нижегородского района | 01.05.2022 | 31.12.2022 | Установка ограждения и входной группы | объект | 2 | 427 522,80  |   |   |   |
| 01.05.2022 | 31.12.2022 | Поставка МАФ | шт. | 28 |
| 1.9. | Электроснабжение, водоснабжение и водоотведение фонтанов | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Электроснабжение фонтанов | ед. | 11 | 271 965,68  |   |   |   |
| 01.08.2022 | 01.10.2022 | Оплата исполнительного листа по водоснабжению и водоотведению фонтанов | ед. | 2 |
| Администрация Автозаводского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Электроснабжение фонтанов | ед. | 1 | 0,00  |   |   |   |
| Администрация Канавинского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Электроснабжение фонтанов | ед. | 4 | 0,00  |   |   |   |
| 27.07.2022 | 28.08.2022 | Оплата исполнительного листа по водоснабжению и водоотведению фонтанов | ед. | 1 | 146 607,89  |   |   |   |
| Администрация Московского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Электроснабжение фонтанов | ед. | 3 | 0,00  |   |   |   |
| 01.08.2022 | 01.10.2022 | Оплата исполнительного листа по водоснабжению и водоотведению фонтанов | ед. | 1 | 120 357,79  |   |   |   |
| Администрация Нижегородского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Электроснабжение фонтанов | ед. | 3 | 5 000,00  |   |   |   |
| 1.10. | Награждение победителей смотра-конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности» | Администрация Автозаводского района | 01.06.2022 | 31.12.2022 | Предоставление грандов на награждение победителей смотра-конкурса | шт. | 1 |   | 900 000,00  |   |   |
| 1.11. | Ремонт Волжско-Окских склонов | МКУ «УИЗТг.НН» | 01.03.2022 | 31.12.2022 | Перекладка коллектора | п.м. | 301 | 0,00  |   |   |   |
| Ливнево-дренажные колодцы | шт. | 11 |
| Перекладка дренажа | п.м. | 160 |
| 1.12. | Мероприятия по обустройству общественных пространств на территории Нижегородской области | Администрация Канавинского района | 01.05.2022 | 31.12.2022 | Количество территорий | шт. | 1 | 340 000,00  | 33 660 000,00  |   |   |
| 1.13. | Ремонт объектов озеленения | Администрация Автозаводского района | 01.10.2022 | 31.12.2022 | Количество объектов озеленения | шт. | 1 | 117 517,20 |   |   |   |
| 1.14. | Платежи по экономическим санкциям и штрафам за нарушение законодательства по закупкам | Администрация Московского района | 01.08.2022 | 31.12.2022 | Платежи по экономическим санкциям и штрафам за нарушение законодательства по закупкам | ед. | 4 | 56,96  |   |   |   |
| 1.15. | Проведение работ по предложению депутата городской Думы города Нижнего Новгорода Кожухова А.А. | Администрация Советского района | 01.10.2022 | 31.12.2022 | Проведение работ по поставке уличного оборудования (устройство песчаного основания, скамья, урна, качели двойные, перенос детского комплекса) по ул.Шишкова, д.4 | объект | 1 | 82 600,00  |   |   |   |
| 326 000,00  |   |   |   |
| Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) | м3 | 10 | 511 802,00  |   |   |   |
| 2. | 10 П 02 | Основное мероприятие. Организация и содержание мест захоронения в городе Нижнем Новгороде | 23 300 213,17  | 58 925 800,00  |   |   |
| 2.1. | Транспортировка мусора с территории муниципальных кладбищ города (коммунальная услуга)  | МКУ «УМК НН» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Объем мусора | м3 | 29,54 | 19 878,50  |   |   |   |
| 2.2. | Содержание муниципальных кладбищ города  | МКУ «УМК НН» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Ручная расчистка территории кладбищ от случайного мусора | кв.м. | 3049645,39 | 7 421 441,93  |   |   |   |
| Расчистка дорог от снега и льда | маш/ч | 250 |
| Площадь акарицидной обработки и барьерной дератизации  | га | 588,58 |
| Содержание (обслуживание) общественных туалетов | Ед. | 15 |
| Снос (вырубка) аварийных и сухостойных деревьев | м3 | 87,92 |
| 2.3. | Сопровождение программного комплекса ГИС «Управление кладбищем» | МКУ «УМК НН» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Сопровождение программного комплекса ГИС «Управление кладбищем» | шт. | 1 | 94 992,00  |   |   |   |
| 2.4. | Увеличение стоимости основных средств | МКУ «УМК НН» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Благоустройство квартала защитников Отечества на муниципальном кладбище «Ново-Сормовское» | м2 | 1094,11 | 3 700 146,00  |   |   |   |
| 15.08.2022 | 31.12.2022 | Изготовление информационных табличек/схем | шт. | 488 |
| 2.5. | Реализация мероприятий в рамках проекта «Память поколений» | МКУ «УМК НН» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (вывоз мусора) | м3 | 29024,66 | 3 101 357,89  | 58 925 800,00  |   |   |
| Снос (вырубка) аварийных и сухостойных деревьев на муниципальных кладбищах города | шт. | 689 |
| Ремонт дорог на муниципальном кладбище «Ново-Сормовское» | м2 | 11913 |
| Ремонт дорог на муниципальном кладбище «Румянцевское» | м2 | 6415,7 |
| Ремонт дорог на муниципальном кладбище «Стригинское» | м2 | 7042 |
| Обустройство межквартальных дорожек на муниципальном кладбище «Нижегородское 1 очередь» | м2 | 3323 |
| Обустройство межквартальных дорожек на муниципальном кладбище «Румянцевское» | м2 | 206,5 |
| Обустройство межквартальных дорожек на муниципальном кладбище «Сортировочное» | м2 | 1818 |
| Обустройство межквартальных дорожек на муниципальном кладбище «по ул.Пушкина» | м2 | 829,5 |
| Покос травы на территории муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода | га | 176,57 |
| Обустройство межквартальных дорожек на муниципальном кладбище «Стригинское» | м2 | 685,15 |
| Ремонт дорог на муниципальном кладбище «Марьина Роща» | м2 | 3722 |
| Очистка от валежника территории муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода | м3 | 3737 |
| Обустройство дорожек на муниципальном кладбище «Новопокровское» | м2 | 1358 |
| 2.6. | Прочие работы и услуги, в том числе разработка проектно-сметной документаций (далее - ПСД) и проведение экспертизы сметной документации в ГБУ НО «Нижегородсмета». | МКУ «УМК НН» | 01.03.2022 | 31.12.2022 | Количество экспертиз сметной документации | шт. | 1 | 2 495 123,90  |   |   |   |
| Количество ПСД | шт. | 1 |
| Инвентаризация мест захоронений на территории муниципального кладбища «Нижегородское» (II очередь) | га | 42,6 |
| Подключение электроэнергии  | объект | 1 |
| 2.7. | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство кладбища «Новое Стригинское» (II очередь)» | МКУ «УМК НН» | 01.05.2022 | 31.12.2022 | Заключение контракта на ПСД | шт. | 1 | 6 367 725,95  |   |   |   |
| Количество экспертиз сметной документации | шт. | 1 |
| Количество ПСД | шт. | 1 |
| 2.8. | Ремонт муниципальных кладбищ | МКУ «УМК НН» | 07.07.2022 | 01.08.2022 | Окраска ограждения муниципального кладбища «Высоковского» | м2 | 261,36 | 99 547,00  |   |   |   |
| 3. | 10 П 03 | Основное мероприятие. Прочие объекты благоустройства (включая сети ливневой канализации и сооружения инженерной защиты) города Нижнего Новгорода | 154 287 449,97  | 145 608 700,00  |   |   |
| 3.1. | Содержание сооружений ливневой канализации, за исключением Волжско-Окских склонов | МКУ «УИЗТ г.НН» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Содержание ливневых насосных станций и очистных сооружений | ед. | 31 | 36 982 195,75  |   |   |   |
| Промывка коллекторов и смотровых колодцев сети системы ливневой канализации | п.м. | 4949 |
| шт. | 140 |
| 3.2. | Оплата потребления электроэнергии ливневыми насосными станциями и очистными сооружениями  | МКУ «УИЗТ г.НН» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Потребление электроэнергии ливневыми насосными станциями и очистными сооружениями  | кВт\*час | 700000 | 4 508 294,16  |   |   |   |
| 3.3. | Ремонт сооружений ливневой канализации, за исключением Волжско-Окских склонов | МКУ «УИЗТ г.НН» | 01.02.2022 | 31.12.2022 | Ливневые колодцы | шт. | 48 | 36 368 221,33  |   |   |   |
| Перекладка коллектора | мп | 729 |
| 3.4. | Поставка газа «Вечный огонь» | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.01.2022 | 23.06.2022 | Количество потребляемого газа | куб.м | 25408 | 218 770,90  |   |   |   |
| Администрация Приокского района | 01.01.2022 | 23.06.2022 | Количество потребляемого газа | куб.м | 12346 | 104 969,97  |   |   |   |
| Администрация Сормовского района | 01.01.2022 | 14.06.2022 | Количество потребляемого газа | куб.м | 13062 | 113 800,93  |   |   |   |
| 3.5. | Вывоз мусора с несанкционированных свалок | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.04.2022 | 31.12.2022 | Погашение кредиторской задолжности по контрактам на вывоз мусора | шт. | 4 | 12 373 228,51  |   |   |   |
| Вывоз мусора | Куб.м | 11769,00 |
| Администрация Канавинского района | 01.04.2022 | 31.12.2022 | Погашение кредиторской задолжности по контрактам на вывоз мусора | шт. | 4 | 565 564,97  |   |   |   |
| Администрация Московского района | 01.08.2022 | 31.12.2022 | Вывоз мусора | Куб.м | 2190,00 | 1 600 000,00  |   |   |   |
| Администрация Приокского района | 01.08.2022 | 31.12.2022 | Вывоз мусора | Куб.м | 463 | 1 000 000,00  |   |   |   |
| Администрация Советского района | 01.08.2022 | 31.12.2022 | Вывоз мусора | Куб.м | 490,00 | 599 880,00  |   |   |   |
| Администрация Сормовского района | 01.04.2022 | 31.12.2022 | Вывоз мусора | Куб.м | 8626,00 | 8 607 783,54  |   |   |   |
| 3.6. | Прочие работы и услуги, в том числе разработка проектно-сметной документаций (далее - ПСД) и проведение экспертизы сметной документации в ГБУ НО «Нижегородсмета». | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество экспертиз сметной документации | шт. | 73 | 12 666 359,30  |   |   |   |
| 20.04.2022 | 31.12.2022 | Количество ПСД | шт. | 7 |
| 16.03.2022 | 01.08.2022 | Демонтаж ограждения | объект | 1 |
| 13.07.2022 | 31.12.2022 | Расчистка пруда накопителя | объект | 1 |
| 09.02.2022 | 01.08.2022 | Поставка электрической энергии по объектам | кВт\*час | 562,52 |
| 01.06.2022 | 31.08.2022 | Услуги по предоставлению и сервисному обслуживанию мобильных туалетных кабин | шт. | 5 |
| Администрация Автозаводского района | 22.03.2022 | 31.12.2022 | Количество экспертиз сметной документации | шт. | 13 | 2 301 965,12  |   |   |   |
| 22.07.2022 | 31.12.2022 | Количество ПСД | шт. | 2 |
| 16.03.2022 | 01.08.2022 | Демонтаж ограждения | объект | 1 |
| Администрация Канавинского района | 04.07.2022 | 31.12.2022 | Количество экспертиз сметной документации | шт. | 4 | 2 091 589,01  |   |   |   |
| 01.01.2022 | 31.12.2022 | Услуги видеонаблюдения  | объект | 2 |
| 13.07.2022 | 31.12.2022 | Расчистка пруда накопителя | объект | 1 |
| Администрация Ленинского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество экспертиз сметной документации | шт. | 11 | 1 647 001,91  |   |   |   |
| Администрация Московского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество экспертиз сметной документации | шт. | 10 | 1 241 954,64  |   |   |   |
| Администрация Нижегородского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество экспертиз сметной документации | шт. | 8 | 1 464 964,64  |   |   |   |
| 20.04.2022 | 31.12.2022 | Количество ПСД | шт. | 4 |
| 09.02.2022 | 01.08.2022 | Поставка электрической энергии по объектам | кВт\*час | 562,52 |
| Администрация Приокского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество экспертиз сметной документации | шт. | 8 | 1 805 661,35  |   |   |   |
| 15.07.2022 | 31.12.2022 | Количество ПСД | шт. | 1 |
| 01.06.2022 | 31.08.2022 | Услуги по предоставлению и сервисному обслуживанию мобильных туалетных кабин | шт. | 2 |
| Администрация Советского района | 01.02.2022 | 31.12.2022 | Количество экспертиз сметной документации | шт. | 7 | 910 608,00  |   |   |   |
| 01.06.2022 | 31.08.2022 | Услуги по предоставлению и сервисному обслуживанию мобильных туалетных кабин | шт. | 3 |
| Администрация Сормовского района | 01.02.2022 | 31.12.2022 | Количество экспертиз сметной документации | шт. | 10 | 1 202 614,63  |   |   |   |
| 3.7. | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства, в том числе инженерной защиты города, за исключением Волжско-Окских склонов | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Административно-территориальное деление города, на котором содержатся и ремонтируются прочие объекты благоустройства | ед. | 9 | 4 643 189,03  |   |   |   |
| Развешивание и демонтаж флагов | ед. | 8608 |
| Содержание монументов/стел | ед. | 21 |
| Ремонт памятной плиты | ед. | 1 |
| Обслуживание мобильных туалетных кабинок | ед. | 6 |
| Обслуживание и ремонт газового оборудования | система | 2 |
| Администрация Автозаводского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Административно-территориальное деление города, на котором содержатся и ремонтируются прочие объекты благоустройства | ед. | 1 | 892 315,59  |   |   |   |
| Развешивание и демонтаж флагов | ед. | 3456 |
| Содержание монументов/стел | ед. | 12 |
| Администрация Канавинского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Административно-территориальное деление города, на котором содержатся и ремонтируются прочие объекты благоустройства | ед. | 1 | 713 682,77  |   |   |   |
| Развешивание и демонтаж флагов | ед. | 439 |
| Обслуживание мобильных туалетных кабинок | ед. | 5 |
| Администрация Ленинского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Административно-территориальное деление города, на котором содержатся и ремонтируются прочие объекты благоустройства | ед. | 1 | 194 965,20  |   |   |   |
| Развешивание и демонтаж флагов | ед. | 730 |
| Администрация Московского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Административно-территориальное деление города, на котором содержатся и ремонтируются прочие объекты благоустройства | ед. | 1 | 983 019,80  |   |   |   |
| Развешивание и демонтаж флагов | ед. | 700 |
| Содержание монументов/стел | ед. | 9 |
| Администрация Нижегородского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Административно-территориальное деление города, на котором содержатся и ремонтируются прочие объекты благоустройства | ед. | 1 | 1 037 559,15  |   |   |   |
| Развешивание и демонтаж флагов | ед. | 788 |
| Ремонт памятной плиты | ед. | 1 |
| Администрация Приокского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Административно-территориальное деление города, на котором содержатся и ремонтируются прочие объекты благоустройства | ед. | 1 | 330 832,06  |   |   |   |
| Развешивание и демонтаж флагов | ед. | 1064 |
| Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования | система | 1 |
| Администрация Советского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Административно-территориальное деление города, на котором содержатся и ремонтируются прочие объекты благоустройства | ед. | 1 | 199 671,00  |   |   |   |
| Развешивание и демонтаж флагов | ед. | 1450 |
| Администрация Сормовского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Административно-территориальное деление города, на котором содержатся и ремонтируются прочие объекты благоустройства | ед. | 1 | 243 643,46  |   |   |   |
| Развешивание и демонтаж флагов | ед. | 681 |
| Обслуживание мобильных туалетных кабинок | ед. | 1 |
| Обслуживание и ремонт газового оборудования | система | 1 |
| Утилизация биологических отходов | кг | 194 |
| Территориальный отдел администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Административно-территориальное деление города, на котором содержатся и ремонтируются прочие объекты благоустройства | ед. | 1 | 47 500,00  |   |   |   |
| ДБ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Административно-территориальное деление города для перераспределения средств на содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | ед. | 9 | 1 136 475,13  |   |   | - |
| МКУ «УИЗТ г.НН» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Административно-территориальное деление города, на котором содержатся и ремонтируются прочие объекты благоустройства | ед. | 9 | 30 954 581,39  |   |   |   |
| 3.8. | Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (вывоз мусора) | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Объем мусора | Куб.м | 2287,7 | 1 530 035,60  |   |   |   |
| Администрация Автозаводского района | 01.08.2022 | 31.12.2022 | Объем мусора | Куб.м | 6,6 | 4 494,14  |   |   |   |
| Администрация Канавинского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Объем мусора | Куб.м | 200,0 | 150 000,00  |   |   |   |
| Администрация Московского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Объем мусора | Куб.м | 30,6 | 20 324,78  |   |   |   |
| Администрация Нижегородского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Объем мусора | Куб.м | 1336,0 | 900 678,11  |   |   |   |
| Администрация Сормовского района | 01.01.2022 | 31.12.2021 | Объем мусора | Куб.м | 472,5 | 299 538,57  |   |   |   |
| Территориальный отдел администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Объем мусора | Куб.м | 242,0 | 155 000,00  |   |   |   |
| 3.9. | Аренда туалетов | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Аренда туалетов | шт. | 336  | 2 125 450,00  |   |   |   |
| Администрация Автозаводского района | 01.05.2022 | 31.12.2022 | Аренда туалетов | шт. | 24 | 116 900,00  |   |   |   |
| Администрация Канавинского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Аренда туалетов | шт. | 6 | 150 600,00  |   |   |   |
| Администрация Московского района | 01.05.2022 | 31.12.2022 | Аренда туалетов | шт. | 20 | 96 000,00  |   |   |   |
| Администрация Нижегородского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Аренда туалетов | шт. | 274 | 1 745 150,00  |   |   |   |
| Администрация Сормовского района | 10.08.2022 | 31.12.2022 | Аренда туалетов | шт. | 12 | 16 800,00  |   |   |   |
| 3.10. | Комплексное благоустройство городского парка «Приокский» (Швейцария) в г.Н.Новгороде | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | 22.03.2022 | 31.12.2022 | Итоговый акт | ед. | 1 | 409 802,10  | 40 567 400,00  |   |   |
| Положительное заключение госэкспертизы 2 этапа ПСД | ед. | 1 | 1 061 100,00  | 105 041 300,00  |   |   |
| 3.11. | Капитальный ремонт и реконструкция сооружений | МКУ «УИЗТ г.НН» | 01.05.2022 | 31.12.2022 | Реконструкция гидротехнических тоннелей реки Ржавка в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода | процент | 100 | 6 000 000,00  |   |   |   |
| Реконструкция берегоукрепительного сооружения левого берега реки Оки в районе площади Ленина | процент | 100 | 309 943,56  |   |   |   |
| 3.12. | Увеличение стоимости основных средств на объектах благоустройства | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.01.2022 | 01.10.2022 | Поставка и установка МАФ | шт. | 134  | 2 354 214,00  |   |   |   |
| Поставка насоса | шт. | 1 |
| Поставка мобильной туалетной кабины | шт. | 2 |
| Оплата кредиторской задолжности (игровой комплекс) | шт. | 1 |
| Администрация Автозаводского района | 26.08.2022 | 01.10.2022 | Поставка и установка МАФ (знаки / таблички) | шт. | 26  | 127 400,00  |   |   |   |
| Администрация Московского района | 01.05.2022 | 01.10.2022 | Поставка и установка МАФ (аншлаги) | шт. | 6 | 114 990,00  |   |   |   |
| Администрация Нижегородского района | 31.05.2022 | 01.10.2022 | Поставка и установка МАФ (знаки /ограждения) | шт. | 101 | 508 949,20  |   |   |   |
| Администрация Сормовского района | 29.04.2022 | 01.10.2022 | Поставка и установка МАФ (игровой комплекс) | шт. | 1 | 1 003 978,80  |   |   |   |
| Поставка насоса | шт. | 1 |
| Поставка мобильной туалетной кабины | шт. | 2 |
| Территориальный отдел администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет | 01.01.2022 | 14.02.2022 | Оплата кредиторской задолжности (игровой комплекс) | шт. | 1 | 598 896,00  |   |   |   |
| 3.13. | Платежи по экономическим санкциям и штрафам за нарушение законодательства по закупкам | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.01.2022 | 01.10.2022 | Платежи по экономическим санкциям и штрафам за нарушение законодательства по закупкам | ед. | 2  | 11 380,72  |   |   |   |
| Администрация Автозаводского района | 20.09.2022 | 01.10.2022 | Платежи по экономическим санкциям  | ед. | 1 | 10 000,00  |   |   |   |
| Администрация Нижегородского района | 01.01.2022 | 13.05.2022 | Платежи по экономическим санкциям и штрафам за нарушение законодательства по закупкам | ед. | 1 | 1 380,72  |   |   |   |
| 3.14. | Увеличение стоимости материальных запасов | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Закупка хозяйственного инвентаря | ед. | 33914 | 634 208,49  |   |   |   |
| Администрация Автозаводского района | 10.03.2022 | 01.05.2022 | Закупка хозяйственного инвентаря | ед. | 3212 | 94 999,20  |   |   |   |
| Администрация Канавинского района | 24.03.2022 | 31.12.2022 | Закупка хозяйственного инвентаря | ед. | 15326 | 189 997,40  |   |   |   |
| Администрация Ленинского района | 10.03.2022 | 31.12.2022 | Закупка хозяйственного инвентаря | ед. | 8600 | 94 640,00  |   |   |   |
| Администрация Нижегородского района | 26.04.2022 | 01.05.2022 | Закупка хозяйственного инвентаря | ед. | 200 | 69 321,89  |   |   |   |
| Администрация Приокского района | 08.04.2022 | 01.05.2022 | Закупка хозяйственного инвентаря | ед. | 6575 | 95 000,00  |   |   |   |
| Территориальный отдел администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет | 01.10.2022 | 31.12.2022 | Закупка хозяйственного инвентаря | ед. | 1 | 90 250,00  |   |   |   |
| 4. | 10 П 04 | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «УИЗТ г. НН» | 66 664 030,42  |   |   |   |
| 4.1. | Содержание МКУ «УИЗТ г. НН» | МКУ «УИЗТ г. НН» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями | Учреждений | 1 | 66 664 030,42  |   |   |   |
| Штатная численность сотрудников | Чел. | 52 |
| Задача. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий | 335 154 408,27  | 616 044 145,62  |   |   |
| 5. | 10 П 05 | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «УМК НН» | 27 494 956,16  | 191 970,00  |   |   |
| 5.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | МКУ «УМК НН» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями | Учреждений | 1 | 27 484 852,16  |   |   |   |
| Штатная численность сотрудников | Чел. | 52 |
| 5.2. | Выплата заработной платы (с начислением на нее) работникам муниципальных учреждений и органов местного самоуправления | МКУ «УМК НН» | 30.08.2022 | 31.12.2022 | Выплата заработной платы (с начислением на нее) работникам муниципальных учреждений  | Учреждений | 1 | 10 104,00  | 191 970,00  |   |   |
| 6. | 10 П 07 | Основное мероприятие. Снос самовольных построек объектов движимого имущества. | 9 501 329,80  |   |   |   |
| 6.1. | Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода | шт. | 553 | 9 419 630,31  |   |   |   |
| Администрация Автозаводского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода | шт. | 35 | 1 000 000,00  |   |   |   |
| Администрация Канавинского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода | шт. | 28 | 1 213 909,26  |   |   |   |
| Администрация Ленинского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода | шт. | 40 | 540 255,96  |   |   |   |
| Администрация Московского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода | шт. | 92 | 1 205 429,43  |   |   |   |
| Администрация Нижегородского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода | шт. | 51 | 1 459 712,95  |   |   |   |
| Администрация Приокского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода | шт. | 236 | 1 213 909,26  |   |   |   |
| Администрация Советского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода | шт. | 10 | 1 213 909,27  |   |   |   |
| Администрация Сормовского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода | шт. | 61 | 1 572 504,18  |   |   |   |
| ДБ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Количество территориальных органов администрации города для перераспределения средств | ед. | 8 | 81 699,49  |   |   |   |
| 7. | 10 П 08 | Основное мероприятие. Освещение города Нижнего Новгорода сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности | 143 396 518,46 | 356 186 675,62 |   |   |
| 7.1. | Расходы по оплате электроэнергии, потребляемой сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности | Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры ДЖИИ, финансово-экономический отдел ДЖИИ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Потребление электроэнергии | кВт.ч | 17 333 258,91 | 137 732 583,30 |   |   |   |
| 7.2. | Расходы на устройство архитектурно-художественного освещения объектов | Администрация Автозаводского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Устройство архитектурно-художественного освещения зданий | шт. | 1 | 94 098,09 | 9 315 711,20 |   |   |
| Администрация Канавинского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Устройство архитектурно-художественного освещения надземных пешеходных переходов | шт. | 3 | 55 943,45 | 5 538 401,35 |   |   |
| Администрация Нижегородского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Устройство архитектурно-художественного освещения зданий | шт. | 79 | 1 765 432,07 | 153 934 196,03 |   |   |
| Администрация Приокского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Устройство архитектурно-художественного освещения моста | шт. | 1 | 605 719,17 | 59 966 198,07 |   |   |
| Администрация Советского района | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Устройство архитектурно-художественного освещения моста | шт. | 1 | 2 289 097,99 | 86 567 998,96 |   |   |
| Устройство архитектурно-художественного освещения надземных пешеходных переходов | шт. | 2 |
| Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры ДЖИИ, финансово-экономический отдел ДЖИИ | 24.03.2022 | 31.12.2022 | Устройство архитектурно-художественного освещения зданий | % | 100 | 399 668,72 | 39 567 194,39 |   |   |
| 7.3. | Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» («Наша инфраструктура») | Администрация Нижегородского района | 22.02.2022 | 01.10.2022 | Выполнение работ по ремонту сетей наружного освещения лестницы и пешеходной дорожки | объект | 1 | 453 975,67 | 1 296 975,62 |   |   |
| 8. | 10 П 09 | Основное мероприятие «Расходы на ремонт, реконструкцию и модернизацию сетей городского наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности» | 153 441 603,85  |   |   |   |
| 8.1. | Финансовое обеспечение расходов по оплате энергосервисного контракта | Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры ДЖИИ, финансово-экономический отдел ДЖИИ | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Финансирование выполненных работ | % | 100 | 143 403 603,85 |   |   |   |
| 8.2. | Финансовое обеспечение расходов по концессионному соглашению в отношении объектов наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности | Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры ДЖИИ, финансово-экономический отдел ДЖИИ | 28.07.2022 | 31.12.2022 | Финансирование платежей по концессионному соглашению | % | 100 | 10 038 000,00 |   |   |   |
| 9. | 10 П К2 | Основное мероприятие «Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2022 году» | 1 700 000,00  | 639 285 500,00  |   |   |
| 9.1. | Создание террасного парка в Почаинском овраге с проведением работ по реконструкции коллектора дождевой канализации и выполнением работ по инженерной защите склонов | МКУ «УИЗТ г. НН» | 10.01.2022 | 31.01.2022 | Заключение контракта на ПСД | объект | 1 | 1 320 000,00  | 259 665 500,00  |   |   |
| 01.12.2022 | 31.12.2022 | Заключение контракта на СМР | объект | 1 |
| 10.01.2022 | 31.11.2022 | Выполнение работ по контракту ПСД | процент | 100 |
| Администрация Нижегородского района | 24.08.2022 | 31.12.2022 | Количество расселенных жилых домов | Ед. | 5 | 195 000,00 | 194 805 000,00 |   |   |
| МКУ «Нижегороджилагентство» |
| КУГИ и ЗР | 01.10.2022 | 31.12.2022 | Количество заключенных соглашений по выплате компенсации за изымаемые для муниципальных нужд нежилые объекты недвижимости | Ед. | 5 | 185 000,00 | 184 815 000,00 |   |   |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_