

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от  29.12.2018 № 3836 |

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:

1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836, следующие изменения:

1.1. Раздел 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. В разделе 2:

1.2.1. Пункт 2.1 дополнить текстом согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.2.2. Таблицу 1 подраздела 2.4 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.2.3. Таблицу 4 подраздела 2.7 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.3. Таблицу 5.1 раздела 4 изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород».

3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г.

Глава города Ю.В. Шалабаев

А.А. Максимов

217 14 10

Приложение № 1

к постановлению администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА"

НА 2019 - 2024 ГОДЫ

(далее - программа)

1. Паспорт муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный муниципальной исполнитель программы | Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрации районов города Нижнего Новгорода,  Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода (далее - ДБ),  Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «УМК НН»),  Муниципальное казенное учреждение «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «УИЗТ г. НН»),  Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее - департамент строительства ‎г. Н.Новгорода),  Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «Главукс Г.Н.Новгорода»). | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение надлежащего санитарного, эстетического состояния территории города | | | | | | |
| Задачи программы | Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий.  Обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры города | | | | | | |
| Этапы и сроки муниципальной реализации программы | Срок реализации программы 2019 - 2024 годы. Программа реализуется в один этап | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | Всего, в т.ч. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 423 902 876,69 | 2 098 675 079,09 | 3 011 008 594,38 | 280 273 168,52 | 333 815 094,89 | 341 640 257,57 |
| ДБ | 631 775,76 | 19 149 979,91 | 13 028 000,00 | 13 028 000,00 | 13 328 422,75 | 13 640 862,42 |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода (ДБ) | 243 547 135,45 | 285 055 860,32 | 156 690 468,78 | 163 066 168,52 | 227 921 246,71 | 233 264 087,29 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 117 666 878,33 | 200 330 756,07 | 71 593 795,59 | 63 333 700,00 | 50 778 241,98 | 51 968 565,63 |
| МКУ «УМК НН» (ДБ) | 62 057 087,15 | 68 616 612,69 | 39 693 600,00 | 40 845 300,00 | 41 787 183,45 | 42 766 742,23 |
| МКУ «Главукс Г.Н.Новгорода» (департамент строительства ‎г. Н.Новгорода) | 0 | 1 525 521 870,10 | 2 730 002 730,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | 1. Доля населения города, удовлетворенная качеством благоустройства городских территорий (в общем количестве опрошенных граждан), - 60%.  2. Доля объектов озеленения, находящихся в нормативном состоянии, по отношению к общему количеству объектов озеленения - 41%.  3. Доля муниципальных кладбищ, находящихся в нормативном состоянии, по отношению к общему количеству муниципальных кладбищ - 66%.  4. Охват сетями дождевой канализации - 60,6%.  5. Доля отремонтированных сетей ливневой канализации города по отношению к общему количеству сетей ливневой канализации, требующих ремонта, - 3,6%.  6. Доля сооружений инженерной защиты города, отвечающих нормативным требованиям, - 70,6%.  7. Доля отремонтированных объектов инженерной защиты города по отношению к общему количеству объектов инженерной защиты города, требующих ремонта, - 3%.  8. Доля отремонтированных прочих объектов благоустройства к общему количеству прочих объектов благоустройства, в том числе:  Пляжи: 79% | | | | | | |

Приложение № 2

к постановлению администрации города

от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

«В 2020 году из-за погодных условий на части территорий инженерной защиты города произошло перенасыщение грунта влагой, что стало предпосылкой для возникновения оползневых деформаций, оползней и подвижек грунта на Волжских, Окских склонах.

В целях предотвращения указанных ситуаций в 2020 году предусмотрены следующие мероприятия:

противооползневые мероприятия на склоне под Верхне-волжской набережной в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода;

аварийно-восстановительные работы по ликвидации оползня Похвалинского съезда ул. Чернышевского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода;

противооползневые мероприятия в районе дома №36 по ул. Рождественская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода.

15 августа 2020 года в День города Нижнего Новгорода была проведена лотерея в рамках проекта «Уютный двор», по результатам которой 100 дворов подлежат благоустройству. Проект, презентованный в рамках подготовки ко Дню города Нижнего Новгорода, предполагает малое благоустройство дворовых территорий-победителей лотереи: установка лавочек, урн, разбивку клумб, посадку деревьев.

В рамках подготовки к празднованию в 2021 году 800-летия основания Нижнего Новгорода планируется установить 11 въездных и 15 районных стел в городе Нижнем Новгороде. Для реализации указанного мероприятия департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода в 2020 году выступает муниципальным заказчиком по определению подрядчика на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на создание объектов благоустройства: «Въездные и районные стелы города Нижнего Новгорода».

В рамках подготовки к празднованию в 2021 году 800-летия основания Нижнего Новгорода Правительство Нижегородской области в 2020 году предоставляет субсидию в целях софинансирования Нижегородской областью расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления городского округа город Нижний Новгород по вопросам местного значения в части организации благоустройства территории муниципального образования в соответствии с Правилами благоустройства территории муниципального образования город Нижний Новгород, утвержденными в установленном порядке Городской Думой города Нижнего Новгорода, на реализацию мероприятия «Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижний Новгород».

В рамках указанного мероприятия выполняются работы по демонтажу (сносу) самовольно установленных, либо незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода.

В процессе реализации мероприятия «Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижний Новгород» осуществляется корректировка перечня и количества объектов, обусловленная использованием экономии бюджетных средств по результатам проведения конкурентных процедур, а также особенностями процедуры выявления, организации демонтажа и перемещения самовольно установленных или незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода.

Муниципальными заказчиками на выполнение работ по демонтажу (сносу) самовольно установленных, либо незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода, выступают администрации районов города Нижнего Новгорода.

Перечень самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода утвержден постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.11.2020 № 4455 «Об утверждении перечня самовольно установленных и (или) незаконно размещенных объектов движимого имущества, расположенных на территории города Нижнего Новгорода, подлежащих сносу или демонтажу в 2020 году».».

Приложение № 3

к постановлению администрации города

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов.

Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации программы

за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, руб. | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» | | Всего, в том числе: | 423 902 876,69 | 2 098 675 079,09 | 3 011 008 594,38 | 280 273 168,52 | 333 815 094,89 | 341 640 257,57 |
| ДБ | 631 775,76 | 19 149 979,91 | 13 028 000,00 | 13 028 000,00 | 13 328 422,75 | 13 640 862,42 |
| Администрации районов города (ДБ) | 243 547 135,45 | 285 055 860,32 | 156 690 468,78 | 163 066 168,52 | 227 921 246,71 | 233 264 087,29 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 117 666 878,33 | 200 330 756,07 | 71 593 795,59 | 63 333 700,00 | 50 778 241,98 | 51 968 565,63 |
| МКУ «УМК НН» (ДБ) | 62 057 087,15 | 68 616 612,69 | 39 693 600,00 | 40 845 300,00 | 41 787 183,45 | 42 766 742,23 |
| МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (департамент строительства ‎г. Н.Новгорода) | 0 | 1 525 521 870,10 | 2 730 002 730,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Озеленение территории города Нижнего Новгорода | Всего, в том числе: | 136 713 984,55 | 156 465 407,28 | 86330368,78 | 92 479 968,52 | 155 707 344,79 | 159 357 375,37 |
| ДБ | 631 775,76 | 16,81 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Администрации районов города (ДБ) | 136 082 208,79 | 156 465 390,47 | 86 330 368,78 | 92 479 968,52 | 155 707 344,79 | 159 357 375,37 |
| 1.2. | Организация и содержание мест захоронения в городе Нижнем Новгороде | Всего, в том числе: | 42 432 099,55 | 55 916 111,19 | 20 072 000,00 | 21 200 000,00 | 21 688 867,24 | 22 197 289,17 |
| МКУ «УМК НН» (ДБ) | 42 432 099,55 | 48 601 872,68 | 20 072 000,00 | 21 200 000,00 | 21 688 867,24 | 22 197 289,17 |
| Администрации районов города (ДБ) | 0,00 | 7 314 238,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Прочие объекты благоустройства (включая сети ливневой канализации и сооружения инженерной защиты) города Нижнего Новгорода | Всего, в том числе: | 197 057 861,91 | 1810486836,42 | 2 857 680 325,60 | 105 904 200,00 | 108 346 327,07 | 110 886 139,23 |
| ДБ | 0,00 | 19149963,1 | 13 028 000,00 | 13 028 000,00 | 13328422,75 | 13640862,42 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 89 592 935,25 | 171 982 412,24 | 44 289 495,59 | 22 290 000,00 | 22 804 002,40 | 23 338 564,88 |
| Администрации районов города (ДБ) | 107 464 926,66 | 93 832 590,98 | 70 360 100,00 | 70 586 200,00 | 72 213 901,92 | 73 906 711,92 |
| МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (департамент строительства ‎г. Н.Новгорода) | 0,00 | 1 525 521 870,10 | 2 730 002 730,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Обеспечение деятельности МКУ «УИЗТ г. НН» | Всего, в том числе: | 28 073 943,08 | 28 348 343,83 | 27 304 300,00 | 27 343 700,00 | 27 974 239,58 | 28 630 000,75 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 28 073 943,08 | 28 348 343,83 | 27 304 300,00 | 27 343 700,00 | 27 974 239,58 | 28 630 000,75 |
| 1.5. | Обеспечение деятельности МКУ «УМК НН» | Всего, в том числе: | 19 624 987,60 | 20 014 740,01 | 19 621 600,00 | 19 645 300,00 | 20 098 316,21 | 20 569 453,06 |
| МКУ «УМК НН» (ДБ) | 19 624 987,60 | 20 014 740,01 | 19 621 600,00 | 19 645 300,00 | 20 098 316,21 | 20 569 453,06 |
| 1.6. | Основное мероприятие «Приобретение строительной техники» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0 | 0,00 | 13 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 0,00 | 0 | 0,00 | 13 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Основное мероприятие «Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» | Администрации районов города (ДБ) | 0,00 | 1 686 064,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | Основное мероприятие «Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижний Новгород» | Администрации районов города (ДБ) | 0,00 | 25 757 575,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение № 4

к постановлению администрации

города

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 5.1

План реализации муниципальной программы

«Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019 - 2024 годы на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование подпрограммы, задачи, основные мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия (управление, отдел) | | Срок | | | | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее - ПНР) | | | | | | | | Объемы финансового обеспечения, руб. | | | | | | |
| начала реализации | | окончания реализации | | Наименование ПНР | | Ед. изм. | | Значение | | | | Собственные городские средства | Средства областного бюджета | | Средства федерального бюджета | | Прочие источники | |
| 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | | | 9 | 10 | | 11 | | 12 | |
| Всего по муниципальной программе «Благоустройство города Нижнего Новгорода» | | | | | | | | | | | | | | | | 385 457 949,83 | | 721 923 648,00 | 1 006 612 300,00 | | - | |
| Задача. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий | | | | | | | | | | | | | | | | 124 803 059,21 | | 71 095 163,33 | 6 612 300,00 | | - | |
| 1. | Основное мероприятие. Озеленение территории города Нижнего Новгорода | | | | | | | | | | | | | | | 91 874 630,83 | | 54 903 521,40 | - | | - | |
| 1.1 | Озеленение территории города Нижнего Новгорода | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Площадь объектов озеленения на содержание | | Кв. м | | 15 198 331,79 | | | | 69591564,02 | | - | - | | - | |
|
| Управление благоустройства администрации Автозаводского района | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Площадь объектов озеленения на содержание | | Кв. м | | 1 139 946,50 | | | | 4171029,38 | | - | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Площадь объектов озеленения на содержание | | Кв. м | | 1 806 422,00 | | | | 5652383,88 | | - | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Площадь объектов озеленения на содержание | | Кв. м | | 4 209 018,00 | | | | 5944940,11 | | - | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Площадь объектов озеленения на содержание | | Кв. м | | 833 185,90 | | | | 5774030,71 | | - | - | | - | |
| Управление жилищного фонда, коммунального хозяйства и благоустройства администрации Нижегородского района | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Площадь объектов озеленения на содержание | | Кв. м | | 820 622,00 | | | | 27869688,6 | | - | - | | - | |
| Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Площадь объектов озеленения на содержание | | Кв. м | | 1 366 448,30 | | | | 7929899,05 | | - | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства администрации Советского района | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Площадь объектов озеленения на содержание | | Кв. м | | 612 321,09 | | | | 5185377,09 | | - | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского района | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Площадь объектов озеленения на содержание | | Кв. м | | 4 410 368,00 | | | | 7064215,2 | | - | - | | - | |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту объектов озеленения в районах города Нижнего Новгорода | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Площадь ремонтируемых объектов озеленения | | Кв. м | | 4 443 512,39 | | | | 8814523,66 | | - | - | | - | |
| Куб. м | | 3 942,60 | | | |
| Управление благоустройства администрации Автозаводского района | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Вырубка аварийных деревьев | | куб.м | | 2 010,00 | | | | 1384647,38 | | - | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Площадь ремонтируемых объектов озеленения | | Кв. м | | 1 806 422,00 | | | | 882102,98 | | - | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Вырубка аварийных деревьев | | куб.м | | 932,60 | | | | 1074571,68 | | - | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Площадь ремонтируемых объектов озеленения | | Кв. м | | 10 229,00 | | | | 453083,3 | | - | - | | - | |
| Управление жилищного фонда, коммунального хозяйства и благоустройства администрации Нижегородского района | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Площадь ремонтируемых объектов озеленения | | Кв. м | | 648 092,00 | | | | 863705,03 | | - | - | | - | |
| Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Площадь ремонтируемых объектов озеленения | | Кв. м | | 1 366 448,30 | | | | 253000,00 | | - | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства администрации Советского района | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | Площадь ремонтируемых объектов озеленения | | Кв. м | | 612 321,09 | | | | 2454291,90 | | - | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского района | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Площадь ремонтируемых объектов озеленения | | Куб. м | | 1 000,00 | | | | 1449121,39 | | - | - | | - | |
| 1.3. | Прочие работы по объектам озеленения в районах города Нижнего Новгорода | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Прочие работы по объектам озеленения | | Есть/  нет | | есть | | | | 1238567,66 | | - | - | | - | |
| Управление благоустройства администрации Автозаводского района | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Прочие работы по объектам озеленения | | Есть/  нет | | есть | | | | 266724,00 | | - | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Прочие работы по объектам озеленения | | Есть/  нет | | есть | | | | 86925,66 | | - | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Прочие работы по объектам озеленения | | Есть/  нет | | есть | | | | 276184,00 | | - | - | | - | |
| Управление жилищного фонда, коммунального хозяйства и благоустройства администрации Нижегородского района | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Прочие работы по объектам озеленения | | Есть/  нет | | есть | | | | 328726,00 | | - | - | | - | |
| Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Прочие работы по объектам озеленения | | Есть/  нет | | есть | | | | 210888,00 | | - | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства администрации Советского района | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Прочие работы по объектам озеленения | | Есть/  нет | | есть | | | | 69120,00 | | - | - | | - | |
| 1.4. | Мероприятия по обустройству общественных пространств в части обеспечения и содержания цветочных и зеленых насаждений к 75-й годовщине победы в ВОВ | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | Площадь цветников | | Кв.м | | 13 843,49 | | | | 1 895 834,43 | | 24 889 200,00 | - | | - | |
| Управление благоустройства администрации Автозаводского района | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | Площадь цветников | | Кв.м | | 1 398,60 | | | | 155 281,77 | | 2 950 353,58 | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | Площадь цветников | | Кв.м | | 2 024,60 | | | | 703 148,66 | | 2 228 170,36 | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | Площадь цветников | | Кв.м | | 2 532,69 | | | | 215 768,97 | | 4 099 623,19 | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | Площадь цветников | | Кв.м | | 1 244,30 | | | | 113 549,04 | | 2 157 431,64 | - | | - | |
| Управление жилищного фонда, коммунального хозяйства и благоустройства администрации Нижегородского района | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | Площадь цветников | | Кв.м | | 2 772,00 | | | | 252 927,61 | | 4 805 611,86 | - | | - | |
| Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | Площадь цветников | | Кв.м | | 1 431,5 | | | | 111 865,70 | | 2 125 448,53 | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства администрации Советского района | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | Площадь цветников | | Кв.м | | 983,3 | | | | 105 489,37 | | 2 004 297,91 | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства администрации Сормовского района | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | Площадь цветников | | Кв.м | | 1 456,5 | | | | 237 803,31 | | 4 518 262,93 | - | | - | |
| 1.5. | Обустройство и восстановление памятных мест посвящённых Великой Отечественной Войне | | Отдел объектов благоустройства, инженерной защиты и муниципальных кладбищ департамента благоустройства администрации города Нижнего Новгорода | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | Количество ремонтируемых общественных пространств | | Ед. | | 1 | | | | 16,81 | | - | - | | - | |
| 1.6. | Обустройство парка Славы в Автозаводском районе | | Управление благоустройства администрации Автозаводского района | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | Количество ремонтируемых общественных пространств | | Ед. | | 1 | | | | 0 | | 30014321,4 | - | | - | |
| 1.7. | Транспортировка мусора с территории муниципальных кладбищ города (коммунальная услуга) | | Управление коммунального хозяйства администрации Сормовского района | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Вывоз мусора | | Есть/  нет | | Есть | | | | 1593499,23 | | - | - | | - | |
| 1.8. | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году | | Отдел финансово-экономического обеспечения ДБ, администрации районов города Нижнего Новгорода (ДБ) | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Погашение кредиторской задолженности | | Есть/  нет | | есть | | | | 7163623,42 | | - | - | | - | |
| 1.9. | Увеличение стоимости основных средств | | Управление коммунального хозяйства администрации Канавинского района | 01.07.2020 | | 31.12.2020 | | Увеличение стоимости основных средств | | Есть/  нет | | Есть | | | | 1577001,6 | | - | - | | - | |
| 2. Основное мероприятие. Организация и содержание мест захоронения в городе Нижнем Новгороде | | | | | | | | | | | | | | | | 32 928 428,38 | | 16 191 641,93 | 6 612 300,00 | | - | |
| 2.1. | Транспортировка мусора с территории муниципальных кладбищ города (коммунальная услуга) | | МКУ «УМК НН», отдел по выполнению функций заказчика | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Количество муниципальных кладбищ | | Ед. | | 18 | | | | 16676810,14 | | - | - | | - | |
| 2.2. | Содержание муниципальных кладбищ города | | МКУ «УМК НН», отдел по выполнению функций заказчика | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Количество муниципальных кладбищ | | Ед. | | 18 | | | | 4430043,96 | | - | - | | - | |
| 2.3. | Ремонт муниципальных кладбищ города | | МКУ "УМК НН", отдел по выполнению функций заказчика | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Количество муниципальных кладбищ | | Ед. | | 18 | | | | 50215,05 | | - | - | | - | |
| 2.4. | Прочие работы на территории муниципальных кладбищ города | | Всего: | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Прочие работы на территории муниципальных кладбищ города | | Есть  /нет | | есть | | | | 885347,00 | | - | - | | - | |
| МКУ «УМК НН», отдел по выполнению функций заказчика | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Прочие работы на территории муниципальных кладбищ города | | Есть/  нет | | есть | | | | 874115,00 | | - | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района (ДБ) | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | Прочие работы на территории муниципальных кладбищ города | | Есть/  нет | | есть | | | | 11232,00 | | - | - | | - | |
| 2.5. | Государственная экспертиза по объекту "Строительство муниципального кладбища «Новое Стригинское» (II очередь)" | | МКУ «УМК НН», отдел по выполнению функций заказчика | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | Государственная экспертиза | | Объект | | 1 | | | | 496824,21 | | - | - | | - | |
| 2.6. | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году | | МКУ «УМК НН», отдел по выполнению функций заказчика | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Погашение кредиторской задолженности | | Есть/  нет | | есть | | | | 9495512,66 | | - | - | | - | |
| 2.7. | Обустройство памятных мест и воинских захоронений на территории муниципальных кладбищ города | | Всего: | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | Количество обустроенных памятных мест и воинских захоронений на территории муниципальных кладбищ города | | шт. | | 39 | | | | 893 675,36 | | 16 191 641,93 | 6 612 300,00 | | **-** | |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | Количество обустроенных памятных мест и воинских захоронений на территории муниципальных кладбищ города | | шт. | | 19 | | | | 9 648,98 | | 1 929 930,08 | 5 363 427,45 | | **-** | |
| Управление благоустройства администрации Автозаводского района | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | Количество обустроенных памятных мест и воинских захоронений на территории муниципальных кладбищ города | | шт. | | 1 | | | | 755,02 | | 122 708,07 | 332 758,18 | | **-** | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | Количество обустроенных памятных мест и воинских захоронений на территории муниципальных кладбищ города | | шт. | | 1 | | | | 428,01 | | 111 168,74 | 316 403,28 | | **-** | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | Количество обустроенных памятных мест и воинских захоронений на территории муниципальных кладбищ города | | шт. | | 1 | | | | 1 626,81 | | 422 543,94 | 1 202 624,78 | | - | |
| Управление коммунального хозяйства администрации Советского района | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | Количество обустроенных памятных мест и воинских захоронений на территории муниципальных кладбищ города | | шт. | | 14 | | | | 2 877,74 | | 747 465,08 | 2 127 400,18 | | - | |
| Управление коммунального хозяйства администрации Сормовского района | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | Количество обустроенных памятных мест и воинских захоронений на территории муниципальных кладбищ города | | шт. | | 2 | | | | 3 961,40 | | 526 044,25 | 1 384 241,03 | | - | |
| МКУ «УМК НН», отдел по выполнению функций заказчика | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | Количество обустроенных памятных мест и воинских захоронений на территории муниципальных кладбищ города | | шт. | | 20 | | | | 884 026,38 | | 14 261 711,85 | 1 248 872,55 | | - | |
| Задача. Обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры города | | | | | | | | | | | | | | | | 238 708 883,99 | | 623 642 420,07 | 1 000 000 000,00 | | - | |
| 3. | Основное мероприятие. Прочие объекты благоустройства (включая сети ливневой канализации и сооружения инженерной защиты) города Нижнего Новгорода | | | | | | | | | | | | | | | 210 397 631,64 | | 623 642 420,07 | 1 000 000 000,00 | | - | |
| 3.1. | Содержание объектов инженерной инфраструктуры | | МКУ «УИЗТ г.НН», отдел технического контроля за объектами инженерных сооружений, отдел технического контроля сетей ливневой канализации и телевизионного инспекционного обследования | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Количество ливневых насосных станций и очистных сооружений (далее - ЛНС и ОС) | | Ед. | | | | | 24 | 41158298,81 | | - | - | | - | |
| Площадь склонов | | Кв. м | | | | | 153937 | 6905523,63 | | - | - | | - | |
| Протяженность берегоукрепительных сооружений | | Км | | | | | 1,44 |
|
| 3.2. | Оплата потребления электроэнергии ливневыми насосными станциями и очистными сооружениями | | МКУ «УИЗТ г.НН» | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Количество потребляемой электроэнергии ливневыми насосными станциями и очистными сооружениями | | кВт\*час | | | | | 700 000 | 3889941,32 | | - | - | | - | |
| 3.3. | Ремонт объектов инженерной инфраструктуры | | МКУ «УИЗТ г.НН», отдел технического контроля за объектами инженерных сооружений, отдел технического контроля сетей ливневой канализации и телевизионного инспекционного обследования | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Количество ЛНС и ОС | | Ед. | | | | | 3 | 27904839,66 | | - | - | | - | |
| Количество ливневых колодцев | | Шт. | | | | | 2 |
| 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | Перекладка коллекторов | | П.м | | | | | 112 | 3274669,95 | | - | - | | - | |
| Количество  дренажных  колодцев | | Шт. | | | | | 3 |
| 3.4. | Противооползневые мероприятия на склоне под Верхне-волжской набережной в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода | | МКУ «УИЗТ г.НН», отдел технического контроля за объектами инженерных сооружений | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | Противооползневые мероприятия | | Есть/  нет | | | | | Есть | 4683600,00 | | - | - | | - | |
| 3.5. | Аварийно-восстановительные работы по ликвидации оползня Похвалинского съезда ул. Чернышевского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода | | Управление жилищного фонда, коммунального хозяйства и благоустройства администрации Нижегородского района | 01.06.2020 | | 31.12.2020 | | Противооползневые мероприятия | | Есть/  нет | | | | | Есть | 235035,32 | | 23267643,3 | - | | - | |
| 3.6. | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году | | МКУ «УИЗТ г.НН», Администрации районов города Нижнего Новгорода | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Погашение кредиторской задолженности | | Есть/  нет | | | | | Есть | 17595598,57 | | - | - | | - | |
| 3.7. | Расходы на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства | | МКУ «УИЗТ г.НН», отдел технического контроля за объектами инженерных сооружений | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Проектно-изыскательские работы | | Ед. | | | | | 2 | 726429,34 | | 71916435,02 | - | | - | |
| Государственная экспертиза | | 2 | - | | - | |
| 3.8. | Содержание Чкаловской и Театральной лестниц | | Управление жилищного фонда, коммунального хозяйства и благоустройства администрации Нижегородского района | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Площадь лестниц | | Кв. м | | | | | 4 619 | 2118818,05 | | - | - | | - | |
| 3.9. | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства (фонтаны, пляжи, детские площадки) | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Количество объектов на содержании, в том числе: | | Ед. | | | | | 392 | 14313003,26 | | - | - | | - | |
| Фонтанов | | 7 |
| Детских площадок | | 370 |
| Пляжей | | 15 |
| Управление благоустройства администрации Автозаводского района | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Детских площадок | | Ед. | | | | | 62 | 1002785,63 | | - | - | | - | |
| Пляжей | | 1 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Пляжей | | Ед. | | | | | 4 | 1107490,45 | | - | - | | - | |
| Фонтанов | | 4 |
| Детских площадок | | 69 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Пляжей | | Ед. | | | | | 3 | 2600830,16 | | - | - | | - | |
| Детских площадок | | 55 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Детских площадок | | Ед. | | | | | 69 | 1172251,02 | | - | - | | - | |
| Управление жилищного фонда, коммунального хозяйства и благоустройства администрации Нижегородского района | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Фонтанов | | Ед. | | | | | 3 | 2726888,08 | | - | - | | - | |
| Детских площадок | | 55 |
| Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Пляжей | | Ед. | | | | | 1 | 797738,93 | | - | - | | - | |
| Детских площадок | | 40 |
| Управление коммунального хозяйства администрации Советского района | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Пляжей | | Ед. | | | | | 2 | 1861987,96 | | - | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского района | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Пляжей | | Ед. | | | | | 4 | 3043031,03 | | - | - | | - | |
| Детских площадок | | 20 |
| 3.10. | Поставка газа «Вечный огонь» | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Количество потребляемого газа | | м. куб. | | | | | 61,5 | 435965,29 | |  |  | |  | |
| Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Количество потребляемого газа | | м. куб. | | | | | 36 | 265825,34 | | - | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского района | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Количество потребляемого газа | | м. куб. | | | | | 25,5 | 170139,95 | | - | - | | - | |
| 3.11. | Увеличение стоимости материальных запасов | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Закупка хозяйственного инвентаря | | Да/  нет | | | | | да | 1057707,52 | | - | - | | - | |
| Управление благоустройства администрации Автозаводского района | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Закупка хозяйственного инвентаря | | Да/  нет | | | | | да | 313682,00 | | - | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Закупка хозяйственного инвентаря | | Да/  нет | | | | | да | 94800,00 | | - | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Закупка хозяйственного инвентаря | | Да/  нет | | | | | да | 138126,00 | | - | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Закупка хозяйственного инвентаря | | Да/  нет | | | | | да | 97450,00 | | - | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Нижегородского района | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Закупка хозяйственного инвентаря | | Да/  нет | | | | | да | 266968,09 | | - | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Приокского района | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Закупка хозяйственного инвентаря | | Да/  нет | | | | | да | 95000,00 | | - | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Советского района | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Закупка хозяйственного инвентаря | | Да/  нет | | | | | да | 51681,43 | | - | - | | - | |
| 3.12. | Вывоз мусора с несанкционированных свалок | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | Вывоз мусора | | Есть/  нет | | | | | есть | 13019436,67 | | - | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Автозаводского района | 05.04.2020 | | 31.12.2020 | | Вывоз мусора | | Есть/  нет | | | | | есть | 1733608,08 | |  |  | |  | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | Вывоз мусора | | Есть/  нет | | | | | есть | 670096,16 | | - | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | Вывоз мусора | | Есть/  нет | | | | | есть | 2144451,05 | | - | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | Вывоз мусора | | Есть/  нет | | | | | есть | 1146916,7 | | - | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Нижегородского района | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | Вывоз мусора | | Есть/  нет | | | | | есть | 3624400,00 | | - | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Приокского района | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | Вывоз мусора | | Есть/  нет | | | | | есть | 998929,40 | | - | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Советского района | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | Вывоз мусора | | Есть/  нет | | | | | есть | 1318875,15 | | - | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского района | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | Вывоз мусора | | Есть/  нет | | | | | есть | 1382160,13 | | - | - | | - | |
| 3.13. | Проектирование комплексного благоустройства | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Количество объектов | | Шт. | | | | | 41 | 30403852,75 | | - | - | | - | |
| Управление благоустройства администрации Автозаводского района | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Количество объектов | | Шт. | | | | | 5 | 3140188,51 | | - | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Количество объектов | | Шт. | | | | | 5 | 3442426,87 | | - | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Количество объектов | | Шт. | | | | | 5 | 4655474,14 | | - | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Количество объектов | | Шт. | | | | | 5 | 2725692,3 | | - | - | | - | |
| Управление жилищного фонда, коммунального хозяйства и благоустройства администрации Нижегородского района | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Количество объектов | | Шт. | | | | | 6 | 5765676,34 | | - | - | | - | |
| Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Количество объектов | | Шт. | | | | | 4 | 2251611,02 | | - | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства администрации Советского района | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Количество объектов | | Шт. | | | | | 5 | 4615746,2 | | - | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского района | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Количество объектов | | Шт. | | | | | 5 | 3807037,37 | | - | - | | - | |
| 3.14. | Экспертиза сметной документации в ГБУ «Нижегородсмета» | | МКУ «УИЗТ г.НН» | 01.05.2020 | | 31.12.2020 | | Количество экспертиз сметной документации | | Шт. | | | | | 4 | 4689739,14 | | - | - | | - | |
| 3.15. | Обустройство общественного пространства «Парк Славы» 1 очередь | | Управление благоустройства администрации Автозаводского района | 01.05.2020 | | 31.12.2020 | | Обустройство общественного пространства | | Да/  нет | | | | | да | - | | 11352636,60 | - | | - | |
| 3.16. | Безвозмездные перечисления капительного характере нефинансовым организациям по концессионному соглашению | | Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Безвозмездные перечисления средств по концессионному соглашению в отношении реконструкции и эксплуатации фонтанов города Нижнего Новгорода | | Да/нет | | | | | да | 13028000,00 | | - | - | | - | |
| 3.17. | Обустройство и восстановление памятных мест, посвященных Великой Отечественной Войне | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | Количество объектов | | Шт. | | | | | 40 | 401090,56 | | 6839053,75 | - | | - | |
| Управление благоустройства администрации Автозаводского района | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | Количество объектов | | Шт. | | | | | 7 | 48647,64 | | 924305,24 | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | Количество объектов | | Шт. | | | | | 2 | 29800,05 | | 409172,25 | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | Количество объектов | | Шт. | | | | | 8 | 52990,91 | | 931196,23 | - | | - | |
| Управление жилищного фонда, коммунального хозяйства и благоустройства администрации Нижегородского района | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | Количество объектов | | Шт. | | | | | 4 | 57577,99 | | 600333,29 | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства администрации Советского района | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | Количество объектов | | Шт. | | | | | 9 | 169058,92 | | 3158975,13 | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского района | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | Количество объектов | | Шт. | | | | | 5 | 43015,05 | | 815071,61 | - | | - | |
| 3.18. | Комплексное благоустройство городского парка «Приокский» (Швейцария) в г. Н. Новгороде | | МКУ «ГлавУКС  г.Н.Новгорода» | 08.05.2020 | | 31.12.2020 | | Разработка проектно-сметной документации | | Да/  нет | | | | | Да | 1605205,05 | | 158915300,00 | - | | - | |
| 01.06.2020 | | 15.07.2020 | | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по комплексному благоустройству | | Да/  нет | | | | | Да | 13650013,65 | | 351351351,40 | 1000000000,00 | | - | |
| 16.07.2020 | | 31.12.2020 | | Выполнение работ по комплексному благоустройству | | % | | | | | 15 |
| 3.19. | Противооползневые мероприятия в районе дома №36 по ул. Рождественская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода | | МКУ «УИЗТ г.НН», отдел технического контроля за объектами инженерных сооружений | 01.08.2020 | | 31.12.2020 | | Противооползневые мероприятия | | Есть/  нет | | | | | Есть | 3178900,00 | | - | - | | - | |
| 3.20. | Реализация проекта «Уютный двор» | | Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода | 01.09.2020 | | 31.12.2020 | | Реализация проекта «Уютный двор» | | Да/нет | | | | | Да | 984865,01 | | - | - | | - | |
| 3.21. | Разработка проектно-сметной документации на создание объектов благоустройства: «Въездные и районные стелы города Нижнего Новгорода» | | Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода | 01.09.2020 | | 31.12.2020 | | Проектно-сметная документация | | Ед. | | | | | 1 | 5137098,09 | | - | - | | - | |
| 4. | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «УИЗТ г. НН» | | | | | | | | | | | | | | | 28311252,35 | | - | - | | - | |
| 4.1. | Содержание МКУ «УИЗТ г. НН» | | 28311252,35 | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями | | Учреждений | | | | | 1 | 28110229,19 | | - | - | | - | |
| Штатная численность сотрудников | | Чел. | | | | | 52 |
| 4.2. | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году | | 28311252,35 | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Погашение кредиторской задолженности | | Есть/  нет | | | | | Есть | 201023,16 | | - | - | | - | |
| Задача. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий | | | | | | | | | | | | | | | | 21 946 006,63 | | 27 186 064,60 | - | | - | |
| 5. | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «УМК НН» | | | | | | | | | | | | | | | 20005967,01 | | - | - | | - | |
| 5.1. | Содержание МКУ «УМК НН» | | МКУ «УМК НН» | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями | | Учреждений | | | | | 1 | 19912193,00 | | - | - | | - | |
| Штатная численность сотрудников | | Чел. | | | | | 52 |
| 5.2. | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году | | МКУ «УМК НН» | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | Погашение кредиторской задолженности | | Есть/  нет | | | | | Есть | 93774,01 | | - | - | | - | |
| 6. | Основное мероприятие. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | | | | | | | | | | | | | | | 1682463,86 | | 1686064,60 | - | | - | |
| 6.1. | Проведение дезинфекции с целью предупреждения распространения и профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19) | | МКУ "УИЗТ г.НН" (ДБ) | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | Проведение мероприятий дезинфекции | | Есть/ нет | | | | Есть | | 37091,48 | | - | - | | - | |
| МКУ "УМК НН" (ДБ) | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | Проведение мероприятий дезинфекции | | Есть/ нет | | | | Есть | | 192513,88 | | - | - | | - | |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | Проведение мероприятий дезинфекции | | Есть/ нет | | | | Есть | | 1452858,5 | | 1686064,6 | - | | - | |
| Управление благоустройства администрации Автозаводского района | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | Проведение мероприятий дезинфекции | | Есть/ нет | | | | Есть | | 270919,74 | | 306825,2 | - | | - | |
| Управление благоустройства администрации Канавинского района | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | Проведение мероприятий дезинфекции | | Есть/ нет | | | | Есть | | 189587,87 | | - | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | Проведение мероприятий дезинфекции | | Есть/ нет | | | | Есть | | 68568,00 | | - | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | Проведение мероприятий дезинфекции | | Есть/ нет | | | | Есть | | 194096,8 | | - | - | | - | |
| Управление жилищного фонда, коммунального хозяйства и благоустройства администрации Нижегородского района | 01.05.2020 | | 31.12.2020 | | Проведение мероприятий дезинфекции | | Есть/ нет | | | | Есть | | 373118,25 | | 1074416,2 | - | | - | |
| Управление жилищного фонда, коммунального хозяйства и благоустройства администрации Приокского района | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | Проведение мероприятий дезинфекции | | Есть/ нет | | | | Есть | | 64055,50 | | - | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства администрации Советского района | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | Проведение мероприятий дезинфекции | | Есть/ нет | | | | Есть | | 174293,24 | | 233268,2 | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского района | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | Проведение мероприятий дезинфекции | | Есть/ нет | | | | Есть | | 118219,10 | | 71555,00 | - | | - | |
| 7. | Основное мероприятие. Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижний Новгород) | | | | | | | | | | | | | | | 257575,76 | | 25500000,00 | - | | - | |
| 7.1. | Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижний Новгород | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.10.2020 | | 31.12.2020 | | Количество снесенных, демонтированных гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижний Новгород | | шт. | | | | 1830 | | 257575,76 | | 25500000,00 | - | | - | |
| Управление благоустройства администрации Автозаводского района | 01.10.2020 | | 31.12.2020 | | Количество снесенных, демонтированных гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижний Новгород | | шт. | | | | 165 | | 25353,63 | | 2510009,54 | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района | 01.10.2020 | | 31.12.2020 | | Количество снесенных, демонтированных гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижний Новгород | | шт. | | | | 135 | | 16763,53 | | 1659589,66 | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района | 01.10.2020 | | 31.12.2020 | | Количество снесенных, демонтированных гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижний Новгород | | шт. | | | | 222 | | 38595,38 | | 3820942,70 | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района | 01.10.2020 | | 31.12.2020 | | Количество снесенных, демонтированных гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижний Новгород | | шт. | | | | 44 | | 6784,76 | | 671691,13 | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Нижегородского района | 01.10.2020 | | 31.12.2020 | | Количество снесенных, демонтированных гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижний Новгород | | шт. | | | | 294 | | 83535,36 | | 8270000,00 | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Приокского района | 01.10.2020 | | 31.12.2020 | | Количество снесенных, демонтированных гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижний Новгород | | шт. | | | | 465 | | 53228,02 | | 5269573,73 | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Советского района | 01.10.2020 | | 31.12.2020 | | Количество снесенных, демонтированных гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижний Новгород | | шт. | | | | 483 | | 30303,03 | | 3000000,00 | - | | - | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского района | 01.10.2020 | | 31.12.2020 | | Количество снесенных, демонтированных гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижний Новгород | | шт. | | | | 22 | | 3012,05 | | 298193,24 | - | | - | |