****

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **№** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ┌ | **О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836** | ┐ |

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:

1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836, следующие изменения:

1.1. Раздел 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. В разделе 2 таблицу 4 подраздела 2.7 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. В разделе 4 таблицу 5.2 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород».

3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г.

Глава города Ю.В. Шалабаев

Максимов Антон Алексеевич

217-14-10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

города

от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Паспорт муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный муниципальной исполнитель программы | Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрации районов города Нижнего Новгорода,  Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода (далее - ДБ),  Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «УМК НН»),  Муниципальное казенное учреждение «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «УИЗТ г. НН»),  Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее - департамент строительства ‎г. Н.Новгорода),  Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «Главукс Г.Н.Новгорода»),  Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (далее - ДЖИИ). | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение надлежащего санитарного, эстетического состояния территории города | | | | | | |
| Задачи программы | Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий.  Обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры города | | | | | | |
| Этапы и сроки муниципальной реализации программы | Срок реализации программы 2019 - 2024 годы. Программа реализуется в один этап | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | Всего, в т.ч. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 423 902 876,69 | 2 095 201 583,84 | 3 763 442 827,90 | 911 540 389,20 | 644 940 336,67 | 341 640 257,57 |
| ДБ | 631 775,76 | 15 528 016,81 | 67 140 526,60 | 13 028 000,00 | 13 028 000,00 | 13 640 862,42 |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода (ДБ) | 243 547 135,45 | 285 104 345,15 | 543 748 230,28 | 206 339 800,00 | 206 339 800,00 | 233 264 087,29 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 117 666 878,33 | 200 430 739,09 | 185 322 598,94 | 53 137 700,00 | 53 137 700,00 | 51 968 565,63 |
| МКУ «УМК НН» (ДБ) | 62 057 087,15 | 68 616 612,69 | 77 564 020,20 | 50 832 166,67 | 50 832 166,67 | 42 766 742,23 |
| ДЖИИ | 0,00 | 0,00 | 253 468 171,54 | 566 196 122,53 | 301 670 870,00 | 0,00 |
| МКУ «Главукс Г.Н.Новгорода» (департамент строительства ‎г. Н.Новгорода) | 0,00 | 1 525 521 870,10 | 2 636 199 280,34 | 22 006 600,00 | 19 931 800,00 | 0,00 |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | 1. Доля населения города, удовлетворенная качеством благоустройства городских территорий (в общем количестве опрошенных граждан), - 60%.  2. Доля объектов озеленения, находящихся в нормативном состоянии, по отношению к общему количеству объектов озеленения - 41%.  3. Доля муниципальных кладбищ, находящихся в нормативном состоянии, по отношению к общему количеству муниципальных кладбищ - 66%.  4. Охват сетями дождевой канализации - 60,6%.  5. Доля отремонтированных сетей ливневой канализации города по отношению к общему количеству сетей ливневой канализации, требующих ремонта, - 3,6%.  6. Доля сооружений инженерной защиты города, отвечающих нормативным требованиям, - 70,6%.  7. Доля отремонтированных объектов инженерной защиты города по отношению к общему количеству объектов инженерной защиты города, требующих ремонта, - 3%.  8. Доля отремонтированных прочих объектов благоустройства к общему количеству прочих объектов благоустройства, в том числе:  Пляжи: 79% | | | | | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

города

от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов.

Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации программы

за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код основного мероприятия целевой статьи рас-ходов | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, руб. | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» | | | Всего, в том числе: | 423 902 876,69 | 2 095 201 583,84 | 3 763 442 827,90 | 911 540 389,20 | 644 940 336,67 | 341 640 257,57 |
| ДБ | 631 775,76 | 15 528 016,81 | 67 140 526,60 | 13 028 000,00 | 13 028 000,00 | 13 640 862,42 |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода (ДБ) | 243 547 135,45 | 285 104 345,15 | 543 748 230,28 | 206 339 800,00 | 206 339 800,00 | 233 264 087,29 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 117 666 878,33 | 200 430 739,09 | 185 322 598,94 | 53 137 700,00 | 53 137 700,00 | 51 968 565,63 |
| МКУ «УМК НН» (ДБ) | 62 057 087,15 | 68 616 612,69 | 77 564 020,20 | 50 832 166,67 | 50 832 166,67 | 42 766 742,23 |
| ДЖИИ | 0,00 | 0,00 | 253 468 171,54 | 566 196 122,53 | 301 670 870,00 | 0,00 |
| МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (департамент строительства ‎г. Н.Новгорода) | 0,00 | 1 525 521 870,10 | 2 636 199 280,34 | 22 006 600,00 | 19 931 800,00 | 0,00 |
| 1.1. | 10 П 01 | Озеленение территории города Нижнего Новгорода | Всего, в том числе: | 136 713 984,55 | 155 436 417,49 | 410 457 674,16 | 190 613 300,00 | 190 613 300,00 | 159 357 375,37 |
| ДБ | 631 775,76 | 16,81 | 33133553,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрации районов города (ДБ) | 136 082 208,79 | 155 436 400,68 | 377 324 120,96 | 190 613 300,00 | 190 613 300,00 | 159 357 375,37 |
| 1.2. | 10 П 02 | Организация и содержание мест захоронения в городе Нижнем Новгороде | Всего, в том числе: | 42 432 099,55 | 55 732 370,31 | 58 084 420,20 | 31 352 566,67 | 31 352 566,67 | 22 197 289,17 |
| МКУ «УМК НН» (ДБ) | 42 432 099,55 | 48 418 131,80 | 58 084 420,20 | 31 352 566,67 | 31 352 566,67 | 22 197 289,17 |
| Администрации районов города (ДБ) | 0,00 | 7 314 238,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | 10 П 03 | Прочие объекты благоустройства (включая сети ливневой канализации и сооружения инженерной защиты) города Нижнего Новгорода | Всего, в том числе: | 197 057 861,91 | 1 806 589 472,46 | 2985163518,39 | 74 736 100,00 | 72 661 300,00 | 110 886 139,23 |
| ДБ | 0,00 | 15 528 000,00 | 34 006 973,40 | 13 028 000,00 | 13 028 000,00 | 13 640 862,42 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 89 592 935,25 | 172 082 395,26 | 158 184 898,94 | 26 000 000,00 | 26 000 000,00 | 23 338 564,88 |
| Администрации районов города (ДБ) | 107 464 926,66 | 93 457 207,10 | 156 772 365,71 | 13 701 500,00 | 13 701 500,00 | 73 906 711,92 |
| МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (департамент строительства ‎г. Н.Новгорода) | 0,00 | 1 525 521 870,10 | 2 636 199 280,34 | 22 006 600,00 | 19 931 800,00 | 0,00 |
| 1.4. | 10 П 04 | Обеспечение деятельности МКУ «УИЗТ г. НН» | Всего, в том числе: | 28 073 943,08 | 28 311 252,35 | 27 137 700,00 | 27 137 700,00 | 27 137 700,00 | 28 630 000,75 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 28 073 943,08 | 28 311 252,35 | 27 137 700,00 | 27 137 700,00 | 27 137 700,00 | 28 630 000,75 |
| 1.5. | 10 П 05 | Обеспечение деятельности МКУ «УМК НН» | Всего, в том числе: | 19 624 987,60 | 20 005 967,01 | 19 479 600,00 | 19 479 600,00 | 19 479 600,00 | 20 569 453,06 |
| МКУ «УМК НН» (ДБ) | 19 624 987,60 | 20 005 967,01 | 19 479 600,00 | 19 479 600,00 | 19 479 600,00 | 20 569 453,06 |
| 1.6. | 10 П 06 | Основное мероприятие «Приобретение строительной техники» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | 10 П 07 | Основное мероприятие «Снос самовольных построек объектов движимого имущества» | Администрации районов города (ДБ) | 0,00 | 25 757 575,76 | 2 025 000,00 | 2 025 000,00 | 2 025 000,00 | 0,00 |
| 1.8. | 10 П 08 | Основное мероприятие «Освещение города Нижнего Новгорода сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности» | ДЖИИ | 0,00 | 0,00 | 164 591 033,06 | 316 633 322,53 | 52 108 070,00 | 0,00 |
| 1.9. | 10 П 09 | Основное мероприятие «Расходы на ремонт, реконструкцию и модернизацию сетей городского наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 96 503 882,09 | 249 562 800,00 | 249 562 800,00 | 0,00 |
| ДЖИИ | 0,00 | 0,00 | 88 877 138,48 | 249 562 800,00 | 249 562 800,00 | 0,00 |
| Администрации районов города (ДБ) | 0,00 | 0,00 | 7 626 743,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. | 10 П С1 | Основное мероприятие «Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» | Всего, в том числе: | 0,00 | 33 685 28,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрации районов города (ДБ) | 0,00 | 3 138 923,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «УМК НН» (ДБ) | 0,00 | 1 925 13,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 0,00 | 37 091,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации

города

от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 5.2

План реализации муниципальной программы

«Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019 - 2024 годы на 2021 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | | Код основного мероприятия целевой статьи расходов | | | Наименование подпрограммы, задачи, основные мероприятия, мероприятия | | Ответственный за выполнение мероприятия (управление, отдел) | Срок | | | | | | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее - ПНР) | | | | | | | | | Объемы финансового обеспечения, руб. | | | |
| начала реализации | | | окончания реализации | | | Наименование ПНР | | | Ед. изм. | | | Значение | | | Собственные городские средства | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета | Прочие источники |
| 1 | | | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | 9 | | | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего по муниципальной программе «Благоустройство города Нижнего Новгорода» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 838285940,59 | 1119891129,49 | 1800000000,00 | - |
| Задача. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 276681187,80 | 197072008,73 |  | - |
| 1. | | | 10 П 01 | | | Основное мероприятие. Озеленение территории города Нижнего Новгорода | | | | | | | | | | | | | | | | | | 238541512,04 | 171572008,73 |  | - |
| 1.1. | | | Озеленение территории города Нижнего Новгорода | | | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Площадь объектов озеленения на содержание | | | кв. м | | | 15498875,4 | | 132070112,35 | - | - | - |
| Администрация Автозаводского района | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Площадь объектов озеленения на содержание | | | кв. м | | | 1192184,2 | | 13629123,25 | - | - | - |
| Администрация Канавинского района | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Площадь объектов озеленения на содержание | | | кв. м | | | 1806422 | | 14083515,98 | - | - | - |
| Администрация Ленинского района | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Площадь объектов озеленения на содержание | | | кв. м | | | 4209018 | | 5737324,95 | - | - | - |
| Администрация Московского района | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Площадь объектов озеленения на содержание | | | кв. м | | | 833185,9 | | 8210262,48 | - | - | - |
| Администрация Нижегородского района | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Площадь объектов озеленения на содержание | | | кв. м | | | 823989 | | 45044416,85 | - | - | - |
| Администрация Приокского района | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Площадь объектов озеленения на содержание | | | кв. м | | | 1366448,3 | | 9056705,33 | - | - | - |
| Администрация Советского района | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Площадь объектов озеленения на содержание | | | кв. м | | | 617757 | | 11568960,41 | - | - | - |
| Администрация Сормовского района | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Площадь объектов озеленения на содержание | | | кв. м | | | 4367945 | | 23239803,10 | - | - | - |
| Территориальный отдел администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет | | | 01.05.2021 | | | 31.12.2021 | | Площадь объектов озеленения на содержание | | | кв. м | | | 281926 | | 1500000,00 | - | - | - |
| 1.2. | | | Выполнение работ по ремонту объектов озеленения в районах города Нижнего Новгорода | | | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Площадь ремонтируемых объектов озеленения | | | кв. м | | | 1827065 | | 12307077,66 | - | - | - |
| куб. м | | | 3349,4 | |
| Администрация Автозаводского района | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Вырубка аварийных деревьев | | | куб.м | | | 2010 | | 457372,02 | - | - | - |
| Администрация Канавинского района | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Площадь ремонтируемых объектов озеленения | | | кв. м | | | 1806422 | | 2106408,34 | - | - | - |
| Администрация Ленинского района | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Вырубка аварийных деревьев | | | куб.м | | | 932,6 | | 0,00 | - | - | - |
| Администрация Московского района | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Площадь ремонтируемых объектов озеленения | | | кв. м | | | 10229 | | 180820,15 | - | - | - |
| Администрация Нижегородского района | | | 01.05.2021 | | | 31.12.2021 | | Площадь ремонтируемых объектов озеленения | | | кв. м | | | 10229 | | 599845,93 | - | - | - |
| Администрация Советского района | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Площадь ремонтируемых объектов озеленения | | | кв. м | | | 185 | | 50000,00 | - | - | - |
| Администрация Сормовского района | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Площадь ремонтируемых объектов озеленения | | | куб. м | | | 406,8 | | 519714,38 | - | - | - |
| 1.3. | | | Капитальный ремонт площади им. Максима Горького | | | | | Администрация Нижегородского района | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Выполнение работ по благоустройству | | | Есть/ нет | | | есть | | 68700835,44 | - | - | - |
| 1.4. | | | Комплексное благоустройство общественной территории «Бульвар по пр. Гагарина» | | | | | Администрация Приокского района | | | 01.06.2021 | | | 31.12.2021 | | Выполнение работ по комплексному благоустройству | | | да/нет | | | да | | 14353022,91 | - | - | - |
| 1.5. | | | Мероприятие по подготовке к празднованию 800-летия основания города Нижнего Новгорода на выполнение работ по цветочному оформлению города, а также содержанию цветников | | | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Площадь цветочного оформления города | | | кв.м | | | 43071,73 | | 964921,49 | 95527228,29 | - | - |
| Площадь содержания цветников | | | кв.м | | | 50970,26 | |
| Администрация Автозаводского района | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Площадь цветочного оформления города | | | кв.м | | | 7059,58 | | 166299,21 | 16463622,04 | - | - |
| Площадь содержания цветников | | | кв.м | | | 9736,49 | |
| Администрация Канавинского района | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Площадь цветочного оформления города | | | кв.м | | | 9884,11 | | 140884,81 | 13947597,10 | - | - |
| Площадь содержания цветников | | | кв.м. | | | 10507,79 | |
| Администрация Ленинского района | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Площадь цветочного оформления города | | | кв.м. | | | 4585,72 | | 107846,09 | 10676762,61 | - | - |
| Площадь содержания цветников | | | кв.м | | | 5019,8 | |
| Администрация Московского района | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Площадь цветочного оформления города | | | кв.м | | | 2574,46 | | 67664,40 | 6698776,03 | - | - |
| Площадь содержания цветников | | | кв.м. | | | 3949,23 | |
| Администрация Нижегородского района | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Площадь цветочного оформления города | | | кв.м | | | 8169 | | 211662,82 | 20954619,28 | - | - |
| Площадь содержания цветников | | | кв.м | | | 9659 | |
| Администрация Приокского района | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Площадь цветочного оформления города | | | кв.м | | | 2329,57 | | 42486,22 | 4206135,78 | - | - |
| Площадь содержания цветников | | | кв.м | | | 2594,77 | |
| Администрация Советского района | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Площадь цветочного оформления города | | | кв.м | | | 3415,09 | | 105501,95 | 10444692,93 | - | - |
| Площадь содержания цветников | | | кв.м. | | | 3785,52 | |
| Администрация Сормовского района | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Площадь цветочного оформления города | | | кв.м | | | 5054,2 | | 122575,99 | 12135022,52 | - | - |
| Площадь содержания цветников | | | кв.м | | | 5717,66 | |
| 1.6. | | | Мероприятие по подготовке к празднованию 800-летия основания города Нижнего Новгорода на выполнение работ по установке малых архитектурных форм (лавочек, урн) | | | | | Всего: | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество малых архитектурных форм (лавочек, урн) | | | шт. | | | 2335 | | 303030,30 | 30000000,00 | - | - |
| ДБ | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество малых архитектурных форм (урн) | | | шт. | | | 1761 | | 227405,87 | 22513180,27 | - | - |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество малых архитектурных форм (лавочек) | | | шт. | | | 574 | | 75624,43 | 7486819,73 | - | - |
| Администрация Автозаводского района | | | 01.02.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество малых архитектурных форм (лавочек) | | | шт. | | | 75 | | 11357,88 | 1124430,46 | - | - |
| Администрация Канавинского района | | | 01.02.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество малых архитектурных форм (лавочек) | | | шт. | | | 98 | | 14512,39 | 1436726,98 | - | - |
| Администрация Ленинского района | | | 01.02.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество малых архитектурных форм (лавочек) | | | шт. | | | 69 | | 4145,37 | 410391,27 | - | - |
| Администрация Московского района | | | 01.02.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество малых архитектурных форм (лавочек) | | | шт. | | | 40 | | 9748,91 | 965142,13 | - | - |
| Администрация Нижегородского района | | | 01.02.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество малых архитектурных форм (лавочек) | | | шт. | | | 152 | | 20996,95 | 2078698,39 | - | - |
| Администрация Приокского района | | | 01.02.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество малых архитектурных форм (лавочек) | | | шт. | | | 68 | | 4181,60 | 413978,40 | - | - |
| Администрация Советского района | | | 01.02.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество малых архитектурных форм (лавочек) | | | шт. | | | 20 | | 4181,89 | 414007,17 | - | - |
| Администрация Сормовского района | | | 01.02.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество малых архитектурных форм (лавочек) | | | шт. | | | 52 | | 6499,44 | 643444,93 | - | - |
| 1.7. | | | Мероприятие по подготовке к празднованию 800-летия основания города Нижнего Новгорода на выполнение работ по посадке деревьев и кустарников, а так же вырубке, сносу (санитарной вырубке) деревьев (зеленых насаждений) | | | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Объем вырубки, сноса (санитарной вырубки) деревьев (зеленых насаждений) | | | куб.м. | | | 7371,47 | | 429017,91 | 42472771,71 | - | - |
| Количество посаженных деревьев и кустарников | | | шт. | | | 16036 | |
| Администрация Автозаводского района | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Объем вырубки, сноса (санитарной вырубки) деревьев (зеленых насаждений) | | | куб.м. | | | 1378,5 | | 55944,06 | 5538461,24 | - | - |
| Количество посаженных деревьев и кустарников | | | шт. | | | 2375 | |
| Администрация Канавинского района | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Объем вырубки, сноса (санитарной вырубки) деревьев (зеленых насаждений) | | | куб.м. | | | 743,04 | | 37713,60 | 3733646,14 | - | - |
| Количество посаженных деревьев и кустарников | | | шт. | | | 1081 | |
| Администрация Ленинского района | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Объем вырубки, сноса (санитарной вырубки) деревьев (зеленых насаждений) | | | куб.м. | | | 873 | | 36239,63 | 3587723,36 | - | - |
| Количество посаженных деревьев и кустарников | | | шт. | | | 156 | |
| Администрация Московского района | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Объем вырубки, сноса (санитарной вырубки) деревьев (зеленых насаждений) | | | куб.м. | | | 733,08 | | 33212,39 | 3288026,71 | - | - |
| Количество посаженных деревьев и кустарников | | | шт. | | | 106 | |
| Администрация Нижегородского района | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Объем вырубки, сноса (санитарной вырубки) деревьев (зеленых насаждений) | | | куб.м. | | | 819,2 | | 74888,72 | 7413981,80 | - | - |
| Количество посаженных деревьев и кустарников | | | шт. | | | 3968 | |
| Администрация Приокского района | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Объем вырубки, сноса (санитарной вырубки) деревьев (зеленых насаждений) | | | куб.м. | | | 703,71 | | 40704,96 | 4029791,62 | - | - |
| Количество посаженных деревьев и кустарников | | | шт. | | | 5540 | |
| Администрация Советского района | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Объем вырубки, сноса (санитарной вырубки) деревьев (зеленых насаждений) | | | куб.м. | | | 740 | | 100580,23 | 9957443,26 | - | - |
| Количество посаженных деревьев и кустарников | | | шт. | | | 1365 | |
| Администрация Сормовского района | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Объем вырубки, сноса (санитарной вырубки) деревьев (зеленых насаждений) | | | куб.м. | | | 1380,94 | | 49734,32 | 4923697,58 | - | - |
| Количество посаженных деревьев и кустарников | | | шт. | | | 1445 | |
| 1.8. | | | Содержание объектов озеленения города Нижнего Новгорода | | | | | ДБ | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Содержание объектов озеленения | | | есть/ нет | | | есть | | 1358399,33 | - | - | - |
| 1.9. | | | Прочие работы по объектам озеленения в районах города Нижнего Новгорода | | | | | Администрация Нижегородского района | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Разработка проектной документации по объекту «Комплексное благоустройство территории «Парк им. Кулибина»» | | | да/нет | | | Да | | 681379,20 | - | - | - |
| 1.10. | | | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году | | | | | Отдел финансово-экономического обеспечения ДБ, администрации районов города Нижнего Новгорода (ДБ) | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Погашение кредиторской задолженности | | | есть/нет | | | есть | | 2564977,01 | - | - | - |
| 1.11. | | | Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" (Общественные пространства) | | | | | Администрация Канавинского района | | | 01.06.2021 | | | 31.12.2021 | | Благоустройство сквера Бетанкура | | | да/нет | | | Да | | 2345290,91 | 610246,00 | - | - |
| Администрация Нижегородского района | | | 01.06.2021 | | | 31.12.2021 | | Комплексное благоустройство сквера у дома 30 по ул. Большая Покровская за Домом Офицеров | | | да/нет | | | Да | | 1620683,24 | 2961762,73 | - | - |
| 1.12. | | | Ремонт объектов озеленения города Нижнего Новгорода | | | | | ДБ | | | 01.05.2021 | | | 31.12.2021 | | Площадь ремонтируемых объектов озеленения | | | кв. м | | | 7913,1 | | 9235684,13 | - | - | - |
| 2. | | | 10 П 02 | | Основное мероприятие. Организация и содержание мест захоронения в городе Нижнем Новгороде | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 38139675,76 | 25500000,00 | - | - |
| 2.1. | | | Транспортировка мусора с территории муниципальных кладбищ города (коммунальная услуга) | | | | | МКУ «УМК НН» | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Объем мусора | | | куб.м. | | | 10191 | | 11410942,32 | - | - | - |
| 2.2. | | | Содержание муниципальных кладбищ города | | | | | МКУ «УМК НН» | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Объем ручной расчистки территории кладбищ от случайного мусора | | | куб.м. | | | 320562 | | 8467020,68 | - | - | - |
| Количество выпиливаемых аварийных деревьев с территории муниципальных кладбищ | | | шт. | | | 300 | |
| Расчистка дорог от снега и льда территории муниципальных кладбищ | | | маш/ч | | | 125 | |
| Площадь акарицидной обработки и барьерной дератизации территории муниципальных кладбищ | | | га | | | 571,13 | |
| 2.3. | | | Сопровождение программного комплекса ГИС «Управление кладбищем» | | | | | МКУ «УМК НН» | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Сопровождение программного комплекса ГИС «Управление кладбищем» | | | есть/ нет | | | есть | | 81600,00 | - | - | - |
| 2.4. | | | Аренда МТК (туалетов) | | | | | МКУ «УМК НН» | | | 01.04.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество МТК (туалетов) | | | шт. | | | 13 | | 170352,00 | - | - | - |
| 2.5. | | | Государственная экспертиза по объекту «Строительство муниципального кладбища «Новое Стригинское» (II очередь)» | | | | | МКУ «УМК НН» | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Государственная экспертиза | | | есть/ нет | | | есть | | 300000,00 | - | - | - |
| 2.6. | | | Увеличение стоимости основных средств | | | | | МКУ «УМК НН» | | | 01.04.2021 | | | 31.12.2021 | | Устройство пешеходных дорожек в кв. Ветеранов | | | кв.м | | | 664,5 | | 10523739,76 | - | - | - |
| Устройство дороги в квартале ветеранов кл. «Стригинское» | | | кв.м | | | 404 | |
| Устройство межквартальных дорог на муниципальном кладбище «Ново-Сормовское» | | | кв.м | | | 5000 | |
| 2.7. | | | Строительство муниципального кладбища «Новое Стригинское» (II очередь) | | | | | МКУ «УМК НН» | | | 01.04.2021 | | | 31.12.2021 | | Выполнение работ по строительству | | | да/нет | | | Да | | 2609890,60 | - | - | - |
| 2.8. | | | Мероприятие по подготовке к празднованию 800-летия основания города Нижнего Новгорода на выполнение работ по ремонту установке (устройству) ограждений и общественных туалетов на муниципальных кладбищах | | | | | МКУ «УМК НН» | | | 01.03.2021 | | | 31.12.2021 | | Длина ограждения | | | п.м | | | 3934 | | 257575,76 | 25500000,00 | - | - |
| Количество туалетов | | | шт. | | | 15 | |
| 2.9. | | Установление санитарно-защитной зоны (сокращение санитарно-защитной зоны) в отношении муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода | | | | | МКУ «УМК НН» | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество кладбищ | | | шт. | | | 5 | | 1320000,00 | - | - | - |
| 2.10. | | Ремонт мест захоронений | | | | | МКУ «УМК НН» | | | 01.05.2021 | | | 31.12.2021 | | Выполнение работ по ремонту мест захоронения. Подготовка (планировка) участков под захоронения муниципального кладбища «Ново-Сормовское» | | | га | | | 11,4 | | 2998554,64 | - | - | - |
| Задача. Обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры города | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 277160503,09 | 902019120,76 | 1800000000,00 | - |
| 3. | | | 10 П 03 | Основное мероприятие. Прочие объекты благоустройства (включая сети ливневой канализации и сооружения инженерной защиты) города Нижнего Новгорода | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 249983807,00 | 902019120,76 | 1800000000,00 | - |
| 3.1. | | | Содержание объектов инженерной инфраструктуры | | | | | МКУ «УИЗТ г.НН» | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество ливневых насосных станций и очистных сооружений (далее - ЛНС и ОС) | | | ед. | | | 24 | | 41207190,56 | - | - | - |
| Площадь склонов | | | кв.м | | | 86260 | | 17092873,97 | - | - | - |
| Протяженность берегоукрепительных сооружений | | | км | | | 12,387 | |
| 3.2. | | | Оплата потребления электроэнергии ливневыми насосными станциями и очистными сооружениями | | | | | МКУ «УИЗТ г.НН» | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество потребляемой электроэнергии ливневыми насосными станциями и очистными сооружениями | | | кВт\*час | | | 700000 | | 3817956,55 | - | - | - |
| 3.3. | | | Ремонт объектов инженерной инфраструктуры | | | | | МКУ «УИЗТ г.НН» | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество ЛНС и ОС | | | ед. | | | 2 | | 47332728,23 | - | - | - |
| Количество ливневых колодцев | | | шт. | | | 150 | |
| Перекладка коллектора | | | мп | | | 537 | | 21737942,61 | - | - | - |
| Количество дренажных колодцев (смотровых) | | | шт. | | | 17 | |
| Администрация Нижегородского района | | | 01.02.2021 | | | 31.12.2021 | | Ремонт Театральной лестницы | | | да/нет | | | да | | 1955984,96 | - | - | - |
| 3.4. | | | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году | | | | | МКУ «УИЗТ г.НН», Администрации районов города Нижнего Новгорода | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Погашение кредиторской задолженности | | | есть/нет | | | Есть | | 1973351,93 | - | - | - |
| 3.5. | | | Содержание сооружений инженерной защиты города в Нижегородском районе | | | | | Администрация Нижегородского района | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Площадь содержания Театральной лестницы | | | кв.м | | | 344 | | 3691671,55 | - | - | - |
| Количество оврагов на содержании | | | шт. | | | 3 | |
| 3.6. | | | Поставка газа «Вечный огонь» | | | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество потребляемого газа | | | куб.м | | | 53,191 | | 546279,24 | - | - | - |
| Администрация Приокского района | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество потребляемого газа | | | куб.м | | | 36 | | 253772,76 | - | - | - |
| Администрация Сормовского района | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество потребляемого газа | | | куб.м | | | 17,191 | | 292506,48 | - | - | - |
| 3.7. | | | Вывоз мусора с несанкционированных свалок | | | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | | 01.04.2021 | | | 31.12.2021 | | Вывоз мусора | | | есть/нет | | | есть | | 2555000,00 | - | - | - |
| Администрация Автозаводского района | | | 01.05.2021 | | | 31.12.2021 | | Вывоз мусора | | | есть/нет | | | есть | | 300000,00 | - | - | - |
| Администрация Канавинского района | | | 01.05.2021 | | | 31.12.2021 | | Вывоз мусора | | | есть/нет | | | есть | | 300000,00 | - | - | - |
| Администрация Ленинского района | | | 01.05.2021 | | | 31.12.2021 | | Вывоз мусора | | | есть/нет | | | есть | | 300000,00 | - | - | - |
| Администрация Московского района | | | 01.05.2021 | | | 31.12.2021 | | Вывоз мусора | | | есть/нет | | | есть | | 300000,00 | - | - | - |
| Администрация Нижегородского района | | | 01.05.2021 | | | 31.12.2021 | | Вывоз мусора | | | есть/нет | | | есть | | 300000,00 | - | - | - |
| Администрация Приокского района | | | 01.05.2021 | | | 31.12.2021 | | Вывоз мусора | | | есть/нет | | | есть | | 300000,00 | - | - | - |
| Администрация Советского района | | | 01.05.2021 | | | 31.12.2021 | | Вывоз мусора | | | есть/нет | | | есть | | 300000,00 | - | - | - |
| Администрация Сормовского района | | | 01.05.2021 | | | 31.12.2021 | | Вывоз мусора | | | есть/нет | | | есть | | 305000,00 | - | - | - |
| Территориальный отдел администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет | | | 01.05.2021 | | | 31.12.2021 | | Вывоз мусора | | | есть/нет | | | есть | | 150000,00 | - | - | - |
| 3.8. | | | Увеличение стоимости материальных запасов | | | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | | 01.04.2021 | | | 31.12.2021 | | Закупка хозяйственного инвентаря | | | да/нет | | | да | | 912956,24 | - | - | - |
| Администрация Автозаводского района | | | 01.05.2021 | | | 31.12.2021 | | Закупка хозяйственного инвентаря | | | да/нет | | | да | | 100000,00 | - | - | - |
| Администрация Канавинского района | | | 01.05.2021 | | | 31.12.2021 | | Закупка хозяйственного инвентаря | | | да/нет | | | да | | 100000,00 | - | - | - |
| Администрация Ленинского района | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Закупка хозяйственного инвентаря | | | да/нет | | | да | | 65000,00 | - | - | - |
| Администрация Московского района | | | 01.05.2021 | | | 31.12.2021 | | Закупка хозяйственного инвентаря | | | да/нет | | | да | | 99997,44 | - | - | - |
| Администрация Нижегородского района | | | 01.05.2021 | | | 31.12.2021 | | Закупка хозяйственного инвентаря | | | да/нет | | | да | | 199850,00 | - | - | - |
| Администрация Приокского района | | | 01.05.2021 | | | 31.12.2021 | | Закупка хозяйственного инвентаря | | | да/нет | | | да | | 88436,20 | - | - | - |
| Администрация Советского района | | | 01.05.2021 | | | 31.12.2021 | | Закупка хозяйственного инвентаря | | | да/нет | | | да | | 94961,60 | - | - | - |
| Администрация Сормовского района | | | 01.05.2021 | | | 31.12.2021 | | Закупка хозяйственного инвентаря | | | да/нет | | | да | | 99992,00 | - | - | - |
| Территориальный отдел администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет | | | 01.05.2021 | | | 31.12.2021 | | Закупка хозяйственного инвентаря | | | да/нет | | | да | | 64719,00 | - | - | - |
| 3.9. | | | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства (пляжи/зоны отдыха, детские площадки) | | | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество объектов на содержании, в том числе: | | | ед. | | | 309 | | 21775653,44 | - | - | - |
| Детских площадок | | | 297 | |
| Пляжей/зон отдыха | | | 12 | |
| Администрация Автозаводского района | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Детских площадок | | | ед. | | | 27 | | 4059120,98 | - | - | - |
| Пляжей/зон отдыха | | | 1 | |
| Администрация Канавинского района | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Пляжей/зон отдыха | | | ед. | | | 3 | | 1069764,30 | - | - | - |
| Детских площадок | | | 69 | |
| Администрация Ленинского района | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Пляжей/зон отдыха | | | ед. | | | 1 | | 2058615,07 | - | - | - |
| Детских площадок | | | 55 | |
| Администрация Московского района | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Детских площадок | | | ед. | | | 56 | | 1564505,19 | - | - | - |
| Администрация Нижегородского района | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Детских площадок | | | ед. | | | 50 | | 6578498,93 | - | - | - |
| Пляжей/зон отдыха | | | ед. | | | 1 | |
| Администрация Приокского района | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Пляжей/зон отдыха | | | ед. | | | 1 | | 981529,34 | - | - | - |
| Детских площадок | | | 40 | |
| Администрация Советского района | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Пляжей/зон отдыха | | | ед. | | | 2 | | 3489996,98 | - | - | - |
| Администрация Сормовского района | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Пляжей/зон отдыха | | | ед. | | | 2 | | 1909042,65 | - | - | - |
| Территориальный отдел администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет | | | 01.05.2021 | | | 31.12.2021 | | Пляжей/зон отдыха | | | ед. | | | 1 | | 64580,00 | - | - | - |
| 3.10. | | | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | | | | | ДБ | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | | | есть/нет | | | есть | | 825000,00 | - | - | - |
| 3.11. | | | Разработка проектно-сметной документаций (далее - ПСД) и проведение экспертизы сметной документации в ГБУ НО «Нижегородсмета». | | | | | Всего: | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество экспертиз сметной документации | | | шт. | | | 24 | | 7744377,55 | - | - | - |
| Количество ПСД | | | шт. | | | 2 | |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество экспертиз сметной документации | | | шт. | | | 24 | | 3914057,05 | - | - | - |
| Количество ПСД | | | шт. | | | 2 | |
| Администрация Автозаводского района | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество экспертиз сметной документации | | | шт. | | | 1 | | 342336,00 | - | - | - |
| Администрация Канавинского района | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество экспертиз сметной документации | | | шт. | | | 6 | | 1199572,87 | - | - | - |
| 01.02.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество ПСД | | | шт. | | | 1 | |
| Администрация Ленинского района | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество экспертиз сметной документации | | | шт. | | | 7 | | 300000,00 | - | - | - |
| Администрация Московского района | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество экспертиз сметной документации | | | шт. | | | 1 | | 300000,00 | - | - | - |
| Администрация Нижегородского района | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество экспертиз сметной документации | | | шт. | | | 3 | | 557204,00 | - | - | - |
| 01.02.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество ПСД | | | шт. | | | 1 | |
| Администрация Приокского района | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество экспертиз сметной документации | | | шт. | | | 2 | | 300000,00 | - | - | - |
| Администрация Советского района | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество экспертиз сметной документации | | | шт. | | | 1 | | 300000,00 | - | - | - |
| Администрация Сормовского района | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество экспертиз сметной документации | | | шт. | | | 3 | | 614944,18 | - | - | - |
| ДБ | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Экспертиза сметной документации | | | да/нет | | | да | | 3830320,50 | - | - | - |
| 3.12. | | | Мероприятие по подготовке к празднованию 800-летия основания города Нижнего Новгорода на выполнение работ по содержанию фонтанов, в том числе оплата услуг электроснабжения, водоснабжения, водоотведения | | | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | | 01.04.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество фонтанов | | | шт. | | | 17 | | 92638,08 | 9171169,78 | - | - |
| Администрация Автозаводского района | | | 01.04.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество фонтанов | | | шт. | | | 1 | | 10577,67 | 1047188,84 | - | - |
| Администрация Канавинского района | | | 01.04.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество фонтанов | | | шт. | | | 2 | | 12290,64 | 1216773,25 | - | - |
| Администрация Ленинского района | | | 01.04.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество фонтанов | | | шт. | | | 1 | | 8860,28 | 877167,78 | - | - |
| Администрация Московского района | | | 01.04.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество фонтанов | | | шт. | | | 3 | | 13210,69 | 1307858,35 | - | - |
| Администрация Нижегородского района | | | 01.04.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество фонтанов | | | шт. | | | 2 | | 14827,20 | 1467892,80 | - | - |
| Администрация Советского района | | | 01.04.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество фонтанов | | | шт. | | | 2 | | 16398,41 | 1623443,47 | - | - |
| Администрация Сормовского района | | | 01.04.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество фонтанов | | | шт. | | | 6 | | 16473,19 | 1630845,29 | - | - |
| 3.13. | | | Мероприятие по подготовке к празднованию 800-летия основания города Нижнего Новгорода на выполнение работ по ремонту, установке (устройству), созданию въездных и межрайоных стел | | | | | Всего: | | | 01.05.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество ремонтируемых стел | | | шт. | | | 10 | | 220000,34 | 15795834,89 | - | - |
| ДБ | | | 01.05.2021 | | | 31.12.2021 | | Ремонт стел | | | Есть/ нет | | | есть | | 171540,33 | 10998294,39 | - | - |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | | 01.05.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество ремонтируемых стел | | | шт. | | | 10 | | 48460,01 | 4797540,50 | - | - |
| Администрация Автозаводского района | | | 01.05.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество ремонтируемых стел | | | шт. | | | 2 | | 15690,79 | 1553388,87 | - | - |
| Администрация Канавинского района | | | 01.05.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество ремонтируемых стел | | | шт. | | | 1 | | 3927,43 | 388815,77 | - | - |
| Администрация Ленинского района | | | 01.05.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество ремонтируемых стел | | | шт. | | | 1 | | 4103,36 | 406232,37 | - | - |
| Администрация Московского района | | | 01.05.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество ремонтируемых стел | | | шт. | | | 1 | | 6298,93 | 623594,28 | - | - |
| Администрация Нижегородского района | | | 01.05.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество ремонтируемых стел | | | шт. | | | 1 | | 4550,43 | 450492,10 | - | - |
| Администрация Приокского района | | | 01.05.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество ремонтируемых стел | | | шт. | | | 1 | | 6549,47 | 648397,53 | - | - |
| Администрация Советского района | | | 01.05.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество ремонтируемых стел | | | шт. | | | 2 | | 4954,18 | 490463,34 | - | - |
| Администрация Сормовского района | | | 01.05.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество ремонтируемых стел | | | шт. | | | 1 | | 2385,42 | 236156,24 | - | - |
| 3.14. | | | Мероприятие по подготовке к празднованию 800-летия основания города Нижнего Новгорода на выполнение работ по установке (устройству) площадок для выгула собак | | | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | | 01.03.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество площадок для выгула собак | | | шт. | | | 10 | | 67920,52 | 6724131,16 | - | - |
| Администрация Автозаводского района | | | 01.05.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество площадок для выгула собак | | | шт. | | | 2 | | 16719,44 | 1655223,76 | - | - |
| Администрация Канавинского района | | | 01.05.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество площадок для выгула собак | | | шт. | | | 2 | | 11756,80 | 1163924,00 | - | - |
| Администрация Московского района | | | 01.05.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество площадок для выгула собак | | | шт. | | | 1 | | 9994,42 | 989447,38 | - | - |
| Администрация Приокского района | | | 01.03.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество площадок для выгула собак | | | шт. | | | 1 | | 10640,50 | 1053409,50 | - | - |
| Администрация Советского района | | | 01.05.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество площадок для выгула собак | | | шт. | | | 1 | | 9454,86 | 936031,02 | - | - |
| Администрация Сормовского района | | | 01.03.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество площадок для выгула собак | | | шт. | | | 3 | | 9354,50 | 926095,50 | - | - |
| 3.15. | | | Мероприятие по подготовке к празднованию 800-летия основания города Нижнего Новгорода на выполнение работ по установке общественных туалетов | | | | | ДБ | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество общественных туалетов | | | шт. | | | 3 | | 181818,18 | 18000000,00 | - | - |
| 3.16. | | | Реконструкция берегоукрепительного сооружения левого берега Оки в районе площади Ленина | | | | | МКУ «УИЗТ г.НН» | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Выполнение работ по строительству | | | есть/ нет | | | есть | | 84766,31 | - | - | - |
| 3.17. | | | Противооползневые мероприятия в районе дома №36 по ул. Рождественская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода | | | | | МКУ «УИЗТ г.НН» | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Противооползневые мероприятия | | | есть/нет | | | Есть | | 3166634,00 | - | - | - |
| 3.18. | | | Комплексное благоустройство городского парка «Приокский» (Швейцария) в г. Н. Новгороде | | | | | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | | | 12.02.2021 | | | 31.12.2021 | | Положительное заключение госэкспертизы 2 этапа ПСД | | | да/нет | | | Да | | 1061023,04 | 105041300,00 | - | - |
| 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Выполнение работ по комплексному благоустройству | | | % | | | 100 | | 27394257,30 | 702702700,00 | 1800000000,00 | - |
| 3.19. | | | Реконструкция коллектора дождевой канализации, проходящего в Почаинском овраге, с проведением укрепительных мероприятий на склонах, строительством дороги для обслуживания территории и создание террасного парка с устройством пешеходного тоннеля под Лыковой дамбой | | | | | МКУ «УИЗТ г.НН» | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Разработка проектно-сметной документации | | | да/нет | | | Да | | - | - | - | - |
| 3.20. | | | Разработка проектно-сметной документаций (далее - ПСД), обследование объектов инженерной инфраструктуры и оплата экспертизы сметной документации в ГБУ НО «Нижегородсмета» | | | | | МКУ «УИЗТ г.НН» | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество ПСД | | | шт. | | | 1 | | 6704383,30 | - | - | - |
| Количество обследованных объектов | | | шт. | | | 3 | | 163368,00 | - | - | - |
| 3.21. | | | Противооползневые мероприятия на склоне под Верхне-волжской набережной в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода | | | | | МКУ «УИЗТ г.НН» | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Противооползневые мероприятия | | | есть/нет | | | Есть | | 9835489,17 | - | - | - |
| 3.22. | | | Мероприятие по подготовке к празднованию 800-летия основания города Нижнего Новгорода на выполнение работ по установке малых архитектурных форм (детских игровых комплексов на придомовых территориях многоквартирных домов) | | | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | | 01.05.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество малых архитектурных форм (детских игровых комплексов) | | | шт. | | | 40 | | 323481,46 | 32024664,17 | - | - |
| Администрация Автозаводского района | | | 01.06.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество малых архитектурных форм (детских игровых комплексов) | | | шт. | | | 3 | | - | - | - | - |
| Администрация Канавинского района | | | 01.06.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество малых архитектурных форм (детских игровых комплексов) | | | шт. | | | 8 | | - | - | - | - |
| Администрация Ленинского района | | | 01.05.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество малых архитектурных форм (детских игровых комплексов) | | | шт. | | | 3 | | 64566,59 | 6392092,21 | - | - |
| Администрация Московского района | | | 01.05.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество малых архитектурных форм (детских игровых комплексов) | | | шт. | | | 3 | | 64306,20 | 6366313,80 | - | - |
| Администрация Нижегородского района | | | 01.06.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество малых архитектурных форм (детских игровых комплексов) | | | шт. | | | 12 | | - | - | - | - |
| Администрация Приокского района | | | 01.05.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество малых архитектурных форм (детских игровых комплексов) | | | шт. | | | 2 | | 64997,03 | 6434705,97 | - | - |
| Администрация Советского района | | | 01.05.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество малых архитектурных форм (детских игровых комплексов) | | | шт. | | | 3 | | 64658,34 | 6401175,25 | - | - |
| Администрация Сормовского района | | | 01.05.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество малых архитектурных форм (детских игровых комплексов) | | | шт. | | | 6 | | 64953,30 | 6430376,94 | - | - |
| 3.23. | | | Вырубку зеленых насаждений, попадающих в зону противопожарного разрыва | | | | | Администрация Сормовского района | | | 01.04.2021 | | | 01.09.2021 | | Оплата компенсационной стоимости за вырубку зеленых насаждений | | | да/нет | | | да | | 3547284,13 | - | - | - |
| 3.24. | | | Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" ("Все лучшее детям") | | | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | | 01.05.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество детских площадок | | | шт. | | | 13 | | 22605316,34 | 12559320,76 | - | - |
| Администрация Канавинского района | | | 01.05.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество детских площадок | | | шт. | | | 4 | | 4012621,05 | 1427766,00 | - | - |
| Администрация Ленинского района | | | 01.05.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество детских площадок | | | шт. | | | 4 | | 9386258,35 | 1874841,70 | - | - |
| Администрация Московского района | | | 01.05.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество детских площадок | | | шт. | | | 2 | | 3098286,38 | 5503286,02 | - | - |
| Администрация Приокского района | | | 01.05.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество детских площадок | | | шт. | | | 1 | | 1389565,35 | 2466335,65 | - | - |
| Администрация Советского района | | | 01.05.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество детских площадок | | | шт. | | | 2 | | 4718585,21 | 1287091,39 | - | - |
| 3.25. | | | Поставка и установка малых архитектурных форм (далее - МАФ) (информационные таблички) | | | | | Администрация Нижегородского района | | | 01.06.2021 | | | 01.08.2021 | | Количество МАФ | | | шт. | | | 30 | | 103500,00 | - | - | - |
| 3.26. | | | Ремонт объектов благоустройства | | | | | Администрация Канавинского района | | | 01.06.2021 | | | 31.12.2021 | | Ремонт объектов благоустройства | | | да/нет | | | да | | 1262960,00 | - | - | - |
| 4. | | | 10 П 04 | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «УИЗТ г. НН». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27176696,09 | - | - | - |
| 4.1. | | | Содержание МКУ «УИЗТ г. НН» | | | | | МКУ «УИЗТ г. НН» | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями | | | Учреждений | | | 1 | | 27080246,56 | - | - | - |
| Штатная численность сотрудников | | | Чел. | | | 52 | |
| 4.2. | | | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году | | | | | МКУ «УИЗТ г. НН» | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Погашение кредиторской задолженности | | | Есть/нет | | | Есть | | 96449,53 | - | - | - |
| Задача. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 282815620,07 | 20800000,00 | - | - |
| 5. | | | 10 П 05 | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «УМК НН» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19479600,00 | - | - | - |
| 5.1. | | | Содержание МКУ «УМК НН» | | | | | МКУ «УМК НН» | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями | | | Учреждений | | | 1 | | 19454102,34 | - | - | - |
| Штатная численность сотрудников | | | Чел. | | | 52 | |
| 5.2. | | | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году | | | | | МКУ «УМК НН» | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | Погашение кредиторской задолженности | | | Есть/нет | | | Есть | | 25497,66 | - | - | - |
| 6. | | | 10 П 06 | Основное мероприятие. Приобретение строительной техники. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | - | - | - | - |
| 7. | | | 10 П 07 | Основное мероприятие. Снос самовольных построек объектов движимого имущества. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2235101,01 | 20800000,00 | - | - |
| 7.1. | | | Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода | | | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | | 01.04.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество объектов движимого имущества | | | шт. | | | 1524 | | 2235101,01 | 20800000,00 | - | - |
| Администрация Автозаводского района | | | 01.04.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество объектов движимого имущества | | | шт. | | | 96 | | 314595,37 | 1444941,93 | - | - |
| Администрация Канавинского района | | | 01.04.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество объектов движимого имущества | | | шт. | | | 54 | | 44917,71 | 2961852,80 | - | - |
| Администрация Ленинского района | | | 01.04.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество объектов движимого имущества | | | шт. | | | 127 | | 95223,53 | 2781693,26 | - | - |
| Администрация Московского района | | | 01.04.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество объектов движимого имущества | | | шт. | | | 75 | | 211996,43 | 1187646,40 | - | - |
| Администрация Нижегородского района | | | 01.04.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество объектов движимого имущества | | | шт. | | | 500 | | 1054141,33 | 7055428,44 | - | - |
| Администрация Приокского района | | | 01.04.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество объектов движимого имущества | | | шт. | | | 261 | | 169001,93 | 1881191,07 | - | - |
| Администрация Советского района | | | 01.04.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество объектов движимого имущества | | | шт. | | | 246 | | 30075,08 | 1987432,42 | - | - |
| Администрация Сормовского района | | | 01.04.2021 | | | 31.12.2021 | | Количество объектов движимого имущества | | | шт. | | | 165 | | 315149,63 | 1499813,68 | - | - |
| 8. | | | 10 П 08 | Основное мероприятие «Освещение города Нижнего Новгорода сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 164591033,06 |  |  | - |
| 8.1. | | | Расходы по оплате электроэнергии, потребляемой сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности | | | | Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры ДЖИИ, финансово-экономический отдел ДЖИИ | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | | | Потребление электроэнергии | | | кВт.ч | | | 25544015,1 | 164588033,06 | - | - | - |
| 8.2. | | | Расходы на выполнение мероприятий по устройству архитектурно-художественного освещения зданий, сооружений | | | | Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры ДЖИИ, финансово-экономический отдел ДЖИИ | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | | | Разработка проектной документации по устройству архитектурно-художественного освещения | | | ед. | | | 3 | 3000,00 | - | - | - |
| 9. | | | 10 П 09 | Основное мероприятие «Расходы на ремонт, реконструкцию и модернизацию сетей городского наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 96503882,09 | - | - | - |
| 9.1. | | | Финансовое обеспечение расходов по оплате энергосервисного контракта | | | | Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры ДЖИИ, финансово-экономический отдел ДЖИИ | | | 01.01.2021 | | | 31.12.2021 | | | | Замена существующих светильников на светодиодные | | | шт. | | | 65213 | 88877138,48 | - | - | - |
| Монтаж шкафов управления наружным освещением | | | шт. | | | 925 |
| Установка базовых станций беспроводной связи | | | шт. | | | 100 |
| Установка программно-аппаратного комплекса АСКУЭ/АСУНО | | | компл. | | | 1 |
| 9.2. | | Ремонт сетей городского наружного освещения площади им. Максима Горького | | | | | Администрация Нижегородского района | | | 01.04.2021 | | | 31.12.2021 | | | | Выполнение работ по благоустройству | | | Есть/ нет | | | есть | 7626743,61 | - | - | - |
| 10. | | | 10 П С1 | Основное мероприятие. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6003,91 | - | - | - |
| 10.1. | | | Проведение дезинфекции с целью предупреждения распространения и профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19) | | | | МКУ «УИЗТ г. НН» | | | 01.02.2021 | | | 31.12.2021 | | | Проведение мероприятий дезинфекции | | | | Есть/ нет | | | Есть | 6003,91 | - | - | - |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_