АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| _________________ |  |  |  | №__________________ |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| ┌ |  | ┐ |  |
| --- | --- | --- | --- |
| О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 27.12.2022 № 7121 |  |  |

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 20.12.2024 № 264  «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 13.12.2023 № 273 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2024 год и на плановый период 2025-2026 годов», решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 12.12.2024 № 250 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2025 год и на плановый период 2026-2027 годов», администрация города Нижнего Новгорода постановляет:

1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2023 - 2028 годы, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 27.12.2022 № 7121 (далее – Программа) следующие изменения:

1.1.  Изложить раздел 1 «Паспорт Программы» согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Изложить пункт 1,2 таблицы 1 подраздела 2.4 в следующей редакции:

«

| 1. | Доля МКД на которых выполнены ремонтные работы от общего количества МКД, требующих ремонта | % | 14,2 | 15,1 | 15,6 | 16,1 | 16,6 | 17,2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | Доля отремонтированных пустующих жилых помещений муницпального жилищного фонда (МЖФ) от общего количества пустующих жилых помещений МЖФ, требующих ремонта | % | 47,0 | 38,9 | 40,0 | 40,8 | 41,2 | 41,7 |

».

1.2. Изложить таблицу 4 подраздела 2.7 согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

# 1.3. Изложить таблицу 5 согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

# 1.4. Изложить таблицу 5.1 согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

# 1.5. Таблицу 5.2 исключить.

# 2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».

3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Скалкин Д.А.

Глава города                   	               			                      Ю.В.Шалабаев

И.М.Ключева

439 04 45

Приложение № 1

к постановлению администрации города

от ________  № __________

Муниципальная программа

«Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2023 - 2028 годы

(далее – Программа).

1. Паспорт Программы

| Ответственный исполнитель Программы | Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДЖИИ) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Соисполнители Программы | Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДепСтр) Управление административно-технического и муниципального контроля администрации города Нижнего Новгорода (далее – УАТК) Администрации районов города Нижнего Новгорода Муниципальное казенное учреждение «Административно-техническая инспекция города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «АТИ г. Н.Новгорода») Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода») |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель Программы | Повышение уровня и качества предоставления жилищно-коммунальных услуг жителям города Нижнего Новгорода |  |  |  |  |  |  |  |
| Задачи Программы | Улучшение качества инфраструктурного обеспечения жилищного фонда и повышение эффективности системы жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |  |  |  |  |  |
| Этапы и сроки реализации Программы | Программа реализуется в 2023-2028 годах в один этап |  |  |  |  |  |  |  |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | Ответственный исполнитель (соисполнители) | Объем бюджетных ассигнований (руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | ВСЕГО |
|  | Всего, в том числе: | 6 322 821 741,14 | 6 167 559 511,99 | 4 015 947 456,20 | 2 389 404 156,20 | 4 912 894 856,20 | 5 085 823 870,86 | 28 894 451 592,59 |
|  | ДЖИИ | 4 878 974 363,10 | 5 011 282 000,75 | 3 039 922 162,37 | 1 859 899 462,37 | 4 340 699 462,37 | 4 572 102 177,03 | 23 702 879 627,99 |
|  | Администрации районов города (ДЖИИ) | 220 679 863,30 | 324 651 750,43 | 338 290 693,83 | 302 906 693,83 | 345 597 393,83 | 345 597 393,83 | 1 877 723 789,05 |
|  | МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» (ДепСтр) | 1 102 475 589,16 | 676 013 920,32 | 469 610 300,00 | 58 473 700,00 | 58 473 700,00 | 0,00 | 2 365 047 209,48 |
|  | МКУ «АТИ г.Н. Новгорода (УАТК) | 120 691 925,58 | 155 611 840,49 | 168 124 300,00 | 168 124 300,00 | 168 124 300,00 | 168 124 300,00 | 948 800 966,07 |
| Целевые индикаторы Программы | 1. Доля МКД на которых выполнены ремонтные работы от общего количества МКД, требующих ремонта, к 2028 году составит 17,2%. 2. Доля отремонтированных пустующих жилых помещений муниципального жилищного фонда (МЖФ) от общего количества пустующих жилых помещений МЖФ, требующих ремонта к 2028 году составит 41,7%. 3. Доля многоквартирных домов, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из способов управления многоквартирными домами, в общем числе многоквартирных домов, в которых собственники помещений должны выбрать способ управления данными домами, к 2028 году составит 97,6%. 4. Увеличение количества детских комплексов (спортивных площадок) к 2028 году составит 21%. |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 2

к постановлению администрации города

от ________  № __________

Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

| №п/п | Код ос-новного мерприя-тия ЦС расходов | Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, руб. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» |  |  | Всего, в том числе: | 6 322 821 741,14 | 6 167 559 511,99 | 4 015 947 456,20 | 2 389 404 156,20 | 4 912 894 856,20 | 5 085 823 870,86 |
|  |  |  | ДЖИИ | 4 878 974 363,10 | 5 011 282 000,75 | 3 039 922 162,37 | 1 859 899 462,37 | 4 340 699 462,37 | 4 572 102 177,03 |
|  |  |  | Администрации районов города (ДЖИИ) | 220 679 863,30 | 324 651 750,43 | 338 290 693,83 | 302 906 693,83 | 345 597 393,83 | 345 597 393,83 |
|  |  |  | МКУ «ГлавУКС г. Н. Новгорода» (ДепСтр) | 1 102 475 589,16 | 676 013 920,32 | 469 610 300,00 | 58 473 700,00 | 58 473 700,00 | 0 |
|  |  |  | МКУ «АТИ г.Н. Новгорода» (УАТК) | 120 691 925,58 | 155 611 840,49 | 168 124 300,00 | 168 124 300,00 | 168 124 300,00 | 168 124 300,00 |
| 1. | 07П01 00000 | Ремонт МКД | ДЖИИ | 337 522 976,28 | 797 926 343,39 | 462 385 700,00 | 427 544 000,00 | 427 544 000,00 | 427 544 000,00 |
| 2. | 07П02 00000 | Капитальный ремонт и содержание муниципального фонда в многоквартирных домах | Всего, в том числе: | 323 384 474,56 | 371 687 434,22 | 312 919 200,00 | 312 919 200,00 | 312 919 200,00 | 312 919 200,00 |
|  |  |  | Администрации районов города (ДЖИИ) | 40 685 651,16 | 69 522 909,24 | 115 848 900,00 | 115 848 900,00 | 115 848 900,00 | 115 848 900,00 |
|  |  |  | ДЖИИ | 282 698 823,40 | 302 164 524,98 | 197 070 300,00 | 197 070 300,00 | 197 070 300,00 | 197 070 300,00 |
| 3. | 07П03 00000 | Ремонт жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено | Администрации районов города (ДЖИИ) | 2 600 575,39 | 5 293 204,00 | 7 862 693,83 | 7 862 693,83 | 7 862 693,83 | 7 862 693,83 |
| 4. | 07П04 00000 | Комплекс мероприятий по содержанию, обслуживанию и управлению жилищным фондом | Всего, в том числе: | 313 124 942,28 | 330 466 921,08 | 649 391 800,00 | 614 007 800,00 | 656 698 500,00 | 656 698 500,00 |
|  |  |  | Администрации районов города (ДЖИИ) | 57 025 028,38 | 120 443 640,92 | 101 991 800,00 | 66 607 800,00 | 109 298 500,00 | 109 298 500,00 |
|  |  |  | ДЖИИ | 256 099 913,90 | 207 920 633,27 | 547 400 000,00 | 547 400 000,00 | 547 400 000,00 | 547 400 000,00 |
|  |  |  | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (ДепСтр) | 0 | 2 102 646,89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | 07П05 00000 | Обеспечение деятельности МКУ «АТИ г. Н.Новгорода» | МКУ «АТИ г.Н.Нов-города» (УАТК) | 118 639 561,48 | 152 767 977,09 | 161 719 100,00 | 161 719 100,00 | 161 719 100,00 | 161 719 100,00 |
| 6. | 07П06 00000 | Обеспечение деятельности административных комиссий | МКУ «АТИ г.Н.Нов-города» (УАТК) | 251 400,00 | 248 200,00 | 245 500,00 | 245 500,00 | 245 500,00 | 245 500,00 |
| 7. | 07П07 00000 | Ремонт аварийных бесхозяйных объектов и объектов муниципальной собственности инженерной инфраструктуры, содержание и ремонт общественных питьевых колодцев, которые служат единственным источником водоснабжения населения | Всего, в том числе: | 223 129 308,37 | 809 527 996,27 | 112 587 300,00 | 112 587 300,00 | 112 587 300,00 | 112 587 300,00 |
|  |  |  | Администрации районов города (ДЖИИ) | 120 368 608,37 | 129 391 996,27 | 112 587 300,00 | 112 587 300,00 | 112 587 300,00 | 112 587 300,00 |
|  |  |  | ДЖИИ | 102 760 700,00 | 680 136 000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | 07П08 00000 | Финансовая поддержка организаций в сфере коммунального хозяйства | ДЖИИ | 35 896 501,72 | 748 512 213,11 | 48 531 500,00 | 48 531 500,00 | 48 531 500,00 | 48 531 500,00 |
| 9. | 07П09 00000 | Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной формы собственности | Всего, в том числе: | 2 269 964,90 | 12 788 884,19 | 469 610 300,00 | 58 473 700,00 | 2 258 597 362,37 | 0 |
|  |  |  | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (ДепСтр) | 2 269 964,90 | 12 788 884,19 | 469 610 300,00 | 58 473 700,00 | 58 473 700,00 | 0 |
|  |  |  | ДЖИИ (АО "Нижегородский водоканал") | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 200 123 662,37 | 0 |
| 10. | 07ПF5 00000 | Реализация федерального проекта «Чистая вода» | МКУ «ГлавУКС г. Н.Нов города» (ДепСтр) | 77 369 040,60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. | 07ПG6 00000 | Реализация федерального проекта «Оздоровление Волги» финансовое обеспечение затрат (части затрат) по концессионному соглашению, заключенному в отношении мероприятия «Реконструкция Нижегородской станции аэрации» (плата концедента) | ДЖИИ (АО «Нижегородский водоканал») | 1 883 797 428,00 | 2 274 622 286,00 | 547 911 000,00 | 639 230 000,00 | 920 030 000,00 | 3 351 556 377,03 |
| 12. | 07ПК3 00000 | Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2023 году | Всего, в том числе: | 3 003 034 603,46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | МКУ «ГлавУКС г. Н.Нов города» (ДепСтр) | 1 022 836 583,66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  | ДЖИИ (АО «Нижегородский водоканал») | 1 980 198 019,80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. | 07П10 00000 | Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов | ДЖИИ (АО «Нижегородский водоканал») | 0 | 0,00 | 1 236 623 662,37 | 123 662,37 | 0 | 0 |
|  |  |  | МКУ «ГлавУКС г. Н.Нов города» (ДепСтр) | 0 | 661 122 389,24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. | 07П15 00000 | Снос самовольно установленных НТО | МКУ «АТИ г.Н. Новгорода (УАТК) | 1 800 964,10 | 2 595 663,40 | 6 159 700,00 | 6 159 700,00 | 6 159 700,00 | 6 159 700,00 |

Приложение № 3

к постановлению администрации

города

от ________  № __________

Таблица 5

План реализации

муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2024 год

| № п/п | Код ос-новного мерприя-тия ЦС расходов | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |  |  | Срок |  |  |  |  |  |  | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее – ПНР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы финансового обеспечения, руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | начала реалиизации |  |  | оконча-ния реа-лииза-ции |  |  |  | Наименование ПНР |  | Ед. изм. |  |  | Зна-чение |  |  |  |  |  | Собственные городские средства |  | Средства областного бюджета |  | Средства федерального бюджета |  | Прочие источники |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 530 564 814,94 |  | 2 178 713 473,13 |  | 1 193 933 200,00 |  | 502 870 700,00 |
| Задача. Улучшение качества инфраструктурного обеспечения жилищного фонда и повышение эффективности системы жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 530 564 814,94 |  | 2 178 713 473,13 |  | 1 193 933 200,00 |  | 502 870 700,00 |
| 1. | 07П01 00000 | Основное мероприятие. Ремонт МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 345 379 219,88 |  | 435 412 800,00 |  | 0 |  | 0 |
| 1.1. | Выполнение ремонта общего имущества собственников помещений МКД |  |  |  | Отдел ремонта жилищного фонда, финансово-экономи-ческий отдел (далее – ФЭО) ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  | 31.12. 2024 |  |  |  | Количество многоквартирных домов на которых выполнены ремонтные работы |  | ед. |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 326 136 614,09 |  | 435 412 800,00 |  | 0 |  | 0 |
| 1.2. | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году |  |  |  | ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  | 01.02. 2024 |  |  |  | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году |  | % |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 19 242 605,79 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2. | 07П0200000 | Основное мероприятие. Капитальный ремонт и содержание муниципального фонда в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 376 785 085,84 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2.1. | Выполнение капитального ремонта МКД со 100% муниципальной собственностью |  |  |  | Отдел ремонта жилищного фонда, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  | 31.12. 2024 |  |  |  | Количество отремонтированных многоквартирных домов со 100% МС |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  | 684 749,86 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 2.2. | Выполнение капитального ремонта жилых помещений муниципального жилого фонда |  |  |  | Отдел ремонта жилищного фон да, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  | 31.12. 2024 |  |  |  | Количество отремонтированных пустующих жилых помещений |  | пом. |  |  |  |  | 81 |  |  | 37 798 316,81 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 2.3. | Выполнение капитального ремонта жилых помещений муниципального жилого фонда (установка индивидуальных приборов учета) |  |  |  | Отдел ремонта жилищного фон да, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  | 31.12. 2024 |  |  |  | Количество установленных индивидуальных приборов учета |  | шт. |  |  |  |  | 112 |  |  | 908 948,04 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 2.4. | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества по муниципальным помещениям в МКД |  |  |  | ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  | 31.12. 2024 |  |  |  | Оплачены взносы на капремонт по муниципальным помещениям в МКД (по представленным счетам, в том числе за предыдущие периоды) |  | % |  |  |  |  | 100 |  |  | 286 037 812,49 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 2.5. | Содержание незаселенных муниципальных жилых помещений в МКД |  |  |  | Администрации районов г.Н.Новгорода, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  | 31.12. 2024 |  |  |  | Оплачены расходы по содержанию незаселенных муниципальных жилых помещений в МКД (по представленным счетам, в том числе за предыдущие периоды) |  | % |  |  |  |  | 100 |  |  | 28 835 849,15 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 2.6. | Возмещение расходов по оснащению МКД общедомовыми приборами учета энергетического ресурса в доле муниципальной собственности |  |  |  | ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  | 31.12. 2024 |  |  |  | Оплачены расходы по установке общедомовых приборов учета (по представленным счетам, в том числе за предыдущие периоды) |  | % |  |  |  |  | 100 |  |  | 72 297,76 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 2.7. | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году |  |  |  | ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  | 01.02. 2024 |  |  |  | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году |  | % |  |  |  |  | 100 |  |  | 4 464 240,10 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 2.8. | Возмещение ущерба по судебным решениям в рамках исполнительных документов в части полномочий департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города ( муниципальный фонд) |  |  |  | ФЭО ДЖИИ |  |  | 22.01. 2024 |  |  | 31.12. 2024 |  |  |  | Оплата исполнительного листа |  | шт. |  |  |  |  | 83 |  |  | 17 982 871,63 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 3. | 07П03 00000 | Основное мероприятие. Ремонт жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 5 293 204,00 |  |  | 0 |  | 0 |
| 3.1. | Выполнение ремонтных работ жилых помещений детей-сирот |  |  |  | Отдел ремонта жилищного фонда ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  | 31.12. 2024 |  |  |  | Количество отремонтированных жилых помещений |  | пом. |  |  |  |  | 17 |  |  | 0 |  | 5 293 204,00 |  | 0 |  |  | 0 |
| 4. | 07П0400000 | Основное мероприятие. Комплекс мероприятий по содержанию, обслуживанию и управлению жилищным фондом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 311 430 455,30 |  |  | 19 072 100,00 | 0 |  |  | 0 |
| 4.1. | Возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением деятельности в сфере оказания услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  | ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  | 31.12. 2024 |  |  |  | Выплата субсидии обслуживающей организации на возмещение недополученных доходов по содержанию общего имущества (элементов общего имущества) в многоквартирных домах |  | % |  |  |  |  | 100 |  |  | 52 030 191,05 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.2. | Обслуживание неканализированного жилищного фонда (вывоз ЖБО) |  |  |  | ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  | 31.12. 2024 |  |  |  | Возмещение затрат по вывозу ЖБО |  | ед. |  |  |  |  | 15 |  |  | 1 396 480,20 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.3. | Снос ветхих и аварийных строений |  |  |  | Отдел ремонта жилищного фонда, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  | 31.12. 2024 |  |  |  | Количество снесенных МКД |  | ед. |  |  |  |  | 49 |  |  | 67 991 213,44 |  | 19 072 100,00 |  | 0 |  |  | 0 |
|  |  |  |  |  | МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» |  |  | 25.07. 2024 |  |  | 31.12. 2024 |  |  |  | Проектная документация на снос (полный демонтаж МКД) |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  | 2 102 646,89 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.4. | Проведение конкурса «Лучший совет многоквартирного дома» |  |  |  | Отдел мониторинга и реалиизации программ ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  | 31.12. 2024 |  |  |  | Выплата награждения победителям конкурса |  | % |  |  |  |  | 100 |  |  | 40 000,00 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.5. | Проведение конкурса «Самый пожаробезопасный дом» |  |  |  | Отдел эксплуатации жилищного фонда и санитарного состоя-ния придомовых территорий ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  | 31.12. 2024 |  |  |  | Выплата награждения победителям конкурса |  | % |  |  |  |  | 100 |  |  | 140 000,00 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.6. | Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами |  |  |  | ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  | 31.12. 2024 |  |  |  | Охрана аварийного многоквартирного дома |  | ед. |  |  |  |  | 14 |  |  | 18 308 302,14 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.7. | Услуги по аренде складского отапливаемого помещения для временного хранения личных вещей жителей аварийного многоквартирного дома |  |  |  | ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  | 31.12. 2024 |  |  |  | Аренда складского помещения для временного хранения личных вещей жителей аварийного многоквартирного дома |  | ед. |  |  |  |  | 2 |  |  | 1 290 794,00 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.8. | Выполнение работ на придомовой территории многоквартирного дома |  |  |  | Отдел эксплуатации жилищного фонда и санитарного состояния придомовых территорий ДЖИИ, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  | 31.12. 2024 |  |  |  | Выполнено работ по благоустройству придомовой территории |  | ед. |  |  |  |  | 81 |  |  | 43 349 194,50 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.9. | Проведение ликвидационных мероприятий МУ «Дирекция единого заказчика» Автозаводского района |  |  |  | ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  | 31.12. 2024 |  |  |  | Ликвидация учреждения |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  | 0,00 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.10. | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году |  |  |  | ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  | 01.02. 2024 |  |  |  | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году |  | % |  |  |  |  | 100 |  |  | 25 914 524,66 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.11. | Возмещение ущерба по судебным решениям в рамках исполнительных документов в части полномочий департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города (судебные издержки) |  |  |  | ФЭО ДЖИИ |  |  | 10.01. 2024 |  |  | 31.12. 2024 |  |  |  | Оплата исполнительного листа |  | шт. |  |  |  |  | 51 |  |  | 70 560 556,98 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.12. | Приобретение и установка детского игрового комплекса (оборудования) на земельном участке, перешедшем в общую долевую собственность собственников помещений МКД |  |  |  | Отдел эксплуатации жилищного фонда и санитарного состояния придомовых территорий ДЖИИ, ФЭО ДЖИИ |  |  | 05.06. 2024 |  |  | 31.12. 2024 |  |  |  | Установлено детских игровых комплексов на придомовой территории |  | шт. |  |  |  |  | 20 |  |  | 22 977 702,23 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.13. | Расходы на выполнение работ по установке ограждающей конструкции на здания |  |  |  | ФЭО ДЖИИ |  |  | 04.04. 2024 |  |  | 31.12. 2024 |  |  |  | Установлена ограждающая конструкция на аварийные МКД |  | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  | 560 863,12 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.14. | Расходы на оказание услуг по выносу личного имущества жителей аварийного многоквартирного дома и его перевозки к местам временного проживания или хранения |  |  |  | администрации районов г.Н.Новгорода, ФЭО ДЖИИ |  |  | 21.08 2024 |  |  | 31.12. 2024 |  |  |  | Оказаны услуги по выносу и перевозке личного имущества |  | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  | 667 524,00 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.15. | Субсидия на финансовое обеспечение затрат, связанных с погашением кредиторской задолженности МП «Городская Управляющая Компания» в соответствии со вступившими в законную силу судебными актами |  |  |  | ФЭО ДЖИИ |  |  | 03.07. 2024 |  |  | 31.12. 2024 |  |  |  | Выплата субсидии |  | % |  |  |  |  | 100 |  |  | 4 100 462,09 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 5. | 07П0500000 | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «АТИ г. Н.Новгорода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 152 767 977,09 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 5.1. | Обеспечение текущей деятельности МКУ «АТИ г. Н.Новгорода» |  |  |  | МКУ «АТИ г.Н. Новгорода» (УАТК) |  |  | 01.01. 2024 |  |  | 31.12. 2024 |  |  |  | Содержание МКУ «АТИ г. Н.Новгорода» |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  | 152 767 977,09 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 6. | 07П06 00000 | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности административных комиссий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 248 200,00 |  |  | 0 |  | 0 |
| 6.1. | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |  |  |  | МКУ «АТИ г.Н . Новгорода» (УАТК) |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Обеспечение материально-техническими ресурсами административных комиссий |  | ед. |  |  |  |  | 8 |  |  | 0 |  | 248 200,00 |  |  |  | 0 | 0 |
| 7. | 07П0700000 | Основное мероприятие. Ремонт аварийных бесхозяйных объектов и объектов муниципальной собственности инженерной инфраструктуры, содержание и ремонт общественных питьевых колодцев, которые служат единственным источником водоснабжения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 130 561 501,63 | 43 592 000,00 |  |  | 0,00 |  | 502 870 700,00 |
| 7.1. | Аварийные работы по ремонту бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  | Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Финансирование аварийных работ на бесхозяйных объектах инженерной инфраструктуры (в том числе за предыдущие периоды) |  | % |  |  |  |  | 100 |  |  | 29 462 074,52 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 7.2. | Аварийные работы по ремонту объектов муниципальной собственности инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Финансирование аварийных работ на объектах муниципальной собственности инженерной инфраструктуры (в том числе за предыдущие периоды) |  | % |  |  |  |  | 100 |  |  | 62 396 629,55 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 7.3. | Содержание общественных питьевых колодцев, которые служат источниками водоснабжения населения |  |  |  | ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнены работы на общественных питьевых колодцах: -лабораторные исследования воды; -содержание (очистка) |  | ед. |  |  |  |  | 69 68 |  |  | 1 122 745,31 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 7.4. | Расходы на ремонт объектов инженерной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности города Нижнего Новгорода |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Количество отремонтированных объектов муниципальной собственности инженерной инфраструктуры |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  | 570 766,86 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 7.5 | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году |  |  |  | ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 01.02. 2024 |  |  | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году |  | % |  |  |  |  | 100 |  |  | 18 255 540,65 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 7.6 | Расходы на технологическое присоединение к сетям для подачи энергетических ресурсов (вода, водоотведение, э/энергия) к туалетным модулям в рамках проекта «Тур-код» |  |  |  | Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры, ФЭО ДЖИИ |  |  | 10.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Оплачены расходы по технологическому присоединению к сетям |  | % |  |  |  |  | 100 |  |  | 1 414 695,74 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 7.7 | Возмещение ущерба по судебным решениям в рамках исполнительных документов в части полномочий департамента жилья и инженерной инфраструктуры администрации города (инженерная инфраструктура) |  |  |  | ФЭО ДЖИИ |  |  | 06.03. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Оплата исполнительного листа |  | шт. |  |  |  |  | 26 |  |  | 12 533 295,22 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 7.8. | Расходы на демонтаж муниципального инженерного оборудования |  |  |  | Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры, ФЭО ДЖИИ |  |  | 27.09. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнены работы по демонтажу оборудования |  | шт. |  |  |  |  | 1 |  |  | 3 067 653,78 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 7.9. | Капитальный ремонт сетей водоснабжения в г. Нижний Новгород. Выполнение проектно-изыскательских работ и строительно-монтажных работ по капитальному ремонту объекта "Водовод Ольгино-ГАСТ Д-500/1000 мм" |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  | 245 900,00 |  | 18 105 900,00 |  | 0 |  |  | 122 243 000,00 |
| 7.10. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от котельной Базарная, 6 (УТ-1)» кад. 52:18:0000000:12408 на участке: «Теплотрасса отопления и сети ГВС от ш.п. у д. 11 по ул. Исполкома до ТК-1-2 у д.33 по ул. Римского-Корсакова и д. 15 по ул. Римского-Корсакова (тубдиспансер, столовая, гараж, хирургический корпус)» |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  | 668 175,72 |  | 95 000,00 |  | 0 |  |  | 241 006 800,00 |
| 7.11. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от котельной Базарная, 6 (УТ-1)» кад. 52:18:0000000:12408 на участке: «Теплотрасса отопления по техподполью д.8 ул. Исполкома; сети ГВС от точки врезки 1 в д.8 по ул. Исполкома до вывода из д.8 ул. Исполкома» |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.12. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса отопления от котельной ул. Энгельса, 1б (УТ-8)» кад. 52:18:0010036:297 на участке: «Теплотрасса отопления от ш.п. в 14 м от ТК-15 у кафе стадиона Труд до компрессорной стадиона Труд» |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.13. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от кот. ЗКПД-4 по ул. Зайцева, 31 (ЦТП-504)» кад. 52:18:0000000:12633 на участках: «Теплотрасса отопления от ввода в д. 36/1 по пр. Кораблестроителей до ш.о. у д.46 по пр. Кораблестроителей (дет сад), и сети ГВС от точки врезки в д. 36/1 по пр. Кораблестроителей до ш.о. у д.46 по пр.Кораблестроителей (дет сад)» |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.14. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от котельной по Московскому шоссе, 15а» кад. 52:18:0000000:13293 на участке: «Сети ГВС от д.21 по Московскому шоссе до д.23 по Московскому шоссе» |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.15. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от котельной по Московскому шоссе, 15а» кад. 52:18:0000000:13293 на участке: «Теплотрасса отопления и сети ГВС от УТ-11 у д.29 по Московскому шоссе до д.27 по Московскому шоссе» |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.16. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от БМК ул. Чкалова, 37а» кад. 52:18:0000000:12840 на участках: «Сети ГВС от кот. Чкалова 37а до УТ-2 у кот. Чкалова 37а, Теплотрасса отопления от УТ-1 у кот. Чкалова 37а до д.18 по ул. Октябрьской революции (насосн.), от ш.п. у д. 21 по ул. Обухова до ш.о. у д. 19 по ул. Обухова» |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.17. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от котельной по ул. Гаугеля, 6б». кад. 52:18:0000000:12251 на участках: «Теплотрасса отопления и сети ГВС по техподполью д.50 по ул.Героев Космоса; Сети ГВС от ТК-12-1 у д. 30 по ул. Героев Космоса до д. 30 по ул. Героев Космоса» |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.18. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от котельной по ул. Гаугеля, 6б» кад. 52:18:0000000:12251 на участках: «Теплотрасса отопления от ответвления на эл. узел в техподполье д. 39 по пр. Кораблестроителей до вывода из д. 39 по пр.Кораблестроителей; Теплотрасса отопления и сети ГВС по техподполью д. 35 по пр. Кораблестроителей» |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.19. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от котельной по ул. Гаугеля, 6б» кад. 52:18:0000000:12251 на участке: «Сети ГВС от точки врезки в техподполье д. 42 по пр. Кораблестроителей до вывода из д. 42 по пр. Кораблестроителей» |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.20. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от котельной по ул. Гаугеля, 6б» кад. 52:18:0000000:12251 на участке: «Теплотрасса отопления и сети ГВС по техподполью д. 31 по пр. Кораблестроителей» |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.21. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от котельной по ул. Гаугеля, 6б» кад. 52:18:0000000:12251 на участке: «Теплотрасса отопления и сети ГВС по техподполью д. 38 по ул. Героев Космоса» |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.22. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от котельной по ул. Гаугеля, 6б» кад. 52:18:0000000:12251 на участке: «Теплотрасса отопления от ответвления на эл. узел 1,2 в техподполье д. 46 по ул. Героев Космоса до вывода из д. 46 по ул. Героев Космоса» |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.23. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса отопления и ГВС от котельной по ул. Гаугеля, 6б» кад. 52:18:0000000:12251 на участке: «Теплотрасса отопления по техподполью д. 23 по пр. Кораблестроителей» |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.24. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса отопления от БМК по ул. Дубравная» кад. 52:18:0000000:12557; «Квартальная теплотрасса ГВС от БМК по ул. Дубравная, 18» кад. 52:18:0000000:13281 на участке: «Теплотрасса отопления и сети ГВС от УТ-7 у д.13 по ул. Полесская до ТК-7-1 у д.9 по ул.Полесская; Теплотрасса отопления от УТ-7 у д.9 по ул. Полесская до ш.о. у д.9 по ул. Полесская, до УТ-9 у д.10 по ул. Полесская» |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.25. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса отопления от БМК по ул. Дубравная» кад. 52:18:0000000:12557; «Квартальная теплотрасса ГВС от БМК по ул. Дубравная, 18» кад. 52:18:0000000:13281 на участке: «Теплотрасса отопления от УТ-9 у д.12 по ул. Полесская до д. 12 по ул. Полесская, до ш.о. у д. 15, 18, 21 по ул. Полесская, сети ГВС от УТ-9 у д.12 по ул. Полесская до УТ-11 у д.12 по ул. Полесская» |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.26. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса отопления от БМК по ул. Дубравная» кад. 52:18:0000000:12557 на участке: «Теплотрасса отопления от УТ-5 у д.11 по ул. Дубравная до УТ-7, до ш.о. у д. 12 по ул. Дубравная» |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.27. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса ГВС от БМК по ул. Дубравная, 18» кад. 52:18:0000000:13281; «Квартальная теплотрасса отопления от БМК по ул. Дубравная» кад. 52:18:0000000:12557 на участке: «Сети ГВС от УТ-3 до ТК-5-2 у д.6 по ул. Дубравная; Теплотрасса отопления и сети ГВС от УТ-5-1 до д.11 по ул. Дубравная» |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.28. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса ГВС от БМК по ул. Дубравная, 18» кад. 52:18:0000000:13281; «Квартальная теплотрасса отопления от БМК по ул. Дубравная» кад. 52:18:0000000:12557 на участке: «Сети ГВС от ш.о. у кот. Дубравная 18 до ТК-2-5 у д. 10 по ул. Дубравная; Теплотрасса отопления от УТ-3 до д. 14, 15 по ул. Дубравная» |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.29. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса отопления от котельной ОАО «Железобетонстрой №5» по ул.Федосеенко, 44а (УТ-2)» кад. 52:18:0000000:12574 на участках: «Теплотрасса отопления от УТ-2 у д.40 по ул. Федосеенко до ш.о. у д.40 по ул.Федосеенко, по техподполью д. 36а по ул. Федосеенко» |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.30. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса отопления от котельной ОАО «Железобетонстрой №5» по ул.Федосеенко, 44а (УТ-2)» кад. 52:18:0000000:12574 на участке: «Теплотрасса отопления от УТ-2-1 у д.40 по ул. Федосеенко до ТК-2-2 у д.42 по ул.Федосеенко» |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.31. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса ГВС от котельной ФГУП «Электромаш» по ул. Федосеенко, 64 (ЦТП-505)» кад. 52:18:0000000:13282; «Квартальная теплотрасса отопления от котельной ФГУП «Электромаш» по ул. Федосеенко, 64 (ТК-12)» кад. 52:18:0000000:13198 на участках: «Теплотрасса отопления от ШП у д. 7 по ул.Островского до УТ-12-1 у д.40 по ул. Островского (ИТП на территории дет. сада); Сети ГВС по техподполью д. 7 по ул.Островского(Пристрой)» |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.32. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса отопления от котельной по ул. Коперника, 1а.» кад. 52:18:0000000:12639 на участке: «Теплотрасса отопления от ТК-14 у кот. Коперника, 1а до ТК-15 у д.11 по ул. Новосоветская» |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.33. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса отопления от котельной по ул. Коперника, 1а.» «Квартальная теплотрасса отопления от котельной по ул. Коперника, 1а» кад. 52:18:0000000:12639 на участках: «Теплотрасса отопления от УТ-8 у д. 3 по ул. Рыбакова до д. 4,5 по ул. Рыбакова» |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.34. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса отопления от котельной по ул. Коперника, 1а.» кад. 52:18:0000000:12639 на участках: «Теплотрасса отопления от УТ-4 у д.15 по ул. Шимборского до ш.о. после УТ-4 у д.1 по ул. Рыбакова, от ш.п. у д. 101 по ул. Культуры до ТК-4-2 у д. 101 по ул. Культуры» |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.35. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса отопления от котельной по ул. Коперника, 1а.» кад. 52:18:0000000:12639 на участке: «Теплотрасса отопления от УТ-2-4 у д.113 по ул. Культуры до точки в 10 м от УТ-2-4 в сторону д. 2 по ул. Островского, до УТ-2-4-1 у д.115 по ул. Культуры» |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.36. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса отопления от котельной ФГУП «Электромаш» по ул. Федосеенко, 64 (ТК-12)» кад. 52:18:0000000:13198; «Квартальная теплотрасса ГВС от котельной ФГУП «Электромаш» по ул. Федосеенко, 64 (ЦТП-505)» кад. 52:18:0000000:13282 на участках: «Теплотрасса отопления и сети ГВС от точки врезки в д. 4 по ул. Островского до вывода из д.4 по ул. Островского, от ввода в д. 3 по ул. Островского до вывода из д.3 по ул. Островского» |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.37. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса отопления от котельной ФГУП «Электромаш» ул. Федосеенко, 64 (УТ-5)» кад. 52:18:0010531:596; «Квартальная теплотрасса отопления от котельной ФГУП «Электромаш» ул. Федосеенко, 64 (УТ-6)» кад. 52:18:0010531:597 на участках: «Теплотрасса отопления по техподполью д. 27, 27а, 32 по ул.Федосеенко» |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.38. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса отопления от котельной ОАО НАЗ "Сокол" №1 по ул. Чаадаева (ТК-11)» кад. 52:18:0000000:12575 на участке: «Теплотрасса отопления от УТ-11-4 у д. 5 по ул. Орджоникидзе до УТ-11-4-3 у д. 1 по ул. Орджоникидзе, до ТК-11-11 у д. 17 по ул. Орджоникидзе» |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.39. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса отопления от котельной ОАО НАЗ «Сокол» №1 по ул. Чаадаева (ТК-8)» кад. 52:18:0000000:12556; «Сооружение-Квартальная теплотрасса ГВС от котельной ОАО НАЗ «Сокол» №1 по ул. Чаадаева (ЦТП- ОАО НАЗ «Сокол» №1,ТК-8).» кад. 52:18:0000000:12558 на участке: «Теплотрасса отопления и сети ГВС от ш.п. у д. 5 по ул. Баранова до д.5а по ул. Баранова» |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.40. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса отопления от кот. по ул. Баранова д.11а» кад. 52:18:0000000:12207; «Квартальная теплотрасса ГВС от кот. по ул. Баранова д.11а» кад. 52:18:0000000:12206 на участке: «Теплотрасса отопления и сети ГВС от ввода в д. 73 по ул Мечникова до вывода из д. 73 по ул Мечникова в сторону д. 79 по ул Мечникова» |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.41. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса отопления от кот. по ул. Баранова д.11а» кад. 52:18:0000000:12207; «Квартальная теплотрасса ГВС от кот. по ул. Баранова д.11а» кад. 52:18:0000000:12206 на участке:: «Теплотрасса отопления от УТ-1-3 у д.5 по ул. Панфиловцев до д. 9 по ул. Панфиловцев, и сети ГВС от д.5 по ул. Панфиловцев до д. 9 по ул. Панфиловцев» |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.42. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса отопления от кот. по ул. Баранова д.11а» кад. 52:18:0000000:12207 на участке: «Теплотрасса отопления от УТ-10 у д.47 по ул. Мечникова до д.47, 65 по ул. Мечникова» |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.43. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса отопления от кот. по ул. Баранова д.11а» кад. 52:18:0000000:12207 на участке: «Теплотрасса отопления от УТ-1-4 у д.12 по ул. Панфиловцев до ТК-1-5 у д.12 по ул. Панфиловцев» |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.44. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса отопления от кот. по ул. Баранова д.11а» кад. 52:18:0000000:12207 на участке: «Теплотрасса отопления от УТ-4-11 у д.27 по ул. Циолковского до д.11 по ул. Островского» |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.45. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса отопления от кот. по ул. Баранова д.11а» кад. 52:18:0000000:12207 на участке: «Теплотрасса отопления от ш.п. у д. 15 по ул. Лобачевского до УТ-5-5 у д. 12 по ул. Лобачевского, до д 15 ул. Лобачевского» |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.46. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса отопления от кот. по ул. Баранова д.11а» кад. 52:18:0000000:12207 на участке: «Теплотрасса отопления по техподполью д. 19,20 по ул. Черняховского» |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.47. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса ГВС от котельной ОАО НАЗ "Сокол" №1 по ул. Чаадаева (ЦТП- ОАО НАЗ "Сокол" №1,ТК-4-7)» кад. 52:18:0020109:1417 на участке: «Сети ГВС от ТК 4-7 у д. 5 по ул. Ярошенко до ш.о. у д. 7 по ул. Ярошенко» |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.48. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса отопления от котельной по ул. Премудрова, 12а (ТК-3)» кад. 52:18:0000000:12115 на участке: «Теплотрасса отопления от ввода в д.11а по ул. Самочкина до вывода из д.11а по ул. Самочкина в сторону д. 11 по ул. Самочкина» |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.49. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса отопления от котельной по ул. Премудрова, 12а (ТК-3)» кад. 52:18:0000000:12115 на участке: «Теплотрасса отопления по техподполью д. 7 по ул Самочкина» |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.50. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса отопления от кот. по ул. Премудрова, 12а (УТ-9)» кад. 52:18:0000000:12116 на участках: «Теплотрасса отопления от УТ-9-12 у д.13 по ул. Волочильная до ГЭУ на д. 5,7 по ул. Волочильная у д.5 по ул. Волочильная, от УТ-9-15 у д.13а по ул. Волочильная до УТ-9-16 у д.13а по ул. Волочильная» |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.51. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса отопления от кот. по ул. Премудрова, 12а (УТ-9)» кад. 52:18:0000000:12116 на участках: «Теплотрасса отопления от УТ-9-7 у д.5 по ул.Днепропетровская до д. 6, 7 по ул.Днепропетровская, от УТ-9-6 у д.5 по ул.Днепропетровская до д. 5 по ул.Днепропетровская» |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.52. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса отопления от кот. по ул. Премудрова, 12а (УТ-9)» кад. 52:18:0000000:12116 на участке: «Теплотрасса отопления от УТ-9-16 у д.13а по ул. Волочильная до д.12а,10 по ул. Гвоздильная» |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.53. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса отопления от котельной по ул. Премудрова, 12а (УТ-9б-3)» кад. 52:18:0050057:340 на участках: «Теплотрасса отопления от УТ-9Б-3 у д.16 по ул.Дачная до д.16,17,18 по ул.Дачная; от УТ-9Б-4 у д.5 по ул.Дачная до ш.о. у д. 2 по ул. Дачная» |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.54. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса отопления от котельной по ул. Премудрова, 12а (УТ-9б-3)» кад. 52:18:0050057:340 на участке: «Теплотрасса отопления от УТ-9б-7 у д.20 по ул. Дачная до д. 3, 4, 8, 11, 14, 20 по ул. Дачная» |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.55. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса отопления от котельной по ул. Путейская, 31а» кад. 52:18:0000000:12237 на участках: «Теплотрасса отопления от УТ-14 у д.47 по ул.Путейская до д.47,49 по ул. Путейская; от УТ-15 у д.47 по ул. Путейская до д.54,56,58 по ул. Гороховецкая» |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.56. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса отопления от котельной по ул. Путейская, 31а» кад. 52:18:0000000:12237 на участках: «Теплотрасса отопления от УТ-3 у д.31 по ул. Путейская до д.31,33 по ул. Путейская; от УТ-4 у д.35 по ул. Путейская до д.35,37 по ул. Путейская» |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.57. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса отопления от котельной по ул. Путейская, 31а» кад. 52:18:0000000:12237 на участке: «Теплотрасса отопления от УТ-2-1 у кот.ул.Путейская 31а до д. 25, 27, 29 по ул.Путейская» |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.58. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса отопления от котельной по ул. Путейская, 31а» кад. 52:18:0000000:12237 на участке: «Теплотрасса отопления от УТ-9 у д.41 по ул. Путейская до д.46,46а,48,50 по ул.Гороховецкая» |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.59. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса отопления от котельной по ул. Таллинская, 15в (УТ-7)» кад. 52:18:0000000:12829 «Квартальная теплотрасса ГВС от котельной по ул. Таллинская, 15в (ЦТП-205)» кад. 52:18:0000000:12826 на участках: «Теплотрасса отопления от УТ-10-2 у д.11 по ул. Движенцев до д.51 по ул.Декабристов;Сети ГВС от УТ-10-5 у д. 52 по ул.Декабристов до д. 51 по ул. Декабристов» |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.60. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса отопления от котельной по ул. Таллинская, 15в (УТ-7)» кад. 52:18:0000000:12829 на участках: «Теплотраса отопления от УТ-10-4-1 у д.52а по ул.Декабристов до д.52а по ул.Декабристов, до д. 21 по ул. Движенцев, от УТ-10-6 у д. 52 по ул. Декабристов до д.52,53 по ул. Декабристов, до д. 23 по ул.Движенцев» |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.61. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г.Нижний Новгород. «Квартальная теплотрасса отопления от котельной по ул. Таллинская, 15в (УТ-7)» кад. 52:18:0000000:12829 на участке: «Теплотрасса отопления от точки врезки в д. 32а по ул. Движенцев до д. 32а по ул Движенцев (поликлинника)» |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.62. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г. Нижний Новгород. "Сети теплоснабжения" кад. 52:18:0050090:402 на участке: "Теплотрасса отопления от ГЭУ на д. 2,4,6 по ул. Гвоздильная до ш.о. у д. 6 по ул. Гвоздильная" |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  | 28 224,28 |  | 0 |  | 0 |  |  | 6 783 800,00 |
| 7.63. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г. Нижний Новгород. "Теплотрасса отопления и ГВС" кад. 52:18:0000000:15706 на участке: "Теплотрасса отопления и сети ГВС от ввода в д. 7 по пер. Мотальный до д. 5 по пер. Мотальный" |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.64. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г. Нижний Новгород. "Теплотрасса отопления и ГВС" кад. 52:18:0000000:15803 на участке: "Теплотрасса отопления и сети ГВС по техподполью д. 4 по ул. Героев Космоса" |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.65. | Капитальный ремонт сетей теплоснабжения в г. Нижний Новгород. "Теплотрасса отопления" кад. 52:18:0020047:1909 на участке: "Теплотрасса отопления от ш.п. у д. 10 по ул. Шаляпина до д. 12 по ул. Шаляпина" |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.66. | Капитальный ремонт тепловых сетей Автозаводского и Ленинского района г. Нижний Новгорода. Теплотрасса, проходящая надземно у жилых домов № 7а - 5а ул. Красноуральская |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  | 776 700,00 |  | 21 628 500,00 |  | 0 |  |  | 118 398 500,00 |
| 7.67. | Капитальный ремонт тепловых сетей Автозаводского и Ленинского района г. Нижний Новгорода. Теплотрасса, проходящая по тех. подполью жилого дома № 10 ул. Южное шоссе |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.68. | Капитальный ремонт тепловых сетей Автозаводского и Ленинского района г. Нижний Новгорода. Теплотрасса, проходящая по тех. подполью жилого дома № 16 ул. Веденяпина |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.69. | Капитальный ремонт тепловых сетей Автозаводского и Ленинского района г. Нижний Новгорода. Теплотрасса, проходящая по тех. подполью жилого дома № 17 ул. Юлиуса Фучика |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.70. | Капитальный ремонт тепловых сетей Автозаводского и Ленинского района г. Нижний Новгорода. Теплотрасса, проходящая по тех. подполью жилого дома № 19А ул. Южное шоссе |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.71. | Капитальный ремонт тепловых сетей Автозаводского и Ленинского района г. Нижний Новгорода. Теплотрасса, проходящая по тех. подполью жилого дома № 1 ул. Прыгунова |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.72. | Капитальный ремонт тепловых сетей Автозаводского и Ленинского района г. Нижний Новгорода. Теплотрасса, проходящая по тех. подполью жилого дома № 21 ул. Юлиуса Фучика |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.73. | Капитальный ремонт тепловых сетей Автозаводского и Ленинского района г. Нижний Новгорода. Теплотрасса, проходящая по тех. подполью жилого дома № 23 ул. Лескова |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.74. | Капитальный ремонт тепловых сетей Автозаводского и Ленинского района г. Нижний Новгорода. Теплотрасса, проходящая по тех. подполью жилого дома № 27А ул. Янки Купалы |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.75. | Капитальный ремонт тепловых сетей Автозаводского и Ленинского района г. Нижний Новгорода. Теплотрасса, проходящая по тех. подполью жилого дома № 29А ул. Янки Купалы |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.76. | Капитальный ремонт тепловых сетей Автозаводского и Ленинского района г. Нижний Новгорода. Теплотрасса, проходящая по тех. подполью жилого дома № 2А ул. Южное шоссе |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.77. | Капитальный ремонт тепловых сетей Автозаводского и Ленинского района г. Нижний Новгорода. Теплотрасса, проходящая по тех. подполью жилого дома № 3 ул. Прыгунова |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.78. | Капитальный ремонт тепловых сетей Автозаводского и Ленинского района г. Нижний Новгорода. Теплотрасса, проходящая по тех. подполью жилого дома № 42А ул. Лескова |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.79. | Капитальный ремонт тепловых сетей Автозаводского и Ленинского района г. Нижний Новгорода. Теплотрасса, проходящая по тех. подполью жилого дома № 42 ул. Лескова |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.80. | Капитальный ремонт тепловых сетей Автозаводского и Ленинского района г. Нижний Новгорода. Теплотрасса, проходящая по тех. подполью жилого дома № 49 ул. Смирнова |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.81. | Капитальный ремонт тепловых сетей Автозаводского и Ленинского района г. Нижний Новгорода. Теплотрасса, проходящая по тех. подполью жилого дома № 4А ул. Веденяпина |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.82. | Капитальный ремонт тепловых сетей Автозаводского и Ленинского района г. Нижний Новгорода. Теплотрасса, проходящая по тех. подполью жилого дома № 52 ул. Космическая |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.83. | Капитальный ремонт тепловых сетей Автозаводского и Ленинского района г. Нижний Новгорода. Теплотрасса, проходящая по тех. подполью жилого дома № 5 ул. Прыгунова |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.84. | Капитальный ремонт тепловых сетей Автозаводского и Ленинского района г. Нижний Новгорода. Теплотрасса, проходящая по тех. подполью жилого дома № 5 ул. Сазанова |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.85. | Капитальный ремонт тепловых сетей Автозаводского и Ленинского района г. Нижний Новгорода. Теплотрасса, проходящая по тех. подполью жилого дома № 60 ул. Лескова |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.86. | Капитальный ремонт тепловых сетей Автозаводского и Ленинского района г. Нижний Новгорода. Теплотрасса, проходящая по тех. подполью жилого дома № 62А ул. Лескова |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.87. | Капитальный ремонт тепловых сетей Автозаводского и Ленинского района г. Нижний Новгорода. Теплотрасса, проходящая по тех. подполью жилого дома № 62 ул. Лескова |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.88. | Капитальный ремонт тепловых сетей Автозаводского и Ленинского района г. Нижний Новгорода. Теплотрасса, проходящая по тех. подполью жилого дома № 9 ул. Сазанова |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.89. | Капитальный ремонт тепловых сетей Автозаводского и Ленинского района г. Нижний Новгорода. Теплотрасса, проходящая по тех. Подполью и эстакадой у жилого дома № 10 ул. Коломенская |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выполнение работ |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.90. | От опуска между домами по ул. Мончегорская,д.19\1-19\2 на ж.д. ул. Мончегорская,д.19\1-19-2, (ТНС-30,№10а,25-31-32,25-26-27), От эстакадной части у ж.д.ул. Мончегорская.д.17а\1 на ж.д. по ул. Мончегорская,д.17а\4, от эстакадной части у школы №129 на ж\д.ул. Мончегорская,д.15а\1-16а,д.12\1 |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 29.08. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выплата авансовых платежей |  | % |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.91. | От подвала ж/д № 18 до опуска у ж/д №22 по ул. Мельникова Пл.13 Участок 29-32 |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 29.08. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выплата авансовых платежей |  | % |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.92. | От подъема у ж/д № 18/2 до опуска у забора д/с №105 (Мельникова д. 24) Пл. 13 Участки 34-35, 35-36 |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 29.08. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выплата авансовых платежей |  | % |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.93. | От подъема у ж\д 24 по ул. Васильева до опуска у Васнецова д. 34 Пл. 2 Участок 20 - 38' |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 29.08. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выплата авансовых платежей |  | % |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.94. | От техподполья ул. Мончегорская,д.16а\2 на ж.д. по ул. Мончегорская,д.3\2, на дс №17, по ул. Мончегорская, д.16а\4 (ТНС-30,№10а,18-19-20-71-21-72-22-23) |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 29.08. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выплата авансовых платежей |  | % |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.95. | От Тк по ул. Ю.шоссе (ЦТП-4) на ж.д. по ул. Ю.шоссе, д.22а, от Тк между домами по ул. Ю.шоссе,д.22.20 на ж.д. ул. Ю.шоссе,д.22(ЦТП-4,№19,3-2-55) |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 29.08. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выплата авансовых платежей |  | % |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.96. | От эстакады у ж/д № 29 по ул. Дворовая до ж/ж № 28 по ул. Рабочая Пл. 2-сг-2 Участки 2-50, 46-47 |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 29.08. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выплата авансовых платежей |  | % |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.97. | Эстакада вдоль дома Комсомольская 35А и к дому Краснодонцев 15 |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения, ФЭО ДЖИИ |  |  | 29.08. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выплата авансовых платежей |  | % |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.98. | Эстакада вдоль Спутника 2А к детскому саду Спутника 7Б |  |  |  |  |  |  | 29.08. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выплата авансовых платежей |  | % |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.99. | Эстакада к домам Херсонская 10,12 |  |  |  |  |  |  | 29.08. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выплата авансовых платежей |  | % |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.100. | Эстакада от ТНС 14 к Мельникова 14 от подъема до опуска Пл. 13 Участок 6-8 |  |  |  |  |  |  | 29.08. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выплата авансовых платежей |  | % |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.101. | Эстакада у НПС 4 от ж/д №2А ул. Порядковая до ж/д 1 ул. Карповская, вклюсительно ж/д 5 ул. Ермака |  |  |  |  |  |  | 29.08. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выплата авансовых платежей |  | % |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.102. | Эстакады от ЦТП 4 |  |  |  |  |  |  | 29.08. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выплата авансовых платежей |  | % |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 7.103. | Перекладка участка квартальной тепловой сети от ЦТП - 140 (Казанское шоссе,17А) до ТК-40к8 |  |  |  |  |  |  | 29.08. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выплата авансовых платежей |  | % |  |  |  |  | 100 |  |  | 19 100,00 |  | 3 762 600,00 |  | 0 |  |  | 14 438 600,00 |
| 8. | 07П08 00000 | Основное мероприятие. Финансовая поддержка организаций в сфере коммунального хозяйства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 118 512 213,11 |  | 630 000 000,00 |  |  | 0 |  | 0 |
| 8.1. | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов МП «Нижегородские Бани», оказывающего услуги в общих отделениях бань на территории города Нижнего Новгорода по тарифам, установленным администрацией города Нижнего Новгорода |  |  |  | ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выплата субсидии на возмещение недополученных доходов |  | % |  |  |  |  |  | 100 |  | 34 633 740,00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 8.2. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат МП «Нижегородские Бани» на проведение технического перевооружения котельного оборудования, установку газового оборудования |  |  |  | ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Количество объектов МП «Нижегородские Бани» на которых выполнены ремонтные работы |  | ед. |  |  |  |  |  | 2 |  | 12 378 473,11 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 8.3. | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году |  |  |  | Финансово-экономический отдел ДЖИИ |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 01.02. 2024 |  |  | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году |  | % |  |  |  |  |  | 100 |  | 1 500 000,00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 8.4. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат в виде безвозмездного вклада в денежной форме в имущество АО «Нижегородский водоканал», не увеличивающего его уставной капитал и не изменяющего номинальную стоимость акций |  |  |  | Финансово-экономический отдел ДЖИИ |  |  | 01.04. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Выплата субсидии на финансовое обеспечение затрат (погашение ссудной задолженности в кредитных организациях и (или) процентных расходов, комиссий по кредитным договорам) |  | % |  |  |  |  |  | 100 |  | 70 000 000,00 |  | 630 000 000,00 |  |  |  | 0 | 0 |
| 9. | 07П0900000 | Основное мероприятие. Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной формы собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 069 600,45 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 9.1. | Обеспечение реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, за счет собственных средств городского бюджета |  |  |  | МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» (ДепСтр) |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Количество реализуемых проектов |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 929 905,88 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 9.2. | Строительство очистных сооружений на водовыпуске участка ливневой канализации в районе озера «Силикатное» в Ленинском районе города Нижнего Новгорода |  |  |  | МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» (ДепСтр) |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  |  | Муниципальный контракт на технологическое присоединение энергопринимающих устройств объекта (авансирование) |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  | 10 139 694,57 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 10 | 07П10 00000 |  | Основное мероприятие. Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2024 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 66 112,24 |  | 45 095 169,13 |  | 0 |  | 0 |
| 10.1 | Проектирование и строительство магистральных сетей водоснабжения/ водоотведения под жилищное строительство в п. Ольгино и п. Новинки |  |  |  |  |  | МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» (ДепСтр) |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  | Готовность объекта (1 этап - водоснабжение) |  |  | % |  | 70 |  |  |  |  | 66 112,24 |  | 45 095 169,13 |  | 0 |  | 0 |
| 11. | 07ПG6 00000 |  | Основное мероприятие. Реализация федерального проекта «Оздоровление Волги» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 396 986,00 |  | 1 000 000 000,00 |  | 1 193 933 200,00 |  | 0 |
| 11.1. | Реконструкция «Нижегородской станции аэрации» (финансовое обеспечение затрат (части затрат) по концессионному соглашению, заключенному в отношении мероприятия «Реконструкция Нижегородской станции аэрации» (плата концедента) |  |  |  |  | ДЖИИ (АО «Нижегородский водоканал») |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  | Финансирование платы концедента по концессионному соглашению |  |  | % |  |  |  |  |  | 31 |  | 80 396 986,00 |  | 1 000 000 000,00 |  | 1 193 933 200,00 |  | 0 |
| 12. | 07П15 00000 |  |  | Основное мероприятие "Снос самовольно установленных НТО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 595 663,40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 12.1. | Демонтаж и утилизация нестационарных объектов расположенных на территории города Нижнего Новгорода |  |  |  |  | МКУ «АТИ г.Н. Новгорода"(УАТК) |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  | Выполнение работ по демонтажу и утилизации нестационарных объектов |  |  | % |  |  |  |  |  | 100 |  | 57 105,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 12.2. | Демонтаж нестационарных объектов расположенных на территории города Нижнего Новгорода |  |  |  |  | Администрации районов г.Н.Новгорода (УАТК) |  |  | 01.01. 2024 |  |  |  | 31.12. 2024 |  | Выполнение работ (услуг) по освобождению территории районов города от нестационарных торговых объектов |  |  | % |  |  |  |  |  | 100 |  | 2 538 558,40 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |

Приложение № 4

к постановлению администрации

города

от ________  № __________

Таблица 5.1

План реализации

муниципальной программы «Жилищно-коммунальное хозяйство в городе Нижнем Новгороде» на 2025 год

| № п/п | Код ос-новного мерприя-тия ЦС расходов | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия |  |  | Ответственный за выполнение мероприятия |  |  | Срок |  |  |  |  |  |  | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее – ПНР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Объемы финансового обеспечения, руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | начала реалиизации |  |  | оконча-ния реа-лииза-ции |  |  |  | Наименование ПНР |  | Ед. изм. |  |  | Зна-чение |  |  |  |  |  | Собственные городские средства |  | Средства областного бюджета |  | Средства федерального бюджета |  | Прочие источники |
| 1 |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  | 7 |  |  | 8 |  |  |  |  |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 |
| Всего по муниципальной программе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500 037 962,37 |  | 2 515 909 493,83 |  | 0 |  | 0 |
| Задача. Улучшение качества инфраструктурного обеспечения жилищного фонда и повышение эффективности системы жилищно-коммунального хозяйства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 500 037 962,37 |  | 2 515 909 493,83 |  | 0 |  | 0 |
| 1. | 07П01 00000 | Основное мероприятие. Ремонт МКД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 185 516 000,00 |  | 276 869 700,00 |  | 0 |  | 0 |
| 1.1. | Выполнение ремонта общего имущества собственников помещений МКД |  |  |  | Отдел ремонта жилищного фонда, финансово-экономи-ческий отдел (далее – ФЭО) ДЖИИ |  |  | 01.01. 2025 |  |  | 31.12. 2025 |  |  |  | Количество многоквартирных домов на которых выполнены ремонтные работы |  | ед. |  |  | 47 |  |  |  |  |  | 185 516 000,00 |  | 276 869 700,00 |  | 0 |  | 0 |
| 2. | 07П0200000 | Основное мероприятие. Капитальный ремонт и содержание муниципального фонда в многоквартирных домах |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 312 919 200,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 2.1. | Выполнение капитального ремонта МКД со 100% муниципальной собственностью |  |  |  | Отдел ремонта жилищного фонда, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2025 |  |  | 31.12. 2025 |  |  |  | Количество отремонтированных многоквартирных домов со 100% МС |  | ед. |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 700 000,00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 2.2. | Выполнение капитального ремонта жилых помещений муниципального жилого фонда |  |  |  | Отдел ремонта жилищного фон да, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2025 |  |  | 31.12. 2025 |  |  |  | Количество отремонтированных пустующих жилых помещений |  | пом. |  |  |  |  | 50 |  |  | 50 000 000,00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 2.3. | Выполнение капитального ремонта жилых помещений муниципального жилого фонда (установка индивидуальных приборов учета) |  |  |  | Отдел ремонта жилищного фон да, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2025 |  |  | 31.12. 2025 |  |  |  | Количество установленных индивидуальных приборов учета |  | шт. |  |  |  |  | 500 |  |  | 8 000 000,00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 2.4. | Оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества по муниципальным помещениям в МКД |  |  |  | ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2025 |  |  | 31.12. 2025 |  |  |  | Оплачены взносы на капремонт по муниципальным помещениям в МКД (по представленным счетам, в том числе за предыдущие периоды) |  | % |  |  |  |  | 100 |  |  | 170 070 300,00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 2.5. | Содержание незаселенных муниципальных жилых помещений в МКД |  |  |  | Администрации районов г.Н.Новгорода, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2025 |  |  | 31.12. 2025 |  |  |  | Оплачены расходы по содержанию незаселенных муниципальных жилых помещений в МКД (по представленным счетам, в том числе за предыдущие периоды) |  | % |  |  |  |  | 100 |  |  | 55 148 900,00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 2.6. | Возмещение расходов по оснащению МКД общедомовыми приборами учета энергетического ресурса в доле муниципальной собственности |  |  |  | ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2025 |  |  | 31.12. 2025 |  |  |  | Оплачены расходы по установке общедомовых приборов учета (по представленным счетам, в том числе за предыдущие периоды) |  | % |  |  |  |  | 100 |  |  | 27 000 000,00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 3. | 07П03 00000 | Основное мероприятие. Ремонт жилых помещений, собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, либо жилых помещений государственного жилищного фонда, право пользования которыми за ними сохранено |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 7 862 693,83 |  |  | 0 |  | 0 |
| 3.1. | Выполнение ремонтных работ жилых помещений детей-сирот |  |  |  | Отдел ремонта жилищного фонда ДЖИИ |  |  | 01.01. 2025 |  |  | 31.12. 2025 |  |  |  | Количество отремонтированных жилых помещений |  | пом. |  |  |  |  | 19 |  |  | 0 |  | 7 862 693,83 |  | 0 |  |  | 0 |
| 4. | 07П0400000 | Основное мероприятие. Комплекс мероприятий по содержанию, обслуживанию и управлению жилищным фондом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 614 007 800,00 |  |  | 35 384 000,00 | 0 |  |  | 0 |
| 4.1. | Возмещение недополученных доходов в связи с осуществлением деятельности в сфере оказания услуг по содержанию общего имущества в многоквартирных домах |  |  |  | ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2025 |  |  | 31.12. 2025 |  |  |  | Выплата субсидии обслуживающей организации на возмещение недополученных доходов по содержанию общего имущества (элементов общего имущества) в многоквартирных домах |  | % |  |  |  |  | 100 |  |  | 47 210 000,00 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.2. | Обслуживание неканализированного жилищного фонда (вывоз ЖБО) |  |  |  | ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2025 |  |  | 31.12. 2025 |  |  |  | Возмещение затрат по вывозу ЖБО |  | ед. |  |  |  |  | 15 |  |  | 1 488 888,89 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.3. | Снос ветхих и аварийных строений |  |  |  | Отдел ремонта жилищного фонда, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2025 |  |  | 31.12. 2025 |  |  |  | Количество снесенных МКД |  | ед. |  |  |  |  | 26 |  |  | 43 469 148,95 |  | 35 384 000,00 |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.4. | Услуги по охране, приобретаемые на основании договоров гражданско-правового характера с физическими и юридическими лицами |  |  |  | ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2025 |  |  | 31.12. 2025 |  |  |  | Охрана аварийного многоквартирного дома |  | ед. |  |  |  |  | 14 |  |  | 21 775 587,16 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.5. | Услуги по аренде складского отапливаемого помещения для временного хранения личных вещей жителей аварийного многоквартирного дома |  |  |  | ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2025 |  |  | 31.12. 2025 |  |  |  | Аренда складского помещения для временного хранения личных вещей жителей аварийного многоквартирного дома |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  | 64 175,00 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 4.6. | Выполнение работ на придомовой территории многоквартирного дома |  |  |  | Отдел эксплуатации жилищного фонда и санитарного состояния придомовых территорий ДЖИИ, ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2025 |  |  | 31.12. 2025 |  |  |  | Выполнено работ по благоустройству придомовой территории |  | ед. |  |  |  |  | 100 |  |  | 500 000 000,00 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 5. | 07П0500000 | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «АТИ г. Н.Новгорода» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 161 719 100,00 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 5.1. | Обеспечение текущей деятельности МКУ «АТИ г. Н.Новгорода» |  |  |  | МКУ «АТИ г.Н. Новгорода» (УАТК) |  |  | 01.01. 2025 |  |  | 31.12. 2025 |  |  |  | Содержание МКУ «АТИ г. Н.Новгорода» |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  | 161 719 100,00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 6. | 07П06 00000 | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности административных комиссий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 245 500,00 |  |  | 0 |  | 0 |
| 6.1. | Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд |  |  |  | МКУ «АТИ г.Н . Новгорода» (УАТК) |  |  | 01.01. 2025 |  |  |  | 31.12. 2025 |  |  | Обеспечение материально-техническими ресурсами административных комиссий |  | ед. |  |  |  |  | 8 |  |  | 0 |  | 245 500,00 |  |  |  | 0 | 0 |
| 7. | 07П0700000 | Основное мероприятие. Ремонт аварийных бесхозяйных объектов и объектов муниципальной собственности инженерной инфраструктуры, содержание и ремонт общественных питьевых колодцев, которые служат единственным источником водоснабжения населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 112 587 300,00 | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 7.1. | Аварийные работы по ремонту бесхозяйных объектов инженерной инфраструктуры |  |  |  | Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры ДЖИИ |  |  | 01.01. 2025 |  |  |  | 31.12. 2025 |  |  | Финансирование аварийных работ на бесхозяйных объектах инженерной инфраструктуры (в том числе за предыдущие периоды) |  | % |  |  |  |  | 100 |  |  | 2 000 000,00 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 7.2. | Аварийные работы по ремонту объектов муниципальной собственности инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  | 01.01. 2025 |  |  |  | 31.12. 2025 |  |  | Финансирование аварийных работ на объектах муниципальной собственности инженерной инфраструктуры (в том числе за предыдущие периоды) |  | % |  |  |  |  | 100 |  |  | 109 000 000,00 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 7.3. | Содержание общественных питьевых колодцев, которые служат источниками водоснабжения населения |  |  |  | ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2025 |  |  |  | 31.12. 2025 |  |  | Выполнены работы на общественных питьевых колодцах: - отремонтированы; -лабораторные исследования воды; -содержание (очистка) |  | ед. |  |  |  |  | 1 70 70 |  |  | 1 587 300,00 |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |
| 7.4. | Расходы по концессионному соглашению в отношении мероприятий по созданию и (или) реконструкции тепловых сетей (теплотрасс отопления и ГВС) |  |  |  | Отдел теплоснабжения и энергосбережения |  |  | 01.01. 2025 |  |  |  | 31.12. 2025 |  |  | Создание и реконструкция объектов |  | ед. |  |  |  |  | 2 |  |  | 0 <*> |  | 0 <*> |  | 0 |  |  | 0 |
| 8. | 07П08 00000 | Основное мероприятие. Финансовая поддержка организаций в сфере коммунального хозяйства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 48 531 500,00 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |
| 8.1. | Предоставление субсидии на возмещение недополученных доходов МП «Нижегородские Бани», оказывающего услуги в общих отделениях бань на территории города Нижнего Новгорода по тарифам, установленным администрацией города Нижнего Новгорода |  |  |  | ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2025 |  |  |  | 31.12. 2025 |  |  | Выплата субсидии на возмещение недополученных доходов |  | % |  |  |  |  |  | 100 |  | 33 531 500,00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 8.2. | Предоставление субсидии на финансовое обеспечение затрат МП «Нижегородские Бани» на проведение технического перевооружения котельного оборудования, установку газового оборудования |  |  |  | ФЭО ДЖИИ |  |  | 01.01. 2025 |  |  |  | 31.12. 2025 |  |  | Количество объектов МП "Нижегородские Бани" на которых выполнены ремонтные работы |  | ед. |  |  |  |  |  | 1 |  | 15 000 000,00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
| 9. | 07П0900000 | Основное мероприятие. Строительство (реконструкция) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной формы собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 58 473 700,00 |  | 411 136 600,00 |  | 0 |  | 0 |
| 9.1. | Обеспечение реализации инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов, за счет средств областного бюджета и собственных средств городского бюджета |  |  |  | МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» (ДепСтр) |  |  | 01.01. 2025 |  |  |  | 31.12. 2025 |  |  | Количество реализуемых проектов |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  | 38 160 900,00 |  | 411 136 600,00 |  |  |  | 0 | 0 |
| 9.2. | Строительство очистных сооружений на водовыпуске участка ливневой канализации в районе озера "Силикатное" в Ленинском районе города Нижненго Новгорода |  |  |  | МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» (ДепСтр) |  |  | 01.01. 2025 |  |  |  | 31.12. 2025 |  |  | Скорректированная ПСД, получившая положительное заключение государственной экспертизы |  | ед. |  |  |  |  | 1 |  |  | 20 312 800,00 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Готовность объекта |  | % |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 07П10 00000 |  | Основное мероприятие. Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2025 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 123 662,37 |  | 1 236 500 000,00 |  | 0 |  | 0 |
| 10.1. | Расходы на реализацию проекта комплексного развития Нижегородской агломерации в составе мероприятий: Развития южных территорий города для жилищного строительства в части снятия инфраструктурных ограничений за счет проектирования и реконструкции водопроводной станции «Малиновая гряда» |  |  |  |  |  | ДЖИИ (АО «Нижегородский водоканал») |  |  | 01.01. 2025 |  |  |  | 31.12. 2025 |  | Финансирование платы концедента по концессионному соглашению |  |  | % |  | 37 |  |  |  |  | 123 662,37 |  | 1 236 500 000,00 |  | 0 |  | 0 |
| 10.2. | Проектирование и строительство магистральных сетей водоснабжения/водоотведения поджилищное строительство в п.Ольгино и п. Новинки |  |  |  |  |  | МКУ «ГлавУКС г. Н.Новгорода» |  |  | 01.01. 2025 |  |  |  | 31.12. 2025 |  | Готовность объекта (1 этап - водоснабжение) |  |  | % |  | 100 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Готовность объекта (2 этап - водоотведение) |  |  | % |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | 07П15 00000 |  |  | Основное мероприятие "Снос самовольно установленных НТО" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 530 700,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 11.1. | Демонтаж и утилизация нестационарных объектов расположенных на территории города Нижнего Новгорода |  |  |  |  | МКУ «АТИ г.Н. Новгорода"(УАТК) |  |  | 01.01. 2025 |  |  |  | 31.12. 2025 |  | Выполнение работ по демонтажу и утилизации нестационарных объектов |  |  | % |  |  |  |  |  | 100 |  | 2 514 700,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 11.2. | Демонтаж нестационарных объектов расположенных на территории города Нижнего Новгорода |  |  |  |  | Администрации районов г.Н.Новгорода (УАТК) |  |  | 01.01. 2025 |  |  |  | 31.12. 2025 |  | Выполнение работ (услуг) по освобождению территории районов города от нестационарных торговых объектов |  |  | % |  |  |  |  |  | 100 |  | 3 016 000,00 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |
| 12. | 07ПG6 00000 |  |  | Основное мероприятие "Реализация федерального проекта "Оздоровление Волги" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  | 547 911 000,00 |  | 0 |  | 0 |
| 12.1. | Реконструкция «Нижегородская станция аэрации» (возмещение затрат (части затрат) на выплату платы концендента по консессионным соглашениям) |  |  |  |  | ДЖИИ (АО «Ни-жегородский во-доканал») |  |  | 01.01. 2025 |  |  |  | 31.12. 2025 |  | <**> |  |  | <**> |  |  |  |  |  | <**> |  | 0,00 |  | 547 911 000,00 |  | 0,00 |  | 0 |

<*> - Ассигнования будут включены при очередном внесении изменений в Программу в соответствии с бюджетом и сводной бюджетной росписью

<**> - Ассигнования включены в городской бюджет в рамках проекта областного бюджета на 2025г. В январе 2025г. в соответствии с уведомлением министерства ЖКХ НО №1418 от 01.01.2025 ассигнования сняты.