2. План подготовки объектов жилищного фонда к отопительному периоду _2026___-___2027_ годов

администрации __Советского____________________ района г.о.г. Нижнего Новгорода

| Адрес | № дома | Управляющая (обслуживающая) организация | Тип системы теплоснабжения |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дом с центральным отоплением (ТЭЦ, котельная №) | Дом с индивидуальным отоплением (крышные, встроенные-пристроенные котельные, АГВ) | Ремонт системы теплоснабжения | Ремонт тепловой изоляции | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры | Ревизия, сдача элеваторных узлов и дроссельных (ограничительных) устройств | Поверка узла учета | Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов | Протокол по замеру сопротивления изоляции электросетей | Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчета индекса готовности | Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности МКД в комиссию по проведению оценки обеспеченности готовности |
|  |  |  |  |  | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата |
| 603146 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Г. Н. Новгород | 19 | ТСЖ № 400 | Центр. Отопл. | - | До | До | До | До | До | До |  | До |  |
| Ул. Верхняя |  |  |  |  | 09.04.2026 | 09.04.26 | 25.05.26 | 25.05.26 | 25.05.26 | 18.06.26 | 21.01.25 | 15.04.26 | 23.04.26 |