2. План подготовки объектов жилищного фонда к отопительному периоду 2026-2027 годов

администрации Советского района г.о. г. Нижнего Новгорода

| Адрес | № дома | Управляющая (обслуживающая) организация | Тип системы теплоснабжения |  | Мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дом с центральным отоплением (ТЭЦ, котельная №) | Дом с индивидуальным отоплением (крышные, встроенные-пристроенные котельные, АГВ) | Ремонт системы теплоснабжения | Ремонт тепловой изоляции | Промывка и опрессовка системы теплоснабжения, ревизия запорной арматуры | Ревизия, сдача элеваторных узлов и дроссельных (ограничительных) устройств | Поверка узла учета | Проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов | Протокол по замеру сопротивления изоляции электросетей | Направление оценочного листа с пакетом документов в ЕТО для расчета индекса готовности | Направление пакета документов и оценочного листа с рассчитанным индексом готовности МКД в комиссию по проведению оценки обеспеченности готовности |
|  |  |  |  |  | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата | дата |
| г. Нижний Новгород, б-р 60-летия Октября | 21 корпус 1 | ТСН «Белый город 21/1» |  | ИТП | 15.07.2026 | 15.07.2026 | 01.07.2026 | 01.07.2026 | - | 01.07.2026 | 02.08.2023 | 24.04.2026 | 15.08.2026 |
| г. Нижний Новгород, б-р 60-летия Октября | 25 корпус 3 | ТСН «Белый город 25/3» |  | ИТП | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | 01.08.2026 | - | 01.08.2026 | 16.08.2023 | 24.04.2026 | 15.08.2026 |
| г. Нижний Новгород, ул. им. М.Рокоссовского К.К. | 8 | ТСН «Наш дом 8» | Котельная, ул. Ванеева 116 |  | 15.08.2026 | 15.08.2026 | 18.08.2026 | 18.08.2026 | - | 01.07.2026 | 20.06.2022 | 24.04.2026 | 15.08.2026 |