

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |
| --- |
| О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от   29.12.2018 г. № 3836 |

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода администрация города Нижнего Новгорода постановляет:

1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836, следующие изменения:

1.1. Раздел 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. В разделе 2:

1.2.1. В пункт 2.1 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.2.2. Таблицу 1 подраздела 2.4 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.2.3. Таблицу 4 подраздела 2.7 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.3. В разделе 4:

1.3.1. Таблицу 5.1 изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.3.2. Дополнить таблицей 5.2 в редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановлению.

2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород».

3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г.

Исполняющий полномочия

главы города Ю.В. Шалабаев

А.А. Максимов

217 14 10

Приложение №1

к постановлению администрации

города

от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА"

НА 2019 - 2024 ГОДЫ

(далее - программа)

1. Паспорт муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный муниципальной исполнитель программы | Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрации районов города Нижнего Новгорода,  Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода (далее - ДБ),  Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «УМК НН»),  Муниципальное казенное учреждение «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «УИЗТ г. НН»),  Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее - департамент строительства ‎г. Н.Новгорода),  Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «Главукс Г.Н.Новгорода»). | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение надлежащего санитарного, эстетического состояния территории города | | | | | | |
| Задачи программы | Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий.  Обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры города | | | | | | |
| Этапы и сроки муниципальной реализации программы | Срок реализации программы 2019 - 2024 годы. Программа реализуется в один этап | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | Всего, в т.ч. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 423 902 876,69 | 1 859 814 513,21 | 3 011 008 594,38 | 280 273 168,52 | 333 815 094,89 | 341 640 257,57 |
| ДБ | 631 775,76 | 13 028 324,64 | 13 028 000,00 | 13 028 000,00 | 13 328 422,75 | 13 640 862,42 |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода (ДБ) | 243 547 135,45 | 264 649 436,32 | 164 989 964,37 | 163 066 168,52 | 227 921 246,71 | 233 264 087,29 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 117 666 878,33 | 151 457 635,79 | 63 294 300,00 | 63 333 700,00 | 50 778 241,98 | 51 968 565,63 |
| МКУ «УМК НН» (ДБ) | 62 057 087,15 | 65 677 751,41 | 39 693 600,00 | 40 845 300,00 | 41 787 183,45 | 42 766 742,23 |
| МКУ «Главукс Г.Н.Новгорода» (департамент строительства ‎г. Н.Новгорода) | 0 | 1 365 001 365,05 | 2 730 002 730,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | 1. Доля населения города, удовлетворенная качеством благоустройства городских территорий (в общем количестве опрошенных граждан), - 60%.  2. Доля объектов озеленения, находящихся в нормативном состоянии, по отношению к общему количеству объектов озеленения - 41%.  3. Доля муниципальных кладбищ, находящихся в нормативном состоянии, по отношению к общему количеству муниципальных кладбищ - 66%.  4. Охват сетями дождевой канализации - 60,6%.  5. Доля отремонтированных сетей ливневой канализации города по отношению к общему количеству сетей ливневой канализации, требующих ремонта, - 3,6%.  6. Доля сооружений инженерной защиты города, отвечающих нормативным требованиям, - 70,6%.  7. Доля отремонтированных объектов инженерной защиты города по отношению к общему количеству объектов инженерной защиты города, требующих ремонта, - 3%.  8. Доля отремонтированных прочих объектов благоустройства к общему количеству прочих объектов благоустройства, в том числе:  Пляжи: 79% | | | | | | |

Приложение №2

к постановлению администрации

города

от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

2.1. Характеристика текущего состояния.

Разработка муниципальной программы «Благоустройство города Нижнего Новгорода» обусловлена необходимостью выработки комплексного подхода к развитию территории города Нижнего Новгорода в сфере благоустройства.

Основными приоритетными направлениями по повышению эффективности в сфере благоустройства являются следующие направления:

развитие сетей ливневой канализации и объектов инженерной защиты города и организация их полноценной работы;

улучшение состояния работы прочих объектов благоустройства, в частности работы пляжных зон города, работы фонтанов, детских и спортивных площадок, а также сохранение и улучшение эксплуатационных характеристик объектов благоустройства;

разработка системы восстановления и комплексного подхода по содержанию объектов озеленения, совершенствование цветочного оформления города;

совершенствование ритуально-похоронного обслуживания и повышение качества содержания и благоустройства территорий муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода.

В настоящее время сеть ливневой канализации на территории города Нижнего Новгорода построена «выборочно», для отведения дождевых вод с проезжей части основных магистралей с интенсивным автомобильным движением и с «пониженных мест» городской застройки, общей ориентировочной протяженностью 430000 п.м, из них в Нагорной части города - 170000 п.м, в Заречной части города – 260000 п.м. Данного количества коммуникаций недостаточно для полноценной работоспособности сетей ливневой канализации и отведения стока дождевых вод по городу в целом. Ежегодно строится ливневая канализация при строительстве нового жилья и т.д. На территории города Нижнего Новгорода в настоящее время на содержании находится 24 ливневых насосных станций и очистных сооружений.

Сеть дождевой канализации преобладает в Нижегородском, Автозаводском, Ленинском и Канавинском районах. Постоянный подпор коллекторов ливневой канализации в Заречной части города Нижнего Новгорода приводит к заиливанию трубопроводов, которые малы по пропускной способности, требуют прочистки и перекладки, что негативно сказывается на эксплуатации дорог и ведет к преждевременному нарушению асфальтобетонного покрытия. Особенно проблематичная обстановка сложилась в Заречной части города, а именно территория, прилегающая к Московскому, Сормовскому шоссе, м/р Мещерское озеро, м/р Гордеевский.

Значительная часть ливневых коллекторов (более 60%) в Нагорной части города (преимущественно в центре города) находится в неудовлетворительном, изношенном состоянии в связи с их длительным сроком эксплуатации. В связи с имеющимися большими уклонами при прохождении ливневой канализации по съездам и склонам Нагорной части города, и как следствие, большой скоростью потока дождевых вод происходит разрушение защитного слоя бетона в (железобетонных) коллекторах. В оползневых зонах периодически происходят подвижки грунтов, оползневые деформации, что также влияет на состояние ливневых коллекторов (происходит смещение и разрушение коллекторов).

Ежегодно в рамках выделенного финансирования МКУ "Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода", а также администрациями районов города Нижнего Новгорода выполняются работы по содержанию и ремонту сетей ливневой канализации города Нижнего Новгорода, расположенной на слиянии крупных рек, разделенных на нагорную правобережную часть и низинное левобережье. Обе части города подвержены активному воздействию речного и дождевого стоков, но характер воздействия весьма различен. На правом берегу воздействие определяется подмывом береговых склонов речным потоком, размывом поверхности склонов стоком атмосферных осадков и стоком от утечек из водонесущих коммуникаций. Сток подземных вод, наступающий по водоносным пластам, вызывает разуплотнение грунтов. Все эти воздействия вкупе приводят к возникновению оползневых деформаций. На левом берегу в Заречной части города при сезонном колебании уровня рек Оки и Волги возникают проблемы с подтоплением и затоплением селитебных территорий.

В составе имущества муниципальной казны города Нижнего Новгорода находятся сооружения инженерной защиты:

система берегоукрепительных сооружений (16,972 км) в виде бетонных набережных, располагающихся на правом и левом берегах рек, эти сооружения обеспечивают защиту от подмыва основания склонов в Нагорной части города и защищают территорию от подтопления в Заречной части города;

трехъярусная система дренажей глубокого заложения в виде штолен (11933 п.м), пройденных горным способом, эта система предназначена для сбора и отвода грунтовых вод на склоне правого берега;

система подпорных стенок (18023,9 м3), обеспечивающих дополнительную устойчивость береговых и овражных склонов;

система дренажей мелкого заложения: трубчатые, пластовые, насклонные и каптажи водных источников, выходящих на поверхность берегового или овражного склона (дренажи трубчатые - 4858 п.м, пластовые дренажи - 138550 м3, дренажные прорези - 4456,6 п.м);

система дорожек с твердым покрытием (откосные дорожки – 100 991,1 п.м) и водосборными лотками (лотки - 72591 п.м и быстротоки - 1854,5 п.м), предназначенных для выполаживания склонов и защиты от эрозионных процессов;

система ливневых коллекторов (36626,1 п.м), предназначенных для быстрого удаления поверхностного стока с территории города в речное русло;

лестничные сходы – 3381,2 п.м;

одернованные откосы - 1703970 м2;

гидротехнические тоннели рек Ржавка (6731 п.м) и Левинка (2854 п.м), предназначенные для транзита стоков этих речек с целью увеличения селитебной территории в Заречной части города.

Существующие сооружения (противооползневые, берегоукрепительные, гидротехнические и сети ливневой канализации) стареют, изнашиваются, приходят в ветхое состояние, местами аварийное, и, в конце концов, перестают выполнять свои функции. Для полноценной эксплуатации существующих сооружений требуется значительно больше финансовых средств, чем выделяется в настоящее время.

Ежегодно к летнему сезону ведется подготовка зон отдыха, расположенных у водных объектов города Нижнего Новгорода. Количество пляжей регламентируется заключениями СанПиН, в которых предусмотрены пробы воды, песка и пр., а также требованиями к территории на пригодность к купанию. В 2019 году были открыты следующие зоны отдыха:

Автозаводский район (4 пляжа) - на реке Ока по ул. Фучика, на озере парка культуры и отдыха ул. Смирнова, на озере парка культуры и отдыха на пр. Молодежный, на озере парка культуры и отдыха им. 777-летия города Нижнего Новгорода, между ул. Львовская, ул. Дворовая; Канавинский район (4 пляжа) - Мещерское озеро, Березовая роща, на озере на ул. Архангельская, на озере у больницы № 39;

Ленинский район (2 зонах отдыха) - на озере Силикатное (2 участка);

Нижегородский (1 зонах отдыха) - Гребной канал;

Приокский район (1 зонах отдыха) - на озере № 1 Щелоковского хутора;

Советский район (2 зонах отдыха) - на озерах № 2 и № 3 Щелоковского хутора;

Сормовский район (4 зонах отдыха) - на озере Светлоярское (2 участка), на озере Лунское, на озере Пестичное.

На зонах отдыха производится ежедневная уборка территории от мусора, обеспечивается проведение лабораторных работ по анализу проб воды и почвы, водолазных работ, работают матросы-спасатели. Также на зонах отдыха установлены кабины для переодевания, туалеты, аншлаги, информация о температуре воды и воздуха, указатели, схемы зон отдыха, границы зон отдыха, буйки, границы детских купален. Для полноценной

эксплуатации существующих зон отдыха требуется значительно больше финансовых средств, чем выделяется в настоящее время.

Всего в Нижнем Новгороде имеется 23 фонтана, 13 из которых переданы по концессионному соглашению в ООО «Городские инженерные системы» для ремонта и обслуживания.

Информация по фонтанам, не вошедшим в реестр в рамках концессионного соглашения:

Фонтаны, расположенные в границах земельных участков, имеющих правообладателей.

1. Сормовский район, ул. Энгельса, ООО «Сормовский парк».
2. Автозаводский район, пр. Молодежный, МП «Автозаводский парк» (комплекс фонтанов).
3. Нижегородский район, ул. Ошарская, д. 39А, у ТЮЗа, (пешеходный) МП «Нижегородзеленстрой».
4. Нижегородский район, пл. Октябрьская.

Фонтаны, не имеющие прямого назначения несколько лет (реконструированы в клумбу).

1. Автозаводский район, Южное шоссе, 35.
2. Канавинский район, ул. Карла Маркса, д.д. 22, 24.

Выполнять ремонтные работы на указанных объектах нецелесообразно.

Фонтаны, расположенные на общественных территориях, благоустраиваемых в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

1. Канавинский район, Московское шоссе, 17а (сквер Канавинский).

Объем необходимых инвестиций порядка 7 млн. руб.

1. Московский район, ул. Баранова, д. 7 (бульвар Авиастроителей).

Благоустройство выполнено в 2019 году.

1. Канавинский район, пересечение ул. Чкалова и ул. Октябрьской Революции (сквер им. Чкалова).
2. Нижегородский район, сквер на пл. Маркина.

На территории города насчитывается 144 млн. м2 зеленых насаждений, в том числе 146 скверов, 13 парков, 1 сад, 21 бульвар, 6 набережных, леса в черте города площадью более 87 млн. м2.

В городе существует дисбаланс в распределении озелененных территорий между районами города. В пределах нормы обеспечено озеленением общего пользования население Приокского, Советского и Сормовского районов. Особенно мало зеленых насаждений общего пользования в Московском, Ленинском и Канавинском районах.

Существующая система озеленения в городе не сформирована в виде единого сбалансированного комплекса. Мощное антропогенное воздействие городской среды, интенсивная хозяйственная деятельность нарушают естественные условия развития экосистемы, приводят к ее деградации.

Озелененные территории недостаточно благоустроены и часто попадают под застройку. Проводимые мероприятия по компенсационному озеленению лишь частично восполняют потери городской экосистемы. Часто вырубки компенсируются перечислением денег в городской бюджет, а не новыми посадками. В ряде случаев в центре города компенсационное озеленение не может проводиться по объективным причинам из-за плотности застройки и насыщенности коммуникациями.

Актуальна задача сохранения и приведения в соответствующий вид территорий внутригородских памятников природы. Нуждаются в озеленении и очистке от мусора долины малых рек. Пустыри или участки "дикой" природы, которые еще сохранились в городе и интенсивно используются горожанами для отдыха, также могут рассматриваться как зоны потенциального паркового строительства с разной степенью озеленения и благоустройства.

В последние годы работа администрации города Нижнего Новгорода в области озеленения велась по следующим направлениям:

1. Разработка системы содержания объектов озеленения.

Данное направление считается особенно важным, так как зеленые насаждения мегаполиса являются искусственно созданными ландшафтными композициями, к тому же испытывают большую антропогенную нагрузку, вследствие чего нуждаются в тщательном уходе. Больные, искривленные, слабые растения, заросшие сорняками и самосевной порослью газоны выполняют скорее антиэстетическую и антиэкологическую функцию.

Произведен анализ объектов озеленения города Нижнего Новгорода на предмет их категорийности. Было выделено три категории объектов озеленения:

1-я - реконструированные скверы и бульвары, микрорайоны комплексного благоустройства;

2-я - остальные скверы и бульвары, объекты озеленения вдоль магистральных дорог;

3-я - объекты озеленения вдоль второстепенных дорог, внутри частного сектора, пустыри.

Разработаны и утверждены карты-схемы каждого района с цветовым обозначением категории каждого объекта озеленения на территории данного района:

1-я категория - черный цвет;

2-я категория - красный;

3-я категория - зеленый;

4-я категория - желтым, обозначена придомовая территория.

Вместе с тем, отработка системы содержания объектов озеленения требует значительной доработки и включения в нее следующих работ, например: с объектами потребительского рынка по содержанию ими прилегающей территории и разработки так необходимых на сегодняшний день нормативных документов, регламентирующих систему содержания объектов озеленения (система взаимодействия структур администрации, муниципальных учреждений, частных структур, производящих земляные работы, содержание дорог, компенсационное озеленение и т.д.).

2. Совершенствование цветочного оформления города.

Цветники создаются по разработанным и согласованным схемам посадок, вводятся в рисунок цветников многолетние луковичные цветы для ранневесеннего цветения, создано интересное вертикальное оформление.

Цветники устраиваются и содержатся на основании регламента, где цветники классифицируются на три вида: цветники из луковичных растений, цветники к 8 мая и остальные цветники. Для каждого из этих видов прописаны сроки устройства, сроки гарантийного обслуживания, сроки содержания, виды работ по уходу, их кратность и оптимальные сроки выполнения всех видов работ.

3. Комплексный подход к благоустройству.

Основой грамотного оптимального капитального ремонта является проект. Практически все крупные объекты озеленения ремонтируются на основании проекта, где предусматриваются все работы по благоустройству, начиная от обследования коммуникаций (с последующим ремонтом при необходимости) до освещения, ремонта дорожек, озеленения, размещения информационных конструкций, указателей и аншлагов.

4. Формирование системы взаимодействия органов местного самоуправления, населения, заинтересованных организаций, индивидуальных предпринимателей по сбору, систематизации, накоплению, хранению, уточнению, использованию и распространению информации о состоянии объектов озеленения на территории города, необходимости создания той или иной функциональной зоны в конкретном районе.

5. Формирование позитивного общественного мнения о результатах деятельности органов местного самоуправления в области озеленения.

Все работы по озеленению направлены на формирование архитектурно-ландшафтного облика города, улучшение как физического здоровья, так и психологического комфорта жителей Нижнего Новгорода.

6. Основными проблемами в сфере реализации программы являются:

несформированность системы озеленения, отсутствие единого органа, координирующего и контролирующего работы в сфере озеленения;

недостаточные мотивационные и стимулирующие механизмы в сфере привлечения физических и юридических лиц к деятельности в сфере благоустройства;

недостаточно развитая система взаимодействия органов местного самоуправления по вопросам организации какой-либо деятельности на объектах озеленения;

отсутствие четкой нормативно-правовой базы, определяющей единые критерии и подходы к оценке деятельности органов местного самоуправления, населения, заинтересованных организаций, индивидуальных предпринимателей в сфере благоустройства;

недостаточное финансирование основных мероприятий.

Современный город можно рассматривать как экосистему, в которой созданы наиболее благоприятные условия для жизни, но нельзя забывать про места, необходимые для общения человека с природой. Именно в рекреационных зонах должна быть создана оптимальная по своим характеристикам среда. Ключевые слова: рекреационная зона, качество жизни, экология города, озеленение, природа, качество окружающей среды. Озелененные места отдыха являются сердцем города и играют значительную роль в жизни городов-миллионников.

Мероприятия по благоустройству и содержанию муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода разработаны в рамках развития и совершенствования ритуально-похоронного обслуживания населения города Нижнего Новгорода и направлены на повышение качества содержания, благоустройства территории муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода.

Площадь муниципальных земель, отведенных под места захоронения, в настоящее время составляет 566,65 га, в количестве 18 муниципальных кладбищ:

Кладбища, открытые для захоронения:

Кстовский район Нижегородской области:

муниципальное кладбище «Нижегородское», первая и вторая очередь - дер. Федяково.

Канавинский район:

муниципальное кладбище «Сортировочное».

Московский район:

муниципальное кладбище «Березовая Пойма».

Советский район:

«Новопокровское» (дер. Новопокровское).

Сормовский район:

муниципальное кладбище «Ново-Сормовское» (ул. Коновалова).

Кладбища для свободных захоронений (захоронения производятся в родственные могилы):

Автозаводский район:

муниципальное кладбище «Старо-Автозаводское»;

муниципальное кладбище «Стригинское»;

муниципальное кладбище «Новое Стригинское».

Кстовский район Нижегородской области:

муниципальное кладбище «Нагорное».

Ленинский район:

муниципальное кладбище «Красная Этна» - ул. Удмуртская.

Нижегородский район:

муниципальное кладбище «Афонинское» - ул. Казанское шоссе;

муниципальное кладбище «Высоковское» - ул. Овражная.

Приокский район:

муниципальное кладбище «Румянцевское».

Советский район:

муниципальное кладбище «По ул. Пушкина» - ул. Пушкина;

муниципальное кладбище «Марьина Роща» - ул. Юбилейная.

Сормовский район:

муниципальное кладбище «Копосово-Высоково» - ул. Ясная;

муниципальное кладбище «Кооперативное» - ул. Торфяная.

Кладбища, закрытые для захоронений:

Советский район:

муниципальное кладбище «Кузнечихинское» - ул. Ванеева (западнее микрорайона Кузнечиха-2).

Реализация мероприятий позволит улучшить санитарную обстановку содержания муниципальных кладбищ города.

Ремонт дорог на территориях муниципальных кладбищ улучшит проезд транспорта к местам захоронений.

Для поддержания муниципальных кладбищ в удовлетворительном состоянии требуется значительно больше финансовых средств, чем выделяется на данный момент.

В связи с празднованием 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов в 2020 году проводятся мероприятия по обустройству и восстановлению памятных мест, посвящённых Великой Отечественной войне.

Выполнение работ по обустройству и восстановлению памятных мест, посвящённых Великой Отечественной войне носят единовременный характер, необходимые для обеспечения достойного проведения мероприятий, посвященных празднованию Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.

Перечень памятных мест, посвящённых Великой Отечественной войне, подлежащих обустройству и восстановлению в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов.

1. Объекты, в отношении которых территориальные органы администрации города Нижнего Новгорода осуществляют функции муниципального заказчика на выполнение мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвящённых Великой Отечественной войне:

1.1 ремонт памятника в честь погибших рабочих кирпичного завода, расположенного в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода;

1.2 ремонт мемориальных досок на территории Нижегородского района;

1.3 ремонт обелиска памяти жителей деревни Новая, расположенного в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода;

1.4 ремонт обелиска памяти погибших улицы Б.Перекрёстная, расположенного в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода;

1.5 ремонт стеллы «Труженикам тыла», расположенного на пр. Ленина д.46, в Ленинском районе города Нижнего Новгорода;

1.6 ремонт стеллы «Подвиг народа бессмертен», расположенного на пр. Ленина д.41, в Ленинском районе города Нижнего Новгорода;

1.7 ремонт мемориального комплекса «Танки «Борец за свободу тов. Ленин» и Т-34», расположенного на площади Славы в Сормовском районе города Нижнего Новгорода;

1.8 ремонт стелы «Бойцам фронта и труженикам тыла 1941-1945 гг.», расположенного на проспекте Кораблестроителей в Сормовском районе города Нижнего Новгорода;

1.9 ремонт памятного знака «Бойцам фронта и тыла» - макет минометной установки «Катюша» и стела, расположенных на ул. Федосеенко в Сормовском районе города Нижнего Новгорода;

1.10 ремонт памятного знака «Защитникам Отечества», расположенного на кладбище Новосормовское в Сормовском районе города Нижнего Новгорода;

1.11 ремонт памятника «Танк Т-34-76», расположенного на пр. Кораблестроителей, у д.1 в Сормовском районе города Нижнего Новгорода;

1.12 ремонт бюста Борису Панину, расположенного у д. 77 по ул. Ванеева в Советском районе города Нижнего Новгорода;

1.13 ремонт памятника воинам, погибшим в ВОВ, расположенного в дер. Кузнечиха дом 50 в Советском районе города Нижнего Новгорода;

1.14 ремонт памятника-скульптуры воинам, погибшим в ВОВ, расположенного в дер. Новопокровское в Советском районе города Нижнего Новгорода;

1.15 ремонт стелы «Наши герои», расположенного у д. 1 на пл.Советская в Советском районе города Нижнего Новгорода;

1.16 ремонт памятного знака в честь 65-летия Победы, расположенного у д. 19 а по ул. Бекетова в Советском районе города Нижнего Новгорода;

1.17 ремонт мемориального комплекса, посвященного участникам войны и труженикам тыла, расположенного на пересечении ул.Бекетова и ул.Нартова в Советском районе города Нижнего Новгорода;

1.28 ремонт макета боевого самолета, расположенного у д. 77 по ул. Ванеева в Советском районе города Нижнего Новгорода;

1.19 ремонт памятного знака ополчения 1941 года, расположенного в парке имени А.С.Пушкина в Советском районе города Нижнего Новгорода;

1.20 ремонт скульптурного бюста дважды Героя Советского Союза маршала Рокоссовского К.К., расположенного на ул. Маршала Рокоссовского в Советском районе города Нижнего Новгорода;

1.21 ремонт Обелиска политбойцам-автозаводцам, павшим в ВОВ, расположенного на ул.Политбойцов, 22 в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода;

1.22 ремонт Обелиска павшим воинам-автозаводцам, расположенного у д.26 по ул.Нагулинская в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода;

1.23 ремонт Обелиска павшим воинам-автозаводцам, расположенного у д. 1 по ул. Третьяковская в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода;

1.24 ремонт Обелиска погибшим воинам-автозаводцам, расположенного в пос. Доскино по ул. 19-я линия в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода;

1.25 Ремонт Обелиска погибшим воинам-авозаводцам, расположенного у д.1А по ул. Бахтина в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода;

1.26 ремонт Обелиска Герою Советского Союза А.И.Поющеву, расположенного у д. 125 по пр. Ленина в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода;

1.27 ремонт Обелиска на Братской могиле автозаводцам, погибшим в 1943 году под бомбежками, расположенного на ул.Парышевского ,1а в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода;

1.28 ремонт памятника Герою Советского Союза К.И.Давыдову, расположенного у здания ГБОУ СПО «Нижегородский машиностроительный техникум» в Московском районе города Нижнего Новгорода;

1.29 ремонт мемориала и монумента Славы в память о заводчанах НАЗ «Сокол» погибших на фронтах ВОВ, расположенного на ул. Чаадаева, 9 в Московском районе города Нижнего Новгорода;

1.30 ремонт мемориала Славы Герою Советского Союза, танкисту, генералу В.К.Клюеву и работникам эвакогоспиталя №2808, расположенного у МБОУ СОШ №115 в Московском районе города Нижнего Новгорода;

1.31 ремонт Обелиска «погибшим в годы ВОВ» , расположенного в сквере Победы пос.Березовая пойма в Московском районе города Нижнего Новгорода;

1.32 ремонт памятного знака Герою социалистического труда советскому конструктору артиллерийского вооружения ВОВ В.Г.Грабину, расположенного в Сквере им.Грабина в Московском районе города Нижнего Новгорода;

1.33 ремонт памятного знака павшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., расположенного в пос.Левинка в Московском районе города Нижнего Новгорода;

1.34 ремонт мемориала и монумента Славы у Музея истории и культуры, расположенного на пл.Героев в Московском районе города Нижнего Новгорода;

1.35 благоустройство территории около памятного знака Герою Советского Союза, маршалу В.И.Казакову в одноименном сквере, расположенного в сквере им. Казакова в Московском районе города Нижнего Новгорода.

2. Объекты, в отношении которых муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» осуществляет функции муниципального заказчика на выполнение мероприятий по обустройству и восстановлению памятных мест, посвящённых Великой Отечественной войне:

2.1 Ремонт мемориального комплекса с мемориальным знаком «Вечная память Защитникам отечества», расположенного на муниципальном кладбище «Нижегородское» (1 очередь);

2.2 ремонт мемориального комплекса с мемориальным знаком «Вечная память Защитникам отечества», расположенного на муниципальном кладбище «Нижегородское» (2 очередь);

2.3 выполнение работ по благоустройству Воинского участка с устройством пешеходного прохода, расположенного на муниципальном кладбище «Ново-Сормовское»

2.4 выполнение работ по ремонту пешеходного прохода ведущего от центрального входа к памятному знаку «Защитникам Отечества», расположенного на муниципальном кладбище «Ново-Сормовское»;

2.5 выполнение работ по благоустройству с устройством пешеходных дорожек в квартале Ветеранов, расположенного на муниципальном кладбище «Нижегородское» (II очередь) (существующие захоронения)

В рамках федеральной целевой программой «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» в 2020 году выполняются работы по благоустройству воинских захоронений.

Перечень воинских захоронений, подлежащих благоустройству в 2020 году.

1. Объекты, в отношении которых территориальные органы администрации города Нижнего Новгорода осуществляют функции муниципального заказчика на выполнение работ по обустройству и восстановлению воинских захоронений на территории города Нижнего Новгорода (Уч. карт.: № 52-106; 52-114; 52-118; 52-146; 52-147; 52-148; 52-149; 52-150; 52-151; 52-152; 52-153; 52-154; 52-155; 52-156; 52-157; 52-158; 52-509,510; 52-162; 52-163) в рамках реализации федеральной программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019 -2024 годы»:
   1. обустройство и восстановление воинского захоронения «Отдельная братская могила» (УК№52-106) в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» (в том числе ремонт обелиска, расположенного в г. Нижний Новгород, старое кладбище Автозаводского района «Молочное»);
   2. обустройство и восстановление воинского захоронения «Братская могила» (УК52-114) в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» (в том числе ремонт памятника, расположенного в г. Нижний Новгород, Канавинский район, ул. Тихорецкая);
   3. обустройство и восстановление воинского захоронения «Братская могила» (УК№52-118) в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» (в том числе ремонт памятника с постаментами на братской могиле «Родина-Мать», расположенного в г. Нижний Новгород, Ленинский район, Муниципальное кладбище «Красная Этна»);
   4. обустройство и восстановление воинского захоронения «Братская могила № 1 с памятником» (УК №52-146) в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» (в том числе ремонт памятника на братской могиле, расположенной в г. Нижний Новгород, Советский район, кладбище «Марьина роща» участок 1);
   5. обустройство и восстановление воинского захоронения «Братская могила № 1А с памятником» (УК №52-147) в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» (в том числе ремонт памятника на братской могиле, расположенной в г. Нижний Новгород, Советский район, кладбище «Марьина роща» участок 1А);
   6. обустройство и восстановление воинского захоронения «Братская могила № 2 с памятником» (УК №52-148) в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» (в том числе ремонт памятника на братской могиле, расположенной в г. Нижний Новгород, Советский район, кладбище «Марьина роща» участок 2);
   7. обустройство и восстановление воинского захоронения «Братская могила № 3 с памятником» (УК №52-149) в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» (в том числе ремонт памятника на братской могиле, расположенной в г. Нижний Новгород, Советский район, кладбище «Марьина роща» участок 3);
   8. обустройство и восстановление воинского захоронения «Братская могила № 4 с памятником» (УК №52-150) в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» (в том числе ремонт памятника на братской могиле, расположенной в г. Нижний Новгород, Советский район, кладбище «Марьина роща» участок 4);
   9. обустройство и восстановление воинского захоронения «Братская могила № 5 с памятником» (УК №52-151) в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» (в том числе ремонт памятника на братской могиле, расположенной в г. Нижний Новгород, Советский район, кладбище «Марьина роща» участок 5);
   10. обустройство и восстановление воинского захоронения «Братская могила № 6 со стелой черного гранита» (УК №52-152) в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» (в том числе ремонт стелы на братской могиле, расположенной в г. Нижний Новгород, Советский район, кладбище «Марьина роща» участок 6);
   11. обустройство и восстановление воинского захоронения «Братская могила № 6А с стелой черного гранита» (УК №52-153) в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» (в том числе ремонт стелы на братской могиле, расположенной в г. Нижний Новгород, Советский район, кладбище «Марьина роща» участок 6А);
   12. обустройство и восстановление воинского захоронения «Братская могила № 7 с обелиском металлической стелой» (УК №52-154) в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» (в том числе ремонт обелиска на братской могиле, расположенной в г. Нижний Новгород, Советский район, кладбище «Марьина роща» участок 7);
   13. обустройство и восстановление воинского захоронения «Братская могила № 7А с металлической стелой» (УК №52-155) в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» (в том числе ремонт стелы на братской могиле, расположенной в г. Нижний Новгород, Советский район, кладбище «Марьина роща» участок 7А);
   14. обустройство и восстановление воинского захоронения «Братская могила № 8 со стелой» (УК №52-156) в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» (в том числе ремонт стелы на братской могиле, расположенной в г. Нижний Новгород, Советский район, кладбище «Марьина роща» участок 8);
   15. обустройство и восстановление воинского захоронения «Братская могила № 9 с обелиском» (УК №52-157) в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» (в том числе ремонт обелиска на братской могиле, расположенной в г. Нижний Новгород, Советский район, кладбище «Марьина роща» участок 9);
   16. обустройство и восстановление воинского захоронения «Братская могила № 10 с памятником» (УК №52-158) в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» (в том числе ремонт памятника на братской могиле, расположенной в г. Нижний Новгород, Советский район, кладбище «Марьина роща» участок 10);
   17. обустройство и восстановление воинского захоронения «Братская могила № без памятника» (УК №52-509,510) в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» (в том числе ремонт ограждения братской могилы, расположенной в г. Нижний Новгород, Советский район, кладбище «Марьина роща»);
   18. обустройство и восстановление воинского захоронения «Захоронение в братской могиле» (УК№52-162) в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» (в том числе ремонт памятника, расположенного в г. Нижний Новгород, Сормовский район, муниципальное кладбище «Копосово-Высоково»);
   19. обустройство и восстановление воинского захоронения «Захоронение в братской могиле» (УК№52-163) в рамках реализации федеральной целевой программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» (в том числе ремонт памятника, расположенного в г. Нижний Новгород, Сормовский район, муниципальное кладбище «Кооперативное»).
2. Объекты, в отношении которых муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» осуществляет функции муниципального заказчика на выполнение работ по обустройству и восстановлению индивидуальных воинских захоронений на территории муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода (Уч. карт.: № 52-277; 52-256; 52-345; 52-113; 52-120; 52-108; 52-119; 52-246; 52-436; 52-109; 52-251; 52-127; 52-142; 52-402; 52-288; 52-140; 52-363; 52-293; 52-362; 52-112) в рамках реализации федеральной программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества на 2019 -2024 годы»:
   1. индивидуальная могила воина-интернационалиста майора Макарцева Владимира Григорьевича (дата смерти 23.02.1987 г.) учетная карточка № 52-109;
   2. индивидуальная могила в мемориальном комплексе «Памяти Автозаводцев» рядового Гольцова Артема Сергеевича (дата смерти 19.02.2000 г.) учетная карточка № 52-251;
   3. индивидуальная могила в мемориальном комплексе «Памяти Автозаводцев» рядового Думчева Артема Ивановича (дата смерти 25.01.2000 г.) учетная карточка № 52-256;
   4. индивидуальная могила в мемориальном комплексе «Памяти Автозаводцев» рядового Кулакова Андрея Владимировича (дата смерти 06.03.2001 г.) учетная карточка № 52-277;
   5. индивидуальная могила рядового Чиркина Алексея Владимировича (дата смерти 02.04.1996 г.) учетная карточка № 52-436;
   6. индивидуальная могила рядового Гаврилина Ивана Евгеньевича (дата смерти 14.01.2000 г.) учетная карточка № 52-246;
   7. индивидуальная могила прапорщика Тарасова Вячеслава Владимировича (дата смерти 23.02.1980 г.) учетная карточка № 52-119;
   8. индивидуальная могила рядового Жданова Игоря Николаевича (дата смерти 10.12.1982 г.) учетная карточка № 52-120;
   9. индивидуальная могила майора Семчишена Владимира Николаевича (дата смерти 18.12.1999 г.) учетная карточка № 52-345;
   10. индивидуальная могила старшего сержанта Брауде Сергея Эдуардовича (дата смерти 19.11.1980 г.) учетная карточка № 52-142;
   11. индивидуальная могила младшего сержанта Тютчева Геннадия Викторовича (дата смерти 19.06.1980 г.) учетная карточка № 52-113;
   12. индивидуальная могила младшего сержанта Баранова Юрия Николаевича (дата смерти 16.12.1982 г.) учетная карточка № 52-108;
   13. индивидуальная могила младшего сержанта Тарасова Михаила Васильевича (дата смерти 27.12.1995 г.) учетная карточка № 52-402;
   14. индивидуальная могила сержанта Белова Александра Семеновича (дата смерти 30.07.1985 г.) учетная карточка № 52-127;
   15. индивидуальная могила рядового Рыбкина Евгения Львовича (дата смерти 06.08.1983 г.) учетная карточка № 52-140;
   16. индивидуальная могила рядового Гущина Владимира Алексеевича (дата смерти 11.01.1995 г.) учетная карточка № 52-363;
   17. индивидуальная могила рядового Мухина Владимира Анатольевича (дата смерти 19.08.2002 г.) учетная карточка № 52-293;
   18. индивидуальная могила сержанта Гильфанова Сергея Камиловича (дата смерти 03.01.1995 г.) учетная карточка № 52-362;
   19. индивидуальная могила рядового Еремина Игоря Николаевича (дата смерти 07.08.1980 г.) учетная карточка № 52-112;
   20. индивидуальная могила в мемориальном комплексе «Памяти Автозаводцев» младшего сержанта Минина Дмитрия Николаевича (дата смерти 03.11.2003 г.) учетная карточка № 52-288.

В 2020 году реализуется мероприятие по комплексному благоустройству городского парка «Приокский» (Швейцария) в городе Нижнем Новгороде в рамках подготовки к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода.

Первый этап комплексного благоустройства территории парка «Швейцария», продолжительностью с июня 2020 года до конца декабря 2021 года включает в себя:

реставрацию и приспособление для современного использования входы и ограду парка «Швейцария», которые являются объектом культурного наследия. Также восстановление более 14,5 км парковых дорожек, сделав их доступными для всех категорий граждан;

установка фонтанов, малых архитектурных форм, детского и спортивного оборудования, а также некапитальных парковых павильонов, которые будут выполнены из дерева и стекла. Ажурные и прозрачные конструкции павильонов совместят в себе новейшие экологические стандарты и современный дизайн, что позволит им органично вписаться в существующий ландшафт, сложный рельеф и лесной массив парка;

благоустройство и озеленение территории с учетом максимального сохранения существующих насаждений. Проектом предусмотрены специальные мероприятия по оздоровлению деревьев;

создание инженерно-технической инфраструктуры и ремонт ливневой канализации, замена наружного освещения и установка системы видеонаблюдения. Благодаря этому парк станет комфортным и безопасным для семейного отдыха.

Приложение №3

к постановлению администрации

города

от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

2.4. Целевые индикаторы муниципальной программы.

Таблица 1

Сведения о целевых индикаторах муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование цели муниципальной программы, подпрограммы, задачи, целевого индикатора | Единица измерения | Значение показателя целевого индикатора | | | | | |
| 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Цель. Обеспечение надлежащего санитарного, эстетического состояния территории города | | | | | | | |
|  | Доля населения города, удовлетворенная качеством благоустройства городских территорий (в общем количестве опрошенных граждан) | % | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 1.1. | Задача. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий | | | | | | | |
|  | Доля объектов озеленения, находящихся в нормативном состоянии, по отношению к общему количеству объектов озеленения | % | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
|  | Доля муниципальных кладбищ, находящихся в нормативном состоянии, по отношению к общему количеству муниципальных кладбищ | % | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |
| 1.2. | Задача. Обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры города | | | | | | | |
|  | Охват сетями дождевой канализации | % | 60 | 60,2 | 60,3 | 60,4 | 60,5 | 60,6 |
|  | Доля отремонтированных сетей ливневой канализации города по отношению к общему количеству сетей ливневой канализации, требующих ремонта | % | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |
|  | Доля сооружений инженерной защиты города, отвечающих нормативным требованиям | % | 70 | 70,2 | 70,3 | 70,4 | 70,5 | 70,6 |
|  | Доля отремонтированных объектов инженерной защиты города по отношению к общему количеству объектов инженерной защиты города, требующих ремонта | % | 1 | 1,5 | 1,7 | 2 | 2,5 | 3 |
|  | Доля отремонтированных прочих объектов благоустройства к общему количеству прочих объектов благоустройства, в том числе:  Пляжи: | % | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 |

Приложение №4

к постановлению администрации

города

от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов.

Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации программы

за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, руб. | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» | | Всего, в том числе: | 423 902 876,69 | 1 859 814 513,21 | 3 011 008 594,38 | 280 273 168,52 | 333 815 094,89 | 341 640 257,57 |
| ДБ | 631 775,76 | 13 028 324,64 | 13 028 000,00 | 13 028 000,00 | 13 328 422,75 | 13 640 862,42 |
| Администрации районов города (ДБ) | 243 547 135,45 | 264 649 436,32 | 164 989 964,37 | 163 066 168,52 | 227 921 246,71 | 233 264 087,29 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 117 666 878,33 | 151 457 635,79 | 63 294 300,00 | 63 333 700,00 | 50 778 241,98 | 51 968 565,63 |
| МКУ «УМК НН» (ДБ) | 62 057 087,15 | 65 677 751,41 | 39 693 600,00 | 40 845 300,00 | 41 787 183,45 | 42 766 742,23 |
| МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (департамент строительства ‎г. Н.Новгорода) | 0 | 1 365 001 365,05 | 2 730 002 730,01 | 0,00 |  |  |
| 1.1. | Озеленение территории города Нижнего Новгорода | Всего, в том числе: | 136 713 984,55 | 168 795 069,12 | 94 919 864,37 | 92 479 968,52 | 155 707 344,79 | 159 357 375,37 |
| ДБ | 631 775,76 | 324,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрации районов города (ДБ) | 136 082 208,79 | 168 794 744,48 | 94 919 864,37 | 92 479 968,52 | 155 707 344,79 | 159 357 375,37 |
| 1.2. | Организация и содержание мест захоронения в городе Нижнем Новгороде | Всего, в том числе: | 42 432 099,55 | 53 391 289,92 | 20 072 000,00 | 21 200 000,00 | 21 688 867,24 | 22 197 289,17 |
| МКУ «УМК НН» (ДБ) | 42 432 099,55 | 46077051,41 | 20 072 000,00 | 21 200 000,00 | 21 688 867,24 | 22 197 289,17 |
| Администрации районов города (ДБ) | 0,00 | 7 314 238,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | Прочие объекты благоустройства (включая сети ливневой канализации и сооружения инженерной защиты) города Нижнего Новгорода | Всего, в том числе: | 197 057 861,91 | 1 588 789 870,95 | 2 835 390 830,01 | 105 904 200,00 | 108 346 327,07 | 110 886 139,23 |
| ДБ | 0,00 | 13 028 000,00 | 13 028 000,00 | 13 028 000,00 | 13328422,75 | 13640862,42 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 89 592 935,25 | 123 906 117,17 | 22 290 000,00 | 22 290 000,00 | 22 804 002,40 | 23 338 564,88 |
| Администрации районов города (ДБ) | 107 464 926,66 | 86 854 388,73 | 70 070 100,00 | 70 586 200,00 | 72 213 901,92 | 73 906 711,92 |
| МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (департамент строительства ‎г. Н.Новгорода) | 0,00 | 1 365 001 365,05 | 2 730 002 730,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | Обеспечение деятельности МКУ «УИЗТ г. НН» | Всего, в том числе: | 28 073 943,08 | 27 511 259,05 | 27 304 300,00 | 27 343 700,00 | 27 974 239,58 | 28 630 000,75 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 28 073 943,08 | 27 511 259,05 | 27 304 300,00 | 27 343 700,00 | 27 974 239,58 | 28 630 000,75 |
| 1.5. | Обеспечение деятельности МКУ «УМК НН» | Всего, в том числе: | 19 624 987,60 | 19 600 700,00 | 19 621 600,00 | 19 645 300,00 | 20 098 316,21 | 20 569 453,06 |
| МКУ «УМК НН» (ДБ) | 19 624 987,60 | 19 600 700,00 | 19 621 600,00 | 19 645 300,00 | 20 098 316,21 | 20 569 453,06 |
| 1.6. | Основное мероприятие «Приобретение строительной техники» | Всего, в том числе: | 0,00 | 40 259,57 | 13 700 000,00 | 13 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 0,00 | 40 259,57 | 13 700 000,00 | 13 700 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | Основное мероприятие "Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" | Администрации районов города (ДБ) | 0,00 | 1 686 064,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение №5

к постановлению администрации

города

от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

4. План реализации муниципальной программы

Таблица 5.1

План реализации муниципальной программы

«Благоустройство города Нижнего Новгорода»

на 2019 - 2024 годы на 2019 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование подпрограммы, задачи, основные мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия (управление, отдел) | | | Срок | | | | | | | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее - ПНР) | | | | Объемы финансового обеспечения, руб. | | | |
| начала реализации | | | | | окончания реализации | | Наименование ПНР | | Ед. изм. | Значение | Собственные городские средства | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета | Прочие источники |
| 1 | | 2 | 3 | | | 4 | | | | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Всего по муниципальной программе «Благоустройство города Нижнего Новгорода» | | | | | | | | | | | | | | | | | 390 075 418,81 | 32 446 600,00 | - | - |
| Задача. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | 177 850 226,22 | - | - | - |
| 1. | Основное мероприятие. Озеленение территории города Нижнего Новгорода | | | | | | | | | | | | | | | | 135 418 126,67 | - | - | - |
| 1.1 | Озеленение территории города Нижнего Новгорода | | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | Площадь объектов озеленения на содержание | | Кв. м | 15 198 331 ,79 | 95 900 902,81 | - | - | - |
|
| Управление благоустройства администрации Автозаводского района | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | Площадь объектов озеленения на содержание | | Кв. м | 1 139 946,50 | 6 534 924,59 | - | - | - |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | Площадь объектов озеленения на содержание | | Кв. м | 1 806 422,00 | 9 545 513,08 | - | - | - |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | Площадь объектов озеленения на содержание | | Кв. м | 4 209 018,00 | 12 218 000,00 | - | - | - |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | Площадь объектов озеленения на содержание | | Кв. м | 833 185,9 | 5 078 019,37 | - | - | - |
| Управление жилищного фонда, коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ниже-городского района | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | Площадь объектов озеленения на содержание | | Кв. м | 820 622,00 | 37 350 424,94 | - | - | - |
| Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | Площадь объектов озеленения на содержание | | Кв. м | 1 366 448,30 | 7 783 505,21 | - | - | - |
| Управление коммунального хозяйства администрации Советского района | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | Площадь объектов озеленения на содержание | | Кв. м | 612 321,09 | 5 395 452,81 | - | - | - |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского района | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | Площадь объектов озеленения на содержание | | Кв. м | 4 410 368,00 | 11 995 062,81 | - | - | - |
| 1.2 | Выполнение работ по ремонту объектов озеленения в районах города Нижнего Новгорода | | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | Площадь ремонтируемых объектов озеленения | | Кв. м | 4 443 512,39 | 16 203 371,66 | - | - | - |
| Куб. м | 3 942,60 |
| Управление благоустройства администрации Авто-заводского района | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | Вырубка аварийных деревьев | | куб.м | 2 010,00 | 1 776 290,72 | - | - | - |
| Управление коммунального хозяйства и благо-устройства администрации Канавинского района | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | Площадь ремонтируемых объектов озеленения | | Кв. м | 1 806 422,00 | 2 417 709,52 | - | - | - |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | Вырубка аварийных деревьев | | куб.м | 932,6 | 1 500 000,00 | - | - | - |
| Управление коммунального хозяйства и благо-устройства администрации Московского района | 01.07.2019 | | | | 31.12.2019 | | | Площадь ремонтируемых объектов озеленения | | Кв. м | 10 229 | 656 524,85 | - | - | - |
| Управление жилищного фонда, коммунального хозяйства и благоустройства администрации Нижегородского района | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | Площадь ремонтируемых объектов озеленения | | Кв. м | 648 092,00 | 4 037 551,90 | - | - | - |
| Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | Площадь ремонтируемых объектов озеленения | | Кв. м | 1 366 448,30 | 842 802,87 | - | - | - |
| Управление коммунального хозяйства администрации Советского района | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | Площадь ремонтируемых объектов озеленения | | Кв. м | 612 321,09 | 2 150 506,07 | - | - | - |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского района | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | Площадь ремонтируемых объектов озеленения | | Куб. м | 1 000,00 | 2 821 985,73 | - | - | - |
| 1.3 | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году | | | | Отдел финансово-экономического обеспечения ДБ, администрации районов города Нижнего Новгорода (ДБ) | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | Погашение кредиторской задолженности | | Есть/нет | есть | 17 334 443,31 | - | - | - |
| 1.4 | Прочие работы по объектам озеленения в районах города Нижнего Новгорода | | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | Прочие работы по объектам озеленения | | Есть/нет | есть | 5 979 408,89 | - | - | - |
|
| Управление благоустройства администрации Автозаводского района | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | Прочие работы по объектам озеленения | | Есть/нет | есть | 775 878,77 | - | - | - |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | Прочие работы по объектам озеленения | | Есть/нет | есть | 296 000,00 | - | - | - |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | Прочие работы по объектам озеленения | | Есть/нет | есть | 511 566,00 | - | - | - |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | Прочие работы по объектам озеленения | | Есть/нет | есть | 42 406,00 | - | - | - |
| Управление жилищного фонда, коммунального хозяйства и благоустройства администрации Нижегородского района | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | Прочие работы по объектам озеленения | | Есть/нет | есть | 1 331 126,30 | - | - | - |
| Управление коммунального хозяйства администрации Советского района | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | Прочие работы по объектам озеленения | | Есть/нет | есть | 12 624,00 | - | - | - |
|  |  | | | | Управление коммунального хозяйства администрации Сормовского района | 01.01.2019 | | | | 31.12.2019 | | | Прочие работы по объектам озеленения | | Есть/нет | есть | 3 009 807,82 | - | - | - |
| 2. Основное мероприятие. Организация и содержание мест захоронения в городе Нижнем Новгороде | | | | | | | | | | | | | | | | | 42 432 099,55 | - | - | - |
| 2.1. | Транспортировка мусора с территории муниципальных кладбищ города (коммунальная услуга) | | | | МКУ «УМК НН», отдел по выполнению функций заказчика | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | | Количество муниципальных кладбищ | | Единиц | | 18 | 13 123 630,70 | - | - | - |
| 2.2. | Комплексная обработка территории муниципальных кладбищ города (акарицидная обработка и барьерная дератизация) | | | | МКУ «УМК НН», отдел по выполнению функций заказчика | | | 01.04.2019 | 30.09.2019 | | | Площадь обработанной территории | | Га | | 566,715 | 346 262,55 | - | - | - |
| 2.3. | Расчистка территории муниципальных кладбищ города Нижнего Нов-города от случайного мусора (ручная очистка) | | | | МКУ «УМК НН», отдел по выполнению функций заказчика | | | 01.04.2019 | 31.05.2019 | | | Площадь, подлежащая очистки | | Кв.м | | 178571 | 1 469 996,84 | - | - | - |
| 2.4. | Выполнение работ по сносу (вырубке) аварийных деревьев с территории муниципальных кладбищ города | | | | МКУ «УМК НН», отдел по выполнению функций заказчика | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | | Количество вырубленных аварийных деревьев | | шт. | | 100 | 1 272 366,09 | - | - | - |
| 2.5. | Ремонт мест захоронений. Подготовка (планировка) участков под захоронения, а так же благоустройство с устройством ограждения на муниципальном кладбище «Березовая Пойма» | | | | МКУ «УМК НН», отдел по выполнению функций заказчика | | | 01.05.2019 | 31.12.2019 | | | Площадь объекта | | Га | | 0,5 | 320 626,48 | - | - | - |
| 2.6. | Ремонт мест захоронений. Подготовка (планировка) участков под захоронения на муниципальном кладбище «Ново-Сормовское» | | | | МКУ «УМК НН», отдел по выполнению функций заказчика | | | 01.05.2019 | 31.12.2019 | | | Площадь объекта | | Га | | 7,3 | 2 476 568,99 | - | - | - |
| 2.7. | Очистка дорог от снега на территории муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода | | | | МКУ «УМК НН», отдел по выполнению функций заказчика | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | | Площадь дорог, подлежащих очистке | | Кв. м | | 62 588 | 198 899,77 | - | - | - |
| 2.8. | Инвентаризация существующих мест захоронений на муниципальном кладбище «Нижегородское» (1 очередь) | | | | МКУ «УМК НН», отдел по выполнению функций заказчика | | | 01.05.2019 | 31.12.2019 | | | Площадь | | Га | | 11,22 | 597 779,07 | - | - | - |
| 2.9. | Поставка контейнеров для сбора ТКО | | | | МКУ «УМК НН», отдел по выполнению функций заказчика | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | | Количество контейнеров | | Шт. | | 263 | 3 760 403,5 | - | - | - |
| 2.10. | Устройство контейнерных площадок | | | | МКУ «УМК НН», отдел по выполнению функций заказчика | | | 01.04.2019 | 31.12.2019 | | | Количество контейнерных площадок | | Шт. | | 157 | 4 378 005,25 | - | - | - |
| 2.11. | Установка оборудования для осуществления контроля доступа на территорию муниципального кладбища «Марьина Роща» (Установка шлагбаума и системы видеонаблюдения» | | | | МКУ «УМК НН», отдел по выполнению функций заказчика | | | 01.04.2019 | 31.12.2019 | | | Количество комплектов оборудования | | Шт. | | 1 | 420 613,78 | - | - | - |
| 2.12. | Выполнение работ по осуществлению контроля доступа на территорию муниципального кладбища «Марьина Роща» (Ремонт ограждения). | | | | МКУ «УМК НН», отдел по выполнению функций заказчика | | | 01.04.2019 | 31.12.2019 | | | Длинна ограждения | | Кв.м | | 305 | 713 529,97 | - | - | - |
| 2.13. | Поставка оборудования и программного обеспечения для создания и содержания электронной системы учета захоронений на территории муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода | | | | МКУ «УМК НН», отдел по выполнению функций заказчика | | | 01.04.2019 | 31.12.2019 | | | Количество оборудования | | Шт. | | 72 | 1 323 235,00 | - | - | - |
| 2.14. | Устройство пешеходных дорожек в квартале Ветеранов на муниципальном кладбище «Нижегородское» (2 очередь). | | | | МКУ «УМК НН», отдел по выполнению функций заказчика | | | 01.04.2019 | 31.12.2019 | | | Площадь пешеходных дорожек | | Кв.м | | 1235 | 2 591 971,99 | - | - | - |
| 2.15. | Уборка валежника и прочих отходов, не относящихся к ТКО | | | | МКУ «УМК НН», отдел по выполнению функций заказчика | | | 01.04.2019 | 31.12.2019 | | | Объем валежника и прочих отходов, не относящихся к ТКО | | Куб.м | | 8953 | 4 775 990,43 | - | - | - |
| 2.16. | Выполнение работ по подготовке строительной площадки по объекту «Строительство муниципального кладбища "Новое Стригинское» (II очередь)" | | | | МКУ «УМК НН», отдел по выполнению функций заказчика | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | | Площадь объекта | | Га | | 19,28 | 819 778,29 | - | - | - |
|
| 2.17. | Аренда МТК (туалетов) на пасхальные праздники | | | | МКУ «УМК НН», отдел по выполнению функций заказчика | | | 01.04.2019 | 31.05.2019 | | | Количество кабин | | шт. | | 13 | 159 250,00 | - | - | - |
| 2.18. | Устройство водоотводной канавы на муниципальном кладбище «Нижегородское» (II очередь) | | | | МКУ «УМК НН», отдел по выполнению функций заказчика | | | 01.07.2019 | 31.12.2019 | | | площадь | | Кв.м | | 278 | 681 702,14 | - | - | - |
| 2.19 | Установление границ муниципального кладбища «Ново-Сормовское» | | | | МКУ «УМК НН», отдел по выполнению функций заказчика | | | 01.10.2019 | 31.12.2019 | | | Точки | | точки | | 4 | 30 460,51 |  |  |  |
| 2.20. | Экспертное заключение по дренажной канаве на муниципальном кладбище «Стригинское» | | | | МКУ «УМК НН», отдел по выполнению функций заказчика | | | 01.07.2019 | 31.12.2019 | | | объект | | Ед. | | 1 | 10 000,00 | - | - | - |
| 2.21. | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году | | | | МКУ «УМК НН», отдел по выполнению функций заказчика | | | 01.01.2019 | 31.12.2019 | | | Погашение кредиторской задолженности | | Есть/  нет | | есть | 2 961 028,20 | - | - | - |
| Задача. Обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры города | | | | | | | | | | | | | | | | | 192 600 204,99 | 32 446 600,00 | - | - |
| 3. | Основное мероприятие. Прочие объекты благоустройства (включая сети ливневой канализации и сооружения инженерной защиты) города Нижнего Новгорода | | | | | | | | | | | | | | | | 164 522 157,41 | 32 446 600,00 |  | - |
| 3.1. | Содержание объектов инженерной инфраструктуры | | | МКУ «УИЗТ г.НН», отдел технического контроля за объектами инженерных сооружений, отдел технического контроля сетей ливневой канализации и телевизионного инспекционного обследования | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | Протяженность сетей ливневой канализации (далее - СЛК) | | Км | | 1,7 | 16 330 640,57 | - | - | - |
| Количество ливневых насосных станций и очистных сооружений (далее - ЛНС и ОС) | | Ед. | | 21 |
|
| Площадь склонов | | Кв. м | | 615895 | 12 313 932,04 | - | - | - |
|
| Протяженность берегоукрепительных сооружений | | Км | | 9,56 |
|
| Количество колодцев | | Ед. | | 40 |
|
| 3.2. | Оплата потребления электроэнергии ливневыми насосными станциями и очистными сооружениями | | | МКУ «УИЗТ г.НН» | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | Количество потребляемой электроэнергии ливневыми насосными станциями и очистными сооружениями | | кВт\*час | | 1377600 | 6 250 605,37 | - | - | - |
| 3.3 | Приобретение урн на склоны инженерной защиты города | | | МКУ «УИЗТ г.НН» | | | 01.07.2019 | | 31.12.2019 | | | Количество урн | | шт. | | 26 | 247 000,00 | - | - | - |
| 3.4. | Ремонт объектов инженерной инфраструктуры | | | МКУ «УИЗТ г.НН», отдел технического контроля за объектами инженерных сооружений, отдел технического контроля сетей ливневой канализации и телевизионного инспекционного обследования | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | Количество ЛНС и ОС | | Ед. | | 21 | 13 634 560,57 | - | - | - |
| Протяженность склонов | | Кв.м | | 10000 | 2 667 820,29 | - | - | - |
| Управление благоустройства администрации Автозаводского района | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | Протяженность обводного канала | | Кв.м | | 10780 | 2 984 541,82 |  |  |  |
| 3.5. | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году | | | МКУ «УИЗТ г.НН». Отдел финансово-экономического обеспечения ДБ, администрации районов города Нижнего Новгорода (ДБ) | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | Погашение кредиторской задолженности | | Есть/нет | | есть | 19 293 045,72 | - | - | - |
| 3.6. | Расходы на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства | | | МКУ «УИЗТ г.НН» | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | Проектно-изыскательские работы | | Ед. | | 2 | 1 637 151,87 | 32 446 600,00 | - | - |
| Государственная экспертиза | | 2 | - | - |
| 3.7. | Содержание Чкаловской и Театральной лестниц | | | Управление жилищного фонда, коммунального хозяйства и благоустройства администрации Нижегородского района | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | Площадь лестниц | | Кв. м | | 4 619 | 2 840 131,94 | - | - | - |
| 3.8. | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства (фонтаны, пляжи, детские и спортивные площадки) | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | Количество объектов на содержании, в том числе: | | Ед. | | 388 | 40 616 929,25 | - | - | - |
| Фонтанов | | 7 |
| Детских и спортивных площадок | | 370 |
| Пляжей | | 11 |
| Управление благоустройства администрации Автозаводского района | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | Детских и спортивных площадок | | Ед. | | 62 | 3 394 222,55 | - | - | - |
| Пляжей | | 1 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | Пляжей | | Ед. | | 4 | 7 130 301,80 | - | - | - |
| Фонтанов | | 4 |
| Детских и спортивных площадок | | 69 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | Пляжей | | Ед. | | 3 | 6 857 435,72 | - | - | - |
| Детских и спортивных площадок | | 55 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | Детских и спортивных площадок | | Ед. | | 69 | 5 005 674,33 | - | - | - |
| Управление жилищного фонда, коммунального хозяйства и благоустройства администрации Нижегородского района | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | Фонтанов | | Ед. | | 3 | 5 061 953,52 | - | - | - |
| Детских и спортивных площадок | | 55 |
| Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | Пляжей | | Ед. | | 1 | 5 554 709,88 | - | - | - |
| Детских и спортивных площадок | | 40 |
| Управление коммунального хозяйства администрации Советского района | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | Пляжей | | Ед. | | 2 | 919 573,27 | - | - | - |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского района | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | Пляжей | | Ед. | | 4 | 6 693 058,18 | - | - | - |
| Детских и спортивных площадок | | 20 |
| 3.9. | Вывоз мусора с несанкционированных свалок | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | Вывоз мусора | | Есть/  нет | | есть | 13 347 244,52 | - | - | - |
| Администрация Автозаводского района | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | Вывоз мусора | | Есть/  нет | | есть | 1 887 708,57 | - | - | - |
| Администрация Канавинского района | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | Вывоз мусора | | Есть/  нет | | есть | 1 385 375,60 | - | - | - |
| Администрация Ленинского района | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | Вывоз мусора | | Есть/  нет | | есть | 730 633,67 | - | - | - |
| Администрация Московского района | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | Вывоз мусора | | Есть/  нет | | есть | 3 346 702,22 | - | - | - |
| Администрация Нижегородского района | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | Вывоз мусора | | Есть/  нет | | есть | 302 928,06 | - | - | - |
| Администрация Приокского района | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | Вывоз мусора | | Есть/  нет | | есть | 1 008 952,84 | - | - | - |
| Администрация Советского района | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | Вывоз мусора | | Есть/  нет | | есть | 2 049 677,38 | - | - | - |
| Администрация Сормовского района | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | Вывоз мусора | | Есть/  нет | | есть | 2 635 266,18 | - | - | - |
| 3.10. | Согласование сметной документации в ГБУ «Нижегородсмета» | | | Управление коммунального хозяйства администрации Советского района | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | Согласование | | Ед. | | 1 | 11 297,00 | - | - | - |
| 3.11. | Поставка с установкой детских игровых площадок (депутатский фонд) | | | Управление коммунального хозяйства администрации Советского района | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | Детских игровых площадок | | Ед. | | 2 | 477 860,00 | - | - | - |
| 3.12. | Поставка с установкой детских игровых площадок и спортивных площадок | | | Управление коммунального хозяйства администрации Советского района | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | Детских игровых и спортивных площадок | | Ед. | | 18 | 7 496 991,84 | - | - | - |
| 3.13. | Монтаж и пуско-наладка туалетного модуля | | | Управление коммунального хозяйства администрации Советского района | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | Монтаж и пуско-наладка | | Есть/  нет | | есть | 179 000,00 | - | - | - |
| 3.14. | Поставка газа «Вечный огонь» | | | Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | Количество потребляемого газа | | М3 | | 36 | 266 282,19 | - | - | - |
| 3.15. | Увеличение стоимости материальных запасов | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | Закупка хозяйственного инвентаря | | Да/  нет | | да | 759 640,70 | - | - | - |
| Управление благоустройства администрации Авто-заводского района | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | Закупка хозяйственного инвентаря | | Да/  нет | | да | 95 000,00 | - | - | - |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | Закупка хозяйственного инвентаря | | Да/  нет | | да | 95 000,00 | - | - | - |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | Закупка хозяйственного инвентаря | | Да/  нет | | да | 95 000,00 | - | - | - |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | Закупка хозяйственного инвентаря | | Да/  нет | | да | 94 999,60 | - | - | - |
| Управление жилищного фонда, коммунального хозяйства и благоустройства администрации Нижегородского района | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | Закупка хозяйственного инвентаря | | Да/  нет | | да | 94 979,50 | - | - | - |
| Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | Закупка хозяйственного инвентаря | | Да/  нет | | да | 95 000,00 | - | - | - |
| Управление коммунального хозяйства администрации Советского района | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | Закупка хозяйственного инвентаря | | Да/  нет | | да | 94 961,60 | - | - | - |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского района | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | Закупка хозяйственного инвентаря | | Да/  нет | | да | 99 700,00 | - | - | - |
| 3.16. | Проектирование комплексного благоустройства | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | | 01.01.2019 | | 28.02.2019 | | | Количество объектов | | Шт. | | 18 | 23 167 481,72 | - | - | - |
| Управление благоустройства администрации Автозаводского района | | | 01.01.2019 | | 28.02.2019 | | | Количество объектов | | Шт. | | 2 | 3 413 301,89 | - | - | - |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района | | | 01.01.2019 | | 28.02.2019 | | | Количество объектов | | Шт. | | 1 | 2 227 965,25 | - | - | - |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района | | | 01.01.2019 | | 28.02.2019 | | | Количество объектов | | Шт. | | 5 | 4 129 235,74 | - | - | - |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района | | | 01.01.2019 | | 20.04.2019 | | | Количество объектов | | Шт. | | 1 | 742 564,00 | - | - | - |
| Управление жилищного фонда, коммунального хозяйства и благоустройства администрации Нижегородского района | | | 01.01.2019 | | 28.02.2019 | | | Количество объектов | | Шт. | | 2 | 4 833 115,92 | - | - | - |
| Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района | | | 01.01.2019 | | 28.02.2019 | | | Количество объектов | | Шт. | | 3 | 2 132 838,97 | - | - | - |
| Управление коммунального хозяйства администрации Советского района | | | 01.01.2019 | | 28.02.2019 | | | Количество объектов | | Шт. | | 2 | 3 007 223,94 | - | - | - |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского района | | | 01.01.2019 | | 28.02.2019 | | | Количество объектов | | Шт. | | 2 | 2 681 236,01 | - | - | - |
| 4. | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «УИЗТ г. НН» | | | | | | | | | | | | | | | | 28 078 047,58 | - | - | - |
| 4.1. | Содержание МКУ «УИЗТ г. НН» | | | МКУ «УИЗТ г. НН» | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями | | Учреждений | | 1 | 27 844 198,52 | - | - | - |
| Штатная численность сотрудников | | Чел. | | 52 |
| 4.2. | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году | | | МКУ «УИЗТ г. НН» | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | Погашение кредиторской задолженности | | Есть/  нет | | есть | 233 849,06 | - | - | - |
| Задача. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 624 987,60 | - | - | - |
| 5. | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «УМК НН» | | | | | | | | | | | | | | | | 19 624 987,60 | - | - | - |
| 5.1. | Содержание МКУ «УМК НН» | | | МКУ «УМК НН» | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями | | Учреждений | | 1 | 19 598 970,48 | - | - | - |
| Штатная численность сотрудников | | Чел. | | 52 |
| 5.2. | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году | | | МКУ «УМК НН» | | | 01.01.2019 | | 31.12.2019 | | | Погашение кредиторской задолженности | | Есть/  нет | | есть | 26 017,12 | - | - | - |

Приложение №6

к постановлению администрации

города

от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 5.2

План реализации муниципальной программы

«Благоустройство города Нижнего Новгорода»

на 2019 - 2024 годы на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Наименование подпрограммы, задачи, основные мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия (управление, отдел) | | | Срок | | | | | | | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее - ПНР) | | | | | | | | | | Объемы финансового обеспечения, руб. | | | | | | | | | | | |
| начала реализации | | | | окончания реализации | | | Наименование ПНР | | | Ед. изм. | | | Значение | | | | Собственные городские средства | | | Средства областного бюджета | | | Средства федерального бюджета | | | Прочие источники | | |
| 1 | | 2 | 3 | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | 7 | | | 8 | | | | 9 | | | 10 | | | 11 | | | 12 | | |
| Всего по муниципальной программе «Благоустройство города Нижнего Новгорода» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 315 005 515,32 | | | 549 189 326,48 | | | 1 006 612 300,00 | | | - | | |
| Задача. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 122 013 287,12 | | | 82 130 995,83 | | | 6 612 300,00 | | | - | | |
| 1. | Основное мероприятие. Озеленение территории города Нижнего Новгорода | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 94 389 872,88 | | | 63 122 361,03 | | | - | | | - | | |
| 1.1 | Озеленение территории города Нижнего Новгорода | | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.01.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Площадь объектов озеленения на содержание | | | Кв. м | | | 15 198 331,79 | | | | 69 045 519,77 | | | - | | | - | | | - | | |
|
| Управление благоустройства администрации Автозаводского района | 01.01.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Площадь объектов озеленения на содержание | | | Кв. м | | | 1 139 946,50 | | | | 5 010 355,72 | | | - | | | - | | | - | | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района | 01.01.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Площадь объектов озеленения на содержание | | | Кв. м | | | 1 806 422,00 | | | | 8 965 793,03 | | | - | | | - | | | - | | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района | 01.01.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Площадь объектов озеленения на содержание | | | Кв. м | | | 4 209 018,00 | | | | 6 406 690,95 | | | - | | | - | | | - | | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района | 01.01.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Площадь объектов озеленения на содержание | | | Кв. м | | | 833 185,90 | | | | 6 297 227,37 | | | - | | | - | | | - | | |
| Управление жилищного фонда, коммунального хозяйства и благоустройства администрации Нижегородского района | 01.01.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Площадь объектов озеленения на содержание | | | Кв. м | | | 820 622,00 | | | | 21 593 415,35 | | | - | | | - | | | - | | |
| Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района | 01.01.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Площадь объектов озеленения на содержание | | | Кв. м | | | 1 366 448,30 | | | | 8 117 899,05 | | | - | | | - | | | - | | |
| Управление коммунального хозяйства администрации Советского района | 01.01.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Площадь объектов озеленения на содержание | | | Кв. м | | | 612 321,09 | | | | 5 589 923,10 | | | - | | | - | | | - | | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского района | 01.01.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Площадь объектов озеленения на содержание | | | Кв. м | | | 4 410 368,00 | | | | 7 064 215,20 | | | - | | | - | | | - | | |
| 1.2. | Выполнение работ по ремонту объектов озеленения в районах города Нижнего Новгорода | | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.01.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Площадь ремонтируемых объектов озеленения | | | Кв. м | | | 4 443 512,39 | | | | 12 975 607,42 | | | - | | | - | | | - | | |
| Куб. м | | | 3 942,60 | | | |
| Управление благоустройства администрации Автозаводского района | 01.01.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Вырубка аварийных деревьев | | | куб.м | | | 2 010,00 | | | | 2 559 559,61 | | | - | | | - | | | - | | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района | 01.01.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Площадь ремонтируемых объектов озеленения | | | Кв. м | | | 1 806 422,00 | | | | 1 295 089,21 | | | - | | | - | | | - | | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района | 01.01.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Вырубка аварийных деревьев | | | куб.м | | | 932,60 | | | | 1 171 839,58 | | | - | | | - | | | - | | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района | 01.01.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Площадь ремонтируемых объектов озеленения | | | Кв. м | | | 10 229,00 | | | | 1 384 316,47 | | | - | | | - | | | - | | |
| Управление жилищного фонда, коммунального хозяйства и благоустройства администрации Нижегородского района | 01.01.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Площадь ремонтируемых объектов озеленения | | | Кв. м | | | 648 092,00 | | | | 1 100 000,00 | | | - | | | - | | | - | | |
| Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района | 01.01.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Площадь ремонтируемых объектов озеленения | | | Кв. м | | | 1 366 448,30 | | | | 1 631 831,78 | | | - | | | - | | | - | | |
| Управление коммунального хозяйства администрации Советского района | 01.01.2019 | | | 31.12.2019 | | | | Площадь ремонтируемых объектов озеленения | | | Кв. м | | | 612 321,09 | | | | 1 547 052,56 | | | - | | | - | | | - | | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского района | 01.01.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Площадь ремонтируемых объектов озеленения | | | Куб. м | | | 1 000,00 | | | | 2 285 918,21 | | | - | | | - | | | - | | |
| 1.3. | Прочие работы по объектам озеленения в районах города Нижнего Новгорода | | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.01.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Прочие работы по объектам озеленения | | | Есть/нет | | | есть | | | | 2 065 405,03 | | | - | | | - | | | - | | |
| Управление благоустройства администрации Автозаводского района | 01.01.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Прочие работы по объектам озеленения | | | Есть/нет | | | есть | | | | 300 000,00 | | | - | | | - | | | - | | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района | 01.01.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Прочие работы по объектам озеленения | | | Есть/нет | | | есть | | | | 299 999,03 | | | - | | | - | | | - | | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района | 01.01.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Прочие работы по объектам озеленения | | | Есть/нет | | | есть | | | | 295 792,00 | | | - | | | - | | | - | | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района | 01.01.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Прочие работы по объектам озеленения | | | Есть/нет | | | есть | | | | 15 000,00 | | | - | | | - | | | - | | |
| Управление жилищного фонда, коммунального хозяйства и благоустройства администрации Нижегородского района | 01.01.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Прочие работы по объектам озеленения | | | Есть/нет | | | есть | | | | 528 726,00 | | | - | | | - | | | - | | |
| Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района | 01.01.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Прочие работы по объектам озеленения | | | Есть/нет | | | есть | | | | 310 888,00 | | | - | | | - | | | - | | |
| Управление коммунального хозяйства администрации Советского района | 01.01.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Прочие работы по объектам озеленения | | | Есть/нет | | | есть | | | | 300 000,00 | | | - | | | - | | | - | | |
|  |  | | | | Управление коммунального хозяйства администрации Сормовского района | 01.01.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Прочие работы по объектам озеленения | | | Есть/нет | | | есть | | | | 15 000,00 | | | - | | | - | | | - | | |
| 1.4. | Мероприятия по обустройству общественных пространств в части обеспечения и содержания цветочных и зеленых насаждений к 75-й годовщине победы в ВОВ | | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.04.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Площадь  цветников | | | Кв.м | | | 13 843,49 | | | | 1 895 834,43 | | | 24 889 200,00 | | | - | | | - | | |
| Управление благоустройства администрации Автозаводского района | 01.04.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Площадь  цветников | | | Кв.м | | | 1 398,60 | | | | **155 281,77** | | | 2 950 353,58 | | | - | | | - | | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района | 01.04.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Площадь  цветников | | | Кв.м | | | 2 024,60 | | | | 703 148,66 | | | 2 228 170,36 | | | - | | | - | | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района | 01.04.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Площадь  цветников | | | Кв.м | | | 2 532,69 | | | | 215 768,97 | | | 4 099 610,41 | | | - | | | - | | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района | 01.04.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Площадь  цветников | | | Кв.м | | | 1 244,30 | | | | 113 549,04 | | | 2 157 431,64 | | | - | | | - | | |
| Управление жилищного фонда, коммунального хозяйства и благоустройства администрации Нижегородского района | 01.04.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Площадь  цветников | | | Кв.м | | | 2 772,00 | | | | 252 927,61 | | | 4 805 624,64 | | | - | | | - | | |
| Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района | 01.04.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Площадь  цветников | | | Кв.м | | | 1 431,5 | | | | 111 865,70 | | | 2 125 448,53 | | | - | | | - | | |
| Управление коммунального хозяйства администрации Советского района | 01.04.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Площадь  цветников | | | Кв.м | | | 983,3 | | | | 105 489,37 | | | 2 004 297,91 | | | - | | | - | | |
|  |  | | | | Управление коммунального хозяйства администрации Сормовского района | 01.04.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Площадь  цветников | | | Кв.м | | | 1 456,5 | | | | 237 803,31 | | | 4 518 262,93 | | | - | | | - | | |
| 1.5. | Обустройство и восстановление памятных мест посвящённых Великой Отечественной Войне | | | | Отдел озеленения ДБ | 01.04.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Количество ремонтируемых общественных пространств | | | Ед. | | | 1 | | | | 16,81 | | | 307,83 | | |  | | |  | | |
| 1.6. | Обустройство парка Славы в Автозаводском районе | | | | Управление благоустройства администрации Автозаводского района | 01.04.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Количество ремонтируемых общественных пространств | | | Ед. | | | 1 | | | | 0,00 | | | 38 232 853,20 | | |  | | |  | | |
| 1.7. | Транспортировка мусора с территории муниципальных кладбищ города (коммунальная услуга) | | | | Управление коммунального хозяйства администрации Сормовского района | 01.01.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Вывоз мусора | | | Есть/Нет | | | Есть | | | | 1 243 866,00 | | |  | | |  | | |  | | |
| 1.8. | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году | | | | Отдел финансово-экономического обеспечения ДБ, администрации районов города Нижнего Новгорода (ДБ) | 01.01.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Погашение кредиторской задолженности | | | Есть/нет | | | есть | | | | 7 163 623,42 | | |  | | |  | | |  | | |
| 2. Основное мероприятие. Организация и содержание мест захоронения в городе Нижнем Новгороде | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 623 414,24 | | | 19 008 634,80 | | | 6 612 300,00 | | | - | | |
| 2.1. | Транспортировка мусора с территории муниципальных кладбищ города (коммунальная услуга) | | | | МКУ «УМК НН», отдел по выполнению функций заказчика | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | | | Количество муниципальных кладбищ | | | Ед. | | | 18 | | | | 8 403 711,67 | | | - | | | - | | | - | | |
| 2.2. | Содержание муниципальных кладбищ города | | | | МКУ «УМК НН», отдел по выполнению функций заказчика | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | | | Количество муниципальных кладбищ | | | Единиц | | | 18 | | | | 5 827 531,57 | | | - | | | - | | | - | | |
| 2.3. | Ремонт муниципальных кладбищ города | | | | МКУ "УМК НН", отдел по выполнению функций заказчика | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | | | Количество муниципальных кладбищ | | | Единиц | | | 18 | | | | 2 168 309,86 | | | - | | | - | | | - | | |
| 2.4. | Прочие работы на территории муниципальных кладбищ города | | | | Всего: | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | | | Прочие работы на территории муниципальных кладбищ города | | | Есть/нет | | | есть | | | | 219 167,00 | | | - | | | - | | | - | | |
| МКУ «УМК НН», отдел по выполнению функций заказчика | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | | | Прочие работы на территории муниципальных кладбищ города | | | Есть/нет | | | есть | | | | 207 935,00 | | | - | | | - | | | - | | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района (ДБ) | 01.04.2020 | 31.12.2020 | | | | Прочие работы на территории муниципальных кладбищ города | | | Есть/нет | | | есть | | | | 11 232,00 | | | - | | | - | | | - | | |
| 2.5. | Плата за пользование арендуемых кабинок биотуалетов | | | | МКУ «УМК НН», отдел по выполнению функций заказчика | 01.04.2020 | 31.12.2020 | | | | Количество арендуемых кабинок | | | Единиц | | | 15 | | | | 192 040,00 | | | - | | | - | | | - | | |
| 2.6. | Увеличение стоимости основных средств муниципальных кладбищах города | | | | МКУ «УМК НН», отдел по выполнению функций заказчика | 01.04.2020 | 31.12.2020 | | | | Увеличения стоимости основных средств муниципальных кладбищах города | | | Есть/нет | | | Есть | | | | 44 600,00 | | | - | | | - | | | - | | |
| 2.7. | Государственная экспертиза по объекту "Строительство муниципального кладбища «Новое Стригинское» (II очередь)" | | | | МКУ «УМК НН», отдел по выполнению функций заказчика | 01.04.2020 | 31.12.2020 | | | | Государственная экспертиза | | | Объект | | | 1 | | | | 191 500,00 | | | - | | | - | | | - | | |
| 2.8. | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году | | | | МКУ «УМК НН», отдел по выполнению функций заказчика | 01.01.2020 | 31.12.2020 | | | | Погашение кредиторской задолженности | | | Есть/нет | | | есть | | | | 9 495 512,66 | | |  | | |  | | |  | | |
| 2.9. | Обустройство памятных мест и воинских захоронений на территории муниципальных кладбищ города | | | | Всего: | 01.04.2020 | 31.12.2020 | | | | Количество обустроенных памятных мест и воинских захоронений на территории муниципальных кладбищ города | | | шт. | | | 39 | | | | 1 081 041,48 | | | 19 008 634,80 | | | 6 612 300,00 | | |  | | |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | 01.04.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Количество обустроенных памятных мест и воинских захоронений на территории муниципальных кладбищ города | | | шт. | | | 19 | | | | 9 648,98 | | | 1 929 930,08 | | | 5 363 427,45 | | | - | | |
| Управление благоустройства администрации Автозаводского района | 01.04.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Количество обустроенных памятных мест и воинских захоронений на территории муниципальных кладбищ города | | | шт. | | | 1 | | | | 755,02 | | | 122 708,07 | | | 332 758,18 | | | - | | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района | 01.04.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Количество обустроенных памятных мест и воинских захоронений на территории муниципальных кладбищ города | | | шт. | | | 1 | | | | 428,01 | | | 111 168,74 | | | 316 403,28 | | | - | | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района | 01.04.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Количество обустроенных памятных мест и воинских захоронений на территории муниципальных кладбищ города | | | шт. | | | 1 | | | | 1 626,81 | | | 422 543,94 | | | 1 202 624,78 | | | - | | |
| Управление коммунального хозяйства администрации Советского района | 01.04.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Количество обустроенных памятных мест и воинских захоронений на территории муниципальных кладбищ города | | | шт. | | | 14 | | | | 2 877,74 | | | 747 465,08 | | | 2 127 400,18 | | | - | | |
|  |  | | | | Управление коммунального хозяйства администрации Сормовского района | 01.04.2020 | | | 31.12.2020 | | | | Количество обустроенных памятных мест и воинских захоронений на территории муниципальных кладбищ города | | | шт. | | | 2 | | | | 3 961,40 | | | 526 044,25 | | | 1 384 241,03 | | | - | | |
| МКУ «УМК НН», отдел по выполнению функций заказчика | 01.04.2020 | 31.12.2020 | | | | Количество обустроенных памятных мест и воинских захоронений на территории муниципальных кладбищ города | | | шт. | | | 20 | | | | 1 071 392,50 | | | 17 078 704,72 | | | 1 248 872,55 | | |  | | |
| Задача. Обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры города | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 171 714 377,77 | | | 465 372 266,05 | | | 1 000 000 000,00 | | | - | | |
| 3. | Основное мероприятие. Прочие объекты благоустройства (включая сети ливневой канализации и сооружения инженерной защиты) города Нижнего Новгорода | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 144 240 210,20 | | | 465 372 266,05 | | | 1 000 000 000,00 | | | - | | |
| 3.1. | Содержание объектов инженерной инфраструктуры | | | МКУ «УИЗТ г.НН», отдел технического контроля за объектами инженерных сооружений, отдел технического контроля сетей ливневой канализации и телевизионного инспекционного обследования | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | | | Количество ливневых насосных станций и очистных сооружений (далее - ЛНС и ОС) | | | Ед. | | | | | 24 | | 30 540 066,58 | | | - | | | - | | | - | | |
| Площадь склонов | | | Кв. м | | | | | 153937 | | 2 902 475,30 | | | - | | | - | | | - | | |
|
| Протяженность берегоукрепительных сооружений | | | Км | | | | | 1,44 | |
|
|
| 3.2. | Оплата потребления электроэнергии ливневыми насосными станциями и очистными сооружениями | | | МКУ «УИЗТ г.НН» | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | | | Количество потребляемой электроэнергии ливневыми насосными станциями и очистными сооружениями | | | кВт\*час | | | | | 700 000 | | 3 889 941,32 | | | - | | | - | | | - | | |
| 3.3. | Ремонт объектов инженерной инфраструктуры | | | МКУ «УИЗТ г.НН», отдел технического контроля за объектами инженерных сооружений, отдел технического контроля сетей ливневой канализации и телевизионного инспекционного обследования | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | | | Количество ЛНС и ОС | | | Ед. | | | | | 3 | | 542 826,25 | | | 3 946 700,00 | | | - | | | - | | |
| Количество  ливневых  колодцев | | | Шт. | | | | | 2 | |
| 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | | | Перекладка коллекторов | | | П.м | | | | | 112 | | 2 285 334,73 | | | - | | | - | | | - | | |
| Количество  дренажных  колодцев | | | Шт. | | | | | 3 | |
| 3.4. | Противооползневые мероприятия на склоне под Верхне-волжской набережной в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода | | | МКУ «УИЗТ г.НН», отдел технического контроля за объектами инженерных сооружений | | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | | | Противооползневые мероприятия | | | Есть/Нет | | | | | Есть | | 4 683 600,00 | | | - | | | - | | | - | | |
| 3.5. | Аварийно-восстановительные работы по ликвидации оползня Похвалинского съезда ул. Чернышевского в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода | | | Управление жилищного фонда, коммунального хозяйства и благоустройства администрации Нижегородского района | | 01.06.2020 | | 31.12.2020 | | | | Противооползневые мероприятия | | | Есть/Нет | | | | | Есть | | - | | | 23 267 643,30 | | | - | | | - | | |
| 3.6. | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году | | | МКУ «УИЗТ г.НН», Администрации районов города Нижнего Новгорода | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | | | Погашение кредиторской задолженности | | | Есть/Нет | | | | | Есть | | 17 595 598,57 | | | - | | | - | | | - | | |
| 3.7. | Расходы на строительство, реконструкцию, проектно-изыскательские работы и разработку проектно-сметной документации объектов капитального строительства | | | МКУ «УИЗТ г.НН», отдел технического контроля за объектами инженерных сооружений | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | | | Проектно-изыскательские работы | | | Ед. | | | | | 2 | | 714 461,62 | | | 70 051 746,00 | | | - | | | - | | |
| Государственная экспертиза | | | 2 | | - | | | - | | |
| 3.8. | Содержание Чкаловской и Театральной лестниц | | | Управление жилищного фонда, коммунального хозяйства и благоустройства администрации Нижегородского района | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | | | Площадь лестниц | | | Кв. м | | | | | 4 619 | | 2 745 883,93 | | | - | | | - | | | - | | |
| 3.9. | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства (фонтаны, пляжи, детские площадки) | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | | | Количество объектов на содержании, в том числе: | | | Ед. | | | | | 392 | | 18 471 117,58 | | |  | | | - | | | - | | |
| Фонтанов | | | 7 | |
| Детских площадок | | | 370 | |
| Пляжей | | | 15 | |
| Управление благоустройства администрации Автозаводского района | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | | | Детских площадок | | | Ед. | | | | | 62 | | 445 205,87 | | | - | | | - | | | - | | |
| Пляжей | | | 1 | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | | | Пляжей | | | Ед. | | | | | 4 | | 2 589 002,40 | | | - | | | - | | | - | | |
| Фонтанов | | | 4 | |
| Детских площадок | | | 69 | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | | | Пляжей | | | Ед. | | | | | 3 | | 2 606 221,16 | | | - | | | - | | | - | | |
| Детских площадок | | | 55 | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | | | Детских площадок | | | Ед. | | | | | 69 | | 1 217 262,60 | | | - | | | - | | | - | | |
| Управление жилищного фонда, коммунального хозяйства и благоустройства администрации Нижегородского района | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | | | Фонтанов | | | Ед. | | | | | 3 | | 5 917 526,46 | | | - | | | - | | | - | | |
| Детских площадок | | | 55 | |
| Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | | | Пляжей | | | Ед. | | | | | 1 | | 862 757,41 | | | - | | | - | | | - | | |
| Детских площадок | | | 40 | |
| Управление коммунального хозяйства администрации Советского района | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | | | Пляжей | | | Ед. | | | | | 2 | | 1 575 111,43 | | | - | | | - | | | - | | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского района | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | | | Пляжей | | | Ед. | | | | | 4 | | 3 278 397,74 | | | - | | | - | | | - | | |
| Детских площадок | | | 20 | |
| 3.10. | Поставка газа «Вечный огонь» | | | Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | | | Количество потребляемого газа | | | м. куб. | | | | | 36 | | 296 541,47 | | | - | | | - | | | - | | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского района | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | | | Количество потребляемого газа | | | м. куб. | | | | | 25,5 | | 170 139,95 | | | - | | | - | | | - | | |
| 3.11. | Увеличение стоимости материальных запасов | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | | | Закупка хозяйственного инвентаря | | | Да/  нет | | | | | да | | 1 429 024,26 | | | - | | | - | | | - | | |
| Управление благоустройства администрации Автозаводского района | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | | | Закупка хозяйственного инвентаря | | | Да/  нет | | | | | да | | 267 120,00 | | | - | | | - | | | - | | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | | | Закупка хозяйственного инвентаря | | | Да/  нет | | | | | да | | 211 950,00 | | | - | | | - | | | - | | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | | | Закупка хозяйственного инвентаря | | | Да/  нет | | | | | да | | 138 423,00 | | |  | | |  | | |  | | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | | | Закупка хозяйственного инвентаря | | | Да/  нет | | | | | да | | 149995,83 | | |  | | |  | | |  | | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Нижегородского района | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | | | Закупка хозяйственного инвентаря | | | Да/  нет | | | | | да | | 349 724,00 | | |  | | |  | | |  | | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Приокского района | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | | | Закупка хозяйственного инвентаря | | | Да/  нет | | | | | да | | 95 000,00 | | |  | | |  | | |  | | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Советского района | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | | | Закупка хозяйственного инвентаря | | | Да/  нет | | | | | да | | 118 371,43 | | |  | | |  | | |  | | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского района | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | | | Закупка хозяйственного инвентаря | | | Да/  нет | | | | | да | | 98 440,00 | | | - | | | - | | | - | | |
| 3.12. | Вывоз мусора с несанкционированных свалок | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | | | Вывоз мусора | | | Есть/нет | | | | | есть | | 8 556 982,14 | | | - | | | - | | | - | | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Автозаводского района | | 05.04.2020 | | 31.12.2020 | | | | Вывоз мусора | | | Есть/нет | | | | | есть | | 1 733 608,08 | | |  | | |  | | |  | | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района | | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | | | Вывоз мусора | | | Есть/нет | | | | | есть | | 1 080 000,00 | | | - | | | - | | | - | | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района | | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | | | Вывоз мусора | | | Есть/нет | | | | | есть | | 1 000 000,00 | | |  | | |  | | |  | | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района | | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | | | Вывоз мусора | | | Есть/нет | | | | | есть | | 1 025 000,00 | | | - | | | - | | | - | | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Нижегородского района | | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | | | Вывоз мусора | | | Есть/нет | | | | | есть | | 900 000,00 | | |  | | |  | | |  | | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Приокского района | | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | | | Вывоз мусора | | | Есть/нет | | | | | есть | | 998 929,40 | | |  | | |  | | |  | | |
| Управление коммунального хозяйства администрации Советского района | | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | | | Вывоз мусора | | | Есть/нет | | | | | есть | | 1 010 544,66 | | |  | | |  | | |  | | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского района | | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | | | Вывоз мусора | | | Есть/нет | | | | | есть | | 808 900,00 | | | - | | | - | | | - | | |
| 3.13. | Проектирование комплексного благоустройства | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | | | Количество объектов | | | Шт. | | | | | 40 | | 22 301 768,80 | | | - | | | - | | | - | | |
| Управление благоустройства администрации Автозаводского района | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | | | Количество объектов | | | Шт. | | | | | 5 | | 2 386 043,51 | | | - | | | - | | | - | | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | | | Количество объектов | | | Шт. | | | | | 5 | | 2 370 000,00 | | | - | | | - | | | - | | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | | | Количество объектов | | | Шт. | | | | | 5 | | 3 755 474,14 | | | - | | | - | | | - | | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | | | Количество объектов | | | Шт. | | | | | 5 | | 1 525 692,30 | | | - | | | - | | | - | | |
| Управление жилищного фонда, коммунального хозяйства и благоустройства администрации Нижегородского района | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | | | Количество объектов | | | Шт. | | | | | 5 | | 4 300 000,00 | | | - | | | - | | | - | | |
| Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | | | Количество объектов | | | Шт. | | | | | 4 | | 1 360 000,00 | | | - | | | - | | | - | | |
| Управление коммунального хозяйства администрации Советского района | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | | | Количество объектов | | | Шт. | | | | | 5 | | 3 931 078,85 | | | - | | | - | | | - | | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского района | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | | | Количество объектов | | | Шт. | | | | | 5 | | 2 673 480,00 | | | - | | | - | | | - | | |
| 3.14. | Экспертиза сметной документации в ГБУ «Нижегородсмета» | | | МКУ «УИЗТ г.НН» | | 01.05.2020 | | 31.12.2020 | | | | Количество экспертиз сметной документации | | | Шт. | | | | | 1 | | 14 976,00 | | | - | | | - | | | - | | |
| 3.15. | Обустройство общественного пространства «Парк Славы» 1 очередь | | | Управление благоустройства администрации Автозаводского района | | 01.05.2020 | | 31.12.2020 | | | | Обустройст-во общест-венного пространст-ва | | | Да/нет | | | | | да | | - | | | 9 134 104,80- | | | - | | | - | | |
| 3.16. | Безвозмездные перечисления капительного характере нефинансовым организациям по концессионному соглашению | | | Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | | | Безвозмездные перечисления средств по концессионному соглашению в отношении реконструкции и эксплуатации фонтанов города Нижнего Новгорода | | | Да/нет | | | | | да | | 13 028 000,00 | | |  | | |  | | |  | | |
| 3.17. | Обустройство и восстановление памятных мест, посвященных Великой Отечественной Войне | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | | | Количество объектов | | | Шт. | | | | | 40 | | 401 090,56 | | | 7 620 720,55 | | | - | | | - | | |
| Управление благоустройства администрации Автозаводского района | | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | | | Количество объектов | | | Шт. | | | | | 7 | | 48 647,64 | | | 924305,24 | | | - | | | - | | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района | | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | | | Количество объектов | | | Шт. | | | | | 2 | | 29 800,05 | | | 566 200,88 | | | - | | | - | | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района | | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | | | Количество объектов | | | Шт. | | | | | 8 | | 52 990,91 | | | 1 006 827,23 | | | - | | | - | | |
| Управление жилищного фонда, коммунального хозяйства и благоустройства администрации Нижегородского района | | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | | | Количество объектов | | | Шт. | | | | | 4 | | 57 577,99 | | | 1 093 981,73 | | | - | | | - | | |
| Управление коммунального хозяйства администрации Советского района | | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | | | Количество объектов | | | Шт. | | | | | 9 | | 169 058,92 | | | 3 212 119,47 | | | - | | | - | | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского района | | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | | | Количество объектов | | | Шт. | | | | | 5 | | 43 015,05 | | | 817 286,00 | | | - | | | - | | |
| 3.18. | Комплексное благоустройство городского парка «Приокский»  (Швейцария) в г. Н. Новгороде | | | МКУ «ГлавУКС  г.Н.Новгорода» | | 01.06.2020 | | 31.12.2020 | | | | Заключение муниципального контракта на выполнение работ по комплексному благоустройству | | | Да/нет | | | | | Да | | 13 650 013,65 | | | 351 351 351,40 | | | 1 000 000 000,00 | | | - | | |
| 4. | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «УИЗТ г. НН» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 27 474 167,57 | | | - | | | - | | | - | | |
| 4.1. | Содержание МКУ «УИЗТ г. НН» | | | МКУ «УИЗТ г. НН» | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | | | Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями | | | Учреждений | | | | | 1 | | 27 273 144,41 | | | - | | | - | | | - | | |
| Штатная численность сотрудников | | | Чел. | | | | | 52 | |
| 4.2. | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году | | | МКУ «УИЗТ г. НН» | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | | | Погашение кредиторской задолженности | | | Есть/нет | | | | | Есть | | 201 023,16 | | | - | | | - | | | - | | |
| Задача. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 21 277 850,43 | | | 1 686 064,60 | | | - | | | - | | |
| 5. | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «УМК НН» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 19 597 697,00 | | | - | | | - | | | - | | |
| 5.1. | Содержание МКУ «УМК НН» | | | МКУ «УМК НН» | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | | | Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями | | | Учреждений | | | | | 1 | | 19 501 306,98 | | | - | | | - | | | - | | |
| Штатная численность сотрудников | | | Чел. | | | | | 52 | |
| 5.2. | Оплата работ и услуг, выполненных в прошлом году | | | МКУ «УМК НН» | | 01.01.2020 | | 31.12.2020 | | | | Погашение кредиторской задолженности | | | Есть/нет | | | | | Есть | | 96 390,02 | | | - | | | - | | | - | | |
| 6. | Основное мероприятие. Приобретение строительной техники | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 40 259,57 | | | - | | | - | | | - | | |
| 6.1. | Приобретение строительной техники | | | МКУ «УИЗТ г. НН» | | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | | | Приобретение строительной техники | | | Есть/нет | | | Есть | | | | 40 259,57 | | | - | | | - | | | - | | |
| 7. | Основное мероприятие. Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 639 893,86 | | | 1 686 064,60 | | |  | | |  | | |
| 7.1. | Проведение дезинфекции с целью предупреждения распространения и профилактики коронавирусной инфекции (COVID-19) | | | МКУ "УИЗТ г.НН" (ДБ) | | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | | | Проведение мероприятий дезинфекции | | | Есть/нет | | | Есть | | | | 37 091,48 | | | - | | | - | | | - | | |
| МКУ "УМК НН" (ДБ) | | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | | | Проведение мероприятий дезинфекции | | | Есть/нет | | | Есть | | | | 149 943,88 | | | - | | | - | | | - | | |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | | | Проведение мероприятий дезинфекции | | | Есть/нет | | | Есть | | | | 1 452 858,50 | | | 1 686 064,60 | | | - | | | - | | |
| Управление благоустройства администрации Автозаводского района | | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | | | Проведение мероприятий дезинфекции | | | Есть/нет | | | Есть | | | | 270 919,74 | | | 306 825,20 | | | - | | | - | | |
| Управление благоустройства администрации Канавинского района | | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | | | Проведение мероприятий дезинфекции | | | Есть/нет | | | Есть | | | | 189 587,87 | | | - | | | - | | | - | | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района | | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | | | Проведение мероприятий дезинфекции | | | Есть/нет | | | Есть | | | | 68 568,00 | | | - | | | - | | | - | | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района | | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | | | Проведение мероприятий дезинфекции | | | Есть/нет | | | Есть | | | | 194 096,80 | | | - | | | - | | | - | | |
| Управление жилищного фонда, коммунального хозяйства и благоустройства администрации Нижегородского района | | 01.05.2020 | | 31.12.2020 | | | | Проведение мероприятий дезинфекции | | | Есть/нет | | | Есть | | | | 373 118,25 | | | 1 074 416,20 | | | - | | | - | | |
| Управление жилищного фонда, коммунального хозяйства и благоустройства администрации Приокского района | | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | | | Проведение мероприятий дезинфекции | | | Есть/нет | | | Есть | | | | 64 055,50 | | | - | | | - | | | - | | |
| Управление коммунального хозяйства администрации Советского района | | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | | | Проведение мероприятий дезинфекции | | | Есть/нет | | | Есть | | | | 174 293,24 | | | 233 268,20 | | | - | | | - | | |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского района | | 01.04.2020 | | 31.12.2020 | | | | Проведение мероприятий дезинфекции | | | Есть/нет | | | Есть | | | | 118 219,10 | | | 71 555,00 | | | - | | | - | | |