

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

###### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |  |  |  | № \_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ┌ |  | ┐ |
| **О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 23.12.2022 № 7098** | | |

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Устава города Нижнего Новгорода, решением городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.11.2023 № 245 «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2022 № 265 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов», постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода и Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ города Нижнего Новгорода» администрация города Нижнего Новгорода **постановляет**:

1. Внести в муниципальную [программу](#Par36) «Развитие дорожной и транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» на 2023 - 2028 годы, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 23.12.2022 № 7098, следующие изменения:

1.1. Раздел 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Таблицу 4 подраздела 2.7 раздела 2 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Таблицу пункта 3.1.1 подраздела 3.1 раздела 3 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Таблицу пункта 3.2.1 подраздела 3.2 раздела 3 изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Таблицу 5 раздела 5 изложить в редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Настоящее постановление распространяет свое действие с 13.11.2023.

2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации – газете «День города. Нижний Новгород».

3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Скалкина Д.А.

|  |  |
| --- | --- |
| Глава города | Ю.В.Шалабаев |

А.О.Житников

435 58 30

3

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

города

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

1. Паспорт Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель Программы | Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДТДХ) | | | | | | | |
| Соисполнители Программы | Комитет по управлению городским имуществом и земельными ресурсами администрации города Нижнего Новгорода (далее – КУГИиЗР)  Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДЖИИ)  Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее – ДСиКР)  Администрации районов города Нижнего Новгорода  Муниципальное казенное учреждение «Центр лабораторных испытаний» (далее - МКУ «ЦЛИ»)  Муниципальное казенное учреждение «Центр организации дорожного движения» (далее – МКУ «ЦОДД»)  Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по строительству и ремонту метрополитена, мостов и дорожных сетей в городе Нижнем Новгороде» (далее - МКУ «ГУММиД») | | | | | | | |
| Подпрограммы Программы | «Развитие муниципального общественного транспорта»  «Развитие дорожного хозяйства» | | | | | | | |
| Цель Программы | Развитие современной, эффективной дорожной инфраструктуры и повышение комфортности муниципального общественного транспорта | | | | | | | |
| Задачи Программы | Обеспечение экономической устойчивости и развитие метрополитена;  Обеспечение содержания дорожной сети города, автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на уровне, соответствующем нормативным требованиям;  Обеспечение комфортными автомобильными дорогами, транспортными развязками, пешеходными переходами и прочими искусственными сооружениями;  Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостовых сооружений). | | | | | | | |
| Этапы и сроки реализации Программы | Срок реализации Программы 2023-2028 годы. Программа реализуется в один этап | | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований Программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | руб. | | | | | | | |
| Ответственный исполнитель, соисполнители | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего |
| Всего, в том числе: | 12 149 455 534,82 | 19 296 760 100,00 | 8 563 112 900,00 | 5 091 162 694,05 | 5 283 233 357,84 | 5 482 986 848,17 | 55 866 711 434,88 |
| ДТДХ | 4 770 175 349,85 | 2 074 349 458,02 | 2 045 128 348,16 | 2 140 239 400,00 | 2 140 239 400,00 | 2 140 239 400,00 | 15 310 371 356,03 |
| КУГИиЗР | 771 425 943,90 | 642 552 970,39 | 651 953 832,84 | 523 911 300,00 | 523 911 300,00 | 523 911 300,00 | 3 486 090 203,23 |
| ДЖИИ | 61 216 220,00 | 68 227 600,00 | 68 227 600,00 | 68 227 600,00 | 68 227 600,00 | 68 227 600,00 | 402 354 220,00 |
| ДСиКР | 148 154 775,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода (ДТДХ) | 623 127 822,57 | 180 670 071,59 | 209 775 519,00 | 231 920 000,00 | 231 920 000,00 | 231 920 000,00 | 1 709 333 413,16 |
| МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 5 536 076 815,61 | 16 241 029 700,00 | 5 498 097 300,00 | 2 036 934 094,05 | 2 229 004 757,84 | 2 428 758 248,17 | 34 269 632 135,49 |
| МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) | 225 033 201,97 | 75 742 100,00 | 75 742 100,00 | 75 742 100,00 | 75 742 100,00 | 75 742 100,00 | 603 743 701,97 |
| МКУ «Центр лабораторных испытаний» (ДТДХ) | 14 245 405,00 | 14 188 200,00 | 14 188 200,00 | 14 188 200,00 | 14 188 200,00 | 14 188 200,00 | 85 186 405,00 |
| Объемы финансирования Программы подлежат ежегодному уточнению при формировании бюджета города на соответствующий год, исходя из возможностей городского бюджета и степени реализации программных мероприятий. | | | | | | | |
| Целевые индикаторы Программы | 1. Доля поездок на метрополитене, совершенных пассажирами по электронным проездным билетам – 58%. 2. Пассажиропоток метрополитена составит 36 млн. пассажиров в год. 3. Протяженность линий метрополитена составит 27,76 км. 4. Доля искусственных дорожных сооружений, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади искусственных дорожных сооружений – 55,48% 5. Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям – 82,48%. 6. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии – 85,08% 7. Доля защищенных объектов транспортной инфраструктуры – 20% | | | | | | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

города

от \_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации П**рограммы** за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код основного мероприятия целевой статьи расходов | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы (руб.), годы | | | | | |
| 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Развитие дорожной и транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода» | | | Всего: | 12 149 455 534,82 | 19 296 760 100,00 | 8 563 112 900,00 | 5 091 162 694,05 | 5 283 233 357,84 | 5 482 986 848,17 |
| ДТДХ | 4 770 175 349,85 | 2 074 349 458,02 | 2 045 128 348,16 | 2 140 239 400,00 | 2 140 239 400,00 | 2 140 239 400,00 |
| КУГИиЗР | 619 849 500,00 | 642 552 970,39 | 651 953 832,84 | 523 911 300,00 | 523 911 300,00 | 523 911 300,00 |
| ДЖИИ | 61 216 220,00 | 68 227 600,00 | 68 227 600,00 | 68 227 600,00 | 68 227 600,00 | 68 227 600,00 |
| ДСиКР |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода (ДТДХ) | 623 127 822,57 | 180 670 071,59 | 209 775 519,00 | 231 920 000,00 | 231 920 000,00 | 231 920 000,00 |
| МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 5 835 808 035,43 | 16 241 029 700,00 | 5 498 097 300,00 | 2 036 934 094,05 | 2 229 004 757,84 | 2 428 758 248,17 |
| МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) | 225 033 201,97 | 75 742 100,00 | 75 742 100,00 | 75 742 100,00 | 75 742 100,00 | 75 742 100,00 |
| МКУ «Центр лабораторных испытаний» (ДТДХ) | 14 245 405,00 | 14 188 200,00 | 14 188 200,00 | 14 188 200,00 | 14 188 200,00 | 14 188 200,00 |
| 1 | 12 1 00 00000 | Подпрограмма «Развитие муниципального общественного транспорта» | Всего: | 3 743 971 822,96 | 15 230 934 993,07 | 4 735 522 084,66 | 1 298 787 604,05 | 1 490 858 267,84 | 1 690 611 758,17 |
| ДТДХ | 1 336 277 532,17 | 482 820 929,61 | 473 420 067,16 | 601 462 600,00 | 601 462 600,00 | 601 462 600,00 |
| КУГИиЗР | 446 413 443,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ДС | 148 154 775,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 2 112 857 290,79 | 14 748 114 063,46 | 4 262 102 017,50 | 697 325 004,05 | 889 395 667,84 | 1 089 149 158,17 |
| 1.1 | 12 1 01 00000 | Обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий | КУГИиЗР | 294 837 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | 12 1 02 00000 | Предоставление субсидий на возмещение части затрат предприятий, в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории городского округа город Нижний Новгород | ДТДХ | 1 029 038 100,00 | 482 820 929,61 | 473 420 067,16 | 601 462 600,00 | 601 462 600,00 | 601 462 600,00 |
| 1.3 | 12 1 03 00000 | Продление линий метрополитена | МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 731 743 652,62 | 1 482 196,55 | 1 284 322,97 | 1 007 300,00 | 1 007 300,00 | 1 007 300,00 |
| 1.4 | 12 1 05 00000 | Капитально-восстановительный ремонт подвижного состава | ДТДХ | 86 070 015,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5 | 12 1 06 00000 | Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры метрополитена | ДТДХ | 221 169 416,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6 | 12 1 К6 00000 | Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2023 году | Всего: | 1 381 113 638,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ДСиКР | 148 154 775,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| КУГИиЗР | 151 576 443,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 1 081 382 418,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7 | 12 1 К7 00000 | Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2024 году (дополнительный лимит) | МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 0,00 | 14 746 631 866,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8 | 12 1 К8 00000 | Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2025 году (дополнительный лимит) | МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 0,00 | 4 065 825 106,93 | 4 260 817 694,53 | 696 317 704,05 | 888 388 367,84 | 1 088 141 858,17 |
| 2 | 12 2 00 00000 | Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» | Всего: | 8 405 483 711,86 | 3 989 465 823,05 | 3 827 590 815,34 | 3 792 375 090,00 | 3 792 375 090,00 | 3 792 375 090,00 |
| ДТДХ | 3 433 897 817,68 | 1 591 528 528,41 | 1 571 708 281,00 | 1 538 776 800,00 | 1 538 776 800,00 | 1 538 776 800,00 |
| КУГИиЗР | 325 012 500,00 | 642 552 970,39 | 651 953 832,84 | 523 911 300,00 | 523 911 300,00 | 523 911 300,00 |
| ДЖИИ | 61 216 220,00 | 68 227 600,00 | 68 227 600,00 | 68 227 600,00 | 68 227 600,00 | 68 227 600,00 |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода (ДТДХ) | 623 127 822,57 | 180 670 071,59 | 209 775 519,00 | 231 920 000,00 | 231 920 000,00 | 231 920 000,00 |
| МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 3 722 950 744,64 | 1 492 915 635,54 | 1 235 995 282,50 | 1 339 609 090,00 | 1 339 609 090,00 | 1 339 609 090,00 |
| МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) | 225 033 201,97 | 75 742 100,00 | 75 742 100,00 | 75 742 100,00 | 75 742 100,00 | 75 742 100,00 |
| МКУ «Центр лабораторных испытаний» (ДТДХ) | 14 245 405,00 | 14 188 200,00 | 14 188 200,00 | 14 188 200,00 | 14 188 200,00 | 14 188 200,00 |
| 2.1 | 12 2 01 00000 | Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | Всего: | 1 866 128 241,71 | 780 139 099,37 | 416 898 965,44 | 1 447 172 400,00 | 1 447 172 400,00 | 1 447 172 400,00 |
| ДТДХ | 40 373 053,28 | 66 700 210,00 | 77 958 381,00 | 45 026 900,00 | 45 026 900,00 | 45 026 900,00 |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода (ДТДХ) | 623 127 822,57 | 180 670 071,59 | 209 775 519,00 | 231 920 000,00 | 231 920 000,00 | 231 920 000,00 |
| МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 1 202 627 365,86 | 532 768 817,78 | 129 165 065,44 | 1 170 225 500,00 | 1 170 225 500,00 | 1 170 225 500,00 |
| 2.2 | 12 2 02 00000 | Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ «Центр лабораторных испытаний») | МКУ «Центр лабораторных испытаний» (ДТДХ) | 14 245 405,00 | 14 188 200,00 | 14 188 200,00 | 14 188 200,00 | 14 188 200,00 | 14 188 200,00 |
| 2.3 | 12 2 03 00000 | Укрепление материально-технической базы дорожного комплекса | КУГИиЗР | 325 012 500,00 | 642 552 970,39 | 651 953 832,84 | 523 911 300,00 | 523 911 300,00 | 523 911 300,00 |
| 2.4 | 12 2 04 00000 | Строительство (реконструкции) автомобильных дорог, транспортных развязок, пешеходных переходов и прочих искусственных сооружений | МКУ  «ГУММиД» (ДТДХ) | 733 261 304,98 | 194 981 018,76 | 154 388 817,06 | 46 942 190,00 | 46 942 190,00 | 46 942 190,00 |
| 2.5 | 12 2 05 00000 | Обеспечение антитеррористической защищенности и охраны объектов транспортной инфраструктуры | ДТДХ | 68 001 382,00 | 81 078 418,41 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 | 50 000 000,00 |
| 2.6 | 12 2 06 00000 | Материально-техническое обеспечение организации дорожного движения | Всего: | 304 745 475,11 | 271 266 100,00 | 271 266 100,00 | 271 266 100,00 | 271 266 100,00 | 271 266 100,00 |
| ДТДХ | 302 418 235,11 | 270 212 500,00 | 270 212 500,00 | 270 212 500,00 | 270 212 500,00 | 270 212 500,00 |
| МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) | 2 327 240,00 | 1 053 600,00 | 1 053 600,00 | 1 053 600,00 | 1 053 600,00 | 1 053 600,00 |
| 2.7 | 12 2 08 00000 | Выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгорода | ДТДХ | 53 484 652,48 | 31 272 800,00 | 31 272 800,00 | 31 272 800,00 | 31 272 800,00 | 31 272 800,00 |
| 2.8 | 12 2 09 00000 | Освещение города Нижнего Новгорода сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности | ДЖИИ | 61 216 220,00 | 68 227 600,00 | 68 227 600,00 | 68 227 600,00 | 68 227 600,00 | 68 227 600,00 |
| 2.9 | 12 2 10 00000 | Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ «ЦОДД») | МКУ  «ЦОДД» (ДТДХ) | 72 416 059,97 | 74 688 500,00 | 74 688 500,00 | 74 688 500,00 | 74 688 500,00 | 74 688 500,00 |
| 2.10 | 12 2 12 00000 | Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети в исторической части Нижегородского района города Нижнего Новгорода МБУ «Центр» | ДТДХ | 706 692 928,91 | 311 263 000,00 | 311 263 000,00 | 311 263 000,00 | 311 263 000,00 | 311 263 000,00 |
| 2.11 | 12 2 13 00000 | Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ «ГУММиД») | МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 123 700 737,68 | 122 441 400,00 | 122 441 400,00 | 122 441 400,00 | 122 441 400,00 | 122 441 400,00 |
| 2.12 | 12 2 14 00000 | Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода МБУ «Стрелка» | ДТДХ | 386 739 076,59 | 171 450 000,00 | 171 450 000,00 | 171 450 000,00 | 171 450 000,00 | 171 450 000,00 |
| 2.13 | 12 2 15 00000 | Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода МБУ «Дорожник» | ДТДХ | 282 971 622,41 | 116 800 000,00 | 116 800 000,00 | 116 800 000,00 | 116 800 000,00 | 116 800 000,00 |
| 2.14 | 12 2 16 00000 | Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода МБУ «РЭД» | ДТДХ | 1 593 216 866,90 | 542 751 600,00 | 542 751 600,00 | 542 751 600,00 | 542 751 600,00 | 542 751 600,00 |
| 2.15 | 12 2 F1 00000 | Реализация федерального проекта «Жилье» | МКУ  «ГУММиД» (ДТДХ) | 691 173 300,00 | 12 724 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16 | 12 2 R1 00000 | Реализация федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» | МКУ  «ГУММиД» (ДТДХ) | 971 618 667,12 | 630 000 000,00 | 830 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17 | 12 2 R2 00000 | Реализация федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) | 150 289 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18 | 12 2 К6 00000 | Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2023 году (дополнительный лимит) | МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 569 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации

города

от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**3. Подпрограммы Программы**

3.1. Подпрограмма «Развитие муниципального общественного транспорта» (далее – Подпрограмма 1)

3.1.1. Паспорт подпрограммы 1

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 | ДТДХ |
| Соисполнители подпрограммы | КУГИиЗР  ДС  МКУ «ГУММиД» |
| Задача Подпрограммы 1 | Обеспечение экономической устойчивости и развитие метрополитена |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 1 | 2023-2028 годы, деление на этапы не предусмотрено |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 1 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | руб.   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ответственный исполнитель, соисполнители | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего | | Всего, в том числе: | 3 743 971 822,96 | 15 230 934 993,07 | 4 735 522 084,66 | 1 298 787 604,05 | 1 490 858 267,84 | 1 690 611 758,17 | 28 190 686 530,75 | | ДТДХ | 1 336 277 532,17 | 482 820 929,61 | 473 420 067,16 | 601 462 600,00 | 601 462 600,00 | 601 462 600,00 | 4 096 906 328,94 | | КУГИиЗР | 446 413 443,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 294 837 000,00 | | ДС | 148 154 775,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 1 813 126 070,97 | 14 748 114 063,46 | 4 262 102 017,46 | 697 325 004,05 | 889 395 667,84 | 1 089 149 158,17 | 23 798 943 201,81 | |
| Целевые индикаторы Подпрограммы 1 | 1. Доля поездок на метрополитене, совершенных пассажирами по электронным проездным билетам – 58%. 2. Пассажиропоток метрополитена составит 36 млн. пассажиров в год. 3. Протяженность линий метрополитена составит 27,76 км. |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

к постановлению администрации

города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

3.2. Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» (далее – Подпрограмма 2)

3.2.1. Паспорт подпрограммы 2

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 | ДТДХ |
| Соисполнители подпрограммы | КУГИиЗР  Администрации районов города Нижнего Новгорода (ДТДХ)  ДЖИИ  МКУ «ГУММиД» (ДТДХ)  МКУ «ЦОДД» (ДТДХ)  МКУ «Центр лабораторных испытаний» (ДТДХ) |
| Задачи Подпрограммы 2 | Обеспечение содержания дорожной сети города и искусственных дорожных сооружений на уровне, соответствующем нормативным требованиям  Обеспечение комфортными автомобильными дорогами, транспортными развязками, пешеходными переходами и прочими искусственными сооружениями  Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостовых сооружений) |
| Этапы и сроки реализации Подпрограммы 2 | 2023-2028 годы, деление на этапы не предусмотрено |
| Объемы бюджетных ассигнований Подпрограммы 2 за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | руб.   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Ответственный исполнитель, соисполнители | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год | Всего | | Всего, в том числе: | 8 405 483 711,86 | 4 065 825 106,93 | 3 827 590 815,34 | 3 792 375 090,00 | 3 792 375 090,00 | 3 792 375 090,00 | 27 676 024 904,13 | | ДТДХ | 3 433 897 817,68 | 1 591 528 528,41 | 1 571 708 281,00 | 1 538 776 800,00 | 1 538 776 800,00 | 1 538 776 800,00 | 11 213 465 027,09 | | КУГИиЗР | 325 012 500,00 | 642 552 970,39 | 651 953 832,84 | 523 911 300,00 | 523 911 300,00 | 523 911 300,00 | 3 191 253 203,23 | | ДЖИИ | 61 216 220,00 | 68 227 600,00 | 68 227 600,00 | 68 227 600,00 | 68 227 600,00 | 68 227 600,00 | 402 354 220,00 | | Администрации районов города Нижнего Новгорода (ДТДХ) | 623 127 822,57 | 180 670 071,59 | 209 775 519,00 | 231 920 000,00 | 231 920 000,00 | 231 920 000,00 | 1 709 333 413,16 | | МКУ «ГУММиД» (ДТДХ) | 3 722 950 744,64 | 1 492 915 635,54 | 1 235 995 282,50 | 1 339 609 090,00 | 1 339 609 090,00 | 1 339 609 090,00 | 10 470 688 933,68 | | МКУ «ЦОДД» (ДТДХ) | 225 033 201,97 | 75 742 100,00 | 75 742 100,00 | 75 742 100,00 | 75 742 100,00 | 75 742 100,00 | 603 743 701,97 | | МКУ «Центр лабораторных испытаний» (ДТДХ) | 14 245 405,00 | 14 188 200,00 | 14 188 200,00 | 14 188 200,00 | 14 188 200,00 | 14 188 200,00 | 85 186 405,00 | |
| Целевые индикаторы Подпрограммы 2 | 1. Доля искусственных дорожных сооружений, отвечающих нормативным требованиям, от общей площади искусственных дорожных сооружений – 55,48% 2. Доля протяженности автомобильных дорог местного значения, отвечающих нормативным требованиям – 82,48 км. 3. Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии – 85,08% 4. Доля защищенных объектов транспортной инфраструктуры – 20% |

14

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

к постановлению администрации

города

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**5. План реализации муниципальной программы**

Таблица № 5

План реализации

муниципальной программы «Развитие дорожной и транспортной инфраструктуры города Нижнего Новгорода»

на 2023-2028 годы на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код основного мероприятия целевой статьи расходов | Наименование подпрограммы, задачи, основного мероприятия, мероприятия | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия (управление, отдел) | | Срок | | | | Показатели непосредственного результата реализации  мероприятия (далее – ПНР) | | | | | Объемы финансового обеспечения, руб. | | | |
| начала реализации | | окончания реализации | | Наименование ПНР | | Ед.  изм. | | Значение | Собственные городские средства | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | | | | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего по муниципальной программе | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 536 299 915,26 | 6 240 065 755,52 | 367 302 900,00 | 0,00 |
| 1. | 12 1 00 00000 | Подпрограмма «Развитие муниципального общественного транспорта» | | | | | | | | | | | | | | | | 1 648 451 976,85 | 2 136 588 351,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача. Обеспечение экономической устойчивости и развитие метрополитена | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 648 451 976,85 | 2 136 588 351,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | 12 1 01 00000 | Основное мероприятие. Обновление подвижного состава муниципальных транспортных предприятий | | | | | | | | | | | | | | | | 294 837 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1. | Приобретение вагонов метро | | | | | | | Финансовое управление КУГИиЗР  Отдел бюджетного учета отчетности КУГИиЗР | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Оплата лизинговых платежей по заключенным муниципальным контрактам на поставку вагонов метро | | ед. | 12 | 294 837 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | 12 1 02 00000 | Основное мероприятие. Предоставление субсидий на возмещение части затрат предприятий, в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа метрополитеном на территории городского округа город Нижний Новгород | | | | | | | | | | | | | | | | 1 129 038 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1. | Возмещение затрат по перевозке пассажиров МП «Нижегородское метро» | | | | | | | Отдел экономического анализа и реализации муниципальных программ департамента транспорта и дорожного хозяйства | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Оплата субсидии на возмещение затрат по перевозке пассажиров метрополитеном | | ед. | 1 | 1 129 038 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | 12 1 03 00000 | Основное мероприятие. Продление линий метрополитена | | | | | | | | | | | | | | | | 3 731 509,43 | 769 608 351,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1. | Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга» 1 этап - Продление линии метрополитена от станции «Московская» до станции «Стрелка», г. Нижний Новгород, 2 пусковой комплекс (ВУ-2) (выполнение работ по строительству) | | | | | | | МКУ «ГУММиД» | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Ввод объекта | | ед. | 1 | 1 039 084,85 | 700 398 264,42 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2. | Выполнение работ по разработке проектной документации: «Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. «Московская» до ст. «Волга» 1 этап - Продление линии метрополитена от станции «Московская» до станции «Стрелка», г. Нижний Новгород, 2 пусковой комплекс (ВУ-2) (выполнение работ по строительству)» | | | | | | | МКУ «ГУММиД» | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту | | ед. | 1 | 110 437,33 | 27 701 086,58 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.3. | Выполнение работ по разработке проектной документации: «Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная»» | | | | | | | МКУ «ГУММиД» | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту | | ед. | 1 | 1 162 644,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.4. | Выполнение работ по разработке проектной документации: «Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в Нижнем Новгороде от ст. «Буревестник» до ст. «Сормовская»» | | | | | | | МКУ «ГУММиД» | | 01.06.2023 | | 31.12.2023 | | Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту | | ед. | 2 | 999 999,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.5. | Работы по демонтажу (сносу) объектов капитального строительства, расположенных в г. Нижнем Новгороде» при строительстве объекта «Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» | | | | | | | МКУ «ГУММиД» | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Количество снесенных зданий | | Ед. | 24 | 419 342,73 | 41 509 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | 12 1 05 00000 | Основное мероприятие. Капитально-восстановительный ремонт подвижного состава | | | | | | | | | | | | | | | | 86 070 015,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4.1. | Модернизация (капитально-восстановительный ремонт) вагонов метрополитена | | | | | | | Отдел экономического анализа и реализации муниципальных программ департамента транспорта и дорожного хозяйства | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Возмещение затрат по модернизации (капитально-восстановительному ремонту) вагонов метрополитена для транспортного обслуживания пассажиров | | ед. | 1 | 86 070 015,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5. | 12 1 06 00000 | | Основное мероприятие. Обеспечение функционирования объектов инфраструктуры метрополитена | | | | | | | | | | | | | | | 120 493 410,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.1. | Ремонт и оснащение сходов метрополитена необходимым оборудованием и устройству наземных крытых павильонов над ними | | | | | | | Отдел экономического анализа и реализации муниципальных программ департамента транспорта и дорожного хозяйства | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Количество сходов | | Шт. | 6 | 112 526 410,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.5.2. | Работы по разработке проектно – сметной документации по оснащению техническими средствами обеспечения транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры метрополитена | | | | | | | Отдел экономического анализа и реализации муниципальных программ департамента транспорта и дорожного хозяйства | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Выполнение проектно - сметной документации | | ед. | 1 | 7 967 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6. | 12 1 К6 00000 | Основное мероприятие. Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2023 году | | | | | | | | | | | | | | | | 14 281 941,25 | 1 366 980 000,00 | 0,00 | 0,000 |
| 1.6.1. | Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная» | | | | | | | МКУ «ГУММиД» | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Авансирование контракта | | ед. | 1 | 11 362 161,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Финансовое управление КУГИиЗР  Отдел бюджетного учета отчетности КУГИиЗР | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Количество соглашений об изъятии земельных участков и помещений у юридических лиц | | Шт. | 9 | 151 728,17 | 151 576 443,90 | 0,00 | 0,00 |
| ДСиКР | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Количество соглашений об изъятие земельных участков и помещений у физических лиц | | Шт. | 22 | 148 308,08 | 148 154 775,92 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.2. | Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в г. Нижнем .Новгороде от ст. «Буревестник» до ст. «Сормовская» | | | | | | | МКУ «ГУММиД» | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Авансирование контракта | | ед. | 1 | 1 176 856,11 | 441 980 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.3. | Выполнение работ по разработке проектной документации: «Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная»» | | | | | | | МКУ «ГУММиД» | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту | | ед. | 1 | 917 897,90 | 641 151 683,66 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.4. | Выполнение работ по разработке проектной документации: «Продление Сормовско-Мещерской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст.Буревестник до ст. Сормовская» | | | | | | | МКУ «ГУММиД» | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту | | ед. | 1 | 521 893,89 | 8 020 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.6.5. | Компенсационные выплаты по объекту: «Продление Автозаводской линии метрополитена в г. Нижнем Новгороде от ст. «Горьковская» до ст. «Сенная»» | | | | | | | МКУ «ГУММиД» | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Оплата компенсационной стоимости вырубаемых зеленых насаждений | | Шт. | 326 | 3 100,20 | 3 097 096,52 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | 12 2 00 00000 | Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства» | | | | | | | | | | | | | | | | 3 887 847 938,41 | 4 103 477 404,52 | 367 302 900,00 | 0,00 |
| Задача. Обеспечение содержания дорожной сети города, автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на уровне, соответствующем нормативным требованиям | | | | | | | | | | | | | | | | | | 757 069 678,88 | 1 106 737 387,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1. | 12 2 01 00000 | Основное мероприятие. Выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на них | | | | | | | | | | | | | | | | 742 824 273,88 | 1 106 737 387,88 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1. | Освещение искусственных дорожных сооружений | | | | | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода всего, в том числе: | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Количество приобретенных кВт | | тыс. кВт/ час | 623,18 | 5 983 584,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации Автозаводского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Количество приобретенных кВт | | тыс. кВт/ час | 86,00 | 1 359 995,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Количество приобретенных кВт | | тыс. кВт/ час | 204,00 | 1 985 580,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление благоустройства и улично-дорожной сети администрации Нижегородского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Количество приобретенных кВт | | тыс. кВт/ час | 25,70 | 737 008,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Количество приобретенных кВт | | тыс. кВт/ час | 4,79 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержание дорог администрации Советского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Количество приобретенных кВт | | тыс. кВт/ час | 302,69 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2. | Сбор ливневых сточных вод | | | | | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода всего, в том числе: | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Объем принятых ливневых сточных вод | | м3 | 67 793,06 | 3 380 378,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Объем принятых ливневых сточных вод | | м3 | 51 413,00 | 2 256 759,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Объем принятых ливневых сточных вод | | м3 | 6 039,00 | 375 456,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Объем принятых ливневых сточных вод | | м3 | 7 324,00 | 453 804,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Объем принятых ливневых сточных вод | | м3 | 3 017,06 | 294 358,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3. | Содержание искусственных дорожных сооружений (автодорожные мосты и путепроводы) | | | | | | | Сектор искусственных сооружений департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Количество автомобильных мостов и путепроводов на содержании | | Шт. | 42 | 24 800 000,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4. | Содержание искусственных дорожных сооружений (переходы, лестничные сходы) | | | | | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, всего, в том числе: | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Подземных переходов | | Шт. | 19 | 29 949 824,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Надземных переходов | | Шт. | 58 |
| 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Лестничных сходов с искусственных дорожных сооружений | | Шт. | 5 |
| Управление жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации Автозаводского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Подземных переходов | | Шт. | 5 | 6 337 669,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Подземных переходов | | Шт. | 10 | 11 278 114,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Надземных переходов | | Шт. | 7 |
| 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Лестничных сходов с искусственных дорожных сооружений | | Шт. | 2 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Ленинского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Надземных переходов | | Шт. | 19 | 701 313,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Лестничных сходов с искусственных дорожных сооружений | | Шт. | 2 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Надземных переходов | | Шт. | 8 | 589 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Лестничных сходов с искусственных дорожных сооружений | | Шт. | 1 |
| Управление благоустройства и улично-дорожной сети администрации Нижегородского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Подземных  переходов | | Шт. | 2 | 6 878 190,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Надземных  переходов | | Шт. | 6 |
| Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Подземных  переходов | | Шт. | 2 | 1 271 724,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Надземных  переходов | | Шт. | 2 |
| Управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержание дорог администрации Советского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Подземных  переходов | | Шт. | 3 | 2 543 813,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Надземных  переходов | | Шт. | 5 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Надземных  переходов | | Шт. | 8 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5. | Содержание автомобильных дорог | | | | | | | Управление жилищного фонда, инженерной инфраструктуры и коммунального хозяйства администрации Автозаводского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Приобретение и установка лавочек | | Шт. | 4 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Охрана подземных пешеходных переходов | | Шт. | 2 | 5 941 255,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Приобретение и установка остановочных павильонов | | Шт. | 3 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Площадь содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения | | тыс. м2 | 1 311,116 | 119 000 000,00 | 78 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Приобретение и поставка урн | | Шт. | 39 | 596 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержание дорог администрации Советского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Приобретение и установка остановочных павильонов | | Шт. | 2 | 603 639,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.6. | Ремонт искусственных дорожных сооружений (переходы, лестничные сходы) | | | | | | | Отдел искусственных сооружений департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода | | 01.06.2023 | | 31.12.2023 | | Совмещенный метромост | | Шт. | 1 | 9 078 243,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода всего, в том числе: | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Подземные  переходы | | Шт. | 7 | 52 129 762,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление благоустройства и содержания дорог Автозаводского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Ремонт насосного оборудования, установленного в подземном переходе | | Шт. | 1 | 157 043,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Подземные  переходы | | Шт. | 3 | 28 426 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление благоустройства и улично-дорожной сети администрации Нижегородского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Подземные  переходы | | Шт. | 1 | 45 979,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержание дорог администрации Советского район | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Подземные  переходы | | Шт. | 1 | 23 499 839,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Пешеходный переход | | Шт. | 1 |
| 2.1.7. | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | Управление благоустройства и содержания дорог администрации Автозаводского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Площадь  покрытия | | тыс.м2 | 13,572 | 32 583 264,16 | 840 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Площадь  покрытия | | тыс.м2 | 0,55 | 7 224 862,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление благоустройства и содержания дорог администрации Ленинского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Оплата по  исполнительному листу | | Шт. | 1 | 4 488 545,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Площадь  покрытия | | тыс.м2 | 0,6685 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Площадь  покрытия | | тыс.м2 | 8,697 | 39 460 727,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление благоустройства и улично-дорожной сети администрации Нижегородского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Площадь  покрытия | | тыс.м2 | 7,035 | 49 262 253,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | м3 | 215,58 |
| Управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержание дорог администрации Советского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Площадь  покрытия | | тыс.м2 | 0,63 | 14 062 379,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Площадь  покрытия | | тыс.м2 | 3,401 | 5 876 432,11 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Территориальный отдел администрации города Нижнего Новгорода Новинского сельсовета | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Площадь  покрытия | | тыс.м2 | 3,7 | 7 494 082,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «ГУММиД» | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Количество соглашений о компенсации с ресурсоснабжающими компаниями | | шт. | 2 | 531 513,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Выполнение работ по ремонту объекта: «Автомобильная дорога «Ул. Одесская от ул. Ереванской до ул. М. Горького (Нижегородский район)» в г. Нижнем Новгороде» | | км | 0,23 | 227 293 288,76 | 885 694 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| Выполнение работ по ремонту объекта: «Автомобильная дорога «Ленина пр. (от УГЖД до транспортной развязки пр. Ленина - ул. Н.-Прибоя)» (крайняя полоса) в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода» | | км | 0,46 |
| Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги: «Пер. Пензенский от ул. Сутырина до ул. Песочная в Сормовском районе г.Н.Новгорода» | | км | 0,44 |
| Выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога «Улица Ванеева от ул. Белинского до ул. Рокоссовского» в Советском районе г. Нижнего Новгорода» | | ед. | 1 |
| Выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту объекта: «Путепровод у Мызинского моста» в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода | | ед. | 1 |
| Выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога: «Ул. Грузинская от ул. Ошарская до Почаинского оврага» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода» | | ед. | 1 |
| Выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога: «Ул. Пискунова от ул. Минина до ул. Алексеевская», «Ул. Пискунова от ул. Алексеевская до ул. Б. Покровская» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода» | | ед. | 1 |
| Выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога: «Ул. Октябрьская от ул. Б. Покровская до ул. Варварская» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода» | | ед. | 1 |
| Выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога: «Ул. Алексеевская от пл. Минина до ул. Звездинской» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода» | | ед. | 1 |
| Выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога: «Ул. Малая Покровская от ул. Звездинка до Похвалинского съезда» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода» | | Ед. | 1 |
| Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Автомобильная дорога: «Ул. Малая Покровская от ул. Звездинка до Похвалинского съезда» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода» | | ед. | 1 |
| Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Автомобильная дорога: «Ул. Ошарская от ул. Пискунова до ул. Белинского» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода» | | ед. | 1 |
| Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Автомобильная дорога: «Пер. Чернопрудский от ул. Алексеевская до ул. Ошарская» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода» | | ед. | 1 |
| Выполнение проектных и изыскательских работ по объектам: «Автомобильные дороги: «Ул. Славянская от ул. Решетниковская до ул. Короленко», «Ул. Короленко от ул. Белинского до ул. М.Горького» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода» | | ед. | 1 |
| Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Автомобильная дорога: «Ул. Ухтомского от пер. Камчатский до ул. Электровозной», «Ул. Ухтомского от ул. Электровозной до ул. Таллинской» в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода» | | ед. | 1 |
| Выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога: «Проспект Ленина от Восточного путепровода до ул. Веденяпина» в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода» | | ед. | 1 |
| Выполнение работ по разработке проектной документации по капитальному ремонту объекта: «Автомобильная дорога: «Ул. Ярошенко» в Московском районе г. Нижнего Новгорода» | | ед. | 1 |
| Выполнение работ по ремонту объекта: «Автомобильная дорога «Ул. Большая Печерская от ул. Пискунова до ул. Родионова» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода» | | км | 0,16 |
| Выполнение работ по ремонту объекта: «Автомобильная дорога «Ул. Семашко от наб. Верхневолжской до пл. Свободы» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода» | | км | 1,1 |
| Выполнение работ по ремонту объекта: «Автомобильная дорога «Ул. Родионова от ул. Б. Печерская до ул. Бринского с отнесенными поворотами и подходами к остановкам» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода» | | км | 1,03 |
| Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги: «Ул. Стрелка от ул. Советской до собора Александра Невского» на участке от д.3 по ул. Стрелка до ул. Совнаркомовская (включая тротуары и проезды) и на участке от собора Александра Невского до ул. Совнаркомовская в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода» | | Км. | 0,461 |
| Выполнение работ по ремонту объекта: «Автомобильная дорога «Ул. Трудовая от ул. Б. Печерская до ул. Белинского» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода | | Км. | 0,155 |
| Выполнение работ по ремонту объекта: «Автомобильная дорога «Проезд от ул. Родионова до дома 61 Новая деревня вдоль дома 190а по ул. Родионова» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода | | Км. | 0,32 |
| Выполнение работ по ремонту объекта: «Автомобильные дороги «Проспект Ленина от Восточного путепровода до ул. Веденяпина», "Ул. Переходникова от ул. Лесная до ул. Борская", «Переходникова (от транспортной развязки пр. Ленина – ул. Новикова-Прибоя до ул. Лесная)», «ул. Дьяконова от ж.д.переезда до ул. Лесная, в т.ч. д. 24, 40, 42», «Проспект Октября от пр. Молодежный до ул. Дьяконова», «ул. Веденяпина от пр. Ленина до ул. Шнитникова», «ул. Южное Шоссе от ул. Юлиуса Фучика до ул. Янки Купалы», «ул. Пермякова от пр. Бусыгина до ВОС «Волга-ВОС»», «Проспект Бусыгина от ул. Пермякова до ул. Переходникова» и «ул. Дружаева от ул. Пермякова до ул. Мельникова» (тротуары) в Автозаводском и Ленинском районах г. Нижнего Новгорода | | Кв.м. | 31 548,30 |
| Выполнение работ по ремонту объекта: «Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 2157 «ул. Академика Блохиной от ул. Ошарская до ул. Ковалихинская» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода | | Км | 0,15 |
| Выполнение работ по ремонту объекта: «Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 1744 «ул. Чаадаева (дорога к отделу ГИБДД)» в Московском районе г. Нижнего Новгорода | | км | 0,798 |
| Выполнение работ по ремонту объекта: «Автомобильная дорога «Наб. Гребного канала от Казанского съезда до Лысогорского съезда (с площадкой перед школой академической гребли и разворотной площадкой)» (тротуары) в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода | | км | 0,7 |
| Выполнение работ по ремонту объекта: «Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 2 «проспект Ленина от Восточного путепровода до ул.Веденяпина (парковка и тротуары) в Автозаводском районе г. Нижнего Новгорода | | км | 0,15 |
| Выполнение работ по ремонту объекта: «Искусственное дорожное сооружение Мызинский мост на автомобильной дороге 22-401 ОП МГ 2669 «Мызинский съезд» (установка парапетного ограждения) в г. Нижнем Новгороде» | | Км. | 1,187 |
| Выполнение работ по ремонту объекта «Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 3613 «ул. Старая Канава от ул. Сутырина до ул. Новосельской (разворотное кольцо троллейбуса №5) в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода | | Км. | 0,9 |
| Выполнение работ по ремонту объекта: «Автомобильная дорога «Перекопская» в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода | | Км. | 0,66 |
| Выполнение работ по ремонту объекта: «Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 2668 «г.Нижний Новгород, Приокский район, ул.Ларина» | | Км. | 2,06 |
| Выполнение работ по ремонту объекта: «Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 926 «шоссе Московское от Комсомольского шоссе до выезда из города» | | Км. | 6,53 |
| Выполнение работ по ремонту объекта: «Автомобильная дорога «Ул. Баррикад от ул. Коминтерна до ул. Свободы» в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода | | Км. | 0,447 |
|  | |  | | Выполнение работ по капитальному ремонту объектов: «Автомобильные дороги: «Ул. Славянская от ул. Решетниковская до ул. Короленко», «Ул. Короленков от ул. Белинского до ул. М.Горького»в Нижегородском районе в г. Н.Новгороде | | Км. | 0,30443 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ремонт объекта: «Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 2668 «г. Нижний Новгород, Приокский район, ул. Ларина» | | Км. | 2,060 |
| Ремонт объекта: «Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 926 «Шоссе Московское от Комсомольского шоссе до выезда из города г. Нижний Новгород | | Км. | 6,530 |
| Ремонт объекта: «Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 2666 «Приокский р-н, пр-кт Гагарина от ул. Медицинская до кольцевой развязки дер. Ольгино» г. Нижнем Новгороде | | Км. | 7,500 |
| Выполнение ремонта объекта: «Автомобильная дорога «Ул. Гаугеля от пр. Кораблесроителей до у. Светлоярской» (установка металлического барьерного ограждения) в Сормовском районе г. Нижнем Новгороде | | м. | 72 |
| Капитальный ремонт автомобильной дороги 22-401 ОП МГ 2170 «Дамба Гребного канала от АЗС с вертолетной площадкой» на участке от створа канатной дороги до яхт-клуба «Лето» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода» | | Км. | 0,800 |
| Ремонт объекта: «Автомобильная дорога 22-401 ОП МГ 2 «Проспект Ленина от Восточного путепровода до ул. Веденяпина» (парковка и тротуары) в Автозаводском районе города Нижнего Новгорода»\* | | Кв.м. | 3 800 |
| 2.1.8. | Проектные работы, экспертиза проектов | | | | | | | Отдел содержания улично-дорожной сети департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Количество смет | | Шт. | 5 | 2 066 357,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдел искусственных сооружений департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Работы по обследованию мостовых сооружений | | Шт. | 1 | 4 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Отдел строительства и ремонта автомобильных дорог департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Работы по диагностике автомобильных дорог общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода | | Км. | 30,81 | 348 453,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление благоустройства и содержания дорог администрации Ленинского района | | 01.06.2023 | | 31.12.2023 | | Количество экспертных исследований | | Шт. | 1 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района | | 01.02.2023 | | 28.02.2023 | | Количество смет | | Шт. | 1 | 8 856,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержание дорог администрации Советского района | | 01.07.2023 | | 31.12.2023 | | Количество экспертных исследований | | Шт. | 1 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «ГУММиД» | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Количество смет | | Шт. | 50 | 72 238 922,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.9. | Реализация инициативного бюджетирования «Вам решать» («Наши дороги») | | | | | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, всего, в том числе: | | 04.05.2023 | | 31.12.2023 | | Количество инициативных проектов | | Шт. | 31 | 23 078 102,49 | 69 423 300,76 | 0,00 | 0,00 |
| Управление благоустройства и содержания дорог администрации Автозаводского района | | 04.05.2023 | | 31.12.2023 | | Количество инициативных проектов | | Шт. | 7 | 5 190 600,54 | 18 565 678,06 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района | | 04.05.2023 | | 31.12.2023 | | Количество инициативных проектов | | Шт. | 4 | 3 793 244,89 | 10 784 944,40 | 0,00 | 0,00 |
| Управление благоустройства и содержания дорог администрации Ленинского района | | 04.05.2023 | | 31.12.2023 | | Количество инициативных проектов | | Шт. | 3 | 2 157 803,02 | 6 135 053,87 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района | | 04.05.2023 | | 31.12.2023 | | Количество инициативных проектов | | Шт. | 1 | 1 055 110,81 | 2 999 888,37 | 0,00 | 0,00 |
| Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района | | 04.05.2023 | | 31.12.2023 | | Количество инициативных проектов | | Шт. | 1 | 651 624,83 | 1 852 672,77 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержание дорог администрации Советского района | | 04.05.2023 | | 31.12.2023 | | Количество инициативных проектов | | Шт. | 5 | 3 122 350,29 | 8 877 431,81 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского района | | 04.05.2023 | | 31.12.2023 | | Количество инициативных проектов | | Шт. | 7 | 4 212 736,90 | 11 977 634,68 | 0,00 | 0,00 |
| Территориальный отдел администрации города Нижнего Новгорода Новинского сельсовета | | 04.05.2023 | | 31.12.2023 | | Количество инициативных проектов | | Шт. | 3 | 2 894 631,21 | 8 229 996,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.10 | Реализация социально значимых мероприятий в рамках решения вопросов местного значения | | | | | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, всего, в том числе: | | 28.08.2023 | | 31.12.2023 | | Количество социально значимых мероприятий | | Шт. | 36 | 0,00 | 71 719 987,12 | 0,00 | 0,00 |
| Управление благоустройства и содержания дорог администрации Автозаводского района | | 28.08.2023 | | 31.12.2023 | | Количество социально значимых мероприятий | | Шт. | 5 | 0,00 | 22 791 862,77 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Канавинского района | | 28.08.2023 | | 31.12.2023 | | Количество социально значимых мероприятий | | Шт. | 10 | 0,00 | 5 661 879,05 | 0,00 | 0,00 |
| Управление благоустройства и содержания дорог администрации Ленинского района | | 28.08.2023 | | 31.12.2023 | | Количество социально значимых мероприятий | | Шт. | 4 | 0,00 | 5 639 682,37 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Московского района | | 28.08.2023 | | 31.12.2023 | | Количество социально значимых мероприятий | | Шт. | 3 | 0,00 | 2 499 403,65 | 0,00 | 0,00 |
| Управление благоустройства и улично-дорожной сети администрации Нижегородского района | | 28.08.2023 | | 31.12.2023 | | Количество социально значимых мероприятий | | Шт. | 2 | 0,00 | 6 851 619,14 | 0,00 | 0,00 |
| Управление благоустройства и коммунального хозяйства администрации Приокского района | | 28.08.2023 | | 31.12.2023 | | Количество социально значимых мероприятий | | Шт. | 3 | 0,00 | 13 914 899,09 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства, благоустройства и содержание дорог администрации Советского района | | 28.08.2023 | | 31.12.2023 | | Количество социально значимых мероприятий | | Шт. | 3 | 0,00 | 3 718 939,51 | 0,00 | 0,00 |
| Управление коммунального хозяйства и благоустройства администрации Сормовского района | | 28.08.2023 | | 31.12.2023 | | Количество социально значимых мероприятий | | Шт. | 6 | 0,00 | 10 641 701,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.11. | Оплата земельного налога | | | | | | | Управление экономического развития администрации Канавинского района | | 01.07.2023 | | 31.12.2023 | | Количество налоговых извещений | | Шт. | 1 | 644 844,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2. | 12 2 02 00000 | Основное мероприятие. Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ «Центр лабораторных испытаний») | | | | | | | | | | | | | | | | 14 245 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.1. | Содержание МКУ «Центр лабораторных испытаний» | | | | | | | МКУ «Центр лабораторных испытаний | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Обеспечение функционирования МКУ «Центр лабораторных испытаний» | | Количество человек | 22 | 14 245 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача. Обеспечение комфортными автомобильными дорогами, транспортными развязками, пешеходными переходами и прочим искусственными сооружениями | | | | | | | | | | | | | | | | | | 344 384 597,17 | 679 546 616,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | 12 2 03 00000 | Основное мероприятие. Укрепление материально-технической базы дорожного комплекса | | | | | | | | | | | | | | | | 325 012 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.1. | Приобретение специализированной дорожной техники | | | | | | | Финансовое управление КУГИиЗР  Отдел бюджетного учета отчетности КУГИиЗР | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Оплата лизинговых платежей по заключенным муниципальным контрактам на поставку специализированной дорожной техники | | ед. | 12 | 325 012 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4. | 12 2 04 00000 | Основное мероприятие. Строительство (реконструкции) автомобильных дорог, транспортных развязок, пешеходных переходов и прочих искусственных сооружений | | | | | | | | | | | | | | | | 19 372 097,17 | 679 546 616,64 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.1. | Строительство автомобильной дорога от ЖК «Анкудиновский парк» в д. Анкудиновка Кстовского района Нижегородской области до участка магистральной улицы районного значения от ул. Академика Сахарова до Казанского шоссе (МРРД\_Г) в Советском районе города Нижнего Новгорода | | | | | | | МКУ «ГУММиД» | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Протяженность дорог | | км | 2,580 | 2 429 902,84 | 196 362 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.2. | Реконструкция автомобильной дороги: «Ул. Маслякова от пл. Горького до Похвалинского съезда» в г. Нижнем Новгороде | | | | | | | Протяженность дорог | | км | 0,2 | 52 400,00 | 5 187 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.3. | Реконструкция автомобильной дороги: «Ул. Гоголя от ул. Малая Покровская до дома 7 по ул. Суетинская» в г. Нижнем Новгороде | | | | | | | Протяженность дорог | | км | 0,66 | 122 400,00 | 12 113 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.4. | Реконструкция автомобильной дороги: «Ул. Обозная от ул.М.Покровская до пл. Маслякова» в г. Нижнем Новгороде | | | | | | | Протяженность дорог | | км | 0,17 | 32 000,00 | 3 164 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.5. | Реконструкция автомобильной дороги: «Ул. Сергиевская от ул. Гоголя до ул. Добролюбова» в г. Нижнем Новгороде | | | | | | | Протяженность дорог | | км | 0,32 | 61 300,00 | 6 071 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.6. | Реконструкция автомобильной дороги «Проезд от ул. Верхнепечерская до д.7,9,11 по ул. Нижнепечерская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» | | | | | | | Протяженность дорог | | км | 0,2367 | 272 287,95 | 12 129 407,84 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.7. | Реконструкция автомобильной дороги: «пер. Плотничный от ул. Сергиевской до ул. Ильинской» в г. Нижнем Новгороде | | | | | | | Протяженность дорог | | км | 0,43 | 130 099,20 | 12 883 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.8. | Реконструкция автомобильной дороги: «ул. В.Печерская от ул. Бринского до ул. Богдановича (с мостом через Касьяновский овраг) с лестницами в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» | | | | | | | Протяженность дорог | | км | 0,48267 | 502 786,50 | 49 775 918,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.9. | Работы по разработке проектной документации по капитальному ремонту автомобильной дороги 22-401 ОП МГ 2170 «Дамба Гребного канала от АЗС с вертолетной площадкой» на участке от створа канатной дороги до яхт-клуба «Лето» в Нижегородском районе г. Нижнего Новгорода» | | | | | | | Выполнение проектно-изыскательских работ | | ед. | 1 | 5 990,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.10. | Реконструкция автомобильной дороги: «Ул. Ильинская от ул. Красносельской до ул. Добролюбова» в г. Нижнем Новгороде | | | | | | | Протяженность дорог | | км | 0,95 | 573 000,00 | 56 718 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.11. | Строительство автомобильной дороги, соединяющей ул. Стрелка и ул. Совнаркомовскую (включая тротуары и стоянки (парковки) транспортных средств) в Канавинском районе г.Нижнего Новгорода | | | | | | | Протяженность дорог | | км | 0,16 | 670 536,36 | 66 383 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.12. | Проектно-изыскательские работы по объекту: «Строительство подъезда №2 ОП МЗ 22Н-0409 к ЖК «Окский берег» в городе Нижнем Новгороде | | | | | | | Выполнение проектно-изыскательских работ | | ед. | 1 | 24 300,00 | 2 402 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.13. | Работы по разработке проектной документации по капитальному строительству объекта «Строительство автомобильной дороги соединяющей улицу Коломенскую и ул. Толбухина» | | | | | | | Выполнение проектно-изыскательских работ | | ед. | 1 | 1 029 826,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.14. | Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги: «Ул. Кима от ул. Хальзовский до ул. Ясной» в Сормовском районе г.Нижнего Новгорода». | | | | | | | Выполнение проектно-изыскательских работ | | ед. | 1 | 80 500,00 | 7 969 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.16. | Надземный пешеходный переход на участке автомобильной дороги Сормовского шоссе в районе АО ЦНИИ «Буревестник» и АО "Нижегородский завод 70-летия Победы" | | | | | | | Протяженность дорог | | км | 0,078 | 691 892,47 | 64 938 290,45 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.17. | Работы по разработке проектной документации по строительству автомобильной дороги от ЖК «Анкудиновский парк» в д.Анкудиновка Кстовского района Нижегородской области до участка магистральной улицы районного значения от ул.Академика Сахарова до Казанского шоссе (МРРД\_Г) в Советском районе города Нижнего Новгорода | | | | | | | Выполнение проектно-изыскательских работ | | ед. | 1 | 4 662 565,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.18. | Строительство автомобильной дороги от ЖК «Анкудиновский парк» в д.Анкудиновка Кстовского района Нижегородской области до участка магистральной улицы районного значения от ул.Академика Сахарова до Казанского шоссе (МРРД\_Г) в Советском районе города Нижнего Новгорода | | | | | | | Протяженность дорог | | Км. | 2,580 | 359 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.19. | Работы по разработке проектной документации по реконструкция автомобильной дороги: «пер. Плотничный от ул. Сергиевской до ул. Ильинской» в г. Нижнем Новгороде | | | | | | | Выполнение проектно-изыскательских работ | | ед. | 1 | 231 079,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.20, | Работы по разработке проектной документации по строительству надземного пешеходного перехода на участке автомобильной дороги Сормовского шоссе в районе АО ЦНИИ «Буревестник» и АО "Нижегородский завод 70-летия Победы" | | | | | | | Выполнение проектно-изыскательских работ | | ед. | 1 | 362 968,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.21. | Строительство дороги в ЖК Торпедо | | | | | | | Протяженность дорог | | км | 1,338 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.22. | Проектно-изыскательские работы по объекту: «Строительство автомобильной дороги, соединяющей ул. Стрелка и ул. Совнаркомовскую (включая тротуары и стоянки (парковки) транспортных средств) в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода | | | | | | | Выполнение проектно-изыскательских работ | | ед. | 1 | 21 213,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.23. | Работы по разработке проектной документации по реконструкции автомобильной дороги «Проезд от ул. Верхнепечерская до д.7,9,11 по ул. Нижнепечерская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» | | | | | | | Выполнение проектно-изыскательских работ | | ед. | 1 | 1 879 714,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.24. | Реконструкция автомобильной дороги «Проезд от ул. Верхнепечерская до д.7,9,11 по ул. Нижнепечерская в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» | | | | | | | Протяженность дорог | | Км. | 0,2367 | 50 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.25. | Работы по разработке проектной документации по реконструкции автомобильной дороги: «ул. В.Печерская от ул. Бринского до ул. Богдановича (с мостом через Касьяновский овраг) с лестницами в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» | | | | | | | Выполнение проектно-изыскательских работ | | ед. | 1 | 2 317 824,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.26. | Реконструкция автомобильной дороги: «ул. В.Печерская от ул. Бринского до ул. Богдановича (с мостом через Касьяновский овраг) с лестницами в Нижегородском районе города Нижнего Новгорода» | | | | | | | Протяженность дорог | | Км. | 0,48267 | 38 477,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.27. | Работы по разработке проектной документации по реконструкции автомобильной дороги: «Ул. Ильинская от ул. Красносельской до ул. Добролюбова» в г. Нижнем Новгороде | | | | | | | Выполнение проектно-изыскательских работ | | ед. | 1 | 67 061,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.28. | Работы по разработке проектной документации по строительству дублера пр. Ленина на участке от ул. Советской до ул. Баумана в г. Нижнего Новгорода | | | | | | | Выполнение проектно-изыскательских работ | | ед. | 1 | 0,00 | 20 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.29. | Работы по разработке проектной документации на строительство участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода «от ул. Академика Сахарова до пересечения с ул. Генерала Ивлиева» | | | | | | | Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту | | ед. | 1 | 24 664,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.30. | Строительство участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода «от. Ул. Академика Сахарова до пересечения с ул. Генерала Ивлиева» | | | | | | | Протяженность дорог | | Км. | 2,376 | 1 099 045,45 | 99 257 400,0036 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.31. | Работы по разработке проектной документации по реконструкции автомобильной дороги: «Ул. Гоголя от ул. Малая Покровская до дома 7 по ул. Суетинская» в г. Нижнем Новгороде | | | | | | | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту | | ед. | 1 | 19 644,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.32. | Работы по разработке проектной документации по реконструкции автомобильной дороги: «Ул. Маслякова от пл. Горького до Похвалинского съезда» в г. Нижнем Новгороде | | | | | | |  | |  | |  | | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту | | ед. | 1 | 56 632,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.33. | Работы по разработке проектной документации по строительству автомобильной дороги, соединяющей ул. Стрелка и ул. Совнаркомовскую (включая тротуары и стоянки (парковки) транспортных средств) в Канавинском районе г. Нижнего Новгорода | | | | | | | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту | | ед. | 1 | 152 156,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.34. | Работы по разработке проектной документации по строительству подъезда №2 ОП МЗ 22Н-0409 к ЖК «Окский берег» в г. Нижнем Новгороде | | | | | | | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту | | ед. | 1 | 319 795,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.35. | Выполнение проектных и изыскательских работ по объекту «Реконструкция автомобильной дороги: «Ул. Кима от ул. Хальзовский до ул. Ясной» в Сормовском районе г. Нижнего Новгорода» | | | | | | | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту | | ед. | 1 | 355 728,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.36. | Работы по разработке проектной документации по реконструкции автомобильной дороги: «Ул. Обозная от ул .М.Покровская до пл. Маслякова» в г. Нижнем Новгороде | | | | | | | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту | | ед. | 1 | 11 901,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.4.37. | Строительство подъезда №2 от автомобильной дороги 22 ОП МЗ 22Н-0409 к ЖК «Окский берег» в г. Нижнем Новгороде | | | | | | | Протяженность дорог | | Км. | 0,67 | 627 200,00 | 62 089 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача. Обеспечение транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры (мостовых сооружений) | | | | | | | | | | | | | | | | | | 68 001 382,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5. | 12 2 05 00000 | Основное мероприятие. Обеспечение антитеррористической защищенности и охраны объектов транспортной инфраструктуры | | | | | | | | | | | | | | | | 68 001 382,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.1 | Защита (охрана) объектов транспортной инфраструктуры (мостов) от актов незаконного вмешательства | | | | | | | Сектор искусственных сооружений департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Охраняемые мосты | | Шт. | 4 | 61 178 527,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.5.2. | Приобретение и монтаж систем видеонаблюдения на мостах города Нижнего Новгорода | | | | | | | Отдел искусственных сооружений департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Выполнение работ по приобретению и монтажу систем видеонаблюдения | | ед. | 1 | 6 822 854,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Задача. Обеспечение содержания дорожной сети города, автомобильных дорог и искусственных дорожных сооружений на уровне, соответствующем нормативным требованиям | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 718 392 280,36 | 2 317 193 400,00 | 367 302 900,00 | 0,00 |
| 2.6. | 12 2 06 00000 | Основное мероприятие. Материально-техническое обеспечение организации дорожного движения | | | | | | | | | | | | | | | | 304 745 475,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.1. | Муниципальное задание на выполнение работ в соответствии с классификацией работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ «СМЭУ») | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | | Км. | 1661,59 | 288 488 235,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.2. | Содержание дорожного комплекса | | | | | | | Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ «СМЭУ») | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Приобретение специализированной дорожной техники и транспортных средств | | ед. | 2 | 13 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.3 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации | | | | | | | МКУ «ЦОДД» | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Количество смет | | Ед. | 4 | 1 326 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.6.4 | Работы по проектированию модернизации светофорных объектов | | | | | | | МКУ «ЦОДД» | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Количество объектов | | ед. | 7 | 1 000 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7. | 12 2 08 00000 | Основное мероприятие. Выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту, содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения и инженерных сооружений на территории Новинского сельсовета города Нижнего Новгорода | | | | | | | | | | | | | | | | 53 484 652,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.1. | Муниципальное задание на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ «ОКА») | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | | км | 64,90 | 35 594 500,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.7.2. | Ремонт асфальтобетонного покрытия автомобильных дорог | | | | | | | Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ «ОКА») | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Площадь покрытия дороги ул. Горская д. Кусаковка на территории сельского поселения Новинский сельсовет городского округа город Нижний Новгород | | тыс. м2 | 3,50 | 17 890 152,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Площадь покрытия подъезда к д.Кусаковка на территории с/с Новинский | | тыс. м2 | 7,20 |
| 2.8. | 12 2 09 00000 | Основное мероприятие. Освещение города Нижнего Новгорода сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | | | | 49 438 978,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.8.1. | Расходы по оплате электроэнергии, потребляемой сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности | | | | | | | Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры/ Финансово-экономический отдел департамента жилья и инженерной инфраструктуру | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Процент горения от всех сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности | | % | 95 | 49 438 978,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9. | 12 2 10 00000 | Основное мероприятие. Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ «ЦОДД») | | | | | | | | | | | | | | | | 72 416 059,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.9.1. | Содержание МКУ «ЦОДД» | | | | | | | МКУ «ЦОДД» | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Обеспечение функционирования МКУ «ЦОДД» | | Количество человек | 87 | 72 416 059,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10. | 12 2 12 00000 | Основное мероприятие. Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети в исторической части Нижегородского района города Нижнего Новгорода МБУ «Центр» | | | | | | | | | | | | | | | | 452 041 968,91 | 254 481 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.1. | Муниципальное задание на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения МБУ «Центр» | | | | | | | Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ «Центр») | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | | км | 207,52 | 450 441 013,26 | 254 481 700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.2. | Приобретение основных средств | | | | | | | Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ «Центр») | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Приобретение основных средств | | Шт. | 40 | 668 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.10.3. | Оплата исполнительных листов | | | | | | | Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ «Центр») | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Количество исполнительных листов | | Шт. | 5 | 932 955,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11. | 12 2 13 00000 | Основное мероприятие. Содержание учреждений, осуществляющих управление дорожным хозяйством (МКУ «ГУММиД») | | | | | | | | | | | | | | | | 129 988 381,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.11.1. | Содержание МКУ «ГУММиД» | | | | | | | МКУ «ГУММиД» | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Обеспечение функционирования МКУ «ГУММиД» | | Количество человек | 90 | 129 988 381,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12. | 12 2 14 00000 | Основное мероприятие. Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода МБУ «Стрелка» | | | | | | | | | | | | | | | | 233 826 447,22 | 117 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.1. | Муниципальное задание на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ «Стрелка») | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | | км | 194,29 | 257 353 890,38 | 117 450 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.2. | Расходы на проведение мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения | | | | | | | Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ «Стрелка») | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Погашение задолженности в порядке правопреемства | | ед. | 1 | 11 504 446,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.12.3 | Расходы на приобретение основных средств | | | | | | | Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ «Стрелка») | | 01.04.2023 | | 31.12.2023 | | Приобретение основных средств | | Шт. | 1 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13. | 12 2 15 00000 | Основное мероприятие. Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода МБУ «Дорожник» | | | | | | | | | | | | | | | | 189 898 822,41 | 93 072 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.1. | Муниципальное задание на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ «Дорожник») | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | | км | 241,838 | 188 381 253,89 | 93 072 800,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.13.2. | Расходы на проведение мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения | | | | | | | Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ «Дорожник») | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Погашение задолженности в порядке правопреемства | | ед. | 1 | 1 517 568,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14. | 12 2 16 00000 | Основное мероприятие. Выполнение комплекса работ по содержанию улично-дорожной сети города Нижнего Новгорода МБУ «РЭД» | | | | | | | | | | | | | | | | 1 136 221 366,90 | 456 995 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.1. | Муниципальное задание на выполнение работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения | | | | | | | Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ «РЭД») | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Протяженность автомобильных дорог общего пользования | | км | 812,35 | 1 011 486 527,18 | 456 995 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.2. | Расходы на проведение мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения | | | | | | | Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ «РЭД») | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Погашение задолженности в порядке правопреемства | | ед. | 1 | 85 417 863,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.3 | Расходы на приобретение основных средств | | | | | | | Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ «РЭД») | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Приобретение основных средств | | шт. | 1 | 38 666 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.14.4. | Разработка проектно-сметной документации | | | | | | | Департамент транспорта и дорожного хозяйства администрации города Нижнего Новгорода (МБУ «РЭД») | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Количество проектов | | Шт. | 2 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.15. | 12 2 F1 00000 | Основное мероприятие. Реализация федерального проекта «Жилье» | | | | | | | | | | | | | | | | 7 007 200,00 | 326 406 500,00 | 367 302 900,00 | 0,00 |
| 2.15.1. | Строительство участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода «от ул. Академика Сахарова до пересечения с ул. Генерала Ивлиева» | | | | | | | МКУ «ГУММиД» | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Протяженность дорог | | км | 2,8 | 5 091 207,75 | 166 655 633,84 | 362 608 940,03 | 0,00 |
| 2.15.2. | Работы по разработке проектной документации на строительство участка автомобильной дороги общего пользования местного значения города Нижнего Новгорода «от ул. Академика Сахарова до пересечения с ул. Генерала Ивлиева» | | | | | | | МКУ «ГУММиД» | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту | | ед. | 1 | 1 915 992,25 | 159 750 866,16 | 4 693 959,97 | 0,00 |
| 2.16. | 12 2 R1 00000 | | | | Основное мероприятие. Реализация федерального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» | | | | | | | | | | | | | 51 618 667,12 | 920 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.1. | Расходы на ремонт автомобильных дорог в рамках реализации федерального проекта «региональная и местная дорожная сеть» | | | | | | | МКУ «ГУММиД» | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Протяженность дорог | | км | 17,930 | 46 387 909,48 | 807 792 356,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2.16.2 | Ремонт путепровода на 4 км Московского шоссе через ул. Кузбасскую (кап.ремонт) | | | | | | | МКУ «ГУММиД» | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Протяженность дорог | | Км. | 0,072 | 5 230 757,64 | 112 207 643,30 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17. | 12 2 R2 00000 | | | | | Основное мероприятие. Реализация федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» | | | | | | | | | | | | 1 503 002,00 | 148 786 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.17.1. | Проектирование, создание, внедрение и содержание интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек | | | | | | | МКУ «ЦОДД» | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Модернизация существующих светофорных объектов в городской агломерации, входящих в подсистему светофорного управления | | ед. | 20 | 1 224 140,00 | 121 189 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| Проектирование модернизации существующих светофорных объектов в городской агломерации, входящих в подсистему светофорного управления | | ед. | 46 | 278 862,00 | 27 597 040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18. | 12 2 К6 00000 | | | Основное мероприятие. Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2023 году (дополнительный лимит) | | | | | | | | | | | | | | 569 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.1. | Реконструкция автомобильной дороги: «пер. Плотничный от ул. Сергиевской до ул. Ильинской» в г. Нижнем Новгороде | | | | | | | МКУ «ГУММиД» | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Протяженность дорог | | км | 0,430 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.2 | Реконструкция автомобильной дороги: «Ул. Маслякова от пл. Горького до Похвалинского съезда» в г. Нижнем Новгороде | | | | | | | Протяженность дорог | | км | 0,2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.3 | Реконструкция автомобильной дороги: «Ул. Гоголя от ул. Малая Покровская до ул. Суетинская дом 7» в г. Нижнем Новгороде | | | | | | | Протяженность дорог | | км | 0,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.4 | Реконструкция автомобильной дороги: «Ул. Ильинская от ул. Красносельской до ул. Добролюбова» в г. Нижнем Новгороде | | | | | | | Протяженность дорог | | км | 0,950 | 569 369,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.5 | Реконструкция автомобильной дороги: «Ул. Обозная от ул. М.Покровская до пл. Маслякова» в г. Нижнем Новгороде | | | | | | | Протяженность дорог | | км | 0,17 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.6 | Реконструкция автомобильной дороги: «Ул. Сергиевская от ул. Гоголя до ул. Добролюбова» в г. Нижнем Новгороде | | | | | | | Протяженность дорог | | км | 0,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.7 | Проектно-изыскательские работы по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги: «пер. Плотничный от ул .Сергиевской до ул. Ильинской» в г. Нижнем Новгороде» | | | | | | | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту | | ед. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.18.8 | Проектно-изыскательские работы по объекту: «Реконструкция автомобильной дороги: «Ул. Ильинская от ул. Красносельской до ул. Добролюбова» в г. Нижнем Новгороде» | | | | | | | Выполнение проектно-изыскательских работ по объекту | | ед. | 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |