## Безимени-1

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **№** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ┌ | **О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836** | ┐ |

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, также решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 27.07.2022 №157 «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:

1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836, следующие изменения:

1.1. Раздел 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. В разделе 2 таблицу 4 подраздела 2.7 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. В разделе 4 таблицу 6 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород».

3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г.

Глава города Ю.В. Шалабаев

А.А. Максимов

435 58 10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

города

от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Паспорт муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный муниципальной исполнитель программы | Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе Административно-территориальное образование Новинский сельсовет,  Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода (далее - ДБ),  Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «УМК НН»),  Муниципальное казенное учреждение «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «УИЗТ г. НН»),  Муниципальное казенное учреждение «Комитет охраны окружающей среды и природных ресурсов города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода»),  Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее - департамент строительства ‎г. Н.Новгорода),  Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «Главукс Г.Н.Новгорода»),  Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (далее - ДЖИИ). | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение надлежащего санитарного, эстетического состояния территории города | | | | | | |
| Задачи программы | Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий.  Обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры города | | | | | | |
| Этапы и сроки муниципальной реализации программы | Срок реализации программы 2019 - 2024 годы. Программа реализуется в один этап | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | Всего, в т.ч. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 423 902 876,69 | 2 095 201 583,84 | 3 724 860 802,70 | 2 870 817 134,20 | 2 539 060 252,39 | 1 533 792 552,39 |
| ДБ | 631 775,76 | 15 528 016,81 | 35 883 917,43 | 3 473 021,89 | 20 325 000,00 | 20 325 000,00 |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода (ДБ) | 243 547 135,45 | 285 104 345,15 | 621 066 198,30 | 1 137 772 431,92 | 1 030 567 000,00 | 1 030 567 000,00 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 117 666 878,33 | 200 430 739,09 | 152 564 614,53 | 797 025 349,79 | 1 127 616 611,11 | 122 348 911,11 |
| МКУ «УМК НН» (ДБ) | 62 057 087,15 | 68 616 612,69 | 78 235 172,55 | 106 601 090,89 | 61 235 100,00 | 61 235 100,00 |
| ДЖИИ | 0,0 | 0,0 | 201987551,59 | 678 865 637,61 | 299 316 541,28 | 299 316 541,28 |
| МКУ «ГлавУКС Г.Н.Новгорода» (департамент строительства ‎г. Н.Новгорода) | 0,0 | 1 525 521 870,10 | 2635123348,30 | 147 079 602,10 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | 1. Доля населения города, удовлетворенная качеством благоустройства городских территорий (в общем количестве опрошенных граждан), - 60%.  2. Доля объектов озеленения, находящихся в нормативном состоянии, по отношению к общему количеству объектов озеленения - 41%.  3. Доля муниципальных кладбищ, находящихся в нормативном состоянии, по отношению к общему количеству муниципальных кладбищ - 66%.  4. Охват сетями дождевой канализации - 60,6%.  5. Доля отремонтированных сетей ливневой канализации города по отношению к общему количеству сетей ливневой канализации, требующих ремонта, - 3,6%.  6. Доля сооружений инженерной защиты города, отвечающих нормативным требованиям, - 70,6%.  7. Доля отремонтированных объектов инженерной защиты города по отношению к общему количеству объектов инженерной защиты города, требующих ремонта, - 3%.  8. Доля отремонтированных прочих объектов благоустройства к общему количеству прочих объектов благоустройства, в том числе:  Пляжи: 79% | | | | | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

города

от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов.

Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации программы

за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код основного мероприятия целевой статьи расходов | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, руб. | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» | | | Всего, в том числе: | 423 902 876,69 | 2 095 201 583,84 | 3 724 860 802,70 | 2 870 817 134,20 | 2 539 060 252,39 | 1 533 792 552,39 |
| ДБ | 631 775,76 | 15 528 016,81 | 35 883 917,43 | 3 473 021,89 | 20 325 000,00 | 20 325 000,00 |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода (ДБ) | 243 547 135,45 | 285 104 345,15 | 621 066 198,30 | 1 137 772 431,92 | 1 030 567 000,00 | 1 030 567 000,00 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 117 666 878,33 | 200 430 739,09 | 152 564 614,53 | 797 025 349,79 | 1 127 616 611,11 | 122 348 911,11 |
| МКУ «УМК НН» (ДБ) | 62 057 087,15 | 68 616 612,69 | 78 235 172,55 | 106 601 090,89 | 61 235 100,00 | 61 235 100,00 |
| ДЖИИ | 0,0 | 0,0 | 201987551,59 | 678 865 637,61 | 299 316 541,28 | 299 316 541,28 |
| МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (департамент строительства ‎г. Н.Новгорода) | 0,0 | 1 525 521 870,10 | 2635123348,30 | 147 079 602,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | 10 П 01 | Объекты благоустройства (общественные территории, объекты озеленения) территории города Нижнего Новгорода | Всего, в том числе: | 136 713 984,55 | 155 436 417,49 | 460 932 552,59 | 1 065 975 941,95 | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 |
| ДБ | 631 775,76 | 16,81 | 30522742,33 | 0,00 | 18300000,00 | 18300000,00 |
| Администрации районов города (ДБ) | 136 082 208,79 | 155 436 400,68 | 429 809 811,18 | 1 060 798 769,71 | 981 700 000,00 | 981 700 000,00 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 0,00 | 0,00 | 599 999,08 | 5 177 172,24 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | 10 П 02 | Организация и содержание мест захоронения в городе Нижнем Новгороде | Всего, в том числе: | 42 432 099,55 | 55 732 370,31 | 57 120 086,02 | 84 838 790,89 | 39 472 800,00 | 39 472 800,00 |
| МКУ «УМК НН» (ДБ) | 42 432 099,55 | 48 418 131,80 | 57 120 086,02 | 84 838 790,89 | 39 472 800,00 | 39 472 800,00 |
| Администрации районов города (ДБ) | 0,0 | 7 314 238,51 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3. | 10 П 03 | Прочие объекты благоустройства (включая сети ливневой канализации и сооружения инженерной защиты) города Нижнего Новгорода | Всего, в том числе: | 197 057 861,91 | 1 806 589 472,46 | 2924333196,03 | 338 454 400,15 | 146 190 911,11 | 140 180 511,11 |
| ДБ | 0,00 | 15 528 000,00 | 5 361 175,10 | 3 017 437,42 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 89 592 935,25 | 172 082 395,26 | 122 693 316,75 | 121 473 113,55 | 97 323 911,11 | 91 313 511,11 |
| Администрации районов города (ДБ) | 107 464 926,66 | 93 457 207,10 | 161 155 355,88 | 66 884 247,08 | 48 867 000,00 | 48 867 000,00 |
| МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (департамент строительства ‎г. Н.Новгорода) | 0,00 | 1 525 521 870,10 | 2 635 123 348,30 | 147 079 602,10 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | 10 П 04 | Обеспечение деятельности МКУ «УИЗТ г. НН» | Всего, в том числе: | 28 073 943,08 | 28 311 252,35 | 29 271 298,70 | 29 389 564,00 | 29 335 400,00 | 29 335 400,00 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 28 073 943,08 | 28 311 252,35 | 29 271 298,70 | 29 389 564,00 | 29 335 400,00 | 29 335 400,00 |
| 1.5. | 10 П 05 | Обеспечение деятельности МКУ «УМК НН» | Всего, в том числе: | 19 624 987,60 | 20 005 967,01 | 21 108 978,58 | 21 762 300,00 | 21 762 300,00 | 21 762 300,00 |
| МКУ «УМК НН» (ДБ) | 19 624 987,60 | 20 005 967,01 | 21 108 978,58 | 21 762 300,00 | 21 762 300,00 | 21 762 300,00 |
| 1.6. | 10 П 06 | Основное мероприятие «Приобретение строительной техники» | Всего, в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7. | 10 П 07 | Основное мероприятие «Снос самовольных построек объектов движимого имущества» | Всего, в том числе: | 0,00 | 25 757 575,76 | 22 474 287,63 | 10 544 999,60 | 2 025 000,00 | 2 025 000,00 |
| ДБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 455 584,47 | 2 025 000,00 | 2 025 000,00 |
| Администрации районов города (ДБ) | 0,00 | 25 757 575,76 | 22 474 287,63 | 10 089 415,13 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | 10 П 08 | Основное мероприятие «Освещение города Нижнего Новгорода сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности» | ДЖИИ | 0,00 | 0,00 | 192 439 796,70 | 506 816 762,96 | 144 981 666,63 | 144 981 666,63 |
| 1.9. | 10 П 09 | Основное мероприятие «Расходы на ремонт, реконструкцию и модернизацию сетей городского наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 17 174 498,50 | 172 048 874,65 | 154 334 874,65 | 154 334 874,65 |
| ДЖИИ | 0,00 | 0,00 | 9 547 754,89 | 172 048 874,65 | 154 334 874,65 | 154 334 874,65 |
| Администрации районов города (ДБ) | 0,00 | 0,00 | 7 626 743,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. | 10 П С1 | Основное мероприятие «Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» | Всего, в том числе: | 0,00 | 3368528,46 | 6107,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрации районов города (ДБ) | 0,00 | 3138923,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «УМК НН» (ДБ) | 0,00 | 192513,88 | 6107,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 0,00 | 37091,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11. | 10 П К2 | Основное мероприятие «Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2022 году» | МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640 985 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12. | 10 П К3 | Основное мероприятие «Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2023 году» | МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 957 300,00 | 0,00 |
| 1.13. | 10 П К4 | Основное мероприятие «Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2024 году» | МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации

города

от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 6

План реализации муниципальной программы

«Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019 - 2024 годы на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | | Код основного мероприятия целевой статьи рас-ходов | | | Наименование подпрограммы, задачи, основные мероприятия, мероприятия | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия (управление, отдел) | | | | | Срок | | | | | | | | | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее - ПНР) | | | | | Объемы финансового обеспечения, руб. | | | |
| начала реализации | | | | окончания реализации | | | | | Наименование ПНР | Ед. изм. | | Значение | | Собственные городские средства | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета | Прочие источники |
| 1 | | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | | | 5 | | | | 6 | | | | | 7 | 8 | | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего по муниципальной программе «Благоустройство города Нижнего Новгорода» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 844 025 661,07 | 1 939 698 023,65 |  |  |
| Задача. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 505 436 514,05 | 944 225 848,03 |  |  |
| 1. | | 10 П 01 | | | Основное мероприятие. Объекты благоустройства (общественные территории, объекты озеленения) территории города Нижнего Новгорода | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 272 511 100,29 | 739 691 348,03 |  |  |
| 1.1. | | Содержание объектов благоустройства и общественных территорий | | | | | | | Всего: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 243 333 333,33 | 690 000 000,00 |  |  |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | | | | 01.01.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Содержание объектов озеленения | | кв.м | | 21676148,41 | | 173 910 164,19 | 481 730 492,62 |  |  |
| Ремонт объектов озеленения | | шт. | | 73 | | 22 187 241,64 | 66 561 815,02 |  |  |
| Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) | | м3 | | 11967,34 | |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | | кв.м | | 36457,38 | | 29 017 675,51 | 87 053 026,55 |  |  |
| Содержание цветников | | кв.м | | 44901,28 | |
| Посадка деревьев и кустарников | | шт. | | 2780 | | 2 734 090,80 | 8 202 272,40 |  |  |
| Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения | | Ед. | | 20 | | 4 073 304,69 | 12 219 914,01 |  |  |
| Ремонт фонтанов | | Ед. | | 18 | | 1 831 593,88 | 5 494 691,64 |  |  |
| Содержание пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | | Ед. | | 14 | | 1 202 394,06 | 3 607 182,12 |  |  |
| Ремонт пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | | Ед. | | 13 | | 688 063,55 | 2 064 190,65 |  |  |
| Услуги видеонаблюдения на общественных пространствах | | объект | | 36 | | 712 180,00 | 2 136 540,00 |  |  |
| Услуги охраны на общественных пространствах | | объект | | 1 | | 666 118,35 | 1 998 355,01 |  |  |
| Администрация Автозаводского района | | | | | 01.01.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Содержание объектов озеленения | | кв.м | | 4495568,80 | | 17 939 545,98 | 53 818 637,98 |  |  |
| Ремонт объектов озеленения | | шт. | | 7 | | 2 289 723,18 | 6 869 169,53 |  |  |
| Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) | | м3 | | 2378,83 | |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | | кв.м | | 9353,83 | | 6 174 847,58 | 18 524 542,72 |  |  |
| Содержание цветников | | кв.м | | 11119,58 | |
| Посадка деревьев и кустарников | | шт. | | 10 | | 369 546,60 | 1 108 639,80 |  |  |
| Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения | | Ед. | | 1 | | 321 158,05 | 963 474,16 |  |  |
| Ремонт фонтанов | | Ед. | | 1 | | 313 923,90 | 941 771,70 |  |  |
| Содержание пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | | Ед. | | 1 | | 83 001,51 | 249 004,51 |  |  |
| Ремонт пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | | Ед. | | 1 | | 70 766,70 | 212 300,10 |  |  |
| Услуги видеонаблюдения на общественных пространствах | | объект | | 4 | | 148 697,50 | 446 092,50 |  |  |
| Администрация Канавинского района | | | | | 01.01.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Содержание объектов озеленения | | кв.м | | 2011521,00 | | 21 073 398,65 | 63 220 195,95 |  |  |
| Ремонт объектов озеленения | | шт. | | 10 | | 2 687 853,90 | 8 063 561,70 |  |  |
| Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) | | м3 | | 1222,13 | |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | | кв.м | | 3955,34 | | 3 523 902,94 | 10 571 708,84 |  |  |
| Содержание цветников | | кв.м | | 5773,72 | |
| Посадка деревьев и кустарников | | шт. | | 128 | | 149 804,70 | 449 414,10 |  |  |
| Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения | | Ед. | | 4 | | 748 172,56 | 2 244 517,64 |  |  |
| Ремонт фонтанов | | Ед. | | 3 | | 641 634,03 | 1 924 902,09 |  |  |
| Содержание пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | | Ед. | | 4 | | 353 957,87 | 1 061 873,61 |  |  |
| Ремонт пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | | Ед. | | 4 | | 270 344,85 | 811 034,55 |  |  |
| Услуги видеонаблюдения на общественных пространствах | | объект | | 8 | | 214 903,00 | 644 709,00 |  |  |
| Администрация Ленинского района | | | | | 01.01.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Содержание объектов озеленения | | кв.м | | 2881473,91 | | 14 829 807,29 | 44 489 421,86 |  |  |
| Ремонт объектов озеленения | | шт. | | 11 | | 471 593,46 | 1 414 780,38 |  |  |
| Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) | | м3 | | 734 | |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | | кв.м | | 4078,09 | | 2 538 242,70 | 7 614 728,10 |  |  |
| Содержание цветников | | кв.м | | 4673,02 | |
| Посадка деревьев и кустарников | | шт. | | 1230 | | 259 818,60 | 779 455,80 |  |  |
| Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения | | Ед. | | 1 | | 211 379,66 | 634 138,96 |  |  |
| Ремонт фонтанов | | Ед. | | 1 | | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Содержание пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | | Ед. | | 3 | | 272 599,53 | 817 798,57 |  |  |
| Ремонт пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | | Ед. | | 3 | | 125 630,70 | 376 892,10 |  |  |
| Услуги видеонаблюдения на общественных пространствах | | объект | | 4 | | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Администрация Московского района | | | | | 01.01.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Содержание объектов озеленения | | кв.м | | 1593282,40 | | 14 427 285,44 | 43 281 856,33 |  |  |
| Ремонт объектов озеленения | | шт. | | 9 | | 2 651 221,01 | 7 953 663,03 |  |  |
| Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) | | м3 | | 1032,4 | |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | | кв.м | | 1377,51 | | 1 987 498,95 | 5 962 496,85 |  |  |
| Содержание цветников | | кв.м | | 3334,00 | |
| Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения | | Ед. | | 3 | | 714 907,86 | 2 144 723,57 |  |  |
| Ремонт фонтанов | | Ед. | | 3 | | 278 430,45 | 835 201,35 |  |  |
| Услуги видеонаблюдения на общественных пространствах | | объект | | 2 | | 72 967,00 | 218 901,00 |  |  |
| Администрация Нижегородского района | | | | | 01.01.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Содержание объектов озеленения | | кв.м | | 1273419,00 | | 53 564 249,41 | 120 692 748,24 |  |  |
| Ремонт объектов озеленения | | шт. | | 22 | | 9 250 665,33 | 27 751 995,99 |  |  |
| Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) | | м3 | | 474,59 | |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | | кв.м | | 8238,6 | | 6 728 622,82 | 20 185 868,48 |  |  |
| Содержание цветников | | кв.м | | 8448,6 | |
| Посадка деревьев и кустарников | | шт. | | 1367 | | 1 867 587,90 | 5 602 763,70 |  |  |
| Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения | | Ед. | | 3 | | 1 377 225,00 | 4 131 674,99 |  |  |
| Ремонт фонтанов | | Ед. | | 2 | | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Содержание пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | | Ед. | | 1 | | 136 778,60 | 410 335,80 |  |  |
| Ремонт пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | | Ед. | | 1 | | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Услуги видеонаблюдения на общественных пространствах | | объект | | 6 | | 105 910,00 | 317 730,00 |  |  |
| Услуги охраны на общественных пространствах | | объект | | 1 | | 666 118,35 | 1 998 355,01 |  |  |
| Администрация Приокского района | | | | | 01.01.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Содержание объектов озеленения | | кв.м | | 1515840,00 | | 16 117 078,68 | 48 351 236,06 |  |  |
| Ремонт объектов озеленения | | шт. | | 5 | | 966 703,91 | 2 900 111,74 |  |  |
| Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) | | м3 | | 592,96 | |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | | кв.м | | 1735,16 | | 1 815 655,50 | 5 446 966,50 |  |  |
| Содержание цветников | | кв.м | | 2932,02 | |
| Содержание пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | | Ед. | | 1 | | 134 723,45 | 404 170,35 |  |  |
| Ремонт пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | | Ед. | | 1 | | 28 506,60 | 85 519,80 |  |  |
| Услуги видеонаблюдения на общественных пространствах | | объект | | 5 | | 70 792,50 | 212 377,50 |  |  |
| Администрация Советского района | | | | | 01.01.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Содержание объектов озеленения | | кв.м | | 578711,00 | | 13 371 157,86 | 40 113 473,59 |  |  |
| Ремонт объектов озеленения | | шт. | | 3 | | 1 358 987,12 | 4 076 961,36 |  |  |
| Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) | | м3 | | 2120,18 | |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | | кв.м | | 2415,45 | | 2 517 659,20 | 7 552 977,60 |  |  |
| Содержание цветников | | кв.м | | 3316,94 | |
| Посадка деревьев и кустарников | | шт. | | 45 | | 87 333,00 | 261 999,00 |  |  |
| Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения | | Ед. | | 2 | | 340 649,30 | 1 021 947,90 |  |  |
| Ремонт фонтанов | | Ед. | | 2 | | 298 622,10 | 895 866,30 |  |  |
| Содержание пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | | Ед. | | 2 | | 95 710,20 | 287 130,58 |  |  |
| Ремонт пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | | Ед. | | 1 | | 120 027,90 | 360 083,70 |  |  |
| Услуги видеонаблюдения на общественных пространствах | | объект | | 3 | | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Администрация Сормовского района | | | | | 01.01.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Содержание объектов озеленения | | кв.м | | 7270393,30 | | 21 880 816,88 | 65 642 450,61 |  |  |
| Ремонт объектов озеленения | | шт. | | 6 | | 2 510 493,73 | 7 531 571,29 |  |  |
| Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) | | м3 | | 3412,25 | |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | | кв.м | | 5083,4 | | 3 731 245,82 | 11 193 737,46 |  |  |
| Содержание цветников | | кв.м | | 5083,4 | |
| Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения | | Ед. | | 6 | | 359 812,26 | 1 079 436,79 |  |  |
| Ремонт фонтанов | | Ед. | | 6 | | 298 983,40 | 896 950,20 |  |  |
| Содержание пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | | Ед. | | 2 | | 125 622,90 | 376 868,70 |  |  |
| Ремонт пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | | Ед. | | 2 | | 72 786,80 | 218 360,40 |  |  |
| Услуги видеонаблюдения на общественных пространствах | | объект | | 4 | | 98 910,00 | 296 730,00 |  |  |
| Территориальный отдел администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет | | | | | 01.01.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Содержание объектов озеленения | | кв.м | | 55939,00 | | 706 824,00 | 2 120 472,00 |  |  |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | | кв.м | | 220 | | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Содержание цветников | | кв.м | | 220 | |
| МКУ «УИЗТ г.НН» | | | | | 01.01.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Содержание Волжско-Окских склонов, включая противооползневые сооружения | | кв.м. | | 77010 | | 1 294 293,06 | 3 882 879,18 |  |  |
| МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | | | | | 01.09.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Содержание объектов озеленения | | кв.м | | 2080,00 | | 231 315,00 | 693 945,00 |  |  |
| Посадка деревьев и кустарников | | шт. | | 2553 | | 4 784 898,60 | 14 354 695,80 |  |  |
| 1.2. | | Озеленение территории города Нижнего Новгорода | | | | | | | Администрация Нижегородского района | | | | | 01.01.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Погашение кредиторской задолжности по контракту на содержание объектов озеленения | | шт. | | 4 | | 13 532 554,92 |  |  |  |
| Администрация Ленинского района | | | | | 01.05.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Содержание объектов озеленения (акрицидная и дератизационная обработка) | | га | | 18,9506 | | 153 332,88 |  |  |  |
| Администрация Московского района | | | | | 01.05.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Содержание объектов озеленения (акрицидная и дератизационная обработка) | | га | | 20,37 | | 255 360,00 |  |  |  |
| 1.3. | | Услуги по охране объектов благоустройства города Нижнего Новгорода | | | | | | | Администрация Нижегородского района | | | | | 01.01.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Предоставление услуг по охране | | объект | | 1 | | 669 107,12 |  |  |  |
| 1.4. | | Прочие работы по объектам озеленения в районах города Нижнего Новгорода | | | | | | | Администрация Советского района | | | | | 01.01.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Погашение кредиторской задолжности по контракту на разработку проектно-сметной документации | | шт. | | 1 | | 120 000,00 |  |  |  |
| 1.5. | | Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» («Общественные пространства») | | | | | | | Администрация Нижегородского района | | | | | 01.01.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Количество территорий | | шт. | | 2 | | 1 725 052,65 | 4 904 665,35 |  |  |
| 1.6. | | Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» («Все лучшее детям») | | | | | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | | | | 01.03.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Количество детских площадок | | шт. | | 5 | | 3 596 894,92 | 10 226 682,68 |  |  |
| Администрация Канавинского района | | | | | 01.03.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Количество детских площадок | | шт. | | 1 | | 533 904,18 | 1 517 995,02 |  |  |
| Администрация Московского района | | | | | 01.03.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Количество детских площадок | | шт. | | 2 | | 1 449 231,69 | 4 120 451,91 |  |  |
| Администрация Советского района | | | | | 01.03.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Количество детских площадок | | шт. | | 1 | | 1 040 564,78 | 2 958 531,22 |  |  |
| Администрация Сормовского района | | | | | 01.03.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Количество детских площадок | | шт. | | 1 | | 573 194,27 | 1 629 704,53 |  |  |
| 1.7. | | Содержание Театральной лестницы | | | | | | | Администрация Нижегородского района | | | | | 01.01.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Площадь содержания Театральной лестницы | | кв.м. | | 344 | | 0,00 |  |  |  |
| 1.8. | | Увеличение стоимости основных средств | | | | | | | Администрация Автозаводского района | | | | | 01.05.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Установка ограждения площадки для выгула собак | | объект | | 1 | | 451 999,20 |  |  |  |
| Администрация Канавинского района | | | | | 01.05.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Устройство газонов и дорожек сквере по ул.Гордеевская | | объект | | 1 | | 4 726 509,60 |  |  |  |
| Администрация Ленинского района | | | | | 18.08.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Поставка МАФ | | шт. | | 19 | | 386 920,00 |  |  |  |
| Администрация Нижегородского района | | | | | 01.05.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Установка ограждения и входной группы | | объект | | 2 | | 2 744 480,52 |  |  |  |
| 01.08.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Поставка МАФ | | шт. | | 28 | |
| 1.9. | | Электроснабжение, водоснабжение и водоотведение фонтанов | | | | | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | | | | 01.01.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Электроснабжение фонтанов | | ед. | | 11 | | 120 357,79 |  |  |  |
| 01.08.2022 | | | | | 01.10.2022 | | | | Водоснабжение и водоотведение фонтанов | | ед. | | 1 | |
| Администрация Автозаводского района | | | | | 01.01.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Электроснабжение фонтанов | | ед. | | 1 | | 0,00 |  |  |  |
| Администрация Канавинского района | | | | | 01.01.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Электроснабжение фонтанов | | ед. | | 4 | | 0,00 |  |  |  |
| Администрация Московского района | | | | | 01.01.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Электроснабжение фонтанов | | ед. | | 3 | | 0,00 |  |  |  |
| 01.08.2022 | | | | | 01.10.2022 | | | | Водоснабжение и водоотведение фонтанов | | ед. | | 1 | | 120 357,79 |  |  |  |
| Администрация Нижегородского района | | | | | 01.01.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Электроснабжение фонтанов | | ед. | | 3 | | 0,00 |  |  |  |
| 1.10. | | Награждение победителей смотра-конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности» | | | | | | | Администрация Автозаводского района | | | | | 01.06.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Предоставление грандов на награждение победителей смотра-конкурса | | шт. | | 1 | |  | 900 000,00 |  |  |
| 1.11. | | Ремонт Волжско-Окских склонов | | | | | | | МКУ «УИЗТг.НН» | | | | | 01.03.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Перекладка коллектора | | п.м. | | 301 | | 0,00 |  |  |  |
| Ливнево- дренажные колодцы | | шт. | | 11 | |
| Перекладка дренажа | | п.м. | | 160 | |
| 1.12. | | Мероприятия по обустройству общественных пространств на территории Нижегородской области | | | | | | | Администрация Канавинского района | | | | | 01.05.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Количество территорий | | шт. | | 1 | | 340 000,00 | 33 660 000,00 |  |  |
| 1.13. | | Ремонт объектов озеленения | | | | | | | Администрация Нижегородского района | | | | | 01.08.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Количество объектов озеленения | | шт. | | 1 | | 350 140,40 |  |  |  |
| 1.14. | | Платежи по экономическим санкциям и штрафам за нарушение законодательства по закупкам | | | | | | | Администрация Московского района | | | | | 01.08.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Платежи по экономическим санкциям и штрафам за нарушение законодательства по закупкам | | ед. | | 1 | | 56,96 |  |  |  |
| 1.15. | | Прочие работы по озеленению | | | | | | | Администрация Нижегородского района | | | | | 01.08.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Количество объектов озеленения | | шт. | | 1 | | 5 000,00 |  |  |  |
| 2. | | 10 П 02 | | | Основное мероприятие. Организация и содержание мест захоронения в городе Нижнем Новгороде | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25 185 801,43 | 58 925 800,00 |  |  |
| 2.1. | | Транспортировка мусора с территории муниципальных кладбищ города (коммунальная услуга) | | | | | | | | | МКУ «УМК НН» | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | Объем мусора | | м3 | | | 29,54 | 214 862,54 |  |  |  |
| 2.2. | | Содержание муниципальных кладбищ города | | | | | | | | | МКУ «УМК НН» | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | Ручная расчистка территории кладбищ от случайного мусора | | кв.м. | | | 3049645,39 | 7 712 925,00 |  |  |  |
| Расчистка дорог от снега и льда | | маш/ч | | | 250 |
| Площадь акарицидной обработки и барьерной дератизации | | га | | | 588,58 |
| Содержание (обслуживание) общественных туалетов | | ед. | | | 15 |
| Снос (вырубка) аварийных и сухостойных деревьев | | м3 | | | 87,92 |
| 2.3. | | Сопровождение программного комплекса ГИС «Управление кладбищем» | | | | | | | | | МКУ «УМК НН» | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | Сопровождение программного комплекса ГИС «Управление кладбищем» | | шт. | | | 1 | 100 000,00 |  |  |  |
| 2.4. | | Увеличение стоимости основных средств | | | | | | | | | МКУ «УМК НН» | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | Благоустройство квартала защитников Отечества на муниципальном кладбище «Ново-Сормовское» | | м2 | | | 1094,11 | 4 055 970,30 |  |  |  |
| 15.08.2022 | | | | 31.12.2022 | | | Изготовление информационных табличек/схем | | шт. | | | 488 |
| 2.5. | | Реализация мероприятий в рамках проекта «Память поколений» | | | | | | | | | МКУ «УМК НН» | | | | | 01.01.2022 | | | | 31.12.2022 | | | Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (вывоз мусора) | | м3 | | | 29024,66 | 3 101 357,89 | 58 925 800,00 |  |  |
| Снос (вырубка) аварийных и сухостойных деревьев на муниципальных кладбищах города | | шт. | | | 689 |
| Ремонт дорог на муниципальном кладбище «Ново-Сормовское» | | м2 | | | 11913 |
| Ремонт дорог на муниципальном кладбище «Румянцевское» | | м2 | | | 6583 |
| Ремонт дорог на муниципальном кладбище «Стригинское» | | м2 | | | 7042 |
| Обустройство межквартальных дорожек на муниципальном кладбище «Нижегородское 1 очередь» | | м2 | | | 3527,9 |
| Обустройство межквартальных дорожек на муниципальном кладбище «Румянцевское» | | м2 | | | 163 |
| Обустройство межквартальных дорожек на муниципальном кладбище «Сортировочное» | | м2 | | | 1822,04 |
| Обустройство межквартальных дорожек на муниципальном кладбище «по ул.Пушкина» | | м2 | | | 835,2 |
| Покос травы на территории муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода | | га | | | 176,57 |
| Обустройство межквартальных дорожек на муниципальном кладбище «Стригинское» | | м2 | | | 685,15 |
| Ремонт дорог на муниципальном кладбище «Марьина Роща» | | м2 | | | 3722 |
| Очистка от валежника территории муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода | | м3 | | | 3737 |
| Обустройство дорожек на муниципальном кладбище «Новопокровское» | | м2 | | | 1358 |
| 2.6. | Прочие работы и услуги, в том числе разработка проектно-сметной документаций (далее - ПСД) и проведение экспертизы сметной документации в ГБУ НО «Нижегородсмета». | | | | | | | | | | МКУ «УМК НН» | | | | | 01.03.2022 | | | | 31.12.2022 | | | | Количество экспертиз сметной документации | шт. | | | 1 | 3 533 412,75 |  |  |  |
| Количество ПСД | шт. | | | 1 |
| Инвентаризация мест захоронений на территории муниципального кладбища «Нижегородское» (II очередь) | га | | | 42,6 |
| Подключение электроэнергии | объект | | | 1 |
| 2.7. | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство кладбища «Новое Стригинское» (II очередь)» | | | | | | | | | | МКУ «УМК НН» | | | | | 01.05.2022 | | | | 31.12.2022 | | | Заключение контракта на ПСД | | шт. | | | 1 | 6 367 725,95 |  |  |  |
| Количество экспертиз сметной документации | | шт. | | | 1 |
| Количество ПСД | | шт. | | | 1 |
| 2.8. | Ремонт муниципальных кладбищ | | | | | | | | | | МКУ «УМК НН» | | | | | 07.07.2022 | | | | 01.08.2022 | | | Окраска ограждения муниципального кладбища «Высоковского» | | м2 | | | 261,36 | 99 547,00 |  |  |  |
| 3. | 10 П 03 | | | Основное мероприятие. Прочие объекты благоустройства (включая сети ливневой канализации и сооружения инженерной защиты) города Нижнего Новгорода | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 177 435 691,21 | 145 608 700,00 |  |  |
| 3.1. | Содержание сооружений, за исключением Волжско-Окских склонов | | | | | | | МКУ «УИЗТ г.НН» | | | | | 01.01.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | Содержание ливневых насосных станций и очистных сооружений | | | ед. | | 31 | | 38 527 195,06 |  |  |  |
| Промывка коллекторов и смотровых колодцев сети системы ливневой канализации | | | п.м. | | 4249 | |
| шт. | | 78 | |
| 3.2. | Оплата потребления электроэнергии ливневыми насосными станциями и очистными сооружениями | | | | | | | МКУ «УИЗТ г.НН» | | | | | 01.01.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | Потребление электроэнергии ливневыми насосными станциями и очистными сооружениями | | | кВт\*час | | 700000 | | 4 500 000,00 |  |  |  |
| 3.3. | Ремонт сооружений, за исключением Волжско-Окских склонов | | | | | | | МКУ «УИЗТ г.НН» | | | | | 01.02.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | Ливневые колодцы | | | шт. | | 39 | | 41 565 990,59 |  |  |  |
| Перекладка коллектора | | | мп | | 529 | |
| 3.4. | Поставка газа «Вечный огонь» | | | | | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | | | | 01.01.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | Количество потребляемого газа | | | куб.м | | 25408 | | 564 572,91 |  |  |  |
| Администрация Приокского района | | | | | 01.01.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | Количество потребляемого газа | | | куб.м | | 12346 | | 279 045,03 |  |  |  |
| Администрация Сормовского района | | | | | 01.01.2022 | | | | | | 14.06.2022 | | | Количество потребляемого газа | | | куб.м | | 13062 | | 285 527,88 |  |  |  |
| 3.5. | Вывоз мусора с несанкционированных свалок | | | | | | | Администрация Канавинского района | | | | | 01.04.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | Погашение кредиторской задолжности по контактам на вывоз мусора | | | шт. | | 4 | | 597 014,97 |  |  |  |
| Администрация Московского района | | | | | 01.08.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | Вывоз мусора | | | Куб.м | | 1600,00 | | 1 600 000,00 |  |  |  |
| Администрация Приокского района | | | | | 01.08.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | Вывоз мусора | | | Куб.м | | 1000,00 | | 1 000 000,00 |  |  |  |
| Администрация Советского района | | | | | 01.08.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | Вывоз мусора | | | Куб.м | | 490,00 | | 599 880,00 |  |  |  |
| Администрация Сормовского района | | | | | 01.04.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | Вывоз мусора | | | Куб.м | | 8626,00 | | 8 690 410,20 |  |  |  |
| 3.6. | Прочие работы и услуги, в том числе разработка проектно-сметной документаций (далее - ПСД) и проведение экспертизы сметной документации в ГБУ НО «Нижегородсмета». | | | | | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | | | | 01.01.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | Количество экспертиз сметной документации | | | шт. | | 71 | | 13 402 050,41 |  |  |  |
| 20.04.20222 | | | | | | 31.12.2022 | | | Количество ПСД | | | шт. | | 7 | |
| 16.03.2022 | | | | | | 01.08.2022 | | | Демонтаж ограждения | | | объект | | 1 | |
| 13.07.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | Расчистка пруда накопителя | | | объект | | 1 | |
| 09.02.2022 | | | | | | 01.08.2022 | | | Поставка электрической энергии по объектам | | | кВт\*час | | 562,52 | |
| 01.06.2022 | | | | | | 31.08.2022 | | | Услуги по предоставлению и сервисному обслуживанию мобильных туалетных кабин | | | шт. | | 5 | |
| Администрация Автозаводского района | | | | | 22.03.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | Количество экспертиз сметной документации | | | шт. | | 13 | | 2 301 965,12 |  |  |  |
| 22.07.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | Количество ПСД | | | шт. | | 2 | |
| 16.03.2022 | | | | | | 01.08.2022 | | | Демонтаж ограждения | | | объект | | 1 | |
| Администрация Канавинского района | | | | | 04.07.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | Количество экспертиз сметной документации | | | шт. | | 4 | | 2 091 589,01 |  |  |  |
| 01.01.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | Услуги видеонаблюдения | | | объект | | 2 | |
| 13.07.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | Расчистка пруда накопителя | | | объект | | 1 | |
| Администрация Ленинского района | | | | | 01.01.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | Количество экспертиз сметной документации | | | шт. | | 11 | | 1 656 951,91 |  |  |  |
| Администрация Московского района | | | | | 01.01.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | Количество экспертиз сметной документации | | | шт. | | 7 | | 1 241 954,64 |  |  |  |
| Администрация Нижегородского района | | | | | 01.01.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | Количество экспертиз сметной документации | | | шт. | | 9 | | 1 479 964,64 |  |  |  |
| 20.04.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | Количество ПСД | | | шт. | | 4 | |
| 09.02.2022 | | | | | | 01.08.2022 | | | Поставка электрической энергии по объектам | | | кВт\*час | | 562,52 | |
| Администрация Приокского района | | | | | 01.01.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | Количество экспертиз сметной документации | | | шт. | | 10 | | 1 820 661,35 |  |  |  |
| 15.07.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | Количество ПСД | | | шт. | | 1 | |
| 01.06.2022 | | | | | | 31.08.2022 | | | Услуги по предоставлению и сервисному обслуживанию мобильных туалетных кабин | | | шт. | | 2 | |
| Администрация Советского района | | | | | 01.02.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | Количество экспертиз сметной документации | | | шт. | | 7 | | 1 606 349,11 |  |  |  |
| 01.06.2022 | | | | | | 31.08.2022 | | | Услуги по предоставлению и сервисному обслуживанию мобильных туалетных кабин | | | шт. | | 3 | |
| Администрация Сормовского района | | | | | 01.02.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | Количество экспертиз сметной документации | | | шт. | | 10 | | 1 202 614,63 |  |  |  |
| 3.7. | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | | | | | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | | | | 01.01.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | | | да/нет | | да | | 19 378 596,76 |  |  |  |
| Администрация Автозаводского района | | | | | 01.01.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | | | да/нет | | да | | 5 973 074,44 |  |  |  |
| Администрация Канавинского района | | | | | 01.01.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | | | да/нет | | да | | 1 548 680,17 |  |  |  |
| Администрация Ленинского района | | | | | 01.01.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | | | да/нет | | да | | 824 355,20 |  |  |  |
| Администрация Московского района | | | | | 01.01.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | | | да/нет | | да | | 5 852 172,05 |  |  |  |
| Администрация Нижегородского района | | | | | 01.01.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | | | да/нет | | да | | 1 925 530,04 |  |  |  |
| Администрация Приокского района | | | | | 01.01.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | | | да/нет | | да | | 430 832,06 |  |  |  |
| Администрация Советского района | | | | | 01.01.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | | | да/нет | | да | | 819 611,20 |  |  |  |
| Администрация Сормовского района | | | | | 01.01.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | | | да/нет | | да | | 1 260 445,60 |  |  |  |
| Территориальный отдел администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет | | | | | 01.01.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | | | да/нет | | да | | 743 896,00 |  |  |  |
| ДБ | | | | | 01.01.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | | | да/нет | | да | | 1 873 657,27 |  |  | - |
| МКУ «УИЗТ г.НН» | | | | | 01.01.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | | | да/нет | | да | | 33 635 991,78 |  |  |  |
| 3.8. | Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (вывоз мусора) | | | | | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | | | | 01.01.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | Объем мусора | | | Куб.м | | 2317,4 | | 1 530 035,60 |  |  |  |
| Администрация Автозаводского района | | | | | 01.08.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | Объем мусора | | | Куб.м | | 6,6 | | 4 494,14 |  |  |  |
| Администрация Канавинского района | | | | | 01.01.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | Объем мусора | | | Куб.м | | 200,0 | | 150 000,00 |  |  |  |
| Администрация Московского района | | | | | 01.01.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | Объем мусора | | | Куб.м | | 24,0 | | 20 324,78 |  |  |  |
| Администрация Нижегородского района | | | | | 01.01.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | Объем мусора | | | Куб.м | | 1336,0 | | 900 678,11 |  |  |  |
| Администрация Сормовского района | | | | | 01.01.2022 | | | | | | 31.12.2021 | | | Объем мусора | | | Куб.м | | 508,8 | | 299 538,57 |  |  |  |
| Территориальный отдел администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет | | | | | 01.01.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | Объем мусора | | | Куб.м | | 242,0 | | 155 000,00 |  |  |  |
| 3.9. | Аренда туалетов | | | | | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | | | | 01.01.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | Аренда туалетов | | | шт. | | 324 | | 2 189 450,00 |  |  |  |
| Администрация Автозаводского района | | | | | 01.05.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | Аренда туалетов | | | шт. | | 24 | | 116 900,00 |  |  |  |
| Администрация Канавинского района | | | | | 01.01.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | Аренда туалетов | | | шт. | | 6 | | 154 600,00 |  |  |  |
| Администрация Московского района | | | | | 01.05.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | Аренда туалетов | | | шт. | | 8 | | 96 000,00 |  |  |  |
| Администрация Нижегородского района | | | | | 01.01.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | Аренда туалетов | | | шт. | | 274 | | 1 805 150,00 |  |  |  |
| Администрация Сормовского района | | | | | 10.08.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | Аренда туалетов | | | шт. | | 12 | | 16 800,00 |  |  |  |
| 3.10. | Комплексное благоустройство городского парка «Приокский» (Швейцария) в г.Н.Новгороде | | | | | | | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | | | | | 22.03.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | Итоговый акт | | | ед. | | 1 | | 409 802,10 | 40 567 400,00 |  |  |
| Положительное заключение госэкспертизы 2 этапа ПСД | | | ед. | | 1 | | 1 061 100,00 | 105 041 300,00 |  |  |
| 3.11. | Капитальный ремонт и реконструкция сооружений | | | | | | | МКУ «УИЗТ г.НН» | | | | | 01.05.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | Реконструкция гидротехнических тоннелей реки Ржавка в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода | | | процент | | 100 | | 6 000 000,00 |  |  |  |
| Реконструкция берегоукрепительного сооружения левого берега реки Оки в районе площади Ленина | | | процент | | 100 | | 309 943,56 |  |  |  |
| 4. | 10 П 04 | | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «УИЗТ г. НН». | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30 303 921,12 |  |  |  |
| 4.1. | Содержание МКУ «УИЗТ г. НН» | | | | | | | МКУ «УИЗТ г. НН» | | | | | 01.01.2022 | | | | | | 31.12.2022 | | | Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями | | | Учреждений | | 1 | | 30 303 921,12 |  |  |  |
| Штатная численность сотрудников | | | Чел. | | 52 | |
| Задача. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 338 589 147,02 | 995 472 175,62 |  |  |
| 5. | | 10 П 05 | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «УМК НН» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 22 691 563,46 |  |  |  |
| 5.1. | | Содержание МКУ «УМК НН» | | | | | | МКУ «УМК НН» | | | | | 01.01.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями | | | Учреждений | | 1 | | 22 691 563,46 |  |  |  |
| Штатная численность сотрудников | | | Чел. | | 52 | |
| 6. | | 10 П 07 | Основное мероприятие. Снос самовольных построек объектов движимого имущества. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 10 790 746,32 |  |  |  |
| 6.1. | | Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода | | | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | | | | 01.01.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода | | | | шт. | | 480 | | 10 607 796,83 |  |  |  |
| Администрация Автозаводского района | | | | | 01.01.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода | | | | шт. | | 35 | | 1 000 000,00 |  |  |  |
| Администрация Канавинского района | | | | | 01.01.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода | | | | шт. | | 28 | | 1 213 909,26 |  |  |  |
| Администрация Ленинского района | | | | | 01.01.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода | | | | шт. | | 40 | | 1 200 000,00 |  |  |  |
| Администрация Московского района | | | | | 01.01.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода | | | | шт. | | 92 | | 1 733 851,91 |  |  |  |
| Администрация Нижегородского района | | | | | 01.01.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода | | | | шт. | | 43 | | 1 459 712,95 |  |  |  |
| Администрация Приокского района | | | | | 01.01.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода | | | | шт. | | 151 | | 1 213 909,26 |  |  |  |
| Администрация Советского района | | | | | 01.01.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода | | | | шт. | | 10 | | 1 213 909,27 |  |  |  |
| Администрация Сормовского района | | | | | 01.01.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода | | | | шт. | | 81 | | 1 572 504,18 |  |  |  |
| ДБ | | | | | 01.01.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Количество территориальных органов администрации города для перераспределения средств | | | | ед. | | 8 | | 182 949,49 |  |  |  |
| 7. | | 10 П 08 | | Основное мероприятие Освещение города Нижнего Новгорода сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150 645 601,79 | 356 186 675,62 |  |  |
| 7.1. | | Расходы по оплате электроэнергии, потребляемой сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности | | | | Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры ДЖИИ, финансово-экономический отдел ДЖИИ | | | | | | 01.01.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Потребление электроэнергии | | | | кВт.ч | | 18 352 109,70 | | 144 981 666,63 |  |  |  |
| 7.2. | | Расходы на устройство архитектурно-художественного освещения объектов | | | | Администрация Автозаводского района | | | | | | 01.01.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Устройство архитектурно-художественного освещения зданий | | | | шт. | | 1 | | 3 000,00 | 297 000,00 |  |  |
| Администрация Канавинского района | | | | | | 01.01.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Устройство архитектурно-художественного освещения надземных пешеходных переходов | | | | шт. | | 3 | | 3 000,00 | 297 000,00 |  |  |
| Администрация Нижегородского района | | | | | | 01.01.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Устройство архитектурно-художественного освещения зданий | | | | шт. | | 79 | | 1 765 432,07 | 153 934 196,03 |  |  |
| Администрация Приокского района | | | | | | 01.01.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Устройство архитектурно-художественного освещения моста | | | | шт. | | 1 | | 605 719,17 | 59 966 198,07 |  |  |
| Администрация Советского района | | | | | | 01.01.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Устройство архитектурно-художественного освещения моста | | | | шт. | | 1 | | 2 289 097,99 | 86 567 998,96 |  |  |
| Устройство архитектурно-художественного освещения надземных пешеходных переходов | | | | шт. | | 2 | |
| Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры ДЖИИ, финансово-экономический отдел ДЖИИ | | | | | | 24.03.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Устройство архитектурно-художественного освещения зданий | | | | % | | 100 | | 543 710,26 | 53 827 306,94 |  |  |
| 7.3. | | Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» («Наша инфраструктура») | | | | Администрация Нижегородского района | | | | | | 22.02.2022 | | | | | 01.10.2022 | | | | Выполнение работ по ремонту сетей наружного освещения лестницы и пешеходной дорожки | | | | объект | | 1 | | 453 975,67 | 1 296 975,62 |  |  |
| 8. | | 10 П 09 | | Основное мероприятие «Расходы на ремонт, реконструкцию и модернизацию сетей городского наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 152 761 235,45 |  |  |  |
| 8.1. | | Финансовое обеспечение расходов по оплате энергосервисного контракта | | | | Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры ДЖИИ, финансово-экономический отдел ДЖИИ | | | | | | 01.01.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Финансирование выполненных работ | | | | % | 100 | | | 135 047 235,45 |  |  |  |
| 8.2. | | Финансовое обеспечение расходов по концессионному соглашению в отношении объектов наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности | | | | Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры ДЖИИ, финансово-экономический отдел ДЖИИ | | | | | | 28.07.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Финансирование платежей по концессионному соглашению | | | | % | 100 | | | 17 714 000,00 |  |  |  |
| 9. | | 10 П К2 | | Основное мероприятие «Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2022 году» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 700 000,00 | 639 285 500,00 |  |  |
| 9.1. | | Создание террасного парка в Почаинском овраге с проведением работ по реконструкции коллектора дождевой канализации и выполнением работ по инженерной защите склонов | | | | МКУ «УИЗТ г. НН» | | | | | | 10.01.2022 | | | | | 31.01.2022 | | | | Заключение контракта на ПСД | | | | объект | 1 | | | 1 700 000,00 | 639 285 500,00 |  |  |
| 01.12.2022 | | | | | 31.12.2022 | | | | Заключение контракта на СМР | | | | объект | 1 | | |
| 10.01.2022 | | | | | 31.11.2022 | | | | Выполнение работ по контракту ПСД | | | | процент | 100 | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_