## Безимени-1

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **№** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ┌ | **О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836** | ┐ |

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228, также решения городской Думы города Нижнего Новгорода от 23.03.2022 № 39 «О внесении изменений в решение городской Думы города Нижнего Новгорода от 14.12.2021 № 272 «О бюджете города Нижнего Новгорода на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» администрация города Нижнего Новгорода постановляет:

1. Внести в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019 - 2024 годы, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 29.12.2018 № 3836, следующие изменения:

1.1. Раздел 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. В разделе 2 таблицу 4 подраздела 2.7 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. В разделе 4:

1.3.1. Таблицы 5.1 исключить.

1.3.2. Дополнить таблицей 6 в редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

2. Управлению по связям со СМИ администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород».

3. Департаменту правового обеспечения администрации города Нижнего Новгорода (Киселева С.Б.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г.

Глава города Ю.В. Шалабаев

А.А. Максимов

217 14 10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

города

от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

1. Паспорт муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ответственный муниципальной исполнитель программы | Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода | | | | | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Администрации районов города Нижнего Новгорода,  Департамент благоустройства администрации города Нижнего Новгорода (далее - ДБ),  Муниципальное казенное учреждение «Управление муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «УМК НН»),  Муниципальное казенное учреждение «Управление инженерной защиты территорий города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «УИЗТ г. НН»),  Департамент строительства и капитального ремонта администрации города Нижнего Новгорода (далее - департамент строительства ‎г. Н.Новгорода),  Муниципальное казенное учреждение «Главное управление по капитальному строительству города Нижнего Новгорода» (далее - МКУ «Главукс Г.Н.Новгорода»),  Департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (далее - ДЖИИ). | | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Обеспечение надлежащего санитарного, эстетического состояния территории города | | | | | | |
| Задачи программы | Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий.  Обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры города | | | | | | |
| Этапы и сроки муниципальной реализации программы | Срок реализации программы 2019 - 2024 годы. Программа реализуется в один этап | | | | | | |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода | Всего, в т.ч. | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| 423 902 876,69 | 2 095 201 583,84 | 3 724 860 802,70 | 2 643 820 876,59 | 2 539 060 252,39 | 1 533 792 552,39 |
| ДБ | 631 775,76 | 15 528 016,81 | 35 883 917,43 | 17 931 267,24 | 20 325 000,00 | 20 325 000,00 |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода (ДБ) | 243 547 135,45 | 285 104 345,15 | 621 066 198,30 | 1 067 519 321,60 | 1 030 567 000,00 | 1 030 567 000,00 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 117 666 878,33 | 200 430 739,09 | 152 564 614,53 | 754 154 669,03 | 1 127 616 611,11 | 122 348 911,11 |
| МКУ «УМК НН» (ДБ) | 62 057 087,15 | 68 616 612,69 | 78 235 172,55 | 103 501 543,89 | 61 235 100,00 | 61 235 100,00 |
| ДЖИИ | 0,00 | 0,00 | 201987551,59 | 659 736 923,85 | 299 316 541,28 | 299 316 541,28 |
| МКУ «ГлавУКС Г.Н.Новгорода» (департамент строительства ‎г. Н.Новгорода) | 0,00 | 1 525 521 870,10 | 2635123348,30 | 40 977 150,98 | 0,00 | 0,00 |
| Целевые индикаторы муниципальной программы | 1. Доля населения города, удовлетворенная качеством благоустройства городских территорий (в общем количестве опрошенных граждан), - 60%.  2. Доля объектов озеленения, находящихся в нормативном состоянии, по отношению к общему количеству объектов озеленения - 41%.  3. Доля муниципальных кладбищ, находящихся в нормативном состоянии, по отношению к общему количеству муниципальных кладбищ - 66%.  4. Охват сетями дождевой канализации - 60,6%.  5. Доля отремонтированных сетей ливневой канализации города по отношению к общему количеству сетей ливневой канализации, требующих ремонта, - 3,6%.  6. Доля сооружений инженерной защиты города, отвечающих нормативным требованиям, - 70,6%.  7. Доля отремонтированных объектов инженерной защиты города по отношению к общему количеству объектов инженерной защиты города, требующих ремонта, - 3%.  8. Доля отремонтированных прочих объектов благоустройства к общему количеству прочих объектов благоустройства, в том числе:  Пляжи: 79% | | | | | | |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

города

от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

2.7. Обоснование объема финансовых ресурсов.

Таблица 4

Ресурсное обеспечение реализации программы

за счет средств бюджета города Нижнего Новгорода

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код основного мероприятия целевой статьи рас-ходов | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнитель | Расходы, руб. | | | | | |
| 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Муниципальная программа «Благоустройство города Нижнего Новгорода» | | | Всего, в том числе: | 423 902 876,69 | 2 095 201 583,84 | 3 724 860 802,70 | 2 643 820 876,59 | 2 539 060 252,39 | 1 533 792 552,39 |
| ДБ | 631 775,76 | 15 528 016,81 | 35 883 917,43 | 17 931 267,24 | 20 325 000,00 | 20 325 000,00 |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода (ДБ) | 243 547 135,45 | 285 104 345,15 | 621 066 198,30 | 1 067 519 321,60 | 1 030 567 000,00 | 1 030 567 000,00 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 117 666 878,33 | 200 430 739,09 | 152 564 614,53 | 754 154 669,03 | 1 127 616 611,11 | 122 348 911,11 |
| МКУ «УМК НН» (ДБ) | 62 057 087,15 | 68 616 612,69 | 78 235 172,55 | 103 501 543,89 | 61 235 100,00 | 61 235 100,00 |
| ДЖИИ | 0,00 | 0,00 | 201987551,59 | 659 736 923,85 | 299 316 541,28 | 299 316 541,28 |
| МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (департамент строительства ‎г. Н.Новгорода) | 0,00 | 1 525 521 870,10 | 2635123348,30 | 40 977 150,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | 10 П 01 | Озеленение территории города Нижнего Новгорода | Всего, в том числе: | 136 713 984,55 | 155 436 417,49 | 460 932 552,59 | 1 021 898 292,75 | 1 000 000 000,00 | 1 000 000 000,00 |
| ДБ | 631 775,76 | 16,81 | 30522742,33 | 17782372,80 | 18300000,00 | 18300000,00 |
| Администрации районов города (ДБ) | 136 082 208,79 | 155 436 400,68 | 429 809 811,18 | 1 004 115 919,95 | 981 700 000,00 | 981 700 000,00 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 0,00 | 0,00 | 599 999,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | 10 П 02 | Организация и содержание мест захоронения в городе Нижнем Новгороде | Всего, в том числе: | 42 432 099,55 | 55 732 370,31 | 57 120 086,02 | 81 739 243,89 | 39 472 800,00 | 39 472 800,00 |
| МКУ «УМК НН» (ДБ) | 42 432 099,55 | 48 418 131,80 | 57 120 086,02 | 81 739 243,89 | 39 472 800,00 | 39 472 800,00 |
| Администрации районов города (ДБ) | 0,0 | 7 314 238,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3. | 10 П 03 | Прочие объекты благоустройства (включая сети ливневой канализации и сооружения инженерной защиты) города Нижнего Новгорода | Всего, в том числе: | 197 057 861,91 | 1 806 589 472,46 | 2924333196,03 | 186 338 216,10 | 146 190 911,11 | 140 180 511,11 |
| ДБ | 0 | 15 528 000,00 | 5 361 175,10 | 47 644,44 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 89 592 935,25 | 172 082 395,26 | 122 693 316,75 | 83 833 769,03 | 97 323 911,11 | 91 313 511,11 |
| Администрации районов города (ДБ) | 107 464 926,66 | 93 457 207,10 | 161 155 355,88 | 61 479 651,65 | 48 867 000,00 | 48 867 000,00 |
| МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» (департамент строительства ‎г. Н.Новгорода) | 0,00 | 1 525 521 870,10 | 2 635 123 348,30 | 40 977 150,98 | 0,00 | 0,00 |
| 1.4. | 10 П 04 | Обеспечение деятельности МКУ «УИЗТ г. НН» | Всего, в том числе: | 28 073 943,08 | 28 311 252,35 | 29 271 298,70 | 29 335 400,00 | 29 335 400,00 | 29 335 400,00 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 28 073 943,08 | 28 311 252,35 | 29 271 298,70 | 29 335 400,00 | 29 335 400,00 | 29 335 400,00 |
| 1.5. | 10 П 05 | Обеспечение деятельности МКУ «УМК НН» | Всего, в том числе: | 19 624 987,60 | 20 005 967,01 | 21 108 978,58 | 21 762 300,00 | 21 762 300,00 | 21 762 300,00 |
| МКУ «УМК НН» (ДБ) | 19 624 987,60 | 20 005 967,01 | 21 108 978,58 | 21 762 300,00 | 21 762 300,00 | 21 762 300,00 |
| 1.6. | 10 П 06 | Основное мероприятие «Приобретение строительной техники» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.7. | 10 П 07 | Основное мероприятие «Снос самовольных построек объектов движимого имущества» | Всего, в том числе: | 0,00 | 25 757 575,76 | 22 474 287,63 | 2 025 000,00 | 2 025 000,00 | 2 025 000,00 |
| ДБ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 250,00 | 2 025 000,00 | 2 025 000,00 |
| Администрации районов города (ДБ) | 0,00 | 25 757 575,76 | 22 474 287,63 | 1 923 750,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.8. | 10 П 08 | Основное мероприятие «Освещение города Нижнего Новгорода сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности» | ДЖИИ | 0,00 | 0,00 | 192 439 796,70 | 505 402 049,20 | 144 981 666,63 | 144981666,63 |
| 1.9. | 10 П 09 | Основное мероприятие «Расходы на ремонт, реконструкцию и модернизацию сетей городского наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности» | Всего, в том числе: | 0,00 | 0,00 | 17 174 498,50 | 154 334 874,65 | 154 334 874,65 | 154 334 874,65 |
| ДЖИИ | 0,00 | 0,00 | 9 547 754,89 | 154 334 874,65 | 154 334 874,65 | 154334874,65 |
| Администрации районов города (ДБ) | 0,00 | 0,00 | 7626743,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.10. | 10 П С1 | Основное мероприятие «Предупреждение распространения, профилактика, диагностика и лечение от новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» | Всего, в том числе: | 0,00 | 3368528,46 | 6107,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Администрации районов города (ДБ) | 0,00 | 3138923,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «УМК НН» (ДБ) | 0,00 | 192513,88 | 6107,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 0,00 | 37091,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.11. | 10 П К2 | Основное мероприятие "Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2022 году | МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 640985500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.12. | 10 П К3 | Основное мероприятие "Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2023 году | МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1000957300,00 | 0,00 |
| 1.13. | 10 П К4 | Основное мероприятие "Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2024 году | МКУ «УИЗТ г. НН» (ДБ) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1700000,00 |

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

к постановлению администрации

города

от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 6

План реализации муниципальной программы

«Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2019 - 2024 годы на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код основного мероприятия целевой статьи рас-ходов | Наименование подпрограммы, задачи, основные мероприятия, мероприятия | | | | Ответственный за выполнение мероприятия (управление, отдел) | | Срок | | | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее - ПНР) | | | | | Объемы финансового обеспечения, руб. | | | |
| начала реализации | | окончания реализации | Наименование ПНР | | Ед. изм. | Значение | | Собственные городские средства | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | | | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего по муниципальной программе «Благоустройство города Нижнего Новгорода» | | | | | | | | | | | | | | | | 785 714 870,95 | 1 965 137 934,63 | 0,00 | 17 706,76 |
| Задача. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий | | | | | | | | | | | | | | | | 455 831 479,14 | 969 665 799,01 |  |  |
| 1. | 10 П 01 | Основное мероприятие. Объекты благоустройства (общественные территории, объекты озеленения) территории города Нижнего Новгорода | | | | | | | | | | | | | | 267 024 572,69 | 754 904 665,35 |  |  |
| 1.1. | Содержание объектов благоустройства и общественных территорий | | | | | Всего: | | | | | | | | | | 250 000 000,00 | 750 000 000,00 |  |  |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Содержание объектов озеленения | | кв.м | 21034790,96 | | 199 858 513,81 | 599 575 541,50 |  |  |
| Ремонт объектов озеленения | | кв.м | 800,00 | | 4 000 000,00 | 12 000 000,00 |  |  |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | | кв.м | 35828,27 | | 17 734 823,20 | 53 204 469,60 |  |  |
| Содержание цветников | | кв.м | 44986,72 | | 11 940 176,80 | 35 820 530,40 |  |  |
| Посадка деревьев и кустарников | | шт. | 390 | | 181 786,50 | 545 359,50 |  |  |
| Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) | | м3 | 5610,06 | | 7 446 294,30 | 22 338 882,90 |  |  |
| Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения | | Ед. | 20 | | 4 891 416,83 | 14 674 250,47 |  |  |
| Содержание объектов озеленения (пляжи /места (зоны) массового отдыха населения) | | Ед. | 14 | | 2 029 525,97 | 6 088 577,88 |  |  |
| Ремонт объектов озеленения (пляжи / места (зоны) массового отдыха населения) | | Ед. | 11 | | 623 169,53 | 1 869 508,57 |  |  |
| Услуги видеонаблюдения на общественных пространствах | | да/нет | да | | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Администрация Автозаводского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Содержание объектов озеленения | | кв.м | 4495332,4 | | 23 500 000,00 | 70 500 000,00 |  |  |
| Ремонт объектов озеленения | | кв.м | 100 | | 500 000,00 | 1 500 000,00 |  |  |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | | кв.м | 8639,38 | | 4 166 500,00 | 12 499 500,00 |  |  |
| Содержание цветников | | кв.м | 11119,58 | | 1 858 500,00 | 5 575 500,00 |  |  |
| Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) | | м3 | 1830,55 | | 1 500 000,00 | 4 500 000,00 |  |  |
| Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения | | Ед. | 1 | | 387 375,00 | 1 162 125,00 |  |  |
| Содержание объектов озеленения (пляжи / места (зоны) массового отдыха населения) | | Ед. | 1 | | 107 781,33 | 323 343,98 |  |  |
| Ремонт объектов озеленения (пляжи / места (зоны) массового отдыха населения) | | Ед. | 1 | | 70 766,93 | 212 300,77 |  |  |
| Администрация Канавинского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Содержание объектов озеленения | | кв.м | 2011521 | | 24 500 000,00 | 73 500 000,00 |  |  |
| Ремонт объектов озеленения | | кв.м | 100 | | 500 000,00 | 1 500 000,00 |  |  |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | | кв.м | 3955,34 | | 2 250 000,00 | 6 750 000,00 |  |  |
| Содержание цветников | | кв.м | 5773,72 | | 1 500 000,00 | 4 500 000,00 |  |  |
| Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) | | м3 | 187,44 | | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения | | Ед. | 4 | | 770 625,35 | 2 311 876,05 |  |  |
| Содержание объектов озеленения (пляжи / места (зоны) массового отдыха населения) | | Ед. | 4 | | 385 128,20 | 1 155 384,60 |  |  |
| Ремонт объектов озеленения (пляжи / места (зоны) массового отдыха населения) | | Ед. | 3 | | 142 500,00 | 427 500,00 |  |  |
| Услуги видеонаблюдения на общественных пространствах | | да/нет | да | | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Администрация Ленинского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Содержание объектов озеленения | | кв.м | 2881473,91 | | 14 750 000,00 | 44 250 000,00 |  |  |
| Ремонт объектов озеленения | | кв.м | 100 | | 500 000,00 | 1 500 000,00 |  |  |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | | кв.м | 4127,97 | | 1 750 000,00 | 5 250 000,00 |  |  |
| Содержание цветников | | кв.м | 4722,9 | | 1 000 000,00 | 3 000 000,00 |  |  |
| Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) | | м3 | 212 | | 750 000,00 | 2 250 000,00 |  |  |
| Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения | | Ед. | 1 | | 212 251,40 | 636 754,20 |  |  |
| Содержание объектов озеленения (пляжи / места (зоны) массового отдыха населения) | | Ед. | 3 | | 577 594,80 | 1 732 784,40 |  |  |
| Ремонт объектов озеленения (пляжи / места (зоны) массового отдыха населения) | | Ед. | 3 | | 142 500,00 | 427 500,00 |  |  |
| Администрация Московского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Содержание объектов озеленения | | кв.м | 1593282,35 | | 13 058 535,81 | 39 175 607,45 |  | - |
| Ремонт объектов озеленения | | кв.м | 100 | | 500 000,00 | 1 500 000,00 |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | | кв.м | 1377,51 | | 1 006 237,90 | 3 018 713,70 |  |  |
| Содержание цветников | | кв.м | 3334,08 | | 1 493 762,10 | 4 481 286,30 |  |  |
| Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) | | м3 | 268,14 | | 875 000,00 | 2 625 000,00 |  |  |
| Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения | | Ед. | 3 | | 848 942,31 | 2 546 826,92 |  |  |
| Администрация Нижегородского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Содержание объектов озеленения | | кв.м | 1273419 | | 68 750 000,00 | 206 250 000,00 |  | - |
| Ремонт объектов озеленения | | кв.м | 100 | | 500 000,00 | 1 500 000,00 |  |  |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | | кв.м | 8238,6 | | 3 677 331,30 | 11 031 993,90 |  |  |
| Содержание цветников | | кв.м | 8448,6 | | 2 697 668,70 | 8 093 006,10 |  |  |
| Посадка деревьев и кустарников | | шт. | 390 | | 181 786,50 | 545 359,50 |  |  |
| Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) | | м3 | 468,75 | | 1 068 213,50 | 3 204 640,50 |  |  |
| Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения | | Ед. | 3 | | 1 528 131,67 | 4 584 395,00 |  |  |
| Содержание объектов озеленения (пляжи / места (зоны) массового отдыха населения) | | Ед. | 1 | | 452 560,20 | 1 357 680,60 |  |  |
| Ремонт объектов озеленения (пляжи / места (зоны) массового отдыха населения) | | Ед. | 1 | | 118 825,50 | 356 476,50 |  |  |
| Услуги видеонаблюдения на общественных пространствах | | да/нет | да | | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Администрация Приокского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Содержание объектов озеленения | | кв.м | 1515840 | | 17 000 000,00 | 51 000 000,00 |  |  |
| Ремонт объектов озеленения | | кв.м | 100 | | 500 000,00 | 1 500 000,00 |  |  |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | | кв.м | 1735,16 | | 625 000,00 | 1 875 000,00 |  |  |
| Содержание цветников | | кв.м | 2932,02 | | 875 000,00 | 2 625 000,00 |  |  |
| Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) | | м3 | 499,86 | | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Содержание объектов озеленения (пляжи / места (зоны) массового отдыха населения) | | Ед. | 1 | | 59 375,00 | 178 125,00 |  |  |
| Ремонт объектов озеленения (пляжи / места (зоны) массового отдыха населения) | | Ед. | 1 | | 28 545,00 | 85 635,00 |  |  |
| Администрация Советского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Содержание объектов озеленения | | кв.м | 581193 | | 15 876 326,00 | 47 628 978,00 |  |  |
| Ремонт объектов озеленения | | кв.м | 100 | | 500 000,00 | 1 500 000,00 |  |  |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | | кв.м | 2450,91 | | 1 250 000,00 | 3 750 000,00 |  |  |
| Содержание цветников | | кв.м | 3352,42 | | 1 625 000,00 | 4 875 000,00 |  |  |
| Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) | | м3 | 1120 | | 1 253 080,80 | 3 759 242,40 |  |  |
| Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения | | Ед. | 2 | | 639 272,90 | 1 917 818,70 |  |  |
| Содержание объектов озеленения (пляжи / места (зоны) массового отдыха населения) | | Ед. | 2 | | 285 987,00 | 857 961,00 |  |  |
| Ремонт объектов озеленения (пляжи / места (зоны) массового отдыха населения) | | Ед. | 2 | | 120 032,10 | 360 096,30 |  |  |
| Администрация Сормовского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Содержание объектов озеленения | | кв.м | 6682679,3 | | 21 673 652,00 | 65 020 956,05 |  |  |
| Ремонт объектов озеленения | | кв.м | 100 | | 500 000,00 | 1 500 000,00 |  |  |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | | кв.м | 5083,4 | | 2 909 754,00 | 8 729 262,00 |  |  |
| Содержание цветников | | кв.м | 5083,4 | | 840 246,00 | 2 520 738,00 |  |  |
| Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) | | м3 | 1023,32 | | 2 000 000,00 | 6 000 000,00 |  |  |
| Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения | | Ед. | 6 | | 504 818,20 | 1 514 454,60 |  |  |
| Содержание объектов озеленения (пляжи /места (зоны) массового отдыха населения) | | Ед. | 2 | | 161 099,44 | 483 298,30 |  |  |
| Территориальный отдел администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Содержание объектов озеленения | | кв.м | 50 | | 750 000,00 | 2 250 000,00 |  | - |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | | кв.м | 220 | | 100 000,00 | 300 000,00 |  |  |
| Содержание цветников | | кв.м | 220 | | 50 000,00 | 150 000,00 |  |  |
| МКУ «УИЗТ г.НН» | | 01.03.2022 | | 31.12.2022 | Содержание Волжско-Окских склонов, включая противооползневые сооружения | | кв.м. | 77010 | | 1 294 293,06 | 3 882 879,18 |  |  |
| 1.2. | Озеленение территории города Нижнего Новгорода | | | | | Администрация Нижегородского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Погашение кредиторской задолжности по содержанию объектов озеленения | | да/нет | да | | 13 486 734,92 |  |  |  |
| 1.3. | Услуги по охране объектов благоустройства города Нижнего Новгорода | | | | | Администрация Нижегородского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Предоставление услуг по охране | | да/нет | да | | 1 728 800,00 |  |  |  |
| 1.4. | Прочие работы по объектам озеленения в районах города Нижнего Новгорода | | | | | Администрация Советского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Погашение кредиторской задолжности по разработке проектно-сметной документации | | да/нет | да | | 120 000,00 |  |  |  |
| 1.5. | Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" ("Общественные пространства") | | | | | Администрация Нижегородского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Количество территорий | | шт. | 2 | | 1 689 037,77 | 4 904 665,35 |  |  |
| 1.6. | Реализация проекта инициативного бюджетирования "Вам решать!" ("Все лучшее детям") | | | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | 01.03.2022 | | 31.12.2022 | Количество детских площадок | | шт. | 5 | | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Администрация Канавинского района | | 01.03.2022 | | 31.12.2022 | Количество детских площадок | | шт. | 1 | | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Администрация Московского района | | 01.03.2022 | | 31.12.2022 | Количество детских площадок | | шт. | 2 | | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Администрация Советского района | | 01.03.2022 | | 31.12.2022 | Количество детских площадок | | шт. | 1 | | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Администрация Сормовского района | | 01.03.2022 | | 31.12.2022 | Количество детских площадок | | шт. | 1 | | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 1.7. | Содержание и ремонт Театральной лестницы | | | | | Администрация Нижегородского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Площадь содержания Театральной лестницы | | кв.м. | 344 | | 0,00 |  |  |  |
| 1.8. | Ремонт фонтанов | | | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Количество фонтанов | | ед. | 6 | | 0,00 |  |  |  |
| Администрация Автозаводского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Количество фонтанов | | ед. | 1 | | 0,00 |  |  |  |
| Администрация Канавинского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Количество фонтанов | | ед. | 1 | | 0,00 |  |  |  |
| Администрация Ленинского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Количество фонтанов | | ед. | 1 | | 0,00 |  |  |  |
| Администрация Советского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Количество фонтанов | | ед. | 2 | | 0,00 |  |  |  |
| Администрация Сормовского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Количество фонтанов | | ед. | 1 | | 0,00 |  |  |  |
| 1.9. | Электроснабжение, водоснабжение и водоотведение фонтанов | | | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Электроснабжение фонтанов | | ед. | 11 | | 0,00 |  |  |  |
| Администрация Автозаводского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Электроснабжение фонтанов | | ед. | 1 | | 0,00 |  |  |  |
| Администрация Канавинского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Электроснабжение фонтанов | | ед. | 4 | | 0,00 |  |  |  |
| Администрация Московского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Электроснабжение фонтанов | | ед. | 3 | | 0,00 |  |  |  |
| Администрация Нижегородского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Электроснабжение фонтанов | | ед. | 3 | | 0,00 |  |  |  |
| 1.10. | Ремонт пляжей | | | | | Администрация Сормовского района | | 11.03.2022 | | 24.05.2022 | Количество пляжей | | Ед. | 2 | | 0,00 |  |  |  |
| 2. | 10 П 02 | Основное мероприятие. Организация и содержание мест захоронения в городе Нижнем Новгороде | | | | | | | | | | | | | | 22 813 443,89 | 58 925 800,00 |  |  |
| 2.1. | Транспортировка мусора с территории муниципальных кладбищ города (коммунальная услуга) | | | | | МКУ «УМК НН» | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Объем мусора | | куб.м | 27046,92 | | 10 893 430,25 |  |  |  |
| 2.2. | Содержание муниципальных кладбищ города | | | | | МКУ «УМК НН» | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Ручная расчистки территории кладбищ от случайного мусора | | кв.м. | 3049 645,39 | | 7 719 000,00 |  |  |  |
| Снос аварийных деревьев | | шт. | 101 | |
| Расчистка дорог от снега и льда | | маш/ч | 250 | |
| Площадь акарицидной обработки и барьерной дератизации | | га | 588,58 | |
| Содержание (обслуживание) общественных туалетов | | Ед. | 15 | |
| 2.3. | Сопровождение программного комплекса ГИС «Управление кладбищем» | | | | | МКУ «УМК НН» | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Сопровождение программного комплекса ГИС «Управление кладбищем» | | Да/нет | да | | 100 000,00 |  |  | - |
| 2.4. | Увеличение стоимости основных средств | | | | | МКУ «УМК НН» | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Увеличение стоимости основных средств | | Да/нет | да | | 353 640,00 |  |  | - |
| 2.5. | Реализация мероприятий в рамках проекта «Память поколений» | | | | | МКУ «УМК НН» | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (вывоз мусора) | | Количество кладбищ | 20 | | 3 101 357,89 | 58 925 800,00 |  | - |
| Снос (вырубка) аварийных и сухостойных деревьев на муниципальных кладбищах города | | да/нет | да | |
| Ремонт дорог на муниципальном кладбище «Ново-Сормовское» | | м2 | 11913 | |
| Ремонт дорог на муниципальном кладбище «Румянцевское» | | м2 | 6415,7 | |
| Ремонт дорог на муниципальном кладбище «Стригинское» | | м2 | 7042 | |
| Обустройство межквартальных дорожек на муниципальном кладбище «Нижегородское 1 очередь» | | м2 | 3323 | |
| Обустройство межквартальных дорожек на муниципальном кладбище «Румянцевское» | | м2 | 206,5 | |
| Обустройство межквартальных дорожек на муниципальном кладбище «Сортировочное» | | м2 | 1818 | |
| Обустройство межквартальных дорожек на муниципальном кладбище «по ул.Пушкина» | | м2 | 829,5 | |
| Покос травы на территории муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода | | га | 176,57 | |
| Обустройство межквартальных дорожек на муниципальном кладбище «Стригинское» | | м2 | 685,15 | |
| 2.6. | Разработка проектно-сметной документаций (далее - ПСД) и проведение экспертизы сметной документации в ГБУ НО «Нижегородсмета». | | | | | МКУ «УМК НН» | | 01.03.2022 | | 31.12.2022 | Количество экспертиз сметной документации | | шт. | 1 | | 646 015,75 |  |  |  |
| Количество ПСД | | шт. | 1 | |
| 3. | 10 П 03 | | | Основное мероприятие. Прочие объекты благоустройства (включая сети ливневой канализации и сооружения инженерной защиты) города Нижнего Новгорода | | | | | | | | | | | | 136 658 062,56 | 155 835 333,66 |  |  |
| 3.1. | Содержание сооружений | | | | | МКУ «УИЗТ г.НН» | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Содержание ливневых насосных станций и очистных сооружений | | ед. | 31 | | 34 130 822,13 |  |  |  |
| Промывка коллекторов и смотровых колодцев сети системы ливневой канализации | | п.м. | 8000 | |
| 3.2. | Оплата потребления электроэнергии ливневыми насосными станциями и очистными сооружениями | | | | | МКУ «УИЗТ г.НН» | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Потребление электроэнергии ливневыми насосными станциями и очистными сооружениями | | кВт\*час | 700000 | | 4 500 000,00 |  |  |  |
| 3.3. | Ремонт сооружений | | | | | МКУ «УИЗТ г.НН» | | 01.03.2022 | | 31.12.2022 | Ливневые колодцы | | шт. | 16 | | 16 500 000,00 |  |  |  |
| Перекладка коллектора | | мп | 219 | | 7 395 540,40 |  |  |  |
| 3.4. | Поставка газа «Вечный огонь» | | | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Количество потребляемого газа | | куб.м | 56 | | 564 647,29 |  |  |  |
| Администрация Приокского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Количество потребляемого газа | | куб.м | 36 | | 279 045,03 |  |  |  |
| Администрация Сормовского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Количество потребляемого газа | | куб.м | 20 | | 285 602,26 |  |  |  |
| 3.5. | Вывоз мусора с несанкционированных свалок | | | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | 01.04.2022 | | 31.12.2022 | Вывоз мусора | | да/нет | да | | 2 324 048,93 |  |  |  |
| Администрация Канавинского района | | 01.04.2022 | | 31.12.2022 | Вывоз мусора | | да/нет | да | | 610 815,73 |  |  |  |
| Администрация Нижегородского района | | 01.04.2022 | | 31.12.2022 | Вывоз мусора | | да/нет | да | | 50 850,00 |  |  |  |
| Администрация Приокского района | | 01.04.2022 | | 31.12.2022 | Вывоз мусора | | да/нет | да | | 9 850,00 |  |  |  |
| Администрация Сормовского района | | 01.04.2022 | | 31.12.2022 | Вывоз мусора | | да/нет | да | | 1 652 533,20 |  |  |  |
| 3.6. | Разработка проектно-сметной документаций (далее - ПСД) и проведение экспертизы сметной документации в ГБУ НО «Нижегородсмета». | | | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Количество экспертиз сметной документации | | шт. | 23 | | 3 870 734,00 |  |  |  |
| Администрация Автозаводского района | | 01.02.2022 | | 31.12.2022 | Количество экспертиз сметной документации | | шт. | 4 | | 596 108,64 |  |  |  |
| Администрация Канавинского района | | 01.02.2022 | | 31.12.2022 | Количество экспертиз сметной документации | | шт. | 1 | | 485 684,64 |  |  |  |
| Администрация Ленинского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Количество экспертиз сметной документации | | шт. | 7 | | 559 324,64 |  |  |  |
| Администрация Московского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Количество экспертиз сметной документации | | шт. | 3 | | 360 324,64 |  |  |  |
| Администрация Нижегородского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Количество экспертиз сметной документации | | шт. | 3 | | 375 324,64 |  |  |  |
| Администрация Приокского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Количество экспертиз сметной документации | | шт. | 2 | | 632 597,54 |  |  |  |
| Администрация Советского района | | 01.02.2022 | | 31.12.2022 | Количество экспертиз сметной документации | | шт. | 1 | | 406 044,63 |  |  |  |
| Администрация Сормовского района | | 01.02.2022 | | 31.12.2022 | Количество экспертиз сметной документации | | шт. | 2 | | 455 324,63 |  |  |  |
| 3.7. | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | | | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | | да/нет | да | | 14 876 565,61 | 10 226 682,68 |  |  |
| Администрация Автозаводского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | | да/нет | да | | 1 964 271,80 |  |  |  |
| Администрация Канавинского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | | да/нет | да | | 2 945 904,18 | 1 517 995,02 |  |  |
| Администрация Ленинского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | | да/нет | да | | 824 715,20 |  |  |  |
| Администрация Московского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | | да/нет | да | | 2 984 081,64 | 4 120 451,91 |  |  |
| Администрация Нижегородского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | | да/нет | да | | 2 027 450,00 |  |  |  |
| Администрация Приокского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | | да/нет | да | | 435 832,06 |  |  |  |
| Администрация Советского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | | да/нет | да | | 1 819 785,11 | 2 958 531,22 |  |  |
| Администрация Сормовского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | | да/нет | да | | 1 130 629,62 | 1 629 704,53 |  |  |
| Территориальный отдел администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | | да/нет | да | | 743 896,00 |  |  |  |
| ДБ | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | | да/нет | да | | 26 916 224,55 |  |  | - |
| МКУ «УИЗТ г.НН» | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | | да/нет | да | | 21 307 406,50 |  |  |  |
| 3.8. | Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (вывоз мусора) | | | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Оказание коммунальной услуги | | да/нет | да | | 1 605 000,00 |  |  |  |
| Администрация Канавинского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Оказание коммунальной услуги | | да/нет | да | | 150 000,00 |  |  |  |
| Администрация Нижегородского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Оказание коммунальной услуги | | да/нет | да | | 1 000 000,00 |  |  |  |
| Администрация Сормовского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2021 | Оказание коммунальной услуги | | да/нет | да | | 300 000,00 |  |  |  |
| Территориальный отдел администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Оказание коммунальной услуги | | да/нет | да | | 155 000,00 |  |  |  |
| 3.9. | Аренда туалетов | | | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Аренда туалетов | | да/нет | да | | 1 196 171,05 |  |  |  |
| Администрация Канавинского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Аренда туалетов | | да/нет | да | | 80 000,00 |  |  |  |
| Администрация Нижегородского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Аренда туалетов | | да/нет | да | | 1 116 171,05 |  |  |  |
| 3.10. | Комплексное благоустройство городского парка «Приокский» (Швейцария) в г.Н.Новгороде | | | | | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | | 22.03.2022 | | 31.12.2022 | Итоговый акт | | Ед. | 1 | | 409 802,10 | 40 567 350,98 |  |  |
| Положительное заключение госэкспертизы 2 этапа ПСД | | да/нет | да | | 1 061 100,00 | 105 041 300,00 |  |  |
| 4. | 10 П 04 | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «УИЗТ г. НН». | | | | | | | | | | | | | | 29 335 400,00 |  |  |  |
| 4.1. | Содержание МКУ «УИЗТ г. НН» | | | | | МКУ «УИЗТ г. НН» | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями | | Учреждений | 1 | | 29 335 400,00 |  |  |  |
| Штатная численность сотрудников | | Чел. | 60 | |
| Задача. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий | | | | | | | | | | | | | | | | 329 883 391,81 | 995 472 135,62 |  | 17 706,76 |
| 5. | 10 П 05 | | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «УМК НН» | | | | | | | | | | | | | 21 762 300,00 |  |  |  |
| 5.1. | Содержание МКУ «УМК НН» | | | | | МКУ «УМК НН» | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями | | Учреждений | | 1 | 21 762 300,00 |  |  |  |
| Штатная численность сотрудников | | Чел. | | 52 |
| 6. | 10 П 07 | | | | Основное мероприятие. Снос самовольных построек объектов движимого имущества. | | | | | | | | | | | 2 270 803,68 |  |  |  |
| 6.1. | Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода | | | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода | | да/нет | | да | 2 169 553,68 |  |  |  |
| Администрация Автозаводского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода | | да/нет | | да | 354 334,47 |  |  |  |
| Администрация Канавинского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода | | да/нет | | да | 213 909,26 |  |  |  |
| Администрация Ленинского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода | | да/нет | | да | 200 000,00 |  |  |  |
| Администрация Московского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода | | да/нет | | да | 213 909,27 |  |  |  |
| Администрация Нижегородского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода | | да/нет | | да | 459 712,95 |  |  |  |
| Администрация Приокского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода | | да/нет | | да | 213 909,26 |  |  |  |
| Администрация Советского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода | | да/нет | | да | 213 909,27 |  |  |  |
| Администрация Сормовского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода | | да/нет | | да | 299 869,20 |  |  |  |
| ДБ | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Снос, демонтаж гаражей и сараев, расположенных на территории города Нижнего Новгорода | | да/нет | | да | 101 250,00 |  |  |  |
| 7. | 10 П 08 | Основное мероприятие Освещение города Нижнего Новгорода сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | | 149 815 413,48 | 356 186 635,62 |  | 17 706,76 |
| 7.1. | Расходы по оплате электроэнергии, потребляемой сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности | | | | | Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры ДЖИИ, финансово-экономический отдел ДЖИИ | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Потребление электроэнергии | | кВт.ч | | 18352109,7 | 144 981 666,63 |  |  |  |
| 7.2. | Расходы на устройство архитектурно-художественного освещения двух автомобильных мостов через р.Оку (Мызинский и Молитовский), а также фасадов зданий по ул.Рождественской в г.Нижний Новгород | | | | | Администрация Нижегородского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Устройство архитектурно-художественного освещения фасадов зданий | | шт. | | 49 | 1 257 650,33 | 103 663 802,97 |  |  |
| Администрация Приокского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Устройство архитектурно-художественного освещения моста | | шт. | | 1 | 605 719,17 | 59 966 198,07 |  |  |
| Администрация Советского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Устройство архитектурно-художественного освещения моста | | шт. | | 1 | 1 472 424,13 | 86 369 998,96 |  |  |
| Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры ДЖИИ, финансово-экономический отдел ДЖИИ | | 24.03.2022 | | 31.12.2022 | Устройство архитектурно-художественного освещения фасадов зданий | | шт. | | 26 | 1 059 492,00 | 104 889 660,00 |  |  |
| Устройство архитектурно-художественного освещения надземных пешеходных переходов | | шт. | | 4 |
| 7.3. | Расходы на реализацию проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» («Наша инфраструктура») | | | | | Администрация Нижегородского района | | 22.02.2022 | | 01.10.2022 | Выполнение работ по ремонту сетей наружного освещения лестницы и пешеходной дорожки | | объект | | 1 | 438 461,22 | 1 296 975,62 |  | 17 706,76 |
| 8. | 10 П 09 | | Основное мероприятие «Расходы на ремонт, реконструкцию и модернизацию сетей городского наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности» | | | | | | | | | | | | | 154 334 874,65 |  |  |  |
| 8.1. | Финансовое обеспечение расходов по оплате энергосервисного контракта | | | | | Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры ДЖИИ, финансово-экономический отдел ДЖИИ | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | Замена существующих светильников на светодиодные | | шт. | | 65213 | 154 334 874,65 |  |  |  |
| Монтаж шкафов управления наружным освещением | | шт. | | 925 |
| Установка базовых станций беспроводной связи | | шт. | | 100 |
| Установка программно-аппаратного комплекса АСКУЭ/АСУНО | | компл. | | 1 |
| 9. | 10 П К2 | | | | Основное мероприятие "Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2022 году | | | | | | | | | | | 1 700 000,00 | 639 285 500,00 |  |  |
| 9.1. | Создание террасного парка в Почаинском овраге с проведением работ по реконструкции коллектора дождевой канализации и выполнением работ по инженерной защите склонов | | | | | | МКУ «УИЗТ г. НН» | | 10.01.2022 | 31.01.2022 | Заключение контракта на ПСД | да/нет | | | да | 1 700 000,00 | 639 285 500,00 |  |  |
| 01.12.2022 | 31.12.2022 | Заключение контракта на СМР | да/нет | | | да |
| 10.01.2022 | 31.11.2022 | Выполнение работ по контракту ПСД | процент | | | 100 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_