## Безимени-1

**АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | **№** |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ┌ | **О внесении изменений в постановление администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2022 № 7181** | ┐ |

На основании статьи 52 Устава города Нижнего Новгорода, Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Нижнего Новгорода, утвержденного постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 08.04.2014 № 1228 администрация города Нижнего Новгорода **постановляет:**

1. Внести изменения в муниципальную программу города Нижнего Новгорода «Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2023 - 2028 годы, утвержденную постановлением администрации города Нижнего Новгорода от 28.12.2022 № 7181, изложив в разделе 4 таблицу 5 в редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Управлению информационной политики администрации города Нижнего Новгорода обеспечить опубликование настоящего постановления в официальном печатном средстве массовой информации - газете «День города. Нижний Новгород».

3. Юридическому департаменту администрации города Нижнего Новгорода (Витушкина Т.А.) обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте администрации города Нижнего Новгорода в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Нижнего Новгорода Сивохина Д.Г.

Глава города Ю.В. Шалабаев

А.А. Максимов

435 58 10

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации

города

от\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_

Таблица 5

План реализации муниципальной программы

«Благоустройство города Нижнего Новгорода» на 2023 - 2028 годы на 2023 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Код основного мероприятия целевой статьи рас-ходов | Наименование подпрограммы, задачи, основные мероприятия, мероприятия | Ответственный за выполнение мероприятия (управление, отдел) | | Срок | | | | Показатели непосредственного результата реализации мероприятия (далее - ПНР) | | | | Объемы финансового обеспечения, руб. | | | |
| начала реализации | | окончания реализации | | Наименование ПНР | | Ед. изм. | Значение | Собственные городские средства | Средства областного бюджета | Средства федерального бюджета | Прочие источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Всего по муниципальной программе «Благоустройство города Нижнего Новгорода» | | | | | | | | | | | | | 2 133 072 601,87 | 2 016 711 900,00 |  |  |
| Задача. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий | | | | | | | | | | | | | 913 004 885,05 | 434 563 000,00 |  |  |
| 1. | 10 П 01 00000 | Основное мероприятие. Объекты благоустройства (общественные территории, объекты озеленения) территории города Нижнего Новгорода | | | | | | | | | | | 816 487 611,00 | 389 895 000,00 |  |  |
| 1.1. | Содержание объектов благоустройства и общественных территорий | | | Всего: | | | | | | | | | 749 875 620,29 | 273 152 500,00 |  |  |
| Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения | ед. | 20 | 20 190 000,00 |  |  |  |
| Ремонт фонтана | ед. | 13 | 3 007 906,26 |  |  |  |
| Аренда туалетов | ед. | 1 | 174 000,00 |  |  |  |
| Содержание объектов озеленения | м2 | 22 521 353,52 | 706 867 064,12 | 271 110 680,69 |  |  |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | м2 | 31 710,14 |
| Содержание цветников | м2 | 34 999,44 |
| Услуги видеонаблюдения на общественных пространствах | объект | 35 |
| Ремонт объектов озеленения | шт. | 36 |
| Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) | м3 | 1 382,09 |
| Разработка проектно-сметной документаций (далее - ПСД) | шт. | 1 |
| Ликвидации последствий неблагоприятной обстановки (уборка снега) | м3 | 200 |
| Содержание пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | ед. | 13 | 10 658 631,37 |  |  |  |
| Ремонт пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | ед. | 9 | 2 342 500,00 |  |  |  |
| Ремонт детских площадок | шт. | 1 | 39 000,00 |  |  |  |
| Администрация Автозаводского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения | ед. | 1 | 1 400 000,00 |  |  |  |
| Ремонт фонтана | ед. | 1 | 593 474,36 |  |  |  |
| Аренда туалетов | ед. | 1 | 174 000,00 |  |  |  |
| Содержание объектов озеленения | м2 | 4 703 470,82 | 84 291 858,20 | 29 838 529,57 |  |  |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | м2 | 6 518,32 |
| Содержание цветников | м2 | 8 145,87 |
| Услуги видеонаблюдения на общественных пространствах | объект | 12 |
| Ремонт объектов озеленения | шт. | 20 |
| Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) | м3 | 205,74 |
| Содержание пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | ед. | 1 | 476 000,00 |  |  |  |
| Ремонт пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | ед. | 1 | 320 000,00 |  |  |  |
| Администрация Канавинского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения | ед. | 4 | 3 500 000,00 |  |  |  |
| Ремонт фонтана | ед. | 1 | 0 |  |  |  |
| Содержание объектов озеленения | м2 | 1 967 451,00 | 63 688 383,89 | 30 136 914,86 |  |  |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | м2 | 3 513,53 |
| Содержание цветников | м2 | 3 513,53 |
| Услуги видеонаблюдения на общественных пространствах | объект | 6 |
| Ремонт объектов озеленения | шт. | 1 |
| Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) | м3 | 185,22 |
| Содержание пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | ед. | 4 | 5 400 000,00 |  |  |  |
| Ремонт пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | ед. | 2 | 930 000,00 |  |  |  |
| Администрация Ленинского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения | ед. | 1 | 950 000,00 |  |  |  |
| Содержание объектов озеленения | м2 | 2 866 483,00 | 54 563 784,44 | 18 499 888,33 |  |  |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | м2 | 3 859,72 |
| Содержание цветников | м2 | 4 527,10 |
| Услуги видеонаблюдения на общественных пространствах | объект | 1 |
| Ремонт объектов озеленения | шт. | 1 |
| Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) | м3 | 173,00 |
| Содержание пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | ед. | 3 | 3 400 000,00 |  |  |  |
| Ремонт пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | ед. | 3 | 485 000,00 |  |  |  |
| Администрация Московского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения | ед. | 3 | 2 700 000,00 |  |  |  |
| Ремонт фонтана | ед. | 3 | 599 999,54 |  |  |  |
| Содержание объектов озеленения | м2 | 1 672 900,55 | 59 378 156,16 | 19 991 814,81 |  |  |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | м2 | 1 923,72 |
| Содержание цветников | м2 | 1 923,72 |
| Услуги видеонаблюдения на общественных пространствах | объект | 8 |
| Ремонт объектов озеленения | шт. | 13 |
| Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) | м3 | 175,44 |
| Администрация Нижегородского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения | ед. | 3 | 7 540 000,00 |  |  |  |
| Ремонт фонтана | ед. | 2 | 1 214 432,36 |  |  |  |
| Содержание объектов озеленения | м2 | 1 409 693,00 | 285 549 654,31 | 103 716 529,83 |  |  |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | м2 | 6 726,60 |
| Содержание цветников | м2 | 6 726,60 |
| Услуги видеонаблюдения на общественных пространствах | объект | 1 |
| Ремонт объектов озеленения | шт. | 1 |
| Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) | м3 | 178,10 |
| Ликвидации последствий неблагоприятной обстановки (уборка снега) | м3 | 200,00 |
| Содержание пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | ед. | 1 | 675 533,82 |  |  |  |
| Администрация Приокского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Содержание объектов озеленения | м2 | 1 553 734,00 | 40 284 518,88 | 19 693 429,51 |  |  |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | м2 | 1 736,16 |
| Содержание цветников | м2 | 1 721,68 |
| Услуги видеонаблюдения на общественных пространствах | объект | 1 |
| Администрация Советского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения | ед. | 2 | 2 400 000,00 |  |  |  |
| Содержание объектов озеленения | м2 | 787 227,66 | 41 217 069,74 | 20 588 585,40 |  |  |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | м2 | 2 406,69 |
| Содержание цветников | м2 | 3 415,54 |
| Ремонт объектов озеленения | шт. | 1 |
| Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) | м3 | 209,00 |
| Разработка ПСД | шт. | 1 |
| Содержание пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | ед. | 2 | 80 000,00 |  |  |  |
| Ремонт пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | ед. | 1 | 32 500,00 |  |  |  |
| Администрация Сормовского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Содержание фонтанов, в том числе оплата водоснабжения, электроснабжения и водоотведения | ед. | 6 | 1 700 000,00 |  |  |  |
| Ремонт фонтана | ед. | 6 | 600 000,00 |  |  |  |
| Содержание объектов озеленения | м2 | 7 452 670,65 | 72 893 638,50 | 28 644 988,38 |  |  |
| Цветочное оформление (устройство цветников) | м2 | 5 025,40 |
| Содержание цветников | м2 | 5 025,40 |
| Услуги видеонаблюдения на общественных пространствах | объект | 6 |
| Ремонт объектов озеленения | шт. | 1 |
| Вырубка (снос) аварийных деревьев (зеленых насаждений) | м3 | 255,59 |
| Содержание пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | ед. | 2 | 627 097,55 |  |  |  |
| Ремонт пляжей / мест (зон) массового отдыха населения | ед. | 2 | 575 000,00 |  |  |  |
| Территориальный отдел администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Содержание объектов озеленения | м2 | 107 722,84 | 5 000 000,00 |  |  |  |
| Ремонт детских площадок | шт. | 1 | 39 000,00 |  |  |  |
| МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Содержание объектов озеленения | м2 | 2 080,00 | 5 379 018,54 | 2 041 819,31 |  |  |
| ДБ | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Количество учреждений и территориальных органов администрации города для перераспределения средств | ед. | 10 | 1 217 500,00 |  |  |  |
| 1.2. | Увеличение стоимости основных средств и материальных запасов | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Общее количество основных средств и материальных запасов | шт. | 84 | 45 230 661,33 |  |  |  |
| Администрация Автозаводского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Установка урн | шт. | 38 | 893 800,00 |  |  |  |
| Поставка с установкой домика спасателя | шт. | 1 |
| Поставка мебели для домика спасателя | шт. | 3 |
| Администрация Канавинского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Изготовление и установка контейнеров ПГМ | шт. | 12 | 1 059 600,00 |  |  |  |
| Изготовление и установка кашпо | шт. | 19 |
| 26.04.2023 | | 05.05.2023 | | Поставка газовых горелок | шт. | 2 | 665 000,00 |  |  |  |
| Администрация Ленинского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Кронштейны под флаги | шт. | 1 | 37 554 148,61 |  |  |  |
| 26.04.2023 | | 08.05.2023 | | Поставка туалетных кабин | шт. | 1 |
| Администрация Московского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Поставка МАФ | шт. | 1 | 870 500,00 |  |  |  |
| 11.04.2023 | | 05.05.2023 | | Поставка газовых горелок | шт. | 1 |
| 17.04.2023 | | 01.06.2023 | | Поставка счетчика газа | шт. | 1 |
| Администрация Нижегородского района | | 01.06.2023 | | 31.12.2023 | | Поставка МАФ | шт. | 1 | 1 200 000,00 |  |  |  |
| Администрация Приокского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Поставка МАФ | шт. | 1 | 1 787 612,72 |  |  |  |
| Администрация Советского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Поставка МАФ | шт. | 1 | 600 000,00 |  |  |  |
| Администрация Сормовского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Поставка МАФ | шт. | 1 | 600 000,00 |  |  |  |
| МКУ «Горкомэкологии Нижнего Новгорода» | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Создание объекта: Экотропа на территории Бурнаковской низины в Московском районе г. Нижнего Новгорода | м2 | 27 742,43 | 8 033 242,21 |  |  |  |
| Посадка и содержание деревьев | шт. | 51 |
| 1.3. | Мероприятия по обустройству общественных пространств на территории Нижегородской области | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | 01.05.2023 | | 31.12.2023 | | Количество территорий | шт. | 2 | 1 400 910,27 | 115 942 500,00 |  |  |
| Администрация Канавинского района | | 01.05.2023 | | 31.12.2023 | | Количество территорий | шт. | 1 | 229 773,91 |  |  |  |
| Администрация Ленинского района | | 01.05.2023 | | 31.12.2023 | | Количество территорий | шт. | 1 | 1 171 136,36 | 115 942 500,00 |  |  |
| 1.4. | Мероприятие по благоустройству и дорожной деятельности за счет средств гранда на награждение победителей смотра-конкурса на звание «Лучшее муниципальное образование Нижегородской области в сфере благоустройства и дорожной деятельности» | | | Администрация Московского района | | 01.06.2023 | | 31.12.2023 | | Создание детской игровой площадки у д.116 по ул.Березовская в Московском районе г.Нижнего Новгорода | ед. | 1 |  | 800 000,00 |  |  |
| 1.5. | Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» («Общественные пространства») | | | ДБ | | 01.05.2023 | | 31.12.2023 | | Административно-территориальное деление города для перераспределения средств | ед. | 3 | 3 217 327,97 |  |  |  |
| 1.6. | Реализация проекта инициативного бюджетирования «Вам решать!» («Все лучшее детям») | | | ДБ | | 01.05.2023 | | 31.12.2023 | | Административно-территориальное деление города для перераспределения средств | ед. | 9 | 8 729 848,93 |  |  |  |
| 2. | 10 П 02 00000 | Основное мероприятие. Организация и содержание мест захоронения в городе Нижнем Новгороде | | | | | | | | | | | 96 517 274,05 | 44 668 000,00 |  |  |
| 2.1. | Транспортировка мусора с территории муниципальных кладбищ города (коммунальная услуга) | | | МКУ «УМК НН» | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Объем мусора | м3 | 33360 | 22 378 806,25 |  |  |  |
| 2.2. | Содержание муниципальных кладбищ города | | | МКУ «УМК НН» | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Ручная расчистка территории кладбищ от случайного мусора | количество кладбищ | 22 | 15 258 066,47 |  |  |  |
| Расчистка дорог от снега и льда | м2 | 177183 |
| раз | 45 |
| Площадь акарицидной обработки и барьерной дератизации | га | 590,28 |
| Содержание (обслуживание) общественных туалетов | ед. | 15 |
| Реализация мероприятия по предотвращению распространения и уничтожению борщевика Сосновского на территории муниципального кладбища «Румянцевское» | га | 3 |
| Количество муниципальных кладбищ, территории которых подлежит очистке от валежника | ед. | 22 |
| Покос травы на территории муниципальных кладбищ | га | 177,085 |
| 2.3. | Сопровождение программного комплекса ГИС «Управление кладбищем» | | | МКУ «УМК НН» | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Сопровождение программного комплекса ГИС «Управление кладбищем» | шт. | 1 | 121 724,00 |  |  |  |
| 2.4. | Ремонт мест захоронений | | | МКУ «УМК НН» | | 01.03.2023 | | 31.12.2023 | | Ремонт дороги «Марьина Роща» | м2 | 2488 | 6 307 303,27 |  |  |  |
| 01.04.2023 | | 31.12.2023 | | Ремонт ограждения «Высоковсое» (покраска) | м3 | 261,36 |
| 01.04.2023 | | 31.12.2023 | | Планировка участка на муниципальном кладбище «Сортировочное» | га | 7,8726 |
| 01.05.2023 | | 31.12.2023 | | Ремонт дороги «Копосово-Высоково» | м2 | 687 |
| 2.5. | Прочие работы и услуги | | | МКУ «УМК НН» | | 01.02.2023 | | 31.12.2023 | | Инвентаризация существующих мест захоронений | га | 90 | 5 687 453,57 |  |  |  |
| Согласование сметной документации «Нижегородсмета» | шт. | 5 |
| Электромонтажные работ согласно Технических условий № ННЭ/21/Р8-15-3411 в дальнейшем «ТУ», по адресу Нижегородская область, г. Нижний Новгород, Советский район, около деревни Новопокровское, земельный участок с кадастровым номером: 52:18:0070357:23 | ед. | 1 |
| Разработка проекта предмета охраны объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс построек городского (нового) кладбища. Кирпичная ограда», 1914 – 1916 гг., архитектор В. А. Покровский (г. Нижний Новгород, ул. Пушкина, 34 литера А)». | шт. | 1 |
| Выполнение работ по ликвидации последствий обрушения кирпичного ограждения кладбища по ул. Пушкина и устройство временного ограждения кладбища на месте обрушения | м.п. | 16,6 |
| 2.6. | Реализация мероприятий в рамках проекта «Память поколений» | | | МКУ «УМК НН» | | 01.03.2023 | | 31.12.2023 | | Устройство входной группы муниципального кладбища «Ново-Сормовское» (ограждение и разворотная площадка) | количество кладбищ | 1 | 2 350 947,37 | 44 668 000,00 |  |  |
| Устройство ограждения муниципального кладбища «Ново-Сормовское» (вдоль кв.65;64а;64;63;62в;68в;69;70;21;72;74;75; Мусульм. кв.) | количество кладбищ | 1 |
| Ремонт мест захоронений Героев Советского Союза и полных кавалеров Ордена Славы на муниципальных кладбищах «по ул.Пушкина», «Марьина Роща» | количество кладбищ | 2 |
| Благоустройство квартала Защитников Отечества на территории муниципального кладбища «Ново-Сормовское» | количество кладбищ | 1 |
| Спил, обрезка (вырубка) и валка аварийных и сухостойных деревьев на территории муниципальных кладбищ города Нижнего Новгорода | количество кладбищ | 10 |
| 2.7. | Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства муниципальной собственности (строительство кладбища) | | | МКУ «УМК НН» | | 01.02.2023 | | 31.12.2023 | | Строительство муниципального кладбища «Новое Стригинское» II очередь) (1 этап) | % | 13 | 22 692 613,10 |  |  |  |
| 2.8. | Создание электронного архива документов МКУ «УМК НН» | | | МКУ «УМК НН» | | 01.03.2023 | | 31.12.2023 | | Сканирование архивных документов | лист | 31916 | 1 002 076,00 |  |  |  |
| Создание электронного архива | шт. | 1 |
| 2.9. | Увеличение стоимости основных средств | | | МКУ «УМК НН» | | 01.04.2023 | | 31.12.2023 | | Устройство межквартальных дорожек на муниципальном кладбище «Сортировочное» | м2 | 5932 | 20 718 284,02 |  |  |  |
| Устройство ограждения территории муниципального кладбища «Сортировочное» | м.п. | 1605 |
| Задача. Обеспечение надежности работы инженерной инфраструктуры города | | | | | | | | | | | | | 391 823 368,38 | 582 891 600,00 |  |  |
| 3. | 10 П 03 00000 | Основное мероприятие. Прочие объекты благоустройства (включая сети ливневой канализации и сооружения инженерной защиты) города Нижнего Новгорода | | | | | | | | | | | 323 410 220,56 | 582 891 600,00 |  |  |
| 3.1. | Содержание и ремонт сооружений ливневой канализации | | | МКУ «УИЗТ г.НН» | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Содержание ливневых насосных станций и очистных сооружений | ед. | 31 | 39 599 189,91 |  |  |  |
| Промывка коллекторов и смотровых колодцев сети системы ливневой канализации | п.м. | 4949 |
| шт. | 140 |
| Ремонт сетей ливневой канализации города Нижнего Новгорода | ед. | 1 | 19 920 702,03 |  |  |  |
| Администрация Сормовского района | | 01.06.2023 | | 31.12.2023 | | Ремонт сооружений ливневой канализации | ед. | 1 | 1 571 803,21 |  |  |  |
| 3.2. | Оплата потребления электроэнергии ливневыми насосными станциями и очистными сооружениями | | | МКУ «УИЗТ г.НН» | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Потребление электроэнергии ливневыми насосными станциями и очистными сооружениями | кВт\*час | 700000 | 4 630 400,00 |  |  |  |
| 3.3. | Вывоз мусора с несанкционированных свалок | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | 01.04.2023 | | 31.12.2023 | | Вывоз мусора | м3 | 2 591,17 | 2 000 000,00 |  |  |  |
| Администрация Автозаводского района | | 01.04.2023 | | 31.12.2023 | | Вывоз мусора | м3 | 344,50 | 300 000,00 |  |  |  |
| Администрация Канавинского района | | 01.04.2023 | | 31.12.2023 | | Вывоз мусора | м3 | 250,00 | 300 000,00 |  |  |  |
| Администрация Ленинского района | | 01.08.2023 | | 31.12.2023 | | Вывоз мусора | м3 | 250,00 | 300 000,00 |  |  |  |
| Администрация Московского района | | 01.08.2023 | | 31.12.2023 | | Вывоз мусора | м3 | 166,67 | 200 000,00 |  |  |  |
| Администрация Нижегородского района | | 01.08.2023 | | 31.12.2023 | | Вывоз мусора | м3 | 813,00 | 0,00 |  |  |  |
| Администрация Приокского района | | 01.08.2023 | | 31.12.2023 | | Вывоз мусора | м3 | 250,00 | 300 000,00 |  |  |  |
| Администрация Советского района | | 01.04.2023 | | 31.12.2023 | | Вывоз мусора | м3 | 250,00 | 300 000,00 |  |  |  |
| Администрация Сормовского района | | 01.04.2023 | | 31.12.2023 | | Вывоз мусора | м3 | 267,00 | 300 000,00 |  |  |  |
| 3.4. | Прочие работы и услуги, в том числе разработка проектно-сметной документаций (далее - ПСД) и проведение экспертизы сметной документации в ГБУ НО «Нижегородсмета». | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Количество экспертиз сметной документации | шт. | 33 | 7 184 712,58 |  |  |  |
| Количество ПСД | шт. | 1 |
| Подключение газоиспользующего оборудования | ед. | 1 |
| Администрация Автозаводского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Количество экспертиз сметной документации | шт. | 4 | 896 000,00 |  |  |  |
| Администрация Канавинского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Количество экспертиз сметной документации | шт. | 8 | 900 000,00 |  |  |  |
| Администрация Ленинского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Количество экспертиз сметной документации | шт. | 3 | 410 606,06 |  |  |  |
| Администрация Московского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Количество экспертиз сметной документации | шт. | 3 | 1 054 169,39 |  |  |  |
| Подключение газоиспользующего оборудования | ед. | 1 |
| Администрация Нижегородского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Количество экспертиз сметной документации | шт. | 6 | 1 597 401,52 |  |  |  |
| Количество ПСД | шт. | 1 |
| Администрация Приокского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Количество экспертиз сметной документации | шт. | 3 | 731 853,00 |  |  |  |
| Администрация Советского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Количество экспертиз сметной документации | шт. | 3 | 781 489,00 |  |  |  |
| Администрация Сормовского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Количество экспертиз сметной документации | шт. | 3 | 813 193,61 |  |  |  |
| МКУ «УИЗТ г.НН» | | 20.03.2023 | | 31.12.2023 | | Количество экспертиз сметной документации | шт. | 3 | 4 965 325,75 |  |  |  |
| 15.07.2023 | | 31.12.2023 | | Количество ПСД | шт. | 5 |
| 3.5. | Содержание и ремонт прочих объектов благоустройства, в том числе инженерной защиты города | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Административно-территориальное деление города, на котором содержатся и ремонтируются прочие объекты благоустройства | ед. | 8 | 5 837 555,32 |  |  |  |
| Развешивание и демонтаж флагов | ед. | 4790 |
| Содержание и ремонт монументов/стел /памятников | ед. | 28 |
| Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования | система | 2 |
| Содержание сооружений инженерной защиты города | ед. | 1 |
| Администрация Автозаводского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Административно-территориальное деление города, на котором содержатся и ремонтируются прочие объекты благоустройства | ед. | 1 | 1 527 008,51 |  |  |  |
| Содержание и ремонт монументов/стел /памятников | ед. | 17 |
| Развешивание и демонтаж флагов | ед. | 848 |
| Администрация Канавинского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Административно-территориальное деление города, на котором содержатся и ремонтируются прочие объекты благоустройства | ед. | 1 | 550 000,00 |  |  |  |
| Развешивание и демонтаж флагов | ед. | 291 |
| Администрация Ленинского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Административно-территориальное деление города, на котором содержатся и ремонтируются прочие объекты благоустройства | ед. | 1 | 300 000,00 |  |  |  |
| Развешивание и демонтаж флагов | ед. | 610 |
| Администрация Московского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Административно-территориальное деление города, на котором содержатся и ремонтируются прочие объекты благоустройства | ед. | 1 | 1 148 000,00 |  |  |  |
| Развешивание и демонтаж флагов | ед. | 610 |
| Содержание и ремонт монументов/стел /памятников | ед. | 10 |
| Администрация Нижегородского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Административно-территориальное деление города, на котором содержатся и ремонтируются прочие объекты благоустройства | ед. | 1 | 861 781,80 |  |  |  |
| Содержание сооружений инженерной защиты города | ед. | 1 |
| Администрация Приокского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Административно-территориальное деление города, на котором содержатся и ремонтируются прочие объекты благоустройства | ед. | 1 | 624 745,94 |  |  |  |
| Развешивание и демонтаж флагов | ед. | 300 |
| Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования | система | 1 |
| Администрация Советского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Административно-территориальное деление города, на котором содержатся и ремонтируются прочие объекты благоустройства | ед. | 1 | 300 000,00 |  |  |  |
| Развешивание и демонтаж флагов | ед. | 1450 |
| Администрация Сормовского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Административно-территориальное деление города, на котором содержатся и ремонтируются прочие объекты благоустройства | ед. | 1 | 526 019,07 |  |  |  |
| Развешивание и демонтаж флагов |  | 681 |
| Ремонт монументов/стел /памятников | ед. | 1 |
| Техническое обслуживание и ремонт газового оборудования | система | 1 |
| ДБ | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Административно-территориальное деление города для перераспределения средств на содержание и ремонт прочих объектов благоустройства | ед. | 9 | 1 975 099,96 |  |  |  |
| МКУ «УИЗТ г.НН» | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Содержание берегоукрепительных сооружений | км | 12,58 | 23 469 393,28 |  |  |  |
| Содержание водоотводных каналов | км | 19,385 |
| Содержание гидротехнических тоннелей | км | 6,63 |
| Содержание волжско-окских склонов, включая противооползневые сооружения | м2 | 54760 |
| м.п. | 10198 |
| Промывка дренажно-ливневых коллекторов | м.п. | 440 |
| 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Ремонт коллекторов | м.п. | 175 | 45 277 456,30 |  |  |  |
| Ремонт колодцев | шт. | 6 |
| Ремонт люков | шт. | 16 |
| 3.6. | Услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами (вывоз мусора) | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Объем мусора | м3 | 1621,7 | 1 145 285,00 |  |  |  |
| Администрация Автозаводского района | | 01.03.2023 | | 31.12.2023 | | Объем мусора | м3 | 106,7 | 80 000,00 |  |  |  |
| Администрация Московского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Объем мусора | м3 | 61,1 | 45 830,61 |  |  |  |
| Администрация Нижегородского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Объем мусора | м3 | 789,6 | 575 000,00 |  |  |  |
| Администрация Советского района | | 01.03.2023 | | 31.12.2023 | | Объем мусора | м3 | 133,3 | 100 000,00 |  |  |  |
| Администрация Сормовского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Объем мусора | м3 | 531,0 | 344 454,39 |  |  |  |
| 3.7. | Аренда туалетов | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Аренда туалетов | шт. | 330 | 1 365 848,48 |  |  |  |
| Администрация Автозаводского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Аренда туалетов | шт. | 2 | 24 000,00 |  |  |  |
| Администрация Канавинского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Аренда туалетов | шт. | 6 | 250 000,00 |  |  |  |
| Администрация Московского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Аренда туалетов | шт. | 48 | 100 000,00 |  |  |  |
| Администрация Нижегородского района | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Аренда туалетов | шт. | 274 | 991 848,48 |  |  |  |
| 3.8. | Капитальный ремонт и реконструкция сооружений | | | МКУ «УИЗТ г.НН» | | 01.05.2023 | | 31.12.2023 | | Реконструкция гидротехнических тоннелей реки Ржавка в Ленинском районе г. Нижнего Новгорода | процент | 100 | 28 603 008,42 |  |  |  |
| 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Субсидии на реализацию проекта комплексного развития Нижегородской агломерации в части редевелопмента исторический территорий г. Нижнего Новгорода, включая снятие инфраструктурных ограничений за счет инженерной подготовки территории Почаинского оврага и создании парковой зоны, в том числе для строительства коммерческих площадей. | ед. | 1 | 1 833 480,33 | 500 000 000,00 |  |  |
| 01.05.2023 | | 31.12.2023 | | Капитальный ремонт системы ЛК набережной Гребного канала, прокладка трубопроводов ДУ 300 | ед. | 1 | 115 129 251,67 |  |  |  |
| ПСД в микрорайоне Гордеевки | ед. | 1 |
| 3.9. | Увеличение стоимости основных средств на объектах благоустройства | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | 26.08.2023 | | 31.12.2023 | | Поставка и установка МАФ (знаки / таблички) | шт. | 14 | 1 899 899,52 |  |  |  |
| Администрация Московского района | | 28.08.2023 | | 31.12.2023 | | Поставка и установка МАФ | шт. | 9 | 1 799 899,52 |  |  |  |
| Администрация Приокского района | | 26.08.2023 | | 01.10.2023 | | Поставка и установка МАФ (знаки / таблички) | шт. | 5 | 100 000,00 |  |  |  |
| 3.10. | Увеличение стоимости материальных запасов | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Закупка хозяйственного инвентаря | ед. | 37361 | 1 047 115,20 |  |  |  |
| Администрация Автозаводского района | | 10.03.2023 | | 01.05.2023 | | Закупка хозяйственного инвентаря | ед. | 5811 | 200 000,00 |  |  |  |
| Администрация Канавинского района | | 24.03.2023 | | 31.12.2023 | | Закупка хозяйственного инвентаря | ед. | 11259 | 100 000,00 |  |  |  |
| Администрация Ленинского района | | 10.03.2023 | | 31.12.2023 | | Закупка хозяйственного инвентаря | ед. | 9700 | 100 000,00 |  |  |  |
| Администрация Московского района | | 26.04.2023 | | 01.05.2023 | | Закупка хозяйственного инвентаря | ед. | 8743 | 100 000,00 |  |  |  |
| Администрация Нижегородского района | | 26.04.2023 | | 01.05.2023 | | Закупка хозяйственного инвентаря | ед. | 802 | 273 968,20 |  |  |  |
| Администрация Приокского района | | 08.04.2023 | | 01.05.2023 | | Закупка хозяйственного инвентаря | ед. | 300 | 100 000,00 |  |  |  |
| Администрация Советского района | | 08.04.2023 | | 01.05.2023 | | Закупка хозяйственного инвентаря | ед. | 300 | 100 000,00 |  |  |  |
| Администрация Сормовского района | | 08.04.2023 | | 01.05.2023 | | Закупка хозяйственного инвентаря | ед. | 300 | 5 000,00 |  |  |  |
| Территориальный отдел администрации города Нижнего Новгорода Новинский сельсовет | | 10.04.2023 | | 01.05.2023 | | Закупка хозяйственного инвентаря | ед. | 146 | 68 147,00 |  |  |  |
| 3.11. | Комплексное благоустройство городского парка «Приокский» (Швейцария) в г.Н.Новгороде | | | МКУ «ГлавУКС г.Н.Новгорода» | | 31.01.2023 | | 31.12.2023 | | Положительное заключение госэкспертизы 2 этапа ПСД | ед. | 1 | 0,00 | 82 891 600,00 |  |  |
| 3.12. | Увеличение стоимости нематериальных активов | | | МКУ «УИЗТ г.НН» | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Разработка схемы сети ливневой канализации с учетом существующего и перспективного (развития) размещения объектов системы водоотведения поверхностных сточных вод муниципального образования города Нижнего Новгорода на 2026-2036 годы | ед. | 1 | 15 954 693,60 |  |  |  |
| 4. | 10 П 04 00000 | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «УИЗТ г. НН» | | | | | | | | | | | 68 413 147,82 |  |  |  |
| 4.1. | Содержание МКУ «УИЗТ г. НН» | | | МКУ «УИЗТ г. НН» | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями | Учреждений | 1 | 68 413 147,82 |  |  |  |
| Штатная численность сотрудников | Чел. | 52 |
| Задача. Обеспечение комплексного подхода к благоустройству городских территорий | | | | | | | | | | | | | 828 244 348,44 | 999 257 300,00 |  |  |
| 5. | 10 П 05 00000 | Основное мероприятие. Обеспечение деятельности МКУ «УМК НН» | | | | | | | | | | | 29 290 641,67 |  |  |  |
| 5.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | | МКУ «УМК НН» | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Обеспечение выполнения функций казенными учреждениями | Учреждений | 1 | 29 290 641,67 |  |  |  |
| Штатная численность сотрудников | Чел. | 52 |
| 6. | 10 П 07 00000 | Основное мероприятие. Снос самовольных построек объектов движимого имущества. | | | | | | | | | | | 16 325 000,00 |  |  |  |
| 6.1. | Демонтаж (снос) либо перемещение самовольно установленных, либо незаконно размещенных объектов движимого имущества на территории города Нижнего Новгорода, за исключением нестационарных торговых объектов. | | | Администрации районов города Нижнего Новгорода, в том числе: | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | Демонтаж (снос) либо перемещение самовольно установленных, либо незаконно размещенных объектов движимого имущества | шт. | 34 | 16 325 000,00 |  |  |  |
| Администрация Автозаводского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | Демонтаж (снос) либо перемещение самовольно установленных, либо незаконно размещенных объектов движимого имущества | шт. | 1 | 837 500,00 |  |  |  |
| Администрация Канавинского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | Демонтаж (снос) либо перемещение самовольно установленных, либо незаконно размещенных объектов движимого имущества | шт. | 1 | 337 500,00 |  |  |  |
| Администрация Ленинского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | Демонтаж (снос) либо перемещение самовольно установленных, либо незаконно размещенных объектов движимого имущества | шт. | 1 | 3 446 012,56 |  |  |  |
| Администрация Московского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | Демонтаж (снос) либо перемещение самовольно установленных, либо незаконно размещенных объектов движимого имущества | шт. | 1 | 317 500,00 |  |  |  |
| Администрация Нижегородского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | Демонтаж (снос) либо перемещение самовольно установленных, либо незаконно размещенных объектов движимого имущества | шт. | 1 | 9 868 279,73 |  |  |  |
| Администрация Приокского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | Демонтаж (снос) либо перемещение самовольно установленных, либо незаконно размещенных объектов движимого имущества | шт. | 1 | 292 500,00 |  |  |  |
| Администрация Советского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | Демонтаж (снос) либо перемещение самовольно установленных, либо незаконно размещенных объектов движимого имущества | шт. | 1 | 327 500,00 |  |  |  |
| Администрация Сормовского района | | 01.01.2022 | | 31.12.2022 | | Демонтаж (снос) либо перемещение самовольно установленных, либо незаконно размещенных объектов движимого имущества | шт. | 27 | 898 207,71 |  |  |  |
| 7. | 10 П 08 00000 | Основное мероприятие «Освещение города Нижнего Новгорода сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности» | | | | | | | | | | | 154 013 715,78 |  |  |  |
| 7.1. | Расходы по оплате электроэнергии, потребляемой сетями городского наружного освещения, находящимися в муниципальной собственности | | | Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры ДЖИИ, финансово-экономический отдел ДЖИИ | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Процент горения от всех сетей наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности | % | 95 | 151 412 119,77 |  |  |  |
| 7.2. | Расходы на выполнение мероприятий по устройству архитектурно-художественного освещения зданий, сооружений, в т.ч. содержание архитектурно-художественного освещения зданий, сооружений | | | Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры ДЖИИ, финансово-экономический отдел ДЖИИ | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Технологическое присоединение архитектурно-художественного освещения домов | ед. | 25 | 2 111 596,01 |  |  |  |
| Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры ДЖИИ, финансово-экономический отдел ДЖИИ | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Устройство архитектурно-художественного освещения мемориала «Вечный огонь» на пл. Маршала Жукова | ед. | 1 |
| 7.3. | Расходы на строительство электрических сетей и установок освещения города Нижнего Новгорода, в т.ч. в целях архитектурно-художественной подсветки зданий. | | | Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры ДЖИИ, финансово-экономический отдел ДЖИИ | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Устройство СНО в пос.Новое Доскино, ул.12 линия в районе домов 4753 | ед. | 1 | 490 000,00 |  |  |  |
| 8. | 10 П 09 00000 | Основное мероприятие «Расходы на ремонт, реконструкцию и модернизацию сетей городского наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности» | | | | | | | | | | | 627 614 690,99 |  |  |  |
| 8.1. | Финансовое обеспечение расходов по оплате энергосервисного контракта | | | Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры ДЖИИ, финансово-экономический отдел ДЖИИ | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Финансирование выполненных работ | % | 100 | 143 403 600,00 |  |  |  |
| 8.2. | Финансовое обеспечение расходов по концессионному соглашению в отношении объектов наружного освещения, находящихся в муниципальной собственности | | | Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры ДЖИИ, финансово-экономический отдел ДЖИИ | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Финансирование платежей по концессионному соглашению | % | 100 | 352 314 000,00 |  |  |  |
| 8.3. | Расходы на ремонт, реконструкцию электрических сетей и установок освещения города Нижнего Новгорода, а также на приобретение оборудования в целях выполнения данных работ | | | Отдел эксплуатации инженерной инфраструктуры ДЖИИ, финансово-экономический отдел ДЖИИ | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Переустройство кабельных линий, в подземное исполнение (пр.Ленина, пр.Гагарина). (Проектирование) | км | 42 | 131 897 090,99 |  |  |  |
| 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Ремонт электрических установок освещения города Нижнего Новгорода | объект | 30 |
| 9. | 10 П К3 00000 | Основное мероприятие «Реализация инфраструктурных проектов, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные кредиты, предоставляемые из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации инфраструктурных проектов в 2023 году» | | | | | | | | | | | 1 000 300,00 | 999 257 300,00 |  |  |
| 9.1. | Создание террасного парка в Почаинском овраге с проведением работ по реконструкции коллектора дождевой канализации и выполнением работ по инженерной защите склонов (далее - Объект) | | | МКУ «УИЗТ г. НН» | | 01.01.2023 | | 31.12.2023 | | Выполнение работ по Объекту | процент | 20 | 951 312,28 | 950 318 567,72 |  |  |
| Администрация Нижегородского района | | 18.04.2023 | | 31.12.2023 | | Количество выплат собственникам жилых помещений по заключенным соглашениям об изъятии | ед. | 2 | 48 987,72 | 48 938 732,28 |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_